У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

23 СЕСІЯ    6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

23.05.2012  № 6/23-399

м. Артемівськ

Про стан виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144  у 2011 році

Заслухавши інформацію начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. «Про стан виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144, із внесеними до неї змінами, у 2011 році», згідно з планом роботи Артемівської міської ради на І півріччя 2012 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 №6/16-264, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. «Про стан виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144, із внесеними до неї змінами, у 2011 році», прийняти до відома.

2. Виконавчим органам Артемівської міської ради, виконкомам Часовоярської (Опанасенко), Соледарської (Товстокоренко) міських рад забезпечити подальше виконання заходів енергозбереження, передбачених Комплексною Програмою енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144 із внесеними до неї змінами.

3. Організаційне виконання  рішення покласти на Управління економічного розвитку Артемівської міської ради (Жученко).

4.Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Секретар Артемівської міської ради                             С.І. КІЩЕНКО

Інформація про стан виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144, із внесеними до неї змінами,  у 2011 році.

Комплексна Програма енергозбереження на території Артемівської міської  ради  на  період  2011-2015 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.94 №74/94-ВР, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 19.10.2010 № 598 «Про реалізацію та організаційне забезпечення Програми енергоефективності Донецької області на 2010 – 2015 роки»,  на основі пропозицій підприємств, галузевих управлінь бюджетних організацій, та виконавчих органів Артемівської міської ради. Вона передбачає удосконалення сфери енергозбереження для підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери території громади Артемівської міської ради, досягнення розрахованого потенціалу економії палива та енергії на період  2011-2015р.

На протязі 2011 р. на промислових підприємствах та підприємствах житлово-комунального господарства виконано 19 з 30 запланованих заходів та зекономлено

Електроенергії  -  6,627 млн.кВт* год.;

Газу -   2,605 млн.м3;

Усього заощаджено – 6,21 тис. т.у.п.

Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) – 8,9 млн. грн.

Зокрема, ДП «Артемсіль»  виконувало заходи, націлені на економію та раціональне використання електроенергії, модернізацію систем компенсації реактивної потужності. Витрачено 425 тис. грн. власних коштів, зекономлено 4,34 млн. кВт*год електроенергії на суму 2,8 млн. грн.

На ПАТ «Артемівський завод обробки кольорових металів» та ТОВ НВП «ES Полімер» реконструйовано освітлення приміщень цехів з переводом на енергозберігаючі лампи. Вартість заходу 237,4 тис. грн., економія  - 1 млн. кВт*год електроенергії на суму 700 тис. грн.

ПрАТ «Артемівський машинобудівний завод «Вістек» виконав модернізацію систем виробництва та розподілу стислого повітря та децентралізацію опалення об’єктів підприємства. Вартість заходів 3515,5 тис. грн., економія  - 0,7 млн. кВт*год електроенергії та 4,8 тис. Гкал теплової енергії.

На ПАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат» виконано комплекс заходів з модернізації систем опалювання та гарячого водопостачання, встановлення приладів обліку на сушильних барабанах. Вартість заходів 118,0 тис. грн., економія  - 0,047 млн. кВт*год електроенергії, 0,225 млн. м³ газу. Вартість зекономлених   ПЕР – 760,6 тис. грн.

Артемівським управлінням газового господарства замінено побутового газового обладнання за рахунок населення – 457 од., встановлено побутових газових лічильників за рахунок населення - 1299 од., за рахунок цільового фонду – 1066 од. Вартість заходів – 3248,0 тис. грн., зекономлено – 2,29 млн. м³ газу.

ТОВ «Артемівськ-Енергія» виконана модернізація котельної № 34 с. Красне, на суму 180,5 тис. грн., виконана  реконструкція 1 км теплових мереж та заміна на труби в ППУ  на суму 928,8 тис. грн. Щорічна економія складе 6,7 тис. м³.

В рамках програми «Світле місто», за рахунок державного бюджету у сумі 1684,3 ТОВ «Міськсвітло» встановлено 1129 од. енергозберігаючих світильників та протягнуто 11,65 кабельних ліній. Щорічна економія складе 412,1 тис. кВт*год на суму 420,3 тис. грн.

ТОВ «Артемівський електротехнічний завод», ТОВ «Артемівськводоканал», ЕРП м. Часів Яр ОКП «Донецьктеплокомуненерго», КП «Компанія «Вода Донбасу» заплановані заходи на 2011 рік  не виконали. Виконання даних заходів переноситься на 2012 рік.

Що стосується бюджетних установ, то у лютому 2011 року установам охорони здоров’я та установам відділу освіти Артемівської міської ради, в рамках Кіотського протоколу, безкоштовно надані енергозберігаючі люмінесцентні лампи Philips у кількості 14046 од., що задовольняє 100% потреби у лампах.

По відділу освіти Артемівської міської ради за рахунок спец. фонду, соц. контракту та міського бюджету, на загальну суму 973 тис. грн. встановлено 182 металопластикові вікна та 1 двері. Також проведена заміна електроплит 1975-1980  років виготовлення на нові, в яких ККД більший на 30%. Вартість впровадження заходу – 209,0 тис. грн.

В ЗОШ № 7, школі-інтернаті, ДНЗ № 55, 24 виконані капітальний та текучий ремонт систем опалення на загальну суму більше 1 млн. грн.

Встановлення погодо залежних регуляторів теплового навантаження у ЗОШ №№ 5,11,12, школі-інтернаті не було виконано на 100% та буде закінчено у 2012 році.

За рахунок спец. фонду у закладах Артемівської центральної районної лікарні відбувалась заміна віконних блоків, ремонт тепломереж.

Виконання даних заходів зекономило 150 тис. кВт*час електроенергії та підвищило теплотехнічні характеристики будівель, що дасть економію теплової енергії при можливості регулювання теплового навантаження.

Взагалі по джерелам фінансування   на підприємствах та бюджетних організаціях фактично виконано:

- інші джерела фінансування (4) – 4288,9 тис.грн.

-  кошти підприємств (3) – 6057,17 тис. грн.

-  місцевий бюджет (2) – 3103,13 тис. грн.

- державний бюджет (1) – 1672,6 тис. грн.

Для території Артемівської міської ради є актуальними проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на енергоносії в собівартості продукції, оптимального використання наявних місцевих видів енергетичних ресурсів та збільшення рівня споживання альтернативних джерел енергії. Механізмом розв’язання зазначених проблем є реалізація Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу регіону, збільшення обсягу використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, впровадження дієвого механізму реалізації державної політики у сфері енергозбереження.

Начальник Управління економічного

розвитку Артемівської міської ради                                       І.В. Жученко