#### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а  р а д а

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

14.11.2012 № 408

м. Артемівськ

Про погодження проекту Програми передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках

На виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки», затвердженої Законом України від 21.06.2012 №4995-VI, з метою забезпечення реалізації на території м.Артемівська житлових прав мешканців гуртожитків, відповідно до Закону України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.03.2011 №147 «Про затвердження Заходів щодо передачі гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальних громад Донецької області на 2011-2014 роки», керуючись ст. ст. 29,52, 60 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Артемівської міської ради

ВИРІШИВ:

1.   Погодити проект Програми передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках (додається).

2. Доручити начальнику Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Зінченко Н.Л. внести проект Програми передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках на розгляд Артемівської міської ради у грудні 2012 року.

3. Рекомендувати виконкомам Соледарської міської ради (Товстокоренко), Часовоярської міської ради (Опанасенко) вжити заходи щодо розробки проектів міських програм передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко).

5.    Контроль  за виконанням    рішення    покласти  на   заступника

міського голови  Гончарова С.В.

Міський голова                                       О.О. РЕВА

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

14.11.2012 №408

Проект Програми передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках

м.Артемівськ

2012

Зміст

1. Паспорт Програми.

2.Загальні положення.

3.Мета програми.

4.Основні етапи реалізації програми.

5.Фінансове забезпечення програми.

1.Паспорт Програми

| ###### Назва Програми: |  | ###### Програма передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках |
| --- | --- | --- |
| ###### Підстава до розробки Програми: |  | Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами. Закон України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами. Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.03.2011 №147 «Про затвердження Заходів щодо передачі гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальних громад Донецької області на 2011-2014 роки». ###### Закон України від 21.06.2012 №4995-VI «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки». |
| ###### Замовник Програми: |  | ###### Артемівська міська рада |
| ###### Головний розробник Програми: |  | ###### Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради |
| ###### Головна мета Програми: |  | ###### Забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитку, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами |
| ###### Строки реалізації Програми: |  | ###### 2012-2015 роки |
| ###### Джерела фінансування: |  | ###### - кошти місцевого бюджету. - кошти державного бюджету. |
| ###### Обсяги фінансування |  | ###### на 2012 рік – 966,54 тис.грн; ###### на 2013 рік – 4301,96 тис.грн; - на 2014 рік - 1328,26 тис.грн; - на 2015 рік - 5265,00 тис.грн. |

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Проект Програми передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках, розроблений на виконання Закону України від 21.06.2012 №4995-VI «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки», відповідно до Закону України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» із внесеними до нього змінами, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21.03.2011 №147 «Про затвердження Заходів щодо передачі гуртожитків державної власності до комунальної власності територіальних громад Донецької області на 2011-2014 роки», ст. ст. 52, 60 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія Закону “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” із внесеними до нього змінами, шляхом прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська гуртожитків, які знаходяться у державній, приватній власності підприємств, установ, організацій, протягом 2014-2015 років, та проведення капітального ремонту гуртожитків протягом 2012-2015 років, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська та будуть передані до неї.

4. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Програмою передбачається здійснити прийняття гуртожитків протягом 2-х років:

У 2014 році передбачається прийняти 1 гуртожиток (вул.Перемоги,45).

У 2015 році передбачається прийняти 2 гуртожитки (вул.Радянська,90, вул.Ціолковського,22).

Програмою передбачається проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська, та будуть передані до неї:

У 2012 році – 1 гуртожиток (вул.Радянська,18)

У 2013 році – 2 гуртожитка (вул.Оборони,19, б-р.Металургів,2)

У 2014 році -  1 гуртожиток (вул.Перемоги,45)

У 2015 році –  2 гуртожитка (вул.Радянська,90, вул.Ціолковського,22).

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Видатки, пов’язані з капітальним ремонтом гуртожитків, що передаються до територіальної громади  м.Артемівська, здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно до державної програми передачі гуртожитків коштів державного та місцевих бюджетів (стаття 3 п.6 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, із внесеними до нього змінами), у розмірі по 50 відсотків, відповідно до ст. 4-2 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» із внесеними до нього змінами.

Здійснення капітального ремонту гуртожитків потребує фінансування у розмірі:

На 2012 рік – 966,54 тис.грн

На 2013 рік – 4301,96 тис.грн

На 2014 рік – 1328,26 тис.грн

На 2015 рік – 5265,0 тис.грн

Джерела фінансування проведення капітального ремонту гуртожитків, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м.Артемівська, та будуть передані до неї, протягом 2012-2015 років:

2012 рік:

Державний бюджет – 483,27  тис.грн;      Місцевий бюджет  - 483,27 тис.грн

2013 рік:

Державний бюджет – 2150,98 тис.грн;     Місцевий бюджет – 2150,98 тис.грн

2014 рік:

Державний бюджет – 664,13 тис.грн;      Місцевий бюджет – 664,13 тис.грн

2015 рік:

Державний бюджет – 2632,50 тис.грн;     Місцевий бюджет – 2632,50 тис.грн

###### Проект Програми передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська та проведення капітального ремонту гуртожитків у 2012-2015 роках розроблено відділом з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради

Начальник відділу з управління

комунальною власністю

Управління муніципального розвитку

Артемівської міської ради	 М.В.Кочерга

Начальник Управління

муніципального розвитку

Артемівської міської ради	Н.Л.Зінченко

Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради	М.Є.Коліно