7. РОЗВИТОК МІСТА. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ.

7.1. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ  ПЛАНУВАННЯ

Прогноз розвитку: у 2013 році планується  розробити генеральні плани міст Артемівська, Часів Яру та Соледару.

Проблеми:

- відсутність генерального плану;

- недостатні обсяги фінансування на облаштування міст загального користування засобами для мало мобільних груп населення.

Головна мета  : поліпшення рівня соціально – побутових умов населення міста, збереження культурно – історичної спадщини та покращення архітектурного обліку  міста Артемівська, розвиток інфраструктури міста.

Основні напрямки  на 2013 рік :

- порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок, погодження та затвердження проектної документації;

- розробка Генерального плану міста Артемівська;

- сприяння розвитку проектної та будівельної галузі в м. Артемівську;

- сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.

- Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- розробка генеральних  планів   м. Артемівська, Часів- Яру, Солевару;

- введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

- будівництво парку «Ювілейний»;

- будівництво тематичного парку «Каміння Донбасу»;

- реконструкція скверу по вул. Чайковського – вул. Корсунського, скверу по вул. Горького, бульвару Металургів;

- провести паспортизації пам’ятників архітектури і містобудування.

Ресурсне забезпечення: на реалізацію заходів щодо регуляторної територіального планування передбачається спрямувати 6894,5 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів обласного бюджету -500,0 тис. грн., міського бюджету – 5765,5 тис. грн., інших джерел фінансування – 630,0 тис. грн

7.1.1. ЗАХОДИ  ЩОДО ТЕРІТОРІАЛЬНОГО  ПЛАНУВАННЯ

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Розробка генерального плану м. Артемівська: | 2013 | Державне підприємство Український державний науково – дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  | Отримання оновленої містобудівної документації міста, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. |
| 2 Розробка проектно – кошторисної документації Реконструкція скверу по вул. Чайковського – вул. Корсунського |  | Проектна організація | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 3 Розробка проектно – кошторисної документації Реконструкція бульвару Металургів та реконструкція площі для проведення Регіонального Ярмарку «Бахмутський шлях» та інших виставкових заходів (район Міського Народного Дому) |  | Проектна організація | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 4. Реконструкція скверу по вул. Горького | 2013 |  | 110,00 |  |  |  |  |  | Реконструкція скверу |
| 4.1. Розробка проектно – кошторисної документації |  | Проектна організація | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 4.2.Реконстуркція скверу |  | Підрядна організація | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 5. Паспортизація пам’ятників архітектури | 2013 | Проектна організація | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 6. Виконання з’їздів для інвалідів – візочників на перехрестях вулиць: Горбатова- Червоноармійська Радянська – Горбатова Леніна – Петровського Леніна – Сибірцева Тротуар по вул. Ювілейній Ювілейна – Леваневського Чайковського – Польова | 2013 | КП «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  | Виконання з’їздів для інвалідів – візочників на перехрестях вулиць м.Артемівська |
| 7.Під’їдні шляхи до об’єктів соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Тротуар по вул. Чайковського – від Артемівського індустріального технікуму до скверу | 2013 |  | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  |
| 9.Устрій поручнів до будівлі Артемівської міської ради | 2013 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 10. Встановлення звукових світлофорів на перехрестях вулиць: Радянська- Воровського Радянська - Маріупольська | 2013 | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 11. Ремонт сходинок по вул. 1-шій Вокзальній | 2013 | КП «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 12. Обладнання будівлі Артемівської міської ради туалетними кімнатами для потреб мало мобільних груп населення | 2013 | Підрядна організація | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 13. Придбання тролейбуса обладнаного засобами для перевезення інвалідів - візочників | 2013 | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 4500,00 |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| 14.Розробка документації із землеустрою, виготовлення експертних грошових оцінок щодо відведення земельних ділянок, які виставляються на аукціони у м. Часів Ярі | 2013 | Землевпорядні організації, які мають відповідну ліцензію | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | Дасть можливість визначити оптимальну ціну земельних ділянок, забезпечити прозорість та запобігти корупційним діянням в області ринку земель. Збільшення надходження коштів до місцевого бюджету у вигляді орендної плати |
| 15.Встановлення межі м.Часів Яр | 2013-2014 | Землевпорядні організації, які мають відповідну ліцензію | 350,00 |  | 350,0 |  |  |  | Визначення фактичної межі міста Часів Яр |
| 16.Розробка Генерального плану міста Часів Яр | 2013-2015 | Землевпорядні організації, які мають відповідну ліцензію | 250,00 |  | 150,0 | 100,00 |  |  | Визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту |
| 17.Розробка генерального плану м. Соледара, у тому числі: Розширений розділ щодо охорони природи та навколишнього середовища. План зонування території. Схема розташування населеного пункту в системі розселення. | 2013 | Соледарська міська рада | 800,00 |  |  | 300,0 |  | 500,00 | Створення нових промислових та житлових зон |
| 18. Формування у складі відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Служби містобудівного кадастру | 2013 | Відділ архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 19. Розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2013 | Відділ архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 20. Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, спеціалізованого програмного забезпечення | 2013 | Служба містобудівного кадастру при відділі архіте- ктури і містобудування Управління муніципально- го розвитку Артемівської міської ради, спеціалізовані організації,які розробляють, встановлюють та обслуго- вують програмне забезпе- чення | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |
| 21. Розробка уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними | 2013 | Служба містобудівного кадастру при відділі архіте- ктури і містобудування УМР Артемівської міської ради, спеціалізовані організації,які розробляють, встановлюють та обслуго- вують програмне забезпе- чення | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 22. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2013 | Служба містобудівного кадастру при відділі архіте- ктури і містобудування Управління муніципально- го розвитку Артемівської міської ради, спеціалізовані організації,які розробляють, встановлюють та обслуго- вують програмне забезпе- чення | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 23. Встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2013 | Служба містобудівного кадастру при відділі архіте- ктури і містобудування Управління муніципально- го розвитку Артемівської міської ради, спеціалізовані організації,які розробляють, встановлюють та обслуго- вують програмне забезпе- чення | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| Всього |  |  | 6894,5 | 0 | 500 | 5764,5 | 0 | 630 |  |