У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а    р а д а

33 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

26.12.2012 № 6/33 - 569

м. Артемівськ

Про стан виконання Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008 – 2012 роки», затвердженої  рішенням Артемівської міської ради від 26.03.2008 № 5/28 – 589

Розглянувши довідку заступника міського голови Гончарова С.В. «Про стан виконання Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008 – 2012 роки», затвердженої  рішенням Артемівської міської ради від 26.03.2008 № 5/28 – 589, із внесеними до неї змінами», відповідно до Закону України від 30.06.1993 №3353 – ХІІ «Про дорожній рух» із внесеними до нього змінами,  Закону України  «Про автомобільний транспорт»  в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Довідку заступника міського голови Гончарова С.В. «Про стан виконання Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008 – 2012 роки», затвердженої  рішенням Артемівської міської ради від 26.03.2008 № 5/28 – 589, із внесеними до неї змінами», прийняти до відома.

- Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва) врахувати невиконані заходи при розробці проекту Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради 2013-2017 роки.

3. Зняти з контролю, як виконані в цілому:

- рішення Артемівської міської ради від 26.03.2008 № 5/28 – 589 «Про виконання Програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах міста Артемівська на 2004 – 2007 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2003 № 4/9 – 266 та затвердження програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008 – 2012 роки»;

- рішення Артемівської  міської ради від 26.10.2011 № 6/12-216 «Про стан виконання Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008-2012 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.03.2008 № 5/28-589».

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), заступника міського голови Гончарова С.В.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                      О.О.РЕВА

Довідка

Про стан виконання Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008 – 2012 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.03.2008 № 5/28-589, із внесеними до неї змінами

Рішенням Артемівської міської ради від 26.03.2008 № 5/28-589 була затверджена Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2008-2012 роки».

Метою Програми є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі на території Артемівської міської ради, створення умов, сприяючих забезпеченню комфортного і безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, збільшенню пропускної спроможності автомобільних доріг і вулиць.

На 2012 рік передбачено виконання таких заходів.

Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху.

- Встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Чайковського – вул. Ювілейна.

При плані фінансування 60,0 тис. грн. профінансовано 0. Через відсутність фінансування роботи не були виконані.

- Заміна контролерів на 6-ти світлофорних об’єктах.

При плані фінансування на 2012 рік 98,85тис.грн. профінансовано 0. Роботи по заміні контролерів не були виконані.

На території м. Артемівськ експлуатуються 10 світлофорних об’єктів, з яких тільки 3 оснащені сучасними контролерами. На останніх 7 встановлені контролери, строк служби яких складає понад 20 років, 100% зносу, морально застарілі і зняті з виробництва.

Для вирішення даної проблеми необхідно замінити старі контролери на нові, а також лампові світлофори на світлодіодні. Це дозволить заощадити витрати на електроенергію, витрати на технічне обслуговування світлофорних об’єктів без припинення дорожнього руху(ТО-1, ТО-2, ТО-3) і збільшити термін служби світлофорів.

- Придбання резервного контролера для світлофорного об’єкту.

При плані фінансування 32,950 тис.грн. профінансовано 0. Резервний контролер не придбали.

- Технічне обслуговування світлофорних об’єктів без припинення дорожнього руху(ТО-1, ТО-2, ТО-3).

При плані фінансування на 2012 рік 72,0 тис.грн., виконані роботи на суму 70,500 тис.грн.,  профінансовано 62,000 тис.грн.

Виконані роботи з поточного ремонту та утримання обладнання світлофорного регулювання дорожнього руху(заміна ламп, заміна лінз в світлофорних об’єктах, ремонт контролерів) на об’єктах:

вул. Горбатова – вул. Артема;

вул. Горбатова – вул. Петровського;

вул. Леваневського – вул. 60р. утворення СРСР;

вул. Ювілейна – вул. Леваневського;

вул. Горбатова – вул. Радянська;

вул. Радянська – вул. Воровського.

вул. Радянська – пров. Цегляний;

вул. Радянська – вул. Маріупольська;

вул. Горбатова – вул. Островського;

вул. Корсунського ОШ№2.

Організація дорожнього руху: установка дорожніх знаків, установка покажчиків напрямку руху, заміна дорожніх знаків.

При плані фінансування 100,1 тис.грн., виконані роботи на суму 106,0 тис.грн., профінансовано 99,600 тис.грн.

Виконано:

- Установка дорожніх знаків – 41од.;

- Установка покажчиків напрямків  руху – 14од;

- Заміна дорожніх знаків – 21од;

Нанесення дорожньої розмітки.

При плані фінансування 150,0 тис.грн., виконані роботи на суму 72,8 тис.грн., профінансовано 50,0 тис.грн.

Нанесено:

1. подовжньої розмітки – 516,4м2;

2. розмітки пішохідних переходів – 799,4м2.

Невиконані роботи з установки пішохідних огороджень через недостатнє фінансування.

Встановлення дзеркала огляду при виїзді з тунелю(вул. Горбатова - пров. Чайковського).

При плані фінансування 5,0 тис.грн. профінансовано 0. Заходи щодо встановлення дзеркала огляду на зазначеній ділянці не виконані.

Організаційно-методичні заходи. Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху.

Щоденно здійснюються лінійний та картографічний облік  ДТП для визначення першочергових заходів щодо попередження ДТП.

Групою ОДР ВДАЇ Артемівського МВ за 2012 рік проведено 10 обстежень аварійно-небезпечних ділянок на вулично-дорожній мережі, за результатами яких приймались відповідні заходи щодо зниження на них рівня аварійності.

В 2012 році під час проведення заходів з безпеки дорожнього руху під час автобусних перевезень, проведено контрольних перевірок та обстежень підприємств-перевізників – 49 од.

За 2012 рік в ЗМІ проведені 60 виступів по телебаченню та 76 публікацій в газетах, в яких висвітлені актуальні питання по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

На вулично – дорожній мережі м. Артемівська на біг-борді розташована соціальна реклама з тематики безпеки дорожнього руху. По телебаченню здійснена трансляція 28 відповідних відеороликів.

Відділ освіти постійно тримає на контролі роботу установ освіти з питань навчання по запобіганню дорожньо-транспортного травматизму. В період проведення занять в закладах освіти працівниками  ДАЇ проведено 178 тематичних зустрічей та занять по вивченню Правила дорожнього руху України,  розповсюджено 500 листівок з тематики безпеки дорожнього руху.

В усіх школах обладнані куточки з безпеки дорожнього руху, в наявності є навчальні перехрестя для практичного навчання учнів правилам дорожнього руху.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням заходи були виконані не в повному обсязі. Невиконаними залишились такі заходи: розробка комплексної схеми організації дорожнього руху транспорту загального користування у місті;  встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Чайковського – вул. Ювілейна; заміна контролерів на 6-ти світлофорних об’єктах; придбання резервного контролера для світлофорного об’єкту(2од.); встановлення дзеркала огляду при виїзді з тунелю(вул. Горбатова - пров. Чайковського);

Невиконані заходи, передбачені Програмою необхідно врахувати при розробці Програми підвищення безпеки дорожнього руху на 2013-2017 роки.

Заступник міського голови                                   Гончаров С.В.

Жеребятьєва С.В.

Махова О.В.

44-04-77