У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

33 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26. 12. 2012  №  6/33-570

м. Артемівськ

Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови  Гончарова С. В.  «Про внесення змін до Програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 № 6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548»,  відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» в редакції від 11.06.2009 №1511-VІ, із внесеними до нього змінами,  керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови   Гончарова С. В. «Про внесення змін до Програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012  № 6/22-369,  від 28.11.2012 №6/31-548», прийняти до відома.

2. Внести та затвердити  наступні зміни до  Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369,  від 28.11.2012 №6/31-548:

2.1.  Викласти у новій редакції таблиці № 23, 26 додатка 1 «Реформування і розвиток  житлового господарства на території  Артемівської міської ради на 2011-2014 роки» Програми  (додаються).

2.2.  Викласти у новій редакції додаток 2 «Реформування  та розвиток  водопровідно-каналізаційного господарства  на території Артемівської міської ради  на 2011-2014 роки» Програми (додається).

2.3.  Викласти у новій редакції  додаток 5 «Програма реформування і розвитку Артемівського УГГ на 2011-2014 роки» Програми (додається).

2.4.  Викласти у новій редакції таблицю №  7 додатка 7  «Благоустрій на території Артемівської міської ради на 2011-2014  роки» Програми (додається).

2.5.  Доповнити Програму додатком  №8 «Розвиток та збереження зелених зон на території Артемівської міської ради на 2013-2014 роки» (додається).

3.  Організаційне виконання рішення  покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), заступника міського голови Гончарова С. В.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради з питань: економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С. І.

Міський голова                                                                 О. О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Артемівської міської ради

26. 12. 2012 №_6/33-570_

Додаток №8 «Розвиток та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548

В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, грунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини. Зелені насадження займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.	Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

Необхідно відмітити неоднорідність площі зелених насаджень загального користування порівняно з їх нормативним забезпеченням на одного мешканця в населених пунктах області. Більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий час формування. У скверах, парках та інших об’єктах озеленення велика кількість небезпечних дерев, насадження потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок, більша частина з них є небезпечною для людей, будівель, автотранспорту, електромереж.

Необхідність розроблення програми викликана відсутністю інформації в повному обсязі, щодо:

- матеріалів інвентаризації та паспортизації зелених насаджень;

- концепції розвитку зелених зон населених пунктів;

- хаотичністю елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства;

- якості  зелених насаджень та  великою кількістю аварійних дерев;

Розвиток та збереження зелених насаджень направлено на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам населених пунктів статусу, а також на покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування.

Мета розвитку та збереження зелених насаджень в створенні, відновленні і збереженні зелених насаджень в межах та за межами населених пунктів відповідно до державних будівельних і санітарних норм, покращення навколишнього середовища та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини, а також зовнішньої привабливості  місць загального громадського користування  шляхом розробки планів реконструкції і концепції розвитку зеленої зони. Гармонійне поєднання з ландшафтом, утримання зелених насаджень у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високо декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень забезпечить збалансований розвиток зелених зон населених пунктів та виконання ними екологічних та соціальних функцій.

Реалізація і фінансування заходів з нового будівництва, ландшафтної реконструкції і капітального ремонту здійснюється у межах розроблених і затверджених програм, а обсяги заходів з поточного ремонту і утримання зелених насаджень визначаються Порядком визначення вартості робіт з утримання зелених насаджень в населених пунктах, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 10.08.2005 №121, Методикою визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень, затвердженою наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007 №2, а також державними будівельним розцінками на окремі види робіт.

Фінансування заходів з виконання показників розвитку та збереження зелених насаджень здійснюється відповідно до чинного законодавства та передбачається з наступних джерел:

- державний бюджет;

- місцевий бюджет;

- інші джерела: фонд охорони навколишнього природного середовища; кошти підприємств, установ, організацій; кошти власників, орендарів та користувачів земельних ділянок спонсорські кошти;

- кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Фінансування заходів розвитку та збереження зелених насаджень здійснюється в межах коштів, передбаченнях у  відповідних бюджетах на відповідний рік за загальним та спеціальним фондами бюджету. У випадку невиконання заходів програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших непередбачуваних причин, до програми вносяться зміни в установленому порядку з обґрунтуванням причин та визначенням нових термінів виконання заходів програми.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |
| Державний бюджет | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| Місцевий бюджет | 6521,5 | 4421,5 | 2100,0 |
| Інші джерела | 3140,0 | 2440,0 | 700,0 |
| Усього витрат | 10261,5 | 6861,5 | 3400,0 |

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                      Рішення  Атемівської міської ради

26.12.2012 №_6/33-570__

Зміни до додатка 1 «Реформування і розвиток житлового господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548

Капітальний ремонт житлового фонду по м. Артемівську                                                                Таблиця  № 23

| № з/п | Місто (район) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | млн.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | 2011 |  |  | Всього | 2012 |  |  | Всього | 2013 |  |  | Всього | 2014 |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |
| Артемівськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт покрівель:вул. Комсомольська,1,3, Лермонтова,20, Куйбишева,14, Польова,43, Радянська,13,29, 18, Горбатова,1,3,5, 67,83, Чайковського, 1а,2,32,37,91, 95, Леваневського,91,97,99, Корсунського,88, 60 років Утворення СРСР, 1,17, Дзержинського,86, Ювілена,30,50,105, Толбухіна,83,90, Гаршина, 44,59, Широка, 4, Артема,25,50, Горького,55а, Перемоги,42, ов.Ватутіна,15, ІІ пров.Ломоносова,7 | 16,569 | 5,54 | 5,0 | - | 0,540 | 7,200 | 4,342 | 2,358 | 0,500 | 1,829 | 1,3 | 0,029 | 0,5 | 2,00 | - | 1,500 | 0,500 |
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкція систем центрального опалення: вул. Чапаєва, 2Б, Першотравнева, 20А, Широка, 2А, 4Б, 4В | 7,0 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | - | 2,8 | 2,35 | 0,35 | 0,1 | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 3 | Капітальний ремонт та реконструкція систем холодного водопостачання: смт. Красна гора | 5,91 | 0,649 | - | 0,649 | - | 3,8 | 3,6 | 0,2 | - | 0,642 | - | 0,642 | - | 0,819 | - | 0,819 | - |
| 4 | Капітальний ремонт каналізаційних систем | 3,00 | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,75 | - |
| 5 | Відновлення основних конструктивів будинків:вул.Чайковського, 69,73,79, Перемоги,16,Чапліна,33 | 3,830 | 1,8 | - | 1,8 | - | 0,703 | 0,700 | - | 0,003 | 0,827 | 0,8 | 0,027 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 6 | Капітальний ремонт балконів,козирків:вул.Горького,47, Корсунського, 88,90,92,94, Чайковського, 87, Червоноармійська,38,40,42, Куйбишева,14, Леніна,13,Сибірцева,214, Пушкіна,40, Леваневського, 103, Декабристів,27,37, Івкіна,30, пров. Ватутіна 27 | 2,150 | 0,65 | - | 0,65 | - | 0,800 | 0,775 | - | 0,025 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 7 | Капітальний ремонт швів : вул.Зелена,31, 33,Леваневського, 93,97,Чайковського, 103, Горького, 59,Корсунського,61 | 2,583 | 1,823 | 1,6 | - | 0,223 | 0,600 | 0,600 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - |
| 8 | Капітальний ремонт фасадів: Горбатова,39,47,61,Леніна 16,18,20,22, Сибірцева,7 | 13,61 | 4,6 | 4,6 | - | - | 3,466 | 3,866 | - | 0,400 | 4,144 | 2,7 | 1,444 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 9 | Модернізація диспетчеризації ліфтів:Сибірцева,19,21, 188, Горького,39,59, Декабристів,39,45, Комсомольська,20 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Модернізація та капітальний ремонт ліфтів: Горбатова,63, Леваневського,14, Ювілейна,107, Декабристів,39,45 | 10,965 | 4,15 | 4,0 | 0,15 | - | 2,515 | 2,015 | 0,500 | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 1,3 | - | 1,3 | - |
| 11 | Капітальний ремонт електромереж | 0,58 | 0,22 | - | 0,1 | 0,120 | 0,12 | - | 0,12 | - | 0,12 | - | 0,12 | - | 0,12 | - | 0,12 | - |
| 12 | Капітальний ремонт та заміна дворових туалетів | 0,128 | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - |
| 13 | Відновлення підпірних стін | 0,35 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Облаштування лічильниками теплової енергії | 4,8 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | - | - |
| 15 | Облаштування лічильниками водопоста- чання | 0,392 | 0,098 | - | - | 0,098 | 0,098 | 0,098 | - | - | 0,098 | 0,098 | - | - | 0,098 | 0,098 | - | - |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проекту: «Реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по вул. Першотравнева,20а та Чапаєва,2б в cмт Красна Гора» | 0,771 | 0,311 | - | 0,141 | 0,17 | 0,100 | - | 0,100 | - | 0,326 | - | 0,326 | - | 0,034 | - | 0,034 | - |
| 17 | Реконструкція та капремонт житл.будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання | 86,528 | 8,528 | 7,753 | 0,775 | - | 77,0 | 76,00 | 1,00 | - | 0,500 | - | - | 0,500 | 0,500 | - | - | 0,500 |
| 18 | Надання підтримки новим або функціону- ючих ОСББ | 4,88 | 1,050 | 0,84 | - | 0,21 | 1,050 | 0,84 | 0,210 | - | 1,730 | 1,2 | 0,5 | 0,03 | 1,050 | 0,84 | - | 0,21 |
| 19 | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій | 14,12 | 2,0 | - | 2,0 | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 8,12 | 8,0 | 0,12 | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 20 | Ремонт квартир дітей-сиріт | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 21 | Капітальний ремонт та реконструкція гуртожитків | 26,8 | - | - | - | - | 16,8 | 15,8 | 0,5 | - | 10,0 | 7,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| - | УСЬОГО: | 207,466 | 38,501 | 26,993 | 8,947 | 2,561 | 122,384 | 115,086 | 6,67 | 0,628 | 34,998 | 26,198 | 7,77 | 1,03 | 11,583 | 3,138 | 7,235 | 1,21 |

| Капітальний ремонт житлового фонду на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця № 26 |  |  |
| № з/п | Місто (район) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | млн.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього | 2011 |  |  | Всього | 2012 |  |  | Всього | 2013 |  |  | Всього |  | 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  |  | Державний бюджет |  | Місцеві бюджети | Інші джерела |
| 1. | Артемівськ | 207,466 | 38,501 | 26,993 | 8,947 | 2,561 | 122,384 | 115,086 | 6,67 | 0,628 | 34,998 | 26,198 | 7,77 | 1,03 | 11,583 |  | 3,138 |  | 7,235 | 1,21 |
| 2. | Часів Яр | 9,946 | 2,527 | - | 2,392 | 0,135 | 5,05 | 3,0 | 1,0051 | 1,0449 | 1,523 | - | 1,374 | 0,149 | 0,846 |  | - |  | 0,846 | - |
| 3. | Соледар | 7,476 | 1,877 | - | 1,877 | - | 1,777 | - | 1,777 | - | 1,938 | - | 1,938 | - | 1,884 |  | - |  | 1,884 |  |
|  | УСЬОГО | 224,888 | 42,905 | 26,993 | 13,216 | 2,696 | 129,211 | 118,086 | 9,4521 | 1,6729 | 38,459 | 26,198 | 11,082 | 1,179 | 14,313 |  | 3,138 |  | 9,965 | 1,21 |

Зміни до додатка 1 «Реформування і розвиток житлового господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548  підготовлені відділом розвитку міського господарства  Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку міського господарства

Артемівської міської ради                                                                                                                                                С. В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                                                                                                                С. І. Кіщенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішення Артемівської міської ради |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.12. .2012 № 6/33-570_ |  |  |  |  |  |
| Зміни до додатка 2 «Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548 Таблиця 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи | Всього 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |
|  | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. |  |  | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий, обласний бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. |  | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. |
| 1.Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання (Програма «Питна вода України») | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 |
| Огородження зон санітарної охорони Богданівського та Григоріївського підземних водозаборів | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 |  |  |  |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу 1 | 90,2 | 78,4 | 7,8 | 4 |  |  |  |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2,0 |  |  |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 |
| 2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Споруди водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Встановлення ультрахвильових витратомірів: АФС Красносільський водозабір Кліщіївський водозабір м.Соледар | 600,0 | 0,0 | 0 | 600 |  | 100,0 |  |  |  | 100 | 200,0 |  |  | 200 | 300,0 |  |  | 300 |  | 0,0 |  |  |  |
| Модернізація ПНС | 73,7 | 0,0 | 0 | 73,7 |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимізація роботи мереж водопостачання. "Реконструкція магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони м. Артемівськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7033,8 | 3418,9 | 0 | 3614,9 |  |  |  |  |  |
| Енергозбереження та модернізація споруд. Заміна обладнання на артезіанських свердловинах і ВНС. | 4105,0 | 199,2 | 0 | 3905,8 |  | 815,1 |  |  |  | 815,1 | 1042,9 | 199,2 |  | 843,7 | 1300,0 |  |  | 1300 |  | 947,0 |  |  | 947 |
| Капітальний ремонт водопровідних мереж пос. Ступки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,6 | 129,6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ділянок водогонів різних діаметрів у м. Артемівську, м. Соледар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400,0 | 1000,0 | 0 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція водопровідних насосних станцій та водопровідних вузлів (з заміною обладнання Програма «Питна вода України») | 313,4 | 100,3 | 90,4 | 122,7 |  |  |  |  |  |  | 213,4 | 100,3 | 70,4 | 42,7 | 100,0 |  | 20,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| Заміна насосного агрегату на насосній станції 2-го підйому м. Часів Яр | 16,2 | 8,2 | 4,97 | 3 |  | 16,2 |  | 8,2 | 5,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна насосного агрегату на насосній станції 1-го підйому Часовоярської фільтрувальної станції | 219,9 | 111,8 | 67,4 | 40,7 |  |  |  |  |  |  | 219,9 | 111,8 | 67,4 | 40,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція насосної станції ВНС другого підйому Красносільського водозабору с. Красне, встановлення ультрахвилбових витратомірів | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| Створення умов безпеки для мешканців міста. Перевод хлораторних на хлорування гіпохлоритом натрію замість рідкого хлору. | 550,0 | 0,0 | 0 | 550 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 550,0 |  |  | 550 |  | 0,0 |  |  |  |
| Всього по розділу 2.1. | 10879,6 | 1126,0 | 142,8 | 9610,8 |  | 931,3 |  | 8,23 | 4,97 | 918,1 | 6071,3 | 1117,8 | 137,8 | 4815,7 | 2930 |  |  | 2930 |  | 947 |  |  | 947 |
| 2.1.2 Поліпшення якості води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження технології підготовки питної води. Розроблення технології доочищення води підземних джерел (робочі проекти для будівництва станцій доочищення води, виготовлення проектної документації) | 1022,2 | 802,9 | 114,2 | 105,1 |  | 407,0 |  | 407 |  |  | 320,1 | 278,4 | 27,8 | 13,9 | 45,1 |  | 3,9 | 41,2 |  |  | 117,5 | 82,5 | 50 |
| Будівництво станцій доочищення (помякшення -знесолення) води підземних джерел Красносільського та Кліщіївського водозаборів | 1660,1 | 1340,0 | 13,9 | 306,2 |  | 0,0 |  |  |  |  | 1340,0 | 1340 |  |  | 320,1 |  | 13,9 | 306,2 |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу 2.1.2 | 2591,1 | 2142,9 | 128,1 | 320,1 |  | 407 |  | 407 | 0 | 0 | 1660 | 1618,4 | 27,8 | 13,9 | 324 | 0 | 17,8 | 306,2 |  | 200 | 117,5 | 82,5 | 0 |
| 2.1.3 Мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка і впровадження гідравлічної моделі мережі та створення геоінформаційної системи та паспортизація мереж і колодязів. Розрорбка пректу "Схема оптимізації роботи централізованого водопостачання" | 1500,0 | 0,0 | 300 | 1200 |  | 200,0 |  |  |  | 200 | 500,0 |  |  | 500 | 600,0 |  | 300 | 300 |  | 200,0 |  |  | 200 |
| Придбання лабораторії по пошуку витоків води (несанкційний відбір) | 500,0 | 0,0 | 0 | 500 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 500 |  | 0,0 |  |  |  |
| Встановлення запірно-регулюючої арматури: регуляторів тиску -12шт., вантузів-68шт., засувки та зворотні клапани, запірні засувки | 682,0 | 0,0 | 0 | 682 |  | 132,0 |  |  |  | 132 | 250,0 |  |  | 250 | 300,0 |  |  | 300 |  | 0,0 |  |  |  |
| Заміна ділянок мереж і оптимізація роботи. Водогін вул.Оборони в м.Артемівськ. Заміна водопровідних мереж м.Артемівськ, Заміна водопровідних мереж м.Соледар | 12312,8 | 0,0 | 14,5 | 12298,3 |  | 1995,2 |  |  | 14,5 | 1980,7 | 3964,9 |  |  | 3964,9 | 2676,9 |  |  | 2676,9 |  | 3675,8 |  |  | 3675,8 |
| Прокладка водопровідних мереж споживачам з метою виводу з експлуатації вуличних водорозбірних колонок. | 726,0 | 0,0 | 0 | 726 |  | 0,0 |  |  |  |  | 76,0 |  |  | 76 | 150,0 |  |  | 150 |  | 500,0 |  |  | 500 |
| Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання (згідно Загальнодержавної програми «Питна вода України») | 280,0 | 131,5 | 92,5 | 56 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 47 | 33 | 20 |  | 180,0 | 84,5 | 59,5 | 36 |
| Всього по розділу 2.1.3 | 16000,8 | 131,5 | 407,0 | 15462,3 |  | 2327,2 |  | 0 | 14,5 | 2313 | 4791 | 0 | 0 | 4790,9 | 4326,9 | 47 | 333 | 3946,9 |  | 4555,8 | 84,5 | 59,5 | 4411,8 |
| 2.2Розвиток системи водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна енергоємного устаткування на каналізаційних насосних станціях | 1077,6 | 0,0 | 0 | 1077,6 |  |  |  |  |  |  | 182,6 |  |  | 182,6 |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 610 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього розділ 2.2.1 | 1077,6 | 0,0 | 0,0 | 1077,6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182,6 | 0 | 0 | 182,6 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 |  | 610 | 0 | 0 | 610 |
| 2.2.2 Каналізаційні очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація обладнання очисних споруд, м.Артемівська | 2085 | 0,0 | 0 | 2085 |  | 0 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 285,0 |  |  | 285,0 |  |  |  |  | 1500 |
| Модернізація теплового господарства (очисні споруди) | 1889,7 | 141,2 | 56,5 | 1692 |  | 197,7 |  | 141,2 | 56,5 |  | 300 |  |  | 300 | 172,0 |  |  | 172,0 |  |  |  |  | 1220 |
| Реконструкція первинного відстійника під аеротенк-відстійник на КОС м.Артемівська | 22500 | 19200,0 | 2200 | 1100 |  | 0 |  |  |  |  | 11000 | 7700 | 2200 | 1100 | 11500,0 | 11500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція очисних споруд м.Соледар під блочно-модульну станцію біологічної очистки | 44000 | 30800,0 | 13200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 44000 | 30800 | 13200 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу 2.2.2 | 70474,7 | 50141,2 | 15456,5 | 4877,0 |  | 197,7 |  | 141,2 | 56,5 | 0 | 55600 | 38500 | 15400 | 1700 | 11957,0 | 11500,0 | 0,0 | 457,0 |  | 2720 | 0 | 0 | 2720 |
| 2.2.3 Мережі водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво каналізаційного колектору Д-500мм від КНС-1а м. Артемівськ | 3510 | 2500,0 | 1010 | 3510 |  |  |  |  |  |  | 3510,0 | 2500 | 1010 |  | 3510,0 |  |  | 3510,0 |  | 0 |  |  |  |
| Автоматизація КНС м. Артемівськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Заміна ділянки каналізаційного колектору д-500мм | 623,6 | 0,0 | 0 | 623,6 |  | 623,6 |  |  |  | 623,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція каналізаційних мікрорайону Деконка (електрофікація) | 1023,6 | 920,6 | 103 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1023,6 | 920,6 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальний ремонт розподільчої водопровідної мережі д-50мм 1км в с.Бахмутське | 200,0 | 0,0 | 100 | 100 |  | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт магістральної мережі д-63мм 5 км на с.Бахмутське | 900,0 | 0,0 | 450 | 450 |  | 900 |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт водопровідної мережі на с.Покровське д-75мм 5км | 1000,0 | 0,0 | 500 | 500 |  | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт розподільчої мережі в с. Покровське д-63мм 1км | 200,0 | 0,0 | 100 | 100 |  | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт водогону д-100мм на пос. Білокамянка -1,5км | 400,0 | 0,0 | 200 | 200 |  | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт водопровідних мереж по пос.Білокамянка д-50мм 3км | 500,0 | 0,0 | 250 | 250 |  | 500 |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція напорного водоводу по вул. Ціолковського м. Часів Яр | 359,0 | 186,3 | 107,8 | 64,9 |  | 44 |  | 38,3 | 3,8 | 1,9 | 100,0 | 47 | 33,0 | 20 | 100 | 47 | 33 | 20 |  | 115 | 54 | 38 | 23 |
| Капремонт магістрального водоводу від Григоріївського підземного водозабору до насосної станції 2-го підйому м. Часів Яр | 204,4 | 102,7 | 60,7 | 41 |  | 69,4 |  | 39,3 | 16,1 | 14 | 70,0 | 32,9 | 23,1 | 14 |  |  |  |  |  | 65 | 30,5 | 21,5 | 13 |
| Заміна ділянки колектору Д-250мм вул.П.Лумумби у м.Артемівську | 120 | 0,0 | 100 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 120 |  | 100 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу 2.2.3 | 12850,6 | 3709,6 | 2981,5 | 6159,5 |  | 3937 |  | 77,6 | 1620 | 2240 | 4823,6 | 3500,5 | 1269,1 | 54 | 3910 | 47 | 33 | 3830 |  | 180 | 84,5 | 59,5 | 36 |
| 3. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження інтегрованої системи фінансового менеджменту, впровадження системи розрахунків із споживачами послуг | 361 | 0,0 | 0 | 361 |  | 0 |  |  |  |  | 361 |  |  | 361 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Закупівля спецмашин і механізмів | 5321 | 2000,0 | 0 | 3321 |  | 588 |  |  |  | 588 | 600 |  |  | 600 | 2000,0 | 2000,0 |  | 883,0 |  | 1250,0 |  |  | 1250,0 |
| Придбання люків на колодязі | 550 | 0,0 | 550 | 0 |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Розробка реєстрових карт та паспортів обєктів, коригування проектно-кошторимссної документації, інвентаризація прмислових відходів, розробка та впровадження держ. Моніторингу природного середовища мулових споруд | 139 | 0,0 | 0 | 139 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 119,0 |  |  | 119,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| Поліпшення умов праці і побуту правцівників | 1200 | 0,0 | 0 | 1200 |  | 0 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Утримання та прочитска зливової каналізації | 1165,0 | 0,0 | 1165 | 0 |  | 265 |  |  | 265 |  | 300 |  | 300 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |
| Всього по розділу 3 | 8736,0 | 2000,0 | 1715,0 | 5021,0 |  | 1323 |  | 0 | 715 | 608 | 1961 | 0 | 300 | 1661 | 3019,0 | 2000,0 | 400,0 | 1502,0 |  | 1600,0 | 0,0 | 300,0 | 1250,0 |
| Всього по програмі | 122700,6 | 59329,6 | 20838,7 | 42532,3 |  | 9123,2 |  | 634,03 | 2411 | 6078,3 | 75135 | 44776 | 17139 | 13220 | 26751,9 | 13594 | 783,8 | 13257,1 |  | 10857,9 | 325,7 | 505,4 | 9976,8 |
| Проект змін до додатка 1 «Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548 підготовлені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу розвитку міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемівської міської ради С. В. Жеребятьєва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секретар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С. І. Кіщенко |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішення Артемівської міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.12.2012 №_6/33-570__ |  |  |  |  |  |  |
| Зміни до додатка 5 «Реформування і розвиток Артемівського УГГ на 2011-2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 |  |
| №з/п | Найменування заходу або технології | Дата введення обєкта в експлуатацію | Обсяг робіт (натуральні одиниці) та вартість фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування | Примітки |  |
|  |  |  | Всього на 2011-2014рр. |  | 2011 рік |  | 2012 рік |  | 2013 рік |  | 2014 рік |  |  |  |  |
|  |  |  | обсяг робіт | вартість | обсяг робіт | вартість | обсяг робіт | вартість | обсяг робіт | вартість | обсяг робіт | вартість |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |  |
| I. Реконструкція, заміна та кільцювання розподільних газопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Високого тиску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заміна сталевого газопроводу на ПНД від ГРП сел.. Білокам`янка до п. ДАЇ Ø219мм | 2015 Обсяг робіт у 2015р. становить 1,4 км вартість 2000 тис.грн. | 4,7 | 4000 |  |  |  |  | 2,3 | 2000 | 2,4 | 2000 | додаткові інвестиції | відкоректована загальна протяжність |  |
| 1.2 | Середнього тиску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заміна сталевого газопроводу на ПНД м. Артемівськ, від ГРС «Артемівськ» до вул. Лескова Ø426мм | 2015 Обсяг робіт у 2015р. становить 0,5 км вартість 1200 тис.грн. | 0,4 | 1170 |  |  |  |  | проектно-кошторисні роботи | 70 | 0,4 | 1100 | додаткові інвестиції | обєкт перенесено в ПВР майбутніх періодів у звязку з відсутністю коштів, відкоректована загальна протяжність та сума |  |
| 1.3 | Низького тиску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реновація підземного газопроводу м. Артемівськ вул. Радянська Ø108мм | 2014 | 0,1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 150 | додаткові інвестиції | перенесено з 2012р. у звязку з відсутністю коштів |  |
| Всього по I розділу |  |  | 5,2 | 5320 |  | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2070 | 2,9 | 3250 |  |  |  |
| II. Реконструкція та модернізація споруд на розподільних газопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газорегуляторні пункти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заміна застарілого обладнання ГРП№1 м. Артемівськ, вул. Оборони (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | відкоректована сума |  |
| 2.1.2 | Заміна застарілого обладнання ГРП№5 м. Артемівськ АУГГ (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | відкоректована сума |  |
| 2.1.3 | Заміна застарілого обладнання ГРП№31 м. Артемівськ, вул. Ювілейна (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.4 | Заміна застарілого обладнання ГРП№78 м. Артемівськ, с. Червона Гора (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.5 | Заміна застарілого обладнання ГРП№4 м. Артемівськ, вул. Р. Люксембург (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.6 | Заміна застарілого обладнання ГРП№2 м. Артемівськ, вул. Ювілейна (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.7 | Заміна застарілого обладнання ГРП№34 м. Артемівськ, вул. Толбухіна (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.8 | Заміна застарілого обладнання ГРП№30 м. Артемівськ, вул. П. Лумумби (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.9 | Заміна застарілого обладнання ГРП№15 м. Артемівськ, вул. Калініна (ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 3,4 |  |  | 1 | 3,4 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.10 | Заміна застарілого обладнання ГРП№10 м. Артемівськ, вул. Червонофлотська (заміна засувки, ЗСК50 на ЗСК "Мадас") | 2012 | 1 | 5,9 |  |  | 1 | 5,9 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.1.11 | Заміна застарілого обладнання ГРП№7 м. Артемівськ, вул. Петровського (кут вул. Горбатова) | 2013 | 1 | 80 |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.1.12 | Заміна застарілого обладнання ГРП№8 м. Артемівськ вул. Петровського (кут вул. Комсомольської) | 2013 | 1 | 80 |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.1.13 | Заміна застарілого обладнання ГРП№14 м. Артемівськ вул. Горького | 2014 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.1.14 | Заміна застарілого обладнання ГРП№40 м. Часів-Яр ул. Образцова | 2014 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.2 | Шафові регуляторні пункти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заміна застарілого обладнання ШРП№14 м. Артемівськ п. Ільїновка вул. Морська | 2012 | 1 | 64 |  |  | 1 | 64 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | відкоректована сума |  |
| 2.2.2 | Заміна застарілого обладнання ШРП№6 м. Артемівськ вул. О.Кошового – Оборони | 2012 | 1 | 55 |  |  |  |  | 1 | 55 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | перенесено з 2012р. |  |
| 2.2.3 | Заміна застарілого обладнання ШРП№1 м. Артемівськ вул. Чайковського,63 | 2013 | 1 | 55 |  |  |  |  | 1 | 55 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.2.4 | Будівництво додаткової ШРП для стабілізації тиску по вул. Сибірцева, зош№11, м. Артемівськ | 2011 | 1 | 69 | 1 | 69 |  |  |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | виконано в 2011р. (по програмі - 2014р.), відкоректована сума, адреса |  |
| 2.2.5 | Будівництво додаткової ШРП для стабілізації тиску по вул. Віноградній-пров.1-й Красносільський | 2011 | 1 | 66,4 | 1 | 66,4 |  |  |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | виконано в 2011р. (по програмі - 2014р.), відкоректована сума, адреса |  |
| 2.3 | Установки і засоби електрохімзахисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Заміна морально застарілого обладнання КСС-600 м. Часів-Яр, сел. Південне. Газифікація п. Сіверний м. Часів-Яр | 2011 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 |  |  |  | 350,0 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | відремонтовано к/р |  |
| 2.3.2 | Заміна морально застарілого обладнання КСС-600 м. Артемівськ п/к Східний | 2013 | 1 | 30 |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | перенесено з 2012р. |  |
| 2.3.4 | Заміна морально застарілого обладнання КСС-1200 м. Артемівськ вул. 60 років утворення СРСР | 2013 | 1 | 30 |  |  |  |  | 1 | 30 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.3.5 | Заміна морально застарілого обладнання КСС-1200 м. Часів-Яр, вул. Горького | 2014 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.3.6 | Заміна морально застарілого обладнанняКСС-1200 вул. Рабкорівська, м. Артемівськ (заміна КСС на СВТЗ-М1-1,2) | 2012 | 1 | 5,5 |  |  | 1 | 5,5 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.3.7 | КСС-1200 вул. Фільтровальна, м. Часів-Яр (заміна КСС на СВТЗ-М1-1,2) | 2012 | 1 | 5,5 |  |  | 1 | 5,5 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.3.8 | КСС-1200 вул. Києвська, м. Соледар (заміна КСС на СВТЗ-М1-1,2) | 2012 | 1 | 5,5 |  |  | 1 | 5,5 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| 2.4. | Інше (розшифрувати) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Секціонування газопроводу середнього тиску м. Артемівськ, вул. Оборони, обладнання 2-х додаткових відключаючих пристроїв | 2013 | 2 | 30 |  |  | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| 2.4.2 | Встановлення додаткового відключаючого пристрою Ø250мм для секціонування газових мереж на підземному газопроводі м. Артемівськ, вул. Радянська-пров. 1-й Октябрьський | 2012 | 1 | 30,1 |  |  | 1 | 30,1 |  |  |  |  | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | додано |  |
| Всього по II розділу |  |  | 29 | 840,8 | 3 | 143,7 | 16 | 162,1 | 7 | 695,0 | 3 | 190 |  |  |  |
| ІІІ. Впровадження та розвиток автоматизації систем управління обєктами газопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диспетчеризація ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Монтаж системи контролю «Блискавка» ГРП№24 м. Артемівськ | 2014 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | перенесено з 2012р. |  |
| 3.1.2 | Монтаж системи контролю «Блискавка» ГРП№51 м. Соледар | 2014 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" | перенесено з 2013р. |  |
| 3.1.3 | Монтаж системи контролю «Блискавка» ГРП№54 м. Соледар | 2014 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 | власні кошти ПАТ "Донецькоблгаз" |  |  |
| Всього по IIІ розділу |  |  | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |  |  |  |
| Разом (I+II+IIIІ) |  |  | 5,2 | 6235,8 | 0 | 143,7 | 0 | 162,1 | 2,3 | 2765 | 2,9 | 3515 |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 3 |  | 16 |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4.0 | Будівництво газифікації м. Соледар по вул. Чапліна, вул. Кірова, вул. Поштова, вул. Київська, вул. 8 березня, вул. Краснознаменна, пров. Шосейний, пров. Льотчиків, пров. Поштовий, пров. 8 березня м. Артемівськ по вул.. Тургенєва |  |  | 2400,0 |  |  |  | 2400,0 |  | 250, 0 |  |  | 1048,0 - держ./бюджет 105,0 - місцевий бюджет |  |  |
| 4.0 | Встановлення побутових лічильників газу на сходових клітинах за рахунок транспортування у м. Артемівську, 260 од. |  |  | 910,0 |  |  |  | 910,0 |  |  |  |  | кошти підпиємства |  |  |
| РАЗОМ (I+II+IIIІ+ІV) |  |  |  | 9545,8 |  | 143,7 |  | 3472,1 |  | 3015,0 |  | 3515,0 |  |  |  |
| Зміни до додатка 3 «Реформування і розвиток Артемівського УГГ на 2011-2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівськоїміської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548, підготовлені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу розвитку міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемівської міської ради С. В. Жеребятьєва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секретар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемівської міської ради С. І. Кіщенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                              Рішення   Артемівської міської ради

26.12.2012 №_6/33-570_

Зміни до додатка 7 «Благоустрій  на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548

БЛАГОУСТРІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2011 РІК                                            Таблиця № 7

| Зміст заходу | Термін виконання |  | Виконавець |  | Витрати на реалізацію, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього тис. грн. |  | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | державного Бюджету тис. грн. |  | обласний бюджет тис. грн. |  | місцевий бюджет тис. грн. |  | підприємств тис. грн. |  | інших джерел тис.грн |  |  |  |  |  |
| ОЗЕЛЕНЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Артемівськ | 2011 рік | Комунальне підприємство “Флора” (далі КП “Флора”) |  | 402,6 |  |  |  |  |  | 402,6 |  |  |  |  |  | Покращення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Утримання і ремонт зелених насаджень вздовж вулиць і доріг по м. Соледар | 2011 рік | СКП “Комунальник” |  | 135,0 |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення послуг з санітарної очистки |  |  |  |  |
| Озеленення м. Соледар | 2011 рік | СКП “Комунальник” |  | 510,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 10,0 |  | Поліпшення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Озеленення м. Часів-Яр | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Вирощування декоративних культур | 2011 рік | КП “Розсадник декоративних і лісових куль-тур “Ялинка” м. Соледар |  | 965,0 |  |  |  |  |  |  |  | 965,0 |  |  |  | Збільшення кількості зелених насаджень по місту |  |  |  |  |
| Посадка дерев 800 шт. в парку, скверах, площах | 2011 рік | КП “Флора” |  | 207,4 |  |  |  |  |  | 107,4 |  | 100,0 |  |  |  | Покращення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Посадка кущів 800 шт. в парку, скверах, площах | 2011 рік | КП “Флора” |  | 42,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 12,0 |  |  |  | Покращення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Посадка літників (квіти) | 2011 рік | КП “Флора” |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | Покращення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Валка дерев по м. Артемівськ | 2011 рік | КП “Флора” |  | 464,3 |  |  |  |  |  | 389,3 |  | 75,0 |  |  |  | Покращення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Закладка та розвиток розсадника декоративних рослин | 2011 рік | КП “Флора” |  | 70,4 |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  |  |  | Покращення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Придбання мотоблоку МБ –2Б-7,5 РRО(2од.) | 2011 рік | КП “Флора” |  | 26,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  | Нарощування об’ємів робіт |  |  |  |  |
| Придбання сіялки СЗТ – 3,6 А | 2011 рік | КП “Флора” |  | 78,0 |  |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  |  | Нарощування об’ємів робіт |  |  |  |  |
| Придбання трактора МТЗ –82,1 | 2011 рік | КП “Флора” |  | 132,0 |  |  |  |  |  | 132,0 |  |  |  |  |  | Нарощування об’ємів робіт |  |  |  |  |
| Придбання машини-системи для поливу барабанного типу “ОSMIS” | 2011 рік | КП “Флора” |  | 180,0 |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  | Нарощування об’ємів робіт |  |  |  |  |
| Улаштування та обслуго-вування газонів, створен-ня ландшафтних композицій 21930 м2 | 2011 рік | КП “Флора”, підприємства міста |  | 1100,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 600,0 |  | Покращення естетичного вигляду міста |  |  |  |  |
| САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточне утримання вулиць, майданів, мостів, штучних споруд | 2011 рік | КП “АККП” |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | Покращення стану |  |  |  |  |
| Придбання установок та обладнання збору, транспортування, знешкодження та складування побутових відходів, 100 од. | 2011 рік | ТОВ «АРТЕМІВСЬКРЕМОНДІС» |  | 174,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Придбання бульдозера | 2011 рік | ТОВ «АРТЕМІВСЬКРЕМОНДІС» |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Розробка і затвердження генеральної схеми санітарної очистки | 2011 рік | ТОВ «АРТЕМІВСЬКРЕМОНДІС» |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Розробка та впровадження проекту роздільного збору сміття | 2011 рік | ТОВ «АРТЕМІВСЬКРЕМОНДІС» |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Утримання вулиць м. Часів-Яр | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 268,0 |  |  |  |  |  | 268,0 |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Прибирання міських зупинок по м. Артемівськ | 2011 рік | Комунальне під-приємство “Арте-мівськміськелектроавтотранс” (далі КП “Артемівськ-міськелектроавтотранс”) |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Санітарне очищення міста Артемівськ |  | Комунальне підприємство “Артемівськкомунспецтранс” (далі КП “Артемівськкомунспецтранс”) |  | 455,1 |  |  |  |  |  | 455,1 |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Санітарне очищення міста Часів-Яр | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Санітарне очищення міста Соледар | 2011 рік | СКП “Комунальник” |  | 591,0 |  |  |  |  |  | 243,0 |  | 300,0 |  | 48,0 |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Поточне утримання пам’ятників | 2011 рік | КП “АККП” |  | 94,0 |  |  |  |  |  | 94,0 |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Поточний ремонт пам’ятників | 2011 рік | КП “АККП” СКВРЖП “Ремонтник” |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Утримання фонтана | 2011 рік | КП “АККП” |  | 74,0 |  |  |  |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  | Покращення вигляду міста |  |  |  |  |
| Поточний ремонт фонтана | 2011 рік | КП “АККП” |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | Покращення вигляду міста |  |  |  |  |
| Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2011 рік | КП “АККП” |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Покращення вигляду міста |  |  |  |  |
| Розробка проекту реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів м. Соледар | 2011 рік | СКВРЖП “Ремонтник” |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | Покращення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Обслуговування міського полігону м. Часів-Яр | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Придбання та впро-вадження установок, обладнання та машин для збору, транспор-тування, перероблен-ня, знешкодження та складування побутових відходів (Бульдозер 400,0) | 2011 рік | ТОВ “Ремондіс Артемівськ” |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Придбання та впро-вадження установок, обладнання та машин для збору, транспор-тування, перероблен-ня, знешкодження та складування побутових відходів (Бульдозер 700,0 Сміттєвоз 400,0 Контейнеровоз 250,0) | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 1310,0 |  |  |  |  |  | 1310,0 |  |  |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Придбання євро контейнерів для змішаного збору твердих побутових відходів 60 од. | 2011 рік | ТОВ “Ремондіс Артемівськ” |  | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  | 104,0 |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів 40 од. | 2011 рік | ТОВ “Ремондіс Артемівськ” |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Оновлення застарі-лого парку контей-неррів (придбання металевих контейнерів) 60 од. | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Оновлення заста-рілого парку контей-нерів (придбання металевих контейнерів) 30 од. | 2011 рік | СКВРЖП “Ремонтник” |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Придбання залізобетонних конструкцій для встановлення контейнерів 8 од. | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |  |  |  |
| Розробка та впровадь-ження проекту роз-дільного збирання твердих побутових відходів | 2011 рік | ТОВ “Ремондіс Артемівськ” |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  | Поліпшення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Розробка та затверд-ження генеральної схеми очистки міст | 2011 рік | ТОВ “Ремондіс Артемівськ” |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Інвентаризація несанкціонованих звалищ та їх ліквідація | 2011 рік | КП “Артемівськкомунспецтранс” |  | 166,7 |  |  |  |  |  | 166,7 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Прибирання міських зупинок | 2011 рік | КП “Артемівськкомунспецтранс” |  | 146,7 |  |  |  |  |  | 146,7 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| Завершення будівництва та введення в експлуатацію біотермічної ями | 2011 рік | КП “Артемівськкомунспецтранс” |  | 31,0 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |  |  |  |
| РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточне утримання кладовищ по м. Артемівськ | 2011 рік | КП “АККП” |  | 445,0 |  |  |  |  |  | 445,0 |  |  |  |  |  | Підтримка санітарного стану |  |  |  |  |
| Поховання померлих безрідних громадян по м. Артемівськ | 2011 рік | КП “АККП” |  | 38,0 |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення обслуговування населення |  |  |  |  |
| Поховання померлих безрідних громадян по м. Часів-Яр | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення обслуговування населення |  |  |  |  |
| Надання ритуальних послуг м. Артемівськ | 2011 рік | КП “АККП” |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  | Поліпшення послуг |  |  |  |  |
| Надання ритуальних послуг м. Соледар | 2011 рік | СКП “Комунальник” |  | 158,0 |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  | 120,0 |  | Поліпшення послуг |  |  |  |  |
| Надання ритуальних послуг м. Часів-Яр | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування огорожі на кладовищах | 2011 рік | КП “АККП” |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | Підтримка санітарного стану та естетичного вигляду |  |  |  |  |
| Придбання техніки | 2011 рік | КП “АККП” |  | 2720,0 |  |  |  |  |  | 2720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт автошляхів по м. Артемівськ | 2011 рік | КП “АККП” |  | 53000,0 |  | 51300,0 |  | 1100,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  | Покращення стану шляхів |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт автошляхів по м. Часів-Яр | 2011 рік | На конкурсних засадах |  | 590,0 |  | 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану шляхів |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт автошляхів по м. Артемівськ | 2011 рік | На конкурсних засадах |  | 590,0 |  | 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану шляхів |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт мостів |  |  |  | 7600,0 |  |  |  | 7600,0 |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану мосту |  |  |  |  |
| Виготовлення проектної документації, капітальний ремонт шляхопроводів |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  | Покращення стану шляхопроводів |  |  |  |  |
| Поточний ремонт шляхів м. Артемівськ | 2011 рік | КП “АККП” |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | Покращення стану |  |  |  |  |
| Зимове утримання шляхів | 2011 рік | КП “АККП” |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  | Безпечне пересування транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Утримання автошляхів м. Часів-Яр | 2011 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 190,0 |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  | Покращення стану автошляхів |  |  |  |  |
| Утримання автошля-хів і прилеглих тери-торій м. Соледар | 2011 рік | СКП “Комунальник” |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 450,0 |  | 50,0 |  |  |  | Покращення стану автошляхів |  |  |  |  |
| Надання послуг на-селенню у асфальт-туванні дворових та придворових терито-й | 2011 рік | КП “АККП” |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Поліпшення обслуговування громадян |  |  |  |  |
| Послуги по ямковому ремонту доріг ( проведення земельних робіт) | 2011 рік | КП “АККП” |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту |  |  |  |  |
| Реконструкція центральної частини міста ІІ черга | 2011 рік | Підприємства міста, інші суб’єкти |  | 7000,0 |  | 3000,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 3900,0 |  | Покращення стану міста |  |  |  |  |
| Благоустрій меморіального комплексу «Пагорб Слави» монумент воїнам та могила невідомого солдата по вул.. Лермонтова 39 у м. Артемівську | 2011 рік | КП “АККП” КП «Флора» |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану міста |  |  |  |  |
| Поточне ремонт в’їздних знаків | 2011 рік | КП “АККП” |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  | Підтримка у задовільному стані |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів 10 од. | 2011 рік | ДФ ДП МВС України “Донбас –Ін форм-Ресурси” |  | 61,6 |  |  |  |  |  | 61,6 |  |  |  |  |  | Належна організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. 60 років утворення СРСР - Леваневського | 2011 рік | ДФ ДП МВС України “Донбас –Ін форм-Ресурси” |  | 76,1 |  |  |  |  |  | 76,1 |  |  |  |  |  | Належна організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Заміна контролерів КДК-16 6 од. | 2011 рік | ДФ ДП МВС України “Донбас –Ін форм-ресурси” |  | 94,8 |  |  |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  |  | Належна організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування дорожніх знаків 2166 од. | 2011 рік | ДФ ДП МВС України “Донбас –Ін форм-Ресурси” |  | 104,0 |  |  |  |  |  | 104,0 |  |  |  |  |  | Належна організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування пішохідних огороджень 3057 м.п. | 2011 рік | ДФ ДП МВС України “Донбас –Інформ “ |  | 49,5 |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  | Належна організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Розмітка автошляхів по місту Артемівськ | 2011 рік | ДФ ДП МВС України “Донбас –Ін форм-Ресурси” |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Належна організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Демонтаж дорожніх знаків та обрізання дерев | 2011 рік | ДФ ДП МВС України “Донбас –Ін форм-ресурси” |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | Належна організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |
| Робочий проект шляхопроводу по пров. 1-й Пушкіна | 2011 рік | КП “АККП” |  | 220,0 |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  | Підтримка у задовільному стані |  |  |  |  |
| Заміна асфальтного покриття тротуарів вздовж будинків на плитку ФЕМ 8360 м2 | 2011 рік | Підприємства міста, інші суб’єкти |  | 2090,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2090,0 |  | Покращення умов пересування громадян |  |  |  |  |
| ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво громадського туалету в центральній частині міста Артемівська | 2011 рік | На конкурсних засадах |  | 830,0 |  | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвентаризація та паспортизація об’єктів зовнішнього благоустрою по м. Артемівськ | Протягом 2011 року | Комунальне підприємство “Артемівське бюро технічної інвентаризації” (далі АБТІ) |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | Зростання обсягів робіт |  |  |  |  |
| Оптимізація маршрутів за рахунок перегляду графіків пересування і придбання нової техніки | Протягом 2011 року | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  | Економія 201,00 тис. грн.. |  |  |  |  |
| Придбання та впровадження програм для виконання графічних робіт | Протягом 2011 року | АБТІ |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  | Підвищення якості робіт, скорочення терміну вико-нання робіт |  |  |  |  |
| Розробка проекту на реконструкцію скверу Дружби по вул. Чайковського | 2011 рік | КП “Флора” |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Розробка проекту розчищення русла р. Бахмутка | 2011 рік | УМР |  | 600,0 |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення екологічного стану міста |  |  |  |  |
| Інвентаризація земель у т.ч.: КП „Арте-мівська управляюча компанія житлово-комунальних послуг”, землі житлової забу-дови на площі 300,0 га | Протягом 2011 року | Землевпорядні проектні організації, що мають ліцензії |  | 344,8 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 244,8 |  |  |  | Дозволить уточнити площі в цілях достовірного оподаткування |  |  |  |  |
| Встановлення межі прибрежних захисних смуг водних об’єктів | Протягом 2011-2012 року | Землевпорядні проектні організації |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | Дасть змогу використо-вувавти данні земельні ділянки тільки за цільовим призначенням |  |  |  |  |
| Розробка документації із землеустрою щодо відве-дення земельних ділянок, які виставл. на аукціоні | Протягом 2011 року | Землевпорядні проектні організації |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | Дозволить збільшити надходження коштів до місцевого бюджету у вигляді орендної плати |  |  |  |  |
| Ведення державного земельного кадастру | Протягом 2011 року | ДП “Центр Державного земельного кадастру» |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Розробка схеми стійкого муніципального менеджменту Арте-мівської міської ради |  |  |  |  |
| Проведення підготовчих робіт по виготовленню генерального плану м. Артемівська | 2011 рік | УМР |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші послуги по благоустрою населенню м. Соледар | 2011 рік | СКП “Комунальник” |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  | Покращення умов проживання мешканців міста |  |  |  |  |
| Придбання та встановлення дитячих майданчиків | 2011 рік | На конкурсних засадах |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висвітлення діяльності в ЗМІ | 2011 рік |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по благоустрою |  |  |  | 98947,5 |  | 57310,0 |  | 9015,0 |  | 15675,7 |  | 2778,8 |  | 14168,0 |  |  |  |  |  |  |

БЛАГОУСТРІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2012 РІК

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення у м. Артемівську | 2012 рік | Товариство з обмеженою відповідальністю «Міськсвітло» (далі ТОВ «Міськсвітло») | 1405,3 | 600,0 |  | 805,3 |  |  | Покращення освітлення в місті |
| Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Часів-Яр 1 черга | 2012 рік | м. Часів-Яр | 950,0 | 600,0 | 300,0 | 50,0 |  |  | Покращення освітлення в місті |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення м. Соледар | 2012 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 290,6 |  |  | 290,6 |  |  | Поліпшення умов пересування громадян |
| Поточне обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Артемівськ | 2012 рік | ТОВ «Міськсвітло» | 1350,0 |  |  | 1350,0 |  |  | Постійне підтримування освітлення в нічний час |
| Поточне обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення та зовнішнього освітлення бюджетних установ | 2012 рік | ТОВ «Міськсвітло» | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | Постійне підтримування освітлення в нічний час |
| Виконання робіт іншим організаціям | 2012 рік | ТОВ «Міськсвітло» | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 | Покращення освітлення в місті |
| Заміна проводів вуличного освітлення, заміна ламп вуличного та під”їздного освітлення, ревізія по вул.. м. Соледара 1000 м/п., 450 один | 2012 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 133,1 |  |  | 133,1 |  |  | Поліпшення умов пересування громадян |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Зовнішнє освітлення (оплата електроенергії) м. Артемівськ | 2012 рік | Відділ розвитку міського господарства | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  |  | Покращення умов пересування громадян в вечірній та нічний час |
| Погашення бюджетної заборгованості м. Артемівськ, Часів-Яр, Соледар | 2012 рік | м. Артемівськ, Часів-Яр | 428,1 | 428,1 |  |  |  |  |  |
| Озеленення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видалення аварійних багаторічних дерев по м. Артемівськ | 2012 рік | Артемівське комунальне підприємство «Флора» (далі КП «Флора») | 250,00 |  |  | 200,00 |  | 50,00 | Покращення екологічного стану міста, ліквідація аварійних ситуацій |
| Відновлення зелених насаджень по м. Артемівськ | 2012 рік | КП «Флора» | 338,0 |  |  | 300,0 |  | 38,0 | Покращення екологічного стану міста, |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Артемівськ | 2012 рік | КП «Флора» | 522,0 |  |  | 435,0 |  | 87,0 | Покращення екологічного стану міста, |
| Озеленення м. Соледар | 2012 рік | СКП «Комунальник» | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| Утримання та ремонт зелених насаджень вздовж вулиць та доріг м. Соледар | 2012 рік | СКП «Комунальник» | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| Видалення аварійних дерев на території міського парку м. Часів-Яр | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | Покращення екологічного стану міста |
| Озеленення території міського парку | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Утримання та ремонт зелених насаджень уздовж вулиць, доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, інших об`єктах благоустрою загального користування санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях м. Соледар | 2012 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 64,5 |  |  | 64,5 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| Вирощування декоративних культур | 2012 рік | Комунальне підприємство «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  | Збільшення кількості зелених насаджень по місту |
| Придбання техніки та виробничого оснащення м. Артемівськ: 1.Трактор на колісній ході МТЗ 892з переднім приводом -180,0 тис.грн. 2. Плуг трьохкорпусний ПН-3-3,5 – 13,0 тис.грн.. 3.Культіватор КПС 4 -25,0 тис. грн. 4.Косарка роторна – 15,0 тис. грн.. 5.Сіялка зернова СЗ-3,6 – 55,0 тис. грн.. 6. Мотоблок МБ-2Б-7,5 Нева – 36,0 тис. грн.. 7.Насосна система 50м3 /год – 5,0 тис. грн.. 8.Бензопила «Хустварна» 4 од.- 20,0 тис. грн. | 2012 рік | КП «Флора» | 349,0 |  |  | 349,0 |  |  |  |
| Санітарна очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санітарне очищення по м. Артемівськ | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 82,0 |  |  | 82,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Санітарне очищення по м. Часів-Яр | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста, |
| Санітарне очищення по м. Соледар | 2012 рік | СКП «Комунальник» | 800,0 |  |  | 210,0 | 70,0 | 520,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2012 рік | КП „АККП” | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Підтримка у задовільному стані |
| Поточне утримання парків, скверів, інш. | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточне утримання пам’ятників | 2012 рік | КП „АККП” | 88,0 |  |  | 88,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточне утримання фонтанів | 2012 рік | КП „АККП” | 121,8 |  |  | 121,8 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт фонтанів | 2012 рік | КП „АККП” | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Паспортизація полігону ТПВ | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |
| Інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ м. Артемівськ | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 208,4 |  |  | 208,4 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ м. Чвсів-Яр | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 40,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів м. Соледар | 2012 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Приведення до належного стану сміттєзвалища м. Соледар | 2012 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища |
| Приведення полігону ТПВ в безпечний екологічний і санітарний стан м. Часів-Яр | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища |
| Оновлення та поповнення контейнерного парку м. Соледар 12 од. | 2012 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища |
| Придбання євро контейнерів 50од. | 2012 рік | ТОВ «РЕМОНДІС-АРТЕМІВСЬК» | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Утримання та ремонт зупинок по м. Артемівськ | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 148,9 |  |  | 148,9 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання та ремонт зупинок по м. Артемівськ | 2012 рік | КП «Артемівськміськелектороавтотранс» | 516,4 |  |  | 516,4 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт та утримання пам’ятників м. Соледар | 2012 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання автомобіля Газель-бізнес | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 165,6 |  |  | 165,6 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання автомобіля ГАЗ-53 | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання погрузчик –єксковатору | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 375,0 |  |  | 375,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання автоматич-ного метателя сітки | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання відпугувача собак | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання мілкоколіберної рушниці з оптичним прицілом та глушителем | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Завершення капітального .будівництва біотермічної ями | 2012 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Ритуальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення капітального ремонту на Маріупольському кладовищу | 2012 рік | КП „АККП” | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | Підтримка санітарного стану та естетичного вигляду |
| Поховання безрідних громадян м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 96,1 |  |  | 96,1 |  |  | Поліпшення обслуговування населення |
| Поховання безрідних громадян м. Часів-Яр | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Поліпшення обслуговування населення |
| Поточне утримання кладовищ | 2012 рік | КП „АККП” | 445,0 |  |  | 445,0 |  |  | Підтримка санітарного стану |
| Надання ритуальних послуг м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 660,0 |  |  |  |  | 660,0 | Поліпшення обслуговування населення |
| Надання ритуальних послуг м. Соледар | 2012 рік | СКП «Комунальник» | 202,0 |  |  | 62,0 | 10,0 | 130,0 | Поліпшення послуг |
| Придбання техніки: катафалк | 2012 рік | КП „АККП” | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Покращення якості послуг |
| Дорожньо-мостове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт доріг та дорожнього покриття в м. Артемівськ, Чаів-Яр, Соледар | 2012 рік | КП „АККП” | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |
| Капітальний ремонт автошляхів по м. Часів-Яр | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 1299,2 | 1157,2 |  | 142,0 |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |
| Поточне утримання вулиць, майданів, мостів, штучних споруд м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 1192,0 |  |  | 1192,0 |  |  | Підтримка у задовільному санітарному стані |
| Поточний ремонт шляхів м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 1100,0 | 800,0 |  | 300,0 |  |  | Безпечний рух автотранспорту |
| Зимове утримування шляхів м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |
| Прочистка зливових каналізаційних мереж м. Артеміявськ | 2012 рік | КП „АККП” | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |
| Капітальний ремонт залізобетонного шляхопроводу по вул. Леваневського в м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 6800,0 | 6000,0 |  | 800,0 |  |  | Підтримка у задовільному стані |
| Реконструкція частини міста в межах вулиць: Артема, Леніна, Радянської, Комсомольської м. Артемівська | 2012 рік | КП „АККП” | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  | Поліпшення естетичного стану міста |
| Капітальний ремонт частини центрального парку культури та відпочинку в межах вулиць Петровського та Артема в м. Артемівську | 2012 рік | КП „АККП” | 1744,2 | 1744,2 |  |  |  |  | Поліпшення естетичного стану міста |
| Будівництво парку «Ювілейний» | 2012 рік | КП „АККП” | 7000,0 |  |  |  |  | 7000,0 | Поліпшення естетичного стану міста |
| Капітальний ремонт площі «Привокзальна» та скверу «Ст..Артемівськ-2» в м. Артемівську | 2012 рік | КП „АККП” | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  | Поліпшення естетичного стану міста |
| Реконструкція площі для проведення регіональ-ного ярмарку «Бахмут-ський шлях» та інших виставкових заходів (р-н міського Народного Дому | 2012 рік | КП „АККП” | 1000,0 |  | 800,0 | 200,0 |  |  | Поліпшення естетичного стану міста |
| Реконструкція бульвару Металургів м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 | Підтримка у задовільному стані |
| Капітальний ремонт благоустрою доріжок та пішохідних тротуарів у м. Артемівську з встановленням тролейбусної зупинки | 2012 рік | На конкурсних засадах | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| Капітальний ремонт тротуарів у м. Артемівську | 2012 рік | На конкурсних засадах | 800,0 | 200,0 |  | 600,0 |  |  |  |
| Поточне утримання автошляхів та прилеглих територій по м. Часів-Яр | 2012 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 900,0 | 500,0 | 300,0 | 100,0 |  |  | Покращення стану міста |
| Поточне утримання автошляхів та прилеглих територій по м. Соледар | 2012 рік | СКП «Комунальник» | 409,0 |  |  | 409,0 |  |  | Покращення стану міста |
| Розмітка доріг м. Артемівськ | 2012 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Організація без-пеки руху транс-порту та пішоход. |
| Капітальний ремонт світлофорного об’єкта пров. Леваневського - 60 років утворення СРСР | 2012 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт та технічне обслуговуван-ня світлофорних об’єк-тів 10 од. м. Артемівськ | 2012 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів дорожнього регулювання м. Артемівськ | 2012 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» | 207,0 |  |  | 207,0 |  |  | Підтримка у задовільному стані засобів безпеки руху |
| Поточний ремонт в’їз-них знаків м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Підтримка у задо-вільному стані за-собів безпеки руху |
| Надання послуг насе-ленню у асфальтуванні дворових та придворо-вих територій м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | Поліпшення обслуговування населення |
| Послуги по ямковому ремонту доріг ( проведення земляних робіт) м. Артемівськ | 2012 рік | КП „АККП” | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Безпечний рух авто транспорту |
| Придбання техніки, ілюмінації, інш. | 2012 рік | КП „АККП” | 2300,0 | 2000,0 |  | 300,0 |  |  | Поліпшення роботи для безпечного руху транспорту |
| Придбання техніки: автодорожній каток | 2012 рік | КП „АККП” | 100,0 | 60,0 |  | 40,0 |  |  | Поліпшення ро-боти для безпеч-ного руху трансп. |
| Придбання техніки: екскаватор «Борекс» | 2012 рік | КП „АККП” | 340,0 |  |  | 340,0 |  |  | Поліпшення роботи для безпечного руху транспорту |
| Придбання навісного устаткування до тракторів | 2012 рік | КП „АККП” | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Придбання та встановлення засобів примусового зниження швидкості на вулицях міста Артемівська | 2012 рік | На конкурсних засадах | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |
| Погашення бюджетної заборгованості м. Артемівськ | 2012 рік | На конкурсних засадах | 2956,3 | 2956,3 |  |  |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвентаризація та паспортизація об’єктів зелених насаджень м. Артемівськ | 2012 рік | БТІ | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Поліпшення обліку зелених насаджень |
| Паспортизація вулиць та доріг | 2012 рік | КП „АККП” | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| Інші послуги по благоустрою населенню м. Соледар | 2012 рік | СКП «Комунальник» | 124,0 |  |  |  |  | 124,0 | Поліпшення фінансового стану підприємства |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи | 2012 рік |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| Висвітлення діяльності в ЗМІ | 2012 рік |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
| Фінансування Конкурсу міні-проектів у м. Артемівську | 2012 рік | На конкурсних засадах | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
| Всього |  |  | 74758,0 | 42145,8 | 1400,0 | 19198,2 | 1525,0 | 10489,0 | Економія: 95,0 тис. кВт ел. енергії |

БЛАГОУСТРІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2013 РІК

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОСВІТЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Артемівськ Програма «Світле місто» | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 1650,0 | 650,0 |  | 1000,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян Економія складе: 0,467 млн. кВт/год ел.ен-ії 476,5 тис. грн. |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Соледар | 2013 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 591,6 | 591,6 |  |  |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Програма «Світле місто» м. Часів-Яр | 2013 рік | Часово-Ярська міська рада | 407,8 | 403,8 |  | 4,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення дворових територій м. Артемівськ | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Соледар | 2013 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 245,5 |  |  | 245,5 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Заміна проводів вуличного освітлення, заміна ламп вуличного та під’їздного освітлення, ревізія по вул. м. Соледар 1000 м/п., 450 один | 2013 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Держповірка, параметризація, монтаж в шафи обліку приладів диференційного обліку, 65 од. | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Удосконалення системи обліку |
| Поточне утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Артемівськ | 2013 рік | КП «АККП» | 1440,0 |  |  | 1440,0 |  |  | Постійне підтримування освітлення в нічний час |
| Поточне утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Часів-Яр | 2013 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Поточне обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення та зовнішнього освітлення бюджетних установ м. Артемівськ | 2013 рік | КП «АККП» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Зовнішнє освітлення (оплата електроенергії) м. Артемівськ | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | Покращення умов пересування громадян в вечірній та нічний час |
| Зовнішнє освітлення (оплата електроенергії) м. Часів-Яр | 2013 рік | Часово-Ярська міська рада | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| САНІТАРНА ОЧИСТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утримання парків, скверів | 2013 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання фонтанів м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 51,6 |  |  | 51,6 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт фонтанів м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт пам‘ятників м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 76,3 |  |  | 76,3 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт пам‘ятників м. Соледар | 2013 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Поточний ремонт малих # архітектурних споруд # м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Артемівськ | 2013 рік | КП «Артемівськкомунспецтранс» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Часів-Яр | 2013 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання зупинок м. Артемівськ | 2013 рік | КП «Артемівськкомунспецтранс» | 148,9 |  |  | 148,9 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання зупинок м. Артемівськ | 2013 рік | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Капітальний ремонт зупинок м. Соледар | 2013 рік | Соледарська міська рада | 29,8 | 29,8 |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання та встановлення зупиночних павільйонів м. Соледар | 2013 рік | Соледарська міська рада | 51,0 |  |  | 51,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Придбання гарячо-оцинкованих контейнерів 30од. | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Придбання контейнерів під ТПВ для приватного сектору 500 од. | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Оновлення та поповнення контейнерного парку (контейнерів) 15 шт. | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Виготовлення та обладнання контейнерних майданчиків 11 од. м. Артемівськ | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 132,0 |  |  |  | 132,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Будівництво контейнерних майданчиків м. Соледар | 2013 рік | Соледарська міська рада | 93,5 |  |  | 93,5 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Інвентаризація несанкціонованих звалищ та їх ліквідація м. Артемівськ | 2013 рік | КП «Артемівськкомунспецтранс» | 208,4 |  |  | 208,4 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів м. Соледар | 2013 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Вивіз ТПВ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 828,0 |  |  | 200,0 | 108,0 | 520,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Проведення часткової огорожі полігону м. Артемівськ | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 360,0 |  |  |  | 360,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Приведення до належного стану сміттєзвалища м. Соледар | 2013 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища |
| Розробка схеми санітарної очистки м. Артемівська | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 182,0 |  |  | 182,0 |  |  | Дотримання положень |
| Розробка та затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів м. Соледар | 2013 рік | Соледарська міська рада | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | Дотримання положень |
| Приведення полігону до норм СНИП | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Виготовлення паспорту полігона м. Артемівськ | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання міського туалету у зимовий період м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 14,1 |  |  | 14,1 |  |  | Поліпшення послуг |
| Придбання Автомобіля ГАЗель-бізнес | 2013 рік | КП «Артемівськкомунспецтранс» | 165,6 |  |  | 165,6 |  |  | Поліпшення послуг |
| Придбання автомобіля ГАЗ-53 | 2013 рік | КП «Артемівськкомунспецтранс» | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання автомобіля MAN | 2013 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання відпугувача собак | 2013 рік | КП «Артемівськкомунспецтранс» | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточне утримання кладовищ м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 687,1 |  |  | 687,1 |  |  | Поліпшення послуг |
| Утримання кладовищ м. Часів-Яр | 2013 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Утримання кладовищ м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Поховання безрідних громадян м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 90,2 |  |  | 90,2 |  |  | Поліпшення послуг |
| Поховання безрідних громадян м. Часів-Яр | 2013 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Надання ритуальних послуг м. Артемівськ | 2013 рік | КП «АККП» | 860,0 |  |  |  |  | 860,0 | Поліпшення послуг |
| Надання ритуальних послуг м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 219,0 |  |  | 69,0 | 10,0 | 140,0 | Поліпшення послуг |
| Придбання автомобіля-катафалку м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Придбання бульдозера ТС-10 м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 1200,0 |  | 1140,0 | 60,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Придбання сміттєвоза КО-413 м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 700,0 |  | 665,0 | 35,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт доріг м. Артемівськ | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства | 17300,0 | 16500,0 | 500,0 | 300,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Капітальний ремонт доріг м. Соледар | 2013 рік | Соледарська міська рада СКП «Комунальник» | 2119,0 | 1704,0 |  | 415,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття м. Часів-Яр | 2013 рік | Часово-Ярська міська рада ВРЖП м. Часів-Яр | 3000,0 | 2970,0 |  | 30,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Будівництво дороги від стели 50 років Радянської влади до вул. Ликова | 2013 рік | Соледарська міська рада | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Поточний ремонт шляхів м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” Відділ розвитку міського господарства | 1400,0 | 600,0 | 300,0 | 500,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Поточний ремонт доріг м. Часів-Яр | 2013 рік | Часово-Ярська міська рада ВРЖП м. Часів-Яр | 1081,1 | 1081,1 |  |  |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Зимове утримання шляхів | 2013 рік | КП „АККП” | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Капітальний ремонт тротуарів м. Артемівськ | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства На конкурсних засадах | 8120,0 | 8000,0 |  | 120,0 |  |  | Поліпшення умов пересування громадян |
| Капітальний ремонт тротуарів м. Часів-Яр | 2013 рік | Часово-Ярська міська рада ВРЖП м. Часів-Яр | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | Поліпшення умов пересування громадян |
| Будівництво тротуару від алеї Шахтарської Слави до міської лікарні | 2013 рік | Соледарська міська рада | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  | Дотримання безпечності руху громадян |
| Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу по вул. Чайковського – Корсунського м. Артемівськ | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Підрядні організації КП „АККП” | 2025,0 |  |  | 25,0 |  | 2000,0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція бульвару Металургів м. Артемівськ | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Підрядні організації КП „АККП” | 3100,0 |  |  | 100,0 |  | 3000,0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу по вул.. Горького м. Артемівськ |  | Відділ розвитку міського господарства Підрядні організації КП „АККП” | 110,0 |  |  | 10,0 |  | 100,0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Поточне утримання вулиць, майданів, мостів, інш. | 2013 рік | КП «АККП» | 1192,0 |  |  | 1192,0 |  |  | Підтримка у задовільному санітарному стані міста |
| # Поточне утримання автошляхів і прилеглих територій м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 515,8 |  |  | 515,8 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Утримання доріг м. Чаів-Яр | 2013 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Розмітка доріг | 2013 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Встановлення світлофорів на перехрестях м. Артемівська 3 од. | 2013 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт в’їз-них знаків м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Підтримка у задовільному стані засобів безпеки руху |
| Поточний ремонт та утримання зливової каналізації | 2013 рік | КП „АККП” | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів 10 шт. | 2013 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси | 110,4 |  |  | 110,4 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт і техні чне обслуговування засобів дорожнього регулювання | 2013 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси | 425,2 |  |  | 425,2 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Надання послуг насе-ленню у асфальтуванні дворових та придворо-вих територій м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | Поліпшення обслуговування населення |
| Послуги по ямковому ремонту доріг ( проведення земляних робіт) м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 480,0 |  |  |  | 480,0 |  | Безпечний рух авто транспорту |
| Виконання з’їздів для інвалідів-візочників на переходах, площах, тротуарах м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  | Поліпшення пересування інвалідів по місту |
| Ремонт сходинок по м. Артемівську | 2013 рік | КП „АККП” | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | Поліпшення пересування громадян |
| Придбання та встановлення засобів примусового зниження швидкості на вул. м. Артемівська | 2013 рік | КП „АККП” | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Безпечний рух авто транспорту |
| Придбання технічних приладів: 6 од. контролерів, зварювальний агрегат | 2013 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси | 63,0 |  |  | 63,0 |  |  | Поліпшення умов праці |
| Придбання автодорожньої техніки: - трактор Т-150 (750,0 тис. грн.) - каток (140,0 тис. грн.) - екскаватор (600,0 тис. грн.) - паяльник для асфальту (300,0 тис. грн.) | 2013 рік | КП „АККП” | 1790,0 |  |  | 1790,0 |  |  | Поліпшення якості та збільшення обсягів надання утримання автошляхів |
| ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Фінансова підтримка # служби 05, охорона військового містечка та котельні на Румянцева 2 м. Артемівськ | 2013 рік | КП «АККЖКП» | 572,9 |  |  | 572,9 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Розробка нормативно-правової документації; встановлення меж для всіх видів об'єктів зеленого фонду міста; організація і проведення паспортизації об'єктів зеленого насадження | 2013 р. | АКП «Флора» | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  | ефективне правове регулювання в області управління зеленим фондом міста |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних висновків на капітальний ремонт Маріупольського кладовища м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Дотримання положень |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних висновків на реконструкцію площі Металургів, коло колу Чорнобиля, скверу Чапліна, скверу Дружби, інших об’єктів м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Дотримання положень |
| Інвентаризація та паспортизація зливових конструкцій м. Артемівськ | 2013 рік | КП „АККП” | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Дотримання положень |
| Паспортизація вулиць та доріг м. Артемівська | 2013 рік | КП „АККП” | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Дотримання положень |
| Паспортизація вулиць та доріг м. Часів-Яр | 2013 рік | Часово-Ярська міська рада | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | Дотримання положень |
| Виготовлення паспорту для міського водоймища | 2013 рік | Соледарська міська рада | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  | Дотримання положень |
| Інвентаризація очисних споруд | 2013 рік | Соледарська міська рада | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | Дотримання положень |
| Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень м. Артемівськ | 2013 рік | БТІ | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Дотримання положень |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних висновків на об’єкти благоустрою | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | Дотримання положень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Інші послуги | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 52,0 |  |  |  |  | 52,0 | Поліпшення санітарного стану підприємства |
| Висвітлення діяльності в ЗМІ | 2013 рік | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | Дотримання положень |
| Спів фінансування реалізації міні проектів м.Часів-Яр | 2013 рік | Чосово-Ярська міська рада | 29,0 |  |  | 29,0 |  |  |  |
| Поповнення статутного фонду ВРЖП м. Часів-Яр | 2013 рік | Чосово-Ярська міська рада | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |
| РАЗОМ 2013 рік |  |  | 63758,3 | 33940,3 | 2605,0 | 18391,0 | 2040,0 | 6782,0 | Економія складе: 0,467 млн. кВт/год ел.ен-ії 476,5 тис. грн. |

БЛАГОУСТРІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2014 РІК

| Зміст заходу | Термін виконання |  | Виконавець |  | Витрати на реалізацію, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету |  | обласний бюджет |  | місцевий бюджет |  | підприємств |  | інших джерел |  |  |
| ОСВІТЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Артемівськ | 2014 рік |  |  | 1000,0 |  | 700,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Часів-Яр | 2014 рік |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Соледар | 2014 рік |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та утримання Л.З.О., зовнішнє освітлення м. Артемівськ | 2014 рік |  |  | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та утримання Л.З.О., зовнішнє освітлення м. м. Часів-Яр | 2014 рік |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та утримання Л.З.О., зовнішнє освітлення м. м. Соледар | 2014 рік |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санітарне очищення по м. Артемівськ | 2014 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Санітарне очищення по м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Покращення екологічного стану міста, |  |
| Санітарне очищення по м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Поточне утримання та ремонт парків, скверів, площ, фонтанів, інш. м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Поточне утримання та ремонт парків, скверів, площ, фонтанів, інш. м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ м. Чвсів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП «Ремонтник» |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Оновлення та поповнення контейнерного парку м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП «Ремонтник» |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища |  |
| Придбання євро контейнерів 50од. м. Артемівськ | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС-АРТЕМІВСЬК» |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |  |
| Утримання та ремонт зупинок по м. Артемівськ | 2014 рік | КП м. Артемівська |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Придбання техніки | 2014 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| Завершення капіталь-ного будівництва біотермічної ями | 2014 рік | КП «Артемівськко-мунспецтранс» |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |  |
| РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення капіталь-ного ремонту кладовищ по м. Артемівську | 2014 рік | КП „АККП” |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | Підтримка санітарного стану та естетичного вигляду |  |
| Поховання безрідних громадян м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення обслуговування населення |  |
| Поховання безрідних громадян м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення обслуговування населення |  |
| Поточне утримання кладовищ та надання ритуальних послуг м. Артемівська | 2014 рік | КП „АККП” |  | 1000,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | Підтримка санітарного стану |  |
| Поточне утримання кладовищ та надання ритуальних послуг м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 400,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Поточне утримання кладовищ та надання ритуальних послуг м. Соледар |  | СКП «Комунальник» |  | 400,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт автошляхів по м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 15000,0 |  | 13000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Капітальний ремонт автошляхів по м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 1000,0 |  | 800,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Капітальний ремонт автошляхів по м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП «Ремонтник» |  | 1000,0 |  | 800,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточне утримання вулиць, доріг, майданів, мостів, штучних споруд м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Поточний ремонт шляхів м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту |  |
| Зимове утримання вулиць, доріг, майданів, мостів, штучних споруд м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Поточний ремонт шляхів м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Поточне утримання вулиць, доріг, майданів, мостів, штучних споруд м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Поточний ремонт шляхів м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Поточне утримання вулиць, доріг, майданів, мостів, штучних споруд м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочистка зливових каналізаційних мереж м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |  |
| Капітальний ремонт площ, парків, скверів, бульварів, інш. м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 6000,0 |  | 4000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | Поліпшення естетичного стану міста |  |
| Розмітка доріг, капітальний та поточний ремонт, утримання засобів дорожнього регулювання, світлофорів м. Артемівськ | 2014 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |  |
| Поточний ремонт в’їзних знаків м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Підтримка у задовільному стані засобів безпеки руху |  |
| Придбання та встановлення приладів примусового зниження швидкості м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення обслуговування населення |  |
| Придбання техніки | 2014 рік | КП „АККП” |  | 1000,0 |  | 700,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | Безпечний рух авто транспорту |  |
| ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвентаризація та паспортизація об’єктів зелених насаджень м. Артемівськ | 2014 рік | БТІ |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення обліку зелених насаджень |  |
| Паспортизація вулиць та доріг | 2014 рік | КП „АККП” |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Виготовлення проектно-кошторисної докумен-тації, проведення експертних висновків | 2014 рік |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Висвітлення діяльності в ЗМІ | 2014 рік |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання та встановлення дитячих майданчиків | 2014 рік | На конкурсних засадах |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по благоустрою |  |  |  | 41820,0 |  | 20600,0 | 50,0 |  | 18770,0 |  | 0,0 |  | 2400,0 |  |  |  |

Зміни до додатка 7 «Благоустрій на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки» Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548  підготовлені відділом розвитку міського господарства  Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку міського господарства

Артемівської міської ради.                                                                                                                             С. В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                                                                                              С. І. Кіщенко

Розвиток та збереження зелених зон на території Артемівської міської ради на 2013-2014 роки

Таблиця  №1

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Видалення дерев м. Артемівськ 850 шт. | 2013 рік | Артемівське комунальне підприємство «Флора» (далі АКП «Флора») | 720,0 |  |  | 650,0 | 15,0 | 55,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Реконструкція розплідника | 2013 рік | АКП «Флора» | 315,0 |  |  | 200,0 | 50,0 | 65,0 | Розвиток розсадництва |
| Улаштування клумб та квітників | 2013 рік | АКП «Флора» | 35,0 |  |  | 20,0 |  | 15,0 | Покращення естетичного вигляду міста |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Артемівськ | 2013 рік | АКП “Флора” | 385,0 |  |  | 335,0 |  | 50,0 | Покращення екологічного стану міста |
| # Утримання і ремонт зелених насаджень вздовж вулиць і доріг # м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| Утримання та ремонт зелених насаджень уздовж вулиць, доріг, в парках, скверах, на аллеях, бульварах інших об`єктах благоустрію загального користуван-ня санітарно-захисних зонах,на прибудинкових територіях | 2013 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Озеленення м. Соледар | 2013 рік | СКП «Комунальник» | 513,0 |  |  | 513,0 |  |  | Поліпшення стану міста, |
| Вирощування декоративних культур | 2013 рік | Комунальне підприємство «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» | 1410,0 |  |  |  | 1410,0 |  | Збільшення кількості зелених насаджень по місту |
| Посадка дерев м. Артемівськ 300 од. | 2013 рік | АКП «Флора» | 75,0 |  |  | 45,0 | 10,0 | 20,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Посадка кущів м. Артемівськ 500 шт. | 2013 рік | АКП «Флора» | 65,0 |  |  | 35,0 | 10,0 | 20,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Посадка літників /квіти / | 2013 рік | АКП «Флора» | 90,0 |  |  | 70,0 |  | 20,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Придбання багатофункціонального навантажувача AVANT | 2013 рік | АКП «Флора» | 538,5 |  |  | 538,5 |  |  | Нарощування обсягів робіт |
| Придбання поливомийних Автомобілів 3 од. | 2013 рік | АКП «Флора» | 1830,0 |  |  | 1830,0 |  |  | Нарощування обсягів робіт |
| Утворення зелених куточків у м. Артемівську | 2013 рік | Підприємства міста | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Разом 2013 рік |  |  | 6861,5 | 0,0 | 0,0 | 4421,5 | 1495,0 | 945,0 |  |
| Видалення та відновлення зелених насаджень по м. Артемівськ | 2014 рік | КП «Флора» | 600,0 |  |  | 500,0 |  | 100,00 | Покращення екологічного стану міста, ліквідація ава-рійних ситуацій |
| Видалення та відновлення зелених насаджень по м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 200,0 |  |  | 150,0 |  | 50,0 |  |
| Видалення та відновлення зелених насаджень по м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 200,0 |  |  | 150,0 |  | 50,0 | Покращення екологічного стану міста, |
| Капітальний ремонт зелених насаджень по м. Артемівську | 2014 рік | КП «Флора» | 500,0 | 300,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Артемівськ | 2014 рік | КП «Флора» | 800,0 |  |  | 500,0 |  | 300,0 | Покращення екологічного стану міста, |
| Капітальний ремонт зелених насаджень по м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 200,0 | 150,0 |  | 50,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 200,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Капітальний ремонт зелених насаджень по м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 200,0 | 150,0 |  | 50,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП «Ремонтник» | 200,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Придбання техніки та виробничого оснащення м. Артемівськ: | 2014 рік | КП «Флора» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Разом 2014 рік |  |  | 3400,0 | 600,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 700,0 |  |

Проект додатка №8 «Розвиток та збереження зелених зон на території Артемівської міської ради на 2013-2014 роки» Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369, від 28.11.2012 №6/31-548  підготовлені відділом розвитку міського господарства  Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку міського господарства

Артемівської міської ради.                                                                                                                             С. В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                                                                                              С. І. Кіщенко