У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

37  СЕСІЯ   6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.03. 2013  № 6/37 -  658

м. Артемівськ

Про затвердження  Програми

розвитку та збереження зелених насаджень

на території Артемівської міської ради

на 2013 – 2015 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови Гончарова С.В. щодо затвердження  Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки, проект якої ухвалений рішенням виконкому Артемівської міської ради від 13.03.2013              № 61, з метою збереження та відтворення на території Артемівської міської ради існуючих зелених насаджень, їх гармонійного поєднання з ландшафтом міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, відповідно до Закону України  від 25.06.91 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами, Закону України від 14.10.98 № 180– XIV «Про захист рослин» із внесеними до нього змінами, Закону України від 09.04.99 № 591– XIV «Про рослинний світ» із внесеними до нього змінами, Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із внесеними до неї змінами, Наказу Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» із внесеними до нього змінами, Наказу Міністерства  будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», керуючись  ст. ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Артемівська міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  Програму розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки (далі – Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті м. Артемівська на 2013 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету       м. Артемівська  на 2014 – 2015 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), виконкоми Соледарської (Товстокоренко), Часовоярської (Опанасенко) міських рад, заступника міського голови Гончарова С.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова	О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Артемівської

міської ради

27.03.2013  № 6/37- 658

Програма

розвитку та збереження

зелених насаджень на території Артемівської міської ради

на 2013 – 2015 роки

Артемівськ – 2013р.

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2013-2015 РОКИ

| Назва програми | Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015 роки |  |
| --- | --- | --- |
| Термін реалізації | Початок | - 2013 рік |
|  | Закінчення | - 2015 рік |
| Розробник програми | Робоча група з розробки проекту Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 20.12.2012 № 333рр |  |
| Мета програми | - Збереження та відтворення на території Артемівської міської ради існуючих зелених насаджень, їх гармонійного поєднання з ландшафтом міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень. - Проведення заходів, пов’язаних з озелененням міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів. - Створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення. - Створення проектів побудови, реконструкції зелених насаджень та місць загального відпочинку населення. |  |
| Очікувані результати | - Покращення якісних та кількісних показників зелених насаджень до нормативних. - Раціональне використання видалених зелених насадженнь. - Покращення естетичного вигляду існуючих парків, скверів, алей. |  |
| Джерела фінансування | - Бюджетні кошти, - Інші кошти, не заборонені законодавством. |  |

Зміст

1.Вступ

2.Мета програми

3.Визначення проблем

4.Шляхи і способи розв’язання  проблем

5.Завдання  і заходи Програми

6.Організаційні заходи Програми

7.Очікувані результати і ефективність Програми

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

9. Обсяги та джерела фінансування

1. Вступ

У сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, грунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини. Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.	Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

Необхідно відмітити неоднорідність площі зелених насаджень загального користування порівняно з їх нормативним забезпеченням на одного мешканця. Більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий час формування. У скверах, парках та інших об’єктах озеленення велика кількість небезпечних дерев, насадження потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок, більша частина з них є небезпечною для людей, будівель, автотранспорту, електромереж.

Необхідність розроблення Програми викликана відсутністю інформації в повному обсязі:

- матеріалів інвентаризації та паспортизації зелених насаджень;

- концепції розвитку зелених зон;

- хаотичністі елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства;

- якості  зелених насаджень та  великої кількості аварійних дерев.

Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини підприємств і представників громадськості стосовно проведення комплексу управлінських, економічних та правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку населення.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам статусу, а також на покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального користування. Проект Програми є обов’язковим для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, яки займаються проектуванням, створенням об’єктів зелених насаджень та їх утриманням.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України  «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про захист рослин», Закону України «Про рослинний світ», Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держкомітету з питань житлово-комунального господарства, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із внесеними до неї змінами.

Програма передбачає проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а саме :

- проведення інвентаризації зелених насаджень;

- комплексної оцінки фактичного і прогнозованого стану насаджень;

- розробки заходів з реконструкції і оптимізації рослинних угруповань і санітарно-екологічних умов;

- визначення балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого господарства;

- проведення заходів, пов’язаних з озелененням міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів;

- створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення;

- активну роботу з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти;

- створення проектів побудови, реконструкції зелених насаджень та місць загального відпочинку населення.

2. Мета програми

Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом  населених пунктів, утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-економічних  функцій.

Термін реалізації Програми – 2013-2015 роки.

Програма виконується за кошти державного, місцевих бюджетів, природоохоронних фондів, власних коштів підприємств, установ, інших організацій, не заборонених законодавством.

За функціональними ознаками зелені насадження міст Артемівська, Соледара, Часів Яра  діляться на три групи:

- загального користування – зелені насадження, розташовані на території: парків культури та відпочинку; парків міських садів житлових районів при житлових будинках; скверів, набережних і бульварах; гідропарки, лугопарки, лісопарки та ін.;

- обмеженого користування – зелені насадження на території: житлових районів і мікрорайонів, закладів освіти, дошкільних установ, промислових підприємств та ін.;

- спеціального призначення – зелені насадження вздовж транспортних магістралей і вулиць; насадження санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, кладовищ, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

У Програмі передбачені завдання по будівництву, реконструкції, капітальному та поточному ремонтах, а також утримання площі зелених насаджень по вказаним функціональним ознакам.

3. Визначення проблем

Основними причинами виникнення проблем зменшення площ зелених насаджень та погіршення їх якісного стану є неналежний догляд та обмеженість ремонтів і реконструкції зелених насаджень у зв’язку з практикою залишкового фінансування утримання зелених насаджень, що призвело до втрати декоративності, збільшення сухостійних, ушкоджених хворобами і шкідниками дерев, забур’янення газонів, зменшення площ квіткового оформлення, кількості висаджених квітучих кущів та формованих саджанців дерев. Також доцільно звернути увагу на максимальне  зменшення зелених зон при вирішенні питань ущільнення забудови, влаштування доріг, інших інженерних мереж та споруд за рахунок територій об’єктів зеленого господарства.

Головним засобом оздоровлення повітря міст Артемівська, Соледара, Часів Яра є розвиток системи озеленення, котра грає вирішальну роль у покращенні складу повітря: збагачує його киснем та очищає від шкідливих домішок, регулює температурний режим і вологість повітря, захищає від сильних вітрів, зменшує міський шум. Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів у створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення. Вона формує ландшафти міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, є місцем повсякденного відпочинку населення, покращує природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води і грунтів, акумулює техногенні викиди. Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи з підбору асортименту, оновлення існуючих насаджень, створення нових  скверів, зелених зон житлових масивів з використанням стійких видів і форм деревних та чагарникових рослин.

Основними недоліками існуючої системи зелених насаджень є:

- нерівність розподілу та мала забезпеченість зеленими насадженнями загального користування;

- наявність насаджень, котрі потребують проведення ландшафтної реконструкції;

- недостатня кількість насаджень обмеженого користування та спеціального призначення;

- слабке забезпечення підприємств сучасними машинами, засобами малої механізації;

- відсутність повної інвентаризації та паспортизації територій зелених зон з визначенням меж і винесенням їх в натуру. Створення бази даних  за результатами проведеної інвентаризації зелених насаджень дозволить проводити моніторинг їх стану, упорядкує проведення  доглядових і оздоровчих робіт, дозволить вирощувати та висаджувати саджанці необхідної кількості та асортименту. В результаті проведення технічної інвентаризації на кожний об’єкт зеленого господарства повинні складатися: інвентаризаційний план; робочий щоденник обліку зелених насаджень; технічний паспорт об’єкта.

Можна виділити слідуючи основні напрямами Програми:

- інвентаризація зелених насаджень та створення кадастру;

- використання безпечних засобів захисту рослин;

- впровадження систем мінерального живлення рослин з використанням мікроелементів;

- санітарна обрізка та знесення аварійних дерев;

- корчування пеньків, посадка дерев на вулицях;

- реконструкція зеленої зони об’єктів загального користування;

- поточне утримання зелених зон міст Артемівська, Соледара, Часів Яра.

4. Шляхи і способи розв’язання проблем

Першочерговими шляхами Програми в цьому напрямку є:

- проведення інвентаризації і паспортизації територій зелених зон міст Артемівська, Соледара, Часів Яра;

- збільшення лісистості приміських територій за рахунок земель, що не використовуються у сільському господарстві, додаткових захисних насаджень уздовж доріг,  навколо промислових підприємств;

- впорядкування та відновлення зелених зон на прибудинкових територіях;

- оновлення якісного стану і збільшення асортименту зелених насаджень при здійсненні реконструкції і ремонтів об’єктів зеленого господарства, своєчасне виконання комплексних агротехнічних заходів з утримання зелених насаджень, їх захисту від хвороб і шкідників;

- створення нових парків, скверів, вуличних зелених насаджень в місцях житлового будівництва, активне впровадження квіткового оформлення міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, вертикального озеленення фасадів, озеленення балконів;

- розвиток матеріально-технічної бази підприємств, що здійснюють діяльність із утримання зелених насаджень, з оновленням технологічної автотракторної техніки, засобів малої механізації, технічного переоснащення обладнання, що використовується для утримання та ремонту зелених насаджень;

- розвиток та укріплення матеріально-технічної бази розсадників декоративних культур для розширення асортименту саджанців дерев, кущів, квіткової розсади;

- створення виробничих дільниць по переробці (утилізації) рослинних решток у щепу тощо.

Створення нових зелених насаджень, проведення реконструкції та капітального ремонту об’єктів у сфері утримання зелених насаджень, поточних ремонтів зелених насаджень виконуються в обсягах розроблених, погоджених та затверджених у установленому порядку проектах з відповідними щорічними  уточненнями показників об’єктів. Проведення капітального і поточного ремонтів та робіт з утримання зелених насаджень здійснюється в обсягах, визначених Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів.

Реалізація Програми забезпечується відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями, юридичними особами міст Артемівська, Соледара, Часів Яра. Комунальні підприємства забезпечують узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, цільове та ефективне використання наданих коштів. Підприємства, відповідальні за виконання конкретних заходів, розробляють кошторис для формування бюджетного запиту для фінансування Програми на черговий фінансовий рік, щорічно уточнюють цільові показники Програми, витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми реалізації Програми з урахуванням наданих коштів. Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетами за загальними та спеціальними фондами бюджету. Координатором Програми виступає відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

5. Завдання і заходи Програми

Організаційні засади з розроблення та реалізації Програми визначаються Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Обсяги робіт по комплексному розвитку та збереженню зелених насаджень визначалися на основі планів озеленення зон з урахуванням запланованих строків виконання. При визначенні напрямів розвитку та збереження зелених насаджень в Програмі викладені завдання за функціональною належністю зелених насаджень:

- створення нових об’єктів зеленого господарства із створенням нових зелених насаджень;

- ландшафтної реконструкції об’єктів зеленого господарства;

- капітального ремонту об’єктів зеленого господарства;

- поточного ремонту зелених насаджень;

- утримання зелених насаджень;

- розвитку матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства.

Основні завдання і заходи Програми визначаються необхідністю збільшення і покращення показників:

- забезпеченості зеленими насадженнями на одного мешканця у межах забудованої частини міст Артемівська, Соледара, Часів Яра, в тому числі насадженнями загального користування;

- збільшення кількості видів і якості зелених насаджень;

- збільшення усередненої вікової межі зелених насаджень у відношенні до нормативної;

- забезпеченості необхідним садівним матеріалом, обладнанням для захисту та охорони насаджень, переробки (утилізації) решток рослин;

- збільшення рівня технічного переоснащення, виробничих підприємств зеленого господарства по відношенню до існуючого.

Визначені обсяги робіт по Програмі зведено у перелік  заходів по видах робіт з розподілом по територіях зелених зон і функціональної належності зелених насаджень.

Перелік заходів з капітального і поточного ремонтів та утримання зелених насаджень у Програмі визначено згідно Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003    № 154.

Завдання з розвитку матеріально-технічної бази підприємств, що здійснюють діяльність у сфері утримання зелених насаджень, для забезпечення міст Артемівська, Соледара, Часів Яра власним садівним матеріалом, засобами та обладнанням захисту, охорони зелених насаджень і переробки (утилізації) рослинних решток з переліком відповідних заходів  у Програмі визначаються місцевими потребами.

Реалізація Програми забезпечується відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання та мешканцями міст Артемівськ, Часів Яр та Соледар. Реалізації Програми передбачає щорічне узгодження обсягів і джерел фінансування робіт з реалізації Програми та уточнення цільових показників. Строки виконання – 2013-2015 роки.

Програма виконуватиметься шляхом:

- проведення інвентаризації зелених насаджень та паспортизації територій зелених зон;

- озеленення вільних територій,  підбору для озеленення асортименту рослин за часом цвітіння, кольоровою гаммою та стійкістю до різноманітних факторів;

- здійснення пересадки зелених насаджень, які підлягають видаленню, на вільні території;

-  видалення аварійних дерев і садіння нових дерев і кущів, формована обрізка, корчування пнів;

- улаштування нових і відновлення існуючих газонів, квітників, розаріїв;

- омолоджування старих дерев і кущів, знешкодження омели, лікування дупел;

- догляду за деревами, газонами, квітниками;

- розвитку матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства.

Етапи виконання Програми поділяються на дві частини: інформаційно-просвітницьку діяльність та науково-виробничу діяльність.

Інформаційно-просвітницька діяльність :

- організація та проведення круглих столів, присвячених розвитку та збереженню зелених насаджень;

- створення в навчальних закладах центрів екологічного виховання дітей та молоді, проведення вищими навчальними закладами семінарів з підвищення екологічної освіти;

Науково-виробнича діяльність:

-  інвентаризація зелених насаджень та створення кадастру;

- розробка та впровадження заходів зі збереження і відновлення зелених насаджень;

- здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво нових об’єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель за озелененням територій відповідно до вимог чинного законодавства України  та контролю відповідності фактичного проведення робіт з озеленення під час будівництва;

- впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників в зелених зонах міст Артемівська, Соледара, Часів Яра;

- використання в озелененні асортименту рослин з перевагою стійких до шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження;

- проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, корчування пеньків, озеленення вулиць, реконструкції зеленої зони об’єктів, поточне утримання зелених зон міст Артемівськ, Часів Яр та Соледар.

6. Організаційні  заходи Програми

| з/п | Перелік заходів | Кількість посадочного матеріалу (од.) | Термін виконання | Фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього | Державний місцевий бюджет, Обл. екол. фонд. |  |  | Кошти підприємств | інші |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |
| I. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень міст |  | 2013 2014 2015 | 100,0 100,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  |  | Артемівське комунальне підприємство «Флора» (далі АКП «Флора»), комунальне підприємство «Артемівське бюро технічної інвентаризації», Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (далі УМР), ВРЖП |
| 2. | Проведення конкурсів на найкращій проект нових об’єктів зеленого господарства |  | щорічно |  |  |  |  |  |  |  | УМР |
| 3. | Проведення навчання щодо написання грантів по реконструкції зелених зон |  | щорічно |  |  |  |  |  |  |  | Громадські екологічні організації |
| 4. | Уточнення кошторису на виконання Програми |  | щорічно |  |  |  |  |  |  |  | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |
| 5. | Розробка проєктно – кошторисної документації |  | 2013 2014 2015 | 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |  | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, АКП «Флора» |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
| II. Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Реконструкція бульвару Металургів; - Будівництво парку Ювілейний; - Реконструкція пойми р. Бахмутка з організацією рекреаційної зони(набережна) - Реконструкція скверу по вул. Чайковського – вул. Корсунського; - Капітальний ремонт скверу по вул. Горького |  | 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2013-2014 2015 | 750,0 400,0 900,0 200,0 300,0 | 900,0 300,0 |  |  |  | 750,0 400,0 200,0 |  | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, АКП «Флора»,УМР |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 2550,0 | 1200,0 |  |  |  | 1350,0 |  |  |
| III. Капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства (видалення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Алея на вул. Артема, 50-52 (пішохідна зона) | Дерев - 10 | 2014 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, АКП «Флора» |  |
| 2. | Сквер ім. Горького | Дерев - 30 | 2014 2015 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бульвар «Металургів» | Дерев - 20 | 2013 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сквер «Дружби» | Дерев – 20 Кущів - 80 | 2014 2015 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Парк культури та відпочинку (нижня частина) | Дерев-20, Кущів - 100 | 2014 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Зелених насаджень на вулицях: - вул. П. Лумумби - вул. Радянська - вул. Чайковського - вул. Тухачевського - вул. Трудова | Дерев-80 Дерев – 90 Дерев – 100 Дерев – 220 Дерев – 100 | 2013 2013 2013 2014 2015 | 64,0 80,0 64,0 60,0 50,0 | 64,0 80,0 64,0 60,0 50,0 |  |  |  |  | АКП «Флора» |  |
| 8. | Реконструкція розплідника |  | 2013-2015 | 720,0 |  | 70,0 |  |  | 650,0 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 1188,0 | 468,0 | 70,0 |  |  | 650,0 |  |  |
| IY. Озеленення дворових територій, територій підприємств та організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Озеленення дворових територій багатоквартирних будинків, по 50 дерев на кожне приватне підприємство обслуговуюче житловий фонд | Дерев - 450 | 2013 2014 2015 | 70,0 70,0 70,0 |  | 70,0 70,0 70,0 |  |  |  | Комунальне підприємство «Артемівська керуюча компанія житлово – комунальних послуг» |  |
| 2. | Створення зелених санітарно – захисних зон промислових підприємств | Дерев -100 | 2013 2014 2015 | 20,0 20,0 20,0 |  |  |  |  | 20,0 20,0 20,0 | Управління економічного розвитку Артемівської міської ради, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради. |  |
| 3. | Насадження «зелених парканів» навколо відкритих літніх кафе та платних стоянок автомобілів | Дерев - 600, Кущів - 4000 | 2013 2014 2015 | 150,0 175,0 200,0 |  |  |  |  | 150,0 175,0 200,0 | Управління економічного розвитку Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Артемівської міської ради |  |
| 4. | Озеленення територій навчальних закладів, установ соціальної сфери | Дерев - 300, Кущів - 1000 | 2013 | 80,0 50,0 | 80,0 50,0 |  |  |  |  | Відділ освіти Артемівської міської ради |  |
| 5. | Вирощування декоративних культур |  | 2013 | 1410,0 |  | 1410,0 |  |  |  | Комунальне підприємство «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» |  |
| 6. | Озеленення м. Соледар |  | 2013 | 513,0 | 513,0 |  |  |  |  | СКП «Комунальник» |  |
| 7. | Улаштування клумб та квітників м. Артемівськ м. Часів – Яр м. Соледар |  | 2013-2015 2013-2015 2013-2015 | 315,0 45,0 210,0 | 315,0 | 45,0 210,0 |  |  |  | Комунальне підприємство «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка», СКП «Комунальник», АКП «Флора» |  |
| 8. | Поточне утримання зелених насаджень по м. Артемівськ м. Часів – Яр м. Соледар |  | 2013-2015 2013-2015 2013-2015 | 600,0 100,0 200,0 | 600,0 100,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | # Утримання і ремонт зелених насаджень вздовж вулиць і доріг # м. Соледар |  | 2013-2015 | 195,0 | 170,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Утримання та ремонт зелених насаджень в парках, скверах, на алеях, бульварах інших об`єктах благоустрою загального користування санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях м. Артемівськ м. Часів – Яр м. Соледар |  | 2013-2015 2013-2015 2013-2015 | 150,0 50,0 100,0 |  | 150,0 50,0 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 4813,0 | 2028,0 | 2200,0 |  |  | 585,0 |  |  |
| Y. Екологічні акції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення екологічних акцій, конкурсів в учбових закладах до Всесвітнього дня довкілля |  | Щорічно |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти Артемівської міської ради |  |
| 2. | Створення в учбових закладах алей випускників ОШ№12, ОШ№2, ОШ№13, ОШ№24. |  | Щорічно |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти Артемівської міської ради |  |
| 3. | Просвітницька робота з населенням через ЗМІ |  | Постійно |  |  |  |  |  |  | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, УМР. |  |
| YI. Зміцнення матеріально – технічної бази комунальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання спеціалізованої техніки: - газонокосилка (3 од.) - машина дорожня комбінована (2од.) - бензопили (2од.) - трактори (2од) |  | 2013 2013 2013 2015 | 35,0 1200 50,0 1000 | 35,0 1200 50,0 1000 |  |  |  |  | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, АКП «Флора» |  |
| 2. | Придбання багатофункціонального навантажувача AVANT |  | 2014 | 538,5 | 538,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 2823,5 | 2823,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: |  |  | 11824,5 | 6969,5 | 2270,0 |  |  | 2585,0 |  |  |

7. Очікувані результати і ефективність Програми

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій міст Артемівська, Соледара, Часів Яра загального користування відповідно до ландшафтно-планувальних засад є збільшення площ зелених зон та розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок максимального озеленення.

Реалізація заходів Програми дозволить:

- забезпечити озеленення невпорядкованих  територій;

- покращити якісні та кількісні показники зелених насаджень до нормативних;

- раціонально використати видалені зелені насадження з метою подальшого їх застосування для потреб міст Артемівська, Соледара, Часів Яра;

- залучити мешканців населених пунктів до проведення акцій з озеленення;

- провести омолодження існуючих парків, скверів, алей шляхом вирубування сухостійних, усихаючих, небезпечних дерев;

- запобігти травматизму та нещасним випадкам шляхом вирубки небезпечних дерев;

- утримувати в належному естетичному стані парки, сквери та алеї;

- здійснювати захист територій зелених насаджень від нецільового використання.

Ефективність Програми полягає в тому, що виконання заходів надасть можливість створити нові зелені зони, озеленити житлові квартали, упорядкувати клумби і квітники, надасть змогу відновити естетично-виховні функції зеленої зони.

- Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

  - 8.1   Організація управління  за ходом виконання  Програми покладається на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, Управління  муніципального розвитку Артемівської міської ради, якими  планується залучення до її виконання комунальні підприємства, підрядні та підвідомчі організації.

  - 8.2 Відділ розвитку міського господарства щорічно надає звіт Артемівській міській раді про хід виконання заходів Програми.

8.3  Контролює виконання Програми постійні комісії Артемівської міської  ради:   з  питань  житлово – комунального  господарства,  екології, транспорту і зв’язку;  економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів

9. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів з виконання показників Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства та передбачається з наступних джерел:

- державний бюджет;

- місцевий бюджет;

- інші джерела: фонд охорони навколишнього природного середовища; кошти підприємств, установ, організацій; кошти власників, орендарів та користувачів земельних ділянок спонсорські кошти, інші кошти, не заборонені чинним законодавством;

- кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у   бюджетах  за загальним та спеціальним фондами. У випадку невиконання заходів програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших непередбачуваних причин, до програми вносяться зміни в установленому порядку з обґрунтуванням причин та визначенням нових термінів виконання заходів Програми.

Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013 – 2015  розроблена робочою групою, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 20.12.2012 № 333рр.

Заступник міського голови,

голова робочої групи з розробки

проекту Програми «Розвитку та

збереження зелених насаджень

на території Артемівської міської ради

на 2013 – 2015»                                                                          С.В. Гончаров

Секретар Артемівської міської ради                                   С.І.Кіщенко