У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а    р а д а

42 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

28.08.2013 № 6/42-771

м. Артемівськ

Про затвердження Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки

Розглянувши проект Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки, погоджений рішенням виконкому Артемівської міської ради від 14.08.2013 №201, з метою покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту у м. Артемівську, відповідно до Закону України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, Закону України  «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 №154, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки (далі - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті  м. Артемівська на 2013 рік, та передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Артемівська на наступні роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» (Деменков), Артемівське комунальне підприємство «Флора» (Гукежев), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                        О.О. РЕВА

- ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Артемівської міської ради

28.08.2013№6/42-771

- ПРОГРАМА

з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки

м. Артемівськ

2013

ЗМІСТ

1. Паспорт Програми.

2. Загальні положення.

3. Мета і основні завдання Програми.

4. Очікувані результати.

- 5. Механізм реалізації Програми.

6. План реалізації Програми.

- 1. Паспорт Програми

| Назва Програми: | Програма з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Артемівська на 2013 – 2015 роки. |
| --- | --- |
| Підстава до розробки Програми: | - Закон України від 21.05.1997 №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами; - Закон України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами; - Закон України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами; - Наказ Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту»; - Наказ Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» із внесеними до нього змінами. |
| Замовник Програми: | Артемівська міська рада. |
| Головний розробник Програми: | Робоча група з розробки проекту Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Артемівська на 2013 – 2015 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 25.06.2013 № 110рр. |
| Головна мета Програми: | Метою Програми є реалізація технічних заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Артемівську відповідно до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту. |
| Строки реалізації Програми: | 2013 – 2015 роки; |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет; Обласний бюджет; Міський бюджет; Інші джерела, не заборонені чинним законодавством. |
| Обсяг фінансування: | 712,52 тис. грн. |
| Очікувані кінцеві результати реалізації Програми: | Покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, зовнішнього архітектурного вигляду міста Артемівська, підвищення безпеки пасажирів на зупиночних пунктах при очікуванні громадського транспорту та забезпечення притулку пасажирів від несприятливих погодних умов і кліматичних чинників (опадів, сонячної радіації, і т.п.) |

- 2. Загальні положення

Програма з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України: від 21.05.1997 №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами; від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами; «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами,

- 3. Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація технічних заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Артемівську відповідно до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту. Завданням Програми є забезпечення безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 №154, із внесеними до нього змінами.

- 4. Очікувані результати

Реалізація Програми спрямована на покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту та покращення зовнішнього архітектурного вигляду міста Артемівська. Реалізація заходів підвищить безпеку пасажирів на зупиночних пунктах при очікуванні громадського транспорту та забезпечить притулок пасажирів від несприятливих погодних умов і кліматичних чинників (опадів, сонячної радіації, і т.п.)

- 5. Механізм реалізації Програми

Програма розрахована на 2013 – 2015 роки та повинна бути реалізована шляхом проведення заходів і робіт, а саме,  проведення робіт з встановлення, ремонту, реконструкції, заміни існуючих зупиночних пунктів громадського транспорту, встановлення урн, лавок, фарбування, заміни з урахуванням потреб маломобільних груп населення асфальтобетонного (далі – а/б) покриття на плитку ФЕМ з водостоком за межами посадкової площадки та зниження бордюру.

Відповідальними за реалізацією заходів, передбачених Програмою є балансоутримувачі зупиночних пунктів громадського транспорту, а саме комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» та Артемівське комунальне підприємство «Флора».

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку, з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів.

6. План реалізації Програми

| № з/п | Назва зупиночного пункту громадського транспорту | Зміст заходу | Термін виконання | Обсяги фінансування (тис.грн.) | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зупинка громадського транспорту «ул. Железнодорожная» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Фарбування | 2014 рік | 0,14 |  |
|  |  | Заміна покрівлі (з урахуванням водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 0,44 |  |
| 2. | Зупинка громадського транспорту «Горгаз»* | Фарбування | 2013 рік | 0,14 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) | 2015 рік | 3,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 3. | Зупинка громадського транспорту «Горгаз» | Фарбування | 2013 рік | 0,12 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
| 4. | Зупинка громадського транспорту «Сквер воинов интернационалистов» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 5. | Зупинка громадського транспорту «Индустриальный техникум»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) | 2014 рік | 3,0 |  |
| 6. | Зупинка громадського транспорту «Магазин Геолог»* | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 7. | Зупинка громадського транспорту «Магазин Геолог» | Заміна існуючого павільйону на новий павільйон | 2014 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 5,6 |  |
| 8. | Зупинка громадського транспорту «Индустриальный техникум» | Заміна існуючого павільйону на новий павільйон | 2014 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 5,6 |  |
| 9. | Зупинка громадського транспорту «Техникум» | Реконструкція павільйону | 2014 рік | 3,2 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 10. | Зупинка громадського транспорту «Школа №18» | Фарбування | 2013 рік | 0,15 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
| 11. | Зупинка громадського транспорту «Детская больница» | Фарбування | 2013 рік | 0,15 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 12. | Зупинка громадського транспорту «Кондитерський цех» | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 5,6 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
| 13. | Зупинка громадського транспорту «ул. Леваневского» | Заміна існуючого навісу на новий павільйон | 2015 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 6,0 |  |
| 14. | Зупинка громадського транспорту «ул. Чайковского» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Ремонт крівлі | 2015 рік | 2,5 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 4,4 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 15. | Зупинка громадського транспорту «Инженерная Академия» | Заміна покрівлі (з урахуванням водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 1,7 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2015 рік | 7,4 |  |
| 16. | Зупинка громадського транспорту «ул. О. Кошевого»* | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2015 рік | 8,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 17. | Зупинка громадського транспорту «ул. О. Кошевого» | Фарбування | 2014 рік | 0,07 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,8 |  |
| 18. | Зупинка громадського транспорту «Вторая городская больница»* | Фарбування | 2014 рік | 0,14 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 19. | Зупинка громадського транспорту «Вторая городская больница» | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 1,7 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
| 20. | Зупинка громадського транспорту «Бульвар Металлургов»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 1,1 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Часткова заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 1,1 |  |
| 21. | Зупинка громадського транспорту «Бульвар Металлургов» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Фарбування |  | 0,07 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 3,0 |  |
| 22. | Зупинка громадського транспорту «ул. Виноградная» | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 3,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
| 23. | Зупинка громадського транспорту «ул. Виноградная»* | Фарбування | 2013 рік | 0,15 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
|  |  | Заміна покрівлі (з урахуванням водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 0,44 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,0 |  |
| 24. | Зупинка громадського транспорту «Фармфабрика» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 1,1 |  |
| 25. | Зупинка громадського транспорту «Фармфабрика»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Фарбування | 2014 рік | 0,2 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 6,8 |  |
| 26. | Зупинка громадського транспорту «Завод Цветмет»* | Встановлення лавок | 2014 рік | 0,3 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Фарбування |  | 0,1 |  |
| 27. | Зупинка громадського транспорту «Завод Цветмет» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення лавок | 2014 рік | 0,3 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 6,0 |  |
| 28. | Зупинка громадського транспорту «Магазин №2»* | Заміна лавок | 2013 рік | 0,6 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
|  |  | Фарбування | 2014 рік | 0,1 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 6,0 |  |
| 29. | Зупинка громадського транспорту «Магазин «№2» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення лавок | 2014 рік | 0,3 |  |
|  |  | Фарбування |  | 0,35 |  |
|  |  | Заміна покрівлі (з урахуванням водостоку за межами посадкової площадки) |  | 0,44 |  |
| 30. | Зупинка громадського транспорту «Завод Победа труда» | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 6,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
| 31. | Зупинка громадського транспорту «Железнодорожный техникум» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 1,5 |  |
| 32. | Зупинка громадського транспорту «Железнодорожная больница» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 1,1 |  |
| 33. | Зупинка громадського транспорту «Железнодорожная больница»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна фронтового навісу | 2014 рік | 0,55 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
| 34. | Зупинка громадського транспорту «Главпочтампт» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого навісу | 2015 рік | 1,1 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 8,4 |  |
| 35. | Зупинка громадського транспорту «Артемовск 1» | Заміна існуючого павільйону на новий павільйон | 2014 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 36. | Зупинка громадського транспорту «Заготзерно» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна існуючого павільйону на новий павільйон | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 37. | Зупинка громадського транспорту «Завод Стройдеталь» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна існуючого павільйону на новий павільйон | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 38. | Зупинка громадського транспорту «Очистные» | Заміна існуючого павільйону на новий | 2015 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,06 |  |
| 39. | Зупинка громадського транспорту «Магазин» | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 5,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 40. | Зупинка громадського транспорту «Магазин»* | Встановлення нового павільйону | 2014 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 41. | Зупинка громадського транспорту «Ступки» | Заміна існуючого навісу на новий павільйон | 2015 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 3,0 |  |
| 42. | Зупинка громадського транспорту «Железнодорожные мастерские» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна існуючого навісу на новий павільйон | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
| 43. | Зупинка громадського транспорту «ЖД Станция Ступки» | Фарбування | 2013 рік | 0,15 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 2,4 |  |
| 44. | Зупинка громадського транспорту «Таможня» | Фарбування | 2013 рік | 0,13 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2014 рік | 2,4 |  |
| 45. | Зупинка громадського транспорту «Трасса» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 2,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 8,4 |  |
| 46. | Зупинка громадського транспорту «Карьер»* | Встановлення урни | 2013 | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Фарбування | 2014 рік | 0,2 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2015 рік | 3,6 |  |
| 47. | Зупинка громадського транспорту «Карьер» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 2,2 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 48. | Зупинка громадського транспорту «Детский сад» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 2,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 49. | Зупинка громадського транспорту «Детский сад»* | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 50. | Зупинка громадського транспорту «Стройматериалы» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення лавок | 2014 рік | 0,2 |  |
|  |  | Фарбування |  | 0,2 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2015 рік | 5,6 |  |
| 51. | Зупинка громадського транспорту «Стройматериалы»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 52. | Зупинка громадського транспорту «Сельский РЭС» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 2,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 53. | Зупинка громадського транспорту «Сельский РЭС»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 54. | Зупинка громадського транспорту «Мебельная фабрика»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 55. | Зупинка громадського транспорту «ул. П. Лумумбы»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна існуючого павільйону на новий павільйон. | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 56. | Зупинка громадського транспорту «ул. П. Лумумбы» | Встановлення лавок | 2013 рік | 0,2 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 57. | Зупинка громадського транспорту «КТК» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 58. | Зупинка громадського транспорту «ул. Гаршина» | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 2,2 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
| 59. | Зупинка громадського транспорту «АЗШВ» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,9 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Фарбування | 2014 рік | 0,3 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) | 2015 рік | 3,0 |  |
| 60. | Зупинка громадського транспорту «Институт Экономики» | Заміна існуючого навісу на новий павільйон | 2013 | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 61. | Зупинка громадського транспорту «ул. Шевченко»* | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 3,2 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 5,6 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 62. | Зупинка громадського транспорту «ул. Шевченко» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 3,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 4,4 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 63. | Зупинка громадського транспорту «кафе шашлычка» | Встановлення нового павільйону | 2014 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 64. | Зупинка громадського транспорту «магазин ТРИО» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Встановлення лавок |  | 0,2 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) | 2014 рік | 3,0 |  |
| 65. | Зупинка громадського транспорту «Школа №4» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 6,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,2 |  |
|  |  | Зниження бордюру (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | 3,0 |  |
| 66. | Зупинка громадського транспорту «пер. Шевченко» | Встановлення нового павільйону | 2014 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 67. | Зупинка громадського транспорту «ул. Ломоносова» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 68. | Зупинка громадського транспорту «ЛАФАРЖ» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 69. | Зупинка громадського транспорту «СОБЕС» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 1,1 |  |
| 70. | Зупинка громадського транспорту «Оптика» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 4,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 71. | Зупинка громадського транспорту «ДК Огонек» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 72. | Зупинка громадського транспорту «ул. Космонавтов» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектроавтотранс» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 3,6 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 73. | Зупинка громадського транспорту «пл. Булавина» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2014 рік | 1,0 |  |
| 74. | Зупинка громадського транспорту «Кладбище» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) | 2015 рік | 2,4 |  |
| 75. | Зупинка громадського транспорту «Школа №1» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна існуючого навісу на новий павільйон | 2015 рік | 12,0 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
| 76. | Зупинка громадського транспорту «Стадион Авангард» | Встановлення нового павільйону | 2015 рік | 12,0 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки)\ |  | 2,4 |  |
|  |  | Встановлення урни |  | 0,09 |  |
| 77. | Зупинка громадського транспорту «Черная сотня» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 1,5 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
| 78 | Зупинка громадського транспорту «Советская» | Встановлення урни | 2013 рік | 0,09 | Артемівське комунальне підприємство «Флора» |
|  |  | Реконструкція існуючого павільйону | 2015 рік | 2,1 |  |
|  |  | Заміна а/б покриття на плитку ФЕМ (з урахуванням потреб маломобільних груп населення та водостоку за межами посадкової площадки) |  | 2,4 |  |
|  | УСЬОГО |  | 2013 рік | 25,25 |  |
|  |  |  | 2014 рік | 206,92 |  |
|  |  |  | 2015 рік | 480,35 |  |
|  |  |  | 2013 – 2015 роки | 712,52 |  |

Примітка* - за напрямком руху громадського транспорту до кінцевої зупинки

Програма з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки розроблена  робочою групою, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від  25.06.2013 № 110рр.

Заступник міського голови, Голова робочої групи

з розробки  проекту Програми з  будівництва, ремонту

та реконструкції зупиночних пунктів громадського

транспорту на території  м. Артемівська на 2013 – 2015 роки                                                                    С.В.Гончаров

Секретар Артемівської міської ради                                                                                                                   С.І. Кіщенко