# УКРАИНА

Артемовский городской совет

45  СЕССИЯ  6  СОЗЫВА

## Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2013  № 6/45-852

г. Артемовск

О ходе выполнения в 2013 году плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года

Заслушав информацию секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И.  о ходе  выполнения в 2013 году плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 № 6/6-104,  с изменениями, внесенными в него решением Артемовского городского совета от 23.11.2011 № 6/14 – 241, руководствуясь ст. 17 Закона Украины от 11.07.2002 № 93-IV “О статусе депутатов местных советов“ с внесенными в него изменениями, ст. 26 Закона Украины от 21.05.97 №280/97-ВР “О местном самоуправлении в Украине" с внесенными в него изменениями, Артемовский городской  совет

Р Е Ш И Л :

1.  Информацию секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И. о ходе  выполнения в 2013 году плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104, с изменениями, внесенными в него решением Артемовского городского совета от 23.11.2011 № 6/14 – 241 (далее-Плана), принять к сведению.

2. Снять с контроля мероприятия по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденные решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104, с изменениями, внесенными в него решением Артемовского городского совета от 23.11.2011 № 6/14 – 241, согласно перечню (прилагается), как выполненные.

3. Продлить срок выполнения пунктов Плана  № № 8, 31, 56, 70, 82, 91, 118,  121, 137, 139, 151, 152, 153, 159, 161, 167, 170, 194, 196, 238, 244, 300, 301, 302, 306, 307, 310, 313, 317, 338, 343, 344, 347, 353, 354, 355, 363, 364, 367, 368, 371, 372, 401, 408, 409, 422, 423, 425. 430, 431, 434, 435, 436,  440, 446, 447, 448, 452,  455, 459, 460, 461, 462, 465, 467, 468, 500, 503, 507, 508 до февраля 2015 года.

4. Поручить выполнение поручений:

4.1. Связанных с обслуживанием линий освещения мест общего пользования (пункты № 5, 137, 317, 344, 401, 422 Плана), коммунальному предприятию «Артемовский комбинат коммунальных предприятий» (Богданцев).

4.2. Связанных с обслуживанием водоводов, водопроводных колодцев (пункты № 139, № 371 Плана), коммунальному предприятию «БАХМУТ-ВОДА» (Трущин).

4.3. Связанных с благоустройством и озеленением (пункт №70 Плана), Артемовскому коммунальному предприятию «Флора».

5. Отделам и управлениям Артемовского городского совета, руководителям предприятий, учреждений, организаций города, ответственным за выполнение мероприятий, продолжить совместную работу по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета 6 созыва.

6.  Контроль за   исполнением  решения возложить на постоянную комиссию Артемовского городского совета по вопросам депутатской деятельности, законности и правопорядка (Захаренко), секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И.

Городской голова							А.А.РЕВА

Информация

о ходе выполнения в 2013 году плана мероприятий по выполнению поручений избирателей, данных депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года

Решением Артемовского городского совета  от 27. 04. 2011 № 6/6 -104 был сформирован перечень поручений избирателей по результатам последней избирательной кампании в местные органы власти 2010 года. План состоит из 501 пункта, разработаны мероприятия по их реализации, определены сроки выполнения, ответственные  лица.

Согласно ст. 17 Закона Украины "О статусе депутата местного совета" был сделан анализ выполнения поручений избирателей.

По состоянию на 01.11.2013 из 501 поручения:

- в полном объеме выполнено – 334 ( из них в 2013 году – 37), что составляет 66,6 %;

- частично реализовано - 15, что составляет 2,9 %;

- сняты с контроля в связи с отсутствием практической или финансовой возможности реализации (решения от 23.11.2011 №6/14-241, от 26.12.2012 №6/33-574) – 9 поручения, что составляет 1,8%.

Перечень поручений, которые предлагается снять с контроля, представлен в приложении №1.

В 2013 году накрыты крышками люки по ул. Петровского, 187, Сибирцева, 148, Циолковского, № 35а; восстановлено уличное освещение по 1-му и 2-му переулкам Ушакова, переулку Тельмана, улицам Р.Люксембург, Крупской, Чапаева и освещение двора по ул. Толбухина, 75. Спилены старые деревья на перекрестке ул.Космонавтов и пер.2-й Вокзальный.

Отремонтированы козырьки над подъездами по ул. Горбатова, 73, водопроводная система ул. О.Кошевого, 46, ул. Горбатова, 79, канализационная система ул. Островского, 33, П.Лумумбы, 109; межпанельные швы ул. 60 лет образования СССР, 5, балконы Чайковского,23, ремонт цоколя, замена входной двери Черняховского,89,

Восстановлено  дорожное покрытие по ул. Лермонтова, пер. Островского, ул. Чаплина, отремонтирована пешеходная дорожка вдоль 2-й горбольницы.

Выполнен ремонт кровли по ул.П.Лумумбы,78а, ул. Юбилейная, 109, ул.Юбилейная 101, ул.Юбилейная 44, ул.Юбилейная,69, ул.60 лет образования СССР, № 15, ул. Советская, 18, ул. 60 лет образования СССР, №1, ул.Чайковского №10а, Сибирцева,19.

Установлена детская площадка и благоустроен двор по ул. 1-я Железнодорожная, 41,42,42-а,43.

Остается на контроле – 167 поручений.

Если рассмотреть поручения с точки зрения исполнителя услуг,  то они распределяются следующим образом:

Эта диаграммы еще раз подчеркивает, что наибольшее количество (43) обращений касается жилого фонда.

- Кап ремонт дома – ул. Советская,42; ул. 60 лет образования СССР, № 29; ул.Декабристов, д. 39, 43, 45, ул.П.Лумумбы, 109.

- Ремонт козырьков над подъездами по ул.Горбатова, 81; ул. Горького ,53

- Ремонт кровли (6 домов) – ул. Чайковского №10а, ул. 60 лет образования СССР, № 1 и №9; ул. Юбилейная, 109/33; ул.Юбилейная. 101/69;  ул. Сибирцева,19/61;

- Отмостка дома, ливневая канализация - ул.Горбатова, 79; ул. Ивкина, 26; ул.Ивкина, 30, ул.Чайковского, №9

- Ремонт подъездов ул.Артема,62 (2 подъезд); ул. Горбатова, 81; ул. 60 лет образования СССР, №6; ул. Юбилейная, 77; ул. Черняховского,89/11; ул. П.Лумумбы, 111

- Почтовые ящики ( ул. Юбилейная, 50)

- Стяжка дома (ул. Соборная, 16)

- Ремонт фасада; ул. 60 лет образования СССР, № 33; ул. Декабристов д.43, д.27, д. 29

- Швы - ул. Корсунского, 96/35; ул. 60 лет образования СССР, №5/13

Деревья, высаженные в городской черте, являются украшением и “легкими” Артемовска, когда они молоды и здоровы. Когда же деревья отжили свой век – они представляют собой серьезную проблему для жизнедеятельности города. Старые, больные деревья требуют своевременного демонтажа.

- ул. Космонавтов (НХГ) – 6 тополей

- ул. Горбатова, 78 – 2 дерева

- ул. Подгорная ,7 – 2 дерева

В 2013 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий будут выполнены ремонты дворовых территорий ул. Горбатова,2; ул. Космонавтов,3; ул. П.Лумумбы, 109; ул. Ленина, 16	.

В 2014-2015 годах прошу обратить внимание на восстановление асфальтового покрытия во дворах по адресам:

- ул. Артема, 40, 42, 47, 52, 53

- ул. 60 лет образования СССР, №5

- ул. Ленина, 20

- ул. Петровского,78-80

- ул. Чайковского, д.87,89

- ул. Леваневского, 107 (кооперативный дом)

В поручениях избирателей есть просьбы и о ремонте тротуаров

- ул. Сибирцева, 172 (9-ти этажный дом) – выполнено в 2012 г.

- ул. Чайковского № 32 – будет выполнено в 2013 г.

- ул. Чайковского, в/ч-ж/д

- ул. Люксембург до ул.  ІІ Лесная

- ул. Юбилейная, 103,

- ул. Леваневского, ул. 60 лет образования СССР – бордюр, валик для отвода воды, разметка пешеходного перехода.

- ул. Победы, ул.Зеленая №31-№33

- переулок Ватутина

- переулок Первомайский от ул. Тевосяна до ул.Гаршина

- ул. Гаршина №38

- ул. Горького (нечетная сторона)

- ул. Тухачевского

По ремонту дорог остаются невыполненными следующие поручения:

- ремонт асфальтового покрытия:

  - ул. Советская, 62 (ремонт дороги между домом и банком)

  - ул. Чехова,8,10,12

- подсыпка и грейдеровка 18 улиц частного сектора.

Есть поручения и по содержанию дорог:

- установить «лежачий полицейский» в районе ОШ №2 и дом быта «Проминь»;

- сделать разметку пешеходного перехода ул. Полевая, 1-й Пушкинский переулок;

- на этом же участке прочистить ливневую канализацию или сделать валик из асфальта для отвода ливневых вод.

За последние годы такую аббревиатуру, как ОСМД, мы слышим все чаще и чаще. Главная цель такого объединения – это грамотное и правильное управление деньгами, которые владельцы квартир платят за коммунальные услуги. Однако есть достаточно дорогостоящие ремонты, в выполнении которых ОСМД требуется помощь:

- Ремонт кровли - Горбатова, 65, Советская, 29.

- Ремонт балконов - Советская, 29

- Ремонт лифта - Пушкина,42а

- Ремонт дороги возле дома - Юбилейная,16

В 8 поручениях содержится просьба установить детские площадки:

- Бахмутская, 3

- Петровского, 187

- Неделина

- Чайковского,1а

- Юбилейная,16,20,24

- Юбилейная, 105

- Декабристов, д. 43, 45,48,50

- Ватутина переулок, №23, 25

По-прежнему актуальной остается выполнение программы «Светлый город»: Артемовскому городскому РЭС нужно обследовать и при необходимости заменить опоры по улицам Артема,62а, Победы, Толбухина, З.Космодемьянской, 1-й переулок Партизанский,15,  Харьковский переулок,18, 2-й переулок Гоголя, 11; периодически возникают проблемы с напряжением ТП-114 - 4-й Пушкинский переулок; дом №33по ул. 60 лет образования СССР;  д. 41по ул. Декабристов.

КП «Артемовский комбинат коммунальных предприятий», на балансе которого теперь находится сеть уличного освещения, предстоит выполнить восстановление освещения по улицам Привокзальная; Чапаева; К.Цеткин;  Щорса; Морская; переулкам Ватутина; Харьковский; Полярный; 1-й, 2-й переулок Ушакова; во дворах по Ленина, 16, и Толбухина, 75.

По Соледарскому городскому совету необходимо выполнить 27 поручений избирателей из 45 принятых. Среди основных:

- Отсыпка 7 дорог ст. Соль, пос. Двуречье, ул. Чапаева и пер.Чапаева;

- Ликвидировать несанкционированные мусорные  свалки вдоль берега реки Бахмутка, ул.Фурманова, Крупской

- Ограждение и обустройство площадок для размещения контейнеров для ТБО по ул. Парижской Коммуны, ст.Соль дома ВЧД, Конституции,23; Ленина, №22; Театральная,№3, №4, №24; Залевского,29; ул. Ломоносова

- Прокладка водопровода на пос. Двуречье: ул. Бездворного, ул. Павших героев, ул. Полковникова.

- Ремонт и реконструкция канализационной системы пос. Деконка, Белокаменка.

- Освещение всех улиц ст. Соль; ул. Театральная, 21-й годовщины Октября, Краснофлотская, Космонавтов, Шевченко, Школьная, Горького, Театральная

По  Часовоярскому городскому совету остается на контроле 11 поручений из 37 принятых, но они из тех которые можно отнести к не совсем рациональным или дорогостоящим. Например, ремонт канализации в ОШ №17 – на ее восстановление необходима не одна сотня тысяч гривен, сегодня проблема решается вывозом нечистот из коллектора специальной машиной. Или, например, обустройство свободного земельного участка (территория бывших бараков) по ул. Недогибченко… Хотелось бы, но это зона горного отвода…

В целом, то по городу Артемовск выполнено 71% поручений, по городу Соледар – 60%, по городу Часов Яр – 30%.

Данным проектом решения предлагается принять к сведению анализ выполнения предвыборных обязательств, 334 мероприятия из утвержденного плана, снять с контроля.

Секретарь

Артемовского городского совета                                             С.И.Кищенко

Приложение к решению

Артемовского городского совета

27.11.2013 № 6/45-852

Мероприятий по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, снимаемые с контроля в 2013 году

| №/№ | № округа | Кому даны предложения | Город | Улица, поселок | Содержание предложний избирателей | Категория | Срок выполнения | Ответственные лица и исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | Чепурин А.Ю., Трущин С.Н. | Артемовск | Артема, 62 | Сделать лавочки | Лавочки | 2011-2012 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 46 | 3 | Чепурин А.Ю., Трущин С.Н. | Артемовск | Петровского, 187 | Завести песок на детскую площадку | Детская площадка | 2011 | Чепурин А.Ю., Трущин С.Н. | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 47 | 3 | Чепурин А.Ю., Трущин С.Н. | Артемовск | Петровского, 187 | Сделать плоские люки | Вода | 2011-2012 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 50 | 3 | Чепурин А.Ю., Трущин С.Н. | Артемовск | Советская, 55 | Сделать лавочки | Лавочки | 2012-2015 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 52 | 3 | Чепурин А.Ю., Трущин С.Н. | Артемовск | Советская, 65 | Сделать лавочки | Лавочки | 2012-2015 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 54 | 3 | Рева А.А. | Артемовск | Тельмана переулок(13 домов) | Восстановить уличное освещение | Светлый город | 2011 | ООО "Горсвет" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 59 | 4 | Рева А.А. | Артемовск | Перекресток ул.Космонавтов,11 и пер.П Вокзальный ,1 | Спилить большой старый тополь | Сухие деревья | 2011 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 66 | 4 | Трижон С.А., Скирда И.В. | Артемовск | Горбатова,2 ул. Космонавтов,3 | Заасфальтировать дворовую территорию домов. | Двор/дороги | 2012-2015 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 81 | 5 | Сакалы В.В., Слесарев В.В. | Артемовск | Ленина, 16 | Поямочный ремонт двора. | Двор/дороги | 2013-2015 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 96 | 5 | Рева А.А. | Артемовск | Сибирцева, 19 кв.61 | Течет кровля | ОСМД | 2012-2015 | ОСМД | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 101 | 5 | Сакалы В.В., Слесарев В.В. | Артемовск | Сибирцева, 25 | Помочь в приватизации квартир всем жильцам общежития | УМР | 2012-2015 | УМР | Снято с контроля 2013 год, приватизация не предусмотрена, т.к. общежитие находится в аварийном состоянии |
| 111 | 6 | Паржицкий В.В. ВасилюкЛ.М. | Артемовск | Горбатова, 63 (1 под.) | починить канализационные трубы в подвале | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 116 | 6 | Рева А.А. | Артемовск | Горбатова, 73 (5-й подьезд) кв.61 Павленко М.М. | О восстановлении козырька | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 117 | 6 | Рева А.А. | Артемовск | Горбатова, 78 | Спилить два дерева | Сухие деревья | 2011 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 119 | 6 | Рева А.А. | Артемовск | Горбатова, 79 кв.9 Бондаренко Зинаида Леонтьевна | За домом течет вода | Вода | 2011 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 120 | 6 | Паржицкий В.В. ВасилюкЛ.М. | Артемовск | Горбатова, 81 | Отремонтировать козырьки подъездов | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 124 | 6 | Паржицкий В.В. ВасилюкЛ.М. | Артемовск | Лермонтова, пер. Островского | Восстановить дорожное покрытие. | Дороги | 2011-2014 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 125 | 6 | Паржицкий В.В. ВасилюкЛ.М. | Артемовск | Островского | Заменить канализационные трубы. | Вода | 2011 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 128 | 6 | Паржицкий В.В. ВасилюкЛ.М. | Артемовск | Соборная,16,65-а, ул. Горбатова, 56 | Спилить сухие деревья. | Сухие деревья | 2011 | УМР | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 136 | 7 | Рева А.А. | Артемовск | Чаплина | Ремонт дороги | Дороги | 2013-2015 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 147 | 8 | Ятченко Н.И. | Артемовск | Сибирцева, 148 | Закрыть люки. | Вода | 2011 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 149 | 8 | Ятченко Н.И. | Артемовск | Сибирцева, 150 | Закрыть люк посередине дороги | Вода | 2011 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 154 | 8 | Ятченко Н.И. | Артемовск | Сибирцева, 172 (9-ти этажный дом) | Упорядочить нумерацию домов, т.к. под №172 числятся 3 дома | УМР | 2011-2012 | УМР | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 156 | 8 | Ятченко Н.И. | Артемовск | Советская, 18 | Отремонтировать крышу | ВНИИСОЛЬ | 2011-2015 | ВНИИСОЛЬ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 160 | 8 | Ятченко Н.И. | Артемовск | Циолковского, № 35а | Закрыть люк на пешеходной дорожке возле дома | Вода | 2011 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 171 | 9 | Бондарев А.В. | Артемовск | Район ОШ №2 | Установить «лежачего полицейского» в районе ОШ № 2 | Дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Снято с контроля 2013 год. Отсутствует необходимость его установки, есть светофор, перекресток регулируемый |
| 179 | 9 | Бондарев А.В. | Артемовск | Ивкина, 26 | Снять теплосчетчик, отремонтировать отмостку, парапетные плиты, входную дверь II подъезда | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 182 | 9 | Бондарев А.В. | Артемовск | Ивкина, 30 | Просел вход в подъезд, поднять отмостку, снять теплосчетчик | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 191 | 9 | Бондарев А.В. | Артемовск | Корсунского, 96/35 | Ремонт межпанельных швов | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 216 | 10 | Рева А.А. | Артемовск | Полярный переулок | Восстановить уличное освещение | Светлый город | 2012-2013 | ООО "Горсвет" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 217 | 10 | Рева А.А. | Артемовск | Р.Люксембург, ул.Крупской | Восстановить уличное освещение | Светлый город | 2012-2013 | ООО "Горсвет" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 219 | 10 | Акулова А.Л., Зинченко Н.Л. | Артемовск | Чапаева | Фонари освещения с 1953 года не менялись и не горят, очень темно ходить ночью. | Светлый город | 2011 | ООО "Горсвет" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 225 | 11 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | Артемовск | 60 лет образования СССР, №5/13 | Течь на лоджии, ремонт швов | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 227 | 11 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | Артемовск | 60 лет образования СССР, №5 | Ремонт окон в подъезде №4 | ЖКХ | 2012-2013 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 229 | 11 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | Артемовск | Чайковского №10а, 1 | Ремонт кровли | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 235 | 11 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | Артемовск | Юбилейная, №4 | Ремонт отопления в подвале | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 237 | 11 | Рева А.А. | Артемовск | Чайковского,23 кв.30 | Ремонт балкона | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 239 | 11 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | Артемовск | 60 лет образования СССР, №1 | Течет крыша, нет вытяжки из подвала | ЖКХ | 2011-2012 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 242 | 12 | Голубев А.В. Величко В.И. | Артемовск | 1-я Железнодорожная, 41,42,42-а,43 | Установить детскую площадку, благоустройство двора | Детская площадка | 2012-2015 | Голубев А.В. Величко В.И. | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 248 | 12 | Рева А.А. | Артемовск | Дзержинского, 81,79 | Не прочищена ливневка | Дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 255 | 12 | Голубев А.В. Величко В.И. | Артемовск | Полевая до ул Пушкина | Восстановить ливневую канализацию (вырубка кустарника, очистка ливневки, бетонирование) | Дороги | 2012-2014 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 256 | 12 | Голубев А.В. Величко В.И. | Артемовск | Полевая, 1-й Пушкинский переулок | Сделать разметку пешеходного перехода | Дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 259 | 12 | Голубев А.В. Величко В.И. | Артемовск | Пушкина, 1-й Пушкинский переулок | Сделать валик из асфальта для отвода ливневых вод на перекрестке | Дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 265 | 12 | Голубев А.В. Величко В.И. | Артемовск | Чайковского, №9-11 | Оборудовать ливневую канализацию, заливает колодцы теплосети и Укртелекома | ЖКХ | 2012-2014 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 275 | 13 | Рева А.А. | Артемовск | 60 лет образования СССР, № 15 | Течет кровля | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 281 | 15 | Бабенко В.В, Лещинер В.Н. | Артемовск | Юбилейная, 105 | Построить детскую площадку | Детская площадка | 2012-2015 | Бабенко В.В, Лещинер В.Н. | Выполнено по адресу Юбилейная, 10, снято с контроля 2013 год |
| 284 | 15 | Бабенко В.В, Лещинер В.Н. | Артемовск | Юбилейная, 77 | Отремонтировать порог | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 285 | 15 | Бабенко В.В, Лещинер В.Н. | Артемовск | Юбилейная, 109/33 | Ремонт кровли | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 287 | 15 | Рева А.А. | Артемовск | Юбилейная 101-69 Кравченко Е.С. | Течет кровля | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 289 | 15 | Рева А.А. | Артемовск | Юбилейная,69-138 | Течет кровля | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 290 | 15 | Рева А.А. | Артемовск | Юбилейная,101-69 | Ремонт кровли, | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 294 | 16 | Рева А.А. | Артемовск | Юбилейная 44-28 Пруденко Т.И. | Течет кровля | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 299 | 17 | Рева А.А. | Артемовск | 60 лет образования СССР, № 29 | По вопросу ремонта дома | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 308 | 17 | Красножен Н.Н. | Артемовск | Декабристов, д. 39 и 45 | Необходим капитальный ремонт отопления, кровли. Наладить работу лифта, освещения на этажах и лестничных клетках. Сделать входные двери. | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 309 | 17 | Красножен Н.Н. | Артемовск | Декабристов, д. 41 | Наладить трехфазное напряжение | Светлый город | 2012-2013 | Артемовский городской РЭС | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 324 | 18 | Сабаев В.В., Одоладов Д.А. | Артемовск | О.Кошевого, 46/1 | Ремонт колодца, замена задвижки (течет вода под дом) | Вода | 2011 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 331 | 18 | Сабаев В.В., Одоладов Д.А. | Артемовск | Толбухина, 75 | Выполнить освещение двора | Светлый город | 2011 | ООО "Горсвет", Сабаев В.В., Одоладов Д.А | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 334 | 18 | Сабаев В.В., Одоладов Д.А. | Артемовск | Черняховского,89/11 | Выполнить ремонт цоколя, замена входной двери | ЖКХ | 2011-2012 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 504 | 18 | Сабаев В.В. Одоладов Д.А. | Артемовск | ул-цы: Победы, Толбухина, З.Космоде-мьянской | Ремонт уличного освещения | Светлый город | 2012 | Артемовский городской РЭС | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 505 | 18 | Сабаев В.В. Одоладов Д.А. | Артемовск | ул. Щорса | Ремонт уличного освещения | Светлый город | 2012-2013 | ООО "Горсвет" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 506 | 18 | Сабаев В.В. Одоладов Д.А. | Артемовск | ул-цы: Крайняя, Победы, Обороны | Ремонт пешеходной дорожки вдоль 2-й горбольницы | Дороги | 2012-2013 | Сабаев В.В., Одоладов Д.А. | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 336 | 19 | Шрамко В.Н. Северинов М.В. | Артемовск | Победы, №1, 2 , ул.Обороны, № 16 | Оборудовать спортивную площадку | Спортплощадка | 2012-2015 | Шрамко Н.В. Северинов М.В. | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 346 | 20 | Рева А.А. | Артемовск | Жители | Отвод земельного участка под кладбище (Ростовское кладбище ) | Кладбище | 2012 | УМР | Снято с контроля 2013 год. Нет возможности. Дополнительный отвод земли не предусмотрен санитарными нормами (300м до инд. застройки) |
| 366 | 20 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | Артемовск |  | В утренние часы по маршруту №12 должны ходить большие автобусы | Транспорт | 2011 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 375 | 21 | Говорун Р.А., Николаев В.Г. | Артемовск | П.Лумумбы, 109 | В подвале постоянно прорывает канализация | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 376 | 21 | Говорун Р.А., Николаев В.Г. | Артемовск | П.Лумумбы, 109, 5 подъезд | Большая трещина в стене, обвалился цоколь | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 377 | 21 | Говорун Р.А., Николаев В.Г. | Артемовск | П.Лумумбы, 111 | Нужно сделать ремонт подъездов | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 379 | 21 | Рева А.А. | Артемовск | Горького ,53 | Ремонт козырьков над подъездами | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 383 | 21 | Рева А.А. | Артемовск | П.Лумумбы,78а/20 | Ремонт кровли | ЖКХ | 2011 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 389 | 22 | Иванков В.В. Витязь В.М. | Артемовск | Подгорная ,7 | Обрезка двух каштанов | Сухие деревья | 2011 | Иванков В.В. | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 395 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | 1-й переулок Ушакова | Востановить уличное освещение. Нет линии | Светлый город | 2011-2013 | ООО "Горсвет" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 397 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | 2-й переулок Ушакова | Восстановить уличное освещение | Светлый город | 2011-2013 | ООО "Горсвет" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 406 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | Тухачевского | Ремонт дороги | Дороги | 2012 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 407 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | Шаляпина | Грейдеровка улицы | Дороги | 2012 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 410 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | Танкистов | Грейдеровка улицы | Дороги | 2013 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 411 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | Менжинского | Грейдеровка улицы | Дороги | 2013 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 413 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | Летчиков | Грейдеровка улицы | Дороги | 2014 | ОРГХ | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 427 | 24 | Захаренко В.С., Скрипник В.В., Смага Г.Л. | Соледар | пос. Двуречье ул. Бездворного, ул. Павших героев, ул. Полковникова | Прокладка трубопровода | Вода | 2011-2012 | ООО «АВК» | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 432 | 24 | Захаренко В.С., Скрипник В.В., Смага Г.Л. | Соледар | Фурманова, Крупской | Ликвидировать несанкционированные мусорные свалки вдоль берега реки Бахмутка, ул.Фурманова, Крупской | Мусор | 2 кв.2011 | КП "Коммунальник" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 433 | 24 | Захаренко В.С., Скрипник В.В., Смага Г.Л. | Соледар | Парижской Коммуны | Ограждение и обустройство площадок для размещения контейнеров для ТБО | Мусор | 2011-2013 | Соледарский горсовет, КП"Коммунальник" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 456 | 24 | Рева А.А. | Соледар | Парижской коммуны, 1а | Ремонт межпанельных швов, кап ремонт подъездов, ремонт кровли над входом в подвал | ЖКХ | 2011-2012 | СКПРЖП "Ремонтник" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 442 | 25 | Доценко Д.Н., Сорока И.В. | Соледар | Луначарского, №3 | Ремонт козырьков 4 подъездов | ЖКХ | 2011 | СКПРЖП "Ремонтник" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 443 | 25 | Доценко Д.Н., Сорока И.В. | Соледар | Карпинского, №11 | Ремонт козырька 3 подъезда | ЖКХ | 2011 | СКПРЖП "Ремонтник" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 444 | 25 | Доценко Д.Н., Сорока И.В. | Соледар | Луначарского №5 | Ремонт козырька 4 подъезда | ЖКХ | 2011 | СКПРЖП "Ремонтник" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 464 | 26 | Савостина О.Я., Хаустова Ю.Н. | Соледар | Театральная,21-й годовщины Октября, Краснофлотская, Космонавтов | Освещение улицы | Светлый город | 2012-2013 | СКПРЖП "Ремонтник" | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 472 | 27 | Рева А.А. | Часов Яр | Милицейская 6-13 Приходько В.М. | Течет кровля | ЖКХ | 2011-2014 | ПРЖП | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 474 | 27 | Кищенко С.И., Трубеко А.В. | Часов Яр | пос. Северный, Новосеверный, Привокзальный | Установить уличное освещение, нет освещения в ночное время, перебои в подаче электроэнергии, скачки напряжения в сети, частые отключения без предупреждения. | Светлый город | 2011-2014 | Артемовский городской РЭС | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 487 | 29 | Третьяков К.М. , Бойко В.П. | Часов Яр | Чкалова, 16-а, 16-б | Установка знака запрещающего останавливаться грузовым машинам | Дороги | 2011-2014 | Третьяков К.М., Чаус С.В., Часовоярский городской совет | Снять с контроля, согласно заключению Артемовской государственной автоинспекции установка знака, запрещающего остановку грузового транспорта по ул. Чкалова 16а, 16б не предусмотрена |
| 489 | 29 | Третьяков К.М. , Бойко В.П. | Часов Яр | ул. Орджоникидзе, 49 ООШ №17 | Реконструкция канализационной системы на территории школы | Образование | 2011-2014 | Третьяков К.М., Чаус С.В., Часовоярский городской совет | Снять с контроля, заключен договор между отделом образования Артемовского горсовета и ООО "Ремондис-Артемовск" на выкачку нечистот. Выкачка проводится регулярно. Жалоб нет. |
| 491 | 30 | Мирошниченко В.Н., ЗыковЮ.З., МаковскийА.А. | Часов Яр | Космодемьянской, 2 | Отремонтировать проводку во всем доме, наладить работу электрических щитков | ЖКХ | 2011-2012 | ПРЖП | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 499 | 30 | Мирошниченко В.Н., ЗыковЮ.З., МаковскийА.А. | Часов Яр | Петровского,1 | Отремонтировать крышу и ступеньки в подъезде. | ЖКХ | 2011-2014 | ПРЖП | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| 510 | 30 | Мирошниченко В.Н. ЗыковЮ.З. МаковскийА.А. | Часов Яр | ул. Петровского | Проведение спила сухих деревьев | Сухие деревья | 2012 | ПРЖП | Выполнено, снято с контроля 2013 год |
| Секретарь Артемовского городского совета С.И. Кищенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |