У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

##### 50 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

## РIШЕННЯ

23.04.2014  №  6/50 - 975

м. Артемівськ

Про стан виконання в 2013 році Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки

Розглянувши довідку від 25.03.2014 № 01-1256-06  начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В.  про стан виконання в 2013 році Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013  № 6/37-655, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2014 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 25.12.2013  № 6/46-881, відповідно  до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Довідку начальника відділу розвитку міського господарства  Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про стан виконання в 2013 році Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013             № 6/37-655, прийняти до відома.

2.  Внести та затвердити наступні зміни до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-655 (далі – Програма):

2.1. Таблицю № 4 «Поетапне виконання робіт» розділу 6 «Фінансування Програми» викласти у новій редакції (додається).

2.2. Абзац  4 розділу 6 «Фінансування Програми» викласти в наступній редакції: «Орієнтовна вартість Програми – 13 239,8 тис. грн. (додаток 7)».

2.3. Додатки 1, 2, 4, 5, 6, 7 до Програми викласти у новій редакції (додаються).

3.  Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4. Фінансовому   управлінню    Артемівської   міської    ради    (Ткаченко)

забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2014 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проекту міського бюджету м. Артемівська на наступний рік.

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва),  фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова	О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Артемівської міської ради - № 6/50 - 975 (Таблиця 4 розділу 6 Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 №6/37-655)

Поетапне виконання робіт

(нова редакція)

Таблиця  № 4

| Найменування заходів | 1 етап | 2 етап | 3 етап | Всього, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| м. Артемівськ |  |  |  |  |
| Проектні роботи «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Артемівськ», тис. грн.. | - | 20,0 | - | 20,0 |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів м. Артемівськ, тис.грн | 450,0 | 900,0 | 605,0 | 1955,0 |
| Проектні роботи «Модернізація дистанційного управління. Моніторинг вуличного освітлення м. Артемівськ», тис.грн. | - | 50,0 | - | 50,0 |
| Модернізація дистанційного управління. Моніторинг вуличного освітлення м. Артемівськ, тис.грн. | - | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| Капітальний ремонт шаф управління, тис. грн.. | - | 100,0 | 55,0 | 155,0 |
| Придбання трьох резервних приладів диференційного обліку електричної енергії. Параметризація лічильників електроенергії | - | 30,0 | - | 30,0 |
| Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» - Придбання пересувної електролабораторії для виявлення пошкоджень ліній зовнішнього освітлення, тис. грн.. - Придбання телескопічного підйомнику АПТ- 18М для обслуговування ЛЗО, тис.грн. | 200,0 - | - 800,0 | - - | 1000,0 |
| Роботи з проведення ілюмінації Новорічних ялинок, об’єктів соціально-культурного призначення, тис.грн. | - | 200,0 | 130,0 | 330,0 |
| Поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення, тис.грн. | 650,0 | 850,0 | 950,0 | 2450,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення, тис.грн. | 760,0 | 900,0 | 990,0 | 2650,0 |
| Всього м. Артемівськ, тис. грн | 2060,0 | 4250,0 | 3130,0 | 9440,0 |
| м. Соледар |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення, провулків, дворових територій, об’єктів благоустрою, тис.грн. | - | 790,0 | 1176,5 | 1966,5 |
| Поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення, тис.грн. | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 296,0 |
| Встановлення приладів обліку освітлення місць загального користування житлових будинків, тис.грн. | - | 122,3 | - | 122,3 |
| Всього м. Соледар, тис. грн | 98,0 | 1010,3 | 1276,5 | 2384,8 |
| м. Часів Яр |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, прибудинкових територій, парків, скверів м. Часів Яр | 210,0 | 250,0 | 300,0 | 760,0 |
| Придбання телескопічного підйомнику АП-18 для обслуговування ЛЗО | - | 600,0 | - | 600,0 |
| Поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 55,0 |
| Всього м. Часів Яр, тис. грн | 225,0 | 870,0 | 320,0 | 1415,0 |
| Разом по Артемівській міській раді, тис. грн.. | 2383 | 6110,3 | 4746,5 | 13239,8 |

Таблиця  № 4 «Поетапне виконання робіт» розділу 6 «Фінансування  Програми»  Програми  «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.03.2013 р. № 6/37-655, підготовлена відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Артемівської міської ради - 6/50 - 975 (Додаток 1 до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 №6/37-655)

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць та провулків, який планується виконати в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території

Артемівської міської ради на  2013- 2015 роки

(нова редакція)

| № з/п | Найменування об’єкта | Термін вико- нання робіт | Кількість сві-тиль-ників, од. | Вар-тість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення центральної частини у м. Артемівськ (пров.V Артема, туп. Лікарняний, пров. II Вокзальний, пров. Індустріальний, пров. Червонознаменний, пров. III Червоносільський, пров. I Червонофлотський, пров. II Червонофлотський, пров. К. Лібкхнета, вул. Народна, вул. Нижня, вул. Носакова, пров. I Жовтневий, пров. II Жовтневий, пров. Островського, туп. Островського, пров. I Пролетарський, пров. III Пушкіна, пров. IV Пушкіна, пров. I Совнаркома, пров. II Совнаркома, пров. Філатова, пров. Ціолковського, вул. Ціолковського, пров. Південний, вул. Петровського, вул. Сибірцева) | 2013 | 152 | 275,0 |
| 2 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення західного району у м. Артемівськ (вул. Декабристів, пров. Декабристів, пров. Кузнечний, вул. Крилова, вул. I Лісна, пров. Полярний, вул. Сосюри, вул. Центральна, пров. Центральний, вул. 60 років утворення СРСР, вул. Чайковського (від вул. Р. Люксембург до вул. Корсунського)) | 2013 | 104 | 175,0 |
| 3 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення район заводу «Цветмет» у м. Артемівськ (пров. Дачний, вул. Зелена, пров. Кірова, вул. З. Космодем’янської, вул. О. Кошового, вул. Крайня, вул. І. Левченко, пров. Перемоги, вул. Серова, вул.Толбухіна, вул. Чапліна, пров. Чапліна, пров. Черняховського, вул. К. Цеткін) | 2014 | 63 | 157,0 |
| 4 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Східного району у м. Артемівськ (пров. II Алебастровий, пров. Ватутіна, пров. Калініна, пров. Кооперативний, вул. Колгоспна, пров. Червоний, пров. III Ломоносова, туп. Ломоносова, вул. К. Маркса, | 2014 | 177 | 390,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | пров. II Михайлівський, пров. I Партизанський, пров. II Партизанський, вул. Профсоюзна пров. Профсоюзний, вул. Свердлова, пров. Вузький, пров. I Фрунзе, пров. II Фрунзе, вул. Шевченко, пров. I Шевченко, пров. II Шевченко, пров. III Шевченко, пров. Шкільний, вул. Загородня, пров. Цегляний, пров. Першотравневий) |  |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення селище Ступки у м. Артемівськ (пров. I Дружби, пров. I I Дружби, вул. Льотчиків, вул. Морська, вул. Річна, пров. II Річний, пров. Харківський, вул. Несторова) | 2014 | 50 | 91,0 |
|  | Всього |  | 631 | 1088,0 |

Додаток 1 «Капітальний  ремонт  ліній  зовнішнього  освітлення  вулиць  та  провулків, який планується виконати  в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради  на 2013-2015 роки» до Програми, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.03.2013  № 6/37-655, підготовлений відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                      С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                       С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Артемівської міської ради - 6/50 - 975 (Додаток 2 до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 №6/37-655)

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення дворових територій, який планується виконати в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території

Артемівської міської ради на  2013- 2015 роки

(нова редакція)

| № з/п | Найменування об’єкта | Термін вико- нання робіт | Кіль-кість сві-тиль-ників, од. | Вар-тість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення внутрішньо дворових територій м. Артемівська» (вул. Комсомольська,22, вул. Горбатова,2, Космонавтів, 3, вул. Горбатова, 23, вул. Горбатова, 25, вул. Горбатова, 56, вул. Горбатова, 39, вул. Горбатова, 47, вул. Горбатова, 49, вул. Горбатова, 53, вул. Петровського, 80, вул. Артема, 31, вул. Артема, 29, вул. Радянська, 36, вул. Ціолковського, 8, вул. Корсунського, 88-90, вул. Чайковського, 87-91, вул. Горького, 39,41, вул. Горького, 47,49, пров. Ватутіна,17, пров. Ватутіна, 27, вул. Перемоги, 1,2, вул. Перемоги, 23, вул. Оборони, 38, вул. Оборони, 40, вул. Оборони, 41, вул. Ювілейна, 36, доріжка вздовж ЗОШ № 12, вул. Тухачевського, 67,69,71, вул. Леваневського, 23, 30, доріжка від вул. Корсунського до вул. Чайковського, вул. Горбатова, 67-89, вул. Радянська, 38, вул. Артема, 28, вул. Артема, 16,16а,) | 2014 | 98 | 262,0 |
|  | Всього |  | 98 | 262,0 |

Додаток 2 «Капітальний  ремонт  ліній  зовнішнього  освітлення  дворових територій,   який планується виконати в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки»  до Програми, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.03.2013  № 6/37-655, підготовлений відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                      С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                       С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Артемівської міської ради - 6/50 - 975 (Додаток 4 до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 №6/37-655)

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, об’єктів благоустрою, прибудинкової території  у м. Соледарі, який планується виконати в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради

на  2013- 2015 роки

(нова редакція)

| № з/п | Найменування об’єкта | Термін вико-нання робіт | Кіль-кість світиль-ників, од. | Вар- тість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення (вул. Комсомольська, пров. Комсомольський, вул. Червоногвардійська, пров. Червонофлотський, вул. Петровського, вул. Тельмана) м. Соледар | 2014 | 52 | 146,6 |
| 2 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення (вул. Франко, вул. Дзержинського, вул. Котовського, вул. Фрунзе, вул. ВЧД, вул. Чайковського, вул. Молодогвардійців, вул. Стадіонна) м. Соледар | 2014 | 27 | 424,7 |
| 3 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення частини проїзної дороги від вул. Пушкіна до вул. Загиблих Героїв м. Соледар | 2014 | 30 | 218,7 |
| 4 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення - (вул. Театральна (м-н Білокаменка), вул. Шкільна, вул. Горького, вул. Комінтерна, вул. Шевченко, вул. Артема, вул. Тичини, вул. Алебастрова, вул. Металургів, ТП-41, вул. Вокзальна, вул. Привокзальна, вул. Карпинського (внутрішня), вул. Свердлова, вул. Лісна («Ялинка»), вул. Носова (стара), вул. Мира ( стара), вул. Фурманова (ст. Сіль), вул. Енгельса, вул. Мічуріна, вул. Крупської, алея через міський парк до території Ліцею, проїзна частина від маг. «Добрий кошик» до вул. Носова, 9) - Контейнерних майданчиків - Прибудинкових територій (вул. Володарського, 1, вул. Ломоносова, 1,3,5,7) | 2015 | 170 | 1176,5 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Всього |  | 279 | 1966,5 |

Додаток 4 «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, об’єктів благоустрою, прибудинкової території  у м. Соледарі, який планується виконати в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на  2013- 2015 роки»  до Програми, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.03.2013     № 6/37-655, підготовлений відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                      С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                       С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Артемівської міської ради - 6/50 - 975 (Додаток 5 до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 №6/37-655)

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, території міського парку, скверу, прибудинкової території у м. Часів Ярі, який планується виконати в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради

на  2013- 2015 роки

(нова редакція)

| № з/п | Найменування об’єкта | Термін вико-нання робіт | Кіль-кість світиль-ників, од. | Вар- тість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення (вул. Образцова, вул. Зелена, вул. Ворошилова, вул. Кошового, вул. Артема, вул. Привокзальна, вул. Ціолковського, вул. Фрунзе, вул. Сєрова, вул. Тельмана, вул. Харківська, вул. Жовтнева, територія парку) м. Часів Яр | 2013 | 80 | 210,0 |
| 2 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення на території міського парку, скверу м. Часів Яр | 2014 | 30 | 230,0 |
| 3 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вул. Шкільна м. Часів Яр | 2014 | 4 | 20,0 |
| 4 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вул. Чехова, Вокзальна, Калініна, Транспортна м. Часів Яр | 2015 | 40 | 200,0 |
| 5 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення прибудинкової території | 2015 | 30 | 100,,0 |
|  | Всього |  | 184 | 760,0 |

Додаток 5 «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, території міського парку, скверу, прибудинкової території у м. Часів Ярі, який планується виконати в рамках реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на  2013- 2015 роки» до Програми, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.03.2013        № 6/37-655, підготовлений відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                      С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                      С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Артемівської міської ради - 6/50 - 975 (Додаток 6 до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 №6/37-655)

Перелік вулиць, провулків, на яких передбачені роботи з заміни опор, які планує виконати невідокремлений підрозділ «Артемівський міський РЕМ» ПАТ           «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» в ході реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки

| № з/п | Найменування вулиці, провулка | Заміна опор, од. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 м. Соледар (вул. Комсомольська, пров. Червофлотський) | 25 | 2013 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 м. Соледар (вул Целинників) | 9 | 2013 |
| 3 | Вл-0,4 кВ ТП-15 м. Часів Яр (вул. Сєрова, вул.Ордженікідзе, вул. Тельмана, вул. Кривоноса, вул. Харьковська) | 80 | 2013 |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ ТП-12 м. Часів Яр (вул. Жемчужна) | 25 | 2014 |
| 5 | ВЛ -0,4 кВ ТП-113 м. Артемівськ (вул. Тухачевського, пров. 1,2 Ушакова, вул. Ушакова) | 50 | 2014 |
| 6 | ВЛ -0,4 кВ ТП-137 м. Артемівськ (вул. Дружби, вул. Тухачевського) | 61 | 2014 |
| 7 | ВЛ -0,4 кВ ТП-168 м. Артемівськ (вул. Тухачевського, пров.1,2,3 Танкистов) | 40 | 2014 |
| 8 | ВЛ -0,4 кВ ТП-8 м. Артемівськ (вул. Артема, 117-145, 114-146,вул. Жовтнева 21-49, 28-60, пров. 1 Жовтневий 1-15, 4-14, вул. Радянська 103-165, 90-158, вул. Гоголя, 39) | 13 | 2014 |

Додаток 6 «Перелік вулиць, провулків, на яких передбачені роботи з заміни опор, які планує виконати невідокремлений підрозділ «Артемівський міський РЕМ» ПАТ           «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» в ході реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки» до Програми, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.03.2013  № 6/37-655, підготовлений відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                      С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                       С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Артемівської міської ради

    - №  6/50 – 975

(Додаток 7 до  Програми

«Світле місто» на території

Артемівської міської ради на

2013-2015 роки, затвердженої

рішенням Артемівської міської

ради від 27.03.2013  №6/37-655)

Заходи з реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки

(нова редакція)

| № з/п |  | Перелік заходів | Замовник | Строки виконання |  | Затрати на реалізацію, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Початок | Закін-чення | Всього | у тому числі за рахунок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Держаний бюджет | Міський бюджет | Кошти підпри-ємств | Інші кошти, що не заборонені чинним законо-давством |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | м. Артемівськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектні роботи «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Артемівськ», тис. грн.. |  | відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 2014 | 2014 | 20,0 | - | 20,0 | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів м. Артемівськ, тис.грн |  | відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 2013 | 2015 | 1955,0 | - | 1955,0 | - | - |
| 3 | Проектні роботи «Модернізація дистанційного управління. Моніторинг вуличного освітлення м. Артемівськ», тис.грн. |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 2014 | 2014 | 50,0 | - | 50,0 | - | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Модернізація дистанційного управління. Моніторинг вуличного освітлення м. Артемівськ, тис.грн. |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 2014 | 2015 | 800,0 | - | 800,0 | - | - |
| 5 | Капітальний ремонт шаф управління м. Артемівськ, тис. грн. |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 2014 | 2015 | 155,0 | - | 155,0 | - | - |
| 6 | Придбання трьох резервних приладів диференційного обліку. Параметризація лічильників електроенергії, тис. грн. |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 2014 | 2014 | 30,0 | - | 30,0 | - | - |
| 7 | Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» - придбання пересувної електролабораторії для виявлення пошкоджень ліній зовнішнього освітлення, тис. грн. - придбання телескопічного підйомнику АПТ- 18М для обслуговування ЛЗО, тис. грн. |  | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 2013 | 2014 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - |
| 8 | Роботи з проведення ілюмінації Новорічних ялинок, об’єктів соціально-культурного призначення, тис.грн. |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 2014 | 2015 | 330,0 | - | 330,0 | - | - |
| 9 | Поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення, тис.грн. |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» | 2013 | 2015 | 2450,0 | - | 2450,0 | - | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення, тис.грн. |  | відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 2013 | 2015 | 2650,0 | - | 2650,0 | - | - |
|  | Разом по м. Артемівську, тис.грн. |  |  |  |  | 9440,0 | - | 9440,0 | - | - |
|  | м. Соледар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення, вулиць, провулків, дворових територій, об’єктів благоустрою |  | Соледарська міська рада | 2014 | 2015 | 1966,5 | 1824,9 | 141,6 | - - | - - |
| 2 | Поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення |  | Соледарська міська рада | 2013 | 2015 | 296,0 | - | 296,0 | - - - | - - - |
| 3 | Встановлення приладів обліку освітлення місць загального користування житлових будинків, тис.грн. |  | Соледарське комунальне виробниче ремонтне-житлове підприємство «Ремонтник» | 2014 | 2014 | 122,3 | - | 122,3 | - | - |
|  | Разом по м. Соледар, тис.грн. |  |  |  |  | 2384,8 | 1824,9 | 559,9 | - | - |
|  | м. Часів Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, прибудинкових територій, парків, скверів м. Часів Яр |  | Часовоярська міська рада | 2014 | 2015 | 760,0 | 760,0 | - | - | - |
| 2 | Придбання телескопічного підйомнику АП-18 для обслуговування ЛЗО |  | Часовоярська міська рада | 2014 | 2014 | 600,0 | 600,0 | - | - | - |
| 3 | Поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення |  | Часовоярська міська рада | 2013 | 2014 | 55,0 | - | 55,0 | - | - |
|  | Разом по м. Часів Яр, тис.грн. |  |  |  |  | 1415,0 | 1360,0 | 55,0 | - | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Разом по Артемівській міській раді, тис. грн |  |  |  |  | 13239,8 | 3184,9 | 10054,9 | - | - |

Додаток 7 «Заходи з реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки» до Програми, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.03.2013  № 6/37-655, підготовлений відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку міського господарства

Артемівської міської ради                                                                                                                     С.В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                                                                                      С.І. Кіщенко

У  К  Р  А  Ї  Н  А

А Р Т Е М І В С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

ВІДДІЛ  РОЗВИТКУ  МІСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44  тел. 44-60-75

25.03.2014__   №  01/31-169_

На №________ від_________

Міському голові

Реві О.О.

Довідка

про стан виконання в 2013 році  Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки

Рішенням Артемівської міської ради 27 березня  2013 року затверджена  Програма «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки.

Головна мета Програми – надання якісних послуг населенню в зовнішньому освітленню, оснащення мережі зовнішнього освітлення міст Артемівська, Соледара, Часів Яра устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, модернізація дистанційного управління зовнішнім освітленням міста Артемівська.

За 2013 рік  були виконані наступні заходи.

м. Артемівськ

У Програмі на 2013 рік по м. Артемівську  було заплановано 7 заходів на загальну суму  3 260 тис. грн. Виконано 6 заходів на загальну суму 2048,273  тис. грн.

Так у 2013 році виконання по заходам склало:

- Проектні роботи.

У 2013 році була розроблена проектно-кошторисна документація та

отримані експертні висновки на  капітальні  ремонти ліній зовнішнього освітлення   п’яти районів м. Артемівська -  центральної частини, західного району, району заводу «Цветмет», селища Ступки,  східного району. Розроблена проектно-кошторисна документація на дворове освітлення.

- Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць,

провулків, дворових територій.

На 2013 рік було заплановано проведення капітального ремонту ліній

зовнішнього освітлення на 100 вулицях та провулках міста Артемівська та на тридцяти чотирьох дворових територіях житлових будинків на загальну суму 1,0 млн. грн..

У 2013 році на тридцяти восьмих вулицях  та провулках м. Артемівська товариством з обмеженою відповідальністю «Міськсвітло» виконані капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення з встановленням енергозберігаючих  натрієвих світильників у кількості 289 одиниць. При цьому демонтовані  104 світильники  з лампами розжарювання та 139 ртутних світильників, змонтовано 1 310 м кабелю та 3 988 м проводу, встановлено 11 залізобетонних опор. У рамках капітального ремонту відновлено вуличне освітлення тротуару по вул. Чайковського від вул. Р.Люксембург до  вул. Корсунського. Фактичні видатки на капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення у 2013 році склали 421,0 тис.грн.. Роботи були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету. Виконання становить 42,1 % від запланованого.

У 2013 році в рамках здійснення міні проекту «Впровадження експериментальної моделі альтернативного вуличного освітлення на прикладі "Екобульвара"  комунальним підприємством «Артемівський комбінат комунальних підприємств» виконані  роботи  з встановлення двох світлодіодних прожекторів з акумуляторною батареєю типу                          GEL VRLA 40 А/ч та автоматичним сонячним  контролером заряду по вул. Горбатова у м. Артемівську загальною вартістю 20,0 тис.грн..

Станом на 01.01.2014 р. кількість світлоточок становить 6,121 тис. одиниць, в тому числі 411 одиниць з  ртутними лампами, 546 одиниць з лампами розжарювання, 5 164 одиниць з натрієвими лампами. У порівняні з 2012 роком кількість світлоточок  збільшена  на 53 одиниці.

3. Придбання трьох резервних приладів диференційованого обліку електричної енергії.

Не виконано у зв’язку з недостатністю фінансування.

4. Поповнення уставного фонду комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств».

На 2013 рік було заплановано придбання двох одиниць техніки для обслуговування ліній зовнішнього освітлення на суму 799,5 тис. грн. Придбана пересувна електролабораторія для виявлення пошкоджень  ліній зовнішнього освітлення на суму 199,5  тис. грн. У зв’язку з недостатністю фінансування не придбано телескопічний підйомник АПТ-18. Виконання становить 25 % від запланованого.

5.  Роботи з проведення ілюмінації Новорічних ялинок, об’єктів соціально-культурного призначення.

На 2013 рік було заплановано проведення Новорічної ілюмінації на суму 110,0 тис.грн.  Роботи з проведення ілюмінації новорічних ялинок міста Артемівська та фасаду Артемівського міського центру культури та дозвілля ім. Є.Мартинова виконувало комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств»  в рамках соціального проекту. У 2013 році не здійснювалось придбання Новорічної ілюмінації у зв’язку з відсутністю фінансування.

6.  Поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення.

На 2013 рік  по Програмі на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення було заплановано видатків на суму 650,0 тис. грн.

У 2013 році  відновлено після заміни дерев’них опор поточним ремонтом вуличне освітлення по вул. Кооперативній, пров. Кооперативному, вул. Щорса, пров. Партизанському, провулка від вул. Тухачевського до вул. Дружби. Поточним ремонтом відремонтовано пункт керування мережі зовнішнього освітлення ТП 36 по вул. Горбатова.  Протягом року  щомісяця велось поточне обслуговування 6 068 світлоточок, в тому числі 54 світлоточки селища Красна Гора, 75 –х  пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 75- ти  лічильників обліку електричної енергії. Фактично обсяг  робіт з поточного ремонту та утримання мережі зовнішнього освітлення  становить  650,0  тис. грн.. Виконання робіт становить 100% від запланованого.

7. Оплата за спожиту електроенергію.

Програмою  були передбачені кошти для розрахунку за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення у сумі 670,0 тис. грн.. Річне споживання електроенергії в 2013 році склало  1 576 372 кВт/год (в 2012 році 1 466 930  кВт/год). Збільшення спожитої електроенергії на 109 442 кВт/год пояснюється збільшенням загальної кількості світлоточок зовнішнього освітлення  та відремонтованими світильниками, про що свідчить зменшення звернень громадян та зменшення заявок на усунення пошкоджень в диспетчерську службу комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств». При диференційованому обліку електроенергії фактичні видатки у 2013 році склали 757,8  тис. грн., у порівнянні з  2012 роком видатки збільшились на  101,5 тис. грн., що  пояснюється підвищенням вартості денного тарифу на 15 %  та нічного тарифу на 9%, а також  збільшенням кількості світлоточок  вуличного освітлення. Так, на початок 2012 року денний тариф  складав 1,07544 грн./кВт год , нічний тариф – 0,26892 грн./кВт год, у грудні 2013 року денний тариф  складав          1,23888 грн./кВт год, нічний тариф – 0,30972 грн./кВт год.

.        Взагалі по місту Артемівськ по Програмі за 2013 рік виконано 6 заходів, що складає 86 % до запланованого, на загальну суму 2048,273  тис.грн., що складає 63 % до програмних показників. Недовиконання програми обумовлюється недостатністю фінансування.

Продовж 2014р. по м. Артемівську планується:

- продовжувати належний ремонт та  утримання  мережі зовнішнього освітлення міста;

- продовжувати капітальні ремонти зовнішнього освітлення вулиць, парків, скверів, дворових територій міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- виконати проектні роботи з «Модернізації дистанційного управління зовнішнім освітленням м. Артемівська. Моніторинг вуличного освітлення»;

- продовжувати придбання техніки для забезпечення належного надання послуг з вуличного освітлення.

м. Часів – Яр

На сьогоднішній день на території Часовоярської міської ради знаходиться в експлуатації 601 світлоточка зовнішнього освітлення, в яких використовуються 47 ламп розжарювання та 554 натрієвих ламп.  Річне споживання електроенергії в 2013 році склало  148,2 тис. кВт  на суму 109,5  тис.грн.

Упродовж 2013 року на території м. Часів Яр виконані наступні заходи з реалізації Програми "Світле місто":

1. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на дванадцяти вулицях, та провулках  міста Часів Яр з встановленням 80- ти енергозберігаючих натрієвих світильників на суму 209,164 тис.грн., в тому числі за рахунок державного бюджету 207,064 тис. грн., за рахунок  місцевого бюджету        2,1 тис.грн..  Виконання   становить    52 %   до    програмних   показників

(400,0 тис.грн).

2. У 2013 році виконані роботи з поточного ремонту та утримання ліній зовнішнього освітлення на суму 3,4 тис. грн. за рахунок  місцевого бюджету.  Виконання становить 23 %  до програмних показників  (15,0 тис.грн).

Продовж 2014 року по місту Часів – Яр  планується:

- продовжувати належний ремонт та  утримання  мережі зовнішнього освітлення міста;

- продовжувати капітальні ремонти зовнішнього освітлення вулиць,  прибудинкових територій міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

-   придбати телескопічний підйомник АП-18 для обслуговування  ліній зовнішнього освітлення.

м. Соледар

На сьогоднішній день на території Соледарської міської ради знаходиться в експлуатації 630 світлоточок зовнішнього освітлення, в яких використовуються 320 ламп розжарювання та 310 натрієвих ламп. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 43,8 км. Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення населеного пункту становить 16 одиниць. Кількість спожитої електроенергії за 2013 рік становить – 729,43 кВт/год. на суму   551,0 тис. грн..

На 2013 рік по місту Соледар на капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення провулків, дворових територій, об’єктів благоустрою, реконструкцію системи обліку електроенергії було заплановано 524,6 тис. грн., але роботи  не були  виконані із-за відсутності фінансування.

Роботи з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення були виконані на загальну суму 97,915 тис. грн.. Виконання  становить   99 %   до    програмних   показників (98,0 тис.грн).

Продовж 2014 року по місту Соледар  планується:

- продовжувати належний ремонт та  утримання  мережі зовнішнього освітлення міста;

- продовжувати капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення провулків, дворових територій, об’єктів благоустрою, реконструкцію системи обліку електроенергії.

Крім, вищезазначених заходів Програмою було передбачено виконання робіт з заміни дерев’яних опор ліній електропередач, які знаходяться у сумісній підвісці з лінією зовнішнього освітлення. У 2013 році невідокремлений підрозділ «Артемівський міський РЕМ» ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго» виконав роботи з заміни дерев’яних опор на залізобетонні у місті Соледар у кількості  34 одиниці, у місті Часів-Яр  у кількості 105 одиниць. По місту Артемівську було замінено 44 опори, з них 35 одиниць – дерев’яні.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання в 2013 році  Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки», засідання якої відбудеться 23.04.2014.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                           С.В. Жеребятьєва

Орел Н.І.

44-04-77

Погоджено:

заступник міського голови                                                  О.А. Головкіна