У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

52  СЕСІЯ   6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

25.06.2014  №6/52 -1013

м. Артемівськ

Про стан виконання у 2013 році та I кварталі 2014 року Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки

Розглянувши  довідку від 15.05.2014  №01-1828-06 начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В.  про стан виконання у 2013 році та I кварталі 2014 року Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011                         № 6/8-144, із внесеними до неї змінами,  згідно з планом роботи Артемівської міської ради на І півріччя 2014 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 25.12.2013 №6/46-881, відповідно до Закону України від 01.07.94 №74/94-ВР «Про енергозбереження» із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Довідку начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. про стан виконання у 2013 році та I кварталі 2014 року Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.06.2011 № 6/8-144, зі  змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 №6/16-256 (далі – Програма), прийняти до відома.

- Вважати доцільним перенесення терміну розробки проекту Плану сталого енергетичного розвитку території Артемівської міської ради до 2020 року на IV квартал 2015 року.

- Внести зміни до п.3 рішення Артемівської міської ради від 29.05.2013 №6/39-693 «Про стан виконання у 2012 році Комплексної програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки»,  замінивши слова і цифри «в IV кварталі 2013 року» словами і цифрами «в IV кварталі 2015 року».

- Управлінню економічного розвитку Артемівської міської ради (Жученко), іншим виконавцям, відповідальним  за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

- Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2014 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проекту міського бюджету              м. Артемівська на наступний рік.

- Організаційне виконання  рішення покласти на Управління економічного розвитку Артемівської міської ради (Жученко), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

- Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Секретар Артемівської міської ради                                   С.І. КІЩЕНКО

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

84500, Україна,  Донецька область,  м. Артемівськ,  вул. Артема,44.

Тел:. +38(0627)44-03-95; 44-01-85, Факс: +38(0627)44-03-95

E-mail: art_register@ukr.net                  Веб-сайт: www.artemrada.gov.ua

____________ №_______

Секретарю

Артемівської міської ради

Кіщенко С.І.

ДОВІДКА

про стан виконання  у 2013 році  та Iкварталі 2014 року

«Комплексної Програми енергозбереження на території

Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки»

Комплексна Програма енергозбереження на території Артемівської міської  ради  на  період  2011-2015 роки (далі Програма) розроблена відповідно доЗакону України «Про енергозбереження» від 01.07.94 №74/94-ВР, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 19.10.2010 № 598 «Про реалізацію та організаційне забезпечення Програми енергоефективності Донецької області на 2010 – 2015 роки»,  на основі пропозицій підприємств, галузевих управлінь бюджетних організацій, та виконавчих органів Артемівської міської ради. Вона передбачає удосконалення сфери енергозбереження для підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери території громади Артемівської міської ради, досягнення розрахованого потенціалу економії палива та енергії на період  2011-2015р.

За  2013 рік та  I квартал 2014року (далі - звітний період) на промислових підприємствах та підприємствах житлово-комунального господарства, б20юджетних закладахв результаті впровадження енергозберігаючих технологій всього зекономлено:

- електроенергії  -  11,9 млн.кВт* год.;

- газу -   7,80 млн.м3;

Усього заощаджено – 14,5 тис. т.у.п.

Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) – 20904,4 тис. грн.

Взагалі по джерелам фінансування на підприємствах та бюджетних організаціях фактично виконано за рахунок:

-  державного бюджету – 1624,978 тис. грн.

-  місцевого бюджету – 1417,62 тис. грн.

-  кошти підприємств – 10746,73 тис. грн.

-  інші джерела фінансування  – 2618,06 тис.грн.

Усьго  –16407,39тис.грн.

За звітній період на підприємствах виконувалися наступні заходи:

ПАТ "АЗОКМ" виконувалися заходи з  впровадження частотних перетворювачів на електродвигунах; впровадження частотного електроприводу для управління тягодутьовими пристроями на газовому котлі ДЕ-10/14 №3;встановлення індивідуального компресора на очисних спорудах МОСС, ОСКС, компресора для забезпечення стислим повітрям при проведені технологічних процесів; реконструкція насосної «Чистого циклу» із заміною насосів на меншу потужність. Вартість заходів  склала 1239,58 тис. грн. Економія  електроенергії  - 481 тис. кВт*год., газу - 54,0 тис. м³, на загальну суму 592,5 тис. грн.

ДП «Артемсіль», виконано заходи з  впровадження частотного перетворювача на двигуні дробарки СМД-85А потужністю 45 кВт на живильнику КТ-10 бункера розвантаження солі потужністю 11кВт; зменшення довжини конвеєра КЛШ-600рудника і відключення в приводі одного електродвигуна потужністю 75 кВт; ЛУ-120 рудника ім.Володарського з відключенням електродвигуна 250кВт; модернізація систем компенсації реактивної потужності в електромережах підприємства; використання резервної лінії 33  для виробництва солі на руднику №4. Вартість заходів 1141тис. грн. Економія  електроенергії  7,679 млн. кВт*год., на суму 7950,48 тис. грн.

ПрАТ «Артемівський машинобудівний завод «Вістек», виконав заміну  внутрішнього освітлення; встановлення компресора V=0,44м3/хв., до 10атм.; придбання димососа ВДН-10 Q=12m3/min. Вартість заходів 80,30 тис. грн. Економія   електроенергії  87,0 тис. кВт*год. на суму 70,33 тис. грн.

ПАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат» виконувались заходи                  з  впровадження сучасних поршнєвих енергозберігаючих компресорів; впровадження подачі гарячого повітря і системи автоматизації горінням палива тунельної печі №2 цеха №3; заміна прожекторів освітлення на енергоефективні та ряд заходів з оптимізації виробничого процесу, які не передбачають фінансових витрат, зекономлено електроенергії 2214,5 тис. кВт*год.,  747,0 тис. м³ газу на загальну суму 5516,02 тис. грн.

ПрАТ «Артемівськ Вайнері» виконано заходи з ізолювання ділянок паропроводів; зниження холостого ходу на електрообладнанні; удосконалення мереж освітлення путемсекціювання. Вартість заходів склала 24,4 тис. грн. Зекономлено 2,0 тис. м³ газу, теплової енергії - 20,0 тис.Гкал, електроенергії - 3,0 тис. кВт*год.,  на суму 16,6 тис.грн.

ТОВ «Артемівський хлібокомбінат» виконували заходи, націлені на економію та раціональне використання електроенергії: механічна очистка котлів від накипу та заміна насосів на більш економічні. Вартість заходів 13,2 тис. грн. Зекономлено 5,4 млн. м3 газу, електроенергії  -3,0 тис. кВт*год.,  на суму 28,15 тис.грн.

КП «Компанія Вода Донбасу» виконана заміна ламп на енергоощадні. Витрачено 7,8 тис. грн. власних коштів, зекономлено електроенергії 18 тис. кВт*год.на суму 22,29 тис. грн.

КП БАХМУТ-ВОДА»  виконана реконструкція насосної станції ВНС другого підйому Красносільського водозабору в м. Артемівську вартістю  449,56 тис.грн.; (реалізація заходу дасть можливість поліпшити водопостачання міста,  за рік планується  зекономити 108 тис. кВт*г, строк окупності проекту 4 роки). Реконструкція насосної каналізаційної станції КНС-3 в м. Артемівську вул. Ломоносова,1а  вартістю  332,091 тис.грн.; (реалізація  заходу дасть можливість поліпшити екологічне становище м. Артемівська, за рік планується зекономити 72 тис. кВт*г). Реконструкція окремо розташованої воздуходувки очисних споруд КП «БАХМУТ-ВОДА» в м. Артемівську, вул. Тухачевського,1 вартістю 973,828 тис. грн. (реалізація  заходу поліпшить якість очищення стічних вод міста, за рік планується   зекономити 72 тис. кВт*г, строк окупності  проекту 13 років).

У  2014 році продовжено реконструкція  8 каналізаційних насосних станцій що  поліпшить екологічний стан міста та зекономить - 192 тис. кВт*г за рік.: «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій», які розташовані за адресами м. Артемівськ:

- вул. Горбатова,87б, вул. Тухачевського,1а - виконано  на 40%;

- вул. Маріупольська,5, вул. Толбухіна,154 - виконано на 60%;

- вул. Ілліча,12а, вул. Дружби,1а - виконано на 90%.

Роботи по вул. Жовтнева,1б, вул. Жовтнева,10а плануються виконати протягом року.

ТОВ «Артемівськ-Енергія» виконана  реконструкція 0,8 км теплових мереж та заміна на труби в ППУ  на суму 710,3 тис. грн. Щорічна економія складає 0,280 тис. Гкал на суму 132,4 тис. грн. Економія ПЕР складає 0,016 тис. т.у.п. Термін окупності заходу 5,4 років.

Артемівським управлінням газового господарства замінено застаріле газове обладнання за рахунок населення – 595од.,  за рахунок транспортування – 4005 од. Вартість заходів – 7538,66 тис. грн., зекономлено – 1,56 млн. м³ газу.

В рамках програми «Світле місто», ТОВ «Міськсвітло» за рахунок місцевого бюджету на суму 421,0 тис.грн встановлено 289 одиниць  енергозберігаючих світильників та протягнуто 1,63 км кабельних ліній. Щорічна економія складе 105,5 тис. кВт*год. на суму 130,7 тис. грн.

По відділу освіти Артемівської міської ради за рахунок державного фонду, соціального   контракту   та   міського   бюджету,   встановлено  163 металопластикових вікон та дверних блоків на загальну  суму 633,52 тис. грн.

В ЗОШ №5,  ДНЗ № 36 виконано капітальний та поточний ремонт систем опалення з заміною старих труб та радіаторів на нові на загальну суму 352 тис. грн.

В ДНЗ № 34 виконано капітальний ремонт покрівлі на загальну суму 190,0 тис грн. та поточний ремонт покрівлі  в ЗОШ №15 на загальну суму 1,7 тис. грн.

За рахунок спецфонду у закладах охорони здоров’я  відбувалась заміна віконних  та дверних блоків на суму 122,759 тис. грн., заміна електроплит на суму 15580 тис. грн., ремонт системи опалення на суму 12738 тис. грн.

Виконання даних заходів підвищило теплотехнічні характеристики будівель, що надасть економію теплової енергії при можливості регулювання теплового навантаження.

В рамках проекту «Зелене майбутнє промислових міст Донеччини», за підтримки посольства Фінляндії в Україні в липні 2013 року відбулася презентація пілотного міні-проекту «Створення еко - бульвару в місті Артемівськ» з використанням природних матеріалів та альтернативних джерел енергії.

У даному проекті передбачено створення штучного рельєфу з ухилом газону до 8о  в південну сторону - це збільшить освітленість ділянки, прискорить схід снігу у весняний період.

Для освітлення території встановлене вуличне освітлення на базі фотоелектричних модулів у кількості 2 од. Вартість 1 од. 10,0 тис. грн. В подальшому планується встановлення ще 8 подібних одиниць систем освітлення.

Згідно існуючого графіка включення і виключення вуличного освітлення на 2013 рік, кількість годин горіння вуличного освітлення становить 2532 години на рік, для освітлення парків використовуються лампи типу ДНаТ 100 - натрієві газорозрядні, потужністю 100 Вт. Таким чином 1 така лампа споживає 2532 * 0,1 = 253,2 кВт*год за рік, що веде до викидів 131,7 кг СО2 (розраховано за технологією «Display» для України). Відповідно за рік роботи 2 автономних систем не відбудеться споживання 506,4 кВт*год та викидів СО2 масою 163,4 кг.

З метою раціонального використанняенергоресурсів, залучення інвестицій, у тому числіз використанням механізмів Кіотськогопротоколурозроблено проекти:

-    заміна насосногообладнання на КП «Бахмут-Вода»;

- реконструкціякотелень№ №1,8,32напідприємствіТОВ «Артемівськ-Енергія».

Насьогодніукладено меморандумпро співпрацюз японськоюкомпанією "Азука Грін Інвестмент, ЛТД" та виконуютьсяпроектні роботи.

Місто Артемівськ долучилося до загальноєвропейської інформаційно-просвітницької ініціативи кампанії «Display» завдяки чому ми маємо прямий доступ до розрахункової програми в Інтернеті, яка дозволяє обраховувати абсолютні та приведені показники використання енергії і води, а також, оцінювати обсяги викидів вуглекислого газу для кожної з будівель на підставі даних з рахунків на оплату комунальних послуг, класифікувати будинки по 7-ступенчатій шкалі європейського комплексного індексу енерговикористання будівлі.

Наразі до бази даних кампанії «Display»  внесені дані за 2012 та 2013 роки про бюджетні будівлі, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

- СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В 2013

| Назвабудівлі | Класи | Співвідношення 2012 | Класи | Співвідношення 2013 | Різниця |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМЦСССДМ, вул. Сибірцева, 190 | C | 193 кВт∙год/м²/рік | B | 112 кВт∙год/м²/рік | -41.97% |
| Артемівськадитячалікарня | C | 343 кВт∙год/м²/рік | B | 273 кВт∙год/м²/рік | -20.41% |
| Артемівськаміська рада, вул. Артема, 44 | D | 256 кВт∙год/м²/рік | D | 218 кВт∙год/м²/рік | -14.84% |
| БасейнДельфін | C | 3126 кВт∙год/м²/рік | C | 2181 кВт∙год/м²/рік | -30.23% |
| Відділосвіти та ВШК №1 | C | 224 кВт∙год/м²/рік | C | 191 кВт∙год/м²/рік | -14.73% |
| ДНЗ № 4 | F | 371 кВт∙год/м²/рік | E | 297 кВт∙год/м²/рік | -19.95% |
| ДНЗ № 6 | F | 419 кВт∙год/м²/рік | E | 355 кВт∙год/м²/рік | -15.27% |
| ДНЗ № 10 | F | 374 кВт∙год/м²/рік | F | 365 кВт∙год/м²/рік | -2.41% |
| ДНЗ № 16 | F | 361 кВт∙год/м²/рік | E | 312 кВт∙год/м²/рік | -13.57% |
| ДНЗ № 18 | F | 420 кВт∙год/м²/рік | F | 402 кВт∙год/м²/рік | -4.29% |
| ДНЗ № 24 | G | 614 кВт∙год/м²/рік | G | 600 кВт∙год/м²/рік | -2.28% |
| ДНЗ № 25 | G | 525 кВт∙год/м²/рік | G | 436 кВт∙год/м²/рік | -16.95% |
| ДНЗ № 27 | G | 463 кВт∙год/м²/рік | F | 378 кВт∙год/м²/рік | -18.36% |
| ДНЗ № 31 | F | 422 кВт∙год/м²/рік | F | 372 кВт∙год/м²/рік | -11.85% |
| ДНЗ № 34 | G | 622 кВт∙год/м²/рік | G | 459 кВт∙год/м²/рік | -26.21% |
| ДНЗ № 36 | G | 477 кВт∙год/м²/рік | G | 480 кВт∙год/м²/рік | +0.63% |
| ДНЗ № 39 | F | 384 кВт∙год/м²/рік | E | 338 кВт∙год/м²/рік | -11.98% |
| ДНЗ № 40 | F | 386 кВт∙год/м²/рік | E | 295 кВт∙год/м²/рік | -23.58% |
| ДНЗ № 47 | E | 310 кВт∙год/м²/рік | E | 320 кВт∙год/м²/рік | +3.23% |
| ДНЗ № 49 | G | 462 кВт∙год/м²/рік | F | 416 кВт∙год/м²/рік | -9.96% |
| ДНЗ № 52 | G | 553 кВт∙год/м²/рік | F | 396 кВт∙год/м²/рік | -28.39% |
| ДНЗ № 54 | E | 312 кВт∙год/м²/рік | D | 284 кВт∙год/м²/рік | -8.97% |
| ДНЗ № 55 | F | 414 кВт∙год/м²/рік | F | 422 кВт∙год/м²/рік | +1.93% |
| ДНЗ № 56 | E | 339 кВт∙год/м²/рік | E | 318 кВт∙год/м²/рік | -6.19% |
| ДНЗ № 58 | E | 306 кВт∙год/м²/рік | D | 259 кВт∙год/м²/рік | -15.36% |
| ЗОШ № 1 | D | 206 кВт∙год/м²/рік | C | 175 кВт∙год/м²/рік | -15.05% |
| ЗОШ № 2 | C | 202 кВт∙год/м²/рік | C | 163 кВт∙год/м²/рік | -19.31% |
| ЗОШ № 4 | D | 257 кВт∙год/м²/рік | C | 188 кВт∙год/м²/рік | -26.85% |
| ЗОШ № 5 | E | 313 кВт∙год/м²/рік | D | 258 кВт∙год/м²/рік | -17.57% |
| ЗОШ № 7 | D | 268 кВт∙год/м²/рік | D | 221 кВт∙год/м²/рік | -17.54% |
| ЗОШ № 9 | C | 150 кВт∙год/м²/рік | B | 127 кВт∙год/м²/рік | -15.33% |
| ЗОШ № 10 | D | 234 кВт∙год/м²/рік | C | 196 кВт∙год/м²/рік | -16.24% |
| ЗОШ № 12 | D | 229 кВт∙год/м²/рік | C | 186 кВт∙год/м²/рік | -18.78% |
| ЗОШ № 13 м. Соледар | E | 275 кВт∙год/м²/рік | C | 182 кВт∙год/м²/рік | -33.82% |
| ЗОШ № 14 м. Соледар | E | 325 кВт∙год/м²/рік | E | 287 кВт∙год/м²/рік | -11.69% |
| ЗОШ № 15 м. Часів Яр | D | 216 кВт∙год/м²/рік | C | 150 кВт∙год/м²/рік | -30.56% |
| ЗОШ № 17 м. Часів Яр | D | 221 кВт∙год/м²/рік | C | 178 кВт∙год/м²/рік | -19.46% |
| ЗОШ № 18 | D | 246 кВт∙год/м²/рік | D | 243 кВт∙год/м²/рік | -1.22% |
| ЗОШ № 24 | D | 258 кВт∙год/м²/рік | D | 258 кВт∙год/м²/рік | 0% |
| КДЮСШ №2 | E | 368 кВт∙год/м²/рік | D | 226 кВт∙год/м²/рік | -38.59% |
| Лікарня м. Часів Яр | C | 367 кВт∙год/м²/рік | C | 351 кВт∙год/м²/рік | -4.36% |
| Лікувальний корпус № 1 | B | 229 кВт∙год/м²/рік | C | 317 кВт∙год/м²/рік | +38.43% |
| Лікувальний корпус № 2 | B | 234 кВт∙год/м²/рік | C | 374 кВт∙год/м²/рік | +59.83% |
| МЦДЮ | C | 164 кВт∙год/м²/рік | B | 128 кВт∙год/м²/рік | -21.95% |
| Музей | C | 227 кВт∙год/м²/рік | C | 200 кВт∙год/м²/рік | -11.89% |
| Міськалікарня №2 | D | 538 кВт∙год/м²/рік | D | 439 кВт∙год/м²/рік | -18.4% |
| Міськийнароднийдім | C | 209 кВт∙год/м²/рік | C | 167 кВт∙год/м²/рік | -20.1% |
| НВК ЗОШ № 11 | D | 255 кВт∙год/м²/рік | C | 187 кВт∙год/м²/рік | -26.67% |
| Поліклініка | B | 201 кВт∙год/м²/рік | C | 289 кВт∙год/м²/рік | +43.78% |
| Псіхо-неврологічнийкаб-ет | D | 345 кВт∙год/м²/рік | D | 369 кВт∙год/м²/рік | +6.96% |
| Соледарська лікарня | A | 169 кВт∙год/м²/рік | B | 269 кВт∙год/м²/рік | +59.17% |
| Спортзал, Благовіщенська,41 | E | 371 кВт∙год/м²/рік | E | 336 кВт∙год/м²/рік | -9.43% |
| Спорткомплекс | F | 393 кВт∙год/м²/рік | D | 228 кВт∙год/м²/рік | -41.98% |
| Стадіон "Металург" | G | 1216 кВт∙год/м²/рік | G | 1908 кВт∙год/м²/рік | +56.91% |
| Терцентрвул. Сибірцева, 176 | E | 309 кВт∙год/м²/рік | D | 266 кВт∙год/м²/рік | -13.92% |
| УПСЗН вул Горбатова, 57 | E | 405 кВт∙год/м²/рік | E | 398 кВт∙год/м²/рік | -1.73% |
| Центр культури та дозвілля | C | 162 кВт∙год/м²/рік | C | 145 кВт∙год/м²/рік | -10.49% |
| Школа мистецтв | C | 195 кВт∙год/м²/рік | C | 179 кВт∙год/м²/рік | -8.21% |
| Школа-Інтернат № 1 | B | 294 кВт∙год/м²/рік | C | 313 кВт∙год/м²/рік | +6.46% |

- СПОЖИВАННЯ ВОДИ В 2013

| Назвабудівлі | Класи | Співвідношення 2012 | Класи | Співвідношення 2013 | Різниця |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМЦСССДМ, вул. Сибірцева, 190 | B | 185 л/м²/рік | D | 257 л/м²/рік | +139.56% |
| Артемівськадитячалікарня | C | 767 л/м²/рік | C | 778 л/м²/рік | +1.43% |
| Артемівськаміська рада, вул. Артема, 44 | C | 229 л/м²/рік | C | 232 л/м²/рік | +1.31% |
| БасейнДельфін | G | 383 л/м²/рік | G | 371 л/м²/рік | -3.13% |
| Відділосвіти та ВШК №1 | B | 80 л/м²/рік | C | 113 л/м²/рік | +41.25% |
| ДНЗ № 4 | C | 327 л/м²/рік | C | 399 л/м²/рік | +22.02% |
| ДНЗ № 6 | E | 653 л/м²/рік | D | 602 л/м²/рік | -7.81% |
| ДНЗ № 10 | G | 1052 л/м²/рік | G | 1433 л/м²/рік | +36.22% |
| ДНЗ № 16 | F | 857 л/м²/рік | E | 795 л/м²/рік | -7.23% |
| ДНЗ № 18 | F | 979 л/м²/рік | F | 1021 л/м²/рік | +4.29% |
| ДНЗ № 24 | D | 628 л/м²/рік | G | 1413 л/м²/рік | +125% |
| ДНЗ № 25 | G | 1311 л/м²/рік | G | 1202 л/м²/рік | -8.31% |
| ДНЗ № 27 | G | 1472 л/м²/рік | G | 1506 л/м²/рік | +2.31% |
| ДНЗ № 31 | E | 818 л/м²/рік | E | 753 л/м²/рік | -7.95% |
| ДНЗ № 34 | E | 672 л/м²/рік | E | 831 л/м²/рік | +23.66% |
| ДНЗ № 36 | G | 1065 л/м²/рік | D | 607 л/м²/рік | -43% |
| ДНЗ № 39 | F | 859 л/м²/рік | F | 894 л/м²/рік | +4.07% |
| ДНЗ № 40 | E | 741 л/м²/рік | D | 588 л/м²/рік | -20.65% |
| ДНЗ № 47 | F | 1003 л/м²/рік | G | 1051 л/м²/рік | +4.79% |
| ДНЗ № 49 | G | 1245 л/м²/рік | G | 1079 л/м²/рік | -13.33% |
| ДНЗ № 52 | F | 857 л/м²/рік | F | 1008 л/м²/рік | +17.62% |
| ДНЗ № 54 | F | 851 л/м²/рік | E | 775 л/м²/рік | -8.93% |
| ДНЗ № 55 | F | 1044 л/м²/рік | F | 1019 л/м²/рік | -2.39% |
| ДНЗ № 56 | D | 573 л/м²/рік | D | 615 л/м²/рік | +7.33% |
| ДНЗ № 58 | G | 1105 л/м²/рік | G | 1096 л/м²/рік | -0.81% |
| ЗОШ № 1 | B | 104 л/м²/рік | B | 116 л/м²/рік | +11.54% |
| ЗОШ № 2 | C | 191 л/м²/рік | C | 190 л/м²/рік | -0.52% |
| ЗОШ № 4 | B | 131 л/м²/рік | B | 117 л/м²/рік | -10.69% |
| ЗОШ № 5 | D | 320 л/м²/рік | E | 342 л/м²/рік | +6.88% |
| ЗОШ № 7 | C | 239 л/м²/рік | C | 194 л/м²/рік | -18.83% |
| ЗОШ № 9 | A | 21 л/м²/рік | A | 23 л/м²/рік | +9.52% |
| ЗОШ № 10 | D | 296 л/м²/рік | D | 292 л/м²/рік | -1.35% |
| ЗОШ № 12 | D | 304 л/м²/рік | D | 288 л/м²/рік | -5.26% |
| ЗОШ № 13 м. Соледар | C | 183 л/м²/рік | C | 175 л/м²/рік | -4.37% |
| ЗОШ № 14 м. Соледар | B | 115 л/м²/рік | B | 110 л/м²/рік | -4.35% |
| ЗОШ № 15 м. Часів Яр | B | 140 л/м²/рік | C | 153 л/м²/рік | +9.29% |
| ЗОШ № 17 м. Часів Яр | C | 170 л/м²/рік | C | 205 л/м²/рік | +20.59% |
| ЗОШ № 18 | C | 224 л/м²/рік | C | 208 л/м²/рік | -7.14% |
| ЗОШ № 24 | C | 229 л/м²/рік | C | 203 л/м²/рік | -11.35% |
| КДЮСШ №2 | E | 272 л/м²/рік | F | 323 л/м²/рік | +18.75% |
| Лікарня м. Часів Яр | C | 825 л/м²/рік | C | 853 л/м²/рік | +3.39% |
| Лікувальний корпус № 1 | B | 660 л/м²/рік | C | 762 л/м²/рік | +15.45% |
| Лікувальний корпус № 2 | A | 450 л/м²/рік | C | 812 л/м²/рік | +80.44% |
| МЦДЮ | C | 102 л/м²/рік | C | 106 л/м²/рік | +3.92% |
| Музей | B | 62 л/м²/рік | B | 61 л/м²/рік | -1.61% |
| Міськалікарня №2 | G | 1977 л/м²/рік | G | 1845 л/м²/рік | -6.68% |
| Міськийнароднийдім | C | 143 л/м²/рік | C | 103 л/м²/рік | -27.97% |
| НВК ЗОШ № 11 | D | 282 л/м²/рік | D | 259 л/м²/рік | -8.16% |
| Поліклініка | C | 706 л/м²/рік | B | 235 л/м²/рік | -66.71% |
| Псіхо-неврологічнийкаб-ет | B | 346 л/м²/рік | B | 330 л/м²/рік | -4.62% |
| Соледарська лікарня | A | 484 л/м²/рік | B | 642 л/м²/рік | +32.64% |
| Спортзал, Благовіщенська,41 | C | 133 л/м²/рік | C | 150 л/м²/рік | +12.78% |
| Спорткомплекс | C | 111 л/м²/рік | B | 70 л/м²/рік | -36.94% |
| Стадіон "Металург" | G | 906 л/м²/рік | G | 1522 л/м²/рік | +67.99% |
| Терцентрвул. Сибірцева, 176 | C | 179 л/м²/рік | C | 177 л/м²/рік | -1.12% |
| УПСЗН вул Горбатова, 57 | G | 519 л/м²/рік | G | 505 л/м²/рік | -2.7% |
| Центр культури та дозвілля | B | 103 л/м²/рік | C | 142 л/м²/рік | +37.86% |
| Школа мистецтв | D | 260 л/м²/рік | D | 274 л/м²/рік | +5.38% |
| Школа-Інтернат № 1 | A | 428 л/м²/рік | A | 419 л/м²/рік | -2.1% |

Викиди СО2 протягом 2012 року склали 11885,55 тонн , протягом 2013 року 11001,27 тонн. (скорочення на 884,28 тонн або на 6,38%).

Забезпечення скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії, підвищенням надійності та ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, налагодження дієвого контролю виконання заходів з енергозбереження, моніторингу використання енергоресурсів, збільшення обсягу використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, виявлення потенціалу та реалізації проектів щодо скорочення енергоспоживання в бюджетних установах та закладах, комунальних підприємствах на сьогодні є стратегічними завданнями міської ради.

Механізмом розв’язання зазначених проблем є реалізація Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради.

Згідно з рішенням Артемівської міської ради від 29.05.2013 №6/39-693 «Про стан виконання у 2012 році Комплексної програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки» Управлінню було надано доручення забезпечити розробку проекту Плану сталого енергетичного розвитку території Артемівської міської ради до 2020 року.

Однак, у зв’язку із відсутністю фінансового забезпеченняПлан сталого енергетичного розвитку не було розроблено.

Пропоную перенести термін розробки Плану сталого енергетичного розвитку до 2020 року на IV квартал 2015 року.

Прошу розглянути питання «Про стан виконання у 2013 році та I кварталі 2014 року Комплексної програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на період 2011-2015 роки» на сесії міської ради 25.06.2014 року.

Начальник Управління економічного

розвитку Артемівської міської ради                                         І.В. Жученко

ПОГОДЖЕНО:

Перший

заступник міського голови                                                       Т.М. Савченко