У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

65 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27 .05.2015  № _6/65-1218

м. Артемівськ

Про стан виконання у 2014 році Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки та внесення змін до неї

Розглянувши довідку від 22.04.2015  № 01-1194-06 начальника  відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої  С. В. про  стан виконання у 2014 році Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101, із  внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2015 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2014 № 6/59-1116, відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» в редакції від 11.06.2009 №1511-VІ, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Довідку начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В.  про стан виконання у 2014 році Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101, із  внесеними до неї змінами, прийняти до відома (далі – Програма).

2.   Продовжити дію Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101, із  внесеними до неї змінами на 2015 рік.

3.   Внести та затвердити  наступні зміни   до  Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 №6/6-101, із змінами, внесеними до неї рішеннями Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-369,  від 28.11.2012 №6/31-548, від 26.12.2012 № 6/33-570, від 28.05.2014 №6/51-994:

3.1.   У назві та тексті Програми слова і цифри «на 2011-2014 роки» замінити словами і цифрами «на 2011-2015 роки».

3.2.  Таблиці № 23, 26 додатку 1 «Реформування і розвиток  житлового господарства на території  Артемівської міської ради на 2011-2014 роки» до Програми  викласти у новій редакції (додаються).

3.3.  Таблицю 8 додатку 2 «Реформування і розвиток  водопровідно-каналізаційного господарства  на території Артемівської міської ради  на 2011-2014 роки» до Програми викласти у новій редакції (додається).

3.4.    Таблицю 1 додатку  3 «Реформування  і розвиток теплового господарства  на території Артемівської міської ради  на 2011-2014 роки» до Програми викласти у новій редакції (додається).

3.5.   Таблицю № 7 додатку 7  «Благоустрій на території Артемівської міської ради на 2011-2014  роки» до Програми викласти у новій редакції (додається).

4.   Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації у 2015 році.

5.   Фінансовому  управлінню   Артемівської   міської   ради   (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2015 рік.

6.   Організаційне виконання рішення  покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради  (Жеребятьєва), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

7.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                  О.О. Рева

Довідка

Про стан виконання у  2014 році  «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки.

Рішенням Артемівської міської ради 27 квітня  2011 року № 6/6-101 затверджена  Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки.

Мета Програми полягає у здійсненні реформування житлово-комунального господарства, підвищенні ефективності та надійності його функціонування, забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки спрямовано на реалізацію основних напрямків реформування і розвитку житлово-комунального господарства, передбачених Законом України «Про загальнодержавну Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2010-2014 роки»

Житлове господарство. КП «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» є балансоутримувачем житлового фонду міста, який знаходиться у комунальній власності, здійснює контроль за діяльністю приватних підприємств, які обслуговують житловий фонд,  обслуговує прийняті на баланс гуртожитки.

На  2014 рік по Програмі реформування житлово-комунального господарства заплановано 17 заходів на загальну суму 21,383 млн. грн., з них роботи виконувались по 3 заходам на загальну суму 1млн.140,1 тис. грн., що склало 17,6% від кількості запланованих заходів та 5,3% від запланованої по Програмі суми використання коштів. Основна причина невиконання заходів – відсутність фінансування та нестабільність становища в країні.

У 2014 році в рамках Програми виконано:

1.  Капітальний ремонт покрівель.

При плані фінансування 7млн.900 тис. грн. було виконано капітальний  ремонт  покрівель  на 3 будинках площею 2585 м2  за рахунок коштів місцевого бюджету  на суму 721,5 тис. грн.

Виконано  капітальний ремонт м’якої покрівлі площею 355 м2  на будівлі по вул. Глінки,1 на суму 136,9 тис. грн. за рахунок  коштів міського бюджету,та капітальний ремонт м’якої покрівлі площею 2230 м2  на житлових  будинках по пров. Ватутіна,23,25 на суму 584,6 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

Виконання складає 9,1% від запланованого.

2.  Модернізація та капітальний ремонт ліфтів.

При плані 4,0 млн. грн. виконано капітальний ремонт 9 ліфтів у 4 будинках за рахунок коштів  місцевого бюджету на суму 351,1 тис. грн.

Були виконані роботи по ремонту та модернізація ліфтів на 4 будинках по  вул.  Ювілейна,69 (2 од.), вул. Ювілейна,73 (4 од.), вул. Ювілейна,89(2од.), вул. Ювілейна,91(1од.)

Виконання  складає 8,8%.

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи проектів.

Виконані проектні роботи та експертне обстеження 16 ліфтів на суму 67,5 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету на 8-ми будинках, в тому числі: по  вул. Ювілейна,69,73,89,91, вул. Леваневського,16, вул. Оборони,19, вул. Сибірцева,19, вул. Корсунського,96.

На 2015 рік залишаються проблемними питання:

1. Модернізація диспетчеризації та капітальний ремонт 30 ліфтів. Ліфти потребують капітального ремонту та модернізації, після закінчення терміну експлуатації ліфти будуть відключені. Загальна вартість необхідних  робіт складає 2,0 млн. грн.

2. Капітальний ремонт покрівель. Прогнозний обсяг фінансування – 5 млн. 900 тис. грн.

3. Капітальний ремонт прибудинкових територій. Прогнозний обсяг фінансування – 2млн. 400 тис. грн.

4. Облаштування житлових будинків системами водопостачання та водовідведення по вул. Тухачевського,67,69,71. Прогнозний обсяг фінансування – 0,5 млн. грн.

5.  Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проектів. Прогнозний обсяг фінансування – 0,5 млн. грн.

6.  Придбання автомобілю ГАЗель. Прогнозний обсяг фінансування – 0,5 млн. грн.

Усього прогнозний обсяг фінансування складає 11,8 млн. грн.

ОСББ.  Через обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Метою Програми є забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.

На сьогоднішній день створення ОСББ – найбільш пріоритетний напрямок розвитку житлової галузі міста на цей час.

З метою реалізації Закону України від 29.11.2001 № 2866-III “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” у м. Артемівську  з 2003 року проводиться робота по сприянню створення та забезпечення функціонування   об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.

Станом на 01.04.2015 року по Артемівській міській раді зареєстровано 78 ОСББ (у м. Артемівську - 61; у м. Часів Яр – 17), що складає 8,4% до загальної кількості будинків житлового фонду .

З огляду на достатньо позитивну динаміку процесу створення ОСББ Артемівська міська рада оперативно реагує на тенденції збільшення кількості новоутворених об’єднань у місті, створює сприятливі умови для реалізації намагань мешканців утримувати і покращувати стан належного їм житлового фонду, саме для цього:

-  в 2014 році освоєно 65,1 тис. грн. на втілення 4  грантів у м. Артемівську;

- створена координаційна рада з питань сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську, рішенням виконкому Артемівської міської ради від 10.04.2013 №112 затверджений склад та положення координаційної ради;

- проводяться семінари з головами ОСББ з питань обслуговування житлового фонду та прибудинкової території один раз на місяць.

По м. Соледар.

Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Соледарської міської ради на 2011-2014 роки було заплановано на 2014 рік по капітальному ремонту  житлового фонду 19 заходів на суму 1472,795 тис. грн.,  виконання склало 377,7 тис. грн., або 25,6%,  а саме:

- капітальний ремонт покрівлі 2 житлових будинків (вул.Театральна,4 – 39,5 тис. грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету;  вул.Театральна,6а – 94,8 тис. грн. -  за рахунок коштів місцевого бюджету);

- капітальний ремонт системи водовідведення 3 будинків (вул. Володарського,1 – 45,5 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, вул. Карпинського, буд.8,9  - 32,4 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

- капітальний ремонт приміщення вбиральні загального користування по вул. Жовтневій, 5 – 20,2 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

По м. Часів-Яр.

Програмою  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території  Часовоярської  міської ради на 2011-2014 рр було заплановано на 2014 рік по капітальному ремонт  житлового фонду 13 заходів на суму 846,0 тис. грн.

За відсутністю коштів субвенцій з державного бюджету протягом 2014 року не здійснювався капітальний ремонт житлових будинків, не надавалась державна підтримка з капітального ремонту житлових будинків, в яких утворені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Теплопостачання.

В 2014 році виконання заходів зазначених в Програмі за рахунок субвенцій з бюджетів всіх рівнів ТОВ «АРТЕМІВСЬК-ЕНЕРГІЯ» не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування та нестабільністю в Україні.

За 2014 рік ТОВ «АРТЕМІВСЬК-ЕНЕРГІЯ» виконано:

- Реконструкція теплових мереж, заміна на труби в ППУ. Було замінено 1,209 км. теплових мереж на  загальну суму 1млн.84,0 тис. грн. Економічний ефект від виконання цього заходу – економія газу 0,0278 тис.т.туп., на суму 44,4 тис. грн., та економія теплоенергії 0,162 тис. Гкал. на суму 74,1тис. грн.

- По заходу «Модернізація котельної № 1, по вул. Зеленій,41» розроблена проектно-кошторисна документація на суму 99,0 тис. грн. з ПДВ. Роботи будуть виконуватись у 2015 році.

- Передбачені Програмою заходи по автоматизації котельні № 24 по вул. Загородній, 22 та  котельні № 23 по вул. Маріупольській, 1 будуть виконані у 2015 р.

- У 2014 році було виконано проектно-кошторисну документацію на автоматизацію кот. № 23 по вул. Маріупольській, 1 на  суму 2,0 тис. грн.

Заходи по  переобладнанню теплових вводів систем опалення житлових будинків не виконані, у зв’язку з  відсутністю коштів у 2014 р., ці  заходи  будуть виконуватись при наявності джерел фінансування – коштів  державного  та місцевого бюджетів.

На теперішній час на підприємстві  залишаються проблеми, які негативно дають взнаки на його фінансово-економічне становище, це:

-  збиткові тарифи, які не покривають собівартості послуг по всім  категоріям споживачів;

-  відсутність своєчасного фінансування з державного бюджету дотацій на покриття різниці між встановленими тарифами на послуги і вартістю їх виробництва;

-  неефективна робота судово-виконавчих органів відносно стягнення  заборгованостей за спожиту теплову енергію.

Водопостачання та водовідведення.

У 2014 році згідно Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  заплановано до виконання  48 заходів на загальну суму 115 млн. 461тис. грн.

За  2014 рік КП “БАХМУТ-ВОДА”  виконані наступні заходи по розділах програми:

2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

2.1. Споруди водопостачання.

Встановлення ультрахвильових витратомірів.  У 2014 році встановлено ультрахвильовий витратомір на АФС “Ергомера-125”. Роботи проведені за рахунок коштів підприємства. Вартість робіт складає  93 тис. грн.

Заміна ділянок водогонів різних діаметрів у м. Артемівську та Соледар. Протягом  року замінено  4,4 км водопровідних мереж по різним вулицям міст Артемівськ та Соледар  на суму  944,8 тис. грн.  Роботи проведені за рахунок коштів підприємства.

Оптимізація роботи мереж водопостачання. Реконструкція магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони м. Артемівськ. У 2014 році замінено  ділянку водогону д-400мм по вул. Оборони від вул. 60 років утворення СРСР до вул. Леваневського  протягом 585м. Вартість робіт складає 989,559 тис. грн.    Роботи проведені за  кошти державного бюджету (940,951тис.грн.) та  зі співфінансуванням міського бюджету (48,608 тис. грн.).

Замінено ділянку водогону  по вул. Піонерській (через річку  Мокра Плотва) м. Соледар  д-500мм-251м, д-300мм-150м. Вартість робіт 1524,9 тис.грн. Роботи проведені за рахунок коштів державного бюджету.

Виконано 120 м.п. капітального  ремонту  водоводів від. сел. Красне на суму 232,48 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

Виконаний технічний нагляд 8 одиниць водоводів по місту Артемівську на суму  205,9 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

По м. Соледар на реформування водопровідно-каналізаційного господарства було заплановано 147,0 тис. грн. За рахунок коштів КП «БАХМУТ-ВОДА» проведено поточний ремонт ділянок водопровідних мереж загальним протягом  0,2 км на суму  17,8 тис. грн.

2.2 Розвиток системи водовідведення.

Каналізаційні насосні станції. Проведено капітальний ремонт КНС за рахунок коштів державного бюджету:

- КНС вул. Октябрьська ,м.Соледар  - 493,0 тис. грн.

- КНС вул. Маріупольська  м. Артемівськ– 519,9 тис. грн.

- КНС вул.Толбухіна  м. Артемівськ – 1097,4 тис. грн.

Мережі водовідведення. Будівництво каналізаційного колектору д-500мм від КНС-1 до КОС м. Артемівська.  У 2014 році проведено завершення робіт, розпочатих у 2013 на виконання робіт з капітального  ремонту каналізаційного колектору д-500мм від КНС-1 до КОС м.Артемівська. Всього за 2013-2014 роки на ремонт колектору витрачено 4485,08 тис. грн.

3. Інші роботи.

У 2014 році розпочаті роботи з модернізації системи опалення з переводом на тверде опалення. За рахунок коштів підприємства придбано котел марки «Ретра-3М» . Вартість котла -167,7 тис. грн. Монтажні роботи будуть завершені у 2015 році.

У 2014 році за рахунок коштів міського бюджету для КП “БАХМУТ-ВОДА” придбано каналопромивочний автомобіль вартістю -1млн. 198 тис. грн.

Всього за 2014 рік  по розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство»  програми реформування освоєно 10 млн. 189 тис. грн., з них за рахунок коштів:

- державного бюджету — 7204,251 тис. грн.

- міського бюджету -1779,288 тис. грн.

- коштів підприємства — 1205,5 тис. грн.

Виконання по розділу «Водопостачання та водовідведення» складає 8,8% до програмних показників.

Існуючі проблеми та необхідні заходи:

У зв'язку з тим, що основні водогони були побудовані у 70 роки (з початком розвитку промисловості у місті Артемівську), більшість з них підлягає повній або частковій заміні. Втрати води через витоки із-за поривів складають понад 50%. Для вирішення питання зменшення невиробничих втрат води у мережах  необхідно замінити більше 20 км водогонів, встановити 12 шт. регуляторів тиску на мережах водопостачання та 24 шт. запірної арматури.

Велику небезпеку для міст Артемівськ та Соледар створюють існуючий технічний стан каналізаційних очисних споруд. Для недопущення екологічної катастрофи необхідно провести  реконструкцію  споруд.

Для виявлення найбільш проблемних місць розроблена програма оптимізації системи водопостачання та водовідведення. У 2013 році розроблено проект “Схема оптимізації роботи централізованих систем водопостачання та водовідведення цілісного майнового комплексу КП “БАХМУТ-ВОДА” який  затверджено рішенням сесії Артемівської міської ради №6/44-819 від 21.10.2013р.

Схема оптимізації — це комплексний програмний  документ, який   передбачає проведення  реформування та розвиток систем водопостачання та водовідведення завдяки модернізації  з  встановленням найсучаснішого  обладнання, прокладки нових трубопроводів з  встановленням регуляторів тиску, а  також виконання заходів з підвищення якості води та очистки стічних вод, надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення раціонального  використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

Метою програми оптимізації водопостачання є будівництво нових трубопроводів для оптимізації розподілу потоків, виведення із експлуатації мінімально-навантажених ділянок водопровідної системи з встановленням засувок, частотного регулювання, встановлення регуляторів тиску, заміна ділянок мережі, діаметр яких не відповідає отриманому в результаті гідравлічного розрахунку, створення автоматизованої системи контролю та управління технологічними процесами.

Протягом 2013-2014    розпочалася   робота згідно заходів програми, які необхідно  продовжувати і  в 2015 році.

Вважаємо необхідним  продовжити  програму реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Артемівської міської ради  до кінця 2015 року згідно з переліком заходів, які плануються  для втілення у  2015 році.

По Благоустрою на 2014 рік по Програмі було заплановано 99 заходів на загальну суму 127 млн. 969,7 тис. грн., а фактично виконано 50 заходів на суму  16 млн. 437,2 тис. грн., що складає 12,8% від запланованого.

В частині комунальної інфраструктури за 2014 рік виконано:

1. Розчистку дна берегів р. Бахмутка протяжністю 1.1 км на суму 3602,3 тис. грн. за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. (улаштування 4 од. очисних споруд, вийнято 42,6 м3 грунту, улаштовано 380 м.п. дренажу з колодязями, виконано  розробка 3,4 тис. м3 грунту під улаштування підпорної стіни).

2. Виконано капітальний ремонт доріг на 5  вулицях м. Артемівська загальною площею  11374 м2  на суму 3291,7 тис. грн., у т.ч.  за рахунок  коштів державного бюджету - 2636,4 тис. грн., за рахунок коштів обласного бюджету – 655,3 тис. грн. У тому числі виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Леваневського площею 230 м2 на суму 83,5 тис. грн.

3.  Виконано поточний ремонт та утримання доріг по 18  вулицям міста загальною площею 4236,4 м2 на суму 1362,5 тис. грн. за рахунок державного (1056,6 тис. грн.) та обласного  (305,9 тис. грн.) бюджетів.

4. Виконано озеленення бульвару Металургів на суму 7,2 тис. грн. – висаджено 38 дерев.

5.  Виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення склав  700,0 тис. грн.., було  встановлено 425 шт.  енергозберігаючих  світильників,  та  протягнуто  4,86 км кабельних  ліній. Відремонтовано  мережі  на  45  вулицях  та 13 провулках  м. Артемівська.,  с. Ступки.  за рахунок коштів міського бюджету.

6.  За  2014 рік   за рахунок коштів міського бюджету придбано:

- дорожня  комбінована  машина  TEREX  TSR-50  вартістю  999,8 тис грн.,

- телескопічний  автогідропідіймач  вартістю  697,6тис грн.,

- низькопідлоговий тролейбус вартісю 2 млн. 223 тис. грн.,

- на суму  25,0 тис  грн.  було  придбано 6 од.  газонокосарок.

7.  За 2014 рік проведено 2 капітальних ремонтів рухомого складу тролейбусного парку  з заміною корпусів, використано 1215,0 тис. грн., з них 92,5 тис. грн. з міського бюджету.  Проблемними у 2015 році залишаються питання:

- придбання нового рухомого складу тролейбусів в кількості 2 одиниць – 6,0 млн. грн.,

- будівництво маршруту № 8( вул. Леніна - сел. Опитне) – 5млн. 150 тис. грн.,

- придбання пневматичних шин та статичних переутворювачів струму – 500,0 тис. грн.

Комунальним підприємством «Артемівський комбінат комунальних  підприємств» по Програмі на  2014 рік  було заплановано 35 заходів  на суму 23947,2 тис. грн., а виконано 13 заходів  на загальну суму 5375,0 тис. грн., що складає 22,4% від запланованого.

Були виконані заходи по наступним напрямкам:

- Надання ритуальних послуг – 1389,5  тис. грн.,

- Утримання в належному стані дорожньо-мостового господарства – 894,7 тис. грн.,

- Прибирання  вулиць  та  площ – 399,8 тис  грн.,

- Робота міського туалету -  126,1 тис. грн.,

- Утримання мереж зовнішнього освітлення м. Артемівська – 806,5 тис  грн.,

- Виконано паспортизацію дамб на суму 36,0 тис. грн.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням не були виконані  наступні заходи:

- Капітальний ремонт пам’ятників та огрожі пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам – 369,6 тис. грн.,

-   Поточний ремонт малих архітектурних  споруд – 35,0 тис. грн.

-   Капітальний ремонт споруд каскадів – 600,0 тис. грн.,

-   Капітальний та поточний ремонт в’їзних знаків -850,0 тис. грн.

-   Придбання та встановлення  засобів примусового зниження швидкості по вулицям міста на суму 300,0 тис. грн.

-   розчищення зливово-дренажної системи  на суму 300,0 тис. грн.

-   Паспортизація вулиць та доріг на суму 430,0 тис. грн.

Не була придбана техніка яка необхідна підприємству:

-  Для підтримки доріг міста у належному стані у зимовий період – тротуароприбиральна техніка,  трактори, автогрейдер -  на суму 4800,0 тис. грн.

-  Для проведення ямкових ремонтів доріг -  каток вартістю 140,0 тис. грн.

-  Для проведення поховань – катафалк вартістю 150,0 тис. грн.

У зв'язку з недостатністю коштів на утримання кладовищ, пам'ятників, доріг міста – виконання робіт проводилось у не повному обсязі.

На теперішній час існує проблема недостатнього фінансування підприємства:

-   на поточне утримання, обслуговування та ремонт ліній зовнішнього освітлення необхідно 1384,6 тис. грн., фактично виділено 700,0 тис. грн.

- на поточне утримання міських кладовищ на 2015 рік необхідно 1200,0 тис. грн., фактично виділено 300,0 тис. грн.

- на утримання вулиць та доріг міста необхідно 1830,5 тис. грн., фактично виділено 900,0  тис. грн.

- на зимове утримання шляхів  необхідно 925,0 тис. грн., а виділено 230,0 тис. грн.

- на утримання і ремонт пам'ятників міста необхідно 120,0 тис. грн., фактично виділено 35,0 тис. грн.

- на утримання і ремонт фонтанів по місту необхідно 53,7 тис. грн., фактично виділено 30,0 тис. грн.

Головним  завданням ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМОВСЬК»  є надання послуг з санітарного очищення  міста від твердих побутових відходів і рідких нечистот згідно з договорами ув‘язненими  з житлово-комунальними підприємствами, підприємствами всіх форм власності, мешканцями приватного сектора м. Артемівська та  Часів-Яра.

З початку діяльності укладено 6747 договорів з населенням приватного сектора. З початку 2014 року укладено  959    договір  з  населенням приватного сектора, 7 договорів з приватними підприємцями.

За 12 місяців ліквідовано 49 шт. стихійних звалищ об`ємом  919 м3.

З початку   2014 року, інвестиції підприємства  склали – 238,4 тис. грн., а саме : придбано  30 металевих контейнерів для збору сміття на суму  93,1 тис. грн. , оформлено проект паспорта полігона на суму 10,0 тис. грн. решта інвестиції склали 135,3 тис. грн. - оргтехніка, запчастини на сміттєвози,  програмне забезпечення.

По  АКП «Флора» з запланованих 6 заходів на суму 1818,5 тис. грн., фактично виконано 4 заходи на загальну суму 628,8 тис. грн., що складає 34,6% від запланованого. АКП «Флора» проводились роботи по видаленню аварійних багаторічних дерев  на суму 183,4 тис. грн., відновленню зелених насаджень  та поточному утриманню  зелених насаджень на суму  298,7 тис. грн., утриманню зупинок на суму 71,7 тис. грн., та санітарне  очищення міста на суму 75,0 тис. грн.

За 2014 рік  підприємством було зроблено: видалено 204 дерев; посаджено 8 908 штук троянд; викошено 821,95 м2 газонів; прополото 636,15 кв. м  квітників. Було виловлено та вивезено 431 тварин, з них 283 собак, та 148 кішок. Проводилось прибирання 27 зупинок автотранспорту в місті Артемівську.

Основною проблемою підприємства є недостатність фінансування підприємства, існує гостра необхідність в  придбанні техніки та виробничого оснащення.

По підрозділу «Освітлення»  на 2014 рік  по Програмі на капітальні, поточні ремонти та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміну опор та світильників, монтаж, капітальний ремонт шаф управління, модернізацію дистанційного управління, держповірку, параметризація приладів диференційного обліку, інше, було заплановано видатків на суму 8499,7 тис. грн.  Фактично було виконано робіт на суму 2906,2  тис. грн., або 34,2%, у тому числі:

- у  2014  році    об’єм  виконаних  робіт   з  капітального  ремонту  МЗО   м. Артемівська  склав  700,0 тис. грн,, було  встановлено 425 шт.  енергозберігаючих  світильників,  та  протягнуто  4,86 км кабельних  ліній. Відремонтовано  мережі  на  45  вулицях  та 13 провулках  м. Артемівська. Встановлення  цих  енергозберігаючих  світильників  дасть  економію  бюджетних  коштів  на  суму   242,1 тис.  грн. на  рік, та  економію  енергоресурсів  - 155,1 тис.кВт/год  на  рік.

- капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення по м. Соледар на суму 135,6 тис. грн. (капітальний ремонт зовнішнього освітлення по  вул. Комсомольська, пров. Комсомольський).

- поточне утримання мереж зовнішнього освітлення:  по м. Артемівськ на суму 715,0 тис. грн., по м. Соледар на суму 99,0 тис. грн.

- оплата за зовнішнє освітлення: по м. Артемівськ на суму 897,8 тис.  грн., по м. Часів Яр на суму 101,7 тис. грн.

- поточний ремонт зовнішнього освітлення  інших  бюджетних   установ  та  організацій    м. Артемівська  -   33,2 тис  грн.,

- роботи  іншим  стороннім  організаціям  214,2 тис. грн.

По м. Соледар  на проведення благоустрою було заплановано у 2014 році заходів в сумі 8895,611 тис. грн..,  виконання склало   2835,9    тис. грн., тобто 31,8%, а саме:

заходи по озелененню міста заплановані на 2196,3 тис. грн. - місцевий бюджет та кошти підприємства Ялинка», виконано заходів на 1367,4 тис. грн., з них 436,9 – місцевий бюджет (озеленення міста, утримання та ремонт зелених насаджень);

заходи по санітарному очищенню  міста заплановані на 2641,918 тис. грн. - місцевий бюджет та кошти підприємства «Комунальник», населення , виконано заходів на 731,7 тис. грн., з них 117,9 – місцевий бюджет, 511,7 тис. грн. – кошти населення, 101,7 тис. грн. кошти підприємства ;

заходи з надання ритуальних послуг  заплановано на 215,0 тис. грн. виконано на 260,0 тис грн. (надання ритуальних послуг,  влаштування огорожі на кладовищі, утримання кладовища);

заходи по капітальному ремонту, утриманню та поточному ремонту доріг заплановано на 2328,076 тис. грн., з них виконано 243,2 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету – це  утримання доріг.

По м. Часів-Яр  в сфері благоустрою здійснено наступне: видалено 14 аварійних дерев по вул. О.Кошового за рахунок благодійної допомоги.

В сфері реалізації заходів з управління побутовими відходами Виробничим ремонтно-житловим підприємством по місту проведена інвентаризація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ твердих побутових відходів  та протягом року ліквідовано 5 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним обсягом 38 м³.

За  12 місяців  2014 року  підприємствами  ЖКГ та електротранспорту виконано заходів Програми по розділу «Благоустрій»   на суму  26163,9 тис. грн., у т.ч.: 10279,5 тис. грн. – міського бюджету, 9444,0  тис. грн. - держбюджету,  961,2 тис. грн.. – обласного бюджету, 3212,2 тис. грн. – кошти підприємств, 2267,0 тис. грн. - інші джерела надходжень.

Взагалі  по Артемівській міській раді на  2014 рік по Програмі реформування житлово-комунального господарства заплановано  заходів на загальну суму 209,6  млн.  грн., а фактичне виконання склало 49,3 млн. грн., або  23,5 %.

Враховуючі вищезазначене хочу відзначити, що по Артемівській міській раді проводилась певна робота з виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки.

У зв’язку з нестабільною ситуацією в регіоні, відсутністю надходжень коштів субвенцій з державного бюджету на протязі 2014 року, змінами джерел та сум фінансування  запланованих заходів  по  Програмі реформування і розвитку  житлово-комунального господарства та невиконанням програмних показників на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, пропонується продовжити виконання  невиконаних заходів  до кінця 2015 року.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання у  2014 році  «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки та внесення змін до неї», засідання якої відбудеться 27.05.2014.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                           С.В. Жеребятьєва

Узгоджую:

Заступник міського голови                                        О.А. Головкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                      Рішення  Артемівської міської ради

27. 05. 2015        №  _6/65-1218

(Додаток №1)

(Складова додатку до рішення від

27.04.2011 №6/6-101)

Зміни до додатку 1 «Реформування і розвиток житлового господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки» до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки

Капітальний ремонт житлового фонду по м. Артемівську                                                                Таблиця  № 23

| № з/п | Місто (район) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | млн. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього |  | 2011 |  |  |  |  |  | Всього |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Всього | 2013 |  |  |  |  |  | Всього |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | Місцеві бюджети |  | Інші джерела |  |  |  | Державний бюджет |  | Місцеві бюджети |  | Інші джерела |  |  |  | Державний бюджет |  | Місцеві бюджети |  | Інші джерела |  |  |  | Державний бюджет |  | Місцеві бюджети |  | Інші джерела |  | Всього |  | Державний бюджет |  | Місцеві бюджети |  | Інші джерела |
| Артемівськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт покрівель | 28,7956 |  | 5,54 |  | 5,0 |  | - |  | 0,54 |  | 7,200 |  | 4,342 |  | 2,358 |  | 0,500 | 2,1556 |  |  | 2,0929 |  | 0,0627 |  | - |  | 7,9 |  | 5,90 |  | 2,00 |  |  |  | 6,0 |  | 0,2 |  | 5,8 |  |
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкція систем центрального опалення | 7,0 |  | 3,0 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | - |  | 2,8 |  | 2,35 |  | 0,35 |  | 0,1 | 0,6 |  |  | - |  | 0,6 |  | - |  | 0,6 |  | - |  | 0,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт та реконструкція систем холодного водопостачання | 6,11 |  | 0,649 |  | - |  | 0,649 |  | - |  | 3,8 |  | 3,6 |  | 0,2 |  | - | 0,642 |  |  | - |  | 0,642 |  | - |  | 0,819 |  | - |  | 0,819 |  | - |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 4 | Капітальний ремонт каналізаційних систем | 3,00 |  | 0,75 |  | - |  | 0,75 |  | - |  | 0,75 |  | - |  | 0,75 |  | - | 0,75 |  |  | 0,55 |  | 0,20 |  | - |  | 0,75 |  | - |  | 0,75 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Відновлення основних конструктивів будинків | 5,33 |  | 1,8 |  | - |  | 1,8 |  | - |  | 0,703 |  | 0,700 |  | - |  | 0,003 | 0,827 |  |  | 0,8 |  | 0,027 |  | - |  | 0,5 |  | - |  | 0,5 |  | - |  | 1,5 |  | 0,1 |  | 1,4 |  |
| 6 | Капітальний ремонт балконів,козирків | 3,65 |  | 0,65 |  | - |  | 0,65 |  | - |  | 0,800 |  | 0,775 |  | - |  | 0,025 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | 0,5 |  | - |  | 1,5 |  | 0,1 |  | 1,4 |  |
| 7 | Капітальний ремонт швів | 3,283 |  | 1,823 |  | 1,6 |  | - |  | 0,223 |  | 0,600 |  | 0,600 |  | - |  | - | 0,08 |  |  | - |  | 0,08 |  | - |  | 0,08 |  | - |  | 0,08 |  | - |  | 0,7 |  | 0,1 |  | 0,6 |  |
| 8 | Капітальний ремонт фасадів | 15,61 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | - |  | - |  | 3,466 |  | 3,066 |  | 0,400 |  | - | 4,144 |  |  | 2,7 |  | 1,444 |  | - |  | 1,0 |  | - |  | 1,0 |  | - |  | 2,0 |  | 0,1 |  | 1,9 |  |
| 9 | Модернізація диспетчеризації ліфтів | 3,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,3 |  | - |  | - | 0,7 |  |  | 0,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 10 | Модернізація та капітальний ремонт ліфтів | 14,965 |  | 4,15 |  | 4,0 |  | 0,15 |  | - |  | 2,515 |  | 2,015 |  | 0,500 |  | - | 3,0 |  |  | 2,50 |  | 0,50 |  | - |  | 4,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 11 | Капітальний ремонт електромереж | 0,58 |  | 0,22 |  | - |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | - |  | 0,12 |  | - | 0,12 |  |  | - |  | 0,12 |  | - |  | 0,12 |  | - |  | 0,12 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт та заміна дворових туалетів | 0,128 |  | 0,032 |  | - |  | 0,032 |  | - |  | 0,032 |  | - |  | 0,032 |  | - | 0,032 |  |  | - |  | 0,032 |  | - |  | 0,032 |  | - |  | 0,032 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Відновлення підпірних стін | 0,35 |  | 0,1 |  | - |  | 0,1 |  | - |  | 0,15 |  | - |  | 0,15 |  | - | 0,1 |  |  | - |  | 0,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облаштування лічильниками теплової енергії | 5,8 |  | 1,2 |  | - |  | - |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | - |  | - | 1,2 |  |  | 1,2 |  | - |  | - |  | 1,2 |  | 1,2 |  | - |  | - |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 15 | Облаштування лічильниками водопостачання | 1,392 |  | 0,098 |  | - |  | - |  | 0,098 |  | 0,098 |  | 0,098 |  | - |  | - | 0,098 |  |  | 0,098 |  | - |  | - |  | 0,098 |  | 0,098 |  | - |  | - |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проектів | 1,771 |  | 0,311 |  | - |  | 0,141 |  | 0,17 |  | 0,100 |  | - |  | 0,100 |  | - | 0,326 |  |  | - |  | 0,326 |  | - |  | 0,034 |  | - |  | 0,034 |  | - |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 17 | Реконструкція та капремонт житл.будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання | 163,028 |  | 8,528 |  | 7,753 |  | 0,775 |  | - |  | 77,0 |  | 76,00 |  | 1,00 |  | - | 0,500 |  |  | - |  | - |  | 0,50 |  | 0,500 |  | - |  | - |  | 0,500 |  | 76,5 |  | 0,5 |  | 76,0 |  |
| 18 | Надання підтримки новим або функціону- ючих ОСББ | 30,43 |  | 1,050 |  | 0,84 |  | - |  | 0,21 |  | 1,050 |  | 0,84 |  | 0,210 |  | - | 1,730 |  |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,03 |  | 1,050 |  | 0,84 |  | - |  | 0,21 |  | 25,55 |  | 15,85 |  | 9,7 |  |
| 19 | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій | 17,72 |  | 2,0 |  | - |  | 2,0 |  | - |  | 3,0 |  | 3,0 |  | - |  | - | 8,12 |  |  | 8,0 |  | 0,12 |  | - |  | 2,20 |  | 2,00 |  | 0,2 |  | - |  | 2,4 |  | 2,0 |  | 0,4 |  |
| 20 | Ремонт квартир дітей-сиріт | 0,2 |  | 0,2 |  | - |  | 0,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -- |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капітальний ремонт та реконструкція гуртожитків | 52,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 16,8 |  | 15,8 |  | 0,5 |  | - | 10,0 |  |  | 7,0 |  | 3,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 25,9 | 14,15 | 4,25 |  | 7,5 |  |
|  | УСЬОГО: | 364,8426 |  | 38,501 |  | 26,993 |  | 8,947 |  | 2,561 |  | 122,384 |  | 115,086 |  | 6,67 |  | 0,628 | 35,3246 |  |  | 27,0409 |  | 7,7537 |  | 0,53 |  | 21,383 |  | 12,038 |  | 8,635 |  | 0,71 |  | 147,25 | 14,15 | 26,8 |  | 106,3 |  |

| Капітальний ремонт житлового фонду на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки Таблиця №26 ТаТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Місто (район) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | млн. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього | 2011 |  |  | Всього | 2012 |  |  | Всього | 2013 |  |  | Всього | 2014 |  |  |  |  |  | Всього | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | Місцеві бюджети |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1. | Артемівськ | 364,8426 | 38,501 | 26,993 | 8,947 | 2,561 | 122,384 | 115,086 | 6,67 | 0,628 | 35,3246 | 27,0409 | 7,7537 | 0,53 | 21,383 | 12,038 | 8,635 | 0,71 |  |  |  | 147,25 | 14,15 |  |  | 26,8 |  |  | 106,3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Часів Яр | 9,946 | 2,527 | - | 2,392 | 0,135 | 5,05 | 3,0 | 1,0051 | 1,0449 | 1,523 | - | 1,374 | 0,149 | 0,846 | - | 0,846 | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Соледар | 7,476 | 1,877 | - | 1,877 | - | 1,777 | - | 1,777 | - | 1,938 | - | 1,938 | - | 1,884 | - | 1,884 |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО | 382,2646 | 42,905 | 26,993 | 13,216 | 2,696 | 129,211 | 118,086 | 9,4521 | 1,6729 | 38,7856 | 26,198 | 11,082 | 1,179 | 24,113 | 12,038 | 11,365 | 0,71 |  |  |  | 147,25 | 14,15 |  |  | 26,8 |  |  | 106,3 |  |  |  |  |  |

Зміни до додатку 1 «Реформування і розвиток житлового господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки» до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки   підготовлені відділом розвитку міського господарства  Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку міського господарства

Артемівської міської ради                                                                                                                                                С. В. Жеребятьєва

Секретар

Артемівської міської ради                                                                                                                                                С. І. Кіщенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішення Артемівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.05. 2015 № 6/65-1218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Додаток №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Складова додатку до рішення від 27.04.2011 №6/6-101) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни до додатку 2 «Реформування і розвиток водопровідно-каналізаційного господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки» до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 8 |  |  |  |  |  |
| Заходи | Всього 2011-2015 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий, обласний бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. | ВСЬОГО | Державний бюджет, тис. Грн. | Місцевий бюджет тис.грн. | інвестиції концесіонера та кошти підприємстватис.грн. |
| 1.Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання (Програма «Питна вода України») | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 | 0,0 |  |  |  |
| 2.Огородження зон санітарної охорони Богданівського та Григоріївського підземних водозаборів | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 | 0 |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Всього по розділу 1 | 90,2 | 78,4 | 7,8 | 4,0 |  |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2,0 |  |  |  |  | 45,1 | 39,2 | 3,9 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Споруди водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Встановлення ультрахвильових витратомірів: АФС Красносільський водозабір Кліщіївський водозабір м.Соледар | 850,0 | 0,0 | 0 | 850 | 100,0 |  |  | 100 | 200,0 |  |  | 200 | 300,0 |  |  | 300 | 250,0 |  |  | 250 | 0,0 |  |  |  |
| 2.Модернізація ПНС | 73,7 | 0,0 | 0 | 73,7 |  |  |  |  | 73,7 |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. Оптимізація роботи мереж водопостачання. "Реконструкція магістральних мереж водопостачання | 7481,4 | 3716,0 | 150,48 | 3614,9 |  |  |  |  | 3821,4 | 206,5 |  | 3615 | 0,0 |  |  |  | 3660,0 | 3509,5 | 150,48 |  | 45045,90 | 37059,22 | 1491,44 | 6495,24 |
| 4. Енергозбереження та модернізація споруд. Заміна обладнання на артезіанських свердловинах і ВНС. | 4105,0 | 199,2 | 0 | 3905,8 | 815,1 |  |  | 815,1 | 1042,9 | 199,2 |  | 843,7 | 1300,0 |  |  | 1300 | 947,0 |  |  | 947 | 54521,9 |  |  | 54521,9 |
| 5. Капітальний ремонт водопровідних мереж пос. Ступки | 2578,3 | 852,7 | 25,6 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,3 | 852,7 | 25,6 |  | 1700,0 |  |  | 1700 | 0,0 |  |  |  |
| 6. Заміна ділянок водогонів різних діаметрів у м. Артемівську, м. Соледар | 1400,0 | 0,0 | 0 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 7.Реконструкція водопровідних насосних станцій та водопровідних вузлів (з заміною обладнання Програма «Питна вода України») | 637,1 | 511,7 | 82,7 | 42,7 |  |  |  |  | 213,4 | 100,3 | 70,4 | 42,7 | 423,7 | 411,4 | 12,3 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 8. Заміна насосного агрегату на насосній станції 2-го підйому м. Часів Яр | 16,2 | 8,2 | 4,97 | 3 | 16,2 | 8,2 | 5,0 | 3,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 9. Заміна насосного агрегату на насосній станції 1-го підйому Часовоярської фільтрувальної станції | 219,9 | 111,8 | 67,4 | 40,7 |  |  |  |  | 219,9 | 111,8 | 67,4 | 40,7 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 10. Реконструкція насосної станції ВНС другого підйому Красносільського водозабору с. Красне, встановлення ультрахвильових витратомірів | 500,0 | 500,0 | 0 |  |  |  |  |  | 500 | 500,0 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 11. Створення умов безпеки для мешканців міста. Перевод хлораторних на хлорування гіпохлоритом натрію замість рідкого хлору. (Красносільський водозабір, КОС м.Артемівська) 2014 -Кліщіївський водозабір | 1550,0 | 500,0 | 0 | 1050 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1050,0 | 500 |  | 550 | 500,0 |  |  | 500 | 12500,0 |  |  | 12500 |
| Всього по розділу 2.1. | 128119,4 | 39949,4 | 1672,1 | 86497,9 | 931,3 | 8,23 | 4,97 | 918,1 | ##### | 1118 | 137,8 | 4816 | 5652 | 1764 | 37,9 | 3850 | 3397 |  |  | 3397 | 112067,8 | 37059,2 | 1491,44 | 73517,1 |
| 2.1.1. Поліпшення якості води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1. Впровадження технології підготовки питної води. Розроблення технології доочищення води підземних джерел (робочі проекти для будівництва станцій доочищення води, виготовлення проектної документації) | 1022,2 | 802,9 | 114,2 | 105,1 | 407,0 | 407 |  |  | 320,1 | 278,4 | 27,8 | 13,9 | 45,1 |  | 3,9 | 41,2 | 250,0 | 117,5 | 82,5 | 50 | 0,0 |  |  |  |
| 2. Будівництво станцій доочищення (пом'якшення -знесолення) води підземних джерел Красносільського та Кліщіївського водозаборів | 1660,1 | 1340,0 | 13,9 | 306,2 | 0,0 |  |  |  | 1340,0 | 1340 |  |  | 320,1 |  | 13,9 | 306,2 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Всього по розділу 2.1.1. |  | 2142,9 | 128,1 | 411,3 | 407 | 407 | 0 | 0 | 1660 | 1618 | 27,8 | 13,9 | 365,2 | 0 | 17,8 | 347,4 | 250 | 117,5 | 82,5 | 50 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розробка і впровадження гідравлічної моделі мережі та створення геоінформаційної системи та паспортизація мереж і колодязів. Розрорбка проекту "Схема оптимізації роботи централізованого водопостачання" | 1500,0 | 0,0 | 300 | 1200 | 200,0 |  |  | 200 | 500,0 |  |  | 500 | 600,0 |  | 300 | 300 | 200,0 |  |  | 200 | 0,0 |  |  |  |
| 2. Придбання лабораторії по пошуку витоків води (несанкційний відбір) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 500 | 500,0 |  |  | 500 | 0,0 |  |  |  |
| 3. Встановлення запірно-регулюючої арматури: регуляторів тиску -12шт., вантузів-68шт., засувки та зворотні клапани, запірні засувки | 2482 | 0 | 900 | 1582 | 132,0 |  |  | 132 | 250,0 |  |  | 250 | 300,0 |  |  | 300 | 1800,0 |  | 900 | 900 | 0,0 |  |  |  |
| 4. Заміна ділянок мереж і оптимізація роботи. Водогін по вул.Оборони в м.Артемівську. Заміна водопровідних мереж м.Артемівськ, м.Соледар | 9635,9 | 0 | 14,5 | 9621,4 | 1995,2 |  | 14,5 | 1980,7 | 3964,9 |  |  | 3964,9 | 0,0 |  |  |  | 3675,8 |  |  | 3675,8 | 0,0 |  |  |  |
| 5. Прокладка водопровідних мереж споживачам з метою виводу з експлуатації вуличних водорозбірних колонок. | 726 | 0 | 0 | 726 | 0,0 |  |  |  | 76,0 |  |  | 76 | 150,0 |  |  | 150 | 500,0 |  |  | 500 | 0,0 |  |  |  |
| 6. Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання (згідно Загальнодержавної програми «Питна вода України») | 41645,1 | 35330,1 | 2619,8 | 3695,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 14005,1 | 12101,5 | 1303,6 | 600 | 27640,0 | 23228,6 | 1316,2 | 3095,2 | 0,0 |  |  |  |
| Всього по розділу 2.1.2 | 56989 | 35330,1 | 3834,3 | 17824,6 | 2327,2 | 0 | 14,5 | 2312,7 | 4790,9 | 0 | 0 | 4790,9 | 15555,1 | 12102 | 1603,6 | 1850 | 34316 | 23228,6 | 2216,2 | 8871 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Розвиток системи водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заміна енергоємного устаткування на каналізаційних насосних станціях | 13057,8 | 11907,9 | 357,3 | 792,6 |  |  |  |  | 182,6 |  |  | 182,6 | 12265,2 | 11907,9 | 357,3 |  | 610,0 |  |  | 610 | 0,0 |  |  |  |
| Всього розділу 2.2.1 | 13057,8 | 11907,9 | 357,3 | 792,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,6 | 0 | 0 | 182,6 | 12265,2 | 11907,9 | 357,3 | 0,0 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 Каналізаційні очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1. Встановлення засобів обліку на очисних спорудах міст Артемівська та Соледар | 450 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  | 450 | 450,0 |  |  | 450 |
| 2. Модернізація обладнання очисних споруд, м.Артемівська | 2875,4 | 999,9 | 0 | 1875,5 | 0 |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 1075,4 | 999,9 |  | 75,5 | 1500,0 |  |  | 1500 | 114586,7 | 114586,7 |  |  |
| 3. Модернізація теплового господарства (очисні споруди та база ) | 2889,7 | 141,2 | 56,5 | 2692 | 197,7 | 141,2 | 56,5 |  | 300 |  |  | 300 | 172,0 |  |  | 172,0 | 2220,0 |  |  | 2220 | 0,0 |  |  |  |
| 4. Реконструкція первинного відстійника під аеротенк-відстійник на КОС м.Артемівська | 35500 | 31080,95 | 3319,05 | 1100 | 0 |  |  |  | 11000 | 7700 | 2200 | 1100 | 11500,0 | 11000,0 | 500,0 |  | 13000,0 | 12381 | 619,05 |  | 0,0 |  |  |  |
| 5. Реконструкція очисних споруд с.Красне, Красна Гора | 6000 | 5714,29 | 285,71 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 | 5714,29 | 285,71 |  | 12500,0 | 12500 |  |  |
| 6. Реконструкція очисних споруд м.Соледар під блочно-модульну станцію біологічної очистки | 82000 | 66990,48 | 15009,5 | 0 | 0 |  |  |  | 44000 | 30800 | 13200 | 0 | 0,0 |  |  |  | 38000,0 | 36190,5 | 1809,52 |  | 38000,0 | 38000 |  |  |
| Всього по розділу 2.2.2 | 295251,8 | 270013,52 | 18670,8 | 6567,5 | 197,7 | 141,2 | 56,5 | 0 | 55600 | 38500 | 15400 | 1700 | 12747,4 | 11999,9 | 500,0 | 247,5 | 61170 | 54285,7 | 2714,3 | 4170,0 | 165536,7 | 165086,7 | 0,0 | 450,0 |
| 2.2.3 Мережі водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капітальний ремонт каналізаційного колектору д-300мм вул.Гаршина | 350 | 0 | 16,67 | 333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 16,67 | 333,33 | 350,0 | 350 |  |  |
| 2. Капітальний ремонт каналізаційного колектору пос.Ягідне | 500 | 0 | 23,81 | 476,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 23,81 | 476,19 | 500,0 | 500 |  |  |
| 3. Капітальний ремонт каналізаційного колектору д-300мм вул.Толбухіна | 2950 | 0 | 140,48 | 2809,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2950 |  | 140,48 | 2809,52 | 2950,0 | 2950 |  |  |
| 4. Будівництво каналізаційного колектору Д-500мм від КНС-1а м. Артемівськ | 3510 | 2500 | 1010 | 0 |  |  |  |  | 3510,0 | 2500 | 1010 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 5. Автоматизація КНС м. Артемівськ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  | 300 | 0,0 |  |  |  |
| 6. Заміна ділянки каналізаційного колектору д-500мм КНС-1-КОС Капітальний ремонт колекторів д-150мм-300 | 13005,6 | 8297,2 | 465,8 | 4242,6 | 623,6 |  |  | 623,6 |  |  |  |  | 5838,1 | 5697,2 | 140,9 |  | 6543,9 | 2600 | 324,9 | 3619 | 0,0 |  |  |  |
| 7. Реконструкція каналізаційних мікрорайону Деконка (електрофікація) | 1023,6 | 920,6 | 103 | 0 |  |  |  |  | 1023,6 | 920,6 | 103,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 8. Капитальний ремонт розподільчої водопровідної мережі д-50мм 1км в с.Бахмутське | 200,0 | 0,0 | 100 | 100 | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 9. Капітальний ремонт магістральної мережі д-63мм 5 км на с.Бахмутське | 900,0 | 0,0 | 450 | 450 | 900 |  | 450 | 450 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 10. Капітальний ремонт водопровідної мережі на с.Покровське д-75мм 5км | 1000,0 | 0,0 | 500 | 500 | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 11. Капітальний ремонт розподільчої мережі в с. Покровське д-63мм 1км | 200,0 | 0,0 | 100 | 100 | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 12. Капітальний ремонт водогону д-100мм на пос. Білокамянка -1,5км | 400,0 | 0,0 | 200 | 200 | 400 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 13. Капітальний ремонт водопровідних мереж по пос.Білокамянка д-50мм 3км | 500,0 | 0,0 | 250 | 250 | 500 |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 14. Реконструкція напорного водоводу по вул. Ціолковського м. Часів Яр | 359,0 | 186,3 | 107,8 | 64,9 | 44 | 38,3 | 3,8 | 1,9 | 100 | 47 | 33,0 | 20 | 100,0 | 47 | 33 | 20 | 115,0 | 54 | 38 | 23 | 0,0 |  |  |  |
| 15. Капремонт магістрального водоводу від Григоріївського підземного водозабору до насосної станції 2-го підйому м. Часів Яр | 204,4 | 102,7 | 60,7 | 41 | 69,4 | 39,3 | 16,1 | 14 | 70 | 32,9 | 23,1 | 14 | 0,0 |  |  |  | 65,0 | 30,5 | 21,5 | 13 | 0,0 |  |  |  |
| 16. Заміна ділянки колектору Д-250-300мм вул.П.Лумумби у м.Артемівську | 820 | 0,0 | 100 | 720 | 0 |  |  |  | 120 |  | 100 | 20 | 0,0 |  |  |  | 700,0 |  |  | 700 | 0,0 |  |  |  |
| Всього по розділу 2.2.3 | 30322,6 | 15806,8 | 3628,26 | 10887,54 | 3937 | 77,6 | 1620 | 2239,5 | 4823,6 | 3500,5 | 1269,1 | 54 | 6238,1 | 5744,2 | 173,9 | 320 | 11524 | 2684,5 | 565,36 | 8274,04 | 3800,0 | 3800 | 0 | 0 |
| 3. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Впровадження інтегрованої системи фінансового менеджменту, впровадження системи розрахунків із споживачами послуг | 361 | 0,0 | 0 | 361 | 0 |  |  |  | 361 |  |  | 361 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2. Закупівля спецмашин і механізмів(каналопромивочна машина, гідродінамічна машина, екскаватор) | 7271 | 2000,0 | 1200 | 4071 | 588 |  |  | 588 | 600 |  |  | 600 | 2883,0 | 2000,0 |  | 883,0 | 3200,0 |  | 1200,0 | 2000,0 | 1500,0 |  | 1500 |  |
| 3. Придбання люків на колодязі | 650 | 0,0 | 550 | 100 | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100 |  |
| 4. Розробка реєстрових карт та паспортів обєктів, коригування проектно-кошторисної документації, інвентаризація прмислових відходів, розробка та впровадження держ. Моніторингу природного середовища мулових споруд | 189 | 0,0 | 0 | 189 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 119,0 |  |  | 119,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. Поліпшення умов праці і побуту працівників | 1700 | 0,0 | 0 | 1700 | 0 |  |  |  | 700 |  |  | 700 | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. Утримання та прочищення зливової каналізації | 1165,0 | 0,0 | 1165 | 0 | 265 |  | 265 |  | 300 |  | 300 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Всього по розділу 3 | 12936,0 | 2000,0 | 4515,0 | 6421,0 | 1323 | 0 | 715 | 608 | 1961 | 0 | 300 | 1661 | 3902,0 | 2000,0 | 400,0 | 1502,0 | 4150,0 | 0,0 | 1500,0 | 2650,0 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| Всього по програмі | 539449,1 | 377228,97 | 32813,7 | 129406,5 | 9123,2 | 634,03 | 2411 | 6078,3 | 75135 | 44775,9 | 17139 | 13220 | 56725 | 45517,6 | 3090,5 | 8116,9 | 115462 | 80355,5 | 7082,24 | 28024,04 | 283004,5 | 205945,92 | 3091,44 | 73967,14 |
| Зміни до додатку 2 «Реформування і розвиток водопровідно-каналізаційного господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015» до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки підготовлені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу розвитку міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемівської міської ради С. В. Жеребятьєва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар Артемівської міської ради                                                                                                                              С. І. Кіщенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішення Артемівської міської ради |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227. 05.2015 №6/65 -1218 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток №3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Складова додатку до рішення від 27.04.2011 №6/6-101) |  |  |  |
| Зміни до додатку 3 «Реформування і розвиток теплового господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки» до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки ПЕРЕЛІК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об'єктів, які пропонуються до фінансування в 2013-2015 роках за рахунок субвенції з бюджетів усіх рівнів на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах коммунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень по ТОВ "Артемівськ-енергія" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 1 |  |  |
| №з/п | Назва об’єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення виконання проекту | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. |  | Будівельна готовність на 1.01.2013 р. |  | Частка комунальної власності у майні забудовника | Вид проектно-кошторисної документації та експертного висновку | Кількість економії енергоносіїв | Економічний ефект від зменешення використання енергоносіїв |  | Термін окупності |
|  |  |  | Усього | Залишок на 1.01.2013 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % | % |  | тис.кВт год (тис. м3)/рік | тис.грн./рік | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м.Артемівськ. Автоматизація | 2013 | 300,0 | 300,0 |  | 0 | 100 |  | 1,8 тис м3 | 4,7 | 3 |  |
|  | котельної №4 вул.Дружби,1 з повним |  |  |  |  |  |  |  | природного газу |  |  |  |
|  | переводом в автоматичний режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 2 | м.Артемівськ. Автоматизація котельної | 2013 | 450,0 | 450,0 |  | 0 | 100 |  | 4,9 тис м3 | 5,9 | 3 |  |
|  | №26 вул.П.Лумумби,105 з повним |  |  |  |  |  |  |  | природного газу |  |  |  |
|  | переводом в автоматичний режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 3 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2013 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,026 тис м3 | 0,3 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,97 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 4 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2013 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,012 тис м3 | 0,1 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,97а |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 5 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2013 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,025 тис м3 | 0,3 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,99 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 6 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2013 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,043 тис м3 | 0,4 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,101 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 7 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2013 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,022 тис м3 | 0,2 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,103 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 8 | Реконструкція теплових мереж | 2013 | 2212,5 | 2212,5 |  | 0 | 100 |  | 454 Гкал тепла | 136,2 |  |  |
|  | Заміна на труби в ППУ (2,5 км теплових мереж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащення приладами обліку відпуску теплової | 2013 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | енергії котелень у кількості 20 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведення пуско-налагоджувальних робіт | 2013 | 60 | 60 |  | 0 | 100 |  | 454 Гкал тепла | 136,2 | 50 |  |
|  | на котельнях м. Артемівська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО 2013 рік |  | 4826,0 | 4826,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м.Артемівськ. Автоматизація | 2014 | 470,0 | 470,0 |  | 0 | 100 |  | 2,9 тис м3 | 7,5 | 3 |  |
|  | котельної №24 вул.Загордня,22 з повним |  |  |  |  |  |  |  | природного газу |  |  |  |
|  | переводом в автоматичний режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |
| 2 | м.Артемівськ. Автоматизація котельної | 2014 | 420,0 | 420,0 |  | 0 | 100 |  | 5,5 тис м3 | 14,3 | 3 |  |
|  | №23 вул.Мариупольська,1 з повним |  |  |  |  |  |  |  | природного газу |  |  |  |
|  | переводом в автоматичний режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |
| 3 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2014 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,024 тис м3 | 0,2 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,105 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 4 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2014 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,057 тис м3 | 0,6 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,107 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 5 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2014 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,043 тис м3,4 20 |  |  |  |
|  | вул.Ювілейній,109 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 6 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2014 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,023 тис м3 | 0,2 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,111 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 7 | м.Артемівськ.Переобладнання | 2014 | 160,7 | 160,7 |  | 0 | 100 |  | Покращення послуги |  |  |  |
|  | теплових вводів систем опалення |  |  |  |  |  |  |  | опалення та відновлення |  |  |  |
|  | житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  | подачи гарячої води. |  |  |  |
|  | Житловий будинок по |  |  |  |  |  |  |  | Економія 0,05 тис м3 | 0,5 | 20 |  |
|  | вул.Ювілейній,113 |  |  |  |  |  |  |  | підживлювальної |  |  |  |
|  | Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  |  |  |  |  | води |  |  |  |
| 8 | Реконструкція теплових мереж | 2014 | 2212,5 | 2212,5 |  | 0 | 100 |  | 454 Гкал тепла | 136,2 | 50 |  |
|  | Заміна на труби в ППУ (2,5 км теплових мереж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | м.Артемівськ | 2014 | 6250,0 | 6250,0 |  | 0 | 100 |  | 518,121 тис.м3 | 621,6 | 16,2 |  |
|  | Модернізація котельної №1 |  |  |  |  |  |  |  | природного газу |  |  |  |
|  | по вул.Зелена,41 |  |  |  |  |  |  |  | 584,764 тис.кВт год | 467,2 | 68,3 |  |
|  | ВСЬОГО 2014 рік |  | 10156,0 | 10156,0 |  |  |  |  | електроенергії |  |  | 5,7 |
|  | 2015 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м.Артемівськ. Автоматизація | 2015 | 470,0 | 470,0 |  | 0 | 100 |  | 2,9 тис м3 | 7,5 | 3 |  |
|  | котельної №24 вул.Загордня,22 з повним |  |  |  |  |  |  |  | природного газу |  |  |  |
|  | переводом в автоматичний режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |
| 2 | м.Артемівськ | 2015 | 6250,0 | 6250,0 |  | 0 | 100 |  | 518,121 тис.м3 | 621,6 | 16,2 |  |
|  | Модернізація котельної №1 |  |  |  |  |  |  |  | природного газу |  |  |  |
|  | по вул.Зелена,41 |  |  |  |  |  |  |  | 584,764 тис.кВт год | 467,2 | 68,3 |  |
|  | ВСЬОГО 2015 рік |  | 6720,0 | 6720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни до додатку 3 «Реформування і розвиток теплового господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки» до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки підготовлені відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу розвитку міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемівської міської ради С. В. Жеребятьєва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секретар Артемівської міської ради С. І. Кіщенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                               Рішення   Артемівської міської ради

27.05.2015 №_6/65-1218

(Додаток №4)

(Складова додатку до рішення від                                	27.04.2011 №6/6-101)

Зміни до додатку 7 «Благоустрій  на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки» до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки

БЛАГОУСТРІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА   2014- 2015  РОКИ

Таблиця № 7

2014 рік

Зовнішнє освітлення

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-лення м. Артемівськ Програма «Світле місто» Заміна 469 шт. світильників. | 2014 рік | ВРМГ | 1120,0 | 420,0 |  | 700,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян Економія складе:171,2 тис. кВт/год ел.ен-ії 193,4 тис. грн. |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-лення електроен «Світле місто» м. Часів-Яр | 2014 рік | Часовоярська міська рада | 250,0 | 247,5 |  | 2,5 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення дворових територій м. Артемівськ | 2014 рік | ВРМГ | 500,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Соледар | 2014 рік | Соледарська міська рада СКВРЖП “Ремонтник” | 566,4 | 0 |  | 566,4 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Реконструкція систем електроенер та управління об’єктами вуличного освітлення м. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККП» | 600,0 | 200,0 |  | 400,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Утримання мереж зовнішнього освітлення м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт шаф обліку електроенергії 76 од. м. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККП» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Держповірка, параметризація, монтаж в шафи обліку приладів диференційного обліку, 65 од. М. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККП» ВРМГ | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | Удосконалення системи обліку |
| Поточне утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККП» | 1440,3 |  |  | 1440,3 |  |  | Постійне підтримування освітлення в нічний час |
| Поточне утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Поточне обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення та зовнішнього освіт-лення бюджетних установ та організацій м. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККП» ТОВ «Міськсвітло» | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Зовнішнє освітлення (оплата електроенергії) м. Артемівськ | 2014 рік | ВРМГ | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | Покращення умов пересування громадян в вечірній та нічний час |
| Зовнішнє освітлення (оплата електроенергії) м. Часів-Яр | 2014 рік | Часовоярська міська рада | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Придбання світлодіодних гірлянд м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Придбання автовишки та вантажного автомо-біля ГАЗель м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 849,0 | 806,5 |  | 42,5 |  |  | Поліпшення умов праці |
| Придбання автовишки | 2014 рік | КП «АККП» | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | Поліпшення умов праці |
| Придбання святкової ілюмінації для освіт-лення м.Артемівська | 2014 | КП «АККП» | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| РАЗОМ |  |  | 8499,7 | 1924,0 | 0,0 | 6575,7 | 0,0 | 0,0 |  |

6. Озеленення

| Видалення дерев м. Артемівськ 420 шт. | 2014 рік | Артемівське комунальне підприємство «Флора» (далі АКП «Флора») | 199,0 |  |  | 199,0 | 5,5 |  | Покращення екологічного стану міста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Артемівськ | 2014 рік | АКП “Флора” | 601,7 |  |  | 601,7 | 0,0 |  | Покращення екологічного стану міста |
| Утримання та ремонт зелених насаджень уздовж вулиць, доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах інших об`єктах благоустрою м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 68,3 |  |  | 68,3 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Озеленення м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 625,1 |  |  | 625,1 |  |  | Поліпшення стану міста, збільшення кількості зелених насаджень |
| Вирощування декоративних культур | 2014 рік | Комунальне підприємство «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» | 1680,0 |  |  |  | 1680,0 |  | Збільшення кількості зелених насаджень по місту |
| Створення та догляд за зеленими зонами про-мислових підприємств м. Артемівськ | 2014 рік | АКП «Флора» | 199,3 |  |  |  |  | 199,3 | Покращення екологічного стану міста |
| Придбання багатофункціонального навантажувача AVANT | 2014 рік | АКП «Флора» | 538,5 |  |  | 538,5 |  |  | Нарощування обсягів робіт |
| РАЗОМ |  |  | 3911,9 | 0,0 | 0,0 | 2032,6 | 1680,0 | 199,3 |  |

7.Санітарна очистка

| Утримання парків, скверів | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання фонтанів м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 95,9 |  |  | 95,9 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт та утримання пам‘ятників м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 123,2 |  |  | 123,2 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Капітальний ремонт пам’ятників та огорожі пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 369,6 |  |  | 369,6 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт пам‘ятників м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП “Ремонтник” СКП «Комунальник» | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Поточний ремонт малих архітектурних споруд # м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Артемівськ | 2014 рік | КП «Флора» | 168,6 |  |  | 168,6 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання зупинок м. Артемівськ | 2014 рік | КП «Флора» | 111,4 |  |  | 111,4 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Оновлення та утримання зупиночних пунктів м. Артемівськ | 2014 рік | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 295,3 |  |  | 295,3 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Капітальний ремонт зупинок м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 29,8 |  |  | 29,8 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання та встановлення 3-х зупиночних павільйонів м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 46,0 |  |  | 46,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Придбання 50 шт. контейнерів для збору ТБВ/ Придбано 30 шт. | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Придбання 1 шт. контейнера для індустріальних відходів м. Артемівськ | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Оновлення та поповнення контейнерного парку (контейнерів) 13 шт. | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Введення в експлуа-тацію 8 контейнерних майданчиків м. Артемівськ | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 94,0 |  |  |  | 94,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Капітальний ремонт контейнерних майданчиків м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 93,0 |  |  | 93,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодь-ження та поховання відходів м. Соледар | 2014 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Вивіз ТПВ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 801,8 |  |  | 151,8 | 120,0 | 530,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Проведення часткової огорожі полігону м. Артемівськ | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Приведення полігону до норм СНіП | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Виготовлення паспорту полігона м. Артемівськ | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання міського туалету у зимовий період м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | Поліпшення послуг |
| Придбання вакуумно-прибиральної м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 1100,0 | 1045,0 |  | 55,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання дорожньо-комбінщваної машини м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 1100,0 | 1045,0 |  | 55,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання трактора МТЗ-82-.1 | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 181,0 | 171,0 |  | 10,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання маніпулятора для автомобіля Merсedes | 2014 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання кущорізів, бензопил м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| РАЗОМ |  |  | 5636,6 | 2261,0 | 0,0 | 2021,6 | 744,0 | 610,0 |  |

8. Ритуальні послуги

| Поточне утримання кладовищ м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 971,7 |  |  | 971,7 |  |  | Поліпшення послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання кладовищ м. Часів Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Поховання безрідних громадян, учасників дій ВВВ м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 152,0 |  |  | 152,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Поховання безрідних громадян м. Часів-Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Надання ритуальних послуг м. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККП» | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 | Поліпшення послуг |
| Надання ритуальних послуг м. Соледар | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 224,0 |  |  | 59,0 | 10,0 | 155,0 | Поліпшення послуг |
| Придбання автомобіля-катафалку м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| РАЗОМ |  |  | 2767,7 | 0,0 | 0,0 | 1402,7 | 10,0 | 1355,0 |  |

9. Дорожньо-мостове господарство

| Капітальний ремонт доріг м. Артемівськ | 2014 рік | ВРМГ | 18000,0 | 16794,0 | 656,0 | 550,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт доріг м. Соледар | 2014 рік | Соледарська міська рада СКП «Комунальник | 3913,1 | 3714,1 |  | 199,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття м. Часів-Яр | 2014 рік | Часовоярська міська рада ВРЖП м. Часів-Яр | 3000,0 | 2970,0 |  | 30,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Ямковий ремонт доріг м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” ВРМГ | 234,5 |  |  | 234,5 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Поточний ремонт шляхів м. Артемівська | 2014 рік | КП „АККП” ВРМГ | 1500,0 | 891,0 | 309,0 | 300,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Поточний ремонт та утримання автошляхів, прилеглих територій по м. Соледару | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 415,7 |  |  | 415,7 |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт доріг м. Часів-Яр | 2014 рік | Часовоярська міська рада ВРЖП м. Часів-Яр | 1100,0 | 1089,0 |  | 11,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Зимове утримання шляхів | 2014 рік | КП „АККП” | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Капітальний ремонт тротуарів м. Артемівська | 2014 рік | ВРМГ | 8000,0 | 7850,0 |  | 150,0 |  |  | Поліпшення умов пересування громадян |
| Капітальний ремонт тротуарів м. Часів-Яр | 2014 рік | Часовоярська міська рада ВРЖП м. Часів-Яр | 300,0 | 297,0 |  | 3,0 |  |  | Поліпшення умов пересування громадян |
| Будівництво мосту через канал «Сіверський Донець-Донбас» на ПК 486+13,5 м. Часів-Ярі | 2014 рік | Часовоярська міська рада | 45143,0 | 45143,0 |  |  |  |  | Дотримання безпечності руху громадян |
| Капітальний ремонт споруд каскадів по вул.. Лермонтова м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Розробка проектно-кошторисної доку-ментації, капітальний ремонт та реконстру-кція скверів, парків, площ, бульварів,інш. м. Артемівськ | 2014 рік | ВРМГ КП „АККП” КП «Флора» | 5300,0 |  |  | 300,0 |  | 5000,0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Поточне утримання доріг, вулиць, майданів, мостів, інш. м. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККП» | 1675,4 |  |  | 1675,4 |  |  | Підтримка у задовільному санітарному стані міста |
| Утримання доріг м. Часів Яр | 2014 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Розмітка доріг | 2014 рік | ДФ ГП «Донбас-Ін-форм-Ресурси» ВРМГ | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Встановлення світлофорів на перехрестях м. Артемівська (2 од.) | 2014 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Капітальний ремонт в’їзних знаків м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | Підтримка у задовільному стані засобів безпеки руху |
| Поточний ремонт в’їз-них знаків м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Підтримка у задовільному стані засобів безпеки руху |
| Поточний ремонт та утримання зливової каналізації | 2014 рік | КП „АККП” | 67,5 |  |  | 67,5 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Розчищення зливово-дренажної системи м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів 10 шт. | 2014 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» | 140,4 |  |  | 140,4 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт і техні чне обслуговування засобів дорожнього регулювання | 2014 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси КП «АККП» | 413,2 |  |  | 413,2 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Надання послуг насе-ленню у асфальтуванні дворових та прибу-динкових територій м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | Поліпшення обслуговування населення |
| Послуги по ямковому ремонту доріг ( проведення земляних робіт) м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | Безпечний рух авто транспорту |
| Виконання з’їздів для інвалідів-візочників на переходах, площах, тротуарах м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Поліпшення пересування інвалідів по місту |
| Капітальний ремонт засобів примусового зниження швидкості на вулицях м.Артемівська | 2014 рік | КП „АККП” | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Безпечний рух авто транспорту |
| Придбання технічних приладів. (1 од. контролерів) | 2014 рік | ДФ ГП «Донбас-Інформ-Ресурси» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Поліпшення умов праці |
| Придбання техніки Трактор Т-150 (2 од.- 1500,0 тис. грн), Тротуароприбиральні трактори – (3 од.,-2300,0тис. грн. ) Гредер – (1од. -1000,0 тис. грн) Каток (1 од. -140,0 тис. грн) Екскаватор (1 од.-600,0 тис. грн) Асфальтоукладальник (1 од. -2500,0 тис. грн) Паяльник для асфальту (1 од -300,0 тис. грн) | 2014 рік | КП „АККП” | 8340,0 |  |  | 8340,0 |  |  | Поліпшення якості та збільшення обсягів надання утримання автошляхів |
| Придбання газонокосарок (15 од.) м. Артемівськ | 2014 рік | ВРМГ УМР | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| Разом |  |  | 102282,8 | 78748,1 | 965,0 | 17479,7 | 0,0 | 5090,0 |  |

10. Інше

| # Фінансова підтримка # комунальних підприємств м. Артемівськ | 2014 рік | КП «АККЖКП» КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 321,0 |  |  | 321,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка та виготовлення проектно-кошторисної докумен-тації та експертних висновків на інші об’єкти благоустрою м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 540,0 |  |  | 540,0 |  |  | Дотримання положень |
| Реконструкція території та приміщень по вул. Румянцева м. Артемівськ | 2014 рік | КП „АККП” | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | Дотримання положень |
| Паспортизація вулиць та доріг, зливових конструкцій, ливньово-дренажної системи м. Артемівська | 2014 рік | КП „АККП” | 430,0 |  |  | 430,0 |  |  | Дотримання положень |
| Паспортизація вулиць та доріг м. Часів-Яр | 2014 рік | Часовоярська міська рада | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | Дотримання положень |
| Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень м. Артемівськ | 2014 рік | КП «Флора» БТІ | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | Дотримання положень |
| Інші послуги | 2014 рік | СКП «Комунальник» | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | Поліпшення сані-тарного стану підприємства |
| Висвітлення діяльності в ЗМІ | 2014 рік | ВРМГ | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Дотримання положень |
| Співфінансування реалізації міні проектів м. Артемівськ | 2014 рік | ВРМГ КП АККЖКП | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Разом |  |  | 4871,0 | 0,0 | 0,0 | 4811,0 | 0,0 | 60,0 |  |
| Разом благоустрій |  |  | 127969,7 | 82933,1 | 965,0 | 34323,3 | 2434,0 | 7314,3 |  |

Міськелектротранспорт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести середній ремонт 12 тролейбусів господарським способом | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  | Поліпшення технічного стану рухомого складу. |
| Проведення капітального ремонту 4 тролейбусів господарським способом | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс | 1892,5 |  |  |  | 1892,5 |  | Поліпшення технічного стану рухомого складу. |
| Придбання нового рухомого складу-3 од. | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 7500,0 | 5500,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | Поліпшення якості обслуговування пасажирів Економія електроенергії |
| Компенсація витрат від перевезення пільгових категорій громадян | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 15934,0 | 15934,0 |  |  |  |  | Компенсація збитків від перевезення пільгової категорії громадян |
| Фінансова підтримка міськелектротранспорту | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 321,0 |  |  | 321,0 |  | 321,0 | Компенсація збитків від продажу пільгових проїзних квитків |
| Оновлення зупиночних пунктів | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 130,9 |  |  | 130,9 |  | 130,9 | Оновлення парку рухомого складу |
| Благоустрій: прибирання міських зупинок | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 164,4 |  |  | 164,4 |  | 164,4 | Благоустрій |
| Встановлення статичних преутворювачів - | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | Поліпшення якості обслуговування пасажирів. Енергозбереження |
| Ремонт крівлі виробничих приміщень та адмінзданія | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 | Енергозбереження |
| Виготовлення проектної документації по будівництву маршруту №8 (вул.Леніна-пос.Опитна) | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Поліпшення якості обслуговування пасажирів. |
| Придбання пневматичних шин на рухомий склад | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 360,0 |  |  | 300,0 | 60,0 | 300,0 | Поліпшення якості та безпеки обслуговування пасажирів |
| Будівництво диспетчерського пункту, розворот нього кільця, двох агрегатної п/с маршруту № 8 до с.Опитне | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 | Поліпшення якості та безпеки обслуговування пасажирів |
| Придбання газонокосарки | На протязі року | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| ВСЬОГО |  |  | 33257,8 | 21434,0 |  | 8671,3 | 3152,5 | 8671,3 |  |

2015 рік

Зовнішнє освітлення

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-лення м. Артемівськ Програма «Світле місто» | 2015 рік | ВРМГ | 805,0 |  |  | 402,5 |  | 402,5 | Поліпшення умов проживання громадян Економія складе:71,5 тис. кВт/год ел.ен-ії 121,7 тис. грн. |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освіт-лення електроен «Світле місто» м. Часів-Яр | 2015 рік | Часовоярська міська рада | 300,0 |  |  | 3,0 |  | 297,0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення дворових територій м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ | 805,0 |  |  | 402,5 |  | 402,5 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Соледар | 2015 рік | Соледарська міська рада СКВРЖП “Ремонтник” | 424,7 |  |  |  |  | 424,7 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Реконструкція систем моніторингу та управління об’єктами вуличного освітлення м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» ТОВ «Міськсвітло» | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Утримання мереж зовнішнього освітлення м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Капітальний ремонт шаф обліку електроенергії 76 од. м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Держповірка, параметризація, монтаж в шафи обліку приладів диференційного обліку, 65 од. М. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ КП «АККП» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Удосконалення системи обліку |
| Поточне утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» | 1440,3 |  |  | 1440,3 |  |  | Постійне підтримування освітлення в нічний час |
| Поточне утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Часів-Яр | 2015 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Постійне підтримування освітлення в нічний час |
| Поточне обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення та зовнішнього освіт-лення бюджетних установ та інших організацій м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» ТОВ «Міськсвітло» | 750,0 |  |  | 50,0 | 700,0 |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Зовнішнє освітлення (оплата електроенергії) м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | Покращення умов пересування громадян в вечірній та нічний час |
| Зовнішнє освітлення (оплата електроенергії) м. Часів-Яр | 2015 рік | Часовоярська міська рада | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Придбання світлодіодних гірлянд м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Придбання автовишки м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 350,0 |  |  | 17,5 |  | 332,5 | Поліпшення умов праці |
| Придбання вантажного автомобіля ГАЗель м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 130,0 |  |  | 6,5 |  | 123,5 | Поліпшення умов праці |
| Надання послуг стороннім організаціям та населенню м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | Поліпшення умов праці |
| Улаштування декоративної ілюмінації паркових зон, центральних вулиць, в’їзних стел м.Артемівська | 2015 рік | КП «АККП» | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Розробка програми, спрямованої на забезпечення естетично-привабливого та якісного зовнішнього освітлення вечірнього міста Артемівська | 2015 рік | КП «АККП» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Освітлення р. Бахмутка м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» ВРМГ, ТОВ «Міськсвітло» | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | Покращення естетичного стану |
| РАЗОМ |  |  | 9199,0 | 0,0 | 0,0 | 6456,3 | 700,0 | 2042,7 |  |

6. Озеленення

| Видалення дерев м. Артемівськ 420 шт. | 2015 рік | Артемівське комунальне підприємство «Флора» (далі АКП «Флора») | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточне утримання зелених насаджень по м. Артемівськ | 2015 рік | АКП “Флора” | 290,0 |  |  | 290,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| Утримання та ремонт зелених насаджень уздовж вулиць, доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах інших об`єктах благоустрою м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 68,3 |  |  | 68,3 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Озеленення м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 364,6 |  |  | 364,6 |  |  | Поліпшення стану міста, збільшення кількості зелених насаджень |
| Вирощування декоративних культур м. Соледар | 2015 рік | Комунальне підприємство «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 |  | Збільшення кількості зелених насаджень по місту |
| Створення та догляд за зеленими зонами промислових підприємств м. Артемівськ | 2015 рік | АКП «Флора» | 120,0 |  |  |  |  | 120,0 | Покращення екологічного стану міста |
| Придбання машини для подрібнення деревини м. Артемівськ | 2015 рік | АКП «Флора» | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | Нарощування обсягів робіт |
| Розробка та виготовлення проектно-кошторисної докумен-тації на капітальні роботи по зеленим насадженням м. Артемівськ | 2015 рік | АКП «Флора» | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
| Капітальний ремонт існуючих споруд озеленення та благоустрою по вул.. Горбатова з влаштуванням екобульвару у м. Артемівську | 2015 рік | ВРМГ | 1620,0 |  |  | 1620,0 |  |  | Покращення екологічного стану міста |
| РАЗОМ |  |  | 4187,9 | 0,0 | 0,0 | 2667,9 | 1400,0 | 120,0 |  |

7.Санітарна очистка

| Утримання майданів,парків, скверів м. Артемівчськ |  | КП «АККП» | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання парків, скверів м. Часів Яр | 2015 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання фонтанів м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Поточний ремонт та утримання пам‘ятників м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Капітальний ремонт пам’ятників та огорожі пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 380,0 |  |  | 19,0 |  | 361,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання та ремонт пам‘ятників м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” СКП «Комунальник» | 12,9 |  |  | 12,9 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Поточний ремонт малих архітектурних споруд # м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 125,0 |  |  | 125,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Утримання та ремонт дитячих майданчиків на прибудинкових територіях м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Артемівськ | 2015 рік | КП «Флора» | 96,0 |  |  | 96,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Часів-Яр | 2015 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| # Санітарне очищення міста Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання зупинок м. Артемівськ | 2015 рік | КП «Флора» | 84,0 |  |  | 84,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Оновлення та утримання зупиночних пунктів м. Артемівськ | 2015 рік | КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 363,0 |  |  | 363,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Капітальний ремонт зупинок м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання та встановлення 3-х зупиночних павільйонів м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 46,0 |  |  | 46,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Придбання 50 шт. контейнерів для збору ТБВ | 2015 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Придбання 1 шт. контейнера для індустріальних відходів м. Артемівськ | 2015 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Оновлення та поповнення контейнерного парку (контейнерів) 25 шт. | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Забезпечення 100% збору твердих побутових відходів |
| Введення в експлуатацію 8 контейнерних майданчиків м. Артемівськ | 2015 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 94,0 |  |  |  | 94,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Капітальний ремонт контейнерних майданчиків м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 92,8 |  |  | 92,8 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Забезпечення екологічно безпечного нешкодження та захоронення відходів м. Соледар (виготовлення нового проекту полігону, дослідження забруднення грунтових вод) | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Вивіз ТПВ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 1102,6 |  |  | 109,8 | 180,0 | 812,8 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Утримання міського туалету м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 120,0 |  |  |  |  | 120,0 | Поліпшення послуг |
| Придбання вакуумно-прибиральної м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 1100,0 |  |  | 55,0 |  | 1045,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання бульдозера ТС-10 м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 1200,0 |  |  | 60,0 |  | 1140,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання сміттєвоза КО-413 м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 700,0 |  |  | 35,0 |  | 665,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання дорожньо-комбінованої машини м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 1100,0 |  |  | 55,0 |  | 1045,0 | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання бульдозера Т-170 м. А ртемівськ | 2015 рік | ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» | 380,0 |  |  |  | 380,0 |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання газонокосарок, кцущлрізів, бензопил м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ КП «Артемівськміськелектроавтотранс» КП «АККП», КП «Флора» | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| Придбання кущорізів, бензопил м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Придбання газонокосарки м. Соледар | 2015 рік | СКВРЖП “Ремонтник” | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  | 8566,4 | 0,0 | 0,0 | 2553,6 | 824,0 | 5188,8 |  |

8. Ритуальні послуги

| Поточне утримання кладовищ м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання кладовищ м. Часів Яр | 2015 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Поховання безрідних громадян, учасників дій ВВВ м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 152,0 |  |  | 152,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Поховання безрідних громадян м. Часів-Яр | 2015 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Надання ритуальних послуг м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 | Поліпшення послуг |
| Надання ритуальних послуг м. Соледар | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 255,1 |  |  | 42,1 | 8,0 | 205,0 | Поліпшення послуг |
| Придбання автомобіля-катафалку м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Поліпшення послуг |
| Капітальний ремонт Мариупільського кладовища м. Артемівс ьк | 2015 рік | КП „АККП” | 3500,0 |  |  | 175,0 |  | 3325,0 | Поліпшення послуг |
| РАЗОМ |  |  | 5977,1 | 0,0 | 0,0 | 1239,1 | 8,0 | 4730,0 |  |

9. Дорожньо-мостове господарство

| Капітальний ремонт доріг комунальної власності м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ | 19000,0 | 18430,0 |  | 570,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності м. Соледар | 2015 рік | Соледарська міська рада | 3569,1 | 2420,2 |  | 1148,9 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття комунальної власності м. Часів-Яр | 2015 рік | Часовоярська міська рада | 3000,0 | 2970,0 |  | 30,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Поточний ремонт доріг комунальної власності м. Артемівська | 2015 рік | КП „АККП” ВРМГ | 1735,0 | 1235,0 |  | 500,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Поточний ремонт доріг комунальної власності м. Соледар | 2015 рік | Соледарська міська рада | 436,3 |  |  | 436,3 |  |  |  |
| Поточний ремонт та утримання автошляхів, прилеглих територій по м. Соледару | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 239,5 |  |  | 239,5 |  |  | Безпечний рух автотранспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт доріг комунальної власності м. Часів-Яр | 2015 рік | Часовоярська міська рада | 1100,0 | 1089,0 |  | 11,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Зимове утримання шляхів | 2015 рік | КП „АККП” | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  | Дотримання безпечності руху автотранспорту |
| Капітальний ремонт тротуарів комунальної власності м. Артемівська | 2015 рік | ВРМГ | 4300,0 |  |  | 245,0 |  | 4055,0 | Поліпшення умов пересування громадян |
| Капітальний ремонт тротуарів комунальної власності м. Часів-Яр | 2015 рік | Часовоярська міська рада | 300,0 |  |  | 3,0 |  | 297,0 | Поліпшення умов пересування громадян |
| Будівництво мосту через канал «Сіверський Донець-Донбас» на ПК 486+13,5 м. Часів-Яр | 2015 рік | Часовоярська міська рада | 45143,0 |  |  |  |  | 45143,0 | Дотримання безпечності руху громадян |
| Капітальний ремонт споруд каскадів по вул.. Лермонтова м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 630,0 |  |  | 630,0 |  | 0,0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Розробка проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт та реконструкція скверів, парків, площ, бульварів,інш. м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” КП «Флора» | 4000,0 |  |  | 200,0 |  | 3800,0 | Поліпшення умов проживання громадян |
| Поточне утримання доріг, вулиць, бордюр, мостів, інш. м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККП» | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  | Підтримка у задовільному санітарному стані міста |
| Утримання доріг м. Часів Яр | 2015 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Розмітка доріг | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Встановлення світлофорів на перехрестях м. Артемівська (2 од.) | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Капітальний ремонт в’їзних знаків м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 800,0 |  |  | 40,0 |  | 760,0 | Підтримка у задовільному стані засобів безпеки руху |
| Поточний ремонт в’їз-них знаків м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Підтримка у задовільному стані засобів безпеки руху |
| Поточний ремонт та утримання зливової каналізації | 2015 рік | КП „АККП” | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Розчищення зливово-дренажної системи м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Поліпшення стану міста |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів 10 шт. | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Поточний ремонт і техні чне обслуговування засобів дорожнього регулювання | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” | 460,0 |  |  | 460,0 |  |  | Організація безпеки руху транспорту та пішоходів |
| Надання послуг насе-ленню у асфальтуванні дворових та прибу-динкових територій м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | Поліпшення обслуговування населення |
| Виконання з’їздів для інвалідів-візочників на переходах, площах, тротуарах м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | Поліпшення пересування інвалідів по місту |
| Капітальний ремонт засобів примусового зниження швидкості на вулицях м.Артемівська | 2015 рік | КП „АККП” | 350,0 |  |  | 17,5 |  | 332,5 | Безпечний рух авто транспорту |
| Придбання технічних приладів. м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” | 300,0 |  |  | 119,0 |  | 181,0 | Поліпшення умов праці |
| Придбання техніки Трактор Т-150 (1 од.- 1000,0 тис. грн), Каток (1од. -300,0 тис. грн.) Асфальтоукладальник (1 од. -2500,0 тис. грн) Паяльник для асфальту (1 од -350,0 тис. грн) | 2015 рік | КП „АККП” | 4150,0 |  |  | 4150,0 |  |  | Поліпшення якості та збільшення обсягів надання утримання автошляхів |
| Придбання трактора МТЗ-82-1 | 2015 рік | Соледарська міська рада СКП «Комунальник» | 181,0 |  |  | 10,0 |  | 171,0 | Поліпшення умов праці |
| Благоустрій р. Бахмутка м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | Поліпшення естетичного стану міста |
| Заміна світлофорних об’єктів насвітлодіодні м. Артемівськ 4 од. | 2015 рік | ВРМГ КП „АККП” | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | Безпечний рух авто транспорту |
| Разом |  |  | 93403,9 | 26144,2 | 0,0 | 12460,2 | 0,0 | 54799,5 |  |

10. Інше

| # Фінансова підтримка # комунальних підприємств м. Артемівськ | 2015 рік | КП «АККЖКП» КП «Артемівськміськелектроавтотранс» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка та виготовлення проектно-кошторисної докумен-тації та експертних висновків на інші об’єкти благоустрою м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | Дотримання положень |
| Реконструкція території та будівлі котельні по вул. Румянцева м. Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | Дотримання положень |
| Утримання насосної станції на «долині троянд» м.Артемівськ | 2015 рік | КП „АККП” | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | Поліпшення умов праці |
| Паспортизація вулиць та доріг, зливових конструкцій, ливньово-дренажної системи м. Артемівська | 2015 рік | КП „АККП” УМР | 430,0 |  |  | 430,0 |  |  | Дотримання положень |
| Паспортизація вулиць та доріг м. Часів-Яр | 2015 рік | ВРЖП м. Часів-Яр | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | Дотримання положень |
| Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень м. Артемівськ | 2015 рік | КП «Флора» УМР | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Дотримання положень |
| Інші послуги | 2015 рік | СКП «Комунальник» | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | Поліпшення сані-тарного стану підприємства |
| Висвітлення діяльності в ЗМІ | 2015 рік | ВРМГ | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | Дотримання положень |
| Співфінансування реалізації міні проектів м. Артемівськ | 2015 рік | ВРМГ | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Поліпшення умов проживання громадян |
| Разом |  |  | 4710,0 | 0,0 | 0,0 | 4650,0 | 0,0 | 60,0 |  |
| Разом благоустрій |  |  | 126044,3 | 26144,2 | 0,0 | 30027,1 | 2932,0 | 66941,0 | Економія: 71,5 тис кВт. ел/енергії 121,7 тис. грн. |

Міськелектротранспорт

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів |  | кошти підпри- ємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | місцевого бюджету |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придбання нового рухомого складу – 2 од. | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 6000,0 | - | - | 6000,0 | - | - | Поліпшення якості обслуговування пасажирів, економія електроенергії |
| Проведення капітальних ремонтів 1 тролейбусу господарським способом. | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | Поліпшення технічного стану рухомого складу |
| Проведення середніх ремонтів 10 тролейбусів господарським способом. | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | Поліпшення технічного стану рухомого складу |
| Компенсація витрат від перевезення пільгових категорій громадян | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 7875,8 | 7875,8 | - | - | - | - | Компенсація збитків від перевезення пільгової категорії громадян |
| Фінансова підтримка міськ-електротранспорту - відшкодування за проїзні квитки учнів та студентів | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 262,5 | - | - | 262,5 | - | - | Компенсація збитків від продажу пільгових проїзних квитків |
| Встановлення статичних перетворювачів струму - 4 од. | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | Поліпшення якості обслуговування пасажирів. Енергозбереження. |
| Виготування проектної документації по будівництву маршруту № 8 (вул. Леніна – сел. Опитне) | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | Поліпшення якості обслуговування пасажирів. |
| Придбання пневматичних шин на рухомий склад – 60 од. | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 240,0 | - | - | 120,0 | 120,0 | - | Поліпшення якості та безпеки обслуговування пасажирів |
| Будівництво диспетчерського пункту, розворот нього кільця, двохагрегатної підстанції маршруту № 8 до сел. Опитне | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | - | Поліпшення якості та безпеки обслуговування пасажирів |
| Ремонт покрівлі виробничих приміщень (профілакторії №1, №2) | Протягом року | КП„Артемівськміськелектро-автотранс” | 306,0 | - | - | 306,0 | - | - | Поліпшення експлуатаційних умов приміщень |
| ВСЬОГО: |  |  | 20784,3 | 7875,8 | 0 | 11938,5 | 970,0 |  |  |

Зміни до додатку 7 «Благоустрій на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки» до  Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Артемівської міської ради на 2011-2015 роки  підготовлені відділом розвитку міського господарства  Артемівської міської ради.

Начальник відділу розвитку міського господарства

Артемівської міської ради.                                                                                                           С. В. Жеребятьєва

Секретар  Артемівської міської ради                                                                                           С. І. Кіщенко