У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

##### 65 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

## РIШЕННЯ

27.05.2015 №  6/65 - 1219

м. Артемівськ

Про стан виконання в 2014 році  Програми благоустрою міста   Артемівськ  на 2013-2015 роки

Розглянувши довідку від 24.04.2015 № 01-1250-06 начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про стан виконання в 2014 році Програми   благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки,  затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013  № 6/37-656, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2015 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2014 № 6/59 -1116, відповідно  до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	   Довідку начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В.  про стан виконання в 2014 році Програми  благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-656, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 23.04.2014                № 6/50-976 (далі – Програма), прийняти до відома.

2.  Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3.  Фінансовому  управлінню   Артемівської   міської   ради   (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2015 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова	О.О.РЕВА

У  К  Р  А  Ї  Н  А

А Р Т Е М І В С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

ВІДДІЛ  РОЗВИТКУ  МІСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44  тел. 44-60-75

24.04.2015         № 01/31-233/1

На №__________від___________________ Міському голові Реві О.О.

Довідка

Про стан виконання в 2014 році  Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки

Рішенням Артемівської міської ради від 27 березня  2013 року              № 6/37-656 затверджена  Програма благоустрою міста Артемівськ                   на 2013-2015 роки.

Головна мета Програми: - забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів  благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

За 2014 рік  були виконані наступні заходи.

В Програмі на 2014 рік було заплановано 20 заходів на загальну суму 53740,0тис. грн.

У  2014 році виконання по заходам склало:

1. Капітальний ремонт доріг. На 2014 рік було заплановано проведення капітального ремонту доріг площею 51,4 тис. м2  на суму 18 000,0 тис. грн. Виконано капітальний ремонт доріг на 5 вулицях площею 11,374 тис. м2 на суму  2 876,787 тис. грн. за рахунок субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.  Виконання становить 16 % від запланованого.

2. Капітальний ремонт тротуарів.  На 2014 рік було заплановано проведення капітального ремонту тротуарів по м. Артемівську  площею

12,3 тис. м2  на суму 4 300,0 тис. грн.  У 2014 році виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Леваневського (від вул. Колпакової до вул. Чапліна): на загальній площі 230 м2 загальною вартістю 83,5 тис. грн. за рахунок субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Виконання становить 2 % від запланованого.

За рахунок коштів з обласного бюджету у розмірі 414,9 тис. грн. виконано капітальний ремонт доріг у м. Артемівськ. Загальна сума капітального ремонту доріг складає 3 291,7 тис.грн

3. Поточний ремонт доріг м. Артемівськ.

На 2014 рік було заплановано проведення поточного ремонту доріг площею 5,0 тис. м2  на суму 1 500,0 тис. грн. Виконано поточний ремонт доріг на 18-ти вулицях площею 4 236,4 м2 на суму 1 362,5 тис. грн. за рахунок коштів з  державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 1056,6 тис. грн,, за рахунок коштів з обласного бюджету – 305,9 тис. грн.. Виконання становить 90,8 % від запланованого.

4. Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій.

На 2014 рік було заплановано проведення капітального ремонту покриття прибудинкових територій площею 11,6 тис. м2  на суму 4060,0 тис. грн..

Виконано асфальтування 26-х дворових територій площею 4 458 м2 на суму 694,0 тис. грн.. за спонсорські кошти. Виконання становить 17,1% від запланованого.

5. Зимове утримання шляхів.

На 2014 рік було заплановано видатків на зимове утримання шляхів на суму 90,0 тис. грн. Фактично було використано на зимове утримання шляхів 90,0 тис. грн.. На посипання автодоріг комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» використало 492 т шлакосолевої суміші. Виконання становить 100 % від запланованого.

6. Розробка проектно-кошторисної документації капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ.

На 2014 рік було заплановано видатків на розробку проектно-кошторисної документації на суму 180,0 тис. грн. У 2014 році розроблені ескізні проекти 3-ї та 4-ї черг реконструкції бульвару Металургів: 3-я черга від вул. Зелена до вул. Перемоги; 4-а черга  від вул. Леваневського до вул. Оборони («Колокол Чернобыля»). На теперішній час ескізні проекти передані до комунального підприємства «Архітектурно – планувальне бюро»  для розробки робочого проекту.

7,8. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ.

На 2014 рік по Програмі було заплановано реконструкція бульвару Металургів, будівництво парку Ювілейний, реконструкція скверу по вул. Чайковського – вул. Корсунського, капітальний ремонт скверу по вул. Горького, реконструкція пойми р. Бахмутка з організацією рекреаційної зони (набережна)  на загальну суму 5000,0 тис. грн.. У 2014 р. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виконані роботи з висадки 38 дерев породи береза на загальну суму 7,168 тис. грн..

У 2014 році по вул. Горбатова на Екоклумбі висаджено 600 кущів троянд, встановлені дві скульптури «Скіфські баби» на загальну суму 18,0 тис. грн.. У 2014 році велись роботи по об’єкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську». Виконані роботи  по влаштуванню 4-х очисних споруд, виїмки ґрунту по руслу р. Бахмутка більше 42,0 тис. м3, прокладений дренаж з поліетиленових перфорованих труб діаметром 160 мм довжиною 380 п. м., прокладено прошарок з геотекстилю, виконано розробку 3,4 тис.м3 ґрунту під улаштування підпорної стіни. За 2013-2014 р.р. освоєно 9 994,852 тис. грн., у тому числі за 2014 р. - 3 602,3 тис. грн. за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Фактичне виконання заходу складає    3 627,5 тис. грн.. Виконання становить 72,6  %.

9,10. Розробка  проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольській.

По Програмі планувалось виконання робіт у сумі 1000,0 тис. грн. У 2014 році виконання заходу  призупинено у зв’язку з обмеженим фінансуванням.

11. Поточне утримання вулиць, майданів, мостів. На 2014 рік було заплановано на поточне утримання вулиць, майданів, мостів на суму               1 300,0 тис. грн. Фактичне виконання склало 1 138,85 тис.грн, в тому числі:

- за рахунок коштів міського бюджету - 1010,1 тис. грн.;

- в межах Соціального проекту -  128,75 тис. грн.:  ЖЕКами та комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» виконувалось прибирання прибордюрної частини доріг на суму   46,79 тис. грн., скошування трави на суму 74,91 тис. грн., побілка бордюр на суму 7,05 тис. грн.  Виконання становить 87,6 % від запланованого.

12. Поточний ремонт та утримання зливової каналізації.

На 2014 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання зливової каналізації на суму 300,0 тис. грн.. Протягом 2014 р. здійснювалось утримання зливової каналізації:

- виконувалось очищення колодязів дощоприймачів по вул. Леніна, вул. Горбатова, вул. Артема, вул. Радянській, вул. Лермонтова, пров. Чайковського, вул. Благовіщенська, вул. Червоноармійській, вул. Комсомольській, вул. Широкій, вул. П. Лумумби, вул.  Кірова;

- виконувались роботи по відновленню решіток дощоприймачів по            пров. Чайковського, які неодноразово  руйнувались внаслідок  постійного руху військової техніки, по вул. Горбатова;

- виконувалось очищення засобів водовідведення зливової каналізації по вул. Червоноармійській, вул. Благовіщенській, вул. Артема, вул. Лермонтова, пров. Першотравневий,  на площі Обеліску Слави.

У зв’язку з недостатністю в фінансуванні, фактичне виконання склало        60,0 тис. грн..  Виконання становить 20,0 % від запланованого.

13. Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків.     На 2014 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків 200,0 тис. грн.

У 2014 році за залучені кошти у сумі 36, 016 тис. грн. відремонтовані, пофарбовані, вдосконалені, приведені до робочого стану 70 спортивно-оздоровчих майданчиків за місцем приживання та навчання.  По вулиці Радянській, 205 побудований новий спортивно-оздоровчий комплекс, витрачено 32, 900 тис. грн. спонсорських коштів. У дворі вулиць Горбатова- Петровського силами співробітників комітету по фізичній культурі та спорту і стадіону «Металург» встановлено комплекс обладнання дитячого спортивно-ігрового майданчика, проведено його благоустрій (планування землі, улаштування покриття з гран відсіву, висадка дерев та чагарників) на суму понад 12,000 тис. грн. (спонсорські кошти та кошти стадіону). Проведені роботи з озеленення спортивно - оздоровчих об’єктів: посаджено дерев 48 одиниць, троянд – 400 кущів, чагарників – 20 на загальну суму понад 7,0 тис. грн..

У 2014 році встановлено:

1.Три дитячих майданчика загальною вартістю 62,499 т. грн.:

- по вул. Перемоги - О. Колпакова (подвійні гойдалки з баскетбольним щитом);

- вул.  Сибірцева (ігровий комплекс «Палац»);

- вул. Толбухіна.

2. Два спортивних майданчика загальною вартістю   23,800  тис. грн.:

- по вул. Перемоги – О. Колпакова (спортивний комплекс «Рондо»);

- вул. Сибірцева (спортивний комплекс «Фортуна»).

В межах Соціального проекту  комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» виконані роботи з прибирання та ремонту 39-ти дитячих майданчиків на суму 23,0 тис. грн..

Фактично виконано на суму 197,215 тис. грн. Виконання становить 98,6 %.

14.  Придбання, встановлення та відновлення засобів примусового зниження швидкості.

По Програмі планувалось виконання робіт у сумі 300,0 тис. грн.. У 2014 році за кошти комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» проведена експертиза проектної документації «Капітальний ремонт пристосувань примусового зниження швидкості на об’єктах вулично-дорожньої мережі м. Артемівська Донецька область» на суму 1,320 тис.грн..

У зв’язку з  проведенням на території нашого регіону антитерористичної операції, що обумовлено було постійним рухом тяжкої військової техніки автошляхами м. Артемівська, встановлення та відновлення  в 2014 р.

засобів примусового зниження швидкості  було недоцільним. Було виконано перерозподіл бюджетних коштів.  З цієї причини захід у 2014 році не виконано.

15.Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства.

На 2014 рік було заплановано на придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства в кількості 5 одиниць на суму 5 000,0 тис. грн. У 2014 році було придбано техніку  на загальну суму  4 445,800 тис. грн.:

- для КП   «АРТЕМІВСЬКМІСЬКЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» - тролейбус «Дніпро – Т103» на суму 2 223,0 тис. грн.;

- для КП «Артемівський комбінат комунальних підприємств» - автопідйомник АР- 18 на автомобільному шасі ГАЗ – 3309 на суму        697,600 тис. грн.; міні автонавантажувач  TEREX  R 165 S на суму         999,800 тис. грн.;

- для КП «БАХМУТ- ВОДА» - каналопромивну машину на суму            1 198,0  тис. грн..;

- придбані газонокосарки «HYUNDAI» Z 340 у кількості 6 одиниць на суму 25,000 тис. грн..

Виконання становить 88,9 % від запланованого.

16. Зовнішнє освітлення.

На 2014 рік  Програмою на капітальні, поточні ремонти та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміну опор та світильників, монтаж, капітальний ремонт шаф управління, модернізацію дистанційного управління, держповірку, параметризацію приладів диференційного обліку, інше, було заплановано видатків на суму 4 000,0 тис. грн.  Фактично було виконано робіт на суму 1425,66  тис. грн., у тому числі:

1. Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення на суму 700,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. На 42-х вулицях та провулках  та на   51-й дворовій території житлових будинків встановлено  натрієві світильники у кількості 425 одиниць. При цьому демонтовані 156 світильники  з лампами розжарювання та 78 ртутних світильників, змонтовано 4,9 км кабелю та       7,8 км проводу, встановлено 15 залізобетонних та 2 металеві опори.

2. Поточне утримання зовнішнього освітлення (на 01.01.2014 р. кількість світильників складає 6 121 одиниць) та параметризація приладів обліку  на суму 725,660 тис. грн.

Виконання заходу становить 35,6 % від запланованого.

17. Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення. На 2014 рік було заплановано на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення по м. Артемівську  1800,0 тис. грн. Забезпечення території м. Артемівська зовнішнім освітленням виконувалось відповідно до графіку включення та відключення зовнішнього освітлення м. Артемівська на 2014 р., розробленого з урахуванням тривалості світлового дня та планових асигнувань місцевого бюджету. За 2014 рік використано лініями зовнішнього освітлення електроенергії у кількості 1 657,1 тис. кВт/год.. При диференційованому тарифі (день- 1,2582 грн/кВт/год; ніч-0,3146 грн/кВт/год) фактичні видатки по заходу склали 896,9  тис. грн. Виконання становить 49,8% від запланованого.

18. Озеленення.

На 2014 рік  по Програмі на окультурення та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадку дерев, кущів та квітів, інше було заплановано видатків на суму 2 000,0 тис. грн.

У 2014 році фактично  виконано на суму 1486,1 тис. грн..:

1.  В осінній період на території міста Артемівськ висаджено:

- Алея роз (60 беріз, 530 троянд);

- Сквер визволення Донбасу (260 троянд, 22 сумаху);

- Площа Свободи, сквер Чубаря (10 беріз, 610 троянд);

- вул. Горбатова (ТК «Україна» (570 троянд);

- Обеліск Слави (280 троянд);

- Нижній парк (30 сумаху, 100 троянд);

- вул. Чайковського (розділювальна смуга (172 спірея, 820 хризантема);

- Бульвар Металургів ( 	60 беріз);

- вул. Леніна (30 лип);

- вул. Ювілейна (4 берези, 9 рябин, 13 лип, 3 туї)

2. Проведено капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства (видалення).

2.1. Видалено 10 аварійних дерев на алеї по вул. Артема, 50-52 на загальну суму 12,6 тис. грн..

2.2. Видалено 20 аварійних дерев на сквері по вул. Горького на загальну суму 16,20 тис. грн.(кошти  спонсорів).

2.3.  Видалено 60 аварійних дерев на вул. Радянській на загальну суму 80,0 тис. грн.

2.4.  Видалено 20 аварійних дерев, 60 кущів у міському парку культури та відпочинку  на загальну суму 26,0 тис. грн..

3. Проведено озеленення дворових територій, територій підприємств та організацій.

3.1. Підприємствами які обслуговують житловий фонд міста Артемівська було висаджено  295 дерев, та 300 кущів.

3.2. В повному обсязі створені зелені санітарні зони промислових підприємств (висаджено 212 дерев, 811 чагарників), навколо відкритих літніх кафе та стоянок автомобілів висаджені «зелені паркани» (94 дерева, 618 чагарників), проведено озеленення навчальних закладів, установ соціальної сфери ( 524  дерева, кущі,  320 чагарників). Роботи виконані на суму      1004,0 тис. грн.

3.3.   Комунальним підприємством «Флора» виконані роботи з посадки дерев (243 од.), кущів (220 од.), багаторічних квітів (9 818 од.) на площі,  в парках, скверах на суму 67,8 тис. грн.

3.3. Постійно проводиться поточне утримання зелених насаджень на території Артемівської міської ради (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші) на загальну суму 279,5 тис. грн.

Виконання становить 14,4  % від запланованого

19. Санітарна очистка.

На 2014 рік  по Програмі на поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, обладнання контейнерних майданчиків, інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ, розробка схеми санітарної очистки, приведення полігону до норм СНИП, виготовлення паспорту полігону, інше було заплановано видатків на суму 2 500,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 350,61 тис. грн., у тому числі:

1. Прибирання несанкціонованих звалищ 25,0 тис. грн. Під час рейдів було виявлено та ліквідовано 49 несанкціоноване сміттєзвалище загальним об’ємом 885 м3.

2. За рахунок коштів підприємства ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» придбано 30 контейнерів на суму 93,1 тис. грн..

3. За рахунок коштів підприємства ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» оформлено проект паспорту полігоу на суму 10,0 тис. грн...

4. Між Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради та ДП «Науководослідний та конструкторсько - технологічний інститут міського господарства» було укладено договір щодо розробки «Схеми санітарної очистки м. Артемівська» на суму 99,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища, з них освоєно у 2014 році 30,0 тис. грн., кредиторська заборгованість 69,0 тис. грн. – сплачена  у 2015 році.

5. Протягом 2014 року комунальними підприємствами «Флора», «АРТЕМІВСЬКМІСЬКЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» виконувались заходи з утримання та ремонту зупиночних пунктів за кошти місцевого бюджету у сумі 131,7 тис. грн. :

- прибирання зупиночних пунктів;

- фарбування та ремонт зупиночних пунктів: вул. Виноградна, Екопродукт, Завод «Победа труда», вул. Кошового, вул. Шевченко, інститут економіки; також проводилося побілення зупиночних пунктів: вул. Ювілейна, Індустріальний технікум, Чайковського;

- обробка зупиночних пунктів протиожеледними матеріалами;

- покіс трави.

Протягом 2014 року комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» здійснювало заходи з утримання фонтанів, пам’ятників м. Артемівська, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон). Роботи виконані за кошти місцевого бюджету у сумі         60,810 тис. грн..

Виконання становить 14 % від запланованого.

У 2014 р. розроблена проектно-кошторисна документація на капітальні та поточні ремонти доріг м. Артемівська на суму 81,082 тис. грн.

20. Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ). По Програмі на розробку проектно-кошторисної документації, паспортизацію та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ),                                                                         інше було заплановано видатків на суму 1000,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 180,058 тис. грн..

Проведено інвентаризацію та паспортизацію зелених насаджень на території міста Артемівська на загальну суму 62,983 тис. грн. (сквер Булавина, сквер «Воїнів – визволителів Донбасу», бульвар «Металургів» (3,4 черги), розділова смуга (вул. Чайковського).

Оформлені за кошти місцевого бюджету технічні паспорти на греблю             м. Артемівська по провулку Цегляний та на греблю селище Ступки по провулку Першотравневий на загальну суму 35,993 тис. грн.. Виконання становить 18 %.

По Програмі за 2014 рік виконано 17 заходів, що складає 85 % до запланованого, на загальну суму 19 331,713  тис. грн., що складає 36 % до програмних показників.

Недовиконання програми обумовлюється недостатністю фінансування.

Продовж 2015р. планується:

-  продовжувати належний ремонт та  утримання вулично-дорожньої мережі міста;

- продовжувати впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для ремонту вулично-дорожньої мережі та належного утримання її у зимовий період;

- продовжувати улаштування та належну експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах міста;

- продовжувати обладнання та утримання дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;

- продовжувати  утримання в належному стані зупинки міського транспорту;

- продовжувати утримання в належному стані, проводити поточний ремонт та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення міста;

- продовжувати автоматизацію управління зовнішнім освітленням;

- продовжувати капітальний ремонт зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- продовжувати утримання зелених насаджень в належному стані;

- продовжувати прибирання території міста та вивіз твердих побутових відходів згідно правил благоустрою;

- продовжувати придбання техніки для забезпечення належного надання послуг з благоустрою;

- підвищувати якість ремонтів та утримання об’єктів благоустрою.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання в 2014 році  Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки», засідання якої відбудеться 27.05.2015.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                           С.В. Жеребятьєва

Погоджено:

Заступник міського голови                                            О.А. Головкіна