У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

## 67 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

24.06.2015  № 6/67-1235

м. Артемівськ

Про стан виконання в 2014 році Програми

«Підвищення безпеки дорожнього  руху

на території Артемівської міської ради

на 2013-2015роки» та внесення змін до неї

Розглянувши довідку від  03.06.2015 № 01-1712-06 начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про стан виконання в 2014 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-657 із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2015 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2014  № 6/59-1116, відповідно до Закону України  від 30.06.1993 №3353-XII «Про дорожній рух» із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.	Довідку начальника відділу розвитку міського господарства  Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про стан виконання в 2014 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-657, із змінами,  внесеними  до неї рішенням Артемівської міської ради від 25.06.2014 № 6/52-1015 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Внести та затвердити зміни до розділу 4 «План реалізації Програми», затвердженого у новій редакції рішенням Артемівської міської ради від 25.06.2014 № 6/52-1015, замінивши у графі «Відповідальні виконавці» слова «ЦВ ДП «Донбас-Інформ-Ресурси» словами «Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств».

3.  Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4.  Фінансовому   управлінню    Артемівської   міської    ради    (Ткаченко)

забезпечити  фінансування заходів Програми в межах бюджетних  асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2015 рік.

5. Організаційне    виконання    рішення   покласти  на  відділ   розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва),  фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С.І.

Секретар  Артемівської міської  ради                                       С.І. Кіщенко

У  К  Р  А  Ї  Н  А

А Р Т Е М І В С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

ВІДДІЛ  РОЗВИТКУ  МІСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44  тел. 44-60-75

___________   №  _________

На №________ від________

Міському голові

Реві О.О.

Довідка

про стан виконання в 2014 році  Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради

на 2013-2015 роки»

Рішенням Артемівської міської ради 27 березня  2013 року  № 6/37-657 затверджена  Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки.

Головна мета Програми:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на дорогах,

- створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху,

- покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі на території Артемівської міської ради.

Статистична  інформація дорожньо – транспортних пригод, скоєних на вулично – дорожній мережі на території Артемівської міської ради

На території Артемівської міської ради за 2014 рік скоєно 50 ДТП, під час яких 6 осіб загинули та 64 особи були травмовані, що в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року складає зниження по кількості ДТП на      30,6 % (72), рівень по кількості загиблих та зниження по кількості травмованих на 22,9 % (83).

Причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод виступають порушення правил маневрування (30 %), керування транспортом в нетверезому стані (10 %), порушення правил дорожнього руху України пішоходами (4 %), перевищення встановленої швидкості руху (44 %), порушення правил проїзду перехресть (12 %).

По видах дорожньо-транспортні пригоди в 2014 році розподіляються таким чином: зіткнення – 13; наїзд на пішохода – 14; наїзд на велосипедиста – 2; наїзд на транспортний засіб, що стоїть – 2; наїзд на перешкоду – 15; падіння пасажирів – 0.

96 % дорожньо – транспортних пригод скоєні водіями транспортних засобів; 4 % - за вини пішоходів.

Такий стан обумовлений наявністю великої кількості факторів, серед яких:

- постійно зростаюча мобільність населення;

- низькій рівень дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього руху;

- недостатнє виконання вимог Закону України «Про дорожній рух» усіма учасниками дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами;

- відсутність належного фінансування на виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Згідно аналізу аварійності, на території Артемівської міської ради відсутні місця концентрації ДТП.

За 2014 рік  були виконані та профінансовані наступні заходи.

м. Артемівськ

Програмою на 2014 рік по м. Артемівську  були заплановані  заходи на загальну суму  972,0 тис. грн. Фактично профінансовано та виконані заходи на загальну суму 238,88 тис. грн. Виконання становить 25 %.

Так у 2014 році виконання по заходам склало:

- Розробка комплексної схеми організації дорожнього  руху на

вулично – дорожній мережі міста.

Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху на вулично-

дорожній мережі міста відповідно до Програми передбачалася в межах коштів, виділених на розробку генерального плану міста Артемівська.

Згідно технічного завдання з розробки нового генерального плану міста

Артемівська на замовлення Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради на підставі договору від 25.03.2013 р. № 1410-01-2013/14  державним підприємством України державно – науково –дослідним інститутом проектування міст (ДПУДНДІПМ)   «Дніпромісто»    ім. Білоконя  розроблена схема вулично – дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту.

Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху на вулично-

дорожній мережі міста новим генеральним планом м. Артемівська не передбачена.

2. Проведення комплексного обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків.

Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» у 2014 р. проводило комплексне обстеження мосту по вул.. Артема з залученням спеціалізованої організації ТОВ «МІСТ». Розроблені першочергові заходи попередження щодо руйнування моста, підготовлена для розгляду кошторисна документація. У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації в нашому регіоні роботи призупинені на стадії договірних відносин. Кошти з місцевого бюджету на ці цілі не виділялися.

- Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на

вулично - дорожній мережі міста.

Проводиться постійно інспекторами ВДАІ з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району УДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

- Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних

об’єктів.

На території м. Артемівська експлуатується 10 світлофорних об’єктів,

які встановлені на аварійно-небезпечних ділянках, біля закладів освіти, а також поблизу об’єктів масового руху людей. За своїм функціональним призначенням дорожні світлофори застосовуються для регулювання черговості руху транспортних засобів та пішоходів, а також для позначення небезпечних ділянок доріг. Тому відсутність або недоліки в роботі світлофорів значно погіршують дорожню обстановку та ведуть до скоєння дорожньо – транспортних пригод. На теперішній час експлуатується 8 світлофорних об’єктів. Негайного ремонту потребують світлофорні об’єкти на перехрестях вул. Горбатова з вул. Островського та вул. Радянська з пров. Цегляним. На всіх  світлофорних об’єктах  міста установлене обладнання, що не відповідає сучасним вимогам, в наслідок чого це приводить до щоденного перегорання електричних ламп в них. Більша частина світлофорів автоматично не переводиться у сигнал «жовтого миготіння» у нічний час доби. Крім того, ускладнюється ситуація у зв’язку з невирішеним питанням з визначення балансоутримувача технічних засобів організації та регулювання дорожнього руху, в тому числі світлофорних об’єктів, які раніше були на балансі у державного підприємства МВС України «Донбас-Інформ-Ресурси». Відсутність відповідних фахівців, неналежне фінансування не дає можливості своєчасного та якісного проведення ремонту світлофорів.

За оцінкою ВДАІ з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району УДАІ ГУМВС України в Донецькій області необхідне переобладнання всіх 10 світлофорних об’єктів на сучасні.

- Проведення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців

відповідальних за організацію роботи по управлінню у сфері дорожнього руху.

Автотранспортними підприємствами проводилась протягом року підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за організацію роботи по управлінню у сфері дорожнього руху.

6. Проведення капітального ремонту автобусів.

На виробничій базі підприємства ТОВ "Артемівське АТП 11406"

постійно проводиться технічне обслуговування (огляд та ремонт) транспортних засобів.

7. Придбання автобусів автоперевізником ТОВ «Артемівське АТП 11406».

Підприємством взято в оренду автотранспортний засіб РУТА 25 НОВА, 2014 року випуску.

- Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості.

По Програмі планувалось виконання робіт у сумі 300,0 тис. грн.. У 2014 році за кошти комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств» проведена експертиза проектної документації «Капітальний ремонт пристосувань примусового зниження швидкості на об’єктах вулично-дорожньої мережі м. Артемівська Донецька область» на суму 1,320 тис. грн..

У зв’язку з  проведенням на території нашого регіону антитерористичної операції, що обумовлено було постійним рухом тяжкої військової техніки автодорогами м. Артемівська, встановлення та відновлення  в 2014 р. засобів примусового зниження швидкості  було недоцільним. Було виконано перерозподіл бюджетних коштів.  З цієї причини захід у 2014 році не виконано.

У першому кварталі 2014 р. в рамках утримання вулично –дорожньої мережі м. Артемівська комунальним підприємством «Артемівський комбінат комунальних підприємств» виконувались роботи з поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості по вул. Артема (УВК № 11), вул.. Радянській (ЗОШ №5), вул. Петровського – вул. Лермонтова,                               вул. Червоноармійській. Роботи виконані на суму 8,1 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

9.  Виконання проектів на встановлення нових світлофорних об’єктів  на перехрестях  вул. Чайковського – вул. Польова, вул. Чайковського – вул. Ювілейна,  вул. Горбатова – вул. Соборна.

На виконання заходу передбачались кошти у розмірі 100 тис. грн.. Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

10.   Заміна контролерів в світлофорних об’єктах (вул. Радянська – пров. Цегляний, вул. Горбатова – вул. Островського).

На виконання заходу передбачались кошти у сумі 34,0 тис. грн.. Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

11. Заміна лампових світлофорів на світлодіодні (вул. Радянська – пров. Цегляний, вул. Горбатова – вул. Островського).

Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

12. Технічне обслуговування світлофорних об’єктів без припинення дорожнього руху (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

Роботи з обслуговування і технічного ремонту світлофорних об’єктів виконували Артемівський підрозділ центрального відділення державного підприємства «Донбас-Інформ-Ресурси» та комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств».

На вуличній мережі м. Артемівська встановлено 10 світлофорних об’єктів, із них у 2014 році  експлуатувались 8 світлофорних об’єктів, в тому числі транспортних світлофорів - 59 од., пішохідних світлофорів – 48 од.

Протягом 2014 року  виконувались роботи з:

- заміни кабелю на світлофорних об’єктах по вул. Горбатова – вул. Артема, вул. Корсунського – ЗОШ  № 2 у кількості 57,2 м;

- ремонту існуючих контролерів на світлофорних об’єктах по вул. Корсунського – ОШ № 2, вул. Радянська – вул. Воровського,  вул. Радянська – вул. Маріупольська, вул. Ювілейна  - вул. Леваневського.

- заміни електроламп у світлофорах – 972 одиниці;

- фарбування стійок, кріплень світлофорних об’єктів;

- заміни лінз – 11 одиниць;

- заміна козирків – 1 одиниця.

При плані фінансування 90,0 тис. грн. фактичні видатки  на технічне

обслуговування світлофорних об’єктів у 2014 році склали 104,96 тис. грн.. Роботи були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету. Виконання по заходу становить 116,6 %.

13. Дорожні знаки, пішохідні огородження. Експлуатація дорожніх знаків, у тому числі  обрізка дерев.

Роботи з обслуговування, встановлення, заміни дорожніх знаків у 2014 році виконували Артемівський підрозділ центрального відділення державного підприємства «Донбас-Інформ-Ресурси», комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств».

Роботи по встановленню дорожніх знаків виконуються за приписами та вимогами ВДАІ м. Артемівська. Протягом 2014 року  встановлено:

- дорожніх знаків -  23  од.,

- замінено дорожніх знаків – 11 од.,

- демонтовано дорожніх знаків – 30 од.,

- виконана експлуатація дорожніх знаків Т1 – 4869 одиниць, Т2 – 104 одиниць; а також виконана експлуатація уніфікованих дорожніх знаків Т1 – 646 одиниць, Т 2 – 10 одиниць, в тому числі пофарбовані стійки та кріплення дорожніх знаків в об’ємі  200  кв. м,

- виконана обрізка дерев – 138 одиниць.

Роботи з  ремонту, обслуговування  пішохідних огорож не виконані через відсутність фінансування.

За спонсорські кошти у серпні 2014 року на центральній площі Свободи

для забезпечення безпечного руху пішоходів було встановлено 36 м пішохідної огорожі з 4-мя турнікет-замками, які виконані у вигляді декоративних кованих решіток.

При плані фінансування 198,0 тис. грн., профінансовано та виконані роботи на суму 69.7 тис. грн.. Виконання становить 35,2 %.

14. Дорожня розмітка.

У  2014 р.  виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки 1.14.1. «Пішохідний перехід» в об’ємі  1566,5  кв. м..

При плані фінансування 250,0 тис. грн., профінансовано та виконані  роботи на суму  54,8 тис. грн.. Виконання становить 21,9 %.

15. Інформаційно – просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху.

Протягом 2014 року в засобах масової інформації були висвітлені актуальні питання по забезпеченню безпеки дорожнього руху:

- проведено виступів на телебаченні – 11,

- розміщено статей в газетах – 77.

- за  дванадцять місяців 2014 року розповсюджено 1200 методичних матеріалів та пам’яток з безпеки дорожнього руху,

- по телебаченню забезпечено трансляцію 18 роликів соціальної реклами з безпеки дорожнього руху.

Відділом освіти Артемівської міської ради  спільно з відділом ДАІ Артемівського МВ ГУМВС України в Донецькій області затверджено та реалізується спільний план заходів щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму на території м. Артемівська, Соледара, Часів Яру на 2014-2015 роки.

Протягом 2014 року проведено 166 бесід в закладах освіти. Проведено заходів з безпеки дорожнього руху в учбових закладах 110, при цьому охоплено 9430 дітей. Обладнано класів по вивченню Правил дорожнього руху України – 7, куточків по безпеці дорожнього руху – 42, автомайданчиків - 2.

м. Соледар

Програмою на 2014 рік по м. Соледар  були заплановані  заходи на загальну суму  73,4 тис. грн. Фактично виконані заходи на загальну суму     46,7 тис. грн.. Виконання становить 63,6 %.

1. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості

по вул. 60 років Жовтня, буд.22, 24, 26.

Виконано за рахунок залучених коштів на суму 3,0 тис. грн.. Процент

виконання становить 88 ,2 %.

2. Дорожні знаки, пішохідні огородження.

Програмою на встановлення дорожніх знаків, пішохідних огороджень передбачалися кошти у розмірі 30,0 тис. грн.. У зв’язку з відсутністю коштів роботи не були виконані.

3. Експлуатація дорожніх знаків, у тому числі обрізка дерев.

При плані фінансування 30,0 тис. грн., профінансовано та виконані  роботи на суму  43,7 тис. грн.. Виконання становить 145,6 %.

4. Дорожня розмітка.

Програмою на дорожню розмітку передбачалися кошти у розмірі            10,0 тис. грн.. У зв’язку з відсутністю коштів роботи не були виконані.

м. Часів Яр

Програмою на 2014 рік по м. Часів Яр були заплановані  заходи на загальну суму 45,0 тис. грн.

1. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул.. Комсомольській.

Передбачалось виконання заходу на суму 20,0 тис. грн.. У зв’язку з відсутністю фінансування захід не виконано.

- Дорожні знаки, пішохідні огородження.

Програмою на встановлення дорожніх знаків, пішохідних огороджень

передбачалися кошти у розмірі 10,0 тис. грн.. Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

3. Експлуатація дорожніх знаків, у тому числі обрізка дерев.

Програмою на експлуатацію дорожніх знаків, пішохідних огороджень

передбачалися кошти у розмірі 5,0 тис. грн.. Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.

3. Дорожня розмітка.

Передбачалось виконання заходу на суму 10,0 тис. грн.. У зв’язку з відсутністю фінансування захід не виконано.

Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2013 -2015 роки» за 2014 рік виконана не в повному обсязі. Недовиконання програми обумовлено недостатністю фінансування та надзвичайною ситуацією в нашому регіоні.

Продовж 2014 р. на території Артемівської  міської  ради  планується:

- продовжувати виконувати організаційно – методичні заходи;

- продовжувати виконувати заходи з розвитку автотранспорту;

- продовжувати виконувати інженерно – технічне забезпечення безпеки дорожнього руху;

- продовжувати виконувати заходи з організації дорожнього руху;

- продовжувати виконувати заходи з інформаційно – просвітницької діяльності та пропаганди безпеки дорожнього руху.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання в 2014 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради  на 2013-2015 роки», засідання якої відбудеться 24.06.2015 р.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                                   С.В. Жеребятьєва

Погоджено:

Заступник міського голови                                                  О.А. Головкіна