## У  К  Р  А  Ї  Н  А

##### А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

##### ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# Р I Ш Е Н Н Я

12.08.2015 № 163

м. Артемівськ

Про хід підготовки навчальних закладів Артемівської міської ради до роботи в 2015-2016 навчальному році в осінньо-зимовий період

Розглянувши довідку від 15.07.2015 № 01-2245-06 заступника начальника відділу освіти Артемівської міської ради Таранник А.П. про хід підготовки навчальних закладів Артемівської міської ради до роботи в    2015-2016 навчальному році в осінньо-зимовий період, згідно з планом роботи  виконавчих органів Артемівської міської ради на ІІІ квартал 2015 року, затвердженим рішенням виконкому Артемівської міської ради від 10.06.2015 №127, керуючись   Законами  України: «Про освіту» в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР  із внесеними до нього змінами, від 13.05.1999 № 651- ХІУ «Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами, від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» із внесеними до нього змінами, від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, ст.ст. 32,52 Закону України від 21.05.97                    № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Артемівської міської ради

ВИРІШИВ:

- Довідку заступника начальника відділу освіти Артемівської міської ради Таранник А.П. про хід підготовки навчальних закладів Артемівської міської ради до роботи в 2015-2016 навчальному році в осінньо-зимовий період, прийняти до відома.

2.Затвердити:

- Склад комісії по прийому до нового 2015-2016 навчального року готовності навчальних закладів Артемівської міської ради (додається).

- Заходи щодо організованого початку 2015-2016 навчального року та роботи навчальних закладів Артемівської міської ради в осінньо-зимовий період (додаються).

3. Відділу освіти Артемівської міської ради (Рубцова) разом з фінансовим управлінням Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів, затверджених цим рішенням, за рахунок коштів міського бюджету м. Артемівська в межах асигнувань, передбачених в кошторисах доходів та видатків відділу освіти Артемівської міської ради на 2015 рік.

4. 3апропонувати виконкомам Соледарської (Товстокоренко) та Часовоярської (Опанасенко) міських рад розробити та затвердити заходи щодо організованого початку 2015-2016 навчального року та роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період на території міст Соледара та Часів Яру.

#### 5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому Артемівської міської ради від 13.08.2014 № 173 «Про хід підготовки навчальних закладів Артемівської міської ради до роботи в 2014-2015 навчальному році в осінньо-зимовий період», як виконане.

6.	  Організаційне виконання рішення покласти на відділ освіти Артемівської міської ради (Рубцова), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко).

7.	  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Куліш Т.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

Міський голова 							О.О.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

12.08.2015 № 163

СКЛАД

комісії по прийому до нового 2015-2016 навчального року готовності навчальних закладів Артемівської міської ради

| Куліш Тетяна Анатоліївна - | заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Рубцова Марина Анатоліївна - | начальник відділу освіти Артемівської міської ради, заступник голови комісії; |
| Помінов Вячеслав Анатолійович - | головний спеціаліст, начальник служби охорони праці та безпеки життєдіяльності відділу освіти Артемівської міської ради, секретар комісії. |

Члени комісії:

| Манжула Олександр - Володимирович | начальник Артемівського районного Управління Головного Управління Держсанепідслужби у Донецькій області (за згодою); |
| --- | --- |
| Руднєва Алла Михайлівна - | голова Артемівської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою); |
| Таранник Алла Панасівна - | заступник начальника відділу освіти Артемівської міської ради; |
| Топчий Лариса Сергіївна - | начальник групи по централізованому господарчому обслуговуванню відділу освіти Артемівської міської ради. |
| Фурашов Євген Сергійович - | начальник відділу організації запобігання надзвичайних ситуацій та цивільних заходів Артемівського районного управління Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, старший лейтенант служби цивільних заходів (за згодою). |

Заступник міського голови                                       Т.А. Куліш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

12.08.2015 № 163

ЗАХОДИ

щодо організованого початку 2015-2016 навчального року

та роботи навчальних закладів Артемівської міської ради в осінньо-зимовий період

| № з/п | Зміст заходів | Відповідальні за виконання | Необхідне фінансування, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щодо організованого початку 2015-2016 навчального року: |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити комплектування педагогічними працівниками навчаль-них закладів відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради |  | 25.08.2015 |
| 1.2 | Завершити набір учнів до 1-х та 10-х класів в навчальних закладах відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради |  | 31.08.2015 |
| 1.3 | Надати матеріальну допомогу на придбання шкільної форми та одягу дітям-сиротам та дітям, позбавленним батьківського піклування, по загальноосвітнім навчальним закладам | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 294000 | 25.08.2015 |
| 1.4 | Придбати подарунки для першокласників від Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 90000 | 25.08.2015 |

| 1.5 | Провести корегування банку даних щодо обліку дитячого насе-лення м.Артемівська | Відділ освіти Артемівської міської ради, Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради |  |  |  | 15.10.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Забезпечити організа-цію гарячого харчування в навчальних закладах відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради |  |  |  | 01.09.2015 |
| 1.7 | Забезпечити виплату матеріальної допомоги молодим спеціалістам системи освіти у розмірі 3-х посадових окладів (10 чол. * (1474 грн. * 3) = 44220 грн.) | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради |  | 44220 |  | 01.10.2015 |
| Всього по розділу «Щодо організованого початку 2015-2016 навчального року» |  |  |  | 428220 |  |  |
| 2. З метою забезпечення життєдіяльності навчальних закладів: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбати вогнегасники у навчальні заклади відділу освіти Артемівської міської ради |  | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради |  | 99800 | 25.08.2015 |
| 2.2 | Придбати пожежні шафи у навчальні заклади відділу освіти Артемівської міської ради |  | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради |  | 99700 | 25.08.2015 |

| 2.3 | Завершити проведення поточного ремонту електрообладнання по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради |  | 20000 | 25.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Провести перевірку контуру заземлення та вимірювання опору у навчальних закладах відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради |  | 99000 | 25.08.2015 |
| 2.5 | Завершити проведення поточного ремонту побутової техніки по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 85000 |  | 25.08.2015 |
| 2.6 | Провести поточний ремонт зовнішнього освітлення по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 50000 |  | 25.08.2015 |
| 2.7 | Провести держповірку водомірів по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 18000 |  | 25.08.2015 |
| 2.8 | Придбати класні журнали у навчальні заклади відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 49850 |  | 01.09.2015 |

| 2.9 | Провести спилювання аварійних дерев на території навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 35000 | 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього по розділу «З метою забезпечення життєдіяльності навчальних закладів» |  |  | 556350 |  |
| 3. Для роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період: |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести перевірку, монтаж та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії у навчальних закладах відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 40000 | 01.10.2015 |
| 3.2 | Придбати та установити теплові лічильники у майстерні Артемівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Артемівської міської ради Донецької області та Часовоярської загальноосвітньої школи I-III ступенів №15 Артемівської міської ради Донецької області | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 80000 | 01.10.2015 |
| 3.3 | Провести поточний ремонт котельні Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Артемівської міської ради Донецької області | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 25000 | 01.10.2015 |
| 3.4 | Провести заміну діючих електричних лічильників на електронні по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 90000 | 01.09.2015 |
| 3.5 | Провести вогнезахисну обробку горищних приміщень навчальних закладів | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 99000 | 01.10.2015 |
| Всього по розділу «Для роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період» |  |  | 334000 |  |
| РАЗОМ |  |  | 1318570 |  |

Заходи щодо організованого початку 2015-2016 навчального року та роботи навчальних закладів Артемівської міської ради в осінньо-зимовий період складено відділом освіти Артемівської міської ради

Заступник начальника відділу освіти

Артемівської міської ради					А.П.Таранник

Заступник міського голови                                          Т.А. Куліш