

У К Р А Ї Н А

**А р т е м і в с ь к а м і с ь к а р а д а**

##### 78 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

## РIШЕННЯ

27.01.2016 № 6/78 - 1375

м. Артемівськ

***Про виконання Програми благоустрою***

***міста Артемівськ на 2013-2015 роки***

Розглянувши довідку від 28.12.2015 № 01-4674-06 начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про виконання Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-656, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 23.04.2014 № 6/50-976, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 № 6/76-1348, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Довідку начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про виконання Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-656, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 23.04.2014 № 6/50-976, прийняти до відома.


2. Зняти з контролю, як виконані, рішення Артемівської міської ради:

від 27.03.2013 № 6/37-656 «Про затвердження Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки»;

від 23.04.2014 № 6/50-976 «Про стан виконання в 2013 році Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки»;

від 27.05.2015 № 6/65-1219 «Про стан виконання в 2014 році Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки».

**Міський голова О.О.РЕВА**



**У К Р А Ї Н А**

**А Р Т Е М І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А**

**ВІДДІЛ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА**

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44 тел. 44-60-75

\_\_28.12.2015\_\_\_ № \_\_01/31-866\_\_\_

|  |
| --- |
| **Міському голові**  **Реві О.О.** |

На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Довідка**

***Про виконання Програми благоустрою міста Артемівськ***

***на 2013-2015 роки***

Рішенням Артемівської міської ради від **27 березня 2013 року** № 6/37-656 затверджена Програма благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки.

**Головна мета Програми**: - забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Реалізація Програми здійснювалась шляхом виконання містобудівних, архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, які дали змогу забезпечити комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище.

**За 2015 рік були виконані наступні заходи.**

В Програмі на 2015 рік було заплановано 20 заходів на загальну суму 56006,0тис. грн.

У 2015 році виконання по заходам склало:

**1.** **Капітальний ремонт доріг.** На 2015 рік було заплановано проведення капітального ремонту доріг площею 54,3 тис. м2  на суму 19 000,0 тис. грн. Виконано капітальний ремонт доріг на 5 вулицях на суму *13 780,823* тис. грн., із них: на 4 вулицях, площею 29,933 тис. м2 на суму 11 966,773 тис. грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури – 5621,286 тис. грн. за рахунок коштів з обласного бюджету – 6345,487 тис. грн.); на вул. Чехова площею 2,250 тис. м2 на суму 1 814,050 тис. грн. за рахунок коштів з дорожнього фонду місцевого бюджету. Виконання становить 72,5 % від запланованого.

**2. Капітальний ремонт тротуарів.**  На 2015 рік було заплановано проведення капітального ремонту тротуарів по м. Артемівську площею 12,3 тис. м2  на суму 4 300,0 тис. грн. У 2015 році виконано капітальний ремонт тротуарів по вул. Леваневського (від вул. Колпакової до вул. Чапліна): на загальній площі 842 м2 загальною вартістю *242,826* тис. грн. за рахунок коштів з місцевого бюджету та по вул. Шевченко на загальній площі 254 м2 загальною вартістю *665,0* тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури. Виконання становить 21,1 % від запланованого.

**3. Поточний** **ремонт доріг м. Артемівськ.**

На 2015 рік було заплановано проведення поточного ремонту доріг площею 5,0 тис. м2  на суму 1 500,0 тис. грн. Виконано поточний ремонт доріг на 36-ти вулицях площею 4 128,0 м2 на суму *1 632,561* тис. грн. за рахунок коштів з місцевого бюджету. Виконання становить 108,8 % від запланованого.

**4. Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій.**

На 2015 рік було заплановано проведення капітального ремонту покриття прибудинкових територій площею 11,8 тис. м2  на суму 4 120,0 тис. грн.

Виконано асфальтування 25-х дворових територій площею 7,5 тис. м2 на суму *3068,00* тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. Виконання становить 73,5 % від запланованого.

**5. Зимове утримання шляхів.**

На 2015 рік було заплановано видатків на зимове утримання шляхів на суму 60,0 тис. грн. Фактично було використано на зимове утримання шляхів *60,0* тис. грн. На посипання автодоріг комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» використало 395,2 т шлакосолевої суміші. Виконання становить 100 % від запланованого.

**6. Розробка проектно-кошторисної документації капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ.**

На 2015 рік було заплановано видатків на розробку проектно-кошторисної документації на суму 30,0 тис. грн. У 2015 році розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту «Озеленення м. Артемівськ: реконструкція та благоустрій екологічного скверу бульвару Металургів» на суму *94,3* тис грн. Виконання становить 314,3 % від запланованого.

**7,8. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ.**

На 2015 рік по Програмі було заплановано реконструкція бульвару Металургів, будівництво парку Ювілейний, реконструкція скверу по вул. Чайковського – вул. Корсунського, капітальний ремонт скверу по вул. Горького, реконструкція пойми р. Бахмутка з організацією рекреаційної зони (набережна) на загальну суму 5000,0 тис. грн. В 2015 році проводились роботи з реконструкції та благоустрою екологічного скверу бульвару Металургів. Виконана посадка зелених насаджень, влаштування тротуарів, зовнішнє освітлення, встановлені малі архітектурні форми. Освоєно 755,0 тис. грн.

У 2015 році велись також роботи по об’єкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську». Виконані роботи по влаштуванню підпірної стіни з габіонів: укладено до 3 000 м3 каменю, 2-х очисних споруд, встановлено перильне огородження, прокладені пішохідні тротуари площею 4860 м2. За рахунок коштів з місцевого бюджету виконано освітлення набережної: встановлено 147 світильників на суму 1120,286 тис. грн. Кошти на розчистку р. Бахмутка були виділені з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. За 2013-2015 р.р. освоєно 28 617,97 тис. грн., у тому числі за 2015 р. – 18 619,170 тис. грн. Фактичне виконання заходу складає *20 494,456* тис. грн.

**9,10. Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольській.**

По Програмі планувалось виконання капітального ремонту на суму 1000,0 тис. грн. За розробку проектної документації в 2013 році було перераховано 43,4 тис. грн. за рахунок коштів підприємства. У 2015 роботи не були виконані в зв’язку з відсутністю фінансування.

**11. Поточне утримання вулиць, майданів, мостів.** На 2015 рік було заплановано на поточне утримання вулиць, майданів, мостів на суму 1 400,0 тис. грн. Фактичне виконання склало *1 699,1* тис. грн., в тому числі:

- за рахунок коштів міського бюджету - 1409,2 тис. грн.;

- в межах Соціального проекту ЖЕКами та комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» виконувалось прибирання прибордюрної частини доріг на суму 38,763 тис. грн.

Виконані проектні роботи з капітальних ремонтів мостів по пров. 1 Пушкіна та по вул. Артема на суму – 251,133 тис. грн.

Виконання становить 121,4 % від запланованого.

**12. Поточний ремонт та утримання зливової каналізації.**

На 2015 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання зливової каналізації на суму 350,0 тис. грн. Протягом 2015 р. виконано робіт на суму *132,8* тис. грн., а саме:

* виконаний поточний ремонт зливової каналізації по вул. Горбатова-

пер. Чайковського (під з/д мостом) – 77,5 тис. грн.;

* виконувалось очищення колодязів дощоприймачів від сміття та бруду –

59,0 м3;

* постійно проводився ремонт металевих решіток дощоприймачів;
* відновлено рівень зливово-приймальних колодязів – 8 шт.

Виконання становить 37,9 % від запланованого.

**13. Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків.** На 2015 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків 200,0 тис. грн.

У 2015 році за залучені кошти у сумі 32,692 тис. грн. відремонтовані, пофарбовані, вдосконалені, приведені до робочого стану 70 спортивно-оздоровчих майданчиків за місцем приживання та навчання. Проведені роботи з озеленення спортивно - оздоровчих об’єктів: посаджено дерев 105 одиниць, троянд – 110 кущів, чагарників – 85.

У 2015 році встановлено два дитячих спортивних майданчика у ЗОШ №5 та ЗОШ №17 загальною вартістю 160,792 тис. грн.

У 2015 році сума коштів, витрачених житлово-експлуатаційними підприємствами м. Артемівська на утримання та ремонт дитячих та спортивних майданчиків склала 187,1 тис. грн.

Фактично виконано на суму *380,584* тис. грн. Виконання становить 190,3 %.

**14.**  **Придбання, встановлення та відновлення засобів примусового зниження швидкості.**

По Програмі планувалось виконання робіт у сумі 106,0 тис. грн. У 2014 році за кошти комунального підприємства «Артемівський комбінат комунальних підприємств була проведена експертиза проектної документації «Капітальний ремонт пристосувань примусового зниження швидкості на об’єктах вулично-дорожньої мережі м. Артемівська Донецька область» на суму 1,320 тис. грн.

У зв’язку з проведенням на території нашого регіону антитерористичної операції, що обумовлено було постійним рухом тяжкої військової техніки автошляхами м. Артемівська, встановлення та відновлення в 2015 р. засобів примусового зниження швидкості було недоцільним. З цієї причини захід у 2015 році не виконано.

**15. Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства.**

На 2015 рік було заплановано на придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства в кількості 5 одиниць на суму 5 000,0 тис. грн. Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування.

**16. Зовнішнє освітлення.**

На 2015 рік Програмою на капітальні, поточні ремонти та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміну опор та світильників, монтаж, капітальний ремонт шаф управління, модернізацію дистанційного управління, держповірку, параметризацію приладів диференційного обліку, інше, було заплановано видатків на суму 4 500,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму *2129,586* тис. грн., у тому числі:

1. Реконструкція ліній зовнішнього освітлення на суму 1270,286 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. На бульварі Металургів та на набережній р. Бахмутка встановлені натрієві світильники у кількості 156 одиниць. При цьому демонтовані 30 світильників з лампами розжарювання, змонтовано 1,5 км кабелю, встановлено 58 металевих опор.

2. Поточне утримання зовнішнього освітлення (на 01.01.2016 р. кількість світильників складає 6 438 одиниць) та параметризація приладів обліку на суму 859,3 тис. грн.

Виконання заходу становить 47,3 % від запланованого.

**17. Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення.** На 2015 рік було заплановано на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення по м. Артемівську 2 000,0 тис. грн. Забезпечення території м. Артемівська зовнішнім освітленням виконувалось відповідно до графіку включення та відключення зовнішнього освітлення м. Артемівська на 2015 р., розробленого з урахуванням тривалості світлового дня та планових асигнувань місцевого бюджету. За 2015 рік використано лініями зовнішнього освітлення електроенергії у кількості 1 491,0 тис. кВт/год.. При диференційованому тарифі (день - 1,5208 грн./кВт/год; ніч - 0,3802 грн./кВт/год) фактичні видатки по заходу склали *1 027,2* тис. грн. Виконання становить 51,4 % від запланованого.

**18. Озеленення.**

На 2015 рік по Програмі на збереження та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадку дерев, кущів та квітів, інше було заплановано видатків на суму 2 300,0 тис. грн.

У 2015 році фактично виконано на суму *939,133*  тис. грн.:

1. В весняний період на території міста Артемівськ висаджено:

* бульвар Металургів (75 беріз);
* ПТУ №53 (15 беріз, 100 троянд);
* вул. Леніна (10 лип);
* вул. Горбатова (ТК «Україна» (550 троянд);
* центр (виконком (5 беріз);
* 50-й магазин (50 троянд);
* Площа Свободи (10 беріз);
* об’єкти охорони здоров’я (110 троянд);
* заклади культури (22 липи, 240 троянд);
* ЖЕКи (25 лип);
* заклади освіти (41липа, 60 троянд);
* вул. Чайковського (розділювальна смуга (390 троянд);
* Нижній парк (3 липи).

Всього в весняний період було висаджено 206 дерев та 1 500 троянд на загальну суму 32,800 тис. грн.

В осінній період на території міста Артемівськ висаджено:

* вул. Радянська (174 катальп);
* вул. Леніна (25 лип, 707 троянд);
* вул. Декабристів (44 катальп);
* вул. Чайковського (16 катальп);
* вул. Корсунського (15 катальп);
* вул. Красноармійська (7 лип);
* вул. Комсомольська (40 горобини);
* перехрестя вул. Леваневського - вул. 60 років утворення СРСР (50 кущів можевельника, 6 яблунь Недзвецького);
* бульвар Металургів (5 сосен, 38 кущів можевельника, 54 клена, 13 горобин, 766 троянд);
* Сквер Воїнів Інтернаціоналістів (22 кущів можевельника);
* набережна р. Бахмутки (60 кущів можевельника, 18 верб, 6086 троянд - на суму 199,986 тис. грн.);
* Нижній парк (780 троянд);
* Сквер визволення Донбасу (675 троянд);
* вул. Горбатова (ТК «Україна» (854 троянди);
* ТК «1000 мелочей» (465 троянд);
* вул. Чайковського (розділювальна смуга (1747 троянд);
* вул. Леваневського (260 троянд);
* Верхній парк (260 троянд);
* Коса алея (400 троянд);
* в’їзд з боку с. Красне (280 троянд);
* в’їзд з боку кар’єра (138 троянд);
* заклади освіти (217 дерев, 168 кущів, 755 троянд);
* об’єкти охорони здоров’я (30 дерев, 694 троянд);
* об’єкти спорткомітету (65 дерев, 90 кущів, 110 троянд);
* Тер. центр (5 дерев, 87 троянд);
* заклади культури (145 дерев, 507 троянд);
* Північний ставок (25 горобин).
* ЖЕКи (179 дерев, 253 куща, 450 троянд).

Всього в осінній період було висаджено 1 083 дерев, 681 кущів та 16 021 троянд на загальну суму 313, 533 тис. грн.

Всього в 2015 році було висаджено 1289 дерева, 681 чагарників та 17 521

троянд на загальну суму 346,333 тис. грн.

2. Проведено капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства (видалення).

2.1. Видалено 147 аварійних дерев на загальну суму 219,3 тис. грн.

2.2. Видалено 316 аварійних дерев у 24 закладах освіти на загальну суму 115,0 тис. грн.(кошти спонсорів).

3. Комунальним підприємством «Флора» виконані роботи з посадки дерев (399 од.), кущів (331 од.), багаторічних квітів (295 од.) на площах, в парках, скверах на суму 58,6 тис. грн.

4. Постійно проводиться поточне утримання зелених насаджень на території Артемівської міської ради (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші) на загальну суму 199,9 тис. грн.

Виконання становить 40,8 % від запланованого.

**19. Санітарна очистка.**

На 2015 рік по Програмі на поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, обладнання контейнерних майданчиків, інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ, розробка схеми санітарної очистки, приведення полігону до норм СНИП, виготовлення паспорту полігону, інше було заплановано видатків на суму 2 800,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму *462,0* тис. грн., у тому числі:

1. Прибирання несанкціонованих звалищ 12,6 тис. грн. Під час рейдів було виявлено та ліквідовано 49 несанкціоноване сміттєзвалище загальним об’ємом 855 м3.

2. За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 40 контейнерів на суму 185,4 тис. грн.

3. Між Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради та ДП «Науково-дослідний та конструкторсько - технологічний інститут міського господарства» було укладено договір щодо розробки «Схеми санітарної очистки м. Артемівська» на суму 99,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища, з них освоєно у 2015 році 69,0 тис. грн.

4. Протягом 2015 року комунальними підприємствами «Флора», «АРТЕМІВСЬКМІСЬКЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» виконувались заходи з утримання та ремонту зупиночних пунктів за кошти місцевого бюджету у сумі 130,0 тис. грн.:

- прибирання зупиночних пунктів;

- фарбування та ремонт зупиночних пунктів: Дитяча лікарня, Західний мікрорайон, Завод «Победа труда», Магазин «Чайка», Фармфабрика, вул. Виноградна, бульвар Металургів, Оптика, АИТ, Клубна, Тролейбусний парк, Інженерна академія, вул. Чайковського, Главпочтамт, вул. Кошового, вул. Леваневського, Залізнична лікарня, стадіон Металург, Інститут економіки і права, Горгаз, вул. Соборна.

- обробка зупиночних пунктів протиожеледними матеріалами;

- покіс трави.

Протягом 2015 року комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» здійснювало заходи з утримання фонтанів, пам’ятників м. Артемівська, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон). Роботи виконані за кошти місцевого бюджету у сумі 65,0 тис. грн.

Виконання становить 16,5 % від запланованого.

**20. Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ).** По Програмі на розробку проектно-кошторисної документації, паспортизацію та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ), інше було заплановано видатків на суму 1000,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму *386,705* тис. грн.

У 2015 р. розроблена проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти 30 доріг м. Артемівська вартістю 126,517 тис. грн., на реконструкцію 4 доріг – 90,460 тис. грн. на капітальні ремонти 20 тротуарів м. Артемівська - 90,228 тис. грн.

Проведено інвентаризацію та паспортизацію зелених насаджень на території міста Артемівська на загальну суму 79,5 тис. грн. (бульвар Металургів, каскад Парк культури та відпочинку, Верхній парк, Нижній парк, сквер залізничної станції Артемівськ-2, вул. Горбатова (ТК «Україна»).

Виконання становить 38,6 %.

По Програмі за 2015 рік виконано 16 заходів, що складає 80 % до запланованого, на загальну суму 47 195,07 тис. грн., що складає 84 % до програмних показників.

Підводячи загальні підсумки реалізації Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки повідомляємо про наступне.

На виконання заходів Програми були заплановані витрати у розмірі 169 508,5 тис. грн. В ході реалізації Програми витрати на виконання заходів склали 87 448,8 тис. грн.

Недовиконання Програми обумовлюється недостатністю фінансування.

В зв’язку з недостатнім фінансуванням не виконані такі заходи Програми, як **«**Капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольській»; **«**Придбання, встановлення та відновлення засобів примусового зниження швидкості»; **«**Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства».

Дані заходи планується внести до Програми економічного і соціального розвитку території Артемівської міської ради на 2016 рік і Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки».

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання ***«Про виконання Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки», засідання якої відбудеться 27.01.2016.***

***Начальник відділу розвитку***

***міського господарства***

***Артемівської міської ради С.В. Жеребятьєва***

***Погоджено:***

***Заступник міського голови О.А. Головкіна***