

**У К Р А Ї Н А**

**А р т е м і в с ь к а м і с ь к а р а д а**

**80 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

24.02.2016 №6/80-1391

м. Артемівськ

***Про затвердження***

***Комплексної Програми енергозбереження***

***на території Артемівської міської***

***ради на 2016 - 2020 роки***

Розглянувши проект Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки, ухвалений рішенням виконкому Артемівської міської ради від 10.02.2016 №18, з метою визначення стратегічних напрямків роботи з енергоефективності та енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на І півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 №6/76-1348 відповідно до Закону України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження» із внесеними до нього змінами, Державної цільової  економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, із внесеними до неї змінами, Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071-р, плану заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1228-р, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Комплексну Програму енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки (далі – Комплексна Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Комплексної Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2016 рік, та передбачити кошти при формуванні проектів міського бюджету м. Артемівська на наступні роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Артемівської міської ради (Юхно), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. Рева**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Артемівської міської ради

24.02.2016 № 6/80-1391

**КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НАТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**НА 2016-2020 РОКИ**

**м. Артемівськ, 2016**

#### З М І С Т

ПАСПОРТ…………………………………………………………………………….3

ВСТУП………………………………………………………………………………..4

**Розділ 1. Загальні положення, мета та основні напрямки Програми**……….5

1.1. Загальні положення……………………………………………………………..5

1.2. Мета……………………………………………………………………………....5

1.3. Основні напрямки……………………………………………………………….6

**Розділ 2. Визначення проблеми**…………………………………………………...6

**Розділ 3. Впровадження енергозберігаючих заходів на промислових та житлово-комунальних підприємствах, в установах бюджетної сфери Артемівської міської ради**………………………………………………................7

3.1. Енергозбереження на промислових підприємствах…………………………..7

3.2. Енергозбереження у житлово-комунальному господарстві.…………………7

3.3. Енергозбереження в установах бюджетної сфери……………………………8

**Розділ 4. Моніторинг,очікувані результати та фінансове забезпечення Програми**…………………………………………………………………………….9

4.1. Моніторинг………………………………………………………………………9

4.2. Очікувані результати.…………………………………………………………...9

4.3. Фінансове забезпечення………………………………………………………...9

**Заходи Комплексної Програми енергозбереження на**

**території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки**……………………...10

**Паспорт**

**Назва Програми:** Комплексна Програма енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки.

**Підстава для розроблення:** Закон України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження» із внесеними до нього змінами, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,Державна цільова  економічна програмаенергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, із внесеними донеї змінами,Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071-р, план заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1228-р.

**Замовник Програми:** Артемівська міська рада.

**Головний розробник Програми:** робоча група з розробки проекту Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, склад якої затверджено розпорядженням міського голови від 26.05.2015 №66рр, із внесеними до нього змінами.

**Мета Програми:** досягнення найбільшої ефективності у використанні існуючих енергоносіїв, визначення напрямків реалізації виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок повного і об’єктивного обліку, виконання заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізації режимів роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження.

**Термін реалізації Програми:** 2016-2020 роки.

**Очікуваний результат від реалізації Програми:** економія паливно-енергетичних ресурсів 14,3 тис. тонн умовного палива на суму 39 млн. грн.

**Загальні обсяги фінансування Програми:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього,**  **тис.грн.** | **у тому числі** | | | |
| державний бюджет,тис.грн. | місцевий бюджет, тис.грн. | кошти підприємств, тис.грн. | інші кошти,  тис.грн. |
| 818770,92 | 490378,46 | 91606,41 | 9842,82 | 226943,23 |

**Контроль за виконанням Програми:**здійснюютьпостійні комісії Артемівської міської ради, виконкоми Артемівської, Часовоярської, Соледарської міських рад.

**Вступ**

Стабільне енергозабезпечення та ефективне використання енергоресурсів має значений вплив на рівень економічного і соціального розвитку суспільства та є одним із основних елементів сучасної концепції розвитку світової економіки.

Енергозбереження та ефективне використання енергоресурсів на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної і енергетичної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою.

На жаль на сьогодні економіка України характеризується одним з найвищих у Європі рівнем енергоємності валового внутрішнього продукту, пов’язаним з низькими показниками економічної діяльності та неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів. Основними причинами цього є - недосконала структура національної економіки, застарілість та недосконалість наявних технологій та енергоустаткування, відсутність економічних стимулів на впровадження енергозберігаючих заходів.

У ситуації, що склалася, особливої актуальності набуло питання швидкого переходу на енергоощадні технології, нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, дотримання енергетичних стандартів та нормативів, термомодернізації будівель, створення економічних стимулів для впровадження енергозберігаючих технологій.

Для досягнення впровадження політики енергозбереження необхідно створити дієву системууправління, яка забезпечить суттєве підвищення енергоефективності економіки, і, як наслідок, стійке енергопостачання населення та економічний розвиток, зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище та витрат суспільства на енергоресурси, вирішення соціальних питань.

Технологічна перебудова, застосування нових технологій, машин, обладнання та побутових приладів потребують накопичення власного та залучення зовнішнього інвестиційного капіталу.

Наряду з цим, важлива частка технологічних заходів пов`язана з ефективним використанням енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного обладнання, модернізації технологічних процесів, перш за все, маловитратних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат, оптимізацію режимів роботи.

В умовах стійких тенденцій до зростання вартості палива та енергії означена проблема стала одним з нагальних питань для споживачів бюджетної та комунальних сфер, оскільки саме в цих сферах економія паливно-енергетичних ресурсів зростає пропорційно обсягу виділених коштів на енергозберігаючі заходи.

Комплексна Програма енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням основних напрямків державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів.

**Розділ 1. Загальні положення, мета та основні напрямки Програми**

**1.1.Загальні положення**

Підвищення ефективності енерговикористання на даний час пов’язане з необхідністю одночасного вирішення багатьох проблем на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. В економіці України залишився тільки один шлях для досягнення енергонезалежності – це шлях жорсткого енергозбереження й швидкого переходу на використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

Проект Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 рокирозробленийвідповідно доЗакону України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження» із внесеними до нього змінами, Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України в України» із внесеними до нього змінамиДержавної цільової  економічної програми енергоефективності і .розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243,із внесеними донеї змінами,Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071-р,плану заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, затвердженого розпорядженнямКабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1228-р.

Програма є цільовою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів бюджетними установами, підприємствами житлово-комунального господарства та іншими підприємствами усіх форм власності.

Програма конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи, як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові маловитратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку території Артемівської міської ради.

Передбачається щоквартальне проведення аналізу ефективності виконаних за Програмою заходів. При необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення.

**1.2.Мета**

Головною метою Програмиє - досягнення найбільшої ефективності у використанні існуючих енергоносіїв, визначення напрямків реалізації виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок повного і об’єктивного обліку, виконання заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізації режимів роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження.

Мета Програми буде досягнута за рахунок реалізації низки енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсівна підприємствах комунального господарства і промисловості, в установах бюджетної сфери, які дадуть значний енергозберігаючий ефект та скорочення бюджетних видатків на їх оплату.

**1.3.Основні напрямки**

Основними напрямками у досягненні головної мети є:

впровадження новітніх технологій виробництва та ефективне споживання енергетичних ресурсів;

виведення з експлуатації енергоємного обладнання;

оптимізація виробничих процесів;

впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній та комунальній сферахна території Артемівської міської ради;

удосконалення системи енергетичного моніторингу та механізму управління енергозбереженням;

популяризація через засоби масової інформації серед широких верств населення ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

залучення коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також грантових коштів для реалізації заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах на території Артемівської міської ради;

активізація міжнародного співробітництва в рамках реалізації заходів Програми.

**Розділ 2. Визначення проблеми**

Енергозбереження є одним із пріоритетних напрямків діяльності Артемівської міської ради щодо ефективного втілення в життя державної політики енергозбереження.

Проте, для громад міст Артемівськ, Часів Яр, Соледар, як і для багатьох міст та регіонів України, характерним є значна енерговитратність сфер реального сектору економіки, комунальної та бюджетної сфер. Ця проблема виникла ще на стадії формування інфраструктури декілька десятирічь тому та існує до цього часу.

Практика показує, що питання істотного зниження енерговитрат можуть бути вирішені, коли проблема виділяється в окрему чітко структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, визначаються ключові цілі і виробляються конкретні чіткі рекомендації з їх досягнення. Серед таких проблем є:

зростання вартості енергоресурсів;

несвоєчасність розрахунків окремих груп споживачів за використані енергоносії та борги минулих років;

недостатність коштів в міському бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів в бюджетній сфері;

брак коштів на розробку проектно-кошторисної документації з енергозбереження;

низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів;

низька оснащеність бюджетних установ та житлового фонду на території Артемівської міської ради засобами регулювання споживання енергоносіїв;

недостатній рівень знань у сфері енергозбереження, економії паливно-енергетичних ресурсів та ефективного використання цих ресурсів в бюджетній сфері,житлово-комунальному господарстві, побуті тощо.

**Розділ 3. Впровадження енергозберігаючих заходів на промислових та житлово-комунальних підприємствах, в установах бюджетної сфери Артемівської міської ради**

**3.1. Енергозбереження на промислових підприємствах**

Збільшення енерговитрат призводить до різкого зниження конкурентоспроможності продукції промислового комплексу. Тому, в умовах випереджального збільшення тарифів та цін на енергоресурси, проведення енергозберігаючої політики у галузях промисловості на території Артемівської міської ради має вирішальне значення. Реалізація низки заходів дозволить вирішити проблеми енергозбереження промислових споживачів за рахунок наступних заходів:

заміни енергоємного технологічного обладнання;

заміни насосного обладнання;

заміни застарілого котельного обладнання;

заміни віконних склопакетів на металопластикові;

встановлення енергоефективних освітлювальних приладів;

встановлення альтернативного опалення виробничих приміщень та інше.

Виконання заходів надасть можливість зекономити - 3,67 млн. м³ природного газу, теплової енергії - 1,03 тис. Гкал, електричної енергії - 2,85млн.кВт/год, вугілля – 0,2 тис.тонн. Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) становитиме 5,88 млн.грн. (може змінюватися в зв’язку зі зміноютарифів на ПЕР).

**3.2. Енергозбереження ужитлово-комунальному господарстві**

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження визначені:

забезпечення заміни застарілого насосного обладнання сучасним енергоефективним;

зменшення втрат води в мережах водопостачання за рахунок проведення реконструкції та капітального ремонту;

забезпечення 100 % обсягу абонентів лічильниками обліку;

забезпечення ефективності експлуатації мереж;

покращення послуг водопостачання та водовідведення;

оптимізація схем водопостачання та водовідведення;

оптимізація схем теплопостачання;

диспетчеризація управлінського процесу водопостачання та водовідведення;

впровадження сучасних методів антикорозійного захисту теплових мереж, ефективного теплоізоляційного покриття трубопроводів;

розробка та впровадження проектів з реконструкції котелень шляхом переведення на використання альтернативних видів палива;

здійснення першочергових заходів з реконструкції житлового фонду з впровадженням енергозберігаючих технологій;

капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення;

встановлення побутових газових лічильників;

заміна застарілого побутового газового обладнання за рахунок замовника.

**3.3. Енергозбереження в установах бюджетної сфери**

Бюджетна сфера – це галузь, в якій вирішення питань з енергозбереження повинно йти з випередженням в порівнянні з іншими галузями господарського комплексу. Видатки, які будуть скорочені за рахунок зниження оплати за енергоносії, направлятимуться для використання на інші потреби.

Питання ефективного енерговикористання в закладах бюджетної сфери визначено як одне з пріоритетних завдань Програми.

Реалізація найбільш перспективних з точки зору потенціалу енергозбереження заходів є:

впровадження подальшого застосування енергозберігаючих ламп (лампи розжарювання міняти тільки на енергозберігаючі);

утеплення приміщень: заміна дверей та вікон на енергозберігаючі;

утеплення фасадів будівель;

заміна застарілого енергоємного обладнання на енергоефективне;

модернізація або заміна розводки систем опалення;

капітальний ремонт покрівель.

Це дозволить забезпечити скорочення обсяг енергоресурсів: електроенергії –39,8тис.кВт/год, теплової енергії - 0,44 тис.Гкал.

**Розділ 4. Моніторинг,очікувані результати та фінансове забезпечення Програми**

**4.1. Моніторинг**

Ефективне проведення моніторингу забезпечить щоквартальна система аналізу та контролю показників енергоефективності, що включає збір, аналіз та узагальнення інформації з питань стану реалізації енергоефективних заходів.

Вона включає такі показники: найменування об’єктів впровадження енергозберігаючих заходів і перелік заходів, що впроваджуються; вартісні показники (обсяг залучених коштів); енергозберігаючий ефект (споживання паливно- енергетичних ресурсів), виконавців.

**4.2. Очікувані результати**

Виконання програмних заходівдозволить сумарнозекономити паливно-енергетичних ресурсів за період 2016-2020 років–14,3тис.тонн умовного палива, на загальну суму 39 млн.грн., а саме:

електроенергії – 3,84 млн. кВт/год;

теплової енергії – 2,27 тис. Гкал;

природного газу – 9,14 млн. м3;

вугілля –0,2 тис.тонн.

Зменшення у 2016-2020 роках потреби в енергоресурсах (що передбачається Програмою за рахунок енергозбереження) дозволить скоротити викиди в атмосферу шкідливих речовин більш ніж на 5%.

Виконання заходів, що спрямовані на зниження викидів парникових газів, стане найважливішим етапом реалізації на території Артемівської міської ради вимог Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату й одним з факторів, які будуть сприяти залученню інвестицій до економіки.

**4.3. Фінансове забезпечення**

Фінансове забезпечення виконання Програми буде здійснюватися за рахунок:

коштів державного та місцевого бюджету;

коштів підприємств;

залучення кредитів для реалізації енергозберігаючих проектів;

залученнякоштів міжнародних проектів, програм і грантів.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заходи Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016 -2020 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **№ з/п** | **Найменування енергозберігаючого заходу та технології (ЕЗЗТ)\*** | | **Місце впровадження (адреса)** | | **Виконавець заходу** | | **Термін впровадження** | **Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ, тис. грн.** | **Код джерела фінансу-вання \*\*** | **Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Термін окупності заходу, років** | |
| **Економія ПЕР,  тис. т.у.п.** | | | | **Вартість зекономлених ПЕР, тис. грн.** | | в тому числі | | | | | | | | | | |
| **Природний газ,млн. куб.м** | | | **Вугілля, тис. т** | | **Електро-енергія, млн. кВт. год.** | | **Тепло-енергія, тис. Гкал** | | **Економічний ефект, тис.грн/ рік** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| **1.Промисловість** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Виконання робіт по налагоджуванню хімводоочистки котлової води для отримання безнакипного режиму роботи вугільних котлів | | м. Артемівськ вул.Кірова,42 цех №8 | | ПАТ "АЗОКМ" | | 2016 | 15,00 | 3 | 0,0557 | | | | 192,40 | |  | | | 0,089 | |  | |  | | 177,40 | | 0,1 | |
| **2.** | Встановлення електрокотла "Піонер" для нагріву бойлера побутових потреб замість парового нагріву | | м. Артемівськ вул.Кірова,42 цех №5 (відділення переробки шихти) | | ПАТ "АЗОКМ" | | 2016 | 16,50 | 3 | 0,0382 | | | | 48,30 | |  | | | 0,061 | |  | |  | | 31,80 | | 0,33 | |
| **3.** | Встановлення частотних перетворювачів живлення електродвигунів тягодутьєвого обладнання вугільного котла ДКВР-10/13 №2 | | м. Артемівськ вул.Кірова,42 цех №8 | | ПАТ "АЗОКМ" | | 2016 | 65,60 | 3 | 0,0285 | | | | 109,70 | |  | | |  | | 0,088 | |  | | 44,10 | | 0,6 | |
| **4.** | Впровадження електричного нагріву технологічних ємностей замість парового нагріву | | м. Артемівськ вул.Кірова,42 | | ПАТ "АЗОКМ" | | 2016 | 45,00 | 3 | 0,0201 | | | | 53,60 | |  | | | 0,032 | |  | |  | | 8,60 | | 0,8 | |
| **5.** | Очистка парових бойлерів і заміна обладнання | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2016 | 15,00 | 3 | 0,029 | | | | 5,00 | | 0,53 | | |  | |  | | 0,17 | | 5,00 | | 3 | |
| **6.** | Заміна насоса в котельні | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2016 | 10,00 | 3 | 0,081 | | | | 3,8 | |  | | |  | | 0,25 | |  | | 3,80 | | 2 | |
| **7.** | Удосконалення мереж освітлення секціонуванням | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2016 | 4,50 | 3 | 0,032 | | | | 1,50 | |  | | |  | | 0,1 | |  | | 1,50 | | 1,5 | |
| **8.** | Модернізація пристроїв компенсації реактивної енергії | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2017 | 60,00 | 3 | 0,081 | | | | 4,50 | |  | | |  | | 0,25 | |  | | 4,50 | | 11 | |
| **9.** | Налагоджувальні роботи процесу горіння палива в котельні | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2017 | 15,00 | 3 | 0,027 | | | | 5,00 | | 0,51 | | |  | |  | | 0,15 | | 5,00 | | 3 | |
| **10.** | Утеплення трубопроводів | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2017 | 20,00 | 3 | 0,029 | | | | 5,00 | | 0,53 | | |  | |  | | 0,17 | | 5,00 | | 3 | |
| **11.** | Очистка парових котлів заміна обладнання | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2018 | 15,00 | 3 | 0,03 | | | | 5,5 | | 0,54 | | |  | |  | | 0,18 | | 5,50 | | 2,5 | |
| **12.** | Впровадження системи регулювання електричних двигунів | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2018 | 7,00 | 3 | 0,034 | | | | 3,00 | |  | | |  | | 0,2 | |  | | 3,00 | | 2,5 | |
| **13.** | Встановлення енергозберігаючих ламп | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2018 | 45,00 | 3 | 0,091 | | | | 5,00 | |  | | |  | | 0,31 | |  | | 5,00 | | 9 | |
| **14.** | Установка автоматики зовнішнього освітлення | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2019 | 4,00 | 3 | 0,042 | | | | 3,00 | |  | | |  | | 0,2 | |  | | 3,00 | | 2 | |
| **15.** | Налагоджувальні роботи процесу горіння палива в котельні | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ  "Артемівськ Вайнері" | | 2019 | 30,00 | 3 | 0,029 | | | | 5,00 | | 0,53 | | |  | |  | | 0,17 | | 5,00 | | 6 | |
| **16.** | Модернізація пристроїв компенсації реактивної енергії | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ"Артемівськ Вайнері" | | 2019 | 65,00 | 3 | 0,081 | | | | 4,5 | |  | | |  | | 0,25 | |  | | 4,50 | | 11 | |
| **17.** | Впровадження науково-обґрунтованих питомих витрат | | м. Артемівськ вул.П.Лумумби,87 | | ПрАТ"Артемівськ Вайнері" | | 2020 | 60,00 | 3 | 0,11 | | | | 12,00 | | 0,55 | | |  | | 0,25 | | 0,19 | | 12,00 | | 5 | |
| **18.** | Встановлення ККУ-0,4-400 на ГВУ ствола 3-біс рудника № 1,3 | | Рудник№1,3 | | ДП "АРТЕМСІЛЬ" | | 2016 | 100,00 | 3 | 0,005 | | | | 22,812 | |  | | |  | | 0,015 | |  | | 14,06 | | 5 | |
| **19.** | Встановлення частотного регулятора на привід двигуна ГВУ (1630 кВт) рудника №4 | | Рудник№4 | | ДП "АРТЕМСІЛЬ" | | 2016 | 2500,00 | 3 | 0,268 | | | | 1253,139 | |  | | |  | | 0,824 | |  | | 6,28 | | 2 | |
| **20.** | Заміна котлів ДКВР на сучасні з високим ККД і рівнем автоматизації на котельнях ДП "АРТЕМСІЛЬ" | | Рудник №1,3 | | ДП "АРТЕМСІЛЬ" | | 2017 | 1500,00 | 3 | 0,142 | | | | 1001,726 | | 0,124 | | |  | |  | |  | | 503,44 | | 2 | |
| Рудник №4 | | ДП "АРТЕМСІЛЬ" | | 2018 | 1500,00 | 3 | 0,107 | | | | 751,2912 | | 0,093 | | |  | |  | |  | | 2,58 | | 3 | |
| Рудник № 7 | | ДП "АРТЕМСІЛЬ" | | 2019 | 1500,00 | 3 | 0,086 | | | | 605,880 | | 0,075 | | |  | |  | |  | | 317,64 | | 2 | |
| Рудник ім. Володарського | | ДП "АРТЕМСІЛЬ" | | 2020 | 1500,00 | 3 | 0,171 | | | | 1 203,682 | | 0,149 | | |  | |  | |  | | 907,36 | | 2 | |
| **21.** | Заміна освітлювальних приладів денного освітлення на промислові LED світильники | | м. Артемівськ вул. Алебастрова,1 | | ТОВ "ТАВР ПЛЮС" | | 2016 | 50,00 | 3 | 0,1 | | | | 150 | |  | | |  | | 0,103 | |  | |  | | 0,3 | |
| **22.** | Заміна трубопроводів теплопостачання та міського водопостачання | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2016 | 50,00 | 3 | 0,014 | | | | 16,4 | |  | | | 0,0063 | |  | |  | |  | | 3 | |
| **23.** | Заміна вікон | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2016 | 30,00 | 3 | 0,0015 | | | | 5,00 | |  | | | 0,002 | |  | |  | |  | | 6 | |
| **24.** | Заміна трубопроводів теплопостачання та міського водопостачання | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2017 | 50,00 | 3 | 0,014 | | | | 16,4 | |  | | | 0,0063 | |  | |  | |  | | 3 | |
| **25.** | Заміна вікон | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2017 | 30,00 | 3 | 0,0015 | | | | 5,00 | |  | | | 0,002 | |  | |  | |  | | 6 | |
| **26.** | Заміна ламп на енергозберігаючий | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2018 | 10,00 | 3 | 0,003 | | | | 0,016 | |  | | |  | | 0,0000008 | |  | |  | | 0 | |
| **27.** | Заміна трубопроводів теплопостачання та міського водопостачання | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2018 | 50,00 |  | 0,014 | | | | 16,4 | |  | | | 0,0063 | |  | |  | |  | | 3 | |
| **28.** | Заміна світильників на енергозберігаючі | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2019 | 8,00 | 3 | 0,00065 | | | | 0,004 | |  | | |  | | 0,0000002 | |  | |  | | 0 | |
| **29.** | Заміна світильників на енергозберігаючі | | м. Артемівськ вул.Сибірцева,2 | | ПАТ"Фітофарм" | | 2020 | 7,00 | 3 | 0,00065 | | | | 0,004 | |  | | |  | | 0,0000002 | |  | |  | | 0 | |
| **30.** | Придбання обладнання: деревообробні верстати | | м. Соледар вул. Ломоносова,8 | | ТОВ "ЕКСПРЕС-СЕРВІС" | | 2016 | 60,5 | 3 | 0,0017 | | | | 9,90 | |  | | |  | | 0,0054 | |  | |  | | 6 | |
| **31.** | Придбання обладнання: деревообробні верстати | | м. Соледар вул. Ломоносова,8 | | ТОВ "ЕКСПРЕС-СЕРВІС" | | 2018 | 72,00 | 3 | 0,002 | | | | 11,00 | |  | | |  | | 0,0055 | |  | |  | | 7 | |
| **32.** | Теплотехнічна наладка парових котлів | | м. Артемівськ вул. Соборна,8 | | ТОВ "Артемівський Хлібокомбінат" | | 2016 | 20,00 | 3 | 0,023 | | | | 167,20 | | 0,020 | | |  | |  | |  | | 147,20 | | 0,2 | |
| **33.** | Встановлення конденсатовідвідників | | м. Артемівськ вул. Соборна,8 | | ТОВ "«Артемівський Хлібокомбінат» | | 2016 | 30,00 | 3 | 0,002 | | | | 11,10 | | 0,00132 | | |  | |  | |  | |  | | 2 | |
| **34.** | Встановлення водонагрівательних казанків для опалення підсобних приміщень | | м. Артемівськ вул. Соборна,8 | | ТОВ "«Артемівський Хлібокомбінат" | | 2017 | 45,00 | 3 | 0,023 | | | | 168,90 | | 0,020 | | |  | |  | |  | | 123,90 | | 0,3 | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** | |  | |  | | **2016-2020** | **9605,10** | **3** | **1,8186** | | | | **5882,65** | | **3,672** | | | **0,2049** | | **2,8509** | | **1,0300** | | **2347,16** | |  | |
| **2. Житлово-комунальне господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.Житлове господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **35.** | Теплоізоляція зовнішніх конструкцій (15) житлових будинків: по вул. Декабристів, 25,29,31,33,35,37,41,43. По вул.60 років Утворення СРСР, 21,23,27,29,33. По вул. Леваневського,164. По вул. Ювілейна,36 | | Житлове господарство, мікрорайон "Західний" м. Артемівськ | Комунальне підприємство "Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" | | 2016 | | 55200,0 49680,0 5520,0 | 5 1 2 | 2,592 | | 16224,00 | | | 2,25 | | |  | |  | |  | | 16224,00 | | 8 | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** | |  |  | | **2016** | | **55200,0 49680,0 5520,0** | **5 1 2** | **2,592** | | **16224,2** | | | **2,25** | | |  | |  | |  | | **16224,00** | | **8** | |
| **2.2.Теплове господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **36.** | \*Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від приямка до ТК-28 котельної №33 по вул.Ювілейна м.Артемівськ Донецька обл. \*Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельної до ТК-91 котельної №1 по вул.Зелена,41 м. Артемівськ Донецька обл. \*Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-1 до ЗОШ №1 котельної №25 по вул.Маріупольська,73 м.Артемівськ Донецька обл. \*Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельної до ТК-4 котельної №22 по вул.Горбатова,85 м.Артемівськ Донецька обл. \*Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельної до ТК-8 і від жилого будинку по вул.Комсомольська,4 до ТК-1/11 котельної №10 по вул.Артема,50 м.Артемівськ Донецька обл. | | Теплові мережі ТОВ "Артемівськ-Енергія" м.Артемівськ | ТОВ "Артемівськ-Енергія" | | 2016 | | 8280,0 | 1 | 0,10 | | 538,00 | | |  | | |  | |  | | 0,8 | | 124,00 | | 16 | |
| **37.** | Реконструкція котельної  № 4 по вул.Дружби,1  по переводу на альтернативний вид палива (пелети)  м.Артемівськ Донецька обл. | | Котельна,№4 вул. Дружби,1 м. Артемівськ, | ТОВ "Артемівськ-Енергія" | | 2016 | | 943,0 | 1 | 0,0812 | | 493,00 | | | 0,06765 | | |  | |  | |  | | 264,00 | | 3 | |
| **38.** | Реконструкція котельної  № 37 по вул.Краснофлотська,6  по переводу на альтернативний вид палива (пелети) м. Соледар | | Котельна №37 вул. Краснофлотсь  ка,6  м. Соледар | ТОВ "Артемівськ-Енергія" | | 2016 | | 1100,0 | 1 | 0,0628 | | 381,20 | | | 0,0523 | | |  | |  | |  | | 141,00 | | 3 | |
| **39.** | Встановлення котла працюючого на біологічному паливі (тріска) котельні №1 по вул. Зелена,41 м. Артемівськ Донецької області | | Котельна №1 вул. Зелена,41 м. Артемівськ | ТОВ "Артемівськ-Енергія" | | 2016-2017 | | 166200,0 | 4 | 2,6 | | 7400,00 | | | 2,3 | | |  | |  | |  | | 0,00 | | 20 | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** | |  |  | | **2016-2017** | | **176523,0 10323,0 166200,0** | **5 1 4** | **2,844** | | **8812,20** | | | **2,41995** | | |  | |  | | **0,8** | | **529,00** | |  | |
| **2.3.Водопровідно-каналізаційне господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | м. Артемівськ ВНС вул. Леваневського,  20 | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 862,16 | 4 | 0,004 | | 30,00 | | |  | | |  | | 0,012 | |  | |  | | - | |
| **41.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | м. Артемівськ ВНС вул.Леваневського,43 | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 2071,58 | 4 | 0,006 | | 159,34 | | |  | | |  | | 0,018 | |  | |  | | - | |
| **42.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | ВНС Красносільський (1підйом-6шт.) | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 19684,79 | 4 | 0,03 | | 159,34 | | |  | | |  | | 0,1 | |  | |  | | - | |
| **43.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | ВНС Красносільський (2-й підйом) | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 7122,07 | 4 | 0,03 | | 183,11 | | |  | | |  | | 0,1 | |  | |  | | - | |
| **44.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | м. Артемівськ ВНС вул. Корсунського,63 | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 10053,78 | 4 | 0,035 | | 1,70 | | |  | | |  | | 0,11 | |  | |  | | - | |
| **45.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | ВНС "Опитна” | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 841,81 | 4 | 0,0003 | | 19,98 | | |  | | |  | | 0,001 | |  | |  | | - | |
| **46.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | м. Артемівськ ВНС вул. П.Лумумби | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 1846,04 | 4 | 0,004 | | 18,30 | | |  | | |  | | 0,012 | |  | |  | | - | |
| **47.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | м. Артемівськ ВНС вул.Бахмутська,6а | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 866,75 | 4 | 0,003 | | 149,82 | | |  | | |  | | 0,011 | |  | |  | | - | |
| **48.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | м.Соледар ВНС №1 | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 5137,96 | 4 | 0,03 | | 183,11 | | |  | | |  | | 0,09 | |  | |  | | - | |
| **49.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | ВНС Клещіївський водозабор | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 5022,15 | 4 | 0,035 | | 20,00 | | |  | | |  | | 0,11 | |  | |  | | - | |
| **50.** | Енергозбереження та модернізація споруд  (технічне переоснащення) | | м. Артемівськ ВНС вул.Ціолковського,6 | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 854,97 | 4 | 0,004 | | 3,40 | | |  | | |  | | 0,012 | |  | |  | | - | |
| **51.** | Диспетчеризація і програмне забезпечення | | м. Артемівськ  вул. Корсунського,1 | КП "Бахмут-Вода" | | 2016 | | 157,74 | 4 | 0,0006 | | 444,56 | | |  | | |  | | 0,002 | |  | |  | | - | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** | |  |  | | **2016** | | **54521,86** | **4** | **0,1819** | | **1372,66** | | |  | | |  | | **0,578** | |  | |  | |  | |
| **2.4. Інші підприємства житлово-комунального господарства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.** | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Центральної частини (125 світильників) | м. Артемівськ  ТОВ "Міськсвітло" | | ТОВ "Міськсвітло" | | 2016 | | 1487,76 | 2 | 0,015 | 44,70 | | | |  | | |  | | 0,045 | | - | | 44,70 | | 33 | |
| **53.** | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Східної частини (166 світильників) | м. Артемівськ  ТОВ "Міськсвітло" | | ТОВ "Міськсвітло" | | 2016 | | 1170,27 | 2 | 0,019 | 59,40 | | | |  | | |  | | 0,06 | | - | | 59,40 | | 20 | |
| **54.** | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Західної частини (163 світильника) | м. Артемівськ  ТОВ "Міськсвітло", | | ТОВ "Міськсвітло" | | 2016 | | 987,90 | 2 | 0,019 | 58,30 | | | |  | | |  | | 0,059 | | - | | 58,30 | | 17 | |
| **55.** | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення внутрішньо дворових територій(203 світильника) | м. Артемівськ  ТОВ "Міськсвітло" | | ТОВ "Міськсвітло" | | 2016 | | 1270,04 | 2 | 0,007 | 21,80 | | | |  | | |  | | 0,0219 | | - | | 21,80 | | 58 | |
| **56.** | Капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення\* | м. Артемівськ  ТОВ "Міськсвітло" | | ТОВ "Міськсвітло" | | 2016 | | 1311,72 | 2 | - | - | | | |  | | |  | | - | | - | | - | | - | |
| **57.** | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення бульвару Металургів (101 світильник) | м. Артемівськ  ТОВ "Міськсвітло" | | ТОВ "Міськсвітло" | | 2016 | | 1482,00 | 2 | 0,004 | 10,80 | | | |  | | |  | | 0,011 | | - | | 10,80 | | 137 | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | | **2016** | | **7709,69** | **2** | **0,0640** | **195,00** | | | |  | | |  | | **0,1969** | |  | | **195,00** | |  | |
| **58.** | Переведення адмінбудівлі на індивідуальну систему опалення | м. Артемівськ вул.Носакова,3 | | Артемівський УГГ | | 2016 | | 196,60 | 3 | 0,011 | 40,72 | | | | 0,010 | | |  | |  | |  | |  | | 4,8 | |
| **59.** | Встановлення LED ламп замість ламп розжарювання в адмінбудівлі | м. Артемівськ вул.Носакова,3 | | Артемівський УГГ | | 2016 | | 41,12 | 3 | 0,003 | 16,58 | | | |  | | |  | | 0,009 | |  | |  | | 2,4 | |
| **60.** | Встановлення побутових газових лічильників за рахунок транспортування 1608од. | м. Артемівськ вул.Носакова,3 | | м.Артемівськ,  м.Соледар, м.Часов-Яр | | 2016 | | 3501,37 | 4 | 0,231 | 1430,70 | | | | 0,201 | | |  | |  | |  | |  | | 2,4 | |
| **61.** | Заміна застарілого побутового газового обладнання за рахунок замовника 340од. | м. Артемівськ вул.Носакова,3 | | м.Артемівськ,  м.Соледар, м.Часов-Яр | | 2016 | | 2720,00 | 4 | 0,68 | 4230,14 | | | | 0,588 | | |  | |  | |  | |  | | 0,6 | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | | **2016** | | **6459,09 237,72 6221,37** | **5 3 4** | **0,92** | **5718,14** | | | | **0,799** | | |  | | **0,009** | |  | |  | |  | |
| **62.** | Придбання економічно-використовуючих електричну потужність транспортнихзасобів  (10 одиниць): |  | |  | |  | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 одиниць | м. Артемівськ вул.Кирова,18 | | КП "АМЄАТ" | | 2016 | | 26800,00 | 2 | 0,0338 | 82,00 | | | |  | | |  | | 0,1038 | |  | | 82,00 | | 1 | |
| 1 одиниця | м. Артемівськ вул.Кирова,18 | | КП "АМЄАТ" | | 2017 | | 5400,00 | 2 | 0,0560 | 13,60 | | | |  | | |  | | 0,0173 | |  | | 13,60 | | 1 | |
| 1 одиниця | м. Артемівськ вул.Кирова,18 | | КП "АМЄАТ" | | 2018 | | 6400,00 | 2 | 0,0560 | 13,60 | | | |  | | |  | | 0,0173 | |  | | 13,60 | | 1 | |
| 1 одиниця | м. Артемівськ вул.Кирова,18 | | КП "АМЄАТ" | | 2019 | | 7700,00 | 2 | 0,0560 | 13,60 | | | |  | | |  | | 0,0173 | |  | | 13,60 | | 1 | |
| 1 одиниця | м. Артемівськ вул.кКирова,18 | | КП "АМЄАТ" | | 2020 | | 9300,00 | 2 | 0,0560 | 13,60 | | | |  | | |  | | 0,0173 | |  | | 13,60 | | 1 | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | | **2016-2020** | | **55600,00** | **2** | **0,2578** | **136,40** | | | |  | | |  | | **0,1730** | |  | | **136,40** | |  | |
|  | **ВСЬОГО ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ:** |  | |  | | **2016 -2020** | | **3506013,64 226943,23 237,72 68829,69 60003,00** | **5 4 3 2 1** | **6,8596** | **32458,62** | | | | **5,469** | | |  | | **0,9570** | | **0,8000** | |  | |  | |
| **3. Бюджетні установи та організації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **63.** | м.Артемівськ Капітальний ремонт дитячого садку **№ 39** "Кульбабка" на 110 місць по вул. Польова,37 | м. Артемівськ  вул. Польова,37 ДНЗ№39 | | Відділ освіти  Артемівської міської ради | | 2016 | | 7309,61 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **11,90** | | **7** | |
| 812,18 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **8121,79** | **5** | **0,001** | | | **11,91** | | | |  |  | |  | | **0,006** | |
| **64.** | м.Артемівськ Капітальний ремонт дитячого садку **№ 56** "Гусельки" на140 місць по вул. Некрасова, 40 | м. Артемівськ  вул. Некрасова, 40 ДНЗ№56 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2016 | | 7335,96 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **13,89** | | **7** | |
| 815,10 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **8151,06** | **5** | **0,001** | | | **13,89** | | | |  |  | |  | | **0,007** | |
| **65.** | м.Артемівськ Капітальний ремонт дитячого садку **№ 58** "Ясочка" на 200 місць по вул. Горбатова, 91 | м. Артемівськ  вул. Горбатова, 91 ДНЗ №58 | | Відділ освіт Артемівської міської радии | | 2016 | | 8314,25 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **18,10** | | **8** | |
| 923,80 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **9238,06** | **5** | **0,002** | | | **18,10** | | | |  |  | |  | | **0,011** | |
| **66.** | м.Артемівськ Капітальний ремонт дитячого садку **№ 47** "Оленка" на110 місць по вул. Ювілейна, 12 | м. Артемівськ вул. Ювілейна, 12 ДНЗ№47 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2017 | | 8100,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **16,45** | | **9** | |
| 900,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **9000,00** | **5** | **0,002** | | | **16,45** | | | |  |  | |  | | **0,010** | |
| **67.** | м.Артемівськ Капітальний ремонт дитячого садку **№ 49** "Кріпиш" на 200 місць по вул. Ювілейна, 93 | м. Артемівськ вул. Ювілейна, 93 ДНЗ№49 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2017 | | 9793,54 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **19,74** | | **11** | |
| 1088,17 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **10881,71** | **5** | **0,002** | | | **19,74** | | | |  |  | |  | | **0,012** | |
| **68.** | м.Артемівськ Капітальний ремонт  дитячого садку **№ 52** "Райдуга" на140 місць по вул. Сібірцева, 166 | м. Артемівськ вул. Сібірцева, 166 ДНЗ №52 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2017 | |  |  |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **13,60** | | **8** | |
| 280,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **280,00** | **5** | **0,001** | | | **13,16** | | | |  |  | |  | | **0,008** | |
| **69.** | м.Артемівськ Капітальний ремонт дитячого садку **№ 18** "Росинка" на150 місць по пров. Ломоносовский, 2 | м. Артемівськ  пров. Ломоносовський, 2 ДНЗ№18 | | Відділ освітиАртемівської міської ради | | 2018 | | 4050,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **11,52** | | **6** | |
| 450,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **4500,00** | **5** | **0,001** | | | **11,52** | | | |  |  | |  | | **0,007** | |
| **70.** | м.АртемівськКапітальний ремонтдитячого садку**№ 24**"Сонечко"  на 80 місцьпо  вул. Чайковського,81 | м. Артемівськ  вул. Чайковського,81  ДНЗ№24 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2018 | | 1350,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **9,80** | | **5** | |
| 150,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **1500,00** | **5** | **0,001** | | | **9,87** | | | |  |  | |  | | **0,006** | |
| **71.** | Капітальний ремонт: утеплення фасадів,  покрівлі, заміна вікон  та дверей у будівлі  Артемівської загальноосвітньої  школи І-ІІІступенів **№7** Артемівської міської ради  Донецької області | м. Артемівськ  вул.Червоноармійська,121  ЗОШ№7 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2016 | | 18000,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **27,62** | | **9** | |
| 2000,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **20000,00** | **5** | **0,002** | | | **27,62** | | | |  |  | | **0,001** | | **0,013** | |
| **72.** | Капітальний ремонт: утеплення фасадів,  покрівлі, заміна вікон  та дверей у будівлі  Артемівської загальноосвітньої  школи І-ІІІступенів **№10**  Артемівської міської ради  Донецької області | м.Артемівськ  вул.Гаршина,50  ЗОШ №10 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2016 | | 36000,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **29,61** | | **13** | |
| 4000,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **40000,00** | **5** | **0,002** | | | **29,61** | | | |  |  | | **0,001** | | **0,014** | |
| **73.** | Реконструкція Часовоярської ЗОШ I-IIIступенів **№15** по вул.Горького,1 м.Часів Яр. утеплення фасадів,  заміна вікон та дверей, ремонт покрівлі, каналізація, водопровід, опалення, благоустрій | м.Часів Яр  вул.Горького,1  ЗОШ №15 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2016 | | 27000,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **24,83** | | **13** | |
| 3000,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **30000,00** | **5** | **0,002** | | | **24,83** | | | |  |  | | **0,001** | | **0,014** | |
| **74.** | Реконструкція Часовоярської ЗОШ I-IIIступенів **№17** по вул.Орджонікідзе,49 м.Часів Яр. утеплення фасадів,  заміна вікон та дверей, ремонт покрівлі, каналізація, водопровід, опалення, благоустрій | м.Часів Яр  вул.Орджонікідзе,49  ЗОШ №17 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2016 | | 18000,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **17,90** | | **10** | |
| 2000,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **20000,00** | **5** | **0,002** | | | **17,09** | | | | **0,002** |  | |  | |  | |
| **75.** | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі,  заміна вікон та дверей  у будівлі  Артемівського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої  школи І-ІІІступенів **№11**  Артемівської міської ради  Донецької області | м.Артемівськ  вул.Артема,22  ЗОШ №11 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2017 | | 24400,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **33,58** | | **12** | |
|
| **24400,00** | **5** | **0,003** | | | **33,58** | | | |  |  | | **0,001** | | **0,016** | |
| **76.** | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі,  заміна вікон та дверей у будівлі  Артемівської загальноосвітньої  школи І-ІІІступенів **№12**  Артемівської міської ради  Донецької області | м.Артемівськ  вул.Леваневського,109  ЗОШ №12 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2017 | | 24900,000 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **29,62** | | **8** | |
|
|
| **24900,00** | **5** | **0,002** | | | **29,62** | | | |  |  | | **0,001** | | **0,014** | |
| **77.** | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі,  заміна вікон та дверей у будівлі  Артемівської загальноосвітньої  школи І-ІІІступенів **№13**  Артемівської міської ради  Донецької області | м.Соледар  вул.60 років Жовтня,10  ЗОШ №13 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2017 | | 3500,00 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **26,47** | | **12** | |
| **35000,00** | **5** | **0,003** | | | **26,47** | | | |  |  | | **0,001** | | **0,015** | |
| **78.** | Капітальний ремонт: утеплення фасадів,  покрівлі, заміна вікон  та дверей у будівлі  Артемівської загальноосвітньої  школи І-ІІІступенів **№ 24** Артемівської міської ради  Донецької області | м.Артемівськ  вул.Леваневского,10  ЗОШ №24 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2018 | | 50000,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **27,96** | | **9** | |
|
| **50000,00** | **5** | **0,003** | | | **27,96** | | | |  |  | |  | | **0,017** | |
| **79.** | Капітальний ремонт: утеплення фасадів,  покрівлі, заміна вікон  та дверей у будівлі  Артемівської загальноосвітньої  школи –інтернат № 1 (їдальня) Артемівської міської ради  Донецької області | м.Артемівськ  вул.Чапліна,1  Школа-інтернат №1 | | Відділ освіти Артемівської міської ради | | 2018 | | 2700,00 | 1 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | **27,96** | | **9** | |
| 300,000 | 2 |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| **3000,00** | **5** | **0,002** | | | **21,54** | | | |  |  | | **0,001** | | **0,012** | |
|
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | | **2016-2020** | | **298972,63**  **278753,37**  **20219,26** | **5**  **1**  **2** | **0,032** | | | **352,96** | | | | **0,002** |  | | **0,007** | | **0,182** | | **352,96** | |  | |
| **80.** | Реконструкція будівлі КЗ «Артемівський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Артемівськ, вулиця Перемоги,23а | м. Артемівськ, вул. Перемоги,23а | | Відділ культури | | 2016 | | 14979,301664,36 | 1 2 | 0,0036 | | | 33,83 | | | |  |  | | 0,0005 | | 0,02 | | 33,84 | | 15 | |
| 2017 | |  | 2 | 0,003724 | | | 32,64 | | | |  |  | | 0,000875 | | 0,02 | | 32,64 | |  | |
| 2018 | |  | 2 | 0,003724 | | | 32,64 | | | |  |  | | 0,000875 | | 0,02 | | 32,64 | |  | |
| 2019 | |  | 2 | 0,003724 | | | 32,64 | | | |  |  | | 0,000875 | | 0,02 | | 32,64 | |  | |
| 2020 | |  | 2 | 0,018496 | | | 32,64 | | | |  |  | | 0,004 | | 0,1 | | 32,64 | |  | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | | **2016-2020** | | **14979,301664,36** | **1 2** | **0,033268** | | | **164,39** | | | |  |  | | **0,007125** | | **0,18** | | **164,40** | | **15** | |
| **81.** | Капітальний ремонт  спортивних залів «Комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитяча – юнацька спортивна школа№1» | м. Артемівськ вул.Артема,69, вул.Благовіщенська,  41; вул.Радянська,75; бульвар Металургів,2 | | Комітет по фізичній культурі і спорту | | 2016 | | 2601,00 289,00 | 1 2 | 2,5305 | | | 23,00 | | | |  |  | | 0,0002817 | | 0,01418 | | 23,00 | | - | |
|
| **82.** | Капітальний ремонт мережі фізкультурно – спортивних клубів | вул. Ціолковського, 6 | | Комітет по фізичній культурі і спорту | | 2016 | | 1800,00 200,00 | 1 2 | 0,3077 | | | 2,69 | | | |  |  | | 0,0001 | | 0,00160 | | 2,69 | | - | |
| **83.** | Капітальний ремонт спортивних залів «Комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитяча – юнацька спортивна школа№1» | м. Артемівськ вул.Артема,69, вул.Благовіщенська,  41; вул.Радянська,75; бульвар Металургів,2 | | Комітет по фізичній культурі і спорту | | 2017 | | 846,90 94,10 | 1 2 | 1,2990 | | | 11,80 | | | |  |  | |  | | 0,00732 | | 11,80 | | - | |
|
| **84.** | Капітальний ремонт мережі фізкультурно – спортивних клубів | м. Артемівськ  вул. Ціолковського, 6 | | Комітет по фізичній культурі і спорту | | 2017 | | 2700,00 300,00 | 1 2 | 1,4238 | | | 12,88 | | | |  |  | | 0,0002 | | 0,00790 | | 12,90 | | - | |
|
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | | **2016- 2017** | | **8831,00 7947,90 883,10** | **5 1 2** | **5,5610** | | | **50,37** | | | |  |  | | **0,000705** | | **0,03100** | | **50,39** | | **-** | |
| **85.** | Заміна ламп накалювання на діодні | м. Артемівськ вул. Ювілейна,54 | | Артемівська дитяча лікарня | | 2016 | | 10,00 | 2 | 0,004 | | | 24,4 | | | |  |  | | 0,014 | |  | | 24,40 | |  | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | |  | | **10,00** | **2** | **0,004** | | | **24,4** | | | |  |  | | **0,014** | |  | | **24,40** | |  | |
| **86.** | Реконструкція існуючих будівель і споруд з заміною мереж і благоустроєм території міської лікарні «2 м. Артемівська за адресою:  м.Артемівськ, вул. Перемоги,53 | м. Артемівськ вул. Перемоги,53 | | Артемівська міська лікарня №2 | | 2016 | | 56670,00 | 1 | 0,02 | | | 34,9 | | | |  |  | |  | | 0,020 | |  | | - | |
| **87.** | Реконструкція корпусу №1 Артемівської центральної районної лікарні за адресою: м. Артемівськ, вул. Артема,буд.10 | м. Артемівськ вул. Артема,10 | | Артемівська центрально- районна лікарня | | 2016 | | 41716,168 | 1 | 0,002 | | | 29,62 | | | |  |  | | 0,001 | | 0,014 | |  | | - | |
| **88.** | Реконструкція корпусу №2 Артемівської центральної районної лікарні за адресою: м. Артемівськ, вул. Артема,буд.10 | м. Артемівськ вул. Артема,10 | | Артемівська центрально- районна лікарня | | 2016 | | 30308,724 | 1 | 0,003 | | | 33,58 | | | |  |  | | 0,001 | | 0,016 | |  | | - | |
|  | **ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ:** |  | |  | | **2016** | | **128694,89** | **1** | **0,025** | | | **98,1** | | | |  |  | | **0,002** | | **0,050** | |  | |  | |
|  | **ВСЬОГО ПО БЮДЖЕТНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ:** |  | |  | | **2016-2020** | | **453152,184430375,4622776,721** | **5 1 2** | **5,6556** | | | **690,225** | | | | **0,002** |  | | **0,03983** | | **0,4430** | |  | |  | |
|  | **ВСЬОГО ЗА РОЗДІЛАМИ 1-3** |  | |  | | **2016-2020** | | **818770,92 226943,23 9842,82 91606,41**  **490378,46** | **5 4 3 2 1** | **14,3337** | | | **39031,4932** | | | | **9,143** | **0,2049** | | **3,84873** | | **2,273** | | **20023,71** | |  | |
| **Примітка: (1**) – кошти державного бюджету; **(2**) – кошти місцевих бюджетів, у т.ч. **(2\*)**– кошти обласного бюджету; **(3)**– кошти підприємств; **(4)**– інші джерела (інвестиції, кредити тощо); **(5)**– разом за всіма джерелами фінансування. Природний газ 1 тис. м куб.= 1,149 туп; вугілля 1т = 0,627 туп; теплова енергія 1 тис. Гкал =172 туп; електроенергія 1 млн. кВт. год. = 325 туп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Комплексна Програма енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки розроблено робочою групою з розробки проекту Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, склад якої затверджено розпорядженням міського голови від 26.05.2015 №66рр, із внесеними до нього змінами

**Перший заступник міського голови Т.М.Савченко**

**Секретар Артемівської міської ради С.І.Кіщенко**