#### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а  р а д а

82 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РIШЕННЯ

23.03.2016  № 6/82 - 1431

м. Артемівськ

Про стан виконання Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську на 2013-2015 роки

Розглянувши довідку від 16.02.2016 № 01-0599-06 Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради про стан виконання  у 2014 році Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654, із внесеними до неї змінами, начальника  Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради  Гладкої О.О. з цього питання, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12. 2015 № 6/76- 1348, відповідно до Закону України від 29.11.2001 № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»  із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Довідку Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради  про стан виконання  Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у  м. Артемівську на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 26.03. 2014 № 6/49- 953, ( далі – Програма), прийняти до відома.

2. Відзначити, що в результаті спільних дій Артемівської міської ради та її виконавчих органів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Артемівська, депутатів усіх рівнів забезпечено виконання  основних заходів та показників Програми.

3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення Артемівської міської ради:

-  від 27.03.2013 № 6/37- 654 « Про затвердження  Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у  м. Артемівську на 2013-2015 роки »;

-  від 26.03.2014  № 6/49 -953 « Про стан виконання у 2013 році Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у  м. Артемівську на 2013-2015 роки »;

-  від 22.04.2015  № 6/64 - 1194 « Про стан виконання у 2014 році Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у  м. Артемівську на 2013-2015 роки ».

Міський голова                                                            О.О. РЕВА

У  К  Р  А  Ї  Н  А

А Р Т Е М І В С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЗКПО 03364731

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44 тел. 44-04-81

Міському  голові

Реві О.О.

Довідка
про стан виконання 
Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську
на 2013-2015 роки

Програма сприяння створенню та забезпеченню функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську на 2013-2015 роки  затверджена рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 26.03. 2014 № 6/49- 953, ( далі – Програма).

Метою Програми є підвищення рівня управління в житловій сфері, покращення утримання та стану житлового фонду міста шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) у м. Артемівську. дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами
          Саме  для забезпечення і захисту прав співвласників та створюються об'єднання.

У м. Артемівську активізація роботи по створенню та функціонуванню ОСББ Артемівською міською радою була розпочата з 2003 року. На теперішній час функції з питань реформування житлово-комунального господарства - покладені на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (відділ обліку та розподілу житла) та на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Станом на 1 січня 2016 року  у м. Артемівську зареєстровано і функціонує 72  ОСББ, у тому числі шляхом реорганізації житлово-будівельних кооперативів -10.

Самостійно обслуговують жилий будинок та прибудинкову територію 44 ОСББ, із них 7 об'єднань уклали договори на управління жилого будинку та прибудинкової території з управителем багатоквартирного будинку  - з фізичною особою – підприємцем або юридичною особою.

На баланс ОСББ комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» були передані 26 жилих будинків, загальною площею 77,62 тис.кв.м., що становить 43% від загальної кількості ОСББ.

На балансі комунального підприємства «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» залишилися 25 жилих будинки, на базі яких створені ОСББ, із них 17 ОСББ уклали договори   на послугу з утримання будинку на балансі з комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг».

За період реалізації Програми та її виконання у повному обсязі було заплановано створити 50 ОСББ, у тому числі в 2013р. - 15 ОСББ; 2014р. - 15 ОСББ; 2015 р. – 20 ОСББ. Фактично створено 19 ОСББ, складає 38% від запланованою кількості об'єднань у Програмі.

Фінансове забезпечення виконання Програми було заплановане у розмірі 10 405,0 тис.грн., із них 96%, що складає 10 000,0 тис.грн., передбачалось на проведення капітального ремонту жилого будинку та будинкових інженерних мереж.

Одним із стримуючих факторів створення ОСББ є страх і небажання мешканців брати на себе відповідальність за будинок. Виходить, що власники приватизованих квартир - а їх сьогодні у м. Артемівську більше 96% - готові відповідати тільки за свою квартиру, але не за місця загального користування: під'їзд, прибудинкову територію, стан підвалів, покрівель.
Стримує процес і той факт, що відповідно до законодавства України головою правління ОСББ, на якого покладається обов'язок по реєстрації і подальшого управління жилим будинком, може бути тільки власник жилого чи нежилого приміщення, яке розташоване в цьому будинку.

І якщо з власників будинку ніхто не захоче взяти на себе функції голови правління ОСББ, створення об'єднання у цьому будинку неможливо.
Також позначається і гостра нестача кваліфікованих кадрів для управління жилим будинком та прибудинкової території - управителів.
Стримуючим фактором розвитку ОСББ також є страх взяття жилих будинків на власне обслуговування через застарілий житловий фонд і його зношеність, очікування проведення хоча б часткового капітального ремонту міською владою.

Ми всі прекрасно розуміємо, що для створення ОСББ необхідно спочатку привести в порядок будинок чи групу будинків, провести ремонти, і вже у задовільному експлуатаційному стані передавати на обслуговування новим структурам – ОСББ.

Щоб оперативно реагувати на тенденцію збільшення кількості новостворених об'єднань співвласників у місті, Артемівською міською радою створюються сприятливі умови для реалізації намагань мешканців утримувати і покращувати стан житлового фонду, саме для цього:

• Розроблена і затверджена Програма сприяння створенню та забезпеченню функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську на 2013-2015 роки, яка затверджена рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654.

• Створено координаційну раду з питань сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську, рішенням виконкому Артемівської міськради від 10.04.2013 №112 затверджено склад та положення координаційної ради. Членами координаційної ради є діючі голови правлінь ОСББ - «Ювілейна,53», «Радянська,65», «Леваневського,162», «Пушкіна,42», які увійшли до складу Ресурсного центру Донецької області. 
З метою подальшого розвитку об'єднань, членами координаційної ради проводиться роз'яснювальна робота серед населення, надається методична допомога по створенню та функціонуванню об'єднань, а також діляться досвідом роботи з обслуговування та утримання жилого будинку з керівниками об'єднань.

• На виконання ст. 24 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради спільно з комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» зібрана зведена інформація про необхідність проведення капітального ремонту та реконструкції житлових будинків на 10 000,0 тис.гривен, в яких створені ОСББ, при наявності проектно-кошторисної документації та її державної експертизи, а так само за умови спільного фінансування за кошти міського бюджету.

• ОСББ м. Артемівська не тільки сподіваються на допомогу у проведенні ремонтних робіт з боку Артемівської міськради, але й самі беруть активну участь у написанні проектів для залучення фінансування на утримання жилих будинків і прибудинкової території.

Так, у 2013 році переможцями Конкурсу грантів - 2013 Сергія Клюєва, який проходив в рамках програми «Разом зробимо життя краще!» стали 5 проектів, які були надані ОСББ м. Артемівська:

1. Проект «Дружба поколінь», керівник ініціативної групи мешканців будинків ОСББ «Пушкіна, 42», ОСББ «1-ша Залізнична, 41», ОСББ «1-ша Залізнична, 43», вул. Пушкіна, 40, вул. Пушкіна,42а Тремасова Лариса Микитівна. Мета проекту - облаштування дитячого ігрового майданчика.
Загальний бюджет проекту становить 76,000 тис.грн., у т. ч. кошти жителів - 16,00 тис.грн.  За рахунок гранту було придбано дитяче обладнання.

2. Проект «Спорт для всіх», керівник ініціативної групи ОСББ «КЄЦ-27», розташованого по вул. Ціолковського, 27 Нікітін Олександр Степанович.
Мета проекту - створення спортивного залу в напівпідвальному приміщенні будинку (ремонт кімнати загальною площею 56 кв. метрів, встановлення наявних і придбання нових тренажерів). Загальний бюджет проекту становить 24,900 тис. грн., у т. ч. кошти ОСББ - 4,900тыс.грн. За рахунок гранту було придбано спортивне обладнання (шведська драбина, велотренажер, бігова доріжка, вібромасажер, абкинг, гімнастичні мати, лавка для жиму, стійка для штанги).

У підвальному приміщенні будинку провели ремонт у кількох кімнатах, де встановили стіл для тенісу, тренажери, подаровані спорткомітетом Артемівської міської ради, і аерохокей, отриманий від заводу «Вістек». Директор заводу і міський депутат по цьому округу Микола Ятченко допоміг робочою силою у проведенні ремонту, додав 5000 гривень на будівельний майданчик, ще 2000 гривень отримали від депутата Андрія Корочанського, власника магазину «Авоська», розташованого у цьому будинку.

3. Проект «Хай зацвіте наша вулиця» керівник ініціативної групи ОСББ «Леваневського, 36» Гончарова Тетяна Олександрівна. Мета проекту - створення зеленої огорожі з декоративних багаторічних рослин і чагарників між проїзною частиною і будинком. За рахунок гранту було придбано посадковий матеріал, загальний бюджет проекту становить 12,950 тис. грн., у т.ч. кошти ОСББ - 2,150 тис.грн.

4. Проект «Облаштування дитячо-юнацького спортивно-ігрового комплексу», керівник ініціативної групи ОСББ «Сибірцева,188» Гейллер Юрій Борисович. Мета проекту - проведення капітального ремонту приміщення в підвалі жилого будинку під спортивно-ігровий зал. Загальний бюджет проекту становить 50,007 тис. грн., у т.ч. кошти ОСББ -30,607 тис.грн. За рахунок гранту були придбані тренажери.

5. Проект «Здорове дитинство», керівник ініціативної групи мешканців будинків ОСББ «Горького, 53», ОСББ «Чехова, 8», вул. Горького, 54, Золотар Людмила Іванівна. Мета проекту - встановлення дитячого спортивно-ігрового комплексу. Загальний бюджет проекту становить 22,060 тис грн., у т.ч. кошти ОСББ -3,680 тис.грн. За рахунок гранту був придбаний дитячий майданчик «Місток».

У 2014 році, згідно рішення  Експертної комісії конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади  м.Артемівська від 13.06.2014 (рішення Артемівської міської ради від 29.01.2014 №6/47-905) були визначені переможці конкурсу серед ОСББ:

1. ОСББ  «Леваневського,36»

Проект «Зайвим витратам скажемо «ні», збережемо тепло і світло» -  придбання та встановлення металопластикових вікон . Загальний бюджет проекта – 32757,00 грн.,  у т.ч. міський бюджет – 18000,00 грн.,  партнерський вклад – 14757,00 грн.;

2. ОСББ «Леваневського,162»

Проект «Теплий дім»  -  придбання та встановлення металопластикових вікон . Загальний бюджет проекта –  17033,20 грн., у т.ч. міський бюджет – 8000,00 грн., партнерський вклад-  9033,20 грн.;

3. ОСББ «Ювілейная,53»

Проект «Теплий під'їзд, затишне житло»  придбання та встановлення металопластикових вікон. Загальний бюджет проєкта - 18206,40 грн., у т.ч. міський бюджет - 9000,00 грн., партнерський вклад – 9206,40 грн.

4. ОСББ «Радянська,65»

Проект «Надійність електропостачання в житловому будинку» поточний  ремонт електрощитової з заміною електропроводки у під'їздах . Загальний бюджет проекта – 26141,00 грн., у т.ч. міський бюджет  - 13070,50 грн., партнерський вклад – 13070,50 грн.

Реалізація міні-проектів передбачена на загальну суму 94 137,6 грн, у тому числі партнерський вклад ОСББ передбачений у розмірі 46 067,1 грн., що складає 49% від загальної суми фінансування.

З 4 червня 2015 року у м. Артемівську  почав свою реалізацію  Спільний Проект Європейського Союзу та Програми Розвитку Організації об’єднаних Націй  (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) в партнерстві з Артемівською міською радою на період 2015-2017 р.

Проект має на меті сприяти сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом підтримки та співфінансування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Артемівська.

В основі Проекту лежить підхід «розвиток, орієнтований на громаду». Він передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку своїх територій, спільно плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для забезпечення сталого розвитку міста.

Реалізація Проекту МРГ допоможе ОСББ м. Артемівська в організації та проведенні «часткового» капітального ремонту конструктивних елементів або інженерних систем багатоквартирного будинку, підвищення енергоефективності.

Ініціативи - мікропроекти ОСББ м. Артемівська фінансуються Європейською Комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансуються і впроваджуються Програмою розвитку ООН в Україні.

Основними умовами співфінансування мікопроектів ОСББ є те, що кошторисна вартість мікропроекту буде складатися з коштів:

- ПРООН - 50% але не більше ніж 12 000 евро на один мікропроект;

- Артемівської міської ради – 45%;

- ОСББ – не менше 5% + «нефінансовий внесок».

Протягом 2015 року  на території м. Артемівська було реалізовано 17 мікропроектів ОСББ загальною вартістю  3 953,77 тис.грн. за наступними конструктивами багатоквартирного будинку:

1. капітальний ремонт кровли – 4 ОСББ «Радянська,65», «Леваневського,162», «Леваневського,166», «Чапаева,2Б» смт. Красна Гора;

2. ремонт міжпанельних стиків и фасадів – 3 ОСББ «Фламенко» по  вул. 60 років утворення  СРСР,9, «Ювілейна,36», «Радянська,41»;

3. ремонт підїздів  з заміной вікон та дверей – 5 ОСББ «Чехова,8», «Горького,51», «Ювілейна,32», «КЕЦ-27»  по вул. Ціолковського,27, «Рубін – Арт» по вул. Сибірцева,19;

4. заміна внутрішніх систем водопостачання, каналізації та опалення –  4 ОСББ  «Сибірцева,188», «Горбатова,85», «Ціолковського,7», «Комсомольска,20;

5. модернізація ліфта з установкою платформного підйомника  та обустройством пандуса для інваліда - 1 ОСББ « Ювілейна,67».

Для реалізації  мікропроектів були підписані договора на виконання будівельно-монтажних робот з 11 підрядними организаціями и ФОП на загальну сумму   3 875,32 тис.грн.

Для здійснення  технічного нагляду та контролю за дотриманням проектних рішень  та вимог до державних стандартів, будівельних норм і правил, а також  контролю за качеством виконаних робіт и их объемами во время строительства были подписаны договора  на осуществление технического надзора  на общую сумму  78, 450   тыс. грн.

Станом  на 11.01.2016 г. повністю завершені будівельно-монтажні роботи та підписані акти виконаних робіт по 16 МП,  по мікропроекту  ОСББ  «Ювілейна,67»  обсяг  виконаних робіт складає 60%, у зв’язку з тим, що  ПРООН не профінансовані 2 и 3 транші.

Свої фінансові забов’язання Артемівська міська рада (45%) та ОСББ м. Артемівська (5%) виконали у  повному  обсягу.

На теперішній час ОСББ м. Артемівська, які приймали участь у Програмі,  формують  звіти  для отримання  фінансування від ПРООН.

Для подальшого розвитку ОСББ необхідна поступова переорієнтація жителів, пробудження в них, замість улюбленої звички критикувати владу, «почуття господаря», який має цілком реальні повноваження. Тільки тоді громадяни нарешті почнуть відчувати себе не прохачами і скаржниками, а справжніми господарями своїх будинків і свого міста.

Виконання Програми дозволить поліпшити якість житлово-комунального обслуговування; цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання жилого будинку; контроль за якістю ремонтних робіт у будинку, раціональне використання загальних площ користування, нежилих приміщень будинку, залучення власників і орендарів цих приміщень до фінансування загальних витрат на утримання будинку; можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинку.

Враховуючи наведене, керуючись планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 № 6/76-1348, Положенням про Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, прошу розглянути на черговій сесії Артемівської міської ради у березні 2016 року питання «Про стан виконання  Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  у м. Артемівську на 2013-2015 роки».

Начальник  Управління муніципального
розвитку Артемівської міської ради                                                                         О.О.Гладка

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови _________________ О.А. Головкіна

Соколовська О.В