У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

## Р I Ш Е Н Н Я

17.03.2016 № 45

м. Артемівськ

Про ухвалення  проекту Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута на 2016 - 2020 роки

Розглянувши проект Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута на 2016 - 2020 роки, розроблений робочою групою, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 29.01.2016 № 13рр, з метою покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту у м. Бахмуті, відповідно до Закону України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 №154, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 30, 31, 52 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Артемівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ухвалити проект Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 - 2020 роки  (додається).

2. Доручити начальнику Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Гладкій О.О. внести проект Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута на 2016 - 2020 роки на розгляд чергової сесії Артемівської міської ради.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Гладка).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Головкіну О.А.

Міський голова                                                         О.О. РЕВА

- УХВАЛЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

17.03.2016 № 45

- ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

м. Бахмут

2016

ЗМІСТ

| 1. Паспорт Програми. 2. Загальні положення. 3. Мета і основні завдання Програми. 4. Механізм реалізації Програми. - 5. Очікувані кінцеві результати. 6. План реалізації Програми. | 3 5 5 5 6 7 |
| --- | --- |

- 1. Паспорт Програми

| Назва Програми: | Програма з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки. |
| --- | --- |
| Підстава до розробки Програми: | - Закон України від 21.05.1997 №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами; - Закон України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами; - Закон України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами; - Наказ Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту»; - Наказ Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» із внесеними до нього змінами. |
| Замовник Програми: | Артемівська міська рада. |
| Головний розробник Програми: | Робоча група з розробки проекту Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Артемівська на 2016 - 2020 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 29.01.2016 № 13рр. |
| Головна мета Програми: | Метою Програми є реалізація технічних заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Бахмуті відповідно до Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту. |
| Строки реалізації Програми: | 2016 – 2020 роки. |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет Кошти підприємств Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| Обсяг фінансування: | 3 559,152 тис. грн. |
| Виконавці: Очікувані кінцеві результати реалізації Програми: | - Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради - Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради; - Фінансове управління Артемівської міської ради; -Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс»; - Комунальне підприємство «Флора». Покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, зовнішнього архітектурного вигляду міста Бахмута, підвищення безпеки пасажирів на зупиночних пунктах при очікуванні громадського транспорту та забезпечення притулку пасажирів від несприятливих погодних умов і кліматичних чинників. |

- 2. Загальні положення

Програма з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута на 2016 – 2020  роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України від 21.05.1997 №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами, Закону України від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами; Наказу Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту».

- 3. Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація технічних заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Бахмуті відповідно до Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту. Завданням Програми є забезпечення безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту.

- 4. Механізм реалізації Програми

Програма розрахована на 2016 – 2020 роки та повинна бути реалізована шляхом проведення заходів і робіт, а саме,  проведення робіт з встановлення, ремонту, реконструкції, заміни існуючих зупиночних пунктів громадського транспорту, встановлення урн, лавок, фарбування, заміни з урахуванням потреб маломобільних груп населення асфальтобетонного (далі – а/б) покриття на плитку ФЕМ з водостоком за межами посадкової площадки та зниження бортового каменю.

Відповідальними за реалізацією заходів, передбачених Програмою є балансоутримувачі зупиночних пунктів громадського транспорту, а саме комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс», Артемівське комунальне підприємство «Флора».

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку, з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів.

- 5. Очікувані кінцеві результати

Результат реалізації  Програми - це покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту та покращення зовнішнього архітектурного вигляду м. Бахмута. Реалізація заходів підвищить безпеку пасажирів на зупиночних пунктах при очікуванні громадського транспорту та забезпечить притулок пасажирів від несприятливих погодних умов і кліматичних чинників.

| 6. План реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  |  | Назва зупинки громадського транспорту/ напрямок руху |  | м. Бахмут вулиця |  |  |  | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Термін виконання,рік |  | Джерело фінансування |  | Обсяг фінансування (тис.грн) |  | Балансоутримувач |  |
| 1 |  |  | ул. Железнодорожная |  | пров. 1й Пушкіна |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону очікування громадського транспорту ( далі- павільйону), виконати бетонну стяжку заміна покрівлі, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 3,592 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 2 |  |  | Горгаз (з міста) |  | пров. 1й Пушкіна |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, виконати бетонну стяжку, зашивка стін панелям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 3,585 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 3 |  |  | Горгаз (в місто) |  | пров. 1й Пушкіна |  |  |  | Капітальний ремонт,заміна асфальту на намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, фарбування павільйону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 18,631 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 4 |  |  | Сквер воинов интернационалистов |  | вул. Польова |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 73,105 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 5 |  |  | Магазин Геолог (з міста, зупиночна платформа) |  | вул. Чайковського |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 29,333 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 6 |  |  | Магазин Геолог ( в місто) |  | вул. Чайковського |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону з урахуванням демонтажу, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 49,458 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 7 |  |  | Школа №18 |  | вул. Ювілейна |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування констукціі павільйону та лав, заміна фронтону, встановлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бортового каменю( далі - б/каменю), виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 24,006 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 8 |  |  | Детская больница |  | вул. Декабристів |  |  |  | Капітальний ремонт,фарбування конструкції павільйону та лав, встановлення б/каменю, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 41,681 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 9 |  |  | Кондитерский цех |  | вул. Декабристів |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування констукціі, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням потреб маломобільних груп населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 16,154 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 10 |  |  | ул. Леваневского |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт Фарбування конструкції павільйону,обшити стіни павільйону, виконати намощення ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням потреб маломобільних груп населення, встановлення бортового каменю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 30,44 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 11 |  |  | ул. Чайковского |  | вул. Визволителів Донбасу |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 96,98 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 12 |  |  | Инженерная Академия |  | вул. Чайковського |  |  |  | Капітальний ремонт , заміна покрівлі,з урахуванням водостоку фарбування конструкції,виконати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки. Встановлення дорожнього знаку зупинки та урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 33,751 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 13 |  |  | ул. О. Кошевого (з міста) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, заміна асфальтного покриття, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 26,442 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 14 |  |  | ул. О. Кошевого (в місто) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, заміна асфальтового покриття, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 26,442 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 15 |  |  | Вторая городская больница (в місто) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, заміна асфальтового покриття на плитку ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 22,452 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 16 |  |  | Вторая городская больница (з міста) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, реконструкція павільйону, фарбуванняя конструкції павільйону, заміна асфальтового покриття на плитку ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 24,192 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 17 |  |  | Бульвар Металлургов (в місто) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 10,742 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 18 |  |  | Бульвар Металлургов (з міста) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 12,622 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 19 |  |  | ул. Виноградная (в місто) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування павільйону, заміна шиферу, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 1,806 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 20 |  |  | ул. Виноградная (з міста) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки Зробити належну висоту б/каменю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 19,292 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 21 |  |  | Фармфабрика (в місто) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав. Заміна асфальтового покриття на плитку ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, облицю-вання стін, встановлення лав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 17,066 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 22 |  |  | Фармфабрика (з міста) |  | вул. Леваневського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав, заміна покрівлі, обшивки стін павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 23,208 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 23 |  |  | Завод Цветмет ( в місто) |  | вул. Героїв праці |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкці, ремонт цегляної кладки, встановлення б/каменю, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення. Встановлення лав, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 39,089 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 24 |  |  | Завод Цветмет (з міста) |  | вул. Героїв праці |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону. Виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення Встановлення лав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 48,617 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 25 |  |  | Магазин №2 (з міста) |  | вул. Героїв праці |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, фронтону, встановлення лав, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 17,64 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 26 |  |  | Магазин №2 (в місто) |  | вул. Героїв праці |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, .встановлення б/каменю, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 34,234 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 27 |  |  | Завод Победа труда |  | вул. Незалежності |  |  |  | Капітальний ремонт, встановлення б/каменю. Виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 24,099 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 28 |  |  | Железнодорожный техникум |  | вул. Миру |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 28,024 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 29 |  |  | Железнодорожная больница (в місто) |  | вул. Миру |  |  |  | Капітальний ремонт, реставрація павільйону. Зробити належну висоту б/каменю, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 6,569 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 30 |  |  | Железнодорожная больница (з міста) |  | вул. Миру |  |  |  | Капітальний ремонт, зробити належну висоту б/каменю. Виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки. Встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 23,417 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 31 |  |  | Главпочтампт (в місто) |  | вул. Миру |  |  |  | Капітальний ремонт. Виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення б/каменя, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 37,273 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 32 |  |  | Трасса |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, реконструкція існуючого павільйону. Виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення лав, дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 34,25 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 33 |  |  | Карьер (з міста) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, варбування конструкції виконання намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 23,827 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 34 |  |  | Детский сад ( магазин Стрела) (з міста) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, реставрація павільйону ( ремонт покрівлі, фронтону), фарбування конструкції павільйону та лав, виконання бетонної стяжки, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет, Інші джерела |  | 22,467 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 35 |  |  | Детский сад ( магазин Стрела) (в місто) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки,встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 79,727 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 36 |  |  | Карьер (в місто) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, встановлення б/каменю, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 9,453 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 37 |  |  | Стройматериалы (в місто) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, встановлення б/каменю, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 73,203 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 38 |  |  | Стройматериалы (з міста) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону,встановлення б/каменю, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням потреб маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 79,727 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 39 |  |  | Сельский РЭС (з міста) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування та відновлення фронтону, реставрація павільйону, ремонт покрівлі, встановлення б/каменю, виконаня бетонної стяжки, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 17,981 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 40 |  |  | Сельский РЭС (зупиночна платформа, в місто) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 80,841 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 41 |  |  | Мебельная фабрика (в місто) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав. виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення , встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 20,052 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 42 |  |  | ул. П. Лумумбы (з міста) |  | вул. П.Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, реставрація існуючого павільйону, встановлення лав,фарбування конструкції павільйону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 8,566 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 43 |  |  | ул. П. Лумумбы (в місто) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, встановлення лав, фарбування конструкції павільйону, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 2,479 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 44 |  |  | КТК (зупиночна платформа, в місто) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 79,727 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 45 |  |  | ул. Гаршина |  | вул. Гаршина |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 13,246 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 46 |  |  | АЗШВ |  | вул. Горького |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 66,597 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 47 |  |  | Индустриальный техникум (в місто) |  | вул. Чайковського |  |  |  | Капітальний ремонт, демонтаж, встановлення покрівлі, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, фарбування павільйону, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 25,176 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 48 |  |  | Индустриальный техникум (з міста) |  | вул. Чайковського |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 72,194 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 49 |  |  | ул. Шевченко (з міста) |  | вул. Горького |  |  |  | Капітальний ремонт, реконструкція існуючого павільйону, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 18,205 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 50 |  |  | ул. Шевченко (в місто) |  | вул. Горького |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав,виконати бетонну стяжку, заміна покрівлі, заміна лав, ремонт стін павільйону, встановлення урни . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 28,362 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 51 |  |  | Оптика (зупиночна платформа) |  | вул. Горбатова |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 38,644 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 52 |  |  | ул. Космонавтов ( зупиночна платформа) |  | вул. Космонавтів |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 73,105 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 53 |  |  | Западный микрорайон |  | вул. Чайковського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, встановлення лав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 7,661 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 54 |  |  | ул. Корсунского |  | вул. Корсунського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, встановлення б/каменю |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 3,434 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 55 |  |  | Мебельная фабрика ( з міста) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 0,635 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 56 |  |  | Оптика (в місто) |  | вул. Горбатова |  |  |  | Капітальний ремонт, зробити належну висоту б/каменю. виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки посадкового майданчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 20,00 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 57 |  |  | СОБЕС |  | вул. Горбатова |  |  |  | Капітальний ремонт, заміна обшивки, покриття павільйону, зробити належну висоту б/каменю, встановлення урни. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 5,977 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 58 |  |  | ул. Советская |  | вул. Незалежності |  |  |  | Капітальний ремонт, зробити належну висоту б/каменю, перекласти намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки посадкового майданчика. встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 16,093 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 59 |  |  | Троллейбусное управление (в місто) |  | вул. Героїв праці |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 27,53 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 60 |  |  | Троллейбусное управление (з міста) |  | вул. Героїв праці |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати бетонну стяжку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 4,835 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 61 |  |  | КТК (з міста) |  | вул. П. Лумумби |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 28,743 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 62 |  |  | Институт Экономики |  | вул. Некрасова |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет,інші джерела |  | 66,32 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 63 |  |  | Магазин Чайка |  | вул. Чайковського |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування контрукції павільйону |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 0,569 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 64 |  |  | ул. Юбилейная |  | Ювілейна |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановленняб/каменю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 40,222 |  | Комунальне підприємство «Артемівськміськелектротранс» |  |
| 65 |  |  | Школа №1 |  | вул. Тургенєва, 2-в |  |  |  | Поточний ремонт, фарбування конструкції та лав, ремонт бетонної стяжки, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Інші джерела |  | 4,734 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 66 |  |  | Магазин Петрович |  | вул. Сількорівська, 147 |  |  |  | Капітальний ремонт, замінити листи шиферу, фарбування конструкції, відремонтувати фронтон. Встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 13,577 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 67 |  |  | Автопарк Шевченко |  | вул. Шевченко, 100 |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції та лав, заміна шиферу,зробити належну висоту б/каменю, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки посадкового майданчика. Встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 37,115 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 68 |  |  | Магазин ТРИО |  | вул. Шевченко, 123 |  |  |  | Капітальний ремонт,фарбування конструкції, встановлення лав, дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 3,128 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 69 |  |  | пл. Булавина |  | вул. Незалежност, 71 |  |  |  | Поточний ремонт, реконструкція павільйону ( фарбування конструкції павільйону та лав,заміна пластикової обшивки).Зробити належну висоту б/каменю, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Інші джерела |  | 11,58 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 70 |  |  | Черная сотня |  | вул. Тургенєва, 36 |  |  |  | Капітальний ремонт, заміна покрівлі, фарбування контрукції павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки, виконати замощення для зручної посадки у транспорт, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет,інші джерела |  | 17,722 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 71 |  |  | АЗС |  | вул. Свято-Георгіївська, 77 |  |  |  | Поточний ремонт, фарбування конструкції та лав, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Інші джерела |  | 1,827 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 72 |  |  | Таможня |  | вул. Свято-Георгіївська, 75 |  |  |  | Поточний ремонт, фарбування конструкції та лав, зробити належну висоту б/каменю, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Інші джерела |  | 3,237 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 73 |  |  | ЖД Станция Ступки |  | вул. Свято-Георгіївська, 59-а |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування контрукції, зрізати напливи асфальту, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 5,67 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 74 |  |  | Железнодорожные мастерские |  | вул. Свято-Георгіївська, 73 |  |  |  | Поточний ремонт, фарбування павільйону, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Інші джерела |  | 5,924 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 75 |  |  | Ступки ( з міста) |  | вул. Свято-Георгіївська, 4-а |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 25,525 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 76 |  |  | Магазин (в місто) |  | вул. Свято-Георгіївська, 49 |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Міський бюджет |  | 34,381 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 77 |  |  | Очистные |  | вул. Трудова, 28 |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції встановити лави, ремонт покрівлі, встановлення дорожнього знаку зупинки,урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 5,756 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 78 |  |  | Завод Стройдеталь |  | вул. Трудова, 20 |  |  |  | Капітальний ремонт, встановити лави, зробити належну висоту б/каменю, встановлення дорожнього знаку зупинки,урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 2,651 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 79 |  |  | Заготзерно |  | вул. Чайковського, 1-а |  |  |  | Поточний ремонт, фарбування конструкції павільйону, встановлення дорожнього знаку зупинки,урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет, інші джерела |  | 3,17 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 80 |  |  | ДК Огонек (зупиночна платформа) |  | вул. Ломоносова, 55 |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет, інші джерела |  | 30,837 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 81 |  |  | ЛАФАРЖ |  | пер.2й Ломоносівський |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення вказівного знаку зупинки,урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Міський бюджет |  | 26,636 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 82 |  |  | Ул. Ломоносова (зупиночна платформа) |  | вул. Ломоносова, 12 |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет, інші джерела |  | 35,689 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 83 |  |  | Магазин (зупиночна платформа, з міста) |  | вул. Свято-Георгіївська, 52 |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Міський бюджет |  | 34,576 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 84 |  |  | ул.Советская |  | вул. Незалежност, 218 |  |  |  | Капітальний ремонт, фарбування конструкції. виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки посадкового майданчика. Встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Міський бюджет |  | 10,92 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 85 |  |  | Техникум |  | вул. Ювілейна, 19 |  |  |  | Поточний ремонт, фарбування конструкції, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Інші джерела |  | 2,402 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 86 |  |  | Кладбище |  | вул. Тургенєва, 15 |  |  |  | Поточний ремонт, фарбування конструкції та лав, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Інші джерела |  | 1,561 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 87 |  |  | Кафе «Шашлычка» (зупиночна платформа) |  | вул. Шевченко, 123 |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення дорожнього знаку зупинки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 26,479 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 88 |  |  | ул. Шевченко (зупиночна платформа) |  | вул. Шевченко, 50 |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 34,576 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 89 |  |  | Школа №4 (зупиночна платформа) |  | вул. Алебастрова, 42 |  |  |  | Будівництво зупиночного павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки,встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 35,689 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 90 |  |  | пер. Шевченко (зупиночна платформа) |  | пров. 3-й. Шевченко, 38 |  |  |  | Встановлення павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 40,00 |  | Артемівське комунальне підприємство "Флора" |  |
| 91 |  |  | ул. Тевосяна (зупиночна платформа) |  | Вул. Федора Максименко |  |  |  | Встановлення павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 40,00 |  | відсутній |  |
| 92 |  |  | ул. Гаршина (зупиночна платформа, автобусний маршрут) |  | вул. Гаршина |  |  |  | Встановлення павільйону, урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 25,00 |  | відсутній |  |
| 93 |  |  | ул. Некрасова (Стела) |  | вул. Некрасова |  |  |  | Фарбування конструкції та лав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Інші джерела |  | 5,00 |  | відсутній |  |
| 94 |  |  | Артемовское АТП (зупиночна платформа) |  | вул. Чайковського |  |  |  | Встановлення павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет Інші джерела |  | 40,00 |  | відсутній |  |
| 95 |  |  | ул. Селькоровская |  | вул. Сількорівська,103 |  |  |  | Встановлення павільйону, виконати намощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних групп населення та водостоку за межі посадкової площадки, встановлення урни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет інші джерела |  | 40,00 |  | відсутній |  |
|  |  |  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Міський бюджет |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання автобусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання автобусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання автобусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання автобусних зупиночних пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання автобусних зупиночних пунтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  |  | 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385,599 |  |  |  |
| Обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  |  | 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,973 |  |  |  |
| Обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  |  | 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,287 |  |  |  |
| Обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  |  | 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,847 |  |  |  |
| Обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  |  | 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,446 |  |  |  |
| Обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3559,152 |  |  |  |
|  | Заступник міського голови Голова робочої групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | з розробки проекту Програми з будівництва, ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | та реконструкції зупиночних пунктів громадського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспорту на території м. Артемівська 2016– 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.А.Головкіна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керуючий справами виконкому Артемівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т.І.Недашковська |  |  |  |  |  |  |