##### У  К  Р  А  Ї  Н  А

## Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а   р а д а

## 85 СЕСІЯ   6  СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

25.05. 2016   № 6/85- 1532

м. Бахмут

# Про затвердження звіту товариства з обмеженою відповідальністю  «Бахмут-Енергія» про здійснені за період з 2007 по 2015 рік інвестиції в об'єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

Розглянувши звіт товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про здійснені за період з 2007 по 2015 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»,  враховуючи службову записку від   12.05.2016

№01-2063-06  начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської  міської ради Гладкої О.О. щодо розгляду звіту товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про здійснені за період з 2007 по 2015 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»,  відповідно до концесійного договору від 24.07.2007 про передачу в концесію об’єкта права комунальної власності територіальної громади м.Бахмута – цілісного майнового комплексу міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», керуючись Законом України від 16.07.1999 №997-XIY «Про концесії» із внесеними до нього змінами, ст.ст.18,26,60 Закону України від від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт товариства  з обмеженою відповідальністю «Бахмут- Енергія» про здійснені за період  з 2007 по 2015 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»  (додається).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» (Повілєнас) внести на затвердження Бахмутської міської ради  План інвестицій товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа» на 2016-2018 роки в термін до 01.08.2016 року.

3. Організаційне виконання рішення покласти  на товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» (Повілєнас).

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Гладка), Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), заступника міського голови   Головкіну О.А.

5. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово–комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Северінов),  секретаря Бахмутської міської ради    Кіщенко С.І.

#### Секретар Бахмутської міської ради                           С.І. КІЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Бахмутської міської ради

25.05.2016 № 6/85-1532

Звіт

товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут –Енергія»

про здійснені   за період з 2007 року по 2015рік

інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

Згідно зобов'язань за концесійним договором загальний об'єм інвестицій в теплове господарство міста за весь період конценсії, складає не менше 90 млн. грн.

За вісім років роботи з серпня 2007р по грудень 2015р., в модернізацію теплового господарства було інвестоване  35,6 млн.грн. За вказаний період модернізовані чотири котельних з повною заміною всього наявного котельного устаткування:

- котельня  по вул. Ювілейній 117 у м.Бахмуті  – встановлено:

- димарі, нові котли  водогрійні  LOOS  з  устаткуванням - 2 од., насосні  станції  рециркуляційній  лінії  котлів, насосні  станції  рециркуляційній  лінії  економайзера, электрощітові з приладами обліку електроенергії, насосні  станція  подачі  води і теплової мережі, Насоси -  дозатори з електричними двигунами, теплообмінні  установки, прилади обліку газу і газові аналізатори, шафи  управління  котельної з виведенням на пульт управління, пульти каскадного управління роботи котлів, автоматизована  система  комерційного  обліку  електроенергії (АСКУЕ), система  диспетчеризації  котельної, дренажні  насоси  V 250 F  для  відкачування  конденсату від  димарів.

- Загальні інвестиції в реконструкцію котельної склали 12,5 млн.грн.

- котельня по вул. Миру (Артема),50 у м.Бахмуті  – встановлено:

- Котли водогрійні  Riello-17-50 2ед. з пальниками  модуляційними  Riello RS 250/MMZ, насосні  станції   рециркуляційній лінії  котлів, электрощітові з приладами обліку електроенергії, прилади обліку води, газу, теплової енергії, насоси  WILO з електродвигунами,  підживлюючи насоси, регулятори газу.

- Загальні інвестиції в реконструкцію котельної склали 1,4 млн.грн.

- котельня по вул. Карпинского 1-10а у м.Соледарі – встановлено:

Заміна всіх віконних блоків на пластикові, система  охоронної  сигналізації, Котли водогрійні   VISMAN  VITOMAX-200-LW -2од., з пальниками  Riello  RS 800, насосні  станції  рециркуляційній  лінії  котлів, насоси  Kolmeks  з  електричними двигунами, генератор  ТS-200   BS/CF, насосні  станції мережного контуру, підживлююча станція, вузли  теплообмінника   M15-BFM  5100 кВт, перетворювачі  частоти  струму до мережних  насосів, электрощітові з приладами обліку електроенергії, прилади обліку води, газу, теплової енергії.

Загальні інвестиції в реконструкцію котельної склали 4,5 млн.грн.

- котельня у с.Красне – встановлено:

Котли з пальниками  ROWER  PLUS -100М 2 ед., насоси підживлюючи, циркуляційні і мережні з електродвигунами, гідрорасподільче устаткування, газорегулююча  шафова установка, система  диспетчеризації  котельної, прилади обліку електроенергії, води, газу. Реконструйована будівля котельної.

Загальні інвестиції в реконструкцію котельної склали 234,5 тис.грн.

В більш ніж половині всіх котельних, переданих в концесію проведена робота по технічному вдосконаленню і частковому оновленню устаткування. Проведена заміна більшої частини насосів і эл. двигунів  на сучасні високоефективні і економічні, ведучих європейських виробників «WILO»і «KOLMEKS». Технологічний процес забезпечений автоматичними установками підживлення води. З метою зниження витрати эл. енергії на всіх котельних встановлені перетворювачі частоти струму.

Встановлено в котельних:

Насоси WILO                                                                          41 од.

Насоси KOLMEKS                                                                 9 од.

Автоматична установка  підживлення води                          4 од.

Пластикові баки запасу  води 5 м.куб.                                  5 од.

Перетворювачі частоти струму                                             27 од.

Загальні інвестиції в часткову модернізацію по заміні устаткування котельних  склали 2,1 млн.грн.

Замінено 14,2 км теплових мереж в двох трубному обліку або 28,4 км. труби. Із загальної протяжності нових мереж 86% (12,2 км.) складають мережі в ППУ-ізоляції, використовування яких дозволяє максимально скоротити втрати в теплових мережах і збільшити термін служби мереж.

Загальні інвестиції в заміну теплових мереж склали 11,5 млн.грн.

За рахунок часткової модернізації котельних, вдалось підвищити ефективність та використання виробничих потужностей теплоенергетичного обладнання. Найбільш витратні котельні з низьким коефіцієнтом використання потужностей були виключені с технологічного процесу теплопостачання, споживачі перепідключені до модернізованих котельних:

- кот. Незалежності (Радянська),29 – закрита, споживачі підключені до кот. Мира (Артема)41

- кот. Чайковського,63– закрита, споживачі підключені до кот. Корсунського,86

- кот. Карпинського,1-10– закрита, споживачі підключені до кот.Карпинського,1-10а

- Чайковського,15 – закрита, споживачі підключені до кот.Чайковського,33

- Петровського,189– закрита, споживачі підключені до кот. Свободи (Леніна),15

Вся система теплопостачання укомплектована надійною запірною арматурою в кількості 795 од. Для забезпечення обліку енергоносіїв, встановлені сучасні прилади обліку з високим класом точності:

Коректори об'єму газу         29 од.

Електролічильники              45 од.

Трансформатори струму      33 од.

В літній період для збереження коштовного устаткування на котельних встановлені засоби захисної сигналізації від незаконного проникнення сторонніх осіб. Всього 16 котельних обладнано охоронною сигналізацією.

Загальні інвестиції в установку приладів обліку енергоносіїв і обладнання котельних сигналізацією склали 0,7 млн.грн.

На п'яти котельних виконані скатні дахи для забезпечення збереження коштовного котельного устаткування, електричних і автоматизованих систем від попадання вологи:

- Загородня,22

- Дружби,1

- Василя Першина (Комсомольська),39

- Пушкіна,40

- Горького,47

На двох котельних  встановлені нові димарі (димові труби):

- Миру (Артема),40

- Загородня,22

Загальні інвестиції в модернізацію будівель котельних склали 0,3 млн.грн.

Проведена значна робота по диспетчеризації котельних, що дозволила забезпечити роботу котельних без присутності обслуговуючого персоналу, з виведенням параметрів роботи котельної на центральний диспетчерський пункт. Забезпечені системою диспетчеризації котельні:

1.	Чапліна,1

2.	Глінки,1

3.	Маріупольська,1

4.	Маріупольська,73

5.	П. Лумумби,105

6.	Дружби,1

7.	Загородня,22

8.	Теплогенератор ТМ-600 вул. Миру (Чапаєва),2б (смт Красна Гора)

9.	Теплогенератор ТМ-800 вул. Першотравнена,20а (смт Красна Гора)

10.	Ювілейна,117

11.	Василя Першина (Комсомольська),20 (дахова котельня)

12.	Сибірцева,172 (дахова котельня)

13.	Село Красне

14.	Арона Китаєва (Червонофлотська),6а

15.	Чайковського,6а

16.	Садова (Петровського),100

Загальні інвестиції в диспетчеризацію котельних склали 0,4 млн.грн.

Значно оновлений парк автотракторної техніки підприємства. Придбано 7 од. автомобільної і тракторної техніки. Загальні інвестиції на придбання транспорту склали 0,9 млн.грн.

Інші інвестиції по напрямах склали:

Інструменти і прилади –                                         150,8 тис.грн.

Проекти, експертизи, дозволи –                             782,1 тис.грн.

Меблі для офісу і побутових приміщень–             65,5 тис.грн.

Показники ефективності інвестування в теплове господарство:

В результаті інвестування в модернізацію і енергозбереження, на підприємстві були знижені питомі норми споживання енергоресурсів на вироблення теплової енергії.

по газу з 168,6 кг.у.т./Гкал. до 157,4 кг.у.т./Гкал.;

по електричної енергії з 35,4 квт.г./Гкал до 26,3 квт.г./Гкал;

втрати в теплових мережах знижені з 13,12% до 12,0%

Річні витрати на природний газ у приведені до нормативної реалізації тепла за опалювальний період:

- до модернізації 19931,4 тис. м.куб.  або 137,1 млн.грн.

- після модернізації 18735,5 тис.м.куб.   або 128,9 млн.грн.

економія по газу              1195,9 тис.м.куб. або      8,2 млн.грн.

Річні витрати на ел. енергію у приведені до нормативної реалізації тепла за опалювальний період:

- до модернізації7903,1 тис.квт.г.  або 11,9 млн.грн.

- після модернізації6563,5 тис.квт.г.   або 9,8 млн.грн.

економія по ел.енергії1339,6 тис.квт.г.   або 2,1 млн.грн.

загальна економія енергоресурсів – 10,3 млн.грн.

Звіт   товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут –Енергія» про здійснені   за період з 2007 року по 2015рік  інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа» складений товариством з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія».

Заступник директора з фінансових питань

товариства з обмеженою

відповідальністю «Бахмут-Енергія»                                     С.В.  Логвінов

Секретар Бахмутської міської ради                                      С.І. Кіщенко