У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а    р а д а

94 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

23 .11.2016 №  6/94- 1696

м. Бахмут

Про виконання  Програми  розвитку міськелектротранспорту

у м. Артемівську на 2007-2015 роки

Розглянувши  довідку  від 24.10.2016 № 01-4845-07 директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" Капаруніна В.М. про  виконання Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Артемівську на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 30.05.2007 № 5/16-340, із внесеними до  неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на II півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1547, відповідно до Закону України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" із внесеними до нього змінами,   керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Довідку директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" Капаруніна В.М. про  виконання  Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Артемівську на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 30.05.2007 № 5/16-340, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 26.09.2012 № 6/28-496 ( далі-Програма), прийняти до відома.

2. Доручити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС" (Капарунін) розробити проект Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки та внести його на погодження виконкому Бахмутської  міської ради у грудні  2016 року.

3.  Організаційне виконання рішення покласти на КОМУНАЛЬНЕ ПІД-

ПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" (Капарунін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), заступника міського голови Федорова Ф.К.

4. Координаційне  забезпечення   виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради:  з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Секретар

Бахмутської міської ради                                   С.І.Кіщенко

Міському   голові

РЕВІ О.О.

ДОВІДКА

"Про виконання     Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Артемівську на 2007-2015 роки", затвердженої рішенням Артемівської міської ради від

30.05.2007 № 5/16-340

Програма розвитку міськелектротранспорту у м. Артемівську  на 2007-2015 роки була затверджена рішенням Артемівської міської ради № 5/16-340 від 30.05.2007.

Основні  завдання  Програми  це створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг  з перевезення, забезпечення сталого функціонування та розвитку міського електротранспорту, збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях, підвищення рівня технічного оснащення підприємства, та ефективності його роботи, забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку тролейбусів.

На сьогоднішній день міський електротранспорт залишається основним й найбільш доступним видом транспорту для внутрішньо міських пасажирських перевезень.

У  нашому місті   здійснює перевезення пасажирів електричним транспортом одне підприємство-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС ".

Тролейбусний рух у м. Бахмут  відкрито у 1968 році.

На теперішній час у місті функціонують 7 тролейбусних маршрутів.

КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" має на балансі 28 пасажирських тролейбуса, 39,4 км контактної мережі, 9,7 км кабельних мереж, 3 тягових підстанції  потужністю 4800 кВт  і одне депо на 50 машиномісць.

Показники роботи підприємства

| №№ пп | ПОКАЗНИКИ | Одиниця виміру | 2015 рік | 9місяців 2016року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевезено пасажирів усього | Тис.чол. | 21198,2 | 14134,8 |
|  | платні | Тис.чол. | 4588,4 | 3461,9 |
|  | пільгові | Тис.чол. | 16609,8 | 11077,9 |
| 2. | Доходи від перевезення пасажирів | Тис.грн. | 6883,0 | 5193,0 |
| 3. | Витрати на перевезення пасажирів | Тис.грн. | 16569,0 | 12933,0 |
| 4. | Рівень покриття витрат встановленим тарифом | % | 41,5 | 40,2 |
| 5. | Компенсація транспортних послуг за перевезення пільгових пасажирів: | Тис.грн. |  |  |
|  | ● за розрахунком | Тис.грн. | 24914,8 | 21888,0 |
|  | ● фактично | Тис.грн. | 7905,3 | 3800,0 |
| 6. | Рівень компенсації витрат від перевезення пільгових пасажирів | % | 31,7 | 17,4 |
| 7. | Балансові: збитки - ; прибуток + | Тис.грн. | +61,0 | -1984 |

Щодо організації ефективного управління міським електротранспортом.

Договір про організацію надання  транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2015 рік було укладено 18.11.2014 року між Бахмутською  (Артемівською на той час) міською радою та комунальним підприємством                    "АРТЕМІВСЬКМІСЬКЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"(перейменовано на  комунальне підприємство  "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" рішенням 82 сесії Артемівської міської ради 23.03.2016  за № 6/82-1444 )

Щодо  забезпечення беззбиткової роботи підприємства міського електротранспорту :

У 2015році  , доходи дорівнювали 16644,0 тисячам гривень, з них 6883,0 тис.грн.- чистий дохід. По розрахунках компенсація мала дорівнювати 24914,8 тис.грн., фактично отримано-7905,3 тисячі гривень .

При розрахунках мінімальної заробітної плати на підприємстві застосовується галузевий коефіцієнт 1,2.

Фонд оплати праці за 2015 рік складав - 7589,5 тис грн.

Заборгованості з  заробітної плати не було.

За 2015рік середня заробітна плата на  підприємстві складала 3012 гривень.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві за 2015 рік дорівнювала 210 особам.

За 2015 рік витрати на матеріали  та послуги склали-4117,4  тис.грн.

У 2015 році встановлено два статичних переутворювача  ( 38,0 тис. грн.)

У 2015 році проведено ремонт покрівлі адмінздания  КП "АРТЕМІВСЬКМІСЬКЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" ( витрачено 303,0 тис грн. з місцевого бюджету)

У 2015 році відповідно до Програми   економічного та соціального розвитку території Артемівської міської ради на 2015 рік, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підприємством надано проект -"Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом у місті Артемівську", у рамках якого передбачено будівництво контактної мережі до с.Опитне   (відкриття нового маршруту № 8) з облаштуванням розворотнього кільця та будівництва диспетчерського пункту по вул. Радянській. Також придбання чотирьох одиниць рухомого складу.

Проект розроблено і зараз він знаходиться на експертизі.

Власних доходів підприємства за рахунок додаткових послуг отримано:

|  | Найменування послуги | 2015 рік | 2016 рік ( 9 місяців) |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Автоперевезення ( тис.грн.) | 11,6 | 6,5 |
| ● | Послуги з розміщення реклами (тис. грн.) | 87,9 | 95,6 |
| ● | Інші платні послуги (прибирання зупинок, відшкодування витрат по базі відпочинку,матеріали від списання ТМЦ від оренди,використання площ депо під стоянку авто. (тис.грн.) | 387,7 | 274,6 |

Технічне переоснащення міського електротранспорту.

Оновлення парку тролейбусів у м. Бахмуті.

У 2007 році було придбано  один тролейбус Дніпро (№ 168).

У 2013 році за рахунок коштів міського бюджету(збільшення статуного       капіталу на 2961,0 тис грн.) було придбано три кузови першої комплектації.  (Тролейбуси №№ 152  156,165)

У  2014 році за рахунок коштів міського бюджет придбано одну одиницю нового рухомого складу ДНІПРО – Т103 ( 2223,0 тис. грн.) – низькопольний тролейбус для людей з обмеженими фізичними можливостями.

У 2015 році  тролейбусний парк не оновлювався.

Будівництво та реконструкція тролейбусних ліній у м. Артемівську.

У 2015 році проводився поточний ремонт контактної мережі - витрачено  36,1  тис. грн.

Заходи з проведення капітальних ремонтів із відновлення технічного ресурсу та базових частин тролейбусів, модернізації рухомого складу  проводилися наступним чином.

У 2015 році виконано :

● капітальних ремонтів рухомого складу     - 6  одиниць  (820,0 тис. грн.)

● середніх  ремонтів рухомого складу – 16 одиниць ( 794,0 тис. грн.), з них на ремонт  електродвигунів  витрачено 409,5  тис. грн.

Безпека руху електричного транспорту забезпечується за рахунок заходів, розроблених на підприємстві, які виконуються.

● проводиться щорічне навчання водіїв особливостям роботи в осінньо-зимовий період та діям в екстремальних ситуаціях;

● обстеження маршрутів та рухомого складу з метою виявлення недоліків погрожуючих безпеці руху;

● здійснюється постіний контроль за додержанням водіями транспортної дисципліни;

● проводиться предрейсовий медичний огляд та щорічний медичний огляд водійського складу;

● здійснюється  постіний контроль за технічним станом рухомого складу.

За 9 місяців 2016 року фонд оплати праці складає – 8306,0 тис.  гривень.

Середня заробітна плата за 9 місяців 2016 року складає – 3375 гривень

Середньооблікова чисельність працівників складає – 209 осіб.

Станом на 1 жовтня 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати складає 333,6 тисяч гривень.

Заборгованість склалася від недостатнього фінансування компенсаційних виплат  втрати доходів від пільгового перевезення пасажирів.

З 2016 року  компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян віднесено до видатків, що здійснюються з бюджетів міст, відповідно до Державного бюджету України.

Власних коштів не вистачає, також погіршує ситуацію зростання цін на електричну  енергію, зростання цін на матеріали, запасні частини , паливо мастильні матеріали.

У першому кварталі 2016 року з місцевого бюджету було виділено фінансову допомогу у розмірі 1400,0 тис грн., з них 1000,0 тис грн. витрачено на виплату заробітної плати, 400,0 тис гривень на відновлення рухомого складу.

У 2016 році підприємство приймало участь у розробці проектів, які планувалося фінансувати агентством ООН у справах біженців : ●"Информационная помощь согражданам- внутренне перемещённым лицам", що передбачало облаштування міських тролейбусів, як бюро інформаційних послуг для ТПО, оснащення салонів тролейбусів моніторами та інформаційними планшетами із зазначенням режимів роботи підприємств та організацій міста. ●"Безбаръерный город", що передбачало придбання низькопольного тролейбусу для пересування людей з обмеженими фізичними можливостями, а також  комфортне пересування пасажирів з візками для дітей.

Для довідки: осіб  які пересуваються на інвалідних візках у  Управлінні праці та соціального захисту населення зареєстровано  315 осіб. Людей,що для пересування користуються милицями-більш 1500 осіб.

У   2016 році    :

●  до кінця року при наявності коштів буде завершено ремонт двох одиниць рухомого складу ( № 153, № 161 )

● середніх ремонтів – 14 одиниць (850,0 тис. грн.), з них на ремонт електродвигунів витрачено 208,0 тисяч гривень.

У 2016 році з місцевого бюджету виділено 450,0 тисяч гривень на поточний ремонт контактної мережі з заміною зношених ділянок.

Усього  з місцевого бюджету виділено:

1400,0 тис грн. - фінансова підтримка

6800,0 тис грн  - компенсація за пільгові перевезення

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС " звертається з проханням розгляду про   виконання за 2015 рік   "Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Артемівську на 2007-2015 роки", затвердженої рішенням сесії Артемівської міської ради 30.05.2007. № 5/16-340, на сесії Бахмутської міської  ради, яка відбудеться у листопаді  2016 року.

Директор

КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"                                  В.М.Капарунін