

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 99 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

22.03.2017 № 6/99-1812

м. Бахмут

***Про стан виконання у 2016 році***

***Програми «Світле місто»***

***на території Артемівської***

***міської ради на 2016-2020 роки***

Розглянувши довідку від 20.02.2017 № 01-0820-06 т. в. о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В. про стан виконання у 2016 році Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016 № 6/96-1738, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Довідку т. в. о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н. В. про стан виконання у 2016 році Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки прийняти до відома.

2. Внести та затвердити наступні зміни до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438 (далі - Програма):

2.1 У тексті Програми замінити слова:

- «Артемівськ» в усіх відмінках на слово «Бахмут» у відповідному відмінку;

- «Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради» на слова «Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради»;

- «Відділ освіти Артемівської міської ради» на слова «Управління освіти Бахмутської міської ради»;

- «Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради» на слова «Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради»;

- «Комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради» на слова «Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради»;

- «Відділ культури Артемівської міської ради» на слова «Управління культури Бахмутської міської ради».

2.2 У тексті Програми виключити слова «місто Соледар», «місто Часів Яр», «Соледарська міська рада», «Часовоярська міська рада».

2.3 У розділі 6. «Заходи з реалізації Програми. Фінансування Програми» таблицю «Заходи з реалізації Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком.

2.4 Абзац 4 розділу 6 «Заходи з реалізації Програми. Фінансування Програми» викласти в наступній редакції: «Орієнтована вартість Програми –36433,0тис. грн.».

3. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф. К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутсткої міської ради Кіщенко С.І.

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської міської ради

22.03.2017 № 6/99-1812

Зміни до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, затвердженої

рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438

**Заходи з реалізації Програми «Світле місто» на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Виконавець** | **Витрати на реалізацію, тис. грн.** | | | | | **Всього, тис грн.** |
| **2016 р.** | **2017 р.** | **2018 р.** | **2019 р.** | **2020 р.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **м. Бахмут** | | | | | | | | |
| 1. | Виконання проектних робіт «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м. Бахмут» | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | - | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 75,0 |
| 2. | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів, влаштування експериментальної лінії зі світлодіодним освітленням | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 656,8 | 5256,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 6813,3 |
| 3. | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів культури | Управління культури Бахмутської міської ради | - | 107,5 | - | - | - | 107,5 |
| 4. | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти | Управління освіти Бахмутської міської ради | - | 23,7 | - | - | - | 23,7 |
| 5. | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | Управління з питань фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
| 6. | Виконання проектних робіт «Капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут» | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 10,2 | - | - | - | - | 10,2 |
| 7. | Виконання капітального ремонту системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 1270,9 | - | - | - | - | 1270,9 |
| 8. | Виконання капітальних ремонтів шаф управління | Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 9. | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» | 10,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 410,7 |
| 10. | Проведення робіт з ілюмінації міста | Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» | - | 500,0 | 500,0 | - | - | 1000,0 |
| 11. | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» | 1000,0 | 1300,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1900,0 | 7400,0 |
| 12. | Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 1923,7 | 3500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 | 18923,7 |
|  | **Всього по м. Бахмут** |  | **4880,3** | **10902,7** | **6520,0** | **6720,0** | **7420,0** | **3643З,0** |

*Зміни до Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, затвердженої* *рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, підготовлено* *Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Т. в. о. начальника Управління розвитку**

**міського господарства та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**



**У К Р А Ї Н А**

**Б А Х М У Т С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А**

**УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

#### ЗКПО 37503713

84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 44 тел. 44-60-77

\_\_\_\_20.02.2017\_\_\_\_ № \_\_01/31-215\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретарю**

**Бахмутської міської ради**

**Кіщенко С.І.**

**Довідка**

***про стан виконання у 2016 році Програми «Світле місто»   
на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки***

Рішенням Артемівської міської ради № 6/82-1438 від **23 березня 2016 року** затверджена Програма «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки.

**Головна мета Програми** – надання більш якісних послуг населенню в зовнішньому освітленні міст Бахмута, Соледара, Часів Яра, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів місцевих бюджетів, модернізація дистанційного управління зовнішнім освітленням міста Бахмута для поліпшення оперативного та ефективного керування вуличним освітленням, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення міст Бахмута, Соледара, Часів Яра.

Програма розроблена на підставі пропозицій підприємств, розташованих на території Бахмутської міської ради, з урахуванням пропозицій депутатів міських рад і виборців міст Бахмута, Соледара, Часів Яра.

**За 2016 рік були виконані наступні заходи.**

**м. Бахмут**

Станом на 01.01.2017 р. кількість світлоточок у м. Бахмут становить 6,416 тис. одиниць, в тому числі 310 одиниць з лампами розжарювання 6100 одиниць з натрієвими лампами, 6 одиниць світлодіодні; загальна протяжність кабельних мереж 156,127 км, повітряних мереж 140,424 км.

У Програмі на 2016 рік по м. Бахмуту було заплановано 11 заходів на загальну суму 10 923,2 тис. грн. Виконано 8 заходів на загальну суму 4880,28 тис. грн.

Так у 2016 році виконання по заходам склало:

1. **Проектні роботи.**

У 2016 році була розроблена проектно-кошторисна документація та отримані експертні висновки на капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення трьох районів м. Бахмута - центральної частини, західного району, східного району, та на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньодворових територій.

1. **Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць,** **провулків, дворових територій, парків, скверів.**

На 2016 рік було заплановано проведення капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення на 28 вулицях та провулках міста Бахмута та на 143 дворових територіях житлових будинків на загальну суму 6,388 млн. грн.

Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І. розпорядником коштів та замовником вищезазначених робіт виступає Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. У 2016 році Департаментом житлово-комунального господарства укладено договори з підрядниками на виконання у місті Бахмуті капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення східного району на суму 1085,102 тис. грн.; західного району – 915,824 тис. грн.; центрального району – 1 380,463 тис. грн.; внутрішньо дворових територій – 1 178,056 тис. грн.; бульвару Металургів – 1 353,825 тис. грн. Роботи розпочаті у січні 2017 року.

У ІV кварталі 2016 року на бульварі Металургів в рамках реконструкції та озеленення екологічного скверу була прокладена лінія зовнішнього освітлення з встановленням 34 енергозберігаючих натрієвих світильників. При цьому демонтовано 56 світильників з лампами розжарювання, змонтовано 355 м кабелю, встановлено 17 паркових опор. Роботи були виконані на суму 656,762 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. Виконання становить 10 % від запланованого.

1. **Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення медичних закладів.**

Не виконано у зв’язку з недостатністю фінансування.

1. **Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення закладів культури.**

Не виконано у зв’язку з недостатністю фінансування.

1. **Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів.**

На 2016 рік було заплановано виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів на суму 41,1 тис. грн. Протягом поточного року були проведені ремонтні роботи на стадіоні «Металург» по вул. Садова, 137 з встановленням двох прожекторів – на суму 2,0 тис. грн., та ремонт двох прожекторів майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям – на суму 6,0 тис. грн. за кошти спонсорів.

1. **Проектні роботи «Капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення**

У 2016 році була розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний висновок на капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут на суму 10,2 тис. грн.

1. **Капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення**

На 2016 рік було заплановано проведення капітального ремонту системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут на суму 1301,5 тис. грн.

У 2016 році виконаний капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут на суму 1270,9 тис. грн.

Роботи були виконані за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету. Виконання становить 97,6 % від запланованого.

1. **Капітальний ремонт шаф управління зовнішнім освітленням**

Не виконано у зв’язку з недостатністю фінансування.

1. **Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані**

На 2016 рік було заплановано придбання приладів диференційного обліку електричної енергії для заміни приладів обліку з минулим терміном держповірки на загальну суму 100,0 тис. грн. Протягом 2016 року замінено 4 лічильника на суму 10,7 тис. грн. виконання становить 10,7 %.

1. **Поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення.**

На 2016 рік по Програмі на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення було заплановано видатків на суму 1000,0 тис. грн.

У 2016 році відновлено поточним ремонтом вуличне освітлення по вулицям Ціолковського, Колодязна, Миру, Щедра, Леваневського, П. Лумумби, на перехрестях вулиць Ковальська і Миру, Ювілейна і Чайковського, вул. Космонавтів і пров. 2 Вокзальний, у с.м.т. Красна Гора після заміни дерев’яних опор; ртутні лампи в світильниках зовнішнього освітлення у м. Бахмут замінені на натрієві у кількості 333 шт.

Протягом року щомісяця велось поточне обслуговування 6 362 світлоточок, в тому числі 54 світлоточки селища Красна Гора, 75-х пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 75-ти лічильників обліку електричної енергії. Фактично обсяг робіт з поточного ремонту та утримання мережі зовнішнього освітлення становить 1000,0 тис. грн. Виконання робіт становить 100% від запланованого.

1. **Оплата за спожиту електроенергію.**

Програмою були передбачені кошти для розрахунку за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення у сумі 1800,0 тис. грн. Річне споживання електроенергії в 2016 році склало 1 462 371 кВт год. (в 2015 році 1 490 967 кВт год.). Зменшення спожитої електроенергії на 28 596 кВт год. пояснюється зменшенням загальної кількості світлоточок зовнішнього освітлення, проведеними поточними ремонтами з заміною технічно застарілих ртутних ламп на енергозберігаючі натрієві, та відремонтованими світильниками, про що свідчить зменшення заявок на усунення пошкоджень в диспетчерську службу комунального підприємства «Бахмутський комбінат комунальних підприємств». При диференційованому обліку електроенергії фактичні видатки за 2016 рік склали 1 923 717,9 грн., у порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 896,5 тис. грн., що пояснюється підвищенням вартості денного тарифу на 49 % та нічного тарифу на 258 %. Так, на початок 2015 року денний тариф складав 1,3211 грн./кВт год., нічний тариф – 0,3303 грн./кВт год., у грудні 2016 року денний тариф складав 1,9699 грн./кВт год., нічний тариф – 1,1819 грн./кВт год.

. Взагалі по місту Бахмут по Програмі за 2016 рік виконано 8 заходів, що складає 73 % до запланованого, на загальну суму 4880,28 тис. грн., що складає 45 % до програмних показників. Недовиконання програми обумовлюється недостатністю фінансування.

**м. Часів – Яр**

На сьогоднішній день на території Часовоярської міської ради знаходиться в експлуатації 601 світлоточка зовнішнього освітлення, в яких використовуються 47 ламп розжарювання та 554 натрієвих ламп. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 41,8 км. Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення населеного пункту становить 19 одиниць. Річне споживання електроенергії в 2016 році склало 91,5 тис. кВт год. на суму 144,3 тис. грн.

На 2016 рік по місту Часів Яр на капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, прибудинкових територій, парків, скверів було заплановано 680,0 тис. грн., на придбання телескопічного підйомнику АП-18 для обслуговування ліній зовнішнього освітлення – 950,0 тис. грн., але дані заходи не були виконані із-за відсутності фінансування.

У 2016 році виконані роботи з поточного ремонту та утримання ліній зовнішнього освітлення на суму 502,4 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету. Виконання становить 628 % до програмних показників (80,0 тис. грн.).

**м. Соледар**

На сьогоднішній день на території Соледарської міської ради знаходиться в експлуатації 670 світлоточок зовнішнього освітлення, в яких використовуються 10 ламп розжарювання та 660 натрієвих ламп. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 46,9 км. Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення населеного пункту становить 17 одиниць. Кількість спожитої електроенергії за 2016 рік становить – 390,0 тис. кВт год. на суму 940,9 тис. грн.

На 2016 рік по місту Соледар на капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, об’єктів благоустрою було заплановано 1002,0 тис. грн., але роботи не були виконані із-за відсутності фінансування.

У 2016 році виконані роботи з поточного ремонту та утримання ліній зовнішнього освітлення на суму 174,3 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету. Виконання становить 116 % до програмних показників (150,0 тис. грн.).

Роботи з встановлення приладів обліку освітлення місць загального користування житлових будинків були виконані на загальну суму 143,9 тис. грн. Виконання становить 144 % до програмних показників (100,0 тис. грн.).

Враховуючи викладене, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Бахмутської міської ради питання ***«Про стан виконання у 2016 році***  ***Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки», засідання якої відбудеться 22.03.2017.***

***Т. в. о. начальника Управління***

***розвитку міського господарства***

***та капітального будівництва***

***Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова***

**Погоджено:**

**заступник міського голови Ф.К. Федоров**