У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

100  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.04.2017 №6/100-1832

м. Бахмут

Про виконання у 2016 році

Програми поводження з відходами

на території Артемівської міської

ради на період 2016 – 2020 років

Розглянувши звіт від 22.03.2017 №01-1393-06 Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради про результати виконання Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період                  2016-2020 років, за 2016 рік, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 № 6/80-1392, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на                   І півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016 №6/96-1738, відповідно до Законів України: від 25.06.1991                   №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища»                                    із внесеними до нього змінами, від 24.02.1994 №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із внесеними до нього змінами, від 05.03.1998 №187/98-ВР «Про відходи» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР                    «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Звіт Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради  про результати виконання Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років, за 2016 рік, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392                                (далі - Програма), прийняти до відома.

2.   Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                   О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської міської ради

26.04.2017 №6/100-1832

ЗВІТ

про результати виконання

Програми поводження з відходами на території

Артемівської міської ради на період 2016-2020 років

за 2016 рік

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2016 рік Програмою заплановано 23 заходи, на загальну суму                     10903,43 тис.грн., фактично виконано на суму 361,168 тис.грн., в тому числі:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок державного бюджету | 3750,0 | 0 |
| За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 3750,0 | 0 |
| За рахунок коштів міського бюджету та міського фонду охорони навколишнього природного середовища | 471,93 | 307,77 |
| За рахунок коштів підприємств | 631,5 | 49,4 |
| За рахунок інших джерел фінансування | 2300,0 | 4,0 |
| Всього | 10903,43 | 361,17 |

Виконання заходів Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років, за 2016 рік, додається                       у додатку 1 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання заходів Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років,                      за 2016 рік, додається у додатку 2 до Звіту.

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                         М.А. Юхно

Секретар Бахмутської міської ради                                                       С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років, за 2016 рік

Виконання заходів Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради

на період 2016-2020 років, за 2016 рік

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оновлення контейнерного парку | 1.1 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (м. Бахмут) | 2016 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 190,0 | 15,1 | 8% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 7 контейнерів для роздільного збору відходів місткістю 1,1 м³ |
|  |  | 1.2 Придбання контейнеру для збору великогабаритних відходів (м. Бахмут) | 2016 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 30,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
|  |  | 1.3 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, комунальне підприємство «Комунальник» | 20,0 | 42,9 | 214,5% | За рахунок коштів місцевого фонду ОНПС та місцевого бюджету придбано 20 од. контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1,1 м³ |
|  |  | 1.4 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів малої ємності (м. Бахмут) | 2016 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 80,0 | 2,2 | 3% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 3 контейнери малої ємності місткістю 240 л |
| 2. | Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків | 2.1 Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків (м. Бахмут) | 2016 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут», Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | 244,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
|  |  | 2.2 Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, комунальне підприємство «Комунальник» | 34,0 | 25,0 | 73,5% | За рахунок коштів місцевого бюджету облаштовано один контейнерний майданчик по вул. Чапаєвій м. Соледар |
| 3. | Модернізація та розвиток транспортної бази | 3.1 Придбання сміттєвоза «МАЗ» (м. Бахмут) | 2016 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 1600,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
|  |  | 3.2 Придбання сміттєвозу «КО-413» (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, комунальне підприємство «Комунальник» | 700,0 | 190,0 | 27% | За рахунок коштів місцевого фонду ОНПС та місцевого бюджету комунальним підприємством «Комунальник» придбано б/у сміттєвоз «КО-413» із боковою загрузкою місткістю 6,5 м³ |
| 4. | Приведення полігону до належного стану | 4.1 Рекультивація полігону ТПВ (м. Часів Яр) | 2016 | Часовоярська міська рада, Часівоярське виробниче ремонтно-житлове підприємство | 60,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві Часівоярського виробничого ремонтно-житлового підприємства |
|  |  | 4.2 Розробка проекту «Реконструкція полігону для захоронення твердих побутових відходів в м. Соледар» | 2016 | Соледарська міська рада, Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник» | 153,43 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку з втратою актуальності |
|  |  | 4.3 Дослідження щодо забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів на полігоні м. Соледар | 2016 | Соледарська міська рада, Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник» | 50,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку з втратою актуальності |
|  |  | 4.4 Планування об’єму твердих побутових відходів на полігоні (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник» | 3,0 | 0 | 0% | Роботи з планування відходів на полігоні Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» виконані підприємством ТОВ «КНАУФ ГІПС Донбас» безоплатно. |
|  |  | 4.5 Обслуговування контрольно-дезинфікуючої ванни (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник» | 1,0 | 2,7 | 270% | За рахунок коштів підприємства Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» придбані дезінфікуючі засоби |
|  |  | 4.6 Обваловка полігону (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник» | 2,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» |
|  |  | 4.7 Моніторинг атмосферного повітря і ґрунту (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник» | 1,5 | 4,0 | 266% | Захід виконано за рахунок коштів Бахмутської районної філії Державної установи «Донецький лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» |
|  |  | 4.8 Висадка дерев на полігоні (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник» | 1,0 | 0,3 | 30% | Захід виконано за рахунок коштів Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник». На полігоні висаджено 10 акацій. |
| 5. | Заходи щодо впровадження роздільного збору відходів | 5.1 Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво перевантажу-вально-сортувальної станції з подальшим вивозом на полігон комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» | 2016- 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 500,0 | 0 | 0% | На виконання заходу, згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 06.02.2017 №118, кошти виділено на 2017 рік |
|  |  | 5.2 Будівництво перевантажу-вально-сортувальної станції з подальшим вивозом на полігон комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» | 2016- 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 7000,0 | 0 | 0% | На виконання заходу, згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 06.02.2017 №118, кошти виділено на 2017 рік |
| 6. | Організаційні, освітньо-виховні заходи | 6.1 Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи щодо роздільного збирання відходів через засоби масової інформації | 2016 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 12,5 | 27,568 | 220,5% | Протягом року проведено інформаційно-розяснювальну роботу через міськрайонну газету «Вперед», комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бахмут», офіційний веб-сайт міської ради, сайт 06274, сайт bahmut.in.ua та шляхом розміщення інформації у тролейбусах міста. За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на міському телебаченні проведено трансляцію відеоролика щодо актуальності будівництва сортувальної станції в місті, за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС виготовлено та розміщено на житлових будинках м. Бахмут банери «Екологія міста в твоїх руках» |
|  |  | 6.2 Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування в навчальних закладах | 2016 | Управління освіти Бахмутської міської ради |  |  |  | Протягом року навчальними закладами міста було проведено безліч заходів, спрямованих на вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами. |
| 7. | Заходи щодо санітарного очищення | 7.1 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів (м. Бахмут) | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 150,0 | 16,4 | 10,9% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 68 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 1245 м³ |
|  |  | 7.2 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів (м. Часів Яр) | 2016 | Часовоярська міська рада, Часовоярське виробниче ремонтно-житлове підприємство | 7,0 | 11,2 | 160% | За рахунок коштів Часівоярського виробничого ремонтно-житлового підприємства ліквідовано 5 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 73 м³ |
|  |  | 7.3 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів (м. Соледар) | 2016 | Соледарська міська рада, комунальне підприємство «Комунальник» | 64,0 | 23,8 | 37% | За рахунок коштів місцевого бюджету ліквідовано 41 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 97,4 м³. |

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради                                                                                                                               М.А. Юхно

Додаток 2

до Звіту про результати виконання Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років, за 2016 рік

Пояснювальна записка

про виконання заходів Програми поводження з відходами

на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років,

за 2016 рік

Основною метою Програми є створення умов, що сприяють зменшенню негативного впливу на довкілля та здоров'я людей шляхом здійснення заходів щодо запобігання утворення твердих побутових відходів (далі - ТПВ), їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження та захоронення.

На 2016 рік Програмою заплановано 23 заходи, на загальну суму                     10903,43 тис.грн., фактично виконано на суму 361,168 тис.грн., а саме:

1.  Оновлення контейнерного парку:

1.1  Придбання контейнерів для збору ТПВ (м. Бахмут) - за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму 15,1 тис.грн. придбано                    7  контейнерів для роздільного збору відходів місткістю 1,1 м³;

1.2 Придбання контейнеру для збору великогабаритних відходів                        (м. Бахмут) - захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»;

1.3  Придбання контейнерів для збору ТПВ (м. Соледар) - за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету на суму 42,9 тис.грн. придбано 20 од. контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1,1 м³;

1.4   Придбання контейнерів  для збору ТПВ малої ємності (м. Бахмут) -                    за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму 2,2 тис.грн. придбано 3 контейнери малої ємності місткістю 240 л.

2. Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків:

2.1 Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків                           (м. Бахмут) - захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»;

2.2 Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків                          (м. Соледар) - за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 25,0 тис.грн. облаштовано один контейнерний майданчик по вул. Чапаєвій в м. Соледар.

3. Модернізація та розвиток транспортної бази:

3.1 Придбання сміттєвоза «МАЗ» (м. Бахмут) - захід не виконано,                        у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві                                ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»;

3.2  Придбання сміттєвозу «КО-413» (м. Соледар) - за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС та місцевого бюджету на суму 190,0 тис.грн.                         комунальним підприємством «Комунальник» придбано б/у сміттєвоз «КО-413» із боковою загрузкою місткістю 6,5 м³.

4. Приведення полігону до належного стану:

4.1 Рекультивація полігону ТПВ (м.Часів Яр) - захід не виконано,                       у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві Часівоярського виробничого ремонтно-житлового підприємства;

4.2    Розробка проекту «Реконструкція полігону для захоронення твердих побутових відходів в м. Соледар» - захід не виконано, у зв’язку з втратою актуальності;

4.3  Дослідження щодо забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів на полігоні м. Соледар - захід не виконано, у зв’язку з втратою актуальності;

4.4 Планування об’єму твердих побутових відходів на полігоні                           (м. Соледар) - роботи з планування відходів на полігоні Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» виконані підприємством ТОВ «КНАУФ ГІПС Донбас» безоплатно;

4.5 Обслуговування контрольно-дезинфікуючої ванни (м. Соледар) -                      за рахунок коштів підприємства Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» на суму 2,7 тис.грн. придбані дезінфікуючі засоби;

4.6  Обваловка полігону (м. Соледар) - захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»;

4.7 Моніторинг атмосферного повітря і ґрунту (м. Соледар) -                        захід виконано за рахунок коштів Бахмутської районної філії Державної установи «Донецький лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на суму 4,0 тис.грн.;

4.8  Висадка дерев на полігоні (м. Соледар) - захід виконано за рахунок коштів Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» на суму 0,3 тис.грн. На полігоні висаджено                 10 акацій.

5. Заходи щодо впровадження роздільного збору відходів:

5.1 Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво перевантажувально-сортувальної станції з подальшим вивозом на полігон комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» - на виконання заходу, згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 06.02.2017 №118, кошти виділено на 2017 рік;

5.2   Будівництво перевантажувально-сортувальної станції з подальшим вивозом на полігон комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» - на виконання заходу, згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 06.02.2017 №118, кошти виділено на  2017 рік.

6. Організаційні, освітньо-виховні заходи:

6.1    Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи щодо роздільного   збирання відходів через засоби масової інформації – в рамках міської екологічної акції «Чисте місто починається з кожного», щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та двомісячника благоустрою, у м. Бахмут проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу через міськрайонну газету «ВПЕРЕД», комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бахмут», офіційний веб-сайт міської ради, сайт 06274, сайт bahmut.in.ua та шляхом розміщення інформації у тролейбусах міста.

За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму                          1,5 тис.грн. на міському телебаченні проведено трансляцію відеоролика щодо актуальності будівництва сортувальної станції в місті.

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 26,068 тис.грн. виготовлено та розміщено на житлових будинках м. Бахмут  банери «Екологія міста в твоїх руках», які спонукають мешканців міста до роздільного збору відходів.

6.2  Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування                               в навчальних закладах - протягом року навчальними закладами міста було проведено безліч заходів, спрямованих на вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами, а також пропаганді роздільного збору відходів, а саме: виховні години, лекції, тематичні бесіди, семінари, конференції, круглі столи, конкурси малюнків, плакатів та саморобок із матеріалів вторсировини, майстер-класи та виставки поробок, створення інформаційних стендів, проведення фестивалю «Еко-мода», розповсюдження пам’яток, трудові десанти з прибирання територій міста, а також акції по збору макулатури, використаних батарейок та пластикових кришечок.

Крім того, протягом березня-травня 2016 року у м. Бахмут були проведені загальноміські суботники в рамках міської екологічної акції «Чисте місто починається з кожного», щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та двомісячника благоустрою. В акції прийняли участь всі бюджетні установи, підприємства всіх форм власності, громадські організації, квартальні комітети, студенти та пенсіонери.

7. Заходи щодо санітарного очищення

7.1 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів (м. Бахмут) - за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму 16,4 тис.грн. ліквідовано 68 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 1245 м³;

7.2 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів (м. Часів Яр) - за рахунок коштів Часівоярського виробничого  ремонтно-житлового підприємства на суму 11,2 тис.грн. ліквідовано 5 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 73 м³;

7.3 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів (м. Соледар) - за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 23,8 тис.грн. ліквідовано 41 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 97,4 м³.

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради                                                           М.А. Юхно