У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

100  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.04.2017 №6/100-1833

м. Бахмут

Про внесення змін до Програми

поводження з відходами

на території Артемівської міської

ради на період 2016 – 2020 років

Заслухавши інформацію від 27.03.2017 №01-1465-06 начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А.                   про внесення змін до Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, згідно рішення Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», відповідно до Законів України: від 25.06.1991 №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»                             із внесеними до нього змінами, від 24.02.1994 №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із внесеними до нього змінами, від 05.03.1998 №187/98-ВР «Про відходи» із внесеними до нього змінами,  керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР                   «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Внести  та  затвердити  наступні  зміни до Програми поводження з відходами  на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392 (далі – Програма):

1.1. Замінити назву Програми з «Програма поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років» на «Програма поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016-2020 роки».

1.2. Викласти Паспорт Програми у новій редакції:

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України від 25.06.91 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами, Закон України від 24.02.94 №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із внесеними до нього змінами, Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Закон України від 05.03.98 № 187/98-ВР «Про відходи» із внесеними до нього змінами |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Робоча група з розробки проекту Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2016-2020 років |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства усіх форм власності |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) | І етап: 2016-2017 роки ІІ етап: 2018-2019 роки ІІІ етап: 2020 рік |
| 8. | Мета Програми | Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 20800,0 тис.грн. |
| 9.1 | в тому числі: |  |
|  | - коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 14900,0 тис.грн; |
|  | - коштів міського бюджету | 477,5 тис.грн; |
|  | - коштів підприємств | 2322,5 тис.грн; |
|  | - кошти інших джерел | 3100,0 тис.грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | - зменшення шкідливого впливу від побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людей; - покращення санітарного стану міста за рахунок збільшення кількості контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків; - оновлення сміттєзбиральної техніки для перевезення твердих побутових відходів; - збільшення обсягу збирання ресурсоцінних компонентів, як вторинної сировини; - зменшення обсягу захоронення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів; - зменшення виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ; - підвищення рівня екологічної освіти, культури та виховання населення міста; - охоплення санітарним очищенням 100% населення міста. |
| 11. | Ключові показники ефективності | - вдосконалення системи поводження з відходами; - зниження антропогенного навантаження на довкілля; - поліпшення екологічного стану на території міста Бахмута. |

1.3.  Назву розділу 1 «Мета, основні завдання і напрямки Програми» замінити на «Мета, визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем» та викласти його у новій редакції:

«1.1. Мета Програми

Основною метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.

1.2.  Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Основними проблемами у сфері поводження з побутовими відходами, які необхідно вирішити під час реалізації Програми, є:

- недостатня кількість контейнерів, а також спецавтотранспорту для перевезення твердих побутових відходів;

- відсутність облаштованих контейнерних майданчиків;

- велика кількість захоронення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів;

- відсутність системи роздільного збору відходів;

- низький рівень використання побутових відходів, як вторинної сировини;

- недостатній рівень екологічної освіти, культури та виховання населення міста;

- виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ.

1.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Досягнення мети Програми можливе за умови комплексного підходу до розв’язання проблем шляхом:

-  придбання контейнерів та спецавтотранспорту для збору та перевезення твердих побутових відходів;

- облаштування контейнерних майданчиків;

- впровадження системи роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;

-  укладання договорів з мешканцями приватного сектору;

- будівництва сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням;

-  проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи з населенням міста».

1.4. Пункт 4.1. «Очікувані результати» розділу 4 «Очікувані результати та фінансове забезпечення Програми» викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.5. Пункт 4.2. «Фінансове забезпечення» розділу 4 «Очікувані результати та фінансове забезпечення Програми» викласти у новій редакції:

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ |  | ІІІ |  |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 676,5 | 18780,3 | 448,3 | 442,2 | 452,7 | 20800,0 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | - | 14900,0 | - | - | - | 14900,0 |
| міський бюджет | 150,5 | 160,5 | 80,5 | 50,5 | 35,5 | 477,5 |
| кошти підприємств | 526,0 | 619,8 | 367,8 | 391,7 | 417,2 | 2322,5 |
| кошти інших джерел | - | 3100,0 | - | - | - | 3100,0 |

1.6. Заходи Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

2.  Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань міського бюджету м. Бахмута на 2017 рік та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету                м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                   О.О. РЕВА

Додаток 1

до рішення Бахмутської міської ради                       26.04.2017 №6/100-1833

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | І етап виконання Програми |  | ІІ етап виконання Програми |  | ІІІ етап виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. |  | 676,5 | 18780,3 | 448,3 | 442,2 | 452,7 |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість контейнерів, які планується придбати для збору твердих побутових відходів | од. |  | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Кількість контейнерних майданчиків, які планується облаштувати | од. |  | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Кількість техніки, яку планується придбати | од. |  | - | 1 | - | - | - |
| 4. | Кількість проведених освітньо-виховних заходів, які планується провести | од. |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка зменшення обсягу захоронення відходів на полігоні твердих побутових відходів | % |  | 0,03 | 0,03 | 40 | 50 | 60 |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка кількості населення, охопленого послугами із вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | % |  | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради  												           М.А. Юхно

Секретар Бахмутської міської ради                                                                                                                                     С.І. Кіщенко

Додаток 2

до рішення Бахмутської міської ради                     26.04.2017 №6/100-1833

ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Оновлення контейнерного парку | 1.1 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | 2016- 2020 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Кошти підприємства | 190,0 | 195,0 | 230,0 | 255,0 | 280,0 | 1150,0 | Придбання 200 контейнерів для збору твердих побутових відходів |
|  |  | 1.2 Придбання контейнеру для збору великогабаритних відходів | 2017 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Кошти підприємства |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 | Придбання 1 контейнеру для збору велико-габаритних відходів |
|  |  | 1.3 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів малої ємності | 2016- 2020 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Кошти підприємства | 80,0 | 60,8 | 60,8 | 59,2 | 59,2 | 320,0 | Придбання 200 контейнерів для збору твердих побутових відходів |
| 2. | Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків | 2.1 Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків | 2016- 2020 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут», Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | Кошти підприємства | 244,0 | 312,0 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 752,5 | Облаштування та паспортизація 48 контейнерних майданчиків |
| 3. | Модернізація та розвиток транспортної бази | 3.1 Придбання сміттєвоза «МАЗ» | 2017 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Інші джерела |  | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 | Придбання 1 машини для перевезення твердих побутових відходів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Приведення полігону до належного стану | 4.1 Влаштування огородження уздовж полігону твердих побутових відходів | 2017 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Інші джерела |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 | Влаштування 400 м огорожі уздовж полігону твердих побутових відходів |
|  |  | 4.2 Проведення освітлення на полігон твердих побутових відходів | 2017 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Інші джерела |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 | Проведення 500 м лінії освітлення на полігон твердих побутових відходів |
| 5. | Заходи щодо впровадження роздільного збору відходів | 5.1 Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво сміттєпереван-тажувальної станції із сортувальним обладнанням у м. Бахмут» | 2017 | Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» | Обласний фонд ОНПС |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 | Розробка проектно-кошторисної документації та проходження Державної експертизи |
|  |  | 5.2 Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням у м. Бахмут | 2017 | Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» | Обласний фонд ОНПС |  | 14000,0 |  |  |  | 14000,0 | Зменшення на 60% обсягу захоронення відходів на полігоні твердих побутових відходів |
| 6. | Організаційні, освітньо-виховні заходи | 6.1 Проведення інформаційно-роз´яснюваль-ної роботи через засоби масової інформації | 2016- 2020 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради | Міський бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | Вдосконалення екологічної освіти, культури та виховання населення |
|  |  |  |  | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Кошти підприємства | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 |  |
|  |  | 6.2 Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування в навчальних закладах міста | 2016- 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради | Не потребує |  |  |  |  |  |  | Вдосконалення екологічної освіти, культури та виховання населення |
| 7. | Заходи щодо санітарного очищення | 7.1 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів | 2016- 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Міський бюджет | 150,0 | 160,0 | 80,0 | 50,0 | 35,0 | 475,0 | Покращення санітарного стану міста |

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради  												              М.А. Юхно

Секретар Бахмутської міської ради                                                                                                                                        С.І. Кіщенко