ЗМІСТ

| № з/п | Найменування розділу | Сторінка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки | 3-4 |
| 2 | Вступ. Стан і аналіз розвитку міськелектротранспорту. | 5-7 |
| 3 | Визначення проблеми функціонування електричного транспорту. | 7-8 |
| 4 | Визначення мети та основні завдання Програми. | 8 |
| 5 | Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми. Показники результативності. | 9-10 |
| 6 | Обсяги та джерела фінансування Програми. | 10-11 |
| 7 | Строки та етапи виконання Програми. | 11-12 |
| 8 | Очікувані результати виконання Програми. | 12-13 |
| 9 | Заходи з реалізації Програми та ресурсне забезпечення . | 14 |
| 10 | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 14 |
| Додаток 1 | Строки та етапи оновлення парку тролейбусів та ремонтної бази КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» у м. Бахмуті. | 15 |
| Додаток 2 | Строки та етапи фінансування оновлення парку тролейбусів КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» у м. Бахмуті. | 16 |
| Додаток 3 | Строки та етапи будівництва та реконструкції тролейбусних ліній КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» у м. Бахмуті. | 17 |
| Додаток 4 | Заходи з реалізації Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки. | 18-19 |
| Додаток 5 | Ресурсне забезпечення Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки. | 20 |

- ПАСПОРТ

Програми розвитку міськелектротранспорту

у м. Бахмуті на 2017-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Рішення Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94-1696 |
| 3. | Головний розробник Програми | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради. |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" |
| 6. | Співвиконавці Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2017- 2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | I етап – 2017 рік II етап – 2018 рік III етап – 2019 рік IV етап – 2020 рік |
| 8. | Мета Програми | Підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу. Розвиток транспортної інфраструктури територіальної громади м. Бахмут ( Розвиток соціального та екологічно чистого виду транспорту. Забезпечення доступу незахищених верств населення та людей з обмеженими фізичними можливостями до якісних послуг з перевезення громадським транспортом). Підвищення транспортної безпеки та надійності. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 206800,0 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі: ▪кошти міського бюджету ▪кошти обласного бюджету ▪кошти державного бюджету ▪кошти інших джерел ▪кошти підприємства | 16300,0 тис. грн. - - 189325,5 тис. грн. 1174,5 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | Підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу. Розвиток екологічно чистого виду транспорту. Розвиток соціального виду транспорту. Підвищення транспортної безпеки та надійності. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту. Зменшення збитків на утримання рухомого складу. Покрашення показників з енергоефективності. Забезпечення мешканців міста якісними послугами з перевезення пасажирів. |

2.   Вступ

Стан і аналіз розвитку міськелектротранспорту

Ефективне функціонування міського електричного транспорту має не тільки економічне, але й велике соціальне значення, оскільки від його роботи залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення.

Крім того, діяльність підприємств міського електричного транспорту значно менш впливає на стан навколишнього природного середовища, ніж автобуси з дизельними або бензиновими двигунами, бо електричний транспорт є екологічно чистим  видом транспорту  для міських пасажирських перевезень. Коефіцієнт  корисної дії електродвигуна незрівнянно вище, ніж у двигуна внутрішнього згорання, енергія споживається тільки у режимі прискорення, в той час, як бензиновий або дизельний двигун працює безперервно, а сучасні системи дозволяють повертати електроенергію назад у мережу.

У місті Бахмуті перевезення пасажирів  електричним транспортом здійснює КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"  (далі - КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»), тролейбуси якого мають значні переваги:

- електричний транспорт – екологічний вид транспорту.

- електричний транспорт має велику  пасажиромісткість.

- електричний транспорт забезпечує  перевезення  соціально незахищених верств  населення.

Основні характеристики підприємства

Тролейбусний рух у місті Бахмуті відкрито у 1968 році.

У місті функціонують сім тролейбусних маршрутів.

Протяжність контактної мережі – 39,4 км.

Протяжність кабельних мереж – 9,7 км.

Депо розраховано на 50 машино-місць.

Підстанції – 3 одиниці, потужністю 4800 кВт.

Характеристика рухомого складу КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»

Строки експлуатації тролейбусів  складають:

- до п'яти років – 1 одиниця,

- від п'яти до десяти років -1 одиниця,

- понад десять років – 24 одиниці.

Знос рухомого складу – 92,3 %.

Середній вік тролейбусів складає – 23,3 роки.

На інвентарному обліку – 26 тролейбусних машин , п'ять  з них знаходяться на консервації, тому що потребують значних витрат на оновлення.

| п /№ | Інв.№ | Тип тролейбусу | Заводський № | Рік випуску | Скільки років експлуату- ється | Дата вводу в екслуата-цію | Строк амортиза- ції. на 1.01. 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 147 | ЗиУ-9 | 21383 | 1984 | 33 | 1984 | 1994 |
| 2 | 149 | ЗиУ-9 | 23623 | 1985 | 32 | 1985 | 1995 |
| 3 | 152 | ЗиУ-9 | 26366 | 1986 | 31 | 1986 | 1996 |
| 4 | 153 | ЗиУ-9 | 26382 | 1986 | 31 | 1986 | 1996 |
| 5 | 156 | ЗиУ-9 | 00034631 | 1990 | 27 | 1990 | 2000 |
| 6 | 158 | ЗиУ-9 | 00034627 | 1990 | 27 | 1990 | 2000 |
| 7 | 159 | ЗиУ-9 | 00034648 | 1990 | 27 | 1990 | 2000 |
| 8 | 160 | ЗиУ-9 | 00036309 | 1991 | 26 | 1991 | 2001 |
| 9 | 161 | ЗиУ-9 | 2324 | 1992 | 25 | 1992 | 2002 |
| 10 | 162 | ЗиУ-9 | 2323 | 1992 | 25 | 1992 | 2002 |
| 11 | 163 | ЗиУ-9 | 2308 | 1992 | 25 | 1992 | 2002 |
| 12 | 164 | ЗиУ-9 | 2351 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 13 | 165 | ЗиУ-9 | 2376 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 14 | 166 | ЗиУ-9 | 3284 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 15 | 167 | ЗиУ-9 | 0008784 | 2006 | 11 | 2006 | 2016 |
| 16 | 168 | ЗиУ-9 | 004 | 2007 | 10 | 2007 | 2017 |
| 17 | 200 | ЮМЗ-Т1п | 03103 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 18 | 201 | ЮМЗ-Т1п | 93101 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 19 | 202 | ЮМЗ-Т1 | 93169 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 20 | 203 | ЮМЗ-Т1 | 93168 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 21 | 205 | ЮМЗ-Т1 | 93171 | 1993 | 24 | 1993 | 2003 |
| 22 | 207 | ЮМЗ-Т2 | 94033 | 1994 | 23 | 1994 | 2004 |
| 23 | 208 | ЮМЗ-Т2 | 97149 | 1997 | 20 | 1998 | 2008 |
| 24 | 209 | ЮМЗ-Т2 | 98159 | 1998 | 19 | 1998 | 2008 |
| 25 | 210 | ЮМЗ-Т2 | 98175 | 1998 | 19 | 1998 | 2008 |
| 26 | 301 | ДНИПРО Т-103 | 006 | 2014 | 3 | 2014 | 2024 |

Відповідно до системи технічного обслуговування і ремонту  пасажирського рухомого складу та строків фактичної експлуатації тролейбусів на маршрутах, для продовження строків подальшої експлуатації тролейбусів, підприємство повинно проводити 2-3 капітальні ремонти, 10-12 середніх ремонтів на календарний рік. Один капітальний ремонт тролейбуса господарським способом коштуватиме підприємству близько 850-900 тис. грн. Окрім цього тролейбуси повинні проходити усі види технічного обслуговування  (ТО-1; ТО-2) та щоденне обслуговування (ЩО). Усі ці роботи потребують значних коштів.

У зв’язку із постійним зростанням цін на запасні частини та комплектуючі для рухомого складу витрати на їх придбання  неможливо спланувати заздалегідь.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

|  | Показники | Од.виміру | 2014рік | 2015рік | 2016рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевезення пасажирів ( усього) | Тис.осіб | 21344,1 | 22003,2 | 19175,5 |
|  | - платні | Тис.осіб | 4620,0 | 4762,6 | 4565,6 |
|  | - безоплатні | Тис.осіб | 16724,1 | 17240,6 | 14609,9 |
| 2 | Доходи від перевезення | Тис.грн. | 6183,5 | 6883,0 | 7325,2 |
| 3 | Витрати на перевезення пасажирів | Тис грн. | 8422,0 | 16569,0 | 17202,0 |
| 4 | Фінансовий результат | Тис грн. | +64,0 | +75,0 | +78,0 |
| 5 | Рівень покриття витрат на транспортні послуги встановленим тарифом(2:3) | % | 73,4 | 41,5 | 42,6 |
| 6 | Субвенція з держбюджету: - за розрахунком - фактично | Тис.грн. | 15934,0 5462,1 | 7875,8 9062,1 | 9000,0 6800,0 |
| 7 | Рівень відшкодувань затрат від пільгових перевезень | % | 34,3 | 115,1 | 75,5 |

3.  Визначення  проблеми  функціонування електричного транспорту

Проблема оновлення рухомого складу – тролейбусного парку на даний час є найголовнішою  проблемою у функціонуванні тролейбусного руху в місті, її  розв’язання потребує заміни більшої частини рухомого складу, а також заміни 10-15 км контактної мережі та заміни або придбання іншого обладнання.

Також  проблемами є:

- високий відсоток застарілого обладнання міського  електротранспорту не тільки є зношеним фізично і потребує ремонту чи заміни, але і характеризується моральним старінням техніки і, як наслідок нездатності задовольнити потребу пасажирів у комфортному та швидкому переміщенні;

- незадовільний стан технічної бази  міськелектротранспорту суттєво  впливає на обсяги перевезених пасажирів, комфорт та регулярність руху;

- недостатнє компенсування  втрати доходів  від перевезення пільгової категорії пасажирів;

- недостатня  фінансова  підтримка.

Через збільшення кількості населення (у місті перебуває значна кількість  тимчасово переміщених осіб з території  непідконтрольної Україні) загострилася проблема забезпечення  мешканців та гостей міста якісними та доступними послугами перевезення пасажирів громадським транспортом. Основним і водночас єдиним соціально-орієнтованим та найдешевшим видом громадського транспорту у місті Бахмуті  є електротранспорт – тролейбуси. Надання  послуг з перевезення здійснює КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».      Але, зважаючи на зношеність рухомого складу та контактної мережі, недостатню кількість наявних тролейбусних машин та їх невідповідність міжнародним стандартам, на сьогодні підприємство знаходиться у критичному стані і не може у повному обсязі та на належному рівні виконувати свої функції соціального перевізника пасажирів, забезпечувати необхідну частоту перевезень та гідний рівень комфорту для пасажирів, у тому числі для людей з обмеженими фізичними можливостями. На балансі підприємства у наявності є лише один тролейбус (модель Т-103) з низьким рівнем підлоги, який відповідає міжнародним стандартам перевезення пасажирів, що значно збільшує  можливість  пересування по місту людей з обмеженими фізичними можливостями.

У місті зареєстровано 315 жителів, що  користуються інвалідними візками, та більш 1500 осіб, які пересуваються за допомогою милиць.

- Визначення мети та основні завдання Програми

Метою Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки (далі –Програма) є:

- Підвищення технічного  рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу.

- Розвиток транспортної інфраструктури територіальної громади м. Бахмут:

2.1. Розвиток екологічно чистого виду транспорту.

2.2. Розвиток соціального виду транспорту. Забезпечення доступу незахищених верств населення та людей з обмеженими фізичними можливостями до якісних   послуг з перевезення громадським транспортом.

- Підвищення транспортної безпеки та надійності.

Завданням програми є:

1.Забезпечення стійкого розвитку підприємства, яке надає послуги перевезення міським електротранспортом, з урахуванням  необхідних фінансових  можливостей на оновлення та ремонт рухомого складу, контактної мережі.

2. Забезпечення якісних та безпечних умов перевезення пасажирів.

3. Розвиток транспортної інфраструктури міста.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

показники результативності

Шляхами досягнення мети Програми є:

- зважена політика підприємства у питаннях придбання нового рухомого складу або проведенні ремонтів,

- підвищення ефективності збору оплати за проїзд, перегляд категорій пасажирів,  яким надані пільги на проїзд у міському електричному транспорті, або  відміна пільг на проїзд та  впровадження адресної допомоги,

- організація ефективного управління міським електричним  транспортом, шляхом підписання договору на транспортні послуги з "Замовником"-  Бахмутською міською радою,

- удосконалення способів та форм сплати за проїзд, створення системи інформування пасажирів про розклад руху, націленість у роботі на збільшення отримання доходів від перевезення пасажирів при раціональному використанні рухомого складу,

- стимулювання попиту через підвищення якості послуг.

- зменшення операційних витрат шляхом оптимізації  чисельності персоналу, підвищення якості технічного обслуговування та ремонту об'єктів міськелектротранспорту,  підвищення енергоефективності, оптимізація обсягів надання транспортних послуг і збільшення експлуатаційної швидкості.

- збільшення отримання доходів    від інших видів діяльності: надання  площ для розміщення реклами.

Потреби підприємства на оновлення рухомого складу та ремонтні роботи

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Придбання тролейбусів | тис.грн. | 67000,0 | 39000,0 | 14000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 2. | Реконструкція та ремонт контактної мережі | тис.грн. | 4000,0 | - | 2000,0 | 2000,0 | - |
| 3. | Будівництво 8-го маршруту до с.Опитне | тис.грн. | 109700,0 | 27400,0 | 27400,0 | 27400,0 | 27500,0 |
| 4. | Придбання верстатів | тис.грн. | 2500,0 | - | 1500,0 | 1000,0 | - |
| 5. | Проведення капітальних ремонтів рухомого складу | тис.грн. | 14000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 6. | Проведення середніх ремонтів рухомого складу | тис.грн. | 9600,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |

Основні планові показники результативності роботи підприємства

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Перевезення пасажирів(платні) | тис. осіб |  | 4300,0 | 4400,0 | 4600,0 | 4700,0 |
| 2. | Витрати на одиницю показника продукту (одного платного пасажира) | грн. |  | 5,86 | 5,86 | 5,76 | 5,74 |
| 1. | Коефіцієнт наповнення рухомого складу |  |  | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Випуск р/складу | од. |  | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 3. | Регулярність руху | % |  | 95 | 95,3 | 95,5 | 95,8 |
| 4. | Відсутність ДТП | випадок |  | - | - | - | - |

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних програмних заходів

6.  Обсяги та джерела фінансування  Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел фінансування, а також з залученням власних коштів КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

| Найменування заходу | Загальний обсяг фінансув. (тис.грн..) | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 Од./тис. грн. | 2018 Од./тис. грн. | 2019 Од./тис. грн. | 2020 Од./тис. грн. | Джерела Фінансування |
| Оновлення парку тролейбусів (10 одиниць) | 67000,0 | 6/- 39000,0 | 2/1400,0 12600,0 | 1/700,0 6300,0 | 1/700,0 6300,0 | Міський бюджет. Інші джерела. |
| Капітальний ремонт контактної мережі( 10 км) | 4000,0 | - | 5км/200,0 1800,0 | 5км/200,0 1800,0 | - | Міський бюджет. Інші джерела. |
| Будівництво 8-го маршруту до с.Опитне | 109700,0 | 8,1км/- 27400,0 | 2740,0 24660,0 | 2740,0 24660,0 | 2750,0 24750,0 | Міський бюджет. Інші джерела. |
| Капітальний ремонт рухомого складу | 14000,0 | 3000,0 1775,0 225,0 | 300,0 2565,0 135,0 | 300,0 2565,0 135,0 | 300,0 2565,0 135,0 | Міський бюджет. Інші джерела Кошти підприємства. |
| Середній ремонт рухомого складу | 9600,0 | - 2292,0 108,0 | 240,0 2052,0 108,0 | 240,0 2052,0 108,0 | 240,0 2052,0 108,0 | Міський бюджет. Інші джерела Кошти підприємства. |
| Придбання верстатів | 2500,0 | - | 150,0 1282,5 37,5 | 100,0 855,0 45,0 | - | Міський бюджет. Інші джерела Кошти підприємства. |

7.  Строки та етапи виконання Програми

Строки  та етапи виконання Програми приведені у  додатку   1, додатку 2,  додатку   3   (додаються).

7.1. Технічне  переоснащення міського електротранспорту

- Оновлення парку тролейбусів у м. Бахмуті, що вичерпав свій ресурс, шляхом закупівлі рухомого складу з низьким розташуванням підлоги з доступом для людей с особливими потребами.

- Оновлення ремонтної бази шляхом заміни зношеного обладнання (токарний, фрезерний, заточний, свердлильний верстати мають рік випуску - 1967); придбання бокових домкратів; стенду діагностики віткового замикання ( якір, статор); шиномонтажної установки.

- Будівництво тролейбусного маршруту  до с. Опитне з облаштуванням розворотного  кільця, кінцевої зупинки існуючих маршрутів з будівництвом диспетчерського пункту та двох агрегатної  тягової  підстанції у м. Бахмуті

- Проведення капітальних ремонтів з відновленням технічного ресурсу та базових частин тролейбусів, заміна двигунів ДК-661 та допоміжного генератора Г-263 на статичний переутворювач струму ( забезпечує економну витрату електроенергії  , забезпечує безшумну роботу рухомого складу).

- Модернізація енергопостачання депо з  заміною трансформатору.

- Заміна зношених ділянок контактної мережі.

- Переоснащення тягових підстанцій сучасним обладнанням.

- Створення автоматизованої системи диспетчерського управління рухом, впровадження електронного квитка.

7.2. Завдання  щодо заходів з науково-технічного забезпечення міського електричного транспорту

Забезпечення безпеки руху та впровадження заходів з безпеки перевезень здійснюється на підставі останніх науково-технічних розробок та нових форм, методів роботи з періодичної перевірки знань правил безпеки руху та відпрацювання навиків безаварійного керування транспортними засобами. Проведення акцій "Увага-діти!", "Пішохідний перехід", проведення інструктивних нарад.

Заміна рухомого складу на новий дає можливості  економії електроенергії на рух від 10 до 20 %.

Заміна ділянок контактної мережі зменшує витрати електроенергії на рух тролейбусів  від  5 до 10 %.

8. Очікувані результати виконання Програми

Беручі до уваги важливе соціальне значення міського електричного транспорту, його велику перевізну спроможність - придбання нових тролейбусів дозволить:

- значно покращити культуру та якість обслуговування пасажирів міського електротранспорту.

- списати     тролейбусні машини, які  вичерпали свій ресурс і непридатні до подальшої експлуатації.

- збільшення випуску машин на лінію та знизить простої, скоротить час ремонтів, задовольнить попит населення у якісних   та безпечних перевезеннях

В результаті виконання Програми:

- у економічній сфері – буде забезпечено ефективне використання електроенергії , підвищить рівень доходів підприємства.

- у технологічній сфері -   буде покрашена надійність та комфорт перевезень пасажирів.

Очікувані результати визначаються за результатами прогнозу впливу змін, що відбудуться після виконання  заходів, запланованих Програмою, для чого впроваджується моніторинг та аналіз стану  розвитку електричного транспорту за показниками:

| № з/п | Назва показнику |  | Значення показників по роках |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. |  | 2020 р. |  |
|  | Організація ефективного управління та використання майнового комплексу у сфері міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чисельність працюючих на 1 одиницю рухомого складу | осіб | 12,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 |  |
| 2 | Наявність договірних відносин | Так/ні | так | так | так | так |  | так |  |
|  | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів ( чистого доходу / витрати) | % | 42,6 | 45,7 | 45,7 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 2 | Рівень збитковості (прибутковості) | тис. грн. | +78,0 | + | + | + |  | + |  |
| 3 | Фінансова підтримка з місцевого бюджету | тис грн. | 1850,0 | 3000,0 | 5030,0 | 4280,0 |  | 3990,0 |  |
|  | Технічне переоснащення та оновлення об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість рухомого складу, що вичерпав термін експлуатації | % | 92,3 | 73,3 | 70,0 | 70,0 | 65,5 |  |  |
| 2 | Обсяг закупівлі тролейбусів | од. | - | 6 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 3 | Списання тролейбусів | од. | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Коефіцієнт використання рухомого складу | % | 82,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 |  |  |
|  | Пріоритетний розвиток міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток мережі тролейбусних ліній | км | 39,4 | 39,4 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |  |  |
| 2 | Обсяги пасажирських перевезень | тис. осіб | 19175,5 | 21200,0 | 21250,0 | 21300,0 | 21350,0 |  |  |
|  | Якість пасажироперевезень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулярність руху | % | 94,0 | 94,0 | 95,0 | 95,5 | 95,5 |  |  |
| 2 | Кількість перевезених пасажирів одним тролейбусом, що перебуває на лінії | тис. осіб | 1191,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1400,0 | 1400,0 |  |  |

- Заходи з реалізації Програми та ресурсне забезпечення

Заходи з реалізації Програми та ресурсне забезпечення  Програми наведені у додатку 4, додатку 5  (додаються).

Заходи з проведення капітальних та середніх  ремонтів із відновленням технічного ресурсу та базових частин тролейбусів, заміна зношених ділянок контактної мережі у м. Бахмуті

| № | Заходи | Термін виконання | Кіль кість | Обсяг фінанс . (тис. грн.) | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Капітальний ремонт тролейбусів (од) Середній ремонт тролейбусів (од.) | 2017рік | 5од. 10 од. | 5000,0 2400,0 | Міський бюджет Кошти підприємства Інші джерела |
| 1. 2. | Капітальний ремонт тролейбусів (од) Середній ремонт тролейбусів (од.) | 2018рік | 3од. 10од. | 3000,0 2400,0 | Міський бюджет Кошти підприємства Інші джерела |
| 1. 2. | Капітальний ремонт тролейбусів (од) Середній ремонт тролейбусів (од.) | 2019рік | 3од. 10 од. | 3000,0 2400,0 | Міський бюджет Кошти підприємства Інші джерела |
| 1. 2. | Капітальний ремонт тролейбусів (од) Середній ремонт тролейбусів (од.) | 2020рік | 3од. 10 од. | 3000,0 2400,0 | Міський бюджет Кошти підприємства Інші джерела |

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація робіт та заходів, контроль за ходом виконання  Програми по строками  та об’ємами здійснюється Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» щороку здійснює обґрунтовану оцінку результаті виконання Програми. Результати виконання Програми заслуховуються один раз на рік на сесії Бахмутської міської ради.

Після закінчення  строку реалізації Програми КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» готує підсумковий звіт про ії виконання. Основні напрямки і заходи Програми можуть коригуватися в період ії дії.

Проект Програми розвитку міськелектротранспорту у м.Бахмуті на 2017-2020роки розроблено КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Директор

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                                В.М. Капарунін

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради                                                          Т.І.Недашковська

Додаток   1

до проекту Програми розвитку

міськелектротранспорту

у м.Бахмуті  на 2017-2020 роки,

погодженого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

__________          _________

Строки та етапи оновлення парку тролейбусів  та ремонтної бази КП  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» у м. Бахмуті

| Найменування | 2017 рік - I етап |  | 2018 рік - II етап |  | 2019 рік - III етап |  | 2020 рік - IV етап |  | Всього |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість одиниць | Обсяг фінансування (тис.грн.) | Кількість одиниць | Обсяг фінансування (тис.грн.) | Кількість одиниць | Обсяг фінансування (тис.грн.) | Кількість одиниць | Обсяг фінансування (тис.грн.) | Кількість одиниць | Обсяг фінансування (тис.грн.) |
| Придбання тролейбусів з низькою підлогою для людей з особливими потребами | 6 | 39000,0 | 2 | 14000,0 | 1 | 7000,0 | 1 | 7000,0 | 10 | 67000,0 |
| Оновлення обладнання - верстати : - токарний, - фрезерний, - заточний, - свердлильний - боковий домкрат ( 2 од.) - стенд діагностики віткового замикання | - | - | 4 | 1500,0 | 3 | 1000,0 | - | - | 7 | 2500,0 |

Директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС »                                        В.М.Капарунін

Додаток   2

до проекту Програми розвитку

міськелектротранспорту

у м.Бахмуті  на 2017-2020 роки,

погодженого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

_____________       ________

Строки та етапи  фінансування щодо оновлення парку тролейбусів

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» у м. Бахмуті.

| Роки та етапи (придбання тролейбусів) | Кількість одиниць тролейбусів | Загальний обсяг фінансування (тис.грн.) | У тому числі за рахунок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет (тис.грн.) | Інші джерела ( тис.грн.) |
| 2017 рік - I етап | 6 | 39000,0 | - | 39000,0 |
| 2018 рік - II етап | 2 | 14000,0 | 1400,0 | 12600,0 |
| 2019 рік - III етап | 2 | 7000,0 | 700,0 | 6300,0 |
| 2020 рік - IV етап | 1 | 7000,0 | 700,0 | 6300,0 |
| Разом | 10 | 67000,0 | 2800,0 | 64200,0 |

Директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС »                                        В.М.Капарунін

Додаток   3

до  проекту Програми розвитку

міськелектротранспорту

у м.Бахмуті на 2017-2020 роки,

погодженого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

__________        ______

Строки та етапи будівництва та реконструкції тролейбусних ліній КП« БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»

у м. Бахмуті

| Найменування заходів |  | 2017 рік - I етап |  | 2018 рік - II етап |  | 2019 рік - III етап |  | 2020 рік - IV етап |  | Всього |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжн. (км) | Обсяг Фінансув. (тис. грн.) | Протяжн. (км) | Обсяг Фінансув. (тис. грн.) | Протяжн. (км) | Обсяг Фінансув. (тис. грн.) | Протяжн. (км) | Обсяг Фінансув. (тис.грн) | Протяжн. (км) | Обсяг Фінансув. (тис.грн.) |
| Відновлення ділянок контактної мережі |  | - | - | 5,0 | 2000,0 | 5,0 | 2000,0 | - | - | 10,0 | 4000,0 |
| Будівництво 8 маршруту |  | 8,1 | 27400,0 | - | 27400,0 | - | 27400,0 | - | 27500,0 | 8,1 | 109700,0 |

Директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС »                                        В.М.Капарунін

Додаток  4

до проекту Програми розвитку

міськелектротранспорту

у м.Бахмуті на 2017-2020 роки,

погодженого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

__________        ______

Заходи з реалізації Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк викон- ня заходу | Виконавці | Джерела фінансував ня | Обсяги фінансування по роках, тис грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 рік-2017 |  | 2 рік-2018 |  | 3 рік-2019 |  | 4 рік-2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | Придбання 10 одиниць | 2017-2020 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела | - 39000 |  | 1400 12600 |  | 700 6300 |  | 700 6300 |  | Поліпшення якості та безпеки обслугову вання паса жирів |
| 2 | Капітальний ремонт контактної мережі | Ремонт 10 км к/м | 2018-2019 | КП «БАХМУТ ЕЛЕКТРО ТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела | - - |  | 200 1800 |  | 200 1800 |  | - |  | Економія електро- енергії |
| 3 | Будівництво 8-го маршруту до с.Опитне | Будівництво розворотного кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерсько-го пункту | 2018-2019 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела | - 27400 |  | 2740 24660 |  | 2740 24660 |  | 2750 24750 |  | Поліпшення якості обслуговування пасажирів Розвиток транспортної інфраструктури |
| 4 | Капітальний ремонт тролейбусів | Капітальний ремонт 10 одиниць рухомого складу | 2018-2019 | КП«БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС | Міський бюджет Інші джерела Кошти під приємства | 3000 1775 225 |  | 300 2565 135 |  | 300 2565 135 |  | 300 2565 135 |  | Поліпшення технічно го стану рухомого складу |
| 5 | Середній ремонт тролейбусів | Середній ремонт 40 одиниць рухомого складу(по 10 одиниць на рік) | 2018-2019 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела Кошти підприєм ства | - 2292 108 |  | 240 2052 108 |  | 240 2052 108 |  | 240 2052 108 |  | Поліпшення технічно го стану рухомого складу |
| 6 | Придбання верстатів | Оновлення обладнання-верстатів: токарного, фрезерного, заточного, свердлильного, бокового домкрату(2 од.), стенду діагностики віткового замикання | 2018-2019 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела Кошти під- приємства | - - - |  | 150 1282,5 67,5 |  | 100 855 45 |  | - - - |  | Оновлен ня устаткування під- приєм ства |

Директор КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС »                                        В.М.Капарунін

Додаток  5

до  проекту Програми розвитку

міськелектротранспорту

у м.Бахмуті на 2017-2020 роки,

погодженого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

__________        ______

Ресурсне забезпечення

Програми  розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті

на 2017-2020 роки

| Джерела фінансування | Етапи виконання програми та обсяг коштів, що пропонується залучити |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I етап |  | II етап | III етап | IV етап |  |
|  | 2017 р. (тис.грн.) | 2018 р. (тис.грн.) |  | 2019 р. (тис.грн.) | 2020 р. (тис.грн.) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 73800,0 | 50300,0 |  | 42800,0 | 39900,0 | 206800,0 |
| - державний бюджет | - | - |  | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - |  | - | - | - |
| - міський бюджет | 3000,0 | 5030,0 |  | 4280,0 | 3990,0 | 16300,0 |
| - кошти інших джерел | 70467,0 | 44959,5 |  | 38232,0 | 35667,0 | 189325,5 |
| - кошти підприємства | 333,0 | 310,5 |  | 288,0 | 243,0 | 1174,5 |

Директор

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС »                                                В.М.Капарунін