У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а     м і с ь к а     р а д а

###### 102 СЕСІЯ    6  СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

27.06.2017 № 6/102-1910

м. Бахмут

Про розгляд рішення громадських слухань з питання реконструкції та  озеленення екологічного скверу бульвару Металургів в м.Бахмуті і проектів розвитку території мікрорайону «Цветмет»

Розглянувши службову записку від 26.05.2017 № 01/2711-06                начальника відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради Кудрявих С.А., протокол громадських слухань від 22.05.2017 з питання реконструкції та  озеленення екологічного скверу бульвару Металургів в м. Бахмуті і проектів розвитку території мікрорайону «Цветмет», відповідно до Положення про громадські слухання в місті Бахмуті, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.04.2017 №6/100-1843, керуючись ст. ст. 13, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Підтримати рішення громадських слухань з питання реконструкції та  озеленення екологічного скверу бульвару Металургів в м.Бахмуті і проектів розвитку території мікрорайону «Цветмет» (далі – громадські слухання).

- Затвердити календарний план заходів щодо виконання доручень мешканців м.Бахмуту, наданих на громадських слуханнях з питання реконструкції та озеленення екологічного скверу бульвару Металургів в м.Бахмуті від 22.05.2017 (далі – календарний план) (додається).

- Виконавцям, відповідальним за виконання заходів календарного плану, забезпечити їх своєчасне та ефективне виконання.

- Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова) проінформувати Бахмутську міську раду про виконання календарного плану в термін до 01.12.2018 року.

- Відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради  (Кудрявих) проінформувати ініціаторів громадських слухань про прийняте рішення.

- Організаційне виконання рішення покласти на відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), заступника міського голови Федорова Ф.К.

- Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Секретар

Бахмутської міської ради                                      С.І. Кіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Бахмутської міської

ради

27.06.2017 № 6/102-1910

Календарний план

заходів щодо виконання доручень мешканців м.Бахмуту, наданих на громадських слуханнях з питання реконструкції та озеленення екологічного скверу бульвару Металургів в м.Бахмуті від 22.05.2017

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальна особа | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улаштування дорожньої розмітки біля школи № 24 | до 01.07.2017 | КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» |  |
| 2. | Облаштування укриття в будинку по вул. Горького, 39 | до 01.10.2017 року | КП "Бахмутська житлова управляюча компанія», |  |
| 3. | Завезення піску на дитячий майданчик біля Народного дому | травень 2017року | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | виконано |
| 4. | Заміна електричного стовпа по вул. Перемоги, 32 | травень 2017 року | КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» | виконано |
| 5. | Ремонт дороги по вул. Оборони (від вул. Колпакової) | 3 квартал 2018 року | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |  |
| 6. | Проведення спилу старих дерев по бул. Металургів буд.3, буд. 5 | 2018 рік | КП "Бахмутська житлова управляюча компанія» |  |
| 7. | Завезення ґрунту на клумби скверу бульвару Металургів | травень-червень 2017 року | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | виконано |
| 8. | Асфальтування прибудинкової території по вул. Зеленій, біля буд. 31 | 2018 рік | КП "Бахмутська житлова управляюча компанія» |  |
| 9. | Прибирання території Північного ставка, облаштування пляжу | червень-липень 2017 року | суб’єкти господарювання | В межах заходів соціального проекту |
| 10. | Встановлення світлофору біля школи №24 | 2 квартал 2018 року | КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» |  |
| 11. | Проведення ремонту кровлі, допомога в вирішені питання відведення стоків у буд 31, по вул. Оборони | до 01.07.2017 року | КП "Бахмутська житлова управляюча компанія» |  |
| 12. | Проведення ремонту кровлі будинку №31 по вул. Зеленій | 2018 року | КП "Бахмутська житлова управляюча компанія» |  |
| 13. | Проведення спилу 2 аварійних дерев по вул. Зеленій, 33 | до 01.07.2017 року | КП "Бахмутська житлова управляюча компанія» | виконано |
| 14. | Створення при Управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради дорадчого органу з питань здійснення контролю за якістю виконання робіт. | до 01.10.2017 року | Заступник міського голови Федоров Ф.К., Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва, відділ внутрішньої політики |  |

Календарний план заходів щодо виконання доручень мешканців м. Бахмуту, наданих на громадських слуханнях з питання реконструкції та озеленення екологічного скверу бульвару Металургів в м. Бахмуті від 22.05.2017 розроблено відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради спільно з Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Т.в.о начальникаУправління розвитку міського

господарства та капітального будівництва

Бахмутської міської ради                                                             Н.В. Трофимова

Начальник відділу внутрішньої

політики Бахмутської міської ради                                             С.А. Кудрявих

Секретар Бахмутської міської ради                                             С.І. Кіщенко