У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а     м і с ь к а     р а д а

###### 104 СЕСІЯ    6  СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

22.08.2017 №  6/104-1968

м. Бахмут

Про розгляд рішення громадських слухань щодо благоустрою території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут

Розглянувши звіт від 10.08.2017 № 01-4040-06 організаційного комітету про результати громадського обговорення щодо благоустрою території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями        № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут, протокол громадських слухань щодо благоустрою території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями  № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут  від 13.07.2017 №1,  відповідно до Положення про громадські слухання в місті Бахмуті, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.04.2017 №6/100-1843, керуючись ст. ст. 13, 26, 59 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Врахувати рішення громадських слухань щодо благоустрою  території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями  № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут.

- Затвердити  Перелік заходів з реалізації рішення громадських слухань щодо благоустрою  території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями  № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут (далі - Перелік) (додається).

3. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів, зазначених в Переліку,  забезпечити їх своєчасне та ефективне виконання.

4. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради                (Отюніна) забезпечити оприлюднення даного рішення у місцевих засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради

5. Відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради  (Кудрявих) проінформувати ініціаторів громадських слухань про прийняте рішення.

6. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих) проінформувати Бахмутську міську раду про стан виконання заходів з  реалізації рішення громадських слухань щодо благоустрою території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями  № 73,75,81                по вулиці Ювілейній у м.Бахмут  до 01.07.2018 року.

7. Організаційне виконання рішення покласти на відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих),  заступника міського голови Федорова Ф.К.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Северінов), з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв),  секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                    О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської міської ради

22.08. 2017 № 6/104-1968

Перелік заходів

з реалізації рішення громадських слухань щодо благоустрою  території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями  № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснити заходи щодо передачі земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки та прибудинкові території, в постійне користування співвласникам багатоквартирних будинків в порядку, встановленому чинним законодавством. | Серпень - грудень 2018 | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: «Ювілейна 67» (Горіна), «Ювілейна 67а» (Назаренко), «Ювілейна 69» (Чапліна), « Ювілейна 71» (Ващенко), «Ювілейна 77» (Капшук), житлово-будівельний кооператив «СТЕПОВИЙ» (Фісун) |
| 2. | Здійснити озеленення території між будівлями № 73, 75, 81 по вулиці Ювілейній шляхом розміщення клумб, квітників, чагарників за рахунок власних коштів та участі в грантових програмах. | Серпень – травень 2018 | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: «Ювілейна 67» (Горіна), Ювілейна 67а» (Назаренко), «Ювілейна 69» (Чапліна), « Ювілейна 71» (Ващенко), «Ювілейна 77» (Капшук), житлово-будівельний кооператив «СТЕПОВИЙ» (Фісун) |
| 3. | Підготувати проект Генерального плану м.Бахмут Донецької області та внести його на розгляд та затвердження Бахмутської міської ради. | Серпень 2017 – травень 2018 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| 4. | Визначити можливість використання території між будівлями № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут для містобудівних потреб (будівництво школи та/або дошкільного закладу) відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні. | Червень 2018 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| 5. | Здійснити заходи щодо залучення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: «Ювілейна 67» (Горіна), «Ювілейна 67а» (Назаренко), «Ювілейна 69» (Чапліна), « Ювілейна 71» (Ващенко), «Ювілейна 77» (Капшук), житлово-будівельного кооперативу «СТЕПОВИЙ» (Фісун) до участі в семінарах з питання участі в грантових програмах. | Вересень - листопад 2017 | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради |
| 6. | Здійснювати контроль за використанням території між будівлями № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут для містобудівних потреб відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до її цільового призначення. | Постійно | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |

Перелік заходів з реалізації рішення громадських слухань щодо благоустрою  території та створення скверу на місці існуючого пустиря між будівлями  № 73,75,81 по вулиці Ювілейній у м.Бахмут розроблено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

В.о. начальника Управління муніципального

розвитку  Бахмутської міської ради                                            Т.А. Масна

Секретар Бахмутської міської ради                                             С.І. Кіщенко