У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а    р а д а

105 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

27.09.2017  №6/105 -

м. Бахмут

Звіт про роботу  комунального підприємства  «БАХМУТ-ВОДА»

Розглянувши звіт від 01.09.2017 № 01-4366-07 директора комунального підприємства "БАХМУТ-ВОДА" Трущіна С.М. про роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за період 2 півріччя 2016 – 1 півріччя 2017 року,   згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на ІІ півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1912, керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт директора комунального підприємства "БАХМУТ-ВОДА" Трущіна С.М. про роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за період 2 півріччя 2016 – 1 півріччя 2017р., прийняти до відома.

2. Визнати роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за звітній період задовільною.

3. Директору комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА»   Трущіну С.М.:

3.1. Забезпечити зростання показників ефективності використання комунального майна в частині прибутковості підприємства, зростання заробітної плати, зниження  собівартості  робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

3.2. Вжити дієвих заходів щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.3. Розробити та вжити заходи щодо використання енергозберігаючих технологій у роботі підприємства.

3.4. Вести пошук нових джерел отримання доходу, у тому числі вживати заходи щодо розширення сфери робіт і послуг.

3.5. Активізувати роботу з підвищення якості робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

3.6. Забезпечити цільове використання та збереження комунального майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання.

3.7. Про вжиті заходи проінформувати   заступника міського голови Федорова Ф.К.  в термін до 01.12.2017 року.

4. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова) посилити контроль за виконанням фінансового плану підприємства на 2017 рік та забезпечити проведення ретельного аналізу плану розвитку підприємства на 2018 рік.

5. Організаційне виконання рішення покласти на комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), заступника міського голови Федорова Ф.К.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

УКРАЇНА

БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА

Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА»

84500,  м. Бахмут,  Донецька область, вул. Корсунського,1,   Код ЄДРПОУ 35298787

№________від___________2017р.

Міському голові

Реві О.О.

ЗВІТ

про роботу комунального підприємства

«БАХМУТ-ВОДА» за період 2 півріччя 2016 - 1півріччя 2017р.

Комунальне підприємство "БАХМУТ-ВОДА" здійснює послуги централізованого водопостачання та водовідведення, централізоване постачання холодної води, водвідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем)  населенню та підприємствам на території Бахмутської міської ради, а також Опитненської та Іванівської сільських рад   на підставі ліцензії, наданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на строк до січня 2018 року.

Чисельність населення, якому надаються послуги централізованого водопостачання, складає 72973 чол., централізованого водовідведення -  48784 чол.

За друге півріччя 2016 року, було подано 4 068,2 тис. м3 питної води, в т.ч.:

- 640,4 тис. м3  - з власних джерел

- 3427,8  тис. м3  -  покупної

Реалізовано води усім категоріям споживачів – 1719,3 тис. м3;

Фінансові показники роботи підприємства за друге півріччя 2016р.

| № зп | Найменування показників | Показники тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг виконаних робот, наданих послуг, (тис грн.) | 26459 |
| 2 | Собівартість реалізованої продукції, (тис. грн.) | 35908 |
| 3 | Валовий прибуток, (тис. грн.) | -9649 |
| 4 | Фінансовий результат, (тис грн.) | -11870 |
| 5 | Середня чисельність працівників, (чол.) | 286 |
| 6 | ФОП, (тис грн.) | 7174,9 |
| 7 | Середньомісячна заробітна плата, (грн.) | 4181,18 |
| 8 | Перераховано податків і зборів, (тис грн.) | 5743,1 |

Сплата платежів і податків до бюджетів всіх рівнів проводилася у встановлені терміни та в повному обсязі.

- Податок на прибуток – 0,0  тис. грн.,

- ПДВ –    1595,0 тис. грн.,

- ПДФО – 1314,9 тис. грн.,

- Податок на землю  -  224,3 тис. грн.,

- ЄСВ –  1636,6  тис. грн.,

- Інші податки та збори –  972,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по підприємству на кінець 2016р. склала 10012,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по підприємству на кінець 2016 р. склала 23164,9 тис. грн.

Вартість основних фондів на кінець 2016 р. склала -  78110 тис. грн.

Фактична собівартість склала:

-по водопостачанню 15,85 грн/м3

-по водовідведенню 8,38 грн/м3.

Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості склала:

-по водопостачанню 66,6%

-по водовідведенню 79,5%.

За перше півріччя 2017 року, було подано  3 032,57 тис. м3 питної води, в т.ч.:

- 636,8 тис. м3 з власних джерел

- 2395,77 тис. м3 покупної

Реалізовано води усім категоріям споживачів – 1 560,59 тис. м3;

Фінансові показники роботи підприємства за перше півріччя 2017р.

| № зп | Найменування показників | Показники тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг виконаних робот, наданих послуг, (тис грн.) | 24728 |
| 2 | Собівартість реалізованої продукції, (тис грн.) | 29630 |
| 3 | Валовий прибуток, (тис грн.) | -4902 |
| 4 | Фінансовий результат, (тис грн.) | -6490 |
| 5 | Середня чисельність працівників, (чол.) | 268 |
| 6 | ФОП, (тис грн.) | 7207,4 |
| 7 | Середньомісячна заробітна плата, (грн.) | 4482,2 |
| 8 | Перераховано податків і зборів, (тис грн.) | 5447,7 |

Сплата платежів та податків до бюджетів всіх рівнів проводилася у встановлені терміни та в повному обсязі.

- Податок на прибуток – 0,0 тис. грн.,

- ПДВ –  1368,1 тис. грн.,

- ПДФО – 1534,1 тис. грн.,

- Податок на землю –  266,3 тис. грн.,

- ЄСВ –  1574,5 тис. грн.,

- Інші податки та збори –  704,7 тис. грн.

Фактична собівартість склала:

-по водопостачанню 12,35 грн/м3

-по водовідведенню 8,70 грн/м3.

Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості склала:

-по водопостачанню 66,5%

-по водовідведенню 77,4%.

Дебіторська заборгованість по підприємству на 01.07. 2017р. склала 14281,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по підприємству  на 01.07. 2017р. склала 32397 тис. грн.

Вартість основних фондів на 01.07. 2017р. склала – 65838 тис. грн.

За період  з 1 липня 2016 по  1 липня 2017 року  на підприємстві проведені заходи, спрямовані на покращення роботи об'єктів водопостачання та водовідведення.

Згідно розробленого  проекту "Схема оптимізації роботи централізованих систем водопостачання та водовідведення цілісного майнового комплексу КП" БАХМУТ-ВОДА " на підприємстві втілюються заходи, спрямовані на  підвищення надійності роботи системи водопостачання та водовідведення, забезпечення раціонального використання водних та енергетичних ресурсів, поліпшення якості  питної води та інші.

1.  Для поліпшення роботи системи водопостачання міста та скорочення понаднормативних витоків  за звітний період проведено капітальний ремонт мереж водопостачання загальною протяжністю  8,3  км на суму  10021,7 тис. грн. , а саме

| Замінено мереж водопостачання, км | в тому числі по роках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 півріччя 2016 |  | 1 півріччя 2017 |  | Всього |  |
|  | км | тис. грн. | км | тис. грн. | км | тис. грн. |
| За рахунок коштів підприємства | 5,2 | 1238,9 | 1,575 | 777,5 | 6,8 |  |
| За рахунок бюджетів різних рівнів | 1,5 | 8005,3 |  |  |  |  |
| Всього: | 6,7 | 9244,2 | 1,575 | 777,5 | 8,3 | 10021,7 |

За рахунок коштів підприємства за звітний період замінені такі ділянки водопровідних мереж:

- вул. Київська -130м;

- вул. Сількоровська  -100м;

- вул. Першина -50м;

- вул. Гоголя -40м;

- вул. Зарічна (1Фрунзе-2 Фрунзе)-425м

- вул. Сибірцева-30м;

- вул. Кірова-100м;

- вул. Декабристів-32м;

- вул. П.Лумумби -70м;

- Водопровод КОС Бахмут-200м;

- Вул. Свято-Гергіївська-28м;

- вул. Некрасова-50м;

- вул. Соборна-40м;

- вул. Ватутіна-Калініна -120м;

- вул. Свердлова-130м;

- вул. Соборна-Магістральний-50м;

- вул. Горбатова (КНС1)-50м;

- вул. Роднікова -15м;

- вул. Миру -160м;

- вул. Леваневського-110м;

- вул. Свободи -20м;

- вул. Михайлівська-25м;

- вул. Титова -25м;

- пров.3Ломоносова -275м;

- вул. Польова -80м;

- вул. Студентська -80м;

- вул. Гайворонського-40м;

- вул. Горбатова -60м;

- вул. Горького -190м;

- вул. Захисників України-100м;

- вул. Незалежності-115м  та інші.

За рахунок  бюджетних  коштів у 2016 році проведені такі роботи:

- Капітальний ремонт ділянки водогону Д-300мм по вул.. Ціолковського від вул. Сибірцева  до вул. Горбатова,71 в м. Бахмут. Замінено 1232,9 м водогону.  Освоєно 7087,6 тис.грн., з них:  кошти державного бюджету – 6378,8 тис.грн.,   кошти міського бюджету – 708,8 тис.грн.

-  Капітальний ремонт ділянки водогону Д-200мм по вул. Космонавтів від    пров. Кузнечного до будинку №10 в м. Бахмут.  Замінено 240м водопровідної мережі.  Освоєно 917,7 тис.грн.,з них:кошти державного бюджету – 825,9тис.грн., кошти міського бюджету -91,8 тис.грн.

- Проведена  розробка норм водоспоживання питної води для населення м. Бахмут згідно  ДСТУ-Б.Д.1.1-7:2013.  Замовник робіт – Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва. Вартість робіт -129,8 тис.грн.

- За рахунок коштів міського бюджету проведені роботи щодо ремонту водогону по вул.П.Ангеліної. Вартість робіт – 1300тис.грн.

- Виконана розробка  проектно-кошторисної документації будівництва КНС по   вул. Тухачевського,69,71,73 . За кошти підприємства сплачено -  50тис.грн., за бюджетні кошти  -159,350тис.

Для поліпшення  екологічного стану у місті Бахмут у 2016 році розпочалися роботи по проекту  «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Бахмут».

За 12 місяців 2016 року виконано робіт на загальну суму  60652,342 тис.грн., (кошти обласного фонду ОНПС).

В рамках проекту замінено старе технологічне обладнання, проведено реконструкцію інженерних мереж і систем очисних споруд, реконструкцію систем механічного очищення, будівлі насосної станції, станції решіток, пісковловлювачів, первинних та вторинних відстійників, 4-х аеротенків, повітрядувок, систем біологічної очистки, а також побудовано цех по зневодненню сирого осаду.

-  Для проведення реконструкції очисних споруд  у с.Іванівському  (Красному) за рахунок коштів міського бюджету виконано  проектно-кошторисну  документацію (сплачено за проект 307,7 тис.грн.)..

У 2016-2017 році велися роботи по проекту  «Реконструкція очисних споруд каналізації с. Іванівське (Красне) Бахмутського району  Донецької області» . Вартість будівництва 16901,1тис.грн.

У 2016 році освоєно 53% коштів, у 2017 році роботи продовжуються та будуть завершені у 4 кварталі 2017року.

У 2017 році за рахунок коштів державного  бюджету проводяться роботи по наступним проектам:

- Капітальний ремонт ділянки водогону Д-500мм Красносільського водозабору в мБахмут від Красносільского водозабору до вул.Шосейна (2,960км)

-  Капітальний ремонт ділянки водогону Д-500мм від вул.Колпакової через з/д путі - по вул. Садової до пров.5 Садового в м.Бахмут (1,56км)

- Капітальний ремонт ділянки водогону Д-500мм від вул.60 років СРСР до ВУ Корсунського в м. Бахмут (3,322км)

‘- Капітальний ремонт ділянки водогону Д-300мм по вул.Сибірцева від вул. .Леваневського до пров.6Садового в м.Бахмут Донецької області» (0,550км)

Для поліпшення роботи систем водопостачання та водовідведення у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету для нашого підприємства придбані:

- агрегати зварювальні АДД-4002М2У1 на автомобільному причепі в кількості 2 од. загальною вартістю 465,0 тис.грн.;

- автомобіль спеціалізований аварійна майстерня ТК-М-4371 АРВМ для обслуговування мереж водопостачання та водовідведення  на базі автомобільного  шасі МАЗ-4371№2  вартістю 1185,5 тис.грн.;

- цистерна асенізаційна (в стадії приємо-передачі).

За рахунок коштів підприємства придбано екскаватор –навантажувач  «CATERPILLAR 428F»  вартістю 1561,6тис.грн.

Протягом звітного періоду проведено:

- Для експлуатації мереж водопостачання та водовідведення  придбано 128 шт люків на водопровідні та каналізаційні колодязі на суму 160 тис.грн.

- Придбано та встановлено 13 шт пожежних гідрантів на суму 32 тис.грн.

- Проведено ремонт 47 од. водорозбірних колонок.

- Усунено 859 поривів на водопровідних мережах.

- Прочищено 26,6 км каналізаційних мереж.

- Прочищено 1618шт. каналізаційних колодязів.

- Промито гідравлічною машиною 39,2 км каналізаційних мереж.

- Проведено поточний та капітальний ремонт 10 одиниць автотракторної техніки.

- Проведено ремонт гіпохлоритної установки на Красносільському водозаборі.

- Проведено ремонт насосних агрегатів на водопровідних насосних станціях- 5 од.

- Для робітників підприємства закуплено спецодягу та спецвзуття на суму 225тис.грн.

Директор КП «БАХМУТ-ВОДА»                              С.М. Трущін