

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 108 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

20.12. 2017 № 6/108-2039

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки***

Заслухавши інформацію від 20.11.2017 № 01-5839-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. щодо внесення змін до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із внесеними до неї змінами, відповідно до законів України: від 06.09.2005 №2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV, із внесеними до нього змінами, Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро - та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 № 21, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 № 154, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434 із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1810 (далі – Програма):

1.1. Викласти Паспорт Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 29.01.2016 № 13рр. «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 - 2020 роки» |
| 3. | Головний розробник Програми | Робоча група з розробки проекту Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 - 2020 роки. |
| 4. | Співрозробники Програми | - Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради;  - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради;  - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»;  - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ». |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | - Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради;  - Фінансове управління Бахмутської міської ради;  - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»;  - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ». |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми  *(для довгострокової програми)* | І етап: 2016-2018 роки  ІІ етап:2019 рік  ІІІ етап: 2020 рік |
| 8. | Мета Програми | Реалізація заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Бахмуті у відповідність до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 4125,6 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів міського бюджету  - коштів інших джерел | -  4125,6 тис. грн.  - |
| 10. | Очікувані результати виконання | * утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані; * створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту; * забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов; * забезпечення більш комфортної посадки і висадки пасажирів громадського транспорту; * поліпшення зовнішнього архітектурного вигляду міста. |
| 11. | Ключові показники ефективності | * будівництво нових зупиночних пунктів громадського транспорту; * ремонт та реконструкція зупиночних пунктів громадського транспорту; * облаштування зупиночних пунктів громадського транспорту необхідними елементами транспортної інфраструктури, урнами. |

1.2. Назву розділу 5 «Очікувані кінцеві результати» Програми замінити на «Очікуванні результати виконання Програми».

1.3. Назву розділу 6 «Організаційні заходи» Програми замінити на «Обсяги та джерела фінансування Програми» та викласти розділ у новій редакції:

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, становить 4125,6 тис.грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, міського бюджетів.

Управління, відділи Бахмутської міської ради та організації, що беруть участь у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення їх основної діяльності».

1.4. Доповнити Програму розділом 7 «Строки та етапи виконання Програми», виклавши розділ у такій редакції:

«Програма виконується у три етапи:

І етап: 2016 - 2018 роки – 2502,7 тис.грн;

ІІ етап: 2019 рік – 685,9 тис.грн.;

ІІІ етап: 2020 рік – 937,0 тис.грн.

1.5. Доповнити Програму розділом 8 «Координація та моніторинг виконання Програми» виклавши розділ у такій редакції:

«Поточну координацію за виконанням Програми здійснює Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Управління і відділи Бахмутської міської ради та організації, які є відповідальними за виконання передбачених Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та у визначені терміни, щороку подають до Управління муніципального розвитку Бахмутьської міської ради відповідну інформацію про реалізацію заходів Програми. Управління муніципального розвитку Бахмутьської міської ради подає щороку узагальнену інформацію про виконання Програми на розгляд Бахмутській міській ради та забезпечує оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.

Моніторинг виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми один раз на рік проводить моніторинг стану виконання Програми за такими показниками:

* обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію заходів Програми;
* обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації заходів Програми;
* відповідність вжитих заходів запланованим;
* фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність запланованим результатам;
* рівень зацікавленості та задоволення діяльністю, що здійснюється в рамках Програми;
* кількість заходів, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань місцевої політики, що реалізуються за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок інших джерел фінансування;
* обсяги коштів з інших джерел фінансування, спрямованих на вирішення спільних заходів.»

1.6. Заходи з реалізації Програми викласти у новій редакції згідно додатку 1 (додається).

1.7. Показники результативності Програми викласти згідно додатку 2 (додається).

1.8. Ресурсне забезпечення Програми викласти згідно додатку 3 (додається)

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (Капарунін), КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), продовжити подальшу роботу щодо реалізації заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) продовжити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2017 рік на ці цілі, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на 2018 – 2020 роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф. К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток 1

до рішення Бахмутської міської ради

20.12. 2017 № 6/108-2039

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. 1 | Капітальний ремонт зупиночного пункту громадського транспорту (далі – зупиночного пункту)  «Залізнична» (пров. 1й Пушкіна) | Фарбування конструкції павільйону очікування громадського транспорту ( далі- павільйону), виконати бетонну стяжку, заміну покрівлі, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. 2 | Капітальний ремонт зупиночного пункту  «Міськгаз»  (з міста) (пров. 1й Пушкіна) | Фарбування конструкції, виконати бетонну стяжку для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. 3 | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Міськгаз»  (в місто) (пров. 1й Пушкіна) | Виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, фарбування павільйону. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 18,6 |  |  | 18,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. 4 | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Сквер воїнів Інтернаціона- листів» ( вул. Польова) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 73,1 |  |  |  |  | 73,1 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин «Геолог» (з міста)  зупиночна платформа (вул. Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 29,3 |  |  |  |  | 29,3 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин «Геолог» (в місто) (вул. Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону з урахуванням демонтажу, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 49,5 |  |  |  |  | 49,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Школа №18» (вул. Ювілейна) | Фарбування конструкції павільйону та лав, заміна фронтону, встановлення  бортового каменю( далі - б/каменю), виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Дитяча лікарня» ( вул. Декабристів) | Фарбування конструкції павільйону та лав, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 41,7 |  |  | 41,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Кондитерський цех» (вул. Декабристів) | Фарбування конструкції павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням потреб маломобільних груп населення. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 16,2 |  | 16,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Леваневского»  ( вул. Леваневского) | Фарбування конструкції павільйону, зашити стіни павільйону, виконати мощення ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням потреб маломобільних груп населення, встановлення бортового каменю. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 30,4 |  | 30,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул.  Чайковського» (вул. Захисників України) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 97,0 |  |  |  |  | 97,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Інженерна академія» (вул. Чайковського) | Заміна покрівлі, з урахуванням водостоку фарбування конструкції, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. Встановлення дорожнього знаку зупинки та урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 33,8 |  |  | 33,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. О. Кошового»  (з міста) (вул. Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна асфальтного покриття, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 26,4 |  |  | 26,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « вул. О. Кошового»  (в місто) (вул. Леваневського) | Заміна асфальтового покриття, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 26,4 |  |  | 26,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Крайня»  (в місто) ( вул. Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, заміна асфальтового покриття на плитку ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 22,5 |  |  |  |  | 22,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул.Крайня»  (з міста) (вул. Леваневського) | Реконструкція павільйону, фарбування конструкції виконання мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 24,2 |  |  |  |  | 24,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Бульвар Металургів» (в місто) (вул.  Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, виконання мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 10,7 |  |  | 10,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Бульвар Металургів» (з міста) (вул.  Леваневського) | Фарбування зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 12,6 |  | 12,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Виноградна»  (в місто) (вул. Леваневського) | Капітальний ремонт, фарбування павільйону, заміна шиферу, встановлення урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту вул. Виноградна (з міста)  (вул. Леваневського) | Виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення та водостоку за межі посадкової площадки Зробити належну висоту б/каменю. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 19,3 |  | 19,3 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Фармфабри-ка»  (в місто) (вул. Леваневського) | Мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, облицювання стін, ремонт покрівлі. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 17,1 |  | 17,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Фармфабри-ка»  (з міста)  (вул. Леваневського) | Фарбування конструкції та лав, заміна покрівлі, обшивки стін павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 23,2 |  |  |  | 23,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод кольорових металів»  ( в місто) (вул. Героїв праці) | Фарбування конструкції та лав, заміна покрівлі, обшивки стін павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення лав, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 39,1 |  |  | 39,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод кольорових металів»  (вул. Героїв праці) | Фарбування конструкції павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення Встановлення лав, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 48,6 |  |  | 48,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Героїв Праці» (в місто)  (вул.Героїв праці) | Фарбування конструкції павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 17,6 |  |  | 17,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Героїв Праці»  (в місто) ( вул. Героїв праці) | Фарбування конструкції павільйону, встановлення б/каменю, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 34,2 | 34,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « Завод ВІСТЕК» (вул. Незалежності) | Встановлення б/каменю, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 24,1 |  |  |  | 24,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону  «Залізничний технікум» (вул. Миру) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Медичний комплекс»  (в місто) (вул. Миру) | Реставрація павільйону, виконати належну висоту б/каменю, встановлення урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 6,6 |  | 6,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Медичний комплекс»  (з міста) (вул. Миру) | Виконати належну висоту б/каменю, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення.  Встановлення урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 23,4 |  | 23,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Центральне відділення пошти»  (в місто) (вул. Миру) | Мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення б/каменю, урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 37,3 |  | 37,3 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Траса»  (вул. П. Лумумби) | Реконструкція існуючого павільйону. Виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення лав, дорожнього знаку зупинки, урни.. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 34,3 | 34,3 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « Кар’єр»  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції, виконання мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 23,8 | 23,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Магазин «Стрела»  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Реставрація павільйону ( ремонт покрівлі, фронтону), фарбування конструкції павільйону та лав, виконання бетонної стяжки, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 22,5 |  |  |  |  | 22,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин «Стрела»  (в місто) (вул. П. Лумумби) | Виконати будівництво зупиночного павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення бортового каменю, урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 79,7 |  |  |  | 79,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « Кар’єр»  (в місто) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції павільйону, обшивка стін, встановлення б/каменю, урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Будматеріали»  (в місто) (вул. П. Лумумби) | Встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 73,2 | 73,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Будматеріали  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням потреб маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 79,7 |  |  |  | 79,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Сільський РЭС»  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування та відновлення фронтону, реставрація павільйону, ремонт покрівлі, встановлення б/каменю, виконання бетонної стяжки, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Сільський РЭС»  (зупиночна платформа)  ( в місто)  (вул. П. Лумумби) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 80,8 |  |  |  |  | 80,8 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Меблева фабрика» (в місто) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції та лав. виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення , встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 20,1 |  |  |  | 20,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод СІНІАТ»  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Реставрація існуючого павільйону, встановлення лав, фарбування конструкції павільйону, встановлення лав, урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 8,6 |  | 8,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод СІНІАТ»  (в місто) (вул. П. Лумумби) | Встановлення лав, фарбування конструкції павільйону, встановлення урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Керамікотруб-ний комбінат» (зупиночна платформа)  ( в місто)  (вул. П. Лумумби) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 79,7 | 79,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Гаршина» ( вул. Гаршина) | Фарбування конструкції павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт ,з урахуванням маломобільних груп населення . | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 13,2 |  | 13,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Завод Артвайнери» (вул.Горького) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, фарбування павільйону, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 66,6 |  |  |  |  | 66,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Індустріальний технікум»  (в місто) (вул. Чайковського) | Встановлення покрівлі, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 25,2 |  |  |  |  | 25,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Індустріальний технікум»  (з міста) (вул. Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 72,2 |  |  |  |  | 72,2 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Шевченка»  (з міста) (вул. Горького) | Реконструкція існуючого павільйону, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 18,2 |  |  |  |  | 18,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Шевченка»  (в місто) (вул. Горького) | Фарбування конструкції та лав, виконати бетонну стяжку, заміна покрівлі, заміна лав, ремонт стін павільйону, встановлення урни . | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 28,4 |  |  |  |  | 28,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Оптика»  (зупиночна платформа) (вул. Горбатова) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 38,6 |  |  |  |  | 38,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул. Космонавтів» ( зупиночна платформа) (вул. Космонавтів) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 73,1 |  |  |  |  | 73,1 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Західний мікрорайон» (вул. Чайковського) | Фарбування конструкції павільйону, встановлення лав. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 7,7 |  | 7,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Корсунського  (вул. Корсунського) | Фарбування конструкції павільйону, встановлення б/каменю | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 3,4 |  |  |  | 3,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Меблева фабрика» ( з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції павільйону. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Оптика»  (вул. Горбатова) | Виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, зробити належну висоту бортового каменю. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Управління праці» (вул.Горбатова) | Заміна обшивки, покриття павільйону, зробити належну висоту б/каменю, встановлення урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Незалежності» (вул. Незалежності) | Виконати належну висоту б/каменю, перекласти мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 16,1 |  |  | 16,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Тролейбусне ДЕПО»  (в місто) (вул. Героїв Праці) | Фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 27,5 |  |  | 27,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Тролейбусне ДЕПО»  (вул. Героїв Праці) | Фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати бетонну стяжку. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Керамікотруб-ний комбінат»  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення.. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 28,7 |  | 28,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. « | Будівництво зупиночного павільйону  «Інститут Економіки» (вул.Некрасова) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 66,5 |  |  |  |  | 66,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Магазин Чайка» (вул. Чайковського) | Капітальний ремонт, фарбування конструкції павільйону | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Ювілейна» (вул. Ювілейна) | Фарбування конструкції та лав, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення б/каменю. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 40,2 | 40,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний поточного ремонту зупиночного пункту «Школа №1» (вул. Тургенєва, 2-в) | Фарбування конструкції та лав, ремонт бетонної стяжки, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. . | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 4,7 |  | 4,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Магазин Петрович» ( вул. Сількорівська, 147) | Замінити листи шиферу, фарбування конструкції, відремонтувати фронтон. Встановити дорожній знак зупинки, урну. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 13,6 |  | 13,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Магазин ТРІО»  (вул. Шевченко,123) | Капітальний ремонт, фарбування конструкції, встановлення лав, дорожнього знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «пл. Булавіна» (вул. Незалежності, 71) | Фарбування конструкції павільйону та лав, заміна а пластикової обшивки. Зробити належну висоту б/каменю, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 11,6 |  |  | 11,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Чорна сотня»  .  (вул.  Тургенєва, 36) | Заміна покрівлі, фарбування конструкції павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 17,7 | 17,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «АЗС» (вул. Свято-Георгіївська, 77) | Фарбування конструкції та лав, встановлення урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Таможня» (вул.  Свято-Георгіївська,  75) | Фарбування конструкції та лав, зробити належну висоту б/каменю, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Ж/д Станція Ступки» (вул. Свято-Георгіївська, 59-а) | Фарбування конструкції, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 5,7 |  | 5,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Залізничні майстерні» (вул.Свято-Георгіївська, 73) | Фарбування павільйону, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 5,9 |  | 5,9 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Ступки» ( з міста) (вул. Свято-Георгіївська, 4-а) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 25,5 |  |  | 25,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин»  (в місто) (вул.  Свято-Георгіївська, 49) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 34,4 |  |  | 34,4 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Очисні споруди»  (вул. Трудова, 28) | Фарбування конструкції встановити лави, ремонт покрівлі, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод «Буддеталь» (вул. Трудова,20) | Фарбування конструкції, зробити належну висоту б/каменю, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Заготзерно» ( вул.  Чайковського, 1-а) | Фарбування конструкції павільйону, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «ДК Вогник»  (зупиночна платформа) (вул. Ломоносова, 55) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 30,8 | 30,8 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону « СІНІАТ» (вул. П.Лумумби,89) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення вказівного знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 26,6 |  |  | 26,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул. Ломоносова» (зупиночна платформа) (вул. Ломоносова, 12) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 35,7 | 35,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин»  (зупиночна платформа) (з міста) (пров.2 й Ломоносівсь-кий) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 34,6 | 34,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Незалежності» ( вул. Незалежності, 218) | Фарбування конструкції, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. Встановлення дорожнього знаку зупинки. урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 10,9 |  | 10,9 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Технікум» (вул. Ювілейна,19) | Фарбування конструкції, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 2,4 |  | 2,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Цвинтар» (вул. Тургенєва,15) | Фарбування конструкції та лав. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Кафе «Шашличка» (зупиночна платформа) (вул. Шевченко,123) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення дорожнього знаку зупинки. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 26,5 |  | 26,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул. Шевченко» (вул. Шевченко,50) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 34,6 | 34,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону пункту «Школа №4» (вул. Алебастрова, 42) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 35,7 | 35,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «пров. Шевченко» (зупиночна платформа) (пров.3-й Шевченко, 38) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Стадіон Авангард» (зупиночна платформа) (пров.3-й Шевченко, 38) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  |  | 30,8 | 30,8 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Станція Бахмут-1» (вул. Незалежності, 1) | Фарбування конструкції, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. Встановлення дорожнього знаку зупинки. урни. | 2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута |  |  |  | 11,6 |  | 11,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного пункту «вул. Тевосяна» (зупиночна платформа) (вул. Федора Максименко) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту «вул. Гаршина» (зупиночна платформа) (вул.Гаршина) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту «АТП» ( зупиночна платформа) (вул.  Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту «вул.  Сількорівська» (вул. Сількорівська,103) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення та водостоку за межі посадкової площадки, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмута |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2016-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет м.Бахмута | 100 | 150 | 170 | 180 | 190 | 790 | Утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані |
|  | Утримання автобусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2016-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет м.Бахмута | 100 | 150 | 170 | 180 | 190 | 790 | Утримання зупинок громадського транспорту в належному санітарному стані |
|  | Всього: |  |  |  | | 1011,6 | 568,3 | 922,7 | 685,9 | 937,0 | 4125,6 |  |
|  | у тому числі: | Міський бюджет м.Бахмута | | | | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 685,9 | 937,0 | 4125,6 |  |

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 2

до рішення

Бахмутської міської ради

20.12. 2017 № 6/108-2039

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **І етап виконання програми** | | | **ІІ етап** | **ІІІ етап** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн |  | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 685,9 | 937,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати капітальний ремонт | од. |  | 8 | 5 | 16 | 22 | 8 |
| 2. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати поточний ремонт | од. |  |  | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 3. | Кількість зупиночних пунктів, де планується побудувати нові павільйони очікування | од. |  | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 4. | Кількість зупиночних  пунктів, які планується побудувати | од. |  |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Кількість зупиночних пунктів, що планується утримувати | од. | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Приведення у відповідність технічного стану та архітектурного вигляду зупиночних пунктів | % |  | 11,9 | 20,9 | 46,3 | 86,6 | 100 |
| 2. | Будівництво зупиночних павільйонів (пунктів) громадського транспорту | % |  | 32,1 | 42,9 | 67,9 | 71,4 | 100 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1. | Створення сприятливих, комфортних, безпечних умов пасажирам громадського транспорту, утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 3

до рішення

Бахмутської міської ради

20.12. 2017 № 6/108-2039

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 685,9 | 937,0 | 4125,6 |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| міський бюджет | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 685,9 | 937,0 | 4125,6 |
| кошти інших джерел |  |  |  |  |  |  |

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**