

### У К Р А Ї Н А

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

14.03.2018 № 44

м. Бахмут

# ***Про організацію робіт щодо***

***підготовки міста Бахмут***

***до весняно-літнього періоду у 2018 році***

Розглянувши доповідну записку від 26.01.2018 № 01-0493-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмут до весняно – літнього періоду у 2018 році, з метою вчасного проведення комплексної підготовки міста Бахмут до весняно – літнього періоду у 2018 році, забезпечення необхідних умов життєдіяльності мешканців міста, згідно з планом роботи виконавчих органів Бахмутської міської ради на 1 квартал 2018 року, затвердженим рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 13.12.2017 № 251, відповідно до Правил благоустрою у м. Артемівську, затверджених у новій редакції рішенням Артемівської міської ради від 24.07.2013 № 6/41-744, із внесеними до них змінами, керуючись Законом України від 06.09.2005 № 2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, ст.ст. 30, 52, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконком Бахмутської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Провести у 2018 році:

1.1. Двомісячник з благоустрою міста Бахмут – з 19 березня по 19 травня 2018 року.

1.2. Загальноміські толоки: 31 березня, 21 квітня.

2. Затвердити заходи щодо проведення робіт з благоустрою міста Бахмут у весняно-літній період 2018 року (додаються).

3. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван):

3.1. Організувати роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів самоорганізації населення, громадськості до проведення робіт з благоустрою міста Бахмут до весняно-літнього періоду у 2018 році.

3.2. Забезпечити спільно з відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих) своєчасне висвітлення інформації про проведення робіт з благоустрою міста Бахмут у весняно - літній період 2018 року в засобах масової інформації та шляхом розміщення інформації на офіційному веб – сайті Бахмутської міської ради.

4. Зняти з контролю рішення виконкому Бахмутської міської ради від 15.03.2017 № 48 «Про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмута до весняно - літнього періоду у 2017 році», як виконане.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих), Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (Лис), Управління культури Бахмутської міської ради (Андрєєва), Управління освіти Бахмутської міської ради (Рубцова).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови Точену В.В., Федорова Ф.К., секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І. (за згодою).

**Міський голова О.О. Рева**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

14.03.2018 № 44

# З А Х О Д И

щодо проведення робіт з благоустрою міста Бахмут

у весняно – літній період 2018 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **заходів** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні** |
| 1. | Санітарне очищення міста, у тому числі: |  |  |
| 1.1. | ліквідація накопиченого побутового сміття на вулицях, дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях; | до 06.04.2018 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія»,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі – КП «БККП»),  Товариство з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут»,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 1.2. | прибирання сміття з зупинок міського громадського транспорту; | до 06.04.2018 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»,  КП «БККП». |
| 1.3. | ліквідація накопичених відходів у зелених зонах та місцях вільних від забудови,  захисних смугах міста. | до 22.04.2018 | Товариство з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут»,  КП «БККП»,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 2. | Прибирання шлакової суміші з міських автошляхів. | до  13.04.2018 | КП «БККП». |
| 3. | Ліквідація розритих ділянок на теплових магістралях та мережах водопостачання і водовідведення; обладнання оглядових колодязів кришками. | до  22.04.2018 | Комунальне підприємство «БАХМУТ - ВОДА»,  Товариство з обмеженою відповідальністю «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 4. | Приведення в належний стан об’єктів благоустрою, у тому числі: |  |  |
| 4.1. | прилеглої території; | до 06.04.2018 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 4.2. | малих архітектурних форм; | до  13.04.2018 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»,  КП «БККП»,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 4.3. | парків, скверів, площ, фонтанів; | до  29.04.2018 | Комунальне підприємство «Бахмутський парк культури та відпочинку»,  КП «БККП». |
| 4.4. | дитячих спортивних майданчиків. | до  20.05.2018 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія»,  Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради,  Управління освіти Бахмутської міської ради. |
| 5. | Нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста. | квітень –  серпень | КП «БККП». |
| 6. | Озеленення території міста, у т. ч.: | квітень –  серпень | КП «БККП». |
| 6.1. | посадка дерев, кущів, квітів тощо; | квітень |
| 6.2. | відновлення газонів та інших зелених насаджень; | квітень –  травень |
| 6.3. | видалення аварійних дерев. | квітень –  серпень |
| 7. | Утримання житлового фонду, виконання ремонту фасадів будинків та їх елементів. | травень –  серпень | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія», підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 8. | Утримання  дорожньо – мостового господарства. | травень –  серпень | КП «БККП». |

*Заходи щодо проведення робіт з благоустрою міста Бахмут у весняно – літній період 2018 року розроблені Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Начальник Управління розвитку***  ***міського господарства та капітального***  ***будівництва Бахмутської міської ради*** | ***С.П. Чорноіван*** |
| ***Керуючий справами виконкому***  ***Бахмутської міської ради*** | ***Т.І. Недашковська*** |