### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 111 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

28.03.2018  №  6/111-2140

м. Бахмут

Про стан виконання у 2017 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

Розглянувши звіт від 28.02.2018 № 01-1139-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2017 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території                 м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із внесеними до неї змінами, з метою покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту у м. Бахмуті, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017  № 6/108 – 2051, відповідно до Законів України:  від 06.09.2005 № 2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, «Про автомобільний транспорт» в редакції                 від 23.02.2006 № 3492-IV, із внесеними до нього змінами, Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 15.05.1995 №21, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 № 154, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2017 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017    № від 22.03.2017 №6/99-18106/99-1810, від 20.12.2017 № 6/108-2039  (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (Капарунін), КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), продовжити подальшу роботу щодо реалізації заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф.К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

ЗВІТ

про результати виконання  у 2017 році

Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 №6/99-1810, від 20.12. 2017 № 6/108-2039 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2017 рік Програмою заплановано заходи, на загальну суму              568,3тис.грн., фактично виконано на суму 240,00 тис.грн., в тому числі:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів міського бюджету | 568,3 | 240,0 |
| Всього | 568,3 | 240,0 |

Виконання заходів у 2017 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території                 м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки додається  у додатку 1  до Звіту.

Виконання показників результативності Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, додається  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2017 році заходів Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, додається у              додатку 3 до Звіту.

Враховуючи стан  та результати виконання  заходів  та                     показники     результативності  у   2017 році   Програми   з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території   м. Бахмута   на   2016 – 2020 роки,     вважаємо     що     Програма             на    даний   час є    актуальною    для    реалізації    заходів,      спрямованих на       приведення     зупиночних пунктів    громадського транспорту у                      м. Бахмут       у      відповідність       до          вимог      Правил розміщення та

обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів Програми.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Начальник

Управління  розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                  С.П. Чорноіван

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території                          м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

Виконання заходів у 2017 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітньому періоді,тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Фармфабри-ка» (з міста) (вул. Леваневського) | Фарбування конструкції та лав, заміна покрівлі, обшивки стін павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 23,2 | 0 | 0% | Виконано в повному обсязі за рахунок спонсорської допомоги |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод ВІСТЕК» (вул. Незалежності) | Встановлення б/каменю, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 24,1 | 0 | 0% | Не виконано, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Залізничний технікум» (вул. Миру) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 28,0 | 0 | 0% | Виконано в повному обсязі за рахунок спонсорської допомоги. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин «Стрела» (в місто) (вул. П. Лумумби) | Виконати будівництво зупиночного павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення бортового каменю, урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 79,7 | 0 | 0% | Не виконано, виконання планується на наступні періоди |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « Кар’єр» (в місто) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції павільйону, обшивка стін, встановлення б/каменю, урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 9,5 | 0 | 0% | Не виконано, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Будматеріали (з міста) (вул. П. Лумумби) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням потреб маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 79,7 | 0 | 0% | Не виконано, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Меблева фабрика» (в місто) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції та лав. виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення , встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 20,1 | 0 | 0% | Не виконано, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Корсунського (вул. Корсунського) | Фарбування конструкції павільйону, встановлення б/каменю | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 3,4 | 0 | 0% | Не виконано, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Меблева фабрика» ( з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції павільйону. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 0,6 | 0 | 0% | Не виконано, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
|  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | 150 | 150 | 100% | Виконано в повному обсязі |
|  | Утримання автобусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 150 | 90 | 60% | Виконано в повному обсязі за рахунок перерозподілу фінансування |
|  | Всього: |  |  |  | 568,30 | 240,0 | 42,20 |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                          Н.С.Отюніна

Начальник

Управління  розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                                                                  С.П. Чорноіван

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2017 році                    Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

Виконання показників результативності

Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, за 2017 рік.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів: | тис.грн. | 568,30 | 240,0 - | Виконано не в повному обсязі, через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати капітальний ремонт | од. | 5 | 0 | Не виконано через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 2. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати поточний ремонт | од. | 1 | 0 | Не виконано через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 3. | Кількість зупиночних пунктів, де планується побудувати нові павільйони очікування | од. | 3 | 2 | Виконано не в повному обсязі, через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 4. | Кількість зупиночних пунктів, які планується побудувати | од. |  | - |  | На 2017 рік не заплановано |
| 5. | Кількість зупиночних пунктів, що планується утримувати | од. | 92 | 92 |  | Виконано в повному обсязі |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведення у відповідність технічного стану та архітектурного вигляду зупиночних пунктів | % | 20,9 | 15,0 | Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування | Виконання в повному обсязі планується на наступні періоди дії Програми |
| 2. | Будівництво зупиночних павільйонів (пунктів) громадського транспорту | % | 42,9 | 60,7 |  | Виконано за рахунок спонсорської допомоги та коштів соцпроекту |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення сприятливих, комфортних, безпечних умов пасажирам громадського транспорту, утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані | % | 100 | 75 | Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування | Виконання в повному обсязі планується на наступні періоди дії Програми |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Начальник

Управління  розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                 С.П.Чорноіван

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2017 році                   Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

Пояснювальна записка

про виконання у 2017 році заходів Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

Основною метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Бахмуті у відповідність  до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.

На 2017 рік  Програмою заплановано заходи на загальну суму               568,3 тис.грн., а саме: виконання капітального, поточного  ремонту  зупиночних пунктів громадського транспорту, будівництво нових павільйонів очікування на зупиночних пунктах громадського транспорту, здійснення  утримання зупиночних пунктів громадського транспорту. Фактично виконано заходів на суму 240,0  тис.грн.

За звітний період КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» та КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» з міського бюджету виділено кошти на утримання зупиночних пунктів громадського транспорту у розмірі 240,0  тис. грн.

Дані кошти були використані для виконання робіт з утримання  зупиночних пунктів громадського транспорту, прибирання території зупиночних майданчиків, покосу трави на прилеглій території, фарбування зупиночних павільйонів, обробки покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду  в зимовий період, встановлення урн.

Відповідно до рішення Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1882,  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ «АРТДОН» було передано (безоплатно) у комунальну власність територіальної громади м.Бахмута  шляхом укладення договору пожертви та передано на баланс КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                         8 павільйонів очікування громадського транспорту на загальну                                 суму 320,00 тис.грн., КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»                               2 павільйони очікування громадського транспорту на загальну                                 суму 80,00 тис.грн., які були встановлені на зупиночних пунктах громадського транспорту, а саме:

тролейбусні зупиночні пункти:

«вул. Шевченка»  (вул.  Горького);

«Інститут Економіки» (вул.Некрасова)

«вул.Крайня» (з міста) (вул. Леваневського);

«Сквер воїнів Інтернаціоналистів» ( вул. Польова);

«вул. Космонавтів»  (вул. Космонавтів);

«Залізничний технікум»   (вул. Миру);

«Фармфабрика»  (вул. Леваневського);

«вул. Леваневского» ( вул. Леваневского);

автобусні зупиночні пункти:

«вул. Тевосяна» (вул. Федора Максименко);

«Шашличка» (вул. Шевченка,123).

Крім того в рамках соціального проекту в 2017 році було встановлено                  7 павільйонів очікування громадського транспорту на зупиночних пунктах громадського транспорту , а саме:

«Оптика»  (вул. Горбатова) ;

«вул.Крайня»  (в місто) (вул. Леваневського);

«Індустріальний  технікум»   (вул. Чайковського) ;

«Магазин «Геолог»  (вул. Чайковського);

«Завод Артвайнери» (вул.Горького);

«Ж/д Станція Ступки»   (вул. Свято-Георгіївська, 59-а);

«Школа  №4» (вул. Алебастрова,   42).

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				                   Н.С.Отюніна

Начальник

Управління  розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                 С.П.Чорноіван