У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а    р а д а

111 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

28.03.2018 № 6/111- 2159

м. Бахмут

Звіт про роботу комунального підприємства

«Бахмутська житлова управляюча компанія»

Розглянувши звіт від 28.02.2018 № 01-1138-07 директора комунального підприємства "Бахмутська житлова управляюча компанія" Бондарєва О.В. про роботу комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія» за 2017 рік,  згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт директора комунального підприємства "Бахмутська житлова управляюча компанія" Бондарєва О.В. про роботу комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія» за 2017 рік, прийняти до відома (додається).

2. Визнати роботу комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія» за звітній період задовільною.

3. Директору комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія»   Бондарєву О.В.:

3.1. Забезпечити зростання показників ефективності використання комунального майна в частині прибутковості підприємства, зростання заробітної плати, зниження  собівартості  робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

3.2. Вжити дієвих заходів щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.3. Розробити та вжити заходи щодо використання енергозберігаючих технологій у роботі підприємства.

3.4. Вести пошук нових джерел отримання доходу, у тому числі вживати заходи щодо розширення сфери робіт і послуг.

3.5. Активізувати роботу з підвищення якості робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

3.6. Забезпечити цільове використання та збереження комунального майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання.

3.7. Про вжиті заходи проінформувати заступника міського голови Федорова Ф.К. в термін до 01.06.2018 року.

4. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван) посилити контроль за виконанням фінансового плану підприємства на 2018 рік.

5. Організаційне виконання рішення покласти на комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (Бондарєв), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Федорова Ф.К.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

У К Р А Ї Н А

К О М У Н А Л Ь Н Е     П І Д П Р И Є М С Т В О

###### “БАХМУТСЬКА  ЖИТЛОВА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ”

84500, м. Бахмут Донецької обл., вул.Соборна,8, тел.44-90-75

р/р 2600525546 в ПАТ ПУМБ, МФО 334851, ідентифікаційний код № 34215406

Міському голові

Реві О.О.

28.02.2018г. № 01-0319/16

На № __________ от ________

ЗВІТ

про роботу комунального підприємства

«Бахмутська житлова управляюча компанія»

за 2017 рік

КП «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» утворено рішенням Артемівської міської ради від 30.08.2006 р. № 5/6-113. Рішенням Бахмутської міської ради від 31.08.2016 р. № 6/90-1636 підприємство було перейменовано в КП «Бахмутська житлова управляюча компанія»

Підприємство є балансоутримувачем  житлового фонду, а також об'єктів нежитлового фонду, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Бахмута. Балансоутримувач відповідає за порядок утримання та технічний стан об'єктів, що знаходяться на балансі. Станом на 01.01.2018 р. на балансі підприємства знаходиться 544 житлових будинків загальною площею  1019,5 тис. кв.м, остаточна балансова вартість – 1951026,2 тис.грн.

Підприємство:

- здійснює управління житловим фондом, забезпечує його належне утримання та ефективну експлуатацію,

- бере активну участь у розробці та реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства,

- сприяє створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,

- впроваджує новітні енергозберігаючі технології у сфері житлово-комунального господарства.

В результаті перемоги в конкурсі, з 1 липня 2016 року КП «Бахмутська житлова управляюча компанія» визначено управителем житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Бахмута.

Основними джерелами доходів підприємства є орендна плата, плата населення за послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, дохід від приватних житлово-експлуатаційних організацій за надання послуг з управління житловим фондом і доходи від надання платних послуг населенню, підприємствам та організаціям.

Середньооблікова кількість працівників - 61 чол .; у т.ч. АУП – 23 чол., молодший обслуговуючий персонал (сторожа, прибиральниці, оператори диспетчерської служби) - 9 чол., ремонтно-експлуатаційна дільниця - 29 чол.

Фінансові показники роботи підприємства за 12 місяців 2017 р.

| № з/п | Найменування показників | Показники 2016р, тис. грн. | Показники 2017р, тис. грн. | Зростання показників, 2017/2016,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) , в т.ч. | 7217,0 | 8218,0 | 114 |
| 1.1 | Комплексне обслуговування об’єктів | 3108,0 | 3538,0 | 114 |
| 1.2 | Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | 1866,0 | 2363,0 | 127 |
| 1.3 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 2243,0 | 2317,0 | 103 |
| 2 | Собівартість реалізованої продукції | 3688,0 | 3792,0 | 103 |
| 3 | Адміністративні витрати | 2980,0 | 3502,0 | 117 |
| 4 | Чистий прибуток | 488,0 | 774,0 | 159 |
| 5 | ФОП | 3376,0 | 3645,0 | 108 |
| 6 | Середньомісячна заробітна плата (грн.) | 3907,0 | 4979,0 | 127 |
| 7 | Перераховано податків і зборів | 2757,7 | 3043,0 | 110 |

Сплата платежів і податків до бюджетів всіх рівнів проводилася у встановлені терміни та в повному обсязі.

- Податок на прибуток – 189,5 тис. грн.,

- ПДВ – 1197,7 тис. грн.,

- ПДФО – 639,4 тис. грн.,

- Податок на землю  -  47,9тис. грн.,

- ЄСВ – 790,1 тис. грн.,

- Інші податки та збори –  178,4 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на  01.01.2018р. склала   5278,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на  01.01.2018р. склала  1776,0 тис. грн.

З метою поліпшення технічного стану житлового фонду підприємство формує переліки об’єктів для включення у проекти та програми реконструкції та капітального ремонту житлового фонду.

У 2017 році  закінчено будівництво об’єкту :  «Реконструкція нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул.Південна, 2а м.Бахмут Донецької області». Роботи на об’єкті проводились з 2015 року за рахунок  Державного фонду регіонального розвитку та  коштів місцевого бюджету. Загальна вартість реконструкції об'єкту склала 19,75 млн.грн. Загальна площа гуртожитку 2429,70 кв.м., житлова площа – 827,61 кв.м.; гуртожиток розрахований на  87 місць.

З 2008 року діє проект «Теплий дім», реальне впровадження якого відбулося у 2017 році, коли планувалося провести утеплення 15 житлових будинків за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів з непідконтрольних територій. Замовником робіт по цим об’єктам виступав Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. Фактично виконано утеплення 8 житлових будинків (вул.Декабристів,25,33,35,37,41, вул.Захисників України,21,23,27). На 7 будинках роботи виконані частково (вул.Декабристів,29,31,43, вул.Захисників України,29,33, вул.Леваневського,164, вул.Ювілейна,36) та перенесені на 2018 рік, з них по 3 будинкам буде перерахована проектно-кошторисна документація та оголошені нові тендери. Загальна сума освоєних коштів 34,710 млн.грн.

Значні кошти були витрачені на капітальний ремонт покрівель житлових будинків.

Капітальний ремонт покрівель виконано на 4 будинках. За рахунок коштів місцевого бюджету відремонтовано 2 м’які покрівлі площею 2192,0 м2 (вул.Леваневського,164, вул.Горбатова,63) та одна шиферна покрівля (вул.Миру,28) загальною площею 1065,0 м2. Усього на суму 1439,806 тис.грн. Одна шиферна покрівля по вул.Миру,21 площею 325,0 м2 відремонтована силами обслуговуючої організації ТОВ ТБК «Схід» із матеріалу, що надала благодійна організація «АДРА».

У звітному році також велику увагу було приділено посиленню основних конструктивів житлових будинків, капітальному ремонту захисних і огороджувальних елементів будівель. Виконано обстеження п’яти будинків з метою визначення їх технічного стану (вул.Горбатова,2, вул.Левченко,2, вул.Оборони,42, вул.Толбухіна,90, вул. П.Лумумби,103) на загальну суму 229,547 тис.грн. Роботи  з посилення основних конструктивів будинків виконано на 5 будинках (вул.Незалежності,37а,42,87а, вул.Левченко,2, вул.Горбатова,79) на загальну суму 1956,881 тис.грн.

Капітально відремонтовано   фасади  на  2 будинках (вул.Миру,29,31) на загальну суму 667,263 тис.грн.

Максимальна за останні роки сума – 7,989 млн.грн. виділена з місцевого бюджету на капітальний ремонт прибудинкових територій. За ці кошти виконано асфальтування прибудинкових територій на 43 житлових будинках, загальною площею 18,818 т.м2 (вул.П.Лумумби,109,78а,78,111,113, вул.Гаршина,78, вул.Незалежності,41,57, вул.Миру, 28,43, вул.Горбатова,45, вул.Ціолковського,8, вул.Ювілейна,24,20,22, 28,30,40,42,44,46,99,101,103,105, вул.Чайковського,75,77,79, вул.Леваневського,113,115,117,164,160,162,103,105,107, вул.Польова,51,55, вул.Пушкіна,40,  вул.Захисників України,15), в’їзду до двору – вул.Декабристів,39,45.

У рамках соцпроекту виконано ремонт прибудинкових територій ще на 7 будинках: по вул.Декабристів,33,35,37,41,43, вул.Ювілейна,48,50. Усього у 2017 році виконаний ремонт прибудинкових територій на 50 житлових будинках, загальною площею 19,4 тис.м2.

У 2017 році за рахунок цільової програми місцевої ради виконаний ремонт трьох квартир, закріплених за дітьми-сиротами (вул.Горбатова,25/25, вул.Ювілейна,113/32, вул.Толбухіна,83/48) на суму 303,207 тис.грн.

У 2017 році нам вдалося вирішити ще одну велику проблему - пуск ліфтів, які відпрацювали нормативний 25-річний термін експлуатації. За рахунок коштів місцевого бюджету виконано капітальний  ремонт і модернізацію 25 ліфтів на 12 житлових будинках, та диспетчеризацію 2-х ліфтів. Освоєно 3,667,5 млн.грн.

Одним з основних напрямків роботи підприємства є забезпечення житлом вимушено переміщених осіб. Для цього необхідно провести реконструкцію 6 гуртожитків, яку планується виконати за рахунок коштів Європейського Інвестиційного Банку. У 2017 році виконано коригування проектно-кошторисної документації по 6 гуртожиткам на суму 473,66 тис.грн. Згідно проектів на реконструкцію цих гуртожитків потрібно 70,21 млн.грн. Виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію 2 гуртожитків (вул.Перемоги,45, вул.Незалежності,18), сума робіт складає 34,69 млн.грн. Джерело фінансування на теперешній час не визначено.

У 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт 6 житлових будинків, розташованих уздовж бульвару Металургів на загальну суму 46,44 т.грн. (бул.Металургів,1,4, вул.Перемоги,23,25, вул.Оборони,28,30). Крім того, розроблені   проекти на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Леваневського,18 та капітальний ремонт  дренажної  каналізації  будинку по вул.Захисників України,33). Загальна сума витрачених коштів на ці цілі – 54,651 тис.грн.

В рамках реалізації проекту «Безпечне місто» в людних місцях  встановлено 10 камер відеоспостереження  загальною вартістю  964,572 тис.грн.

Новим напрямком в діяльності нашого підприємства стало проведення енергоаудіту. У 2017 році з метою виявлення теплових витрат будинку проведено енергоаудіт на 18 житлових будинків, з них за кошти місцевого бюджету  на 13 житлових будинках, сума витрат 214,6 тис грн., на 5 будинках згідно програми співробітництва USAID. По 7 будинкам виконавцем енергоаудиту було наше комунальне підприємство. Підприємство має достатню приладову базу для виконання енергоаудитів, проведення тепловізійних обстежень та розрахунку енергетичних паспортів об’єктів житлового, громадського та промислового призначення.

Крім того, директор підприємства пройшов базове навчання з енергетичного менеджменту по Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», є сертифікованим тренером Проекту «Реформи в сфері енергоефективності України» (GIZ), пройшов тренінг «Енергетичний аудит будівель» в Асоціації енергетичних аудиторів України та має відповідний сертифікат, пройшов навчання та здав іспити по програмі  сертифікації Асоціації Інженерів Енергетиків (АЕЕ).

За рахунок коштів, що надходять від мешканців, житлово-експлуатаційними підприємствами міста виконано ремонти 87 під'їздів, 97 балконів і 68 козирків, 1,72 км міжпанельних швів. Загальна сума коштів, витрачених на поточний ремонт житлового фонду, 5,64 млн.грн.

Прошу розглянути звіт про роботу комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія» за 2017 рік на черговій сесії Бахмутської міської ради.

Директор КП «Бахмутська житлова

управляюча компанія»                                                                  О.В. Бондарєв

Узгоджено :

Заступник міського голови                                                           Ф.К. Федоров

Начальник Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                        С.П. Чорноіван