У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р I Ш Е Н Н Я

11.04.2018  № 60

м. Бахмут

Про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмут  до осінньо-зимового

періоду 2018-2019 років

Заслухавши інформацію від  06.03.2018 №  01-1239-06  начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П.  про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмут до осінньо – зимового періоду 2018 - 2019 років, з метою своєчасної підготовки житлово – комунального господарства міста Бахмут до роботи в осінньо – зимовий  період  2018 – 2019 років,  згідно з планом роботи виконавчих органів Бахмутської  міської ради на ІІ квартал 2018 року,  затвердженим рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 14.03.2018 № 49,  керуючись Законом України від 24.06.2004 №1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, Законом України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт» із внесеними до нього змінами,  ст. ст. 30,  52,  73   Закону України від 21.05.97  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  виконком Бахмутської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити:

1.1.  Заходи щодо підготовки  житлово - комунального господарства міста Бахмут до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (додаються).

1.2.   Склад міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства міста Бахмут  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (далі – міська комісія) ( додається).

2. Міській комісії (Федоров) щотижнево проводити нараду з керівниками підприємств,  установ, організацій міста Бахмут,  незалежно від форм власності, з питань підготовки систем водо-, тепло-, електро-, газопостачання,  житлового фонду  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та забезпечити їх готовність до 16.10.2018 року.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій житлово – комунального господарства міста  Бахмут:

3.1. Забезпечити проведення необхідних ремонтних робіт котелень, тепломереж, систем централізованого опалення, холодного водопостачання,  житлового фонду, опалювальних печей, електрощитових в  термін  до  10.10.2018 року.

3.2.  Підготувати устаткування, машини та механізми до боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею на  автошляхах та дворових територіях в термін до 15.10.2018 року.

3.3. Вжити заходів щодо погашення споживачами у повному обсязі  заборгованості з оплати використаних  в опалювальний сезон 2017-2018 років природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також  забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та житлово-комунальних послуг згідно із договорами.

3.4. Посилити контроль за своєчасним  наданням житлово – комунальних послуг та дотриманням їх якості.

4. Рекомендувати підприємствам, які обслуговують житловий фонд, вулично-дорожню мережу територіальної громади міста Бахмут, забезпечити достатню кількість техніки, інвентарю для посипки протиожеледними  матеріалами  та з прибирання снігу на  закріплених територіях, посипочного матеріалу, у т.ч. за рахунок залучення на договірних засадах техніки від сторонніх організацій під час значних снігопадів та ожеледиці.

5. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван) забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об’єктів житлово – комунального господарства міста Бахмут  та міського електротранспорту до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років.

6. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван).

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови Федорова Ф.К.

Міський голова                                                                О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

11.04.2018 № 60

#### С К Л А Д

#### міської комісії з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово- комунального господарства міста Бахмут до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

| Федоров Федір Костянтинович | - | # заступник міського голови, # голова міської комісії; |
| --- | --- | --- |
| Чорноіван Сергій Павлович | - | начальник Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, заступник голови міської комісії; |
| Нещерет Наталя Іванівна | - | начальник відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, секретар міської комісії. |
| Ч Л Е Н И МІСЬКОЇ К О М І С І Ї : |  |  |

| Бесараб Сергій Іванович | - | в.о. головного інженера Артемівського управління по газопостачанню і газифікації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗІФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (за згодою); |
| --- | --- | --- |
| Бондарєв Олександр Володимирович | - | директор комунального підприємства «Бахмутська житлова управляюча компанія»; (за згодою); |
| Васильченко Лариса Олександрівна |  | інженер-будівельник групи по централізованому господарчому обслуговуванню Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Дерюга Анатолій Іванович | - | головний інженер КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (за згодою); |
| Журавльов Андрій Іванович | - | головний інженер стадіону «Металург» Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради» (за згодою); |
| Капарунін Володимир Миколайович | - | директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (за згодою); |
| # Козаков Андрій Євгенович | - | ##### головний інженер КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТ - ВОДА» ##### (за згодою); |
| # Компанієць Оксана Валеріївна | - | ##### головний спеціаліст Управління культури Бахмутської міської ради; |
| Кравченко Роман Юрійович | - | генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут» (за згодою); |
| Санді Людмила Володимирівна | - | головний спеціаліст - бухгалтер Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради; |
| # Сіренко Роман Олександрович | - | головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю “Бахмут - Енергія” (за згодою); |
| Стешенко Олена Володимирівна | - | ##### старший державний інспектор з енергетичного ##### нагляду Бахмутського відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Донецькій області (за згодою); |
| Чилікін Андрій Олександрович | - | головний інженер невідокремленого підрозділу «Артемівський міський район електричних мереж» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (за згодою). |

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради	Т.І. Недашковська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

11.04.2018  № 60

З А Х О Д И

щодо підготовки  житлово - комунального господарства міста Бахмут  до роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019 років

| № з/п | Найменування заходів | Планове завдання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності, всього, у тому числі: | 401 |
| 1.1.1 | - житловий фонд комунальної власності (од.) | 306 |
| 1.1.2 | - житловий фонд об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово - будівельних кооперативів (од.) | 95 |
| 1.2. | Житловий фонд комунальної власності, в якому будуть проводитися: |  |
| 1.2.1 | - ремонт покрівлі (од.) | 76 |
| 1.2.2. | - ремонт систем холодного водопостачання (од.) | 69 |
| 1.2.3. | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) (од.) | 79 |
| 2. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут - Енергія» |  |
| 2.1 | Підготовка котелень (од.) | 38 |
| 2.2 | # Підготовка теплових мереж (км.), # зокрема: | 64,1 |
| 2.2.1. | - теплових мереж, що підлягають ремонту або заміні (у двотрубному обчисленні) (км.) | 0,78 |
| 2.3. | Підготовка житлового фонду (од.), в тому числі: | 317 |
| 2.3.1. | - ремонт (заміна) опалювальних систем (од.) | 80 |
| 2.3.2. | - промивка опалювальних систем (од.) | 60 |
| 2.4. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії (од.) | 206 |
| 3. | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ – ВОДА» |  |
| 3.1. | Ремонт водопровідних мереж (км.) | 6,5 |
| 3.2. | Ремонт каналізаційних мереж (км.) | 80,0 |
| 3.3. | Підготовка водопровідних насосних станцій (од.) | 29 |
| 3.4. | Підготовка каналізаційних насосних станцій (од.) | 6 |
| 3.5. | Підготовка свердловин (од.) | 7 |
| 4. | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» |  |
| 4.1. | ##### Капітальний ремонт тролейбусів (од.) | 3 |
| 4.2. | Поточний ремонт тролейбусів (од.) | 22 |
| 4.3. | ##### Капітальний ремонт контактної мережі (км.) | 1 |
| 4.4. | Поточний ремонт контактної мережі (км.) | 27,9 |
| 5. | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» |  |
| 5.1. | Дрібний ремонт вулиць та доріг (тис. м²) | 1,1 |
| 5.2. | Прочищення зливної каналізації (тис. п.м) | 2,8 |
| 5.3. | Поточний ремонт спеціальної прибиральної техніки (од.) | 11 |
| 5.4. | Заготівля посипочного матеріалу (тис.т) | 1,5 |

Заходи щодо підготовки житлово – комунального господарства міста Бахмут до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років  розроблені Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради на підставі пропозицій наданих комунальними підприємствами:  «БАХМУТ–ВОДА», «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС”, «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ», «Бахмутська житлова управляюча компанія»,  товариством з обмеженою відповідальністю «Бахмут - Енергія».

# .

Начальник Управління розвитку

міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради                                                          С.П.Чорноіван

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради	Т.І. Недашковська