У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а    р а д а

112 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

##### Р I Ш Е Н Н Я

25.04.2018 № 6/112-2186

м. Бахмут

Звіт про роботу  комунального підприємства  «БАХМУТ-ВОДА»

за 2017 рік.

Розглянувши звіт від 28.03.2018 № 01-1724-07 директора комунального підприємства "БАХМУТ-ВОДА" Трущіна С.М. про роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за 2017 рік, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017               № 6/108-2051, керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт директора комунального підприємства "БАХМУТ-ВОДА" Трущіна С.М. про роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за 2017рік, прийняти до відома.

2. Визнати роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» за звітній період задовільною.

3. Директору комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА»   Трущіну С.М.:

3.1. Забезпечити зростання показників ефективності використання комунального майна в частині прибутковості підприємства, зростання заробітної плати, зниження  собівартості  робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

3.2. Вжити дієвих заходів щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.3. Розробити та вжити заходи щодо використання енергозберігаючих технологій у роботі підприємства.

3.4. Вести пошук нових джерел отримання доходу, у тому числі вживати заходи щодо розширення сфери робіт і послуг.

3.5. Активізувати роботу з підвищення якості робіт і послуг, які надаються та виконуються підприємством.

3.6. Забезпечити цільове використання та збереження комунального майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання.

3.7. Про вжиті заходи проінформувати   заступника міського голови Федорова Ф.К.  в термін до 01.07.2018 року.

4. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), посилити контроль за виконанням фінансового плану підприємства на 2018 рік та забезпечити проведення ретельного аналізу плану розвитку підприємства на 2019 рік.

5. Організаційне виконання рішення покласти на комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Федорова Ф.К.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

УКРАЇНА

БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА

Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА»

84500,  м. Бахмут,  Донецька область, вул. Корсунського,1,   Код ЄДРПОУ 35298787

№________від___________2018р.

Міському голові

Реві О.О.

ЗВІТ

про роботу комунального підприємства

«БАХМУТ-ВОДА» за 2017р.

Комунальне підприємство "БАХМУТ-ВОДА" здійснює послуги централізованого водопостачання та водовідведення, централізоване постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем)  населенню та підприємствам на території міста Бахмут, а також Опитненської та Іванівської сільських рад, на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1190 від 03.10.2017р.

Чисельність населення, якому надаються послуги централізованого водопостачання, складає 72 872 чол., централізованого водовідведення – 48 659 чол.

У 2017 році, було подано 6 107,01 тис. м3 питної води, в т. ч.:

–    1 249,23 тис. м3  –  з власних джерел

- 4 857,78  тис. м3  –  покупної

Реалізовано води усім категоріям споживачів – 3 061,83 тис. м3;

Втрати води складають – 49,9%

Фінансові показники роботи підприємства за 2017р.

| № зп | Найменування показників | Показники тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) | 48 846 |
| 2 | Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) | 60 910 |
| 3 | Фінансовий результат: збиток (тис грн.) | 15 022 |
| 4 | Середня чисельність працівників, (чол.) | 256 |
| 5 | ФОП, (тис грн.) | 14 686,5 |
| 6 | Середньомісячна заробітна плата, (грн.) | 4 780,8 |
| 7 | Перераховано податків і зборів, (тис грн.) | 10 309,7 |

Сплата платежів і податків до бюджетів всіх рівнів проводилася у встановлені терміни та в повному обсязі:

• ПДВ        –    2 362,1 тис. грн.,

• ПДФО    –    2 770,6 тис. грн.,

• Податок на землю  –  514,7 тис. грн.,

• ЄСВ        –   3 207,0  тис. грн.,

• Спеціальне використання поверхневої води – 951,1 тис. грн.,

• Інші податки та збори –  504,2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по підприємству на кінець 2017р. склала 18 360 тис. грн.

• Населення безпосередньо   –    13 257,6 тис. грн.,

• Пільги та субсидії     –    4 476,2 тис. грн.,

• Інша поточна заборгованість   –    626,2 тис. грн.,

Кредиторська заборгованість по підприємству на кінець 2017 р. склала 42 824,9 тис. грн.

• Електроенергія   –   509,8 тис. грн.,

• Покупна вода   –   9 912,9 тис. грн.,

• Оплата праці   –   947,8 тис. грн.,

• Населення   –   18 761,0 тис. грн.,

• Інша поточна заборгованість   –   3 152,3 тис. грн.,

Вартість основних фондів на кінець 2017 р. склала   –  69 565 тис. грн.

Фактична собівартість без ПДВ складає:

-по водопостачанню 17,07 грн/м3

-по водовідведенню 8,42 грн/м3.

Рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості склала:

-по водопостачанню 69,5%

-по водовідведенню 77,1%.

У 2017 році вся робота підприємства була  спрямована на чітке виконання заходів, які визначені   Програмою оптимізації системи водопостачання та водовідведення   цілісного майнового комплексу «БАХМУТ-ВОДА», котрі спрямовані на підвищення надійності роботи, зниження  аварійності, покращення якості води та очищення стічних вод, ефективне використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

- Для поліпшення роботи системи водопостачання міста та скорочення понаднормативних витоків  за звітний період проведено капітальний ремонт мереж водопостачання загальною протяжністю  13,5 км на суму  45 057,1 тис. грн., а саме:

| Замінено мереж водопостачання | в тому числі по роках |  |
| --- | --- | --- |
|  | км | тис. грн. |
| За рахунок коштів підприємства | 5,1 | 1 700 |
| За рахунок бюджетів різних рівнів | 8,4 | 43 357,1 |
| Всього: | 13,5 | 45 057,1 |

Для покращення роботи системи водопостачання у 2017 році силами підприємства замінено 5,1 км вуличних водопровідних мереж  на суму 1 700,0 тис. грн., а саме:

вул. Незалежності -30м

туп. Магістратський -25м

пров.Ушакова-вул.Тухачевського-18м

п. Іван-Град- 20м

вул.Горького,39- 20м

вул. Центральна -60м

вул. Миру - 139м

вул. Захисників України -218м

вул. Свободи-Ковальська вул..-142м

пров. Дружби -16м

вул. Шкільна Кліщіївка-35м

вул.Ювілейна,50- 54м

пров.2-й Благовіщенський -23м

вул. Польова -50м

вул. Студентська -78м

вул.Гайворонського-40м

вул.Благовіщенська-Сибірцева-23м

вул.Горбатова,5 -22м

вул. Леваневського (бульвар роз)-31м

вул. Михайлівська -25м

пров. 2-й Козацький -40м

вул. Титова -28м

вул. Садова с. Іванівське -45м

пров.3 Ломоносова -275м

вул. Щедра -31м

пров. Восточний -27м

вул. Глиняна – Мопра -22м

вул. Леваневського (СШ-24)-130м

вул. Київська (Опитне)- 130м

вул.Леваневського,20,43  – 140м

вул. Ковальська - 63м

вул. Перемоги - 33м

вул. П.Новгородцева-53м

вул. Горбатова,23 – 42м

вул. Першина – 32м

вул.Загородня,27 -30м

вул.Сибірцева,64 – 50м

вул.Оборони,125 – 40м

вул. Зарічна,12 -30м

пров. Затишний,с.Іванівське -20м

вул. Сількорівська – 104м

вул. Свободи -100м

вул. Гайворнського-66м

вул. Шевченко – пров.2 Фрунзе -300м

вул. Вороніжська, с. Іванівське- 105м

вул. Фурманова - Котовського -175м

40 років Перемоги,  с. Іванівське -20м   та інші ділянки.

Протягом року у місті Бахмут проведені  роботи з капітального ремонту водогонів та водопровідних мереж (8,4 км на суму  43 357,1 тис. грн.). Роботи велись за рахунок коштів державного бюджету зі співфінасуванням  міського бюджету м. Бахмут, а саме:

1.  Капітальний ремонт водоводу д-300 мм по вул. Сибірцева від вул. Леваневського до пров. 6-й Артема в м. Бахмут.

Роботи проведені.  Замінено ділянку водогону д-300мм протягом 550м на поліетилен.  Вартість робіт  - 2 518,3 тис. грн.

2.  Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-400мм від вул. Колпакової через з/д шляхи по вул. Петровського до пров. 5-й Артема в м. Бахмут.

Замінено ділянку водогону протягом 1 560 м на поліетилен.  Проводяться роботи з благоустрою та підключення абонентів.

Освоєно 63% коштів, а саме 8 875,0 тис .грн.

Роботи будуть завершені у 2018 році.

3. Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-500мм Красносільського водозабору м. Бахмут від Красносільського водозабору до вул. Шосейна .

Проведена заміна ділянки водогону д-500мм протягом 2 960 м на поліетиленові труби. Освоєно 91% коштів, а саме -16 344,4 тис. грн.

Проводяться роботи з благоустрою та підключення приватного сектору. Роботи будуть завершені у 2018 році.

4.Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-500мм від вул.60років СРСР до ВУ Корсунського в м. Бахмут.

Замінено 3 322 м водогону. Освоєно 72% коштів, а саме -15 619,3 тис. грн.

Проводяться роботи з благоустрою. Роботи будуть завершені у 2018 році.

5.  Ведеться  реконструкція очисних споруд в с. Красному для можливості  відведення госпобутових стічних вод від житлових будинків, школи, дитячого садочка та лікарні. Вартість робіт 16,9 млн. грн.

Роботи ведуться за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) і будуть завершені у 2018 році. Після завершення та проведення пусконалагоджувальних робіт об’єкт буде прийнятий  на баланс нашого  підприємства.

Для обслуговування очисних споруд  придбано вакуумну мулососну машину  КО -503ІВ на шасі МАЗ 4381 вартістю - 1 563,18 тис. грн.(бюджетні кошти).

6.   Ведеться реконструкція очисних споруд в м. Бахмут.  Роботи проводяться за рахунок обласного фонду ОНПС.

В рамках проекту виконано реконструкцію споруд первинних та вторинних відстійників;  насосної станцій  рециркуляції, відстійників активного мулу, контактних резервуарів;  хлораторної, будівлі механічного зневоднення осаду, аеротенків з заміною системи аерації, заміну повітродувок. Також проведені роботи з благоустрою території (огородження, освітлення, тротуари). Згідно основного  договору освоєно 69 845,8 тис. грн., тобто 100%

У  листопаді 2017р.  складено договір на додаткові роботи на суму 9 370,59 тис. грн. з ТОВ «ІБК» Евротехнології.  Тобто роботи продовжаться у 2018 році.

7.   Ведеться  будівництво каналізаційної насосної станції для водовідведення від житлових будинків по вул. Свято-Георгіївській, № 67, № 69, № 71 м. Бахмут  Освоєно 3 000 тис. грн. Роботи будуть завершені у 2018 році.

З метою зниження аварійності на об’єктах  у 2017 році та  проведення ремонтних робіт з заміни мереж придбано наступну техніку та пристрої:

-  екскаватор –навантажувач «Caterpilar». Вартість – 1 563,2 тис. грн. Придбано за кошти КП «БАХМУТ-ВОДА»;

- Автомобіль ТК М-4371 АРВМ спеціалізована аварійна майстерня для обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж на базі автомобіля МАЗ  вартістю 987,9 тис. грн. (без ПДВ) - бюджетні кошти;

- Агрегат зварювальний АДД-4002М2 У1 на автомобільному одноосному причепі – 2 одиниці на загальну суму  387,5 тис. грн. (без ПДВ) - бюджетні кошти;

Також,  протягом 2017 року проведені такі заходи:

Для покращення роботи з заміни мереж  проведена заміна запірної  арматури на важливих ділянках діаметром 50-300мм:

-вул. Кузнечна-Благовіщенська;

-пров. 3-й Ломоносова,15;

-вул. Колпакова-Леваневського;

-пос. Опитне провулок Дачний .

Придбано та встановлено 13 пожежних гідрантів- 38,6 тис. грн..

Для експлуатації мереж водопостачання та водовідведення  придбано  160 од. люків на колодязі водопостачання та водовідведення  - 230,5 тис. грн.

Для робітників підприємства придбано спецодяг на суму 69,8 тис. грн.

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів проведені  роботи з утеплення  зовнішніх  стін та крівлі абонентного відділу.  Витрачено  на матеріали 397,7  тис. грн. Роботи  завершені у 2018 році.

Ліквідовано аварій на мережах водопостачання – 1222 шт.

Прочищено   каналізаційних колодязів – 919 шт.

Промито гідравлічною машиною 56,7  км каналізаційних мереж.

Проведено ремонт каналізаційних колодязів – 78 шт.

Проведено поточний та капітальний ремонт 10 одиниць автотракторної техніки.

Проведено поточний ремонт 6 насосних агрегатів на ВНС.

Директор КП «БАХМУТ-ВОДА»                                               Трущін С.М.