### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 113 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

23.05.2018 № 6/113- 2203

м. Бахмут

Про стан виконання у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки

Розглянувши звіт від 23.04.2018 № 01-2295-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із внесеними до неї змінами, з метою посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності на території міста, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108 – 2051, відповідно до Закону України               від 21.03.1991 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», із внесеними до нього змінами, Указу Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей  з інвалідністю», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № №6/99-1809, від 20.12.2017                 № 6/108-2040  (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко)  передбачати кошти на фінансування заходів Програми у межах міського бюджету м. Бахмут на 2018 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Секретар Бахмутської міської ради                              С.І.КІЩЕНКО

ЗВІТ

про результати виконання  у 2017 році

Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 №6/99-1809, від 20.12.2017 № 6/108-2040 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2018 роки |

На 2017 рік Програмою заплановано заходи, на загальну суму              297,00 тис.грн., фактично виконано на суму 203,22 тис.грн., в тому числі:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів державного бюджету | 162,00 | 107,64 |
| За рахунок коштів обласного бюджету | 25,00 | 25,00 |
| За рахунок коштів міського бюджету | 110,00 | 70,58 |
| Всього | 297,00 | 203,22 |

Виконання заходів у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки додається  у додатку 1  до Звіту.

Виконання показників результативності Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, за 2017 рік додається  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2017 році заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Враховуючи стан та результати виконання заходів та показники результативності у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, вважаємо що Програма на даний час є актуальною для реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів Програми.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута

на 2016-2018 роки

Виконання заходів у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно –

транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітньому періоді,тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення стану забезпечення об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури засобами для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури на території м.Бахмут. Проведення аналізу ефективності роботи комітету доступності, вдосконалення роботи комітету доступності за участю представників громадських організацій інвалідів | 2017 | Члени комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут (далі – комітет доступності) | Не потребує | Не потребує | - | Членами комітету доступності здійснено моніторинг будівель установ соціального захисту населення, будівель закладів охорони здоров’я, закладів освіти Бахмутської міської ради |
|  | Обладнання засобами доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення об`єктів населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута | Організація роботи по обладнанню та приведенню у відповідність об`єктів житлового, громадського, адміністративного, культурного, соціального, торговельно-побутового призначення, об’єктів інженерно - транспортної інфраструктури засобами для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2017 | Комітет доступності, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі – УРМГ), Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі - УТСЗН), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬ КИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі – БККП) | Не потребує | Не потребує | - | Постійно здійснюються заходи щодо організації роботи з обладнання об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури міста засобами доступності для людей з інвалідністю. |
|  | Виконання реконструкції, реставрації, капітального ремонту та будівництва об'єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою та інженерно - транспортної інфраструктури з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил щодо доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Контроль за дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил щодо доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час реконструкції, реставрації, капітального ремонту та будівництва об'єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою та інженерно -транспортної інфраструктури. Проведення сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнуються існуючі громадські будинки | 2017 | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської рад и (далі - ДАБК), громадські організації інвалідів, комітет доступності | Не потребує | Не потребує | - | Проведено шість сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнані існуючі об'єкти громадського та цивільного призначення, об'єкти інженерно -транспортної інфраструктури. |
|  | Забезпечення інвалідів необхідними умовами для вільного доступу і користування культурними закладами і спортивними спорудами, спеціальним спортивним інвентарем | Організація роботи щодо забезпечення інвалідів необхідними умовами для вільного доступу і користування культурними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечення спеціальним спортивним інвентарем | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради | Не потребує | Не потребує | - | Не виконано, виконання заходів планується на наступний період дії Програми |
|  | Визначення стану забезпечення житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, засобами для безперешкодного доступу. | Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання інвалідів | 2017 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі - БЖУК), УТСЗН, ЖБК, ОСББ, УМР, ДАБК | Не потребує | Не потребує | - | За зверненнями людей з інвалідністю проведено три сумісних перевірки на відповідність будівельним нормам засобів доступності житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями. |
|  | Забезпечення обладнання житлових будинків, в яких мешкають інваліди, спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальних програм реабілітації | Організація роботи щодо обладнання житлових будинків, в яких мешкають інваліди, спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальних програм реабілітації | 2017 | БЖУК, УТСЗН, ЖБК, ОСББ. | Не потребує | Не потребує | - | Не виконано, індивідуальні програми реабілітації не розроблялися. Виконання заходів планується на наступний період дії Програми |
|  | Забезпечення під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих об`єктів житлового і громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування в них осіб з обмеженими фізичними можливостями | Контроль за забезпеченням під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих об`єктів житлового і громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування в них осіб з обмеженими фізичними можливостями | 2017 | ДАБК, УМР, УРМГ | Не потребує | Не потребує | - | Не виконано, проектування, будівництво нових або реконструкція існуючих об`єктів житлового і громадського призначення не здійснювалися |
|  | Забезпечити пристосування об’єктів будівництва для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення при плануванні та забудові території м.Бахмут | Визначення в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок, при проектуванні об`єктів соціальної інфраструктури об`єктів громадського призначення виконання замовниками (інвесторами) конкретних вимог щодо облаштування таких об`єктів необхідними допоміжними засобами та пристосування території забудови для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями і забезпечення контролю за їх виконанням | 2017 | ДАБК, УМР, УРМГ | Не потребує | Не потребує | - | Відповідно до вимог законодавства, забудова, реконструкція об’єктів без пристосування для використання людей з інвалідністю не допускається. У зв’язку зі змінами, внесеними в законодавство, в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок не визначаються вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для людей з інвалідністю |
|  | Забезпечення під час облаштування стоянок для паркування автотранспортних засобів, наявність місць для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам, а також місця для розміщення тимчасових гаражів для інвалідів із захворюванням опорно-рухового апарату | Контроль за забезпеченням під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих місць для паркування автотранспортних засобів, місць для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам а також місця для розміщення тимчасових гаражів для інвалідів із захворюванням опорно-рухового апарату | 2017 | ДАБК, УМР, УРМГ | Не потребує | Не потребує | - | Розглянуто питання щодо встановлення тимчасового гаражу для особи із інвалідністю з захворювання опорно-рухового апарату. Надано паспорт прив’язки для встановлення тимчасового гаражу. |
|  | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2017 | УРМГ | Не потребує | Не потребує | - | При виконанні капітальних ремонтів тротуарів міста обов’язково планується виконання з’їздів для маломобільних груп населення. Здійснено чотири сумісні перевірки з залученням виконавця робіт та УРМГ щодо облаштування тротуарів з’їздами. |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до закладів освіти Бахмутської міської ради | Облаштування пандусу до будівлі ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЛА -САДОК № 49 «КРІПИШ» (вул.Ювілейна, 93) | 2017 | Управління освіти Бахмутської міської ради, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЛА -САДОК № 49 «КРІПИШ» | 25,0 (Обласний бюджет) | 25,0 | 100 % | Виконано в повному обсязі |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі ДОШКІЛЬНОГОНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮ ЧОГО ТИПУ, ЯСЛА-САДОК № 58 «ЯСОЧКА» вул.Б.Горбатова, 91) | 2017 | Управління освіти Бахмутської міської ради, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, ЯСЛА-САДОК № 58 «ЯСОЧКА» | 90,0 (Держав ний бюджет) | 90,0 | 100 % | Виконано в повному обсязі |
| 12. | Облаштування тротуарів з’їздами ( в рамках виконання капітального ремонту тротуарів) | вул.Чайковського (від вул.Захисників України до вул. Колпакової) (13 з’їздів) вул. Захисників України (від вул. Чайковського до вул.Декабристів) (5 з’їздів) вул. Ювілейна (між ДНЗ №47 та ДНЗ № 16 ) (2 з’їзди) вул. Гаршина (від вул.П.Лумумби) - 1 з’їзд | 2017 | УРМГ | 60,0 (Міській бюджет) | 20,58 | 34% | Захід виконано в повному обсязі в рамках проведення капітального ремонту |
| 13. | Облаштування тротуарів з’їздами | вул. Незалежності ЗОШ№5 (2 з’їзди) вул. Тургенєва ЗОШ№1 (2 з’їзда); вул. Свободи (сквер «Фонтанний») (1 з’їзд) вул. Миру (коледж транспортної інфраструктури) (1 з’їзд) пров. 1-й Пушкіна -вул. Космонавтів (2 з’їзди) вул. Ковальська - вул. Б Горбатова (3 з’їзди) вул. Садова – вул. Б.Горбатова (4 з’їзди) вул. Свободи - вул. Садова (2 з’їзди) вул. Б.Горбатова - вул. Сибірцева (2 з’їзди) вул. Садова (каскад) (2 з’їзди) | 2017 | УРМГ, БКПП | 50,0 (Міській бюджет) | 50,0 | 100 % | Виконано в повному обсязі |
| 14. | Облаштування тротуарів з’їздами ( в рамках виконання капітального ремонту тротуарів) | вул.О.Сибірцева (від вул. Ціолковського до вул. Б.Горбатова) (6 з’їздів) вул.Ціолковського (від ул.Ковальська) (8 з’їздів) вул.Горького, (6 з’їздів) | 2017 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | 72,0 (Державний бюджет) | 17,64 | 25 % | Облаштування 2 з’їздів вул.Ціолковського (від ул.Ковальська) не виконано, виконання планується на наступний період дії Програми |
|  | Всього: |  |  |  | 297,0 | 203,22 | 68 % |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                 Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2017 році                    Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута

на 2016-2018 роки

Виконання показників результативності

Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, за 2017 рік.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів: | тис.грн. | 297,0 | 203,22 - | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування |  |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість пандусів, які планується облаштувати | од. | 4 | 2 | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| 2. | Кількість гідравлічних підйомників (ножного типу), які планується облаштувати | од. |  |  |  | На 2017 рік не заплановано |
| 3. | Кількість ліфтів, які планується встановити (модернізувати) | од. | - | - |  | На 2017 рік не заплановано |
| 4. | Кількість з’їздів, які планується облаштувати | од. | 39 | 60 |  | Виконано в повному обсязі |
| 5. | Кількість світлофорних об’єктів, які планується облаштувати системами звукового сповіщення | од. |  |  |  | На 2017 рік не заплановано |
|  | Кількість санітарно-гігієнічних кімнат, які планується облаштувати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | од. | - | - |  | На 2017 рік не заплановано |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пристосування об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення | % | 49,5 | 49,5 |  |  |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута | % | 10 | 10 |  |  |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2017 році                   Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута

на 2016-2018 роки

Пояснювальна записка

про виконання у 2017 році заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки

Програма по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із внесеними змінами, спрямована на реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального призначення і громадського транспорту, вільного пересування їх на території міста, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, залучення в усі сфери суспільного життя.

Одним із основних напрямків заходів, спрямованих на адаптацію в суспільстві людей з обмеженими фізичними можливостями є створення умов безперешкодного доступу їх до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення.

З метою забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських будинків а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо - тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, вимогам чинних будівельних норм, діє комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмут (далі – комітет доступності), положення та новий склад якого було затверджено рішенням виконкому Бахмутської міської ради                  від 13.12.2017 № 277.

Протягом 2017 року проведено 3 засідання комітету доступності, на яких були розглянуті основні проблеми, питання щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, до розгляду питань залучалися спеціалісти виконавчих органів Бахмутської міської ради, комунальних підприємств міста.

В рамках делегованих повноважень, членами комітету доступності здійснювався моніторинг об’єктів будівель установ соціального захисту населення: Потягом 2017 року проведено  5 перевірок  будівель установ соціального захисту населення, будівель закладів  охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

Будівля Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради, вул. Горбатова, 57:

- Вхід до будівлі облаштовано пандусом, який відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

- На першому поверсі обладнана санітарно-гігієнічна кімната для маломобільної групи населення, в тому числі для осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, яка відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

- На відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу обслуговування є одне місце для транспорту інвалідів, відповідно ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень". Це місце позначено знаком, прийнятим в міжнародній практиці;

- Для інвалідів по зору в холах розміщена інформація шрифтом Брайля;

- Управлінням праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради створено можливість для отримання послуг на першому поверсі.

Територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради, по вул. Сибірцева, 176:

- Вхід до будівлі облаштовано пандусом, який відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

- На першому поверсі обладнана санітарно-гігієнічна кімната для маломобільної групи населення, в тому числі для осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, яка відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

- Територіальним центром надання соціальних послуг Бахмутської міської ради створено можливість для надання послуг на першому поверсі;

- Ділянка підлоги будівлі на шляху руху, починаючи зі сходів до входу в приміщення Територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради, має попереджувальну рифлену та контрастну забарвлену поверхню жовтого кольору.

Бахмутське об'єднане управління Пенсійного фонду, по вул. Миру, 35:

- Існує кнопка виклику спеціалістів;

- Вхід до будівлі не облаштовано пандусом.

Крім того, було вивчено питання створення безперешкодного доступу та пересування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у будівлі поліклініки КЗОЗ «ЦПМСД Бахмутської міської ради» по                              вул. Сибірцева,15 та лікувальних корпусів  КЗОЗ «Бахмутська  центральна районна лікарня».

КЗОЗ «ЦПМСД Бахмутської міської ради» по    вул. Сибірцева,15:

1. Вхід в поліклініку з вул. Лермонтова облаштований для безперешкодного доступу людей з інвалідністю;

2. Вхід до амбулаторій № 1, 8 поліклініки облаштовано пандусом, який відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

3. На першому поверсі обладнана санітарно-гігієнічна кімната для маломобільної групи населення, в тому числі для інвалідів-візочників, яка відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

3. Територія біля  входу в поліклініку з вул. Миру в 2017 році була   облаштована з’їздами  для осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках.

КЗОЗ «Бахмутська  центральна районна лікарня»

Корпус №1 - вхід до будівлі облаштовано пандусом, який відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", на четвертому поверсі обладнана санітарно-гігієнічна кімната для маломобільної групи населення, в тому числі для осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, яка відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

Корпус №3 - вхід до будівлі облаштовано пандусом, який не відповідає ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", санітарно-гігієнічна кімната для маломобільної групи населення не облаштована;

Корпус №2 -   вхід до будівлі не облаштовано пандусом;

Неврологічне відділення - -   вхід до будівлі не облаштовано пандусом;

Програмою на 2018 рік передбачено виконання заходів щодо забезпечення доступності зазначених лікувальних корпусів, а саме, облаштування пандусу до будівлі неврологічного відділення та   гідравлічного  підйомнику (ножного типу) в будівлі  корпусу №2.

Одним із важливих питань, яке потрібно вирішувати - це забезпечення людям з обмеженими фізичними можливостями безперешкодного користування дорожньо - тротуарною мережею міста.

В рамках заходів Програми у 2017 році, КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» облаштовано  21 з’їзд для маломобільних груп населення на суму  50,00  тис.грн. за наступними адресами:

    - вул. Незалежності  ЗОШ №5 – 2 з’їзди;

    - вул. Тургенєва ЗОШ №1 – 2 з’їзди;

    - вул. Свободи  (сквер «Фонтанний») – 1 з’їзд;

    - вул. Миру (коледж транспортної інфраструктури) – 1 з’їзд;

    - пров. 1-й Пушкіна - вул. Космонавтів – 2 з’їзди;

    - вул. Ковальська - вул. Б.Горбатова – 3 з’їзди;

    - вул. Садова - вул. Б.Горбатова – 4 з’їзди;

    - вул. Свободи  – вул. Садова – 2 з’їзди;

    - вул. Б.Горбатова - вул. О.Сибірцева – 2 з’їзди;

    - вул. Садова (каскад) – 2 з’їзди.

Крім того, в рамках проведення капітальних ремонтів тротуарів, виконаних за рахунок міського бюджету міста, облаштовано 21 з’їзд за адресами:

- вул. Чайковського (від вул. Захисників України до вул. Колпакової) – 13 з’їздів на суму 12,74 тис.грн;

- вул. Захисників України (від вул. Леваневського до вул. Декабристів) – 5 з’їздів на суму 4,9  тис.грн;

- вул. Ювілейна (між ДНЗ № 47  та ДНЗ  № 16 ) – 2 з’їзди на суму              1,96  тис.грн;

- вул. Гаршина  (від вул. П. Лумумби до вул.Горького) – 1 з’їзд на суму 4,9  тис.грн.

В ході проведення капітального ремонту тротуарів, за рахунок державного бюджету, у 2017 році облаштовано 18 з’їздів на суму                      17,64 тис.грн, а саме:

- вул. О. Сибірцева (від вул. Ціолковського до вул. Б.Горбатова) –                   6  з’їздів;

- вул. Ціолковського ( від  вул.Миру до вул. Ковальська) – 6  з’їздів;

- вул. Горького (від вул. Гаршина до пров. 2-й Ломоносівський) – 6  з’їздів.

У 2017 році в рамках проведення капітального ремонту здійснено облаштування пандусів до будівель дошкільних закладів міста:

- ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЕЛ-САДКА № 49 «КРІПИШ» (вул. Ювілейна, 93) за рахунок державного бюджету у сумі 90,0 тис.грн.;

- ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, ЯСЕЛ-САДКА   № 58 «ЯСОЧКА» ( вул. Б.Горбатова, 91) за рахунок обласного бюджету у сумі - 25,.

Облаштовані пандуси виконано у відповідності до проектної документації з додержанням вимог ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

На звернення до виконкому Бахмутської міської ради фізичних осіб із інвалідністю виконані роботи з благоустрою прилеглих територій, необхідних для безперешкодного пересування біля житлових будинків за адресами: вул. Перемоги 1, вул. Григорія Сковороди, 27.

Станом на теперішній час,  практично по всіх районах міста є об’єкти соціальної інфраструктури, які обладнані елементами доступності  для маломобільних груп населення, що надає їм змогу вирішувати свої побутові та соціальні  потреби за місцем проживання.

Незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю залишається актуальним, тому реалізація заходів Програми в подальшому буде продовжена.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				               Н.С. Отюніна