

## **У К Р А Ї Н А**

##### Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# **Р I Ш Е Н Н Я**

08.08.2018 № 146

м. Бахмут

***Про хід підготовки закладів освіти***

***Бахмутиської міської ради до роботи***

***в 2018-2019 навчальному році та в***

***осінньо-зимовий період***

Заслухавши інформацію від 05.07.2018 № 01-3879-06 Управління освіти Бахмутської міської ради про хід підготовки закладів освіти Бахмутської міської ради до роботи в 2018-2019 навчальному році та в осінньо-зимовий період, згідно плану роботи виконавчих органів Бахмутської міської ради на ІІІ квартал 2018 року, затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 13.06.2018 № 107, відповідно до законів України: від 13.05.99 № 651- ХІV «Про загальну середню освіту», із внесеними до нього змінами, від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту», із внесеними до нього змінами, від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту», від 09.11.2017 № 2189-VІІІ «Про житлово-комунальні послуги», із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 30,32,52 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконком Бахмутської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію Управління освіти Бахмутської міської ради про хід підготовки закладів освіти Бахмутської міської ради до роботи в 2018-2019 навчальному році та в осінньо-зимовий період, прийняти до відома.
2. Затвердити:
3. Заходи щодо організованого початку 2018-2019 навчального року та роботи закладів освіти Бахмутської міської ради в осінньо-зимовий період (додаються).
4. Склад комісії по прийому готовності до 2018–2019 навчального року закладів освіти Бахмутської міської ради (додається).

3. Управлінню освіти Бахмутської міської ради (Рубцова), Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів, затверджених цим рішенням, за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмута в межах асигнувань, передбачених в кошторисах доходів та видатків Управління освіти Бахмутської міської ради на 2018 рік.

#### 4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому Бахмутської міської ради від 09.08.2017 № 167 «Про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2017-2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період», як виконане.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Бахмутської міської ради (Рубцова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Точену В.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

**Міський голова О.О.РЕВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

08.08.2018 № 146

**СКЛАД**

комісії по прийому готовності до 2018-2019 навчального року

закладів освіти Бахмутської міської ради

|  |  |
| --- | --- |
| Точена Вікторія Володимирівна - | заступник міського голови, голова комісії; |
| Рубцова Марина Анатоліївна - | начальник Управління освіти Бахмутської міської ради, заступник голови комісії; |
| Анісімова Людмила Петрівна - | спеціаліст І категорії з питань виховної роботи та позашкільної освіти Управління освіти Бахмутської міської ради, секретар комісії. |
|  |  |

Члени комісії:

|  |  |
| --- | --- |
| Капленко Ольга Петрівна - | голова постійної комісії Бахмутської міської ради з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (за згодою); |
| Руднєва Алла Михайлівна - | голова Бахмутської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою); |
| Таранник Алла Панасівна - | заступник начальника Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Топчий Лариса Сергіївна - | начальник групи по централізованому господарчому обслуговуванню Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Фурашов Євгеній Сергійович - | заступник начальника загону з організації запобігання надзвичайних ситуацій 8 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, майор служби цивільного захисту (за згодою). |

**Керуючий справами виконкому**

**Бахмутської міської ради Т.І.Недашковська**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

08.08.2018 № 146

**ЗАХОДИ**

**щодо організованого початку 2018-2019 навчального року**

**та роботи закладів освіти Бахмутської міської ради**

**в осінньо-зимовий період**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Необхідне фінансування, грн | . Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. | Щодо організованого початку 2018-2019 навчального року: | | | |
| 1.1 | Надати матеріальну допомогу на придбання шкільної форми, одягу та приладдя дітям-сиротам та дітям, позбавленним батьківського піклування, по закладам загальної середньої освіти Бахмутської міської ради | 227500 | до 23.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 1.2 | Придбати для першокласників подарунки від Бахмутської міської ради | 102000 | до 23.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 1.3 | Забезпечити комплектування педагогічними працівниками закладів освіти Бахмутської міської ради (далі – заклади освіти) | не потребує | до 27.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради |
| 1.4 | Завершити набір учнів до 1-х та 10-х класів в заклади загальної середньої освіти Бахмутської міської ради | не потребує | до 31.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Придбати класні журнали у заклади освіти | 62000 | | до 01.09.2018 | | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 1.6 | Забезпечити організацію гарячого харчування в закладах освіти | не потребує | | до 01.09.2018 | | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 1.7 | Забезпечити виплату матеріальної допомоги молодим спеціалістам системи освіти у розмірі 3-х посадових окладів  (3 чол. \* (3471 грн. \* 3\*3) = 31239 грн.) | 31239 | | до 01.10.2018 | | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 1.8 | Провести корегування банку даних щодо обліку дитячого населення м.Бахмута | не потребує | | до 13.10.2018 | | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| *Всього по розділу «Щодо організованого початку 2018-2019 навчального року»* | | *422739* | |  | |  |
| 2. З метою забезпечення життєдіяльності закладів освіти | | | | | | |
| 2.1 | Провести держповірку приладів обліку холодної води та поточний ремонт мереж з водопостачання по закладам освіти | | 37000 | | до 25.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |

3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Придбати вогнегасники та респіратори у заклади освіти | 199956 | | до 27.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 2.3 | Завершити проведення поточного ремонту електрообладнання по закладам освіти | 60000 | | до 27.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 2.4 | Провести повірку контуру заземлення та вимірювання опору у закладах освіти | 92300 | | до 27.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 2.5 | Завершити проведення поточного ремонту побутової техніки по закладам освіти | 160000 | до 27.08.2018 | | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 2.6 | Провести поточний ремонт зовнішнього освітлення по закладам освіти | 57600 | до 27.08.2018 | | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Провести видалення аварійних дерев на території закладів освіти | 60000 | до 01.12.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| *Всього по розділу «З метою забезпечення життєдіяльності закладів освіти»* | | *666856* |  |  |
| 1. Для роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період: | | | | |
| 3.1 | Провести капітальний ремонт огорожі та ремонт ганків входів дошкільного навчального закладу компенсуючого типу, ясла-садка № 58 «Ясочка», розташованого за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Горбатова, 91 | 800000 | до 01.08.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 3.1 | Облаштувати пандус та забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення в будівлю Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область , м.Бахмут, вул.Корсунського, 65 | 300000 | до 01.09.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 3.3 | Провести заміну діючих електричних лічильників на електронні по закладам освіти | 100000 | до 31.10.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Провести перевірку, монтаж та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії у закладах освіти | 43200 | 01.10.2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| *Всього по розділу «Для роботи закладів освіти*  *в осінньо-зимовий період»* | | *1243000* |  |  |
| РАЗОМ | | 2332595 |  |  |

Заходи щодо організованого початку 2018-2019 навчального року та роботи закладів освіти Бахмутської міської ради в осінньо-зимовий період розроблено Управлінням освіти Бахмутської міської ради

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А.Рубцова**

**Керуючий справами виконкому**

**Бахмутської міської ради Т.І.Недашковська**