УХВАЛЕНО

Рішення виконкому Бахмутської міської ради

21.11.2018 №2646/123-

**ПРОЕКТ ПРОГРАМИ**

**охорони навколишнього природного середовища**

**м. Бахмута на 2019-2020 роки**

**м. Бахмут, 2018**

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт **Програми охорони навколишнього природного середовища м. Бахмута на 2019-2020 роки** | 3 |
| Загальна характеристика Програми | 4 |
| 1. Визначення мети Програми | 4 |
| 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма | 4 |
| 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем | 4 |
| 4. Обсяги та джерела фінансування Програми | 5 |
| 5. Строки та етапи виконання Програми | 5 |
| 6. Очікувані результати виконання Програми | 5 |
| 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми | 5 |
| Додаток 1. Заходи з реалізації Програми | 6 |
| Додаток 2. Показники результативності Програми | 9 |
| Додаток 3. Ресурсне забезпечення Програми | 10 |

**ПАСПОРТ**

**Програми охорони навколишнього природного середовища**

**м. Бахмута на 2019-2020 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | * Закон України від 25.06.91 №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами; * Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами; * Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із внесеними до неї змінами. |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління економічного розвитку  Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства усіх форм власності |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку  Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства усіх форм власності |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019-2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | І етап – 2019 рік  ІІ етап – 2020 рік |
| 8. | Мета Програми | Поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури міста |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 94663,242 тис.грн. |
| 9.1 | в тому числі: |  |
| - коштів державного бюджету | - |
| - коштів обласного фонду  охорони навколишнього  природного середовища | 79370,481 тис.грн. |
| - коштів міського фонду  охорони навколишнього  природного середовища | 13921,061 тис.грн. |
| - коштів міського бюджету | 567,0 тис.грн. |
| - коштів підприємств | 484,7 тис.грн. |
| - кошти інших джерел | 320,0 тис.грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | - зберегти та раціонально використовувати природні ресурси;  - відновити сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан р. Бахмутка;  - збільшити площу зелених насаджень;  - створити комфортні умови для відпочинку населення та розвитку екотуризму;  - покращити систему екологічної освіти. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Поліпшення екологічного стану м. Бахмут. |

**Загальна характеристика Програми**

Програма охорони навколишнього природного середовища м. Бахмута на 2019-2020 роки (далі – Програма) – це комплекс взаємопов’язаних, організаційних, ресурсозберігаючих, екологічних, фінансово-економічних та освітньо-виховних заходів, спрямованих на покращення стану навколишнього природного середовища території м. Бахмут.

Програма розроблена відповідно до Закону України від 25.06.1991 №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами та постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із внесеними до неї змінами.

**1. Визначення мети Програми**

Основною метою Програми є поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури міста.

**2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

Основні визначені проблеми у сфері охорони навколишнього природного середовища, які необхідно вирішити під час реалізації Програми, це:

* недостатній рівень контролю за здійсненням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
* втрата гідрологічних характеристик р. Бахмутка;
* нераціональне використання природних ресурсів;

- недостатній рівень екологічної освіти, культури та виховання населення міста.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем**

Для досягнення основної мети Програми передбачається виконати такі основні завдання:

- проведення заходів з охорони атмосферного повітря на підприємствах;

- проведення реконструкції кріплення берегів та розчистки русла р. Бахмутка;

- одержання оновлених даних щодо основних характеристик водойм та зелених насаджень на території міста;

- створення умов для збереження ландшафтного різноманіття та природних екосистем;

- проведення моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища;

- виховання екологічної культури населення, проведення інформаційно-просвітницької роботи в освітніх закладах, засобах масової інформації, Інтернет ресурсах.

Заходи з реалізації Програми наведені у додатку 1.

**4. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Основними джерелами фінансування заходів Програми є: кошти обласного та міського фондів охорони навколишнього природного середовища (далі – ФОНПС), міського бюджету, кошти підприємств.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 3.

**5. Строки та етапи виконання Програми**

Програма розрахована на 2 роки:

* I етап: 2019 рік;
* II етап: 2020 рік.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми надасть можливість:

- зберегти та раціонально використовувати природні ресурси;

- відновити сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан р. Бахмутка;

- збільшити площу зелених насаджень;

- створити комфортні умови для відпочинку населення та розвитку екотуризму;

- покращити систему екологічної освіти.

Показники результативності Програми наведені у додатку 2.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Поточну координацію за виконанням Програми здійснює Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради подає щороку узагальнену інформацію про виконання Програми на розгляд Бахмутській міській ради та забезпечує її оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.

Контроль за виконанням рішення здійснюють постійні комісії Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів та з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку.

*Проект Програми охорони навколишнього природного середовища м. Бахмута на 2019-2020 роки підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради*

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник Управління**  **економічного розвитку**  **Бахмутської міської ради** | **М.А. Юхно** |
| **Керуючий справами виконкому**  **Бахмутської міської ради** | **Т.І. Недашковська** |

*Додаток 1*

*до проекту Програми охорони навколишнього*

*природного середовища м. Бахмута*

*на 2019-2020 роки, ухваленої рішенням виконкому*

*Бахмутської міської ради 21.11.2018 №264*

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис.грн.** | | | **Очікуваний результат** |
| **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Охорона атмосферного повітря | 1.1. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | 2019 | ПрАТ "ВІСТЕК" | кошти підприємства | 280,0 | - | **280,0** | Інвентаризація 93 джерел викидів |
| 2019 | ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» | кошти підприємства | 47,7 | - | **47,7** | Інвентаризація 53 джерел викидів |
| 1.2. Проведення перевірки ефективності пиловловлюючого обладнання | 2019-  2020 | ПрАТ "ВІСТЕК" | кошти підприємства | 30,0 | 30,0 | **60,0** | Зниження рівня впливу фізичних  і біологічних факторів на атмосферне повітря |
| 1.3. Проведення лабораторних вимірів з контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | 2019-  2020 | ПрАТ "ВІСТЕК" | кошти підприємства | - | 45,0 | **45,0** | Запобігання виникнення забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 2. | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 2.1. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення | 2019 | ПрАТ "ВІСТЕК" | кошти підприємства | 36,0 | - | **36,0** | Прокачування  3 спостережних свердловин |
| 2.2. Паспортизація водойм | 2019-  2020 | \*УМР БМР | міський  ФОНПС | 50,0 | 60,0 | **110,0** | Паспортизація  водойм |
| 2.3. Реконструкція кріплення берегів та розчистка русла  р. Бахмутка в межах м. Бахмут Донецької області (коригування),  в тому числі коригування ПКД | 2019-  2020 | Департамент екології та природних  ресурсів ДонОДА, УРМГ та КБ БМР | обласний ФОНПС | 25000,0 | 50000,0 | **75000,0** | Розчищення ділянки русла р. Бахмутка довжиною 4,5 км |
| 2019 | міський бюджет | 500,0 | - | **500,0** |
| 3. | Охорона і раціональне використання рослинних  ресурсів  та ресурсів  тваринного світу | 3.1. Заходи з озеленення  м. Бахмут, а саме: інвентаризація зелених насаджень об’єктів зеленого господарства | 2019-  2020 | \*УРМГ та КБ БМР, \*УМР БМР, \*КП "БККП" | міський  ФОНПС | 100,0 | 120,0 | **220,0** | Інвентаризація  об’єктів зеленого господарства |
| 3.2. Озеленення м. Бахмут | 2019-  2020 | \*УРМГ та КБ БМР | міський  ФОНПС | 277,2 | 300,0 | **577,2** | Озеленення міста |
| 2019 | Інші  джерела | 320,0 | - | **320,0** |
| 3.3. Реконструкція та озеленення лівого берегу набережної  р. Бахмутка м. Бахмут | 2019 | Департамент екології та природних  ресурсів ДонОДА, \*УРМГ та КБ БМР | міський  ФОНПС | 12953,861 | - | **12953,861** | Створення скверу на площі 1,3 га |
| 3.4. Озеленення м. Бахмут: реконструкція скверу  (вул. Чайковського, вул. Корсунського) | 2019 | . Департамент екології та природних  ресурсів ДонОДА, \*УРМГ та КБ БМР | обласний ФОНПС | 4370,481 | - | **4370,481** | Створення скверу на площі 0,65 га |
| 4. | Наука,  інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища | 4.1 Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища | 2019-  2020 | Бахмутська міська рада | міський бюджет | 20,0 | 25,0 | **45,0** | Проведення моніторингу навколишнього природного середовища |
| 4.2. Проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря та ґрунту навколо санітарно-захисних зон підприємства  ПрАТ «ВІСТЕК» і його шламонакопичувачів | 2019-  2020 | ПрАТ "ВІСТЕК" | кошти підприємства | 8,0 | 8,0 | **16,0** | Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища |
| 4.3. Організація виставок, фестивалів та інших заходів  щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2019-  2020 | \*УЕР БМР | міський  ФОНПС | 30,0 | 30,0 | **60,0** | Прийняття участі в екологічному форумі, видання поліграфічної продукції |
| 4.4. Проведення екологічних акцій:  - "Дозвілля без шкоди для довкілля" | 2019 | \*УМПСД БМР | міський бюджет | 3,0 | - | **3,0** | Проведення екологічної акції-моніторингу |
| - "За чисте довкілля" | 2020 | \*УМПСД БМР | міський бюджет | - | 3,0 | **3,0** | Проведення екологічної акції з прибирання міста |
| 4.5. Проведення еко-марафону «Друге життя: подвійна добра справа» | 2019-  2020 | \*УМПСД БМР | міський бюджет | 3,0 | 3,0 | **6,0** | Проведення  еко-марафону з виготовлення речей з вторсировини |
| 4.6. Проведення еко-фестивалю "Green Way" | 2019-  2020 | \*УМПСД БМР | міський бюджет | 5,0 | 5,0 | **10,0** | Проведення  еко-фестивалю |
|  |  | **ВСЬОГО** |  |  |  | **44034,242** | **50629,0** | **94663,242** |  |

*\* УРМГ та КБ БМР - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

*\* УМР БМР - Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради*

*\* УЕР БМР - Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради*

*\* УМПСД БМР - Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради*

*\* КП "БККП" - комунальне підприємство "Бахмутський комбінат комунальних підприємств"*

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник Управління**  **економічного розвитку**  **Бахмутської міської ради** | **М.А. Юхно** |

*Додаток 2*

*до проекту Програми охорони навколишнього*

*природного середовища м. Бахмута*

*на 2019-2020 роки, ухваленої рішенням виконкому*

*Бахмутської міської ради 21.11.2018 №264*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **І. Показники витрат** | | | | |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів, всього | тис.грн. | **-** | 44034,242 | 50629,0 |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | |
| 1. | Кількість інвентаризованих джерел забруднення | од. | **-** | 146 | - |
| 2. | Кількість прокачених свердловин | од. | **-** | 3 | - |
| 3. | Кількість паспортизованих водойм | од. | **-** | 1 | 1 |
| 4. | Протяжність розчищення русла р. Бахмутки | км | **-** | 4,5 | - |
| 5. | Кількість інвентаризованих об’єктів зеленого господарства | од. | **-** | 6 | 9 |
| 6. | Кількість висаджених зелених насаджень | од. | **-** | 1000 | 1500 |
| 7. | Кількість зон відпочинку, які планується створити | од. | **-** | 3 | - |
| 8. | Кількість проведених екологічних заходів | од. | **-** | 4 | 4 |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | |
| 1. | Проведення моніторингу навколишнього природного середовища | рази | - | 2 | 3 |
|  | **ІV. Показники якості** | | | | |
| 1. | Динаміка підвищення рівня свідомості населення щодо охорони навколишнього природного середовища та збереження природних ресурсів | % | - | 50 | 80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник Управління**  **економічного розвитку**  **Бахмутської міської ради** | **М.А. Юхно** |

*Додаток 3*

*до проекту Програми охорони навколишнього*

*природного середовища м. Бахмута*

*на 2019-2020 роки, ухваленої рішенням виконкому*

*Бахмутської міської ради 21.11.2018 №264*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується**  **залучити на виконання програми** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього витрат на виконання Програми** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 44034,242 | 50629,0 | **94663,242** |
| Державний бюджет | - | - | **-** |
| Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 29370,481 | 50000,0 | **79370,481** |
| Міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 13411,061 | 510,0 | **13921,061** |
| Міський бюджет | 531,0 | 36,0 | **567,0** |
| Кошти підприємств | 401,7 | 83,0 | **484,7** |
| Інші джерела | 320,0 | - | **320,0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник Управління**  **економічного розвитку**  **Бахмутської міської ради** | **М.А. Юхно** |