

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 123 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

28.11.2018 № 6/123-2382

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***«Підвищення безпеки дорожнього***

***руху на території м. Бахмута***

***на 2016-2020 роки»***

Заслухавши інформацію від 26.10.2018 № 01-6166-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про внесення змін до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із внесеними до неї змінами, відповідно до Закону України від 30.06.1993 № 3353-ХIІ «Про дорожній рух», із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні, із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1909 (далі – Програма):

1.1 Викласти п. 9 та п.п. 9.1 Паспорту Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 9509,6 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів міського бюджету  - коштів інших джерел | -  -  9509,6 тис. грн.  - |

1.2 Заходи Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.3 Показники результативності Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.4 Ресурсне забезпечення Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

*Додаток 1*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 22.06.2016 № 6/87-1545*

*( в редакції рішення Бахмутської міської ради*

*від 28.11.2018 № 6/123-2382)*

**Заходи з реалізації Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу вання** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікува ний результат** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Організаційно - методичні заходи** | **1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі міста** | | 2018 -  2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГ та КБ),  проектна організація | Міський бюджет | - | **-** | **350,0** | **500,0** | - | **850,0** | Отримання комплексної схеми 1 од. |
| **1.2 Проведення комплексного обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків** | | 2017 | УРМГ та КБ, КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ» (далі КП «БККП») | Міський бюджет | - | **198,3** | - | - | - | **198,3** | Отримання проектно-кошторисної документації 1 од. |
| **1.3 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста** | | Постійно | Бахмутський відділ поліції ГУНП України в Донецькій області (далі – Бахмутський ВП) | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення аналізу дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста |
| **1.4 Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів** | | Щоквар тально, на протязі року | Батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції (далі БПП),  КП «БККП» | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення аналізу ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів |
| **2** | **Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху** | **2.1 Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів** | 2017, 2019, 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | - | **15,7** | - | **490,0** | **80,0** | **585,7** | Встановлення 18 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів |
| - вул. Миру (НВК № 11) 1 од.  - вул. Алебастрова (ОШ № 24) 2 од.  - вул. Леваневського (ОШ № 24) 2 од.  - вул. Леваневського (ОШ №12) 2 од.  - вул. Захисників України 1 од.  - вул. Декабристів 1 од.  - вул. В. Першина (ЗОШ № 7) 1 од. | 2017 | | - | 15,7 | - | - | - | 15,7 |
| - перехрестя  вул. Горбатова - вул. Соборна 1 од. | 2019 | | - | - | - | 70,0 | - | 70,0 |
| - перехрестя  вул. Чайковського - вул. Польова 1од. | - | - | - | 70,0 | - | 70,0 |
| - перехрестя  вул. Ювілейна - вул. Чайковського 1 од. | - | - | - | 70,0 | - | 70,0 |
| - перехрестя  бульвар Металургів - вул. Перемоги 2 од. | - | - | - | 140,0 | - | 140,0 |
| - перехрестя  бульвар Металургів - вул. Оборони 2 од. | - | - | - | 140,0 | - | 140,0 |
| - вул. Гаршина (ЗОШ № 10)1 од. | 2020 | | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 |
| **2.2 Виконання проектних робіт по встановленню світлофорних об’єктів** | 2019 | | УРМГ та КБ,  проектна організація | Міський бюджет | - | **-** | - | **100,0** | - | **100,0** | Отримання проектно-кошторисної документації на встановлен ня 1 од. світлофорногооб’єкту |
| **2.3 Будівництво світлофорних об`єктів** | 2019 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | - | - | **-** | **700,0** | **-** | **700,0** | Встановлення 1 од. світлофорного об’єкту |
| - перехрестя  вул. Ковальська –  вул. Космонавтів | - | - | - | 700,0 | - | 700,0 |
| **2.4 Виконання капітального ремонту світлофорних об’єктів** | 2018 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | - | - | **500,0** | - | - | **500,0** | Виконання капітального ремонту 2 од. світлофорних об’єктів |
| - перехрестя  вул. Горбатова – вул. Миру | - | - | 250,0 | - | - | 250,0 |
| - перехрестя  вул. Незалежності – вул. Горбатова | - | - | 250,0 | - | - | 250,0 |
| **2.5 Придбання і встановлення світлодіодних світлофорів** | 2016 - 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | **58,9** | **1,3** | **-** | **400,0** | **420,0** | **880,2** | Встановлення світлодіодних світлофорів - 60 од. транспортних, 44 од. пішохідних |
| - перехрестя вул. Незалежності -  вул. Маріупольська | 2019 | | - | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
| - перехрестя вул. Горбатова – вул. Садова | 2016,  2019 | | 21,4 | - | - | 110,0 | - | 131,4 |
| - перехрестя  вул. Леваневського – вул. Визволителів Донбасу | 2020 | | - | - | - | - | 170,0 | 170,0 |
| - перехрестя  вул. Леваневського – вул. Ювілейна | 2017,  2019 | | - | 1,3 | - | 60,0 | - | 61,3 |
| - перехрестя  вул. Горбатова – вул. Миру | 2016 | | 37,5 | - | - | - | - | 37,5 |
| - перехрестя  вул. Незалежності – пров. Цегляний | 2020 | | - | - | - | - | 130,0 | 130,0 |
| - перехрестя  вул. Горбатова –  вул. Магістратська | 2020 | | - | - | - | - | 120,0 | 120,0 |
| - вул. Корсунського  (ЗОШ №2) | 2019 | | - | - | - | 80,0 | - | 80,0 |
| **2.6 Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання** | 2019 - 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | - | - | **-** | **25,0** | **25,0** | **50,0** | Встановлення на світлофорних об’єктах 2 од. системи звукового сповіщення |
| - перехрестя  вул. Незалежності – вул. Маріупольська | 2019 | | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
| - перехрестя вул. Незалежності – вул. Торгова | 2020 | | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| **2.7 Заміна контролерів**  **в світлофорних об`єктах** | 2016 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | **198,5** | - | - | - | - | **198,5** | Встановлення на світлофорних об’єктах 6 од. контролерів |
| - перехрестя вул. Незалежності – пров. Цегляний | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| - перехрестя вул. Горбатова – вул. Магістратська | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| - вул. Корсунського  (ЗОШ №2) | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| - перехрестя  вул. Леваневського – вул. Ювілейна | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| - перехрестя вул. Незалежності -  вул. Маріупольська | 33,08 | - | - | - | - | 33,08 |
| - перехрестя вул. Горбатова -  вул. Садова | 33,08 |  |  |  |  | 33,08 |
| **2.7 Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами** | 2016 –  2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | **5,0** | **227,5** | **200,0** | **150,0** | **20,0** | **602,5** | Встановлення 340 од. інформаційно-вказівних дорожніх знаків з нови ми назвами |
| **2.8 Поточне утримання**  **світлофорних об`єктів** | 2016 - 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | **150,0** | **88,7** | **100,0** | **120,0** | **140,0** | **598,7** | Виконання поточного обслуговування 10 од. світлофорних об’єктів |
| **3** | **Організація дорожнього руху** | **3.1 Встановлення дорожніх знаків** | 2016 - 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | **21,6** | **16,0** | **130,0** | **180,0** | **180,0** | **527,6** | Встановлення 610 шт. дорожніх знаків |
| **3.2 Поточне утримання дорожніх знаків** | 2016 - 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | **100,0** | **24,0** | **100,0** | **150,0** | **200,0** | **574,0** | Виконання поточного обслуговування 1927 од. дорожніх знаків |
| **3.3 Встановлення пішохідних огороджень** | 2019 - 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | - | **-** | **-** | **110,0** | **585,0** | **695,0** | Встановлення 490 п. м пішохідних огороджень |
| - вул. Свободи (від вул. Незалежності до вул. Садова) – 100 п. м | 2019 | | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 |
| - вул. Горбатова (від вул. Ковальська до вул. Магістратська) – 120 п.м | 2020 | | - | - | - | - | 180,0 | 180,0 |
| - вул. Незалежності  (від вул. Свободи до вул. Бахмутська) – 200 п. м | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 |
| - вул. Ювілейна (ринок) – 50 п. м | - | - | - | - | 75,0 | 75,0 |
| - вул. Чайковського  (від вул. Польова до вул. Ювілейна) – 20 п. м | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| **3.4 Виконання дорожньої розмітки** | 2016 - 2020 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | **399,1** | **300,0** | **450,0** | **600,0** | **700,0** | **2449,1** | Нанесення дорожньої розмітки 13364 м2 |
| **4** | **Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху** | **4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху** | 2016 - 2020 | | Бахмутський ВП, Управління освіти Бахмутської міської ради (далі Управління освіти) | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 808 заходів |
| **4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху** | 2016 - 2020 | | Бахмутський ВП, місцеве телебачення, керівники підприємств | Кошти підприємств | - | - | - | - | - | - | Проведення 110 заходів |
| **4.3 Розповсюдження методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах** | 2016 - 2020 | | Управління освіти, Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Розповсюд ження 1824 методичних матеріалів |
| **4.4 Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху** | 2016 - 2020 | | Управління освіти,  Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 676 заходів |
|  | **Всього кошти міського бюджету:** |  |  | |  |  | **933,1** | **871,5** | **1830,0** | **3525,0** | **2350,0** | **9509,6** |  |

*Заходи з реалізації Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки» підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 2*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху*

*на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 22.06.2016 № 6/87-1545*

*( в редакції рішення Бахмутської міської ради*

*від 28.11.2018 № 6/123-2382)*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **І етап виконання Програми** | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. |  | 933,1 | 871,5 | 1830,0 | 3525,0 | 2350,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пристроїв примусового зниження швидкості, які планується встановити | од. |  | - | 10 | - | 7 | 1 |
| 2 | Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести на пішохідних переходах | м2 |  | 2665 | 2599 | 2900 | 2600 | 2600 |
| 3 | Кількість світлодіодних світлофорів, які планується встановити | од. |  | 11 | 8 | 20 | 30 | 35 |
| 4 | Кількість інформаційно-вказівних знаків з новими назвами | од. |  | 8 | 2 | 210 | 116 | 4 |
| 5 | Кількість дорожніх знаків, які планується встановити | од. |  | 30 | 38 | 142 | 210 | 190 |
| 6 | Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, які планується провести | од. |  | 493 | 1395 | 503 | 512 | 515 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка збільшення кількості пристроїв примусового зниження швидкості на вулично-дорожній мережі міста | % |  | - | 56,0 | - | 39,0 | 5,0 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості лампових світлофорів, замінених на світлодіодні | % |  | 10,6 | 35,8 | 40,0 | 80,0 | 100,0 |

*Показники результативності Програми розроблені Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 3*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 22.06.2016 № 6/87-1545*

*( в редакції рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2382)*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **933,1** | **871,5** | **1830,0** | **3525,0** | **2350,0** | **9509,6** |
| державний бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| обласний бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| міський бюджет | **933,1** | **871,5** | **1830,0** | **3525,0** | **2350,0** | **9509,6** |
| кошти інших джерел | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*Ресурсне забезпечення Програми розроблене Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**