### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 125 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

30.01.2019  № 6/125- 2428

м. Бахмут

Про результати виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки

Заслухавши інформацію від 28.12.2018 № 01-7604-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із внесеними до неї змінами (далі – Програма), враховуючи заключний звіт про результати виконання Програми, підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, з метою сприяння соціальному захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності на території міста Бахмут, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2405, відповідно до Закону України від 21.03.1991 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», із внесеними до нього змінами, Указу Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Заключний звіт про результати виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016                                № 6/82-1433, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № 6/99-1809, від 20.12.2017 № 6/108-2040, підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Доручити Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна) розробити проект Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2019-2023 роки та внести його на погодження виконкому Бахмутської  міської ради у                    березні 2019 року.

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення Бахмутської міської ради:

- від 23.03.2016 №6/82-1433 «Про затвердження Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки»;

- від 22.03.2017 № 6/99-1809 «Про стан виконання у 2016 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки»;

- від 20.12.2017 №6/108-2040 «Про внесення змін до Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки»;

- від 23.05.2018 № 6/113- 2203 «Про стан виконання у 2017 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки».

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), заступника міського голови Стрющенка О.В.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О. РЕВА

Додаток до рішення

Бахмутської міської ради

від 30.01.2019  № 6/125- 2428

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами внесеними до неї  рішеннями Бахмутської міської ради:                 від 22.03.2017 № 6/99-1809, від 20.12.2017 № 6/108-2040

1. Основні дані

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 №6/99-1809, від 20.12.2017 № 6/108-2040 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2018 роки |

2. Мета програми та результати її досягнення

Основна мета Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки (далі – Програма) – це забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута.

Станом на теперішній час, практично по всіх районах міста є об’єкти соціальної інфраструктури, які обладнані елементами доступності для маломобільних груп населення, що надає їм змогу вирішувати свої побутові та соціальні  потреби за місцем проживання.

Разом з тим, через відсутність фінансування, Програма виконана частково.

Питання створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю залишається актуальним, тому реалізація заходів Програми в подальшому буде продовжена, заходи, що не були реалізовані у 2016-2018 роках, будуть розглянуті на засіданні комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмут та будуть включені до проекту Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2019-2023 роки.

3. Фінансування

Програмою було заплановано заходи, на загальну  суму 2787,0 тис.грн., фактично виконано на суму  322,35 тис.грн.

| Джерело фінансування | 2016рік |  | 2017 рік |  | 2018 рік |  | Всього за 2016-2018 роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. | План, тис.грн | Факт, тис.грн | План, тис.грн | Факт, тис.грн | План, тис.грн | Факт, тис.грн |
| За рахунок коштів державного бюджету | 30,0 | 30,0 | 162,0 | 107,64 | 866,0 |  | 1058,0 | 137,64 |
| За рахунок коштів обласного бюджету |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 |  | 75,0 | 25,0 |
| За рахунок коштів міського бюджету |  |  | 110,0 | 70,58 | 311,0 | 44,13 | 421,0 | 114,71 |
| Інші джерела фінансування | 15,0 | 15,0 |  |  | 1218,0 | 30,0 | 1233,0 | 45,0 |
| Всього | 45,0 | 45,0 | 297,0 | 203,22 | 2445,0 | 74,13 | 2787,0 | 322,35 |

4. Виконання заходів Програми

Виконання заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки додається у додатку 1 до Заключного звіту.

5. Оцінка ефективності виконання Програми

В результаті реалізації заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки  здійснено моніторинг стану забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури м.Бахмут засобами для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, обладнано 8 об’єктів соціальної інфраструктури пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями  доступності, облаштовано з’їзди  на  тротуарах для забезпечення безперешкодного руху для  осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, проведено перевірки на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнані  існуючі об'єкти  громадського та цивільного призначення, об'єкти інженерно -транспортної інфраструктури, за зверненнями осіб з інвалідністю проведені перевірки  на відповідність будівельним нормам засобів доступності житлових будинків, в яких мешкають особи  з обмеженими фізичними  можливостями.

На основі аналізу кількісних та якісних показників виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки треба зазначити, що ефективність виконання заходів Програми складає  40  %.

Виконання результативних показників Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки додається у додатку 2 до Заключного звіту.

Пояснювальна записка про результати виконання заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, додається у додатку 3 до Заключного звіту.

Заключний звіт про результати виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради:                 від 22.03.2017 № 6/99-1809, від 20.12.2017 № 6/108-2040, підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Секретар

Бахмутської міської ради                                                         С.І.Кіщенко

Додаток 1

до Заключного звіту про результати  виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута

на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради                                                від 23.03.2016  № 6/82-1433,із змінами

Виконання заходів  Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно –

транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки,                                                                 затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітньому періоді,тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення стану забезпечення об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури засобами для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури на території м.Бахмут. Проведення аналізу ефективності роботи комітету доступності, вдосконалення роботи комітету доступності за участю представників громадських організацій осіб з інвалідністю | 2016-2018 | Члени комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут (далі – комітет доступності) | Не потребує |  | - | Членами комітету доступності здійснено моніторинг 223 об’єкта установ соціального захисту населення, будівель закладів охорони здоров’я, закладів освіти, Бахмутської міської ради |
|  | Обладнання засобами доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення об`єктів населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута | Організація роботи по обладнанню та приведенню у відповідність об`єктів житлового, громадського, адміністративного, культурного, соціального, торговельно-побутового призначення, об’єктів інженерно - транспортної інфраструктури засобами для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2016-2018 | Комітет доступності, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі – УРМГКБ), Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі - УТСЗН), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі – БККП) | Не потребує |  | - | Обладнано 8 об’єктів соціальної інфраструктури пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями доступності. Облаштовано 86 з’їздів на тротуарах для забезпечення безперешкодного руху для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
|  | Виконання реконструкції, реставрації, капітального ремонту та будівництва об'єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою та інженерно - транспортної інфраструктури з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил щодо доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Контроль за дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил щодо доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час реконструкції, реставрації, капітального ремонту та будівництва об'єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою та інженерно -транспортної інфраструктури. Проведення сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнуються існуючі громадські будинки | 2016-2018 | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської рад и (далі - ДАБК), громадські організації осіб з інвалідністю, комітет доступності | Не потребує |  | - | Проведено 18 сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнані існуючі об'єкти громадського та цивільного призначення, об'єкти інженерно -транспортної інфраструктури. |
|  | Забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування культурними закладами і спортивними спорудами, спеціальним спортивним інвентарем | Організація роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування культурними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечення спеціальним спортивним інвентарем | 2016-2018 | Управління культури Бахмутської міської ради, Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради | Не потребує |  | - | Не виконано |
|  | Визначення стану забезпечення житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, засобами для безперешкодного доступу. | Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання осіб з інвалідністю | 2016-2018 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі - БЖУК), УТСЗН, ЖБК, ОСББ, УМР, ДАБК | Не потребує |  | - | За зверненнями осіб з інвалідністю проведено 10 сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями. |
|  | Забезпечення обладнання житлових будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальних програм реабілітації | Організація роботи щодо обладнання житлових будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальних програм реабілітації | 2016-2018 | БЖУК, УТСЗН, ЖБК, ОСББ. | Не потребує |  | - | Не виконано |
|  | Забезпечення під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих об`єктів житлового і громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування в них осіб з обмеженими фізичними можливостями | Контроль за забезпеченням під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих об`єктів житлового і громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування в них осіб з обмеженими фізичними можливостями | 2016-2018 | ДАБК, УМР, УРМГКБ | Не потребує |  | - | Не виконано. Проектування, будівництво нових або реконструкція існуючих об`єктів житлового призначення не здійснювалися |
|  | Забезпечити пристосування об’єктів будівництва для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення при плануванні та забудові території м. Бахмут | Визначення в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок, при проектуванні об`єктів соціальної інфраструктури об`єктів громадського призначення виконання замовниками (інвесторами) конкретних вимог щодо облаштування таких об`єктів необхідними допоміжними засобами та пристосування території забудови для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями і забезпечення контролю за їх виконанням | 2016-2018 | ДАБК, УМР, УРМГКБ | Не потребує |  | - | Відповідно до вимог законодавства, забудова, реконструкція об’єктів без пристосування для використання осіб з інвалідністю не допускається. У зв’язку зі змінами, внесеними в законодавство, в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок не визначаються вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю |
|  | Забезпечення під час облаштування стоянок для паркування автотранспортних засобів, наявність місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю, а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб із захворюванням опорно-рухового апарату | Контроль за забезпеченням під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих місць для паркування автотранспортних засобів, місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату | 2016-2018 | ДАБК, УМР, УРМГКБ | Не потребує |  | - | При відведені майданчиків для паркування обов’язково забезпечуютьcя виділення місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Розглянуто питання щодо встановлення тимчасового гаражу для особи з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату. Надано паспорт прив’язки для встановлення тимчасового гаражу. |
|  | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2016-2018 | УРМГКБ | Не потребує |  | - | При виконанні капітальних ремонтів тротуарів облаштовано 75 з’їздів для забезпечення безперешкодного руху для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Здійснено чотири сумісні перевірки з залученням виконавця робіт та УРМГКБ щодо облаштування тротуарів з’їздами. |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до закладів охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Облаштування ліфту в двоповерховій будівлі поліклініки КЗОЗ «ЦПМСД Бахмутської міської ради» (нині- КНП «ЦПМД м.Бахмута») (вул. О. Сибірцева, 15) | 2018 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м.Бахмута» | 95,0 Міський бюджет | - | - | Не виконано |
|  |  |  |  |  | 855,0 Інші джерела фінансування | - | - |  |
|  |  | Модернізація ліфту у прибудові будівлі поліклініки КНП «ЦПМД м.Бахмута» (вул. О.Сибірцева, 15) | 2018 |  | 37,0 Міський бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 333,0 Інші джерела фінансування | - | - |  |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі поліклініки (амбулаторія №1) КНП «ЦПМД м.Бахмута» (вул. О. Сибірцева, 15) | 2016 |  | 30,0 Державний бюджет | 30,0 | 100% | Виконано в повному обсязі |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» (нині - КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут») (корпус №1) (вул. Миру, 10) | 2016 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» | 15,0 Інші джерела фінансування | 15,0 | 100% | Виконано в повному обсязі |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» (нині - КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» (неврологічне відділення ) (вул. Миру, 10) | 2018 |  | 30,0 Інші джерела фінансування | 30,0 | 100% | Виконано в повному обсязі |
|  |  | Облаштування гідравлічного підйомнику (ножного типу) в будівлі КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» (нині - КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут») (корпус №2) (вул. Миру, 10) | 2018 |  | 400,0 Державний бюджет | - | - | Не виконано |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до закладів освіти Бахмутської міської ради | Облаштування гідравлічного підйомнику (ножного типу) будівлі Бахмутського навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 -багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області (вул. Миру,22) | 2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 –багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області | 226,0 (Держаний бюджет) | - | - | Не виконано |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі учбового корпусу: Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Бахмутської міської ради Донецької області (вул.Леваневського111) | 2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Бахмутської міської ради Донецької області | 65,0 (Держав ний бюджет) | - | - | Не виконано |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЕЛ-САДКА № 49 «КРІПИШ» (вул.Ювілейна, 93) | 2017 | Управління освіти Бахмутської міської ради, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЛА -САДОК № 49 «КРІПИШ» | 25,0 Державний бюджет | 25,0 | 100% | Виконано в повному обсязі |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, ЯСЕЛ-САДКА № 58 «ЯСОЧКА», вул.Б.Горбатова,91 | 2017 | Управління освіти Бахмутської міської ради, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, ЯСЛА-САДОК № 58 «ЯСОЧКА» | 90,0 Державний бюджет | 90,0 | 100% | Виконано в повному обсязі |
| 13. | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до закладів культури Бахмутської міської ради | Облаштування пандусу до будівлі Комунального закладу «Бахмутський міський народний Дім» (вул. Перемоги,23-а) | 2018 | Управління культури Бахмутської міської ради, Комунальний заклад «Бахмутський міський народний Дім» | 50,0 Обласний бюджет | - | - | Не виконано |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі Бахмутського краєзнавчого музею ( вул. Незалежності,26) | 2018 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутський краєзнавчий музей | 50,0 Державний бюджет | - | - | Не виконано |
| 14. | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до адміністративних будівель Бахмутської міської ради | Облаштування пандусу до адміністративної будівлі (вул. Привокзальна,3) | 2018 | Бахмутська міська рада | 30,0 Державний бюджет | - | - | Не виконано |
|  |  | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями (вул.Привокзальна,3) | 2018 |  | 35,0 Державний бюджет | - | - |  |
| 15. | Забезпечення безперешкодно- го доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до гуртожитків (Облаштування пандусів до будівель гуртожитків | вул.Чайковського, 1а (3 під’їзди); | 2018 | БЖУК, УРМГКБ | 60,0 Державний бюджет | - | - | Не виконано |
|  |  | вул.О.Сибірцева, 25 (1 під’їзд); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Привокзальна,1 (2 під’їзди). |  |  |  |  |  |  |
| 16. Забезпечення безперешкодного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення тротуарами, пішохідними переходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Облаштування тротуарів з’їздами (в рамках виконання капітального ремонту тротуарів) | вул.Чайковського (від вул.Захисників України до вул. Колпакової) (13 з’їздів) | 2017 | УРМГКБ | 60,0 Міський бюджет | 20,58 | 34% | Захід виконано в повному обсязі, у додаткових асигнуваннях не мало потреби. |
|  |  | вул. Захисників України (від вул. Чайковського до вул.Декабристів) (5 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Ювілейна (між Дошкільним навчальним закладом ясла-садок №47 «Оленка» та Дошкільним навчальним закладом ясла-садок № 16 РОМАШКА») (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Гаршина (від вул.П.Лумумби - 1 з’їзд |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Облаштування тротуарів з’їздами | вул. Незалежності ЗОШ№5 (2 з’їзди) | 2017 | УРМГКБ, БККП | 50,0 Міський бюджет | 50,0 | 100 % | Захід виконано в повному обсязі |
|  |  | вул. Тургенєва ЗОШ№1 (2 з’їзда); вул. Свободи (сквер «Фонтанний») (1 з’їзд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Миру (коледж транспортної інфраструктури) (1 з’їзд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пров. 1-й Пушкінський - вул. Космонавтів (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Ковальська - вул. Б Горбатова (3 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Садова – вул. Б.Горбатова (4 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Свободи - вул. Садова (2 ’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Б.Горбатова - вул. Сибірцева (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Садова (каскад) (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Облаштування тротуарів з’їздами ( в рамках виконання капітального ремонту тротуарів) | вул.О.Сибірцева (від вул. Ціолковського до вул. Б.Горбатова) (6 з’їздів) |  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | 72,0 Державний бюджет | 17,64 | 25 % | Облаштовано 2 з’їзди. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування. |
|  |  | вул.Ціолковського (від ул.Ковальська) (8 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул.Горького, (6 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул.Чайковського (від вул.Захисників України до вул. Колпакової) (13 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | Облаштування тротуарів з’їздами | вул. В.Першина - вул. Садова (8 з’їздів) | 2018 | УРМГКБ, БККП | 70,0 (Міський бюджет) | 27,50 | 39% | Облаштовано 21 з’їзд. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування. |
|  |  | вул. В.Першина - вул. Миру (6 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. В.Першина - вул. Різдвяна (4 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Б.Горбатова, 57 (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Леваневського,16 (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Чайковського - вул. Ювілейна (4 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул.О.Сибірцева170 (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вул.О.Сибірцева,176 (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Верхній парк - «Каскад» ( 4 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 |  | вул.Торгова-вул.Незалежності (2 з’їзди) | 2018 | УРМГКБ, БККП | Міський бюджет 51,0 | 16,63 | 33% | Облаштовано 9 з’їздів. Не виконано в повному обсязі, через відсутність фінансування |
|  |  | вул. Торгова- вул. Гагаріна (1 з’їзд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Свободи – вул. Незалежності (1 з’їзд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Ціолковського- вул. Миру (7 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | біля житлових будинків: вул. Чайковського №№ 30-34 (4 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вул. Нижня Маріупольська ( 2 з’їзди). |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. |  | вул.Ковальська ( біля обеліску «Слави») (2 з’їзди) | 2018 | УРМГКБ, БККП | Міський бюджет 33,0 | - | - | Не виконано |
|  |  | -вул.Б. Горбатова (від вул. Незалежноті до будівлі УТСЗН) (10 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Миру ( від вул. Б.Горбатова до вул.Привокзальна) (20 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул.Сибірцева (біля житлового будинку № 11 по вул.О.Сибірцева) (1 з’їзд) |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщення на перехрестях | вул. Незалежності – вул. Маріупольська | 2018 | УРМГКБ, БККП | Міський бюджет 25,0 | - | - | Не виконано, через відсутність фінансування.. |
|  | Всього: |  |  |  | 2787,0 | 322,35 | 12% |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                 Н.С.Отюніна

Додаток 2

До Заключного звіту про результати  виконання  Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради                                 від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами

Виконання результативних показників Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради                   від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами

| № з/п | Назва показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів: | 2787,0 | 322,35 - | 11,6 | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування |
| 1. | Кількість пандусів, які планується облаштувати | 26 | 8 | 31% | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування |
| 2. | Кількість гідравлічних підйомників (ножного типу), які планується облаштувати | 2 | - | 0 % | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування |
| 3. | Кількість ліфтів, які планується встановити (модернізувати) | 2 | - | 0 % | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування |
| 4. | Кількість з’їздів, які планується облаштувати | 73 | 93 | 127 % | Виконано в повному обсязі |
| 5. | Кількість світлофорних об’єктів, які планується облаштувати системами звукового сповіщення | 1 | - | 0 % | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування |
| 6. | Кількість санітарно-гігієнічних кімнат, які планується облаштувати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 1 | - | 0% |  |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Заключного звіту про виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута

на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами

Пояснювальна записка

про результати виконання  Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради                                                від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами

Програма по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433, із змінами, спрямована на реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального призначення і громадського транспорту, вільного пересування їх на території міста, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, залучення в усі сфери суспільного життя.

Одним із основних напрямків заходів, спрямованих на адаптацію в суспільстві людей з обмеженими фізичними можливостями є створення умов безперешкодного доступу їх до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення.

З метою забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських будинків а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо - тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, вимогам чинних будівельних норм, діє комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмут (далі – комітет доступності), положення та новий склад якого було затверджено рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 13.12.2017 № 277.

Протягом 2016-2018 років проведено 9 засідань комітету доступності, на яких були розглянуті основні проблеми, питання щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, до розгляду питань залучалися спеціалісти виконавчих органів Бахмутської міської ради, комунальних підприємств міста.

За період дії  Програми проведено 18 перевірок за участю представників відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради, комітету доступності на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнані  існуючі об'єкти  громадського та цивільного призначення, об'єкти інженерно -транспортної інфраструктури.

Виконкомом Бахмутської міської ради було розглянуто питання  щодо встановлення тимчасового гаражу для особи із захворюванням опорно-рухового апарату та згідно рішення виконкому Бахмутської міської ради від 15.03.2017 № 65 було надано дозвіл на його розміщення по                                      вул. Незалежності, 36.

В рамках делегованих повноважень протягом 2016-2018 років членами комітету доступності з залученням осіб з інвалідністю було проведено аудит стану доступності існуючих об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Бахмут, а саме обстежено 223 об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Бахмут та встановлено, що                36,50 % з об’єктів, які були обстежені, є доступними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Членами комітету доступності постійно здійснюється організація роботи по обладнанню об`єктів житлового, адміністративного, культурного, соціального, торговельно-побутового призначення необхідними допоміжними засобами, проводиться робота з господарюючими суб’єктами щодо необхідності облаштування  елементами доступності вже існуючих об’єктів громадського призначення із обов’язковим дотриманням державних стандартів та норм щодо формування середовища життєдіяльності маломобільних груп населення.

В рамках реалізації заходів Програми за 2016-2018 роки облаштовано 5 пандусів до будівель закладів охорони здоров’я та закладів освіти Бахмутської міської ради:

- лікувальний корпус №1 (хірургічне, травматологічне, реанімаційне відділення) КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування                     м.  Бахмут» по вул. Миру, 10 (сума фінансування  15,0 тис.грн. за рахунок інших джерел фінансування) ;

- амбулаторія № 1 КНП «ЦПМД м. Бахмута» по вул.О.Сибірцева,15 (сума фінансування 30,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету);

-  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЛА-САДОК № 49 «КРІПИШ» по вул. Ювілейна, 93 (сума фінансування  90,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету);

- ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, ЯСЛА-САДОК № 58 «ЯСОЧКА» по вул. Б.Горбатова, 91 (сума фінансування  25,0 тис.грн. за рахунок обласного бюджету);

- лікувальний корпус КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.  Бахмут» (неврологічне відділення) по вул. Миру, 10 (сума фінансування 15,0 тис.грн. за рахунок інших джерел фінансування).

При  корегуванні робочого проекту «Реконструкція корпусу №2 КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня», за адресою вул.Миру, 10 у м.Бахмут встановлення гідравлічного підйомнику ножничного типу було замінено на пандус.

Одним із важливих питань, яке потрібно вирішувати - це забезпечення людям з обмеженими фізичними можливостями безперешкодного користування дорожньо - тротуарною мережею міста.

Комітетом доступності постійно  здійснюються заходи щодо організації роботи з обладнання об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури міста засобами доступності для осіб з інвалідністю.

В рамках реалізації заходів Програми у 2016 -2018 роках, КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» облаштований 51 з’їзд для маломобільних груп населення на суму 94,13 тис.грн. за наступними адресами:

    - вул. Незалежності  ЗОШ №5 – 2 з’їзди;

    - вул. Тургенєва ЗОШ №1 – 2 з’їзди;

    - вул. Свободи  (сквер «Фонтанний») – 1 з’їзд;

    - вул. Миру (коледж транспортної інфраструктури) – 1 з’їзд;

    - пров. 1-й Пушкіна - вул. Космонавтів – 2 з’їзди;

    - вул. Ковальська - вул. Б.Горбатова – 3 з’їзди;

    - вул. Садова - вул. Б.Горбатова – 4 з’їзди;

    - вул. Свободи  – вул. Садова – 2 з’їзди;

    - вул. Б.Горбатова - вул. О.Сибірцева – 2 з’їзди;

    - вул. Садова (каскад) – 2 з’їзди.

    - вул. В.Першина - вул. Садова (6 з’їздів);

    - вул. В.Першина - вул. Миру (6 з’їздів);

    - вул. В.Першина - вул. Різдвяна (5 з’їздів);

    - вул. Леваневського, 16 (2 з’їзди);

    - вул. Чайковського - вул. Ювілейна (2 з’їзди);

    - вул. Свободи – вул. Незалежності (1 з’їзд);

    - вул. Ціолковського - вул. Миру (7 з’їздів);

    - біля житлових будинків: вул. Чайковського №№ 30-34 (1  з’їзд).

Крім того, в рамках проведення капітальних ремонтів тротуарів, виконаних за рахунок міського бюджету міста у 2017 році , облаштовано 21 з’їзд за адресами:

- вул. Чайковського (від вул. Захисників України до вул. Колпакової) – 13 з’їздів на суму 12,74 тис.грн;

- вул. Захисників України (від вул. Леваневського до вул. Декабристів) – 5 з’їздів на суму 4,9  тис.грн;

- вул. Ювілейна (між ДНЗ № 47  та ДНЗ  № 16 ) – 2 з’їзди на суму              1,96  тис.грн;

- вул. Гаршина  (від вул. П. Лумумби до вул.Горького) – 1 з’їзд на суму 4,9  тис.грн.

В ході проведення капітального ремонту тротуарів, за рахунок державного бюджету протягом 2017 – 2018  років облаштовано 54 з’їзда на суму   52,92  тис.грн  а саме:

- вул. О. Сибірцева (від вул. Ціолковського до вул. Б.Горбатова) –                   6  з’їздів;

- вул. Ціолковського ( від  вул.Миру до вул. Ковальська) – 6  з’їздів;

- вул. Горького (від вул. Гаршина до пров. 2-й Ломоносівський) – 6 з’їздів;

- вул. Незалежності (від вул. Горбатова до вул. Маріупольська) - 23 з’їзди.

- вул. Некрасова, (від вул. Гаршина до вул. Щедра) - 13 з’їздів.

Крім того у 2018 році Комунальним підприємством «Бахмутський ККП» були виконані роботи з облаштування та ремонту з’їздів для осіб з інвалідністю на тротуарах у загальної кількості 35 одиниць на суму                  83,13 тис.грн за рахунок місцевого бюджету, а саме:

- перетин вул. Леваневського та вул. Ювілейна – 2 з’їзди;

- вул. Чайковського (магазин «Чайка») – 2 з’їзди;

- вул. Ювілейна (ринок) – 2 з’їзди;

- вул. Леваневського, 164 (біля ЗОШ №18) – 2 з’їзди

- перетин вул. Горбатова та вул. Садова – 2 з’їзди;

- вул. Незалежності (біля школи мистецтв) – 2 з’їзди

- перетин вул. Незалежності та вул. Гагаріна – 2 з’їзди

-вул. Чайковського (маг. «Гудвін») – 4 з’їзди.;

- вул. Миру (біля ЗОШ №11) – 2 з’їзди;

- вул. Ювілейна (ТРК «Побєда») – 2 з’їзди ;

- перетин вул. Чайковського та вул. Польова  - 2 з’їзди

- перетин вул. Соборна та вул. Гагаріна – 1 з’їзд;

- вул. Леваневського («Дзвін Чорнобиля») – 1 з’їзд;

- вул. Чайковського (маг. «21 століття») – 2 з’їзди;

- перетин вул. Чайковського та вул.Носакова – 2 з’їзди;

- вул. Захисників України – 1 з’їзд;

- перетин вул. В.Першина та вул. О.Сибірцева – 2 з’їзди;

- перетин вул. Свободи та вул. Ковальська – 2 з’їзди.

Також за період дії Програми забезпечено доступність до об’єктів соціальної інфраструктури  міста, а саме:

- навчальний корпус №2 «БКМ ім. І.Карабиця»,                                        по вул. Свободи, 19 - встановлено пандус;

- Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»                          по вул. Корсунського, 65 - встановлено пандус, обладнано туалетну кімнату для маломобільної групи населення, враховано наявність важільних ручок для зручності відкривання дверей, зроблено більш широкими двірні пройоми;

- прилегла територія біля житлових будинків по                               вул. Перемоги 1, вул. Григорія Сковороди, 27 – виконано благоустрій  для безперешкодного пересування осіб з інвалідністю.

- гуртожиток  по вул. Гаршина, 78а  - встановлено пандус.

Маломобільні групи населення мають змогу користуватись міським електроавтотранспортом завдяки експлуатації низькополого тролейбусу №301, який використовується для обслуговування маршруту №6 та №2.

Також всі тролейбуси комунального підприємства «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» обладнані гучномовними пристроями, які дають змогу водію передавати інформацію для пасажирів щодо назв зупиночних пунктів, маршруту руху, порядку сплати за проїзд та інше.

В місті існує служба таксі «Классное такси», яка працює в режимі «Соціального таксі» та надає зі знижками за власний рахунок послуги по перевезенню осіб з інвалідністю  по зору 1 та 2 групи, осіб з інвалідністю, що пересуваються інвалідними візками.

Станом на теперішній час, практично по всіх районах міста є об’єкти соціальної інфраструктури, які обладнані елементами доступності  для маломобільних груп населення, що надає їм змогу вирішувати свої побутові та соціальні  потреби за місцем проживання.

Незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю залишається актуальним, тому реалізація заходів Програми в подальшому буде продовжена.

Заходи Програми що не виконані, буде переглянуто додатково за участю членів комітету доступності та будуть включені до проекту  Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2019-2023 роки.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				               Н.С. Отюніна