У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

127  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.03.2019 №6/127-2494

м. Бахмут

Про результати виконання

у 2018 році Програми поводження

з відходами на території

м. Бахмута на 2016–2020 роки

Розглянувши службову записку від 20.02.2019 №01-1006-06 начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А.                 про виконання  у  2018 році  Програми поводження з відходами на території               м. Бахмута на 2016-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання                   у 2018 році Програми поводження з відходами на території м. Бахмута                          на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради                        від 24.02.2016 №6/80-1392, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради                        від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування                       в Україні»,  із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Звіт про результати виконання у 2018 році Програми поводження                  з відходами на території м. Бахмута на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 №6/100-1833,                        від 27.06.2018 №6/115-2235, від 28.11.2018 №6/123-2356 (далі – Програма) підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2.   Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4.  Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                   О.О. РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

від 27.03.2019 №6/127-2494

ЗВІТ

про результати виконання у 2018 році Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням

Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами внесеними

до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 №6/100-1833,

від 27.06.2018 №6/115-2235, від 28.11.2018 №6/123-2356

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради: - від 26.04.2017 №6/100-1833, - від 27.06.2018 №6/115-2235, - від 28.11.2018 №6/123-2356 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

Виконання у 2018 році заходів Програми поводження з відходами                      на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається  у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2018 році показників результативності Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2018 році заходів Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається                  у додатку 3 до Звіту.

З метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів, а також обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, пропонується продовжити реалізацію заходів Програми на 2019-2020 роки.

Звіт про результати виконання у 2018 році Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 №6/100-1833, від 27.06.2018 №6/115-2235, від 28.11.2018 №6/123-2356 підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

| Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | М.А. Юхно |
| --- | --- |
| Секретар Бахмутської міської ради | С.І. Кіщенко |

Додаток 1

до Звіту про результати виконання

у 2018 році Програми поводження

з відходами на території м Бахмута

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами

Виконання у 2018 році заходів Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута на 2016-2020 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оновлення контейнерного парку | 1.1. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | 2018 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 162,0 | 134,639 | 83,1% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано: - 15 контейнерів (1,1 м³) для збору ТПВ на суму 123,012 тис.грн. - 1 контейнер-сітку (1,1 м³) для збору ПЕТ на суму 6,096 тис.грн. - 6 контейнерів (120 л) для роздільного збору відходів на суму 5,531 тис.грн. |
|  |  | 1.2. Придбання контейнерів для роздільного збору відходів малої ємності | 2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради | 172,8 | 172,8 | 100% | За рахунок коштів міського бюджету придбано 96 контейнерів (70 л) для роздільного збору відходів |
|  |  | 1.3. Придбання контейнерних майданчиків та контейнерів для роздільного збору відходів | 2018 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 500,0 | 488,199 | 97,6% | За рахунок коштів міського бюджету придбано 13 контейнерних майданчиків на суму 184,467 тис.грн та 39 контейнерів (1,1 м³) для роздільного збору відходів на суму 303,732 тис.грн. |
| 2. | Заходи щодо санітарного очищення | 2.1. Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням у м. Бахмут» | 2018 | *КП «ДРЦПВ» | 250,939 | 250,911 | 100% | За рахунок коштів обласного фонду ОНПС комунальним підприємством «Донецький регіональний центр поводження з відходами» розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт від 10.12.2018 №1469-18Д на суму 106157,501 тис.грн. Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням заплановано на 2019 рік |
|  |  | 2.2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів | 2018 | *УРМГ та КБ БМР, *КП «БККП», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 170,0 | 169,462 | 99,7% | За рахунок коштів міського бюджету ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 29 од. сміттєзвалищ, загальним об’ємом 607,0 м³ |
|  |  | 2.3. Розробка Схеми санітарного очищення м. Бахмут (коригування) | 2018 | *УМР БМР, *УРМГ та КБ | 96,0 | 40,0 | 41,7% | За рахунок коштів міського фонду ОНПС розроблено І етап документу. Завершення розробки Схеми санітарного очищення м. Бахмут заплановано на 2019 рік |
|  |  | 2.4. Придбання фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі | 2018 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 38,463 | 56,874 | 147,9% | За рахунок коштів ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 25246 од. фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі |
| 3. | Інформування населення | 3.1. Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи з населенням | 2018 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради | 0,5 | 12,027 | в 24 рази більше | Протягом року проведено наступні заходи: - придбано 20000 листівок на суму 9,8 тис.грн.(кошти міського бюджету) - проведено трансляцію інформацій-ного сюжету на міському телебаченні на суму 0,952 тис.грн. (кошти міського бюджету); - виготовлено банер на суму 1,275 тис.грн. (кошти міського фонду ОНПС); - розміщено оголошення на офіційному веб-сайті міської ради, а також сайтах 06274, «Вечерній Бахмутъ», «Бахмут IN.UA»; - 4 широкомасштабні акції щодо правильного сортування відходів; - 4 толоки та 14 екологічних акцій з прибирання територій міста; - 2 екологічних фестивалі; - прийнято участь в ІІІ обласному екологічному форумі |
|  |  |  |  | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 12,0 | 26,124 | в 2,2 рази більше | За рахунок коштів підприємства: - розміщено статтю в газеті «События» на суму 3,240 тис.грн.; - розміщено статті в газеті «Вперед» на суму 15,184 тис.грн.; - розміщено банер на зовнішній поверхні житлового будинку по вул. Леваневського, 117 на суму 2,600 тис.грн.; - проведено трансляцію відео-ролика на міському телебаченні на суму 5,100 тис.грн. |
|  |  | 3.2. Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування в навчальних закладах міста | 2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради | Не потребує | - | - | Протягом року навчальними закладами міста було проведено: - 16 заходів щодо роздільного збору побутових відходів; - 8 заходів щодо повторного використання вторинної сировини; - 22 заходи щодо вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами. |
|  |  | ВСЬОГО |  |  | 1402,702 | 1351,036 | 96,3% |  |

* УРМГ та КБ - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради;

* УМР - Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради;

* КП «БККП» - комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств»;

* КП «ДРЦПВ» - комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                 М.А. Юхно

Додаток 2

до Звіту про результати виконання

у 2018 році Програми поводження

з відходами на території м Бахмута

на 2016-2020 роки, затвердженої

рішенням Бахмутської міської ради          від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами

Виконання у 2018 році показників результативності Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута на 2016-2020 роки

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. | 1402,702 | 1351,036 | Заходи виконано на 96,3% | Виконання заходів заплановано на 2019 рік |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість контейнерів, які планується придбати для збору твердих побутових відходів | од. | 20 | 15 | Захід виконано частково, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Виконання заходу заплановано на 2019 рік |
| 2. | Кількість контейнерів, які планується придбати для роздільного збору відходів малої ємності | од. | 96 | 96 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 3. | Кількість контейнерів, які планується придбати для роздільного збору відходів | од. | 39 | 39 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 4. | Кількість контейнерних майданчиків, які планується придбати | од. | 13 | 13 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 5 | Кількість фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі, яку планується придбати | од. | 16870 | 25246 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 6 | Кількість освітньо-виховних заходів, які планується провести | од. | 20 | 71 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка зменшення обсягу захоронення відходів на полігоні твердих побутових відходів | % | 40 | на 3% більше | Відсутність сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням, недостатній рівень кількості контейнерів для роздільного збору відходів | Виконання заходу заплановано на 2019 рік |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка кількості населення, охопленого послугами із вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | 98 | 98,1 | Захід виконано в повному обсязі (підвищено кількість населення, охопленого послугами із вивезення побутових відходів в приватному секторі за рахунок укладання договорів) | - |

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради  												                        М.А. Юхно

Додаток 3

до Звіту  про результати виконання

у 2018 році Програми поводження

з відходами на території м. Бахмута

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами

Пояснювальна записка

про виконання у 2018 році заходів Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута на 2016-2020 роки

Основною метою Програми є створення умов, що сприяють зменшенню негативного впливу на довкілля та здоров'я людей шляхом здійснення заходів щодо запобігання утворення твердих побутових відходів (далі - ТПВ), їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження та захоронення.

На 2018 рік Програмою було заплановано 9 заходів, на загальну суму                 1402,702 тис.грн., з них освоєно - 1351,036 тис.грн. або 96%, а саме:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. | Виконання, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) | 250,939 | 250,911 | 100 |
| Кошти міського бюджету | 939,3 | 882,488 | 94 |
| Кошти підприємств | 212,463 | 217,637 | 102,4 |
| Всього | 1402,702 | 1351,036 | 96,3 |

- Оновлення контейнерів та контейнерних майданчиків:

1.1.  Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 15 контейнерів (1,1 м³)                для збору твердих побутових відходів на суму 123,012 тис.грн., 1 контейнер-сітку      (1,1 м³) для збору ПЕТ на суму 6,096 тис.грн. та 6 контейнерів (120 л)                                для роздільного збору відходів на суму 5,531 тис.грн.

1.2. Придбання контейнерів для роздільного збору відходів малої ємності -                  за рахунок коштів міського бюджету Управлінням освіти Бахмутської міської ради придбано 96 контейнерів (70 л) для роздільного збору відходів на суму 172,8 тис.грн., які було встановлено в усіх дитячих садках та школах міста.

1.3. Придбання контейнерних майданчиків та контейнерів для роздільного збору відходів - за рахунок коштів міського бюджету придбано 13 контейнерних майданчиків на суму 184,467 тис.грн. та 39 контейнерів (1,1 м³) для роздільного збору відходів на суму 303,732 тис.грн., які було встановлено в 2-х мікрорайонах міста за наступними адресами: вул. Ювілейна, 55; вул. Ювілейна, 69;                               вул. Ювілейна, 75; вул. Ювілейна, 89; вул. Ювілейна, 101; вул. Декабристів, 25;                 вул. Захисників України, 21; вул. Толбухіна, 83; вул. З. Космодем’янської, 29;                 вул. Оборони, 19; вул. Оборони, 30; вул. Оборони, 36; вул. Леваневського, 20.

Крім того, в рамках реалізації проекту «Реконструкція і озеленення набережної  р. Бахмутка м. Бахмут» за рахунок коштів обласного фонду ОНПС на суму                    266,88 тис.грн. на набережній р. Бахмутка було встановлено модульну споруду                  на 6 контейнерів для роздільного збору відходів.

2. Заходи щодо санітарного очищення:

2.1. Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням у м. Бахмут -                             за рахунок коштів обласного фонду ОНПС комунальним підприємством  «Донецький регіональний центр поводження з відходами» розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт від 10.12.2018 №1469-18Д на загальну суму 106157,501 тис.грн.

Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням заплановано на 2019 рік.

2.2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів -               за рахунок коштів міського бюджету на суму 169,762 тис.грн. ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 29 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 607,0 м³.

2.3. Розробка Схеми санітарного очищення м. Бахмут (коригування) -                           за рахунок коштів міського фонду ОНПС розроблено І етап документу. Завершення розробки Схеми санітарного очищення м. Бахмут заплановано на 2019 рік.

2.4. Придбання фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі - за рахунок коштів ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму 56,874 тис.грн. придбано 25246 од. фірмових пакетів для роздільного збору відходів в приватному секторі.

3. Інформування населення:

3.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням –                 захід виконано в повному обсязі на загальну суму 38,151 тис.грн., з них:

- 10,752 тис.грн. (кошти міського бюджету);

- 1,275 тис.грн. (кошти міського фонду ОНПС);

- 26,124 тис.грн. (кошти підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»).

Протягом 2018 року було виконано наступні заходи:

- придбано 20000 листівок та проведено 4 широкомасшабні акції щодо правильного сортування відходів, в ході яких представниками Бахмутської міської ради та громадськими організаціями було проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію та роздано близько 9500 листівок в різних куточках міста;

- розміщено банер на зовнішній поверхні житлового будинку за адресою:                   вул. Леваневського, 117 із закликом сортувати відходи;

- виготовлено банер щодо впровадження роздільного збору відходів у м. Бахмут для участі в ІІІ обласному екологічному форумі «Екологія промислового регіону»                   (м. Краматорськ);

- проведено трансляцію 2-х інформаційних сюжетів на міському телебаченні  щодо пропаганди роздільного збору побутових відходів;

- розміщено інформаційні статті в міських газетах «Вперед» та «События»;

- розміщено інформаційні статті на офіційному веб-сайті міської ради,                    сайтах 06274, «Вечерній Бахмутъ» та «Бахмут IN.UA»;

- проведено 2 екологічних фестивалі «БахмутЕкоФест – єднаємо громаду» та «Green Way», в рамках яких було організовано концертну програму, нагороджено найактивніших учасників, проведено майстер-класи по виготовленню виробів з вторинної сировини,  виставку «Сміття - довгожитель», а також тренінг по сортуванню сміття за участю експерта громадської організації «Україна без сміття».

Крім того, за участю бюджетних установ, підприємств всіх форм власності, громадських організацій, квартальних комітетів, школярів, студентів та пенсіонерів                в усіх районах міста були проведені 4 толоки та 14 екологічних акцій з прибирання прилеглих територій підприємств, установ, організацій, прибудинкових територій,                а також парків, скверів та рекреаційних зон біля водойм.

3.2. Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування                               в навчальних закладах міста – протягом року дитячими садочками, школами та вищими навчальними закладами І-ІV рівня акредитації було проведено:

- 16 заходів щодо роздільного збору відходів (виховні години, інформаційні бесіди «Як правильно сортувати сміття», тренінги з роздільного збирання відходів, проведення акції «Розумний погляд на сміття», акції з розповсюдження інформаційних листівок «Врятуй мене від сміттєзвалища» та проведення просвітницької роботи серед населення, проведення акцій зі збору макулатури «Паперовий бум», «Макулатурінг», «Збери макулатуру – підтримай бібліотеку!», «Здай макулатуру – збережи дерево!» та акцій зі збору батарейок «Батарейки – здавайтеся!»);

- 8 заходів щодо повторного використання вторинної сировини (проведення майстер-класів, виставки поробок «Даруємо речам друге життя», акції «Годівничка», конкурсів «Друге життя непотрібних речей» та «Сміттю – нове життя»);

- 22 заходи щодо вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами (бесіди «Збережемо довкілля разом», «Стоп, сміття!», «Друге життя паперу», «Для чого потрібно збирати макулатуру?», «Збережи дерево!», «Проблеми утворення відходів і поводження з ними», круглий стіл «Екологічні проблеми сучасності», захист проектів «Що ми зробимо з відсортованою сировиною»,                   брейн-ринг «За чистоту рідного міста», проведення акцій з розповсюдження листівок-нагадувань «Зробимо Україну чистою», «Бережіть природу», акції «Збережемо разом довкілля», проведення конкурсів малюнків, листівок та плакатів «Діти за чисте довкілля», «Екологічне місто – здорове майбутнє», «Чисте місто – чиста планета», проведення майстер-класів з пошиття еко-сумок, а також конкурсу та фестивалю                           «Еко-мода - 2018».

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                   М.А. Юхно