У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

127 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.03.2019 №6/127-2497

м. Бахмут

Про результати виконання у 2018 році

Програми енергозбереження

у м.Бахмуті на 2016-2020 роки

Розглянувши службову записку  від  13.02.2019 №01-0888-06 начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А.        про виконання у 2018 році Програми енергозбереження у м.Бахмуті                          на 2016-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання  у 2018 році Програми енергозбереження у м.Бахмуті на 2016-2020, затвердженої рішенням  Артемівської  міської ради від 24.02.2016   №6/80-1391, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 №6/100-1836,                від 18.12.2018 №6/124-2394, підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради,  згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати  виконання  у 2018 році Програми енергозбереження у м.Бахмуті на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 № 6/100-1836, від 18.12.2018 № 6/124-2394 (далі -  Програма), підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2.  Управлінню економічного розвитку  Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на  постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                                       О.О. РЕВА

ЗДодаток

до рішення Бахмутської міської ради

від 27.03.2019 №6/127-2497

ЗВІТ

про результати виконання у 2018 році Програми енергозбереження у                  м. Бахмуті  на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 № 6/100-1836,                     від 18.12.2018 № 6/124-2394

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | рішення Артемівської міської ради 24.02.2016 №6/80-1391, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 №6/100-1836, від 18.12.2018 № 6/124-2394 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми: | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми : | 2016-2020 роки |

Метою Програми є підвищення рівня комплексного використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізація режимів роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів з питань енергозбереження.

На 2018 рік на реалізацію заходів Програми було заплановано 84130,699 тис.грн., фактично використано 78592,247 тис.грн.

Виконання у 2018 році заходів Програми енергозбереження у м. Бахмуті на 2016-2020 роки  додається у додатку 1 до Звіту.

Пояснювальна записка щодо результатів  виконання у 2018 році Програми енергозбереження у м.Бахмуті на 2016 - 2020 роки додається                       у додатку 2 до Звіту.

Програма є актуальною для підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів бюджетними установами, підприємствами житлово-комунального господарства та іншими підприємствами усіх форм власності, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізації режимів роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження.

Враховуючи викладене, пропонується  продовжити подальшу роботу з реалізації запланованих заходів Програми.

Звіт про результати виконання  у 2018 році Програми енергозбереження у м.Бахмуті на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017 № 6/100-1836, від 18.12.2018                        № 6/124-2394 підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                            М.А.Юхно

Секретар Бахмутської  міської ради                                          С.І.Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання

у 2018 році Програми ергозбереження

у м. Бахмуті на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391,  із змінами

Виконання у 2018 році заходів

Програми енергозбереження у м.Бахмуті на 2016 - 2020 роки

1.Виконання заходів Програми

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. |  | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення індивідуальних компресорних станцій в підрозділах заводу замість центральної компресорної станції | 2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» | 1613,5 |  | 1844,04 | 114% | Захід виконано в повному обсязі |
| 2. | Очистка парових котлів, заміна обладнання | 2018 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТВАЙНЕРІ» | 15,0 |  | 0,00 | 0% | Не виконано через відсутність фінансування |
| 3. | Впровадження системи регулювання електричних двигунів | 2018 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТВАЙНЕРІ» | 7,0 |  | 7,00 | 100% | Захід виконано в повному обсязі |
| 4. | Встановлення енергозберігаючих ламп | 2018 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТВАЙНЕРІ» | 45,0 |  | 4,0 | 8,89% | Виконано заміну ламп на енергозберігаючі у кількості 83 одиниці |
| 5. | Заміна ламп на енергозберігаючі | 2018 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ» | 10,0 |  | 10,00 | 100% | Виконано заміну ламп на енергозберігаючі у кількості 10 одиниць |
|  | Всього по промисловості: |  |  | 1690,500 |  | 1865,040 | 110% |  |
| 2.Житлово-комунальна господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоізоляція зовнішніх конструкцій (8) житлових будинків: по вул Декабристів, 25; 33; 35; 37; 41; по вул.Визволителів Донбасу, 21; 23; 27. | 2018 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКА ЖИТЛОВА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» | 34710,230 |  | *34710,230 | 100% | *Замовником робіт та розпорядником коштів є Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. Завершена теплоізоляція зовнішніх конструкцій на 8 житлових будинках: - по вул. Декабристів, 25,33,35,37,41; - по вул. Визволителів Донбасу, 21,23,27. По проекту «Теплий будинок» за рахунок коштів міського бюджету виконано коригування проектно-кошторисної документації 7 житлових будинках, а саме: №36 по вул. Ювілейна, №164 по вул. Леваневського, 29,31,43 по вул.Декабристів, №29,33 по вул. Визволителів Донбасу на суму 898,946 тис.грн. |
|  | Всього по житлово-комунальній сфері: |  |  | 34710,230 |  | 34710,230 | 100% |  |
| 3.Бюджетні установи та організації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІступенів №11-багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області , розташованої за адресою: м. Бахмут, вул.Миру,22 | 2018 | Управління освіти |  | 10437,014 | 10437,014 | 100% | Роботи заплановані на 2018 рік виконані в повному обсязі. Завершення проекту заплановано на 2019 рік |
| 2. | Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул.Леваневского,111 | 2018 | Управління освіти |  | 7271,621 | 8664,780 | 119% | Роботи заплановані на 2018 рік виконані в повному обсязі. Завершення проекту заплановано на 2019 рік |
| 3. | м. Бахмут Капітальний ремонт дитячого садку №49 «Кріпиш» на 200 місць по вул.Ювілейна, 93 | 2018 | Управління освіти |  | 8605,654 | 5638,414 | 66%* | * Головним розпорядником коштів та замовником робіт є Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації Роботи заплановані на 2018 рік виконані в повному обсязі. Завершення проекту заплановано на 2019 рік |
| 4. | Капітальний ремонт спортивних залів «Комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю» Комплексна дитяча - юнацька спортивна школа №1» розташованих за адресами: м. Бахмут. вул. Миру,69 вул.Благовіщенська,41 | 2018 | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради |  | 5620,613 | 5194,120 | 92% | Захід виконано в повному обсязі |
| 5. | Реконструкція корпусу №1 Комунальний заклад охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» за адресою: м.Бахмут, вул. Миру,буд.10 (у тому числі розробка ПКД) | 2018 | Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.Бахмут" |  | 12755,420 | 9152,172 | 72% | Роботи заплановані на 2018 рік виконані в повному обсязі. Завершення проекту заплановано на 2019 рік |
| 6. | Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут | 2018 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради; Кредитно-фінансові установи міста Бахмут |  | 332,000 | 204,296 | 62% | Захід виконано по фактичному зверненню громадян за отриманням кредитних коштів |
|  | Виконання енергосервісних договорів в будівлях бюджетної сфери м.Бахмут (2 будівлі): |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ЗОШ №24 | 2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради м.Бахмут вул. Леваневського, 10 |  | 149,400 | 96,798 | 65% | Здійснено платіж за енергосервісним договором |
| 8. | ДНЗ №52 "Райдуга" | 2018 | Управління освіти Бахмутської міської ради м. Бахмут вул. О. Сибірцева,166 |  | 52,000 | 47,553 | 91% | Здійснено платіж за енергосервісним договором |
| 9. | Заходи щодо популяризації енергозбереження: місячник та Тиждень енергозбереження, Дні сталої енергії, виставки, семінари, тематичні заняття, сплата членських внесків до Асоціації "Енергоефективні міста України", тощо |  | Виконавчі органи Бахмутської міської ради |  | 16,000 | 16,000 | 100% | Виконано в повному обсязі |
| 10. | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на адміністративній будівлі Бахмутської міської ради, Донецька область, м. Бахмут, вул.. Миру,44 (коригування) |  | Бахмутська міська рада |  | 2490,247 | 2565,830 | 103% | Роботи заплановані на 2018 рік виконані в повному обсязі. Завершення проекту заплановано на 2019 рік |
|  | Всього по бюджетній сфері: |  |  |  | 47729,969 | 42016,977 | 88% |  |
|  | Разом 1-3: |  |  |  | 84130,699 | 78592,247 | 93% |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини не виконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Залучені кошти: Промислова сфера | тис.грн | 1690,500 | 1865,040 | Заходи виконані на 110% |  |
| 2. | Залучені кошти: Житлово-комунальна сфера | тис.грн | 34710,230 | 34710,230 | Захід виконано на 100% |  |
| 3. | Залучені кошти: Бюджетна сфера | тис.грн. | 47729,969 | 42016,977 | Через обмеженість фінансування заходи виконані на 88% | Заходи заплановані до виконання на 2019 рік |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість будівель з впровадженням енергоефективних заходів | од. | 10 | 12 | 100% | Проведені дні сталої енергії, Тижня енергозбереження. Постійно ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності впровадження енергозберігаючих заходів шляхом висвітлення на офіційному сайті Бахмутської міської ради, місцевих ЗМІ та через офіційне листування. |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Економія ПЕР: | тис.т.у.п. | 1,52 | 0,27 | Показник виконано на 18% | Ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності впровадження енергозберігаючих заходів спрямованих на економію енергоресурсів, 7 заходів продовжать виконуватись у 2019 році |
| 1.1. | електроенергія | млн.кВт. год | 0,39 | 0,29 | Показник виконано на 74% |  |
| 1.2. | природний газ | млн.куб.м. | 1,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | теплова енергія | тис.Гкал | 0,19 | 0,06 | Показник виконано на 32% |  |
| 1.4. | вугілля | тис.тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Зменшення викидів СО2 в атмосферу | тонн | 5860,74 | 4652,74 | Показник виконано на 79% .Тому що, із 17 запланованих заходів 10 виконано в повному обсязі. Низька заходів будуть виконані в наступному році. | Зменшення витрат енергоресурсів сприяє зменшенню викидів СО2 |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшення витрат на паливо-енергетичні ресурси | тис.грн. | 9779,29 | 529,34 | Показник виконано на 5%. Тому що, із 17 запланованих заходів 10 виконано в повному обсязі. Низька заходів будуть виконані в наступному році. | Вживаються заходи спрямовані на економію енергоресурсів, проводиться роз’яснювальна робота |

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                              М.А.Юхно

Додаток 2

до Звіту про результати виконання                                                                         у 2018 році Програми енергозбереження

у м. Бахмуті на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391,  із змінами

Пояснювальна записка

про результати  виконання у 2018 році

Програми енергозбереження у м. Бахмуті на 2016 - 2020 роки

Програма енергозбереження у м. Бахмуті на 2016-2020 роки затверджена рішенням  Бахмутської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 26.04.2017                № 6/100-1836, від 18.12.2018 № 6/124-2394 (далі -  Програма).

Протягом звітного періоду в рамках реалізації програми на промислових підприємствах, підприємствах житлово-комунального господарства, в бюджетних установах міста було виконано ряд заходів, спрямованих на економне та раціональне використання енергоресурсів.

На промислових підприємствах за рахунок власних коштів виконано:

•	встановлення індивідуальних компресорних станцій в підрозділах заводу замість центральної компресорної станції;

•  очистка парових котлів, заміна обладнання;

- впровадження системи регулювання електричних двигунів;

- встановлення енергозберігаючих ламп.

В результаті виконання заходів на промислових підприємствах зекономлено ресурсів на загальну суму 421,14тис.грн.:

•    електроенергії - 0,29млн.кВт*год;

•	    ПЕР (паливно-енергетичних ресурсів) - 0,26 тис.тон умовного палива.  	З 5 запланованих заходів виконано 4, один захід через відсутність фінансування перенесено на 2019 рік.

В  житлово-комунальному господарстві  в  рамках проекту «Теплий дім» завершена теплоізоляція зовнішніх конструкцій  на  8 багатоповерхових  житлових будинках: по вул. Декабристів, 25,33,35,37,41; по вул. Визволителів Донбасу, 21,23,27 на загальну суму 34710,230 тис.грн. Розпорядником коштів та замовником зазначених робіт виступав Департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації.

Крім того, в рамках реалізації проекту, за рахунок коштів міського бюджету виконано коригування проектно-кошторисної документації                            7 житлових будинків, а саме: №36 по вул. Ювілейна, №164 по                            вул. Леваневського, 29,31,43, по вул.Декабристів, №29,33, по вул. Визволителів Донбасу на суму 898,946 тис.грн.

ТОВ «Бахмут - Енергія» за рахунок коштів підприємства  та  міського бюджету обладнано тепловими лічильниками 89 одиниць; замінено 0,5 км теплових мереж на труби ППУ на суму 1923,7 тис.грн; виконано заміну 1,1 км теплових мереж на труби в стандартній теплоізоляції на суму 1329,4 тис.грн.

З метою забезпечення ефективного впровадження альтернативної енергетики підприємством ТОВ «Енерго Індастрі», що входить до складу литовської групи E-Energija, ведеться робота по реалізації 2 проектів будівництва сонячних електростанцій на дахах котелень по вул. Зелена, 41 і вул. Ювілейна, 117 потужністю 70 кВт і 110 кВт відповідно. На даному етапі розроблено проектно-кошторисну документацію на суму 300,00 тис.грн.  Також підприємство планує будівництво більш потужної електростанції по вул. Свято-Георгіївська, 2б потужністю 15 МВт: розроблено ТЕО проекту, відведена земельна ділянка.

Бюджетна сфера міста.

В сфері освіти розпочата реалізація проекту реконструкції ЗОШ № 11: у приміщенні виконано заміну вікон та дверей, утеплена та замінена покрівля, встановлені нові радіаторні батареї, нова вентиляція на харчоблоці, та реконструкція ЗОШ № 12: замінені вікна, проводиться  утеплення фасадів,  на двох поверхах замінені труби та радіаторні батареї, утеплено та відремонтовано покрівлю, в приміщенні проводяться оздоблювальні роботи. Частково виконано  роботи по капітальному ремонту дошкільного навчального закладу  №49 «Кріпиш».

Крім того, з міського бюджету виділені кошти на коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дошкільних навчальних закладів № 39 «Кульбабка» та № 56 «Гусельки», виконано  енергетичний аудит ЗОШ № 24. По проекту з реконструкції будівлі ЗОШ № 18 проведено коригування проектно-кошторисної документації і отримано державну експертизу.

У червні 2018 року Бахмут став першим в Донецькій області містом, що підписав енергосервісні договори.  ЕСКО-контракти  укладені з  компанією                «ДТЕК-ЕСКО» по двом об’єктам: ДНЗ № 52  строком на 9 років  і ЗОШ № 24 строком на  5 років.

Згідно укладеним  контрактам, компанією «ДТЕК ЕСКО» були проведені наступні енергозберігаючі заходи: у ДНЗ № 52 встановлено 1 ІТП, у ЗОШ № 24 встановлено 2 ІТП;  на обох об'єктах  встановлені автоматичні погодозалежні регулятори, проведена заміна розподільчих трубопроводів з утепленням, також підрядник буде надавати послуги енергосервісу (моніторинг, розрахунок економії теплової енергії). Загальний обсяг інвестицій склав 3013,3 тис.грн.

За звітний період в результаті проведених заходів по ДНЗ № 52 зекономлено 13,46 Гкал теплової енергії  в порівнянні з базовим рівнем споживання на суму 24,1 тис.грн., по ЗОШ № 24 зекономлено 47 Гкал на суму 84,1 тис.грн.

В цілому  індивідуальними тепловими пунктами обладнано 6 закладів освіти Бахмутської міської ради (в дитячих садках №№ 4, 52 , ЗОШ №№ 4, 5, 18, 24) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 зекономлено 252,43 Гкал теплової енергії на суму  451,7 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт спортивних залів комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитяча - юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» за адресами:                    м. Бахмут, Донецької області, по вул. Миру, 69 і  вул. Благовіщенська,41, а саме: ремонт покрівлі, водопостачання і каналізації, заміна кабелів електропостачання, ремонт стель приміщення, заміна дверей вікон, ремонт підлоги приміщень, ремонт стін приміщень, вимощення гідроізоляції на загальну суму 5194,2 тис. грн.

За програмою відшкодування відсотків по «теплим кредитам» у 2018 році                 фінансовою допомогою скористалося 131 мешканець міста та 16 ОСББ.  На компенсацію відсотків за позиками всього направлено  204295,16 грн., із них:           з обласного бюджету - 111126,79 грн., з міського бюджету - 93168,37 грн. Загальна сума отриманих кредитів скала близько 2,8 млн.грн.

Реалізація заходів в Бюджетній сфері дозволила отримати економію ресурсів:

- теплової енергії - 0,06 тис.Гкал;

- ПЕР (паливно-енергетичних ресурсів) - 0,01тис.тон умовного палива  на загальну суму 108,20тис.грн.

В результаті виконання заходів у всіх сферах загальна економія ресурсів склала:

•   електроенергії – 0,29млн.кВт*год;

•   теплової енергії - 0,06тис.Гкал;

•	   ПЕР (паливно-енергетичних ресурсів) - 0,27тис.тон умовного палива  на загальну суму 529,34тис.грн;

- зменшено викидів СО2 в атмосферу на 79% від запланованого обсягу, на 4652,74 тонн.

В цілому на реалізацію заходів Програми у 2018 році було залучено                          78592,247 тис.грн., в тому числі коштів:

•   державного бюджету - 28893,379 тис. грн.;

•   кошти обласного бюджету - 41968,179 тис.грн.; (у тому числі за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів тимчасово непідконтрольних Україні)

•   міського бюджету - 5865,649 тис.грн.;

•   коштів підприємств - 1865,040 тис.грн.

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                              М.А. Юхно