У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

127 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

#### 27.03. 2019  №  6/127-2498

м. Бахмут

Про затвердження Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2019 -  2023 роки

Заслухавши інформацію від 25.02.2019 №01-1133-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради                    Отюніної Н.С. про затвердження Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2019-2023 роки, ухваленої рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 13.03.2019             № 44, відповідно до Законів України: від 21.03.91 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», із внесеними до нього змінами, від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами, Указів Президента України:                    від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2019-2023 роки (далі – Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2019 рік, та передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Красножон), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський  голова                                                О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської

міської ради

від 27.03. 2019    № 6/127-2498

Програма по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмута

на 2019-2023 роки

м. Бахмут

ЗМІСТ

| - Паспорт Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки - Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма - Визначення мети Програми - Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності - Обсяги та джерела фінансування Програми - Строки та етапи виконання Програми - Очікувані результати виконання Програми - Координація та контроль за ходом виконання Програми - Додаток №1 Заходи з реалізації Програми - Додаток №2 Показники результативності Програми - Додаток №3 Ресурсне забезпечення Програми | 3 5 6 6 6 6 6 7 8 33 35 |
| --- | --- |

1. Паспорт Програми по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - Закон України від 21.03.91 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», із внесеними до нього змінами; - Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами; - Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами; - Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»; - Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»; - Указ Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю». |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства житлово-комунального господарства |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради; - Управління культури Бахмутської міської ради; - Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради; - Управління освіти Бахмутської міської ради; - Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради; - Відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради; - Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія»; - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»; - Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут»; - Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019 – 2023 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) | І етап: 2019 рік ІІ етап: 2020 рік ІІІ етап: 2021 рік ІV етап: 2022 рік V етап: 2023 рік |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями (далі – ОФМ) та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 83202,6 тис.грн |
| 9.1 | в тому числі: - коштів державного бюджету - коштів міського бюджету - коштів інших джерел | 177,7 тис.грн 14020,0 тис.грн 69004,9 тис.грн |
| 10. | Очікувані результати виконання | - посилення соціального захисту створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з ОФМ; - забезпечення безперешкодного доступу осіб з ОФМ та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м. Бахмут. |
| 11. | Ключові показники ефективності | -дотримання чинних законодавчих і нормативних актів відповідальними особами у сфері забезпечення безперешкодного доступу осіб з ОФМ та інших маломобільних груп населення; - формування переліку об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури м. Бахмут з визначенням рівня доступності для осіб з ОФМ |

Програма по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки  (далі – Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на поліпшення умов життєдіяльності осіб з ОФМ та реалізації права кожної людини на рівний доступ до об’єктів  соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута.

В Програмі визначено перелік об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, на яких передбачається здійснити заходи щодо забезпечення їх доступності, визначено термін їх виконання, джерела фінансування, виконавці та очікувані результати виконання запланованих заходів.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Повноцінно жити, користуватися благами цивілізації, отримувати послуги, а відтак, мати доступність до соціальної та громадської інфраструктури - це важливе питання не лише для осіб з інвалідністю. Дослідження доводять,  шо насправді відсоток людей, які вимагають доступної інфраструктури та послуг, перевищує 20% населення в кожній країні світу.

Доступність (архітектурна, транспортна, інформаційна) важлива для того, щоб особи з інвалідністю мали можливість користуватись своїми правами та брати активну участь у житті суспільства.

З метою розв'язання проблем осіб з інвалідністю у 1991 році прийнято Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Членами комітету доступності з залученням осіб з інвалідністю проведено аудит стану доступності існуючих об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Бахмут обстежено 223 об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та встановлено, що 63,5 % потребують обладнання.

На даний час, практично по всіх районах міста є об’єкти соціальної інфраструктури, які обладнані елементами доступності для маломобільних груп населення, що надає їм змогу вирішувати свої побутові та соціальні  потреби за місцем проживання, у значній частині установи облаштовані пандусами із порушенням відповідних державних будівельних норм (ДБН), отже проблема створення безбар’єрного середовища залишається актуальною.

Програму по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки розроблено відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

Розроблення Програми зумовлене необхідністю подальшого створення умов для вільного доступу людей з ОФМ до об'єктів житлового та громадського призначення.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення безперешкодного доступу осіб з ОФМ та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

Для створення в м.Бахмут доступного безперешкодного середовища необхідна повна консолідація зусиль міської ради, її виконавчих органів, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян міста.

Досягнення основної мети передбачається за умови забезпечення створення та пристосування існуючих об’єктів житлового та громадського призначення, вулично-шляхової мережі, транспортної, інформаційної і комунікаційної інфраструктури міста до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

Заходи з реалізації Програми викладені у Додатку №1.

- Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми планується за рахунок коштів:

- державного бюджету;

- міського бюджету;

- інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у Додатку №3.

- Строки та етапи виконання Програми

Програма розроблена на п’ять років з 2019 по 2023 роки. За необхідністю до Програми можуть бути внесені зміні та доповнення.

Програма складається з п’яти етапів по року на кожен.

- Очікувані результати виконання  Програми

Виконання заходів Програми дозволить учасникам її реалізації здійснювати формування середовища життєдіяльності людей з ОФМ відповідно до правових та соціальних стандартів, сприятиме створенню здорового соціально-психічного клімату для адаптації маломобільних груп населення у всі сфери соціального життя, сприятиме створенню сприятливих умов для їх життєдіяльності.

Реалізація програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з ОФМ та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки стане кроком подальшого розширення соціального сервісу для людей з ОФМ. Практичне виконання пунктів програми сприятиме поліпшенню умов життєдіяльності людей з ОФМ та реалізації права кожної людини на рівний доступ до всіх видів соціального сервісу та об’єктів соціальної інфраструктури міста. Поетапне виконання програми дозволить покращити забезпечення людей з ОФМ рівними можливостями у житті, праці, побуті, відпочинку у порівнянні з усіма членами суспільства.

Показники результативності Програми  викладені у Додатку № 2.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координаційний контроль за ходом виконання Програми відбуватиметься наступним чином:

1.Розглядатимуться поточні завдання щодо виконання Програми на засіданнях міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут. Проходитиме моніторинг, аудит, аналіз виконання етапів робіт за Програмою у затверджені строки.

2.Організовуватимуться періодичні обстеження об’єктів соціальної інфраструктури на предмет відповідності їх нормам безбар’єрного доступу із залученням осіб з інвалідністю та представників причетних служб та установ міста.

3. Враховуватимуться вимоги маломобільних груп населення під час розробки проектно - кошторисної документації об’єктів громадського та соціального призначення.

Програма по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки підготовлена Управлінням  муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                     Н.С. Отюніна

Секретар

Бахмутської міської ради                                                     С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Програми по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки,

затвердженої рішенням

Бахмутської міської ради

від 27.03. 2019   №  6/127-2498

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  | 2023 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Визначення стану забезпечення об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструк-тури засобами для безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобіль-них груп населення | Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури на території м.Бахмут (далі – моніто-ринг). Проведення аналізу ефектив-ності роботи комі-тету доступності, вдосконалення роботи комітету доступності за участю представ-ників громадських організацій осіб з інвалідністю | 2019 – 2023 | Члени комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут (далі – комітет доступності) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Моніторинг проводитиметься протягом дії Програми. Аналіз ефективності та вдоскона-лення роботи комітету доступності буде проведено протягом дії Програми. |
| 2. | Обладнання засобами доступності для осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших мало-мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструк-тури на території м.Бахмута | Організація роботи по обладнанню та приведенню у відповідність об`єктів житлового, громадського, адміністративного, культурного, соціального, торго-вельно-побутового призначення, об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури засобами для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019 – 2023 | Комітет доступності, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі – УРМГ та КБ), Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі - УПСЗН), Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» (далі – БККП) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмут. |
| 3. | Забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | Організація роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | 2019 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція двох закладів культури у 2019 році |
| 4. | Визначення стану забезпечення житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливос-тями, засобами для безперешкодного доступу. | Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання осіб з інвалідністю | 2019 – 2023 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі - БЖУК), УПСЗН, житлово-будівельний кооператив (далі – ЖБК), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), УМР, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради (далі – ДАБК) | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Формування переліку з визначенням рівня доступності житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями |
| 5. | Забезпечення під час облашту-вання стоянок для паркування автотранспо-ртних засобів, наявність місць для паркування автотранспо-ртних засобів, які належать особам з інвалідністю, а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворю-ванням опорно-рухового апарату | Контроль за забезпеченням під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих місць для паркування автотранспортних засобів, місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату | 2019 – 2023 | ДАБК, УМР, УРМГ та КБ | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Наявність облаштованих місць для паркування автотранспо-ртних засобів, які належать особам з інвалідністю, встановлення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату |
| 6. | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобі-льних груп населення | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019 – 2023 | УРМГ та КБ | Не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Організація вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі на території м.Бахмут для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення |
| 7. | Забезпечення комфортного та безпечного пересування пасажирів з обмеженими фізичними можливос-тями та інших мало-мобільних груп населення | Придбання низькопольних тролейбусів | 2019-2023 | Комунальне підприємство «БАХМУТЕЛЕК-ТРОТРАНС» | Інші джерела | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 |  | 13800,0 | 69000,0 | Придбання 10 од. низькопольних тролейбусів (4 од. низькопольних на автономному ході, 6 од. низькопольних тролейбусів) |
| 8. | Проведення модернізації закладів культури | Облаштування пандусу до будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» за адресою: м.Бахмут, вул.Перемоги,23-А | 2019 | Департамент капітального будівництва Донецької облдержадміні-страції | Державний бюджет міський бюджет м. Бахмута | 36,0 4,0 |  |  |  |  |  | 36,0 4,0 | Облаштування пандусу – 1 од. |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» за адресою: м.Бахмут, вул. Незалежності, 26 | 2019 | Управління культури Бахмутської міської ради, Комунальний заклад культури «Бахмутський краєзнавчий музей» | Держав-ний бюджет | 8,7 |  |  |  |  |  | 8,7 | Облаштування пандусу – 1 од. |
| 9. | Інформу-вання людей з вадами зору | Вивіска тактильної таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля на вході в адмінбудівлю по вул. Зелена, 41 та абонентний відділ по вул.Миру,40 Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» (далі – ТОВ «Бахмут-Енергія») | 2019 | ТОВ «Бахмут-Енергія» | Кошти ТОВ «Бахмут-Енергія» | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 | Вивіска табличок – 2 од. |
|  |  | Улаштування тактильного покриття поверхні для осіб з вадами зору до будівлі ТОВ «Бахмут-Енергія» за адресою: м.Бахмут, вул. Зелена, 41 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | Улаштування тактильного покриття на вході до будівлі |
| 10. | Обладнання спеціальних місць для МГН | Обладнання спеціалізованого паркувального місця, позначеного розміткою на стоянці ТОВ «Бахмут-Енергія» за адресою: м.Бахмут, вул. Зелена, 41 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | Обладнання паркувальних місць – 2 од. |
| 11. | Обладнання спеціальними пристроями вхідних дверей для МГН | Розташування кнопки виклику на висоті 0,9-1,2м. на вході у будівлю ТОВ «Бахмут-Енергія» за адресою: м.Бахмут, вул. Зелена, 41 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | Розташування кнопки виклику – 1 од. |
| 12. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших мало-мобільних груп населення до закладів охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Встановлення ліфту (ліфтового підйомника) у двоповерховій будівлі Комуналь-ного некомер-ційного підприєм-ства «Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута» (далі – КНП «ЦПМД») (Корпусу 1) за адресою: м.Бахмут, вул.О.Сибірцева,15 | 2020-2021 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м.Бахмута» | міський бюджет м. Бахмута |  |  | 1050,0 |  |  |  | 1050,0 | Розробка проекту та встановлення ліфту (ліфтового підйомника) – 1 од. |
|  |  | Проведення модернізації існуючого ліфту з встановленням нової кабіни та розширенням ліфтових пройомів під коляски для осіб з інвалідністю у будівлі КНП «ЦПМД м.Бахмута» за адресою: м.Бахмут, вул.О.Сибірцева, 15 (корпус 2) | 2020 |  | міський бюджет м. Бахмута |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 | Проведення модернізації існуючого ліфту – 1 од. |
|  |  | Вивіска тактильної таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля у будівлі КНП «ЦПМД м.Бахмута» по вул.О.Сибір-цева, 15 м.Бахмут. | 2019-2020 |  | міський бюджет м. Бахмута | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 50,0 | Вивіска табличок -59од.(2019рік) -58од.(2020рік) |
|  |  | Облаштування пандусу до лікува-льного корпуса Комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсив-ного лікування м. Бахмут» (далі – КНП «БЛІЛ м.Бахмут») (невро-логічне відділення) за адресою: вул. Миру,10, м.Бахмут. | 2019 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м.Бахмут» | міський бюджет м. Бахмута | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | Облаштування пандусу – 1 од. |
|  |  | Пристосування санітарно-гігієніч-ної кімнати для потреб осіб з обме-женими фізичними можливостями до приміщення КНП "Бахмутська стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. Б.Горбатова, 63, м.Бахмут | 2020-2021 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | міський бюджет м. Бахмута |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати – 1 од. |
| 13. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобі-льних груп населення до закладів торгівлі | Облаштування пандусу до Торгівельного комплексу «Чайка» за адресою: вул.Чайковського, 101, м.Бахмут. | 2020 | УМР, УРМГ та КБ, Відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради | міський бюджет м. Бахмута |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | Облаштування пандусу – 1 од. |
| 14. | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та облаштування гідравлічного підйомнику (ножничного типу) до шкільних навчальних закладів освіти Бахмутської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломобі-льних груп населення | Бахмутський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 -багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул. Миру,22, м.Бахмут | 2019 | Управління освіти Бахмутської міської ради, «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 –багатопрофіль-ний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, Підрядна організація -Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «Центрбуд» | міський бюджет м. Бахмута | 780,0 |  |  |  |  |  | 780,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., гідравлічний підйомник (ножнничного типу) – 1 од. |
| 15. | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та облаштування пандусу до шкільних навчальних закладів освіти Бахмутської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломобіль-них груп населення | Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Леваневського,111, м.Бахмут | 2019 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Бахмутської міської ради Донецької області, Підрядна організація Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «СТЕК» | міський бюджет м. Бахмута | 650,0 |  |  |  |  |  | 650,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.2 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Маріупольська, 2, м.Бахмут | 2019 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута | 266,0 |  |  |  |  |  | 266,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.3 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №10 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Гаршина, 50, м.Бахмут | 2019 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №10 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута | 177,0 |  |  |  |  |  | 177,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.4 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Леваневського, 10, м.Бахмут | 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  | 650,0 |  |  |  |  | 650,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.5 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Ювілейна, 34, м.Бахмут | 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.6 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №3 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Чапліна, 1, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №3 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  | 280,0 |  |  |  | 280,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.7 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №1 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Тургенєва, 1-А, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №1 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | Міський бюджет м. Бахмута |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.8 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №9 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Дружби, 1, м.Бахмут | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №9 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  | 226,0 |  |  | 226,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.9 |  | Бахмутський міський центр дітей та юнацтва за адресою: вул.Миру, 58, м.Бахмут | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутський міський центр дітей та юнацтва, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.10 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №4 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Загородня, 22, м.Бахмут | 2023 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №4 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 15.11 |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №7 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Ковальська, 121, м.Бахмут | 2023 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №7 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  |  | 490,0 | 490,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16. | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та облаштування пандусу до дошкільних навчальних закладів освіти Бахмутської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Дитячий дошкільний навчальний заклад ясла-садок №4 "Лелеченька" за адресою: вул.Загородня, 22-А, м.Бахмут | 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дитячий дошкільний навчальний заклад ясла-садок №4 "Лелеченька", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  | 380,0 |  |  |  |  | 380,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.2 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №10 "Кристалик" за адресою: вул.Свободи, 18-А, м.Бахмут | 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №10 "Кристалик" підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  | 360,0 |  |  |  |  | 360,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.3 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №16 "Ромашка" за адресою: вул.Ювілейна, 10-А, м.Бахмут | 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №16 "Ромашка", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  | 260,0 |  |  |  |  | 260,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.4 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 "Росинка" за адресою: пров. 2-й Ломоносівський, 2, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 "Росинка", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.5 |  | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, дитячий садок №24 "Сонечко" за адресою: вул. Чайковського, 81, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, дитячий садок №24 "Сонечко", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.6 |  | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, дитячий садок №25 "Дзвіночок" за адресою: вул. Садова, 138-А, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, дитячий садок №25 "Дзвіночок", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  | 360,0 |  |  |  | 360,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.7 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №27 "Зірочка" за адресою: вул. Оборони, 25, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №27 "Зірочка", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.8 |  | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок №31 "Рябінушка" за адресою: вул. Б.Горбатова, 14, м.Бахмут | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок №31 "Рябінушка", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.9 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №34 "Тополька" за адресою: вул. Харківська, 55, м.Бахмут | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №34 "Тополька", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  | 260,0 |  |  | 260,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.10 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №36 "Теремок" за адресою: пров. 1-й Гоголя, 7-А, м.Бахмут | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №36 "Теремок", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  | 240,0 |  |  | 240,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.11 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №39 "Кульбабка" за адресою: вул. Польова, 37, м.Бахмут | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №39 "Кульбабка", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  | 360,0 |  |  | 360,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.12 |  | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок №40 "Посмішка" за адресою: вул. Чайковського, 99, м.Бахмут | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок №40 "Посмішка", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  | 340,0 |  |  | 340,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.13 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №47 "Оленка"за адресою: вул. Ювілейна, 12, м.Бахмут | 2023 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №47 "Оленка", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  |  | 320,0 | 320,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.14 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №52 "Райдуга" за адресою: вул. Сибірцева, 166, м.Бахмут | 2023 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №52 "Райдуга", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.15 |  | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок №54 "Світлячок" за адресою: вул. Захисників України, 19, м.Бахмут | 2023 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок №54 "Світлячок", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  |  | 380,0 | 380,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.16 |  | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, ясла-садок №55 "Ведмежатко" за адресою: вул. Захисників України, 25, м.Бахмут | 2023 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, ясла-садок №55 "Ведмежатко",підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  |  | 360,0 | 360,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 16.17 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №56 "Гусельки" за адресою: вул. Некрасова, 40, м.Бахмут | 2023 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №56 "Гусельки", підрядна організація | міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  |  | 440,0 | 440,0 | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. |
| 17. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломобіль-них груп населення до адміністра-тивних будівель Бахмутської міської ради | Облаштування пандусу до адміністративної будівлі за адресою: вул.Привокзальна,3, м.Бахмут | 2020 | Бахмутська міська рада | Держав-ний бюджет |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | Облаштування пандусу – 1 од. |
|  |  | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: вул.Привокзальна, 3, м.Бахмут | 2020 | Бахмутська міська рада | Держав-ний бюджет |  | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати – 1 од. |
|  |  | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати (поточний ремонт) для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями у будівлі Бахмутської міської ради по вул.Миру, 44, м.Бахмут | 2019-2020 | Бахмутська міська рада | міський бюджет м.Бахмута | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати – 1 од. |
| 18. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломо-більних груп населення до багатоповер-хових будівель (Облашту-вання пандусів) | вул.Чайковського, 1а | 2021 | БЖУК, УРМГ та КБ | Держав-ний бюджет |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | Облаштування пандусів – 3 од. |
|  |  | вул.О.Сибірцева, 25 | 2019 |  | Держав-ний бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 | Облаштування пандусів – 1 од. |
|  |  | вул. Привокзальна,1 | 2019 |  | Держав-ний бюджет | 20,00 |  |  |  |  |  | 20,00 | Облаштування пандусів – 2 од. |
| 19. | Забезпечення безперешкодного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення тротуарами, пішохідними переходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Облашту-вання тротуарів з’їздами (в рамках виконання капітального ремонту тротуарів) | вул.Ціолковського (від вул.Ковальська до вул.О.Сибірцева) (8 з’їздів) | 2019 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Держав-ний бюджет | 8,00 |  |  |  |  |  | 8,00 | Облаштування з’їздів – 8 од. |
|  |  | вул.Миру від вул.Героїв Праці до вул.Мариупольська з обох боків вулиці | 2021 | УРМГ та КБ | міський бюджет м. Бахмута |  | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 | Облаштування з’їздів – 20 од. |
|  |  | вул.Ювілейна від вул.Леваневського до вул.Декабристів з боку відділення поштового зв’язку Бахмут - 10. | 2019 | УРМГ та КБ | міський бюджет м. Бахмута | 11,00 |  |  |  |  |  | 11,00 | Облаштування з’їздів – 11 од. |
|  |  | Перехрестя вул. Б.Горбатова – вул. Миру. (2 з’їзди) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | міський бюджет м. Бахмута | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | Облаштування з’їздів – 2 од. |
|  |  | Перехрестя вул. Б.Горбатова – вул. О.Сибірцева. (1 з’їзд) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | міський бюджет м. Бахмута | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | Облаштування з’їзду – 1 од. |
|  |  | вул.О.Сибірцева (вхід в парк з боку автостоянки) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | міський бюджет м. Бахмута | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 | Облаштування тротуару біля пониженого з’їзду |
| 19.2 | Облашту-вання тротуарів з’їздами | вул. В.Першина - вул. Садова (1 з’їзд) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | міський бюджет м. Бахмута | 7,0 |  |  |  |  |  | 7,0 | Облаштування з’їздів – 7 од. |
|  |  | вул. Б.Горбатова, 57 (2 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Верхній парк - «Каскад» ( 4 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Облашту-вання тротуарів з’їздами | вул.Торгова-вул.Незалежності (2 з’їзди) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | міський бюджет м. Бахмута | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 | Облаштування з’їздів – 7 од. |
|  |  | біля житлових будинків: вул. Чайковського №№ 30-34 (3 з’їзди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Нижня Маріупольська ( 2 з’їзди). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Зниження бордюрного каменю | вул.Ковальська ( біля обеліску «Слави») (1 з’їзд) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | міський бюджет м. Бахмута | 33,00 |  |  |  |  |  | 33,00 | Заниження бордюрного каменю – 32 од. |
|  |  | вул.Б. Горбатова (від вул. Незалежності до будівлі УТСЗН) (10 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Миру ( від вул. Б.Горбатова до вул.Привокзальна) (20 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | біля житлового будинку: вул. О.Сибірцева, 148 (1 з’їзд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщення на перехресті | вул. Незалежності – вул. Маріупольська | 2019-2020 | УРМГ та КБ, БККП | міський бюджет м. Бахмута | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 | Встановлення на світлофорних об’єктах 2 од. системи звукового сповіщення |
|  |  | вул. Незалежності – вул. Торгова |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 16201,6 | 17285,0 | 17100,0 | 15986,0 |  | 16630,0 | 83202,6 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  | 82,7 | 65,0 | 30,0 | - |  | - | 177,7 |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  |  | 2314,0 | 3420,0 | 3270,0 | 2186,0 |  | 2830,0 | 14020,0 |  |
|  | Інші джерела фінансування |  |  |  |  | 13804,9 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 |  | 13800,0 | 69004,9 |  |

Додаток №1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми підготовлено Управлінням  муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                       Н.С. Отюніна

Додаток 2

до Програми по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки,

затвердженої рішенням

Бахмутської міської ради

від 27.03. 2019    №  6/127-2498

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап | ІV етап | V етап |
|  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн |  | 16201,6 | 17285,0 | 17100,0 | 15986,0 | 16630,0 |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість пандусів, які планується облаштувати | од. | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 2. | Кількість гідравлічних підйомників (ножничного типу), які планується облаштувати | од. | - | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Кількість ліфтів, які планується встановити (модернізувати) | од. | - | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Кількість будівель що планує встановити кнопки виклику | од. | - | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Кількість будівель що планує облаштувати паркувальні місця | од. | - | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Кількість будівель що планує облаштувати тактильне покриття | од. | - | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Кількість будівель що планує встановити таблички шрифтом Брайля | од. | - | 2 | 1 |  |  |  |
| 8. | Кількість з’їздів, які планується облаштувати | од. | 107 | 88 | 20 |  |  |  |

| 9. | Кількість світлофорних об’єктів, які планується облаштувати системами звукового сповіщення | од. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Кількість санітарно-гігієнічних кімнат, які планується облаштувати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | од. | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 11. | Кількість низькопольних тролейбусів що планується придбати (4 од. низькопольних на автономному ході, 6 од. низькопольних тролейбусів) | од. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пристосування об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | % |  | 53,5 | 63,1 | 82,1 | 91 | 100 |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута | % | 14 | 29 | 34 | 38,8 | 44,8 | 48,8 |

Додаток №2 «Показники результативності Програми» до Програми підготовлено Управлінням  муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                   Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Програми по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмут на 2019-2023 роки,

затвердженої рішенням

Бахмутської міської ради

від 27.03. 2019    №  6/127-2498

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис. грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап | ІV етап | V етап |  |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 16201,6 | 17285,0 | 17100,0 | 15986,0 | 16630,0 | 83202,6 |
| державний бюджет | 82,7 | 65,0 | 30,0 | - | - | 177,7 |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| міський бюджет | 2314,0 | 3420,0 | 3270,0 | 2186,0 | 2830,0 | 14020,0 |
| кошти інших джерел | 13804,9 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 69004,9 |

Додаток №3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми підготовлено Управлінням  муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                   Н.С. Отюніна