

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**127 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.03.2019 № 6/127-2502

м. Бахмут

***Про результати виконання у 2018 році***

***Програми «Підвищення безпеки***

***дорожнього руху на території***

***м. Бахмута на 2016–2020 роки»***

Розглянувши службову записку від 15.02.2019 № 01-0925-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017   
№ 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017  
 № 6/102-1909, від 28.11.2018 №6/123-2382 (далі – Програма), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

від 27.03.2019 № 6/127-2502

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої****рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1909, від 28.11.2018 №6/123-2382**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1909,  від 28.11.2018 №6/123-2382 |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

Виконання у 2018 році заходів Програми «Підвищення безпеки дорожньогоруху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», із змінами, надається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2018 році результативних показників Програми «Підвищення безпеки дорожнього рухуна території м. Бахмута на 2016-2020 роки», із змінами, надається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка щодо результатів виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», із змінами, надається у додатку 3 до Звіту.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території   
м. Бахмута на 2016-2020 роки» є актуальною для підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті Бахмут, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів, пропонуємо продовжити її реалізацію.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху**на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1909, від 28.11.2018 №6/123-2382, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»,затвердженоїрішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами

**Виконання у 2018 році заходів**

**Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Організаційно - методичні заходи | 1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі міста | 2018- 2019 р.р. | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГ та КБ),  проектна організація | 350,0  міський  бюджет | 347,0  міський  бюджет | 99,1 | За рахунок коштів міського бюджету ТОВ «ДОРБУД» виконана схема дорожнього руху м. Бахмут, економія бюджетних коштів склала 0,9% за результатами проведення тендерної процедури |
| 1.2 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста | Постійно | Бахмутський відділ поліції ГУНП України в Донецькій області (далі – Бахмутський ВП) | Не потребує | - | - | Проводиться постійно інспекторами Бахмутського ВП, скоєно 57 ДТП на рівні 2017 року |
| 1.3 Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів | Щоквар тально, на протязі року | Батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції (далі БПП),  КП «БККП» | Не потребує | - | - | Протягом року щоквартально надавалась оцінка ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів, 54,2 % необхідно замінити на світлодіодні |
| 2 | Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху | 2.1 Виконання капітального ремонту світлофорних об’єктів | 2018 р. | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | 500,0  міський бюджет | 407,9  міський  бюджет | 81,6 | За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт 2 од. світлофорних об’єктів руху м. Бахмут, економія бюджетних коштів |
| 2.2 Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами | 2016-  2020 р.р. | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | 200,0  міський бюджет | 4,7  міський  бюджет | 2,4 | За рахунок коштів міського бюджету встановлено 8 од. інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами, виконано не в повному обсязі через недостатнє фінансування |
| 2.3 Поточне утримання світлофорних об’єктів | 2016-  2020 р.р. | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | 100,0  міський бюджет | 107,0  міський  бюджет | 107 | Протягом року за рахунок коштів міського бюджету проводилося поточне обслуговування 10 од. світлофорних об’єктів |
| 3 | Організація дорожнього руху | 3.1 Встановлення дорожніх знаків | 2016-  2020 р.р. | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | 130,0  міський бюджет | 145,3  міський  бюджет | 111,8 | За рахунок коштів міського бюджету встановлено 248 од. дорожніх знаків |
| 3.2 Поточне утримання  дорожніх знаків | 100,0  міський бюджет | 100,0  міський  бюджет | 100 | Протягом року за рахунок коштів міського бюджету проводилося поточне обслуговування 1927 од. дорожніх знаків |
| 3.3 Виконання дорожньої розмітки | 2016-  2020 р.р. | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | 450,0  міський бюджет | 433,1  міський  бюджет | 96,2 | За рахунок коштів міського бюджету нанесено 23,72 км осьової розмітки, 3101 м2 пішохідної розмітки, економія бюджетних коштів |
| 4 | Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху | 4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху | 2016-  2020 р.р. | Бахмутський ВП, Управління освіти Бахмутської міської ради (далі Управління освіти) | Не потребує | - | - | Протягом року проведено 27 виступів по телебаченню, розміщено 35 статей в газетах, 112 статей в мережі Інтернет |
| 4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху | 2016-  2020 р.р. | Бахмутський ВП, місцеве телебачення, керівники підприємств | Кошти підприємств | - | - | Протягом року по телебаченню забезпечено трансляцію 38 роликів соціальної реклами з безпеки дорожнього руху |
| 4.3 Розповсюдження методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах | 2016-  2020 р.р. | Управління освіти, Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | Протягом року розповсюджено 600 методичних матеріалів та пам’яток з безпеки дорожнього руху |
| 4.4 Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху | 2016-  2020 р.р. | Управління освіти,  Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | Протягом року проведено 70 заходів з безпеки дорожнього руху в учбових закладах, при цьому охоплено 5427 дітей; обладнано 14 класів по вивченню ПДР України; 28 куточків по безпеці дорожнього руху |
|  | **Всього,**  міський бюджет |  |  |  | 1830,0 | 1545,0 | 84,4 |  |

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху  
на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»,

затвердженоїрішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами

**Виконання у 2018 році результативних показників**

**Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Одиниця**  **виміру** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
|  | **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 1830,0 | 1545,0 | Захід виконано на 84,4%,  економія бюджетних коштів, недостатнє фінансування | Заходи, які виконані не в повному обсязі, заплановані до виконання на 2019 рік |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість пристроїв примусового зниження швидкості, які планується встановити | од. | - | - | - | - |
| 2. | Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести на пішохідних переходах | м2 | 2900 | 3101 | 107,0% | - |
| 3. | Кількість світлодіодних світлофорів, які планується встановити | од. | 20 | 31 | 155% | - |
| 4. | Кількість інформаційно-вказівних знаків з новими назвами | од. | 210 | 8 | Виконано не в повному обсязі через  недостатнє фінансування | Виконання заходу заплановано  на 2019 рік |
| 5. | Кількість дорожніх знаків, які планується встановити | од. | 142 | 248 | в 1,7 р. більше | - |
| 6. | Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, які планується провести | од. | 503 | 882 | в 1, 7 р. більше | - |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Динаміка збільшення кількості пристроїв примусового зниження швидкості на вулично-дорожній мережі міста | % | - | - | - | - |
|  | **ІV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Динаміка кількості лампових світлофорів, замінених на світлодіодні | % | 40,0 | 45,8 | - | - |

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

Додаток 3

до Звіту про результати виконання

у 2018 році Програми «Підвищення

безпеки дорожнього руху на території

м. Бахмута на 2016-2020 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2018 році Програми «Підвищення безпеки**

**дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1909, від 28.11.2018 №6/123-2382.

Основною метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху.

На 2018 рік Програмою заплановано **13 заходів**, на загальну суму **1830,0** **тис. грн.,** фактично виконано **13 заходів** на суму **1545,0** **тис. грн.,** а саме:

**1.** **Організаційно-методичні заходи:**

1.1 *Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі міста* – за рахунок коштів міського бюджету на суму ***347,0*** ***тис. грн.*** ТОВ «ДОРБУД» виконана схема організації дорожнього руху м. Бахмут.

1.2 *Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста* – проводиться постійно інспекторами Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі Бахмутський ВП).

Згідно інформації Бахмутського ВП, станом на 31.12.2018 року на території   
м. Бахмута скоєно 57 ДТП, під час яких 2 особи загинули та 77 осіб були травмовані, що в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року складає рівень по кількості ДТП (57) зниження по кількості загиблих на 60,0% (5) та зріст по кількості травмованих на 11,6% (69).

Причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод виступають порушення правил маневрування (42,1%), перевищення встановленої швидкості руху (15,8%), порушення правил проїзду перехресть (28,1%), керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння (7,0%), порушення правил пішоходами (7,0%).

По видах ДТП в 2018 році розподіляються таким чином: зіткнення – 24; перекидання – 0; наїзд на пішохода – 23; наїзд на велосипедиста – 4; наїзд на транспортний засіб, що стоїть – 2; наїзд на перешкоду – 4; падіння пасажирів - 0.

87,7% дорожньо-транспортних пригод скоєні водіями транспортних засобів; 7,0% - пішоходами; 5,3% - велосипедистами.

Скоєно ДТП за участю дітей – 11, в яких 1 дитина загинула та 12 дітей отримали травми, що в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року складає зріст по кількості ДТП на 83,3% (6), рівень по кількості загиблих (в 2017 – 1) та зріст по кількості травмованих на 50,0% (8).

1.3 *Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів -* на території м. Бахмут експлуатуються 10 світлофорних об’єктів, які встановлені на аварійно-небезпечних ділянках, біля закладів освіти, а також поблизу об`єктів масового пересування людей. На перехрестях вул. Горбатова з вул. Садова,  
вул. Горбатова з вул. Миру, вул. Незалежності з вул. Горбатова, вул. Торгова та вул. Ювілейна з вул. Леваневського м. Бахмут встановлені та працюють сучасні світлодіодні транспортні світлофори. Інші світлофорні об’єкти є ламповими, утримання яких потребує значних фінансових витрат. На сьогоднішній день 45,8% лампових світлофорів замінено на світлодіодні.

**2. Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху:**

2.1 *Виконання капітального ремонту світлофорних об’єктів -* за рахунок коштів міського бюджету на суму ***407,9 тис. грн.*** підрядною організацієювиконано капітальний ремонт світлофорних об’єктів – 2 од. на перехрестях вул. Горбатова з вул. Незалежності, та вул. Горбатова з вул. Миру. Встановлені сучасні світлодіодні світлофори із зворотнім відліком часу у кількості 15 од. транспортних і 16 од. пішохідних.

2.2 *Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами -* за рахунок коштів міського бюджету на суму ***4,7 тис. грн.*** встановлено 8 інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами.

2.3 *Поточне утримання світлофорних об’єктів* - роботи з обслуговування і технічного ремонту світлофорних об’єктів виконувало КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП»)

На вуличній мережі м. Бахмута встановлено 10 світлофорних об’єктів, в тому числі транспортних світлофорів - 68 од., пішохідних світлофорів – 52 од.

Протягом 2018 року виконувались роботи з:

* заміни електроламп у світлофорах – 952 од.;
* ремонту запобіжників – 70 од;
* заміни патронів – 86 од.;
* заміни автоматичного вимикача – 1 од.;
* фарбування стійок світлофорів – 13 од.;
* ремонту контролера;
* обрізка гілок дерев, які обмежували видимість світлофорів .

Фактичні видатки на технічне обслуговування світлофорних об’єктів у 2018 році склали ***107,0 тис. грн.*** Роботи були виконані за рахунок коштів міського бюджету.

**3. Організація дорожнього руху**

3.1 *Встановлення дорожніх знаків* – за рахунок коштів міського бюджету на суму ***145,3 тис. грн.*** придбано та встановлено 248 од. дорожніх знаків згідно вимог Батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції.

3.2 *Поточне утримання дорожніх знаків* - роботи з обслуговування, встановлення, заміни дорожніх знаків у 2018 році виконувало КП «БККП». Протягом 2018 року:

* встановлено дорожніх знаків - 134 од.;
* демонтовано дорожніх знаків – 109 од.;
* виконана обрізка дерев, які обмежували видимість знаків.

Роботи виконані на суму ***100,0 тис. грн.*** за рахунок коштів міського бюджету.

3.3 *Виконання дорожньої розмітки -* за рахунок коштів міського бюджету на суму ***433,1 тис. грн.*** виконані роботи з нанесення осьової дорожньої розмітки - 23,72 км, дорожньої розмітки 1.14.1. «Пішохідний перехід» в об’ємі 3101 кв. м.

**4. Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху**

*4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху -* протягом 2018 року в засобах масової інформації Бахмутським відділом поліції ГУ НП України в Донецькій області були висвітлені актуальні питання по забезпеченню безпеки дорожнього руху: проведено 27 виступів по телебаченню, розміщено 35 статей в газетах, 112 статей в мережі Інтернет.

*4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху -*  протягом 2018 рокупо телебаченню забезпечено трансляцію 38 роликів соціальної реклами з безпеки дорожнього руху.

*4.3 Створення для шкільних закладів методичних матеріалів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах -* розповсюджено 600 методичних матеріалів та пам’яток з безпеки дорожнього руху.

*4.4 Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху -* проведено 70 заходів з безпеки дорожнього руху в учбових закладах, при цьому охоплено 5427 дітей; обладнано 14 класів по вивченню Правил дорожнього руху України; 28 куточків по безпеці дорожнього руху.

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**