

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**127 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.03.2019 № 6/127-2506

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***благоустрою міста Бахмут  
на 2016-2020 роки***

Заслухавши інформацію від 15.02.2019 № 01-0923-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про внесення змін до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із внесеними до неї змінами, враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 15.02.2019 № 03-29/117, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 21.02.2019 №141/02, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1907, від 28.03.2018 №6/111-2150, від 28.11.2018 № 6/123-2379 (далі – Програма):

1.1 У змісті Програми назву розділу 5 Програми змінити на «Заходи з реалізації Програми».

1.2 Рядки 9 та 9.1 Паспорту Програми викласти у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 449161,29 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - кошти державного бюджету | 154929,0 тис. грн.; |
| - кошти обласного бюджету | 14317,7 тис. грн. |
| - кошти міського бюджету | 247568,39 тис. грн.; |
| - кошти інших джерел | 32346,2 тис. грн. |

1.3 Розділ 5 «Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки» Програми викласти у новій редакції:

«5. Заходи з реалізації Програми.

Для забезпечення реалізації мети Програми заплановано виконання заходів, наведених у додатку 1 до Програми (додається).»

1.4 Розділ 6 «Очікувані результати» Програми доповнити абзацом 8 наступного змісту: «Показники результативності Програми наведені у додатку 2 до Програми (додається).»

* 1. Розділ 7 «Фінансове забезпечення Програми» Програми доповнити п.7.3 наступного змісту: «7.3. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 3 до Програми (додається).»
  2. Доповнити Програму додатками: 1 «Заходи з реалізації Програми», 2 «Показники результативності Програми», 3 «Ресурсне забезпечення Програми», додаються.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2019 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Вважати такими, що втратили чинність:

- рядки 9, 9.1 п.п. 1.1, п.п. 1.2 – 1.4 п. 1 рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1907 «Про внесення змін до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки»;

- рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2150 «Про внесення змін до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки»;

- рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2379 «Про внесення змін до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

*Додаток 1*

*до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами*

*(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2506)*

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Забезпечення проведення капітального ремонту доріг міста | Капітальний ремонт доріг м. Бахмут | 2016-2020 роки | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГКБ), комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 9209,4 | 6500 | 7000 | 8000 | 30709,4 | Проведення 140 тис. м2 капітального ремонту доріг міста |
| міський бюджет | 1653,8 | 11263,9 | 11000 | 10000 | 10000 | 43917,7 |
| інші | - | - | - | 24731,3 | - | 24731,3 |
| 2. | Забезпечення проведення реконструкції доріг міста | Реконструкція доріг м. Бахмут | 2018-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | - | 7441,3 | 9400 | 10000 | 26841,3 | Проведення 60 тис. м2 реконструкції доріг міста |
| обласний бюджет | - | - | 4532,7 | - | - | 4532,7 |
| міський бюджет | - | - | 6762 | 6000 | 4000 | 16762 |
| 3. | Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста | Капітальний ремонт тротуарів м. Бахмут | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 13630,8 | 10000 | 6000 | 6000 | 35630,8 | Проведення 84 тис. м2 капітального ремонту тротуарів міста |
| обласний бюджет | - | - | 3500 | - | - | 3500 |
| міський бюджет | 299,9 | 2110,1 | 5055 | 6000 | 6000 | 19465 |
| 4. | Забезпечення поточного ремонту шляхів міста | Поточний ремонт доріг м. Бахмут | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | 2510,5 | 2833 | 6500 | 6000 | 6000 | 23843,5 | Проведення 45 тис. м2 поточного ремонту шляхів міста |
| 5. | Забезпечення проведення капітального ремонту мостів. | Капітальний ремонт мостів м. Бахмут | 2017-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 12665,1 | 4441,6 | - | 10000 | 27106,7 | Проведення капітального ремонту 4 мостів |
| міський бюджет | - | 198,3 | 500 | - | 3000 | 3698,3 |
| інші | - | - | - | 5737,5 | - | 5737,5 |
| 6. | Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій | Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | обласний бюджет | - | - | 6285 | - | - | 6285 | Проведення 55 тис. м2 капітального ремонту прибудинкових територій |
| міський бюджет | 3602,8 | 8188,7 | 3655,6 | 6000 | 6000 | 27447,1 |
| 7. | Забезпечення зимового утримання шляхів | Зимове утримання шляхів (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами) | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | 650 | 600 | 800 | 850 | 900 | 3800 | Належне зимове утримання шляхів міста |
| 8. | Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, встановлення скульптурних фігур, МАФів | Будівництво парку Ювілейний; капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, встановлення скульптурних фігур, МАФів:  - тематичного парку «Камені Донбасу»;  - бульвару Металургів;  - скверу по  вул. Горького;  - набережної  р. Бахмутка;  - площі Свободи;  - скверу Фонтанний. | 2016-2020 роки | УРМГКБ, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради,  Управління культури Бахмутської міської ради,  комунальні підприємства | державний  бюджет | 5015,8 | 6207 | - | 7600 | 14600 | 33422,8 | Будівництво парку Ювілейний, проведення капітального ремонту та реконструкції тематичного парку «Камені Донбасу»,  бульвару Металургів, , скверу Дружби, скверу по вул. Горького, набережної р. Бахмутка, фонтанів на площі Свободи та у Фонтанному сквері, встановлення скульптурних фігур, МАФів на площі Свободи, бульварі Металургів |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| міський бюджет | - | - | 2106,9 | 11800 | 1600 | 15506,9 |
| інші | - | - | 322,1 | 300 | 300 | 922,1 |
| 9. | Забезпечення капітального ремонту кладовищ міста | Капітальний ремонт території кладовища по вулиці Маріупольська,  кладовища №1  (с. Іванівське) | 2019 рік | УРМГКБ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») | міський бюджет | - | - | 3500 | 6491 | - | 9991 | Збільшення терміну придатності елементів благоустрою |
| 10. | Забезпечення поточного утримання дорожньо-мостового господарства | Поточне утримання вулиць, доріг, мостів, майданів, парків, скверів, створення умов для зручного і безперешкодного пересування інвалідів | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | 900 | 1120 | 4150 | 4300 | 4700 | 15170 | Забезпечення належного санітарного та естетичного стану міста |
| 11. | Забезпечення капітального та поточного ремонту, утримання зливової каналізації | Капітальний та поточний ремонт, утримання зливової каналізації | 2016-2020 роки | УРМГКБ,  КП «БККП» | міський бюджет | 175,28 | 344 | 639 | 800 | 1000 | 2958,28 | Забезпечення належного санітарного стану міста |
| 12. | Забезпечення поточного ремонту і утримання дитячих і спортивних майданчиків та благоустрій прибудинкових територій | Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків | 2016-2020 роки | Балансоутриму-вачі, комунальні підприємства | міський бюджет | 56,3 | 209,1 | 200 | 900 | 1080 | 2445,4 | Забезпечення належних умов для відпочинку населення |
| інші | 41 | - | 80 | 100 | 120 | 341 |
| 13. | Придбання техніки | Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства | 2017-2020 роки | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, УРМГКБ комунальні підприємства | міський бюджет | - | 5343,9 | 6235 | 16575 | 10000 | 38153,9 | Придбання 17 од. техніки для підприємств житлово-комунального господарства |
| 14. | Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше | Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше) | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 1218 | - | - | - | 1218 | Покращення естетичного стану міста |
| міський бюджет | 873,16 | 1665,4 | 2335 | 2505 | 2505 | 9883,56 |
| інші | - | 118,1 | - | - | - | 118,1 |
| 15. | Забезпечення задовільного санітарного стану міста | Санітарна очистка  (поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, утримання зупинок, утримання кладовищ, захоронення безпритульних осіб, придбання обладнання для зберігання померлих, інше) | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | 290,05 | 505,7 | 2402,2 | 1925 | 1900 | 7022,95 | Покращення санітарного стану міста |
| інші | 33,7 | 162,5 | 100 | 100 | 100 | 496,2 |
| 16. | Приведення документації до нормативних показників | Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень) | 2016-2020 роки | Комунальні підприємства-балансоутримувачі | міський бюджет | 1207,7 | 1573,6 | 1621,5 | 1500 | 1600 | 7502,8 | Приведення документації до нормативних показників |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 17309,99 | 79166,6 | 100664,9 | 142614,8 | 109405 | 449161,29 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 2*

*до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами*

*(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2506)*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Назва показника** | | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | | **І етап виконання Програми** | | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 рік** | | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | | тис. грн. |  | | 17309,99 | 79166,6 | | 100664,9 | 142614,8 | 109405 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площа доріг міста, яку планується відновити капітальним ремонтом | | тис. м2 |  | | 4,195 | | 37,8 | 38,605 | 40,4 | 19,0 |
| 2. | Площа тротуарів міста, яку планується відновити капітальним ремонтом | | тис. м2 |  | | 0,305 | | 32,9 | 28,095 | 11,7 | 11,0 |
| 3. | Площа шляхів міста, яку планується відновити поточним ремонтом | | тис. м2 |  | | 7,157 | | 5,8 | 6,043 | 13,0 | 13,0 |
| 4. | Кількість мостів, які планується відновити капітальним ремонтом | | од. |  | | - | | 1 | - | 1 | 2 |
| 5. | Площа прибудинкової території, яку планується відновити капітальним ремонтом | | тис. м2 |  | | 11,89 | | 18,8 | 5,4 | 9,51 | 9,4 |
| 6. | Кількість скверів, бульварів, площ, набережних, які планується відновити | | од. |  | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Кількість скульптурних фігур, МАФів, які планується встановити | | од. |  | | - | | - | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Кількість техніки, яку планується придбати | | од. |  | | - | | 8 | 3 | 3 | 3 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Динаміка збільшення площі доріг та тротуарів з відновленим покриттям | % | |  | | 1 | | 3,5 | 10 | 15 | 20 |
| 2. | Динаміка відновлення прибудинкових територій міста | % | |  | | 3 | | 11 | 13 | 18 | 20 |
| 3. | Динаміка збільшення зелених насаджень | % | |  | | 10 | | 23 | 25 | 28 | 30 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Динаміка поліпшення санітарного та естетичного стану міста, порівняно з попереднім роком | % | | |  | 10 | | 23 | 30 | 40 | 50 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 3*

*до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 22.06.2016 № 6/87-1546*

*(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради*

*від 27.03.2019 № 6/127-2506)*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | | | | **Всього витрат на виконання Програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 17309,99 | 79166,6 | 100664,9 | 142614,8 | 109405 | **449161,29** |
| державний бюджет | 5015,8 | 42930,3 | 28382,9 | 30000 | 48600 | **154929,0** |
| обласний бюджет | - | - | 14317,7 | - | - | **14317,7** |
| міський бюджет | 12219,49 | 35955,7 | 57462,2 | 81646 | 60285 | **247568,39** |
| кошти інших джерел | 74,7 | 280,6 | 502,1 | 30968,8 | 520 | **32346,2** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**