

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**135 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.11.2019 № 6/135-2731

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***благоустрою міста Бахмут  
на 2016-2020 роки***

Заслухавши інформацію від 24.10.2019 № 01-6187-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про внесення змін до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із внесеними до неї змінами, враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 29.10.2019 № 03-29/632, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 30.10.2019 № 687/02, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, рішення Бахмутської міської ради від 26.06.2019 № 6/131-2614 «Про добровільне приєднання територіальних громад до територіальної громади міста Бахмута Донецької області», керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1907, від 27.03.2019 № 6/127-2506, від 26.06.2019 № 6/131-2584, від 25.09.2019.№ 6/133-2663 (далі – Програма):

* 1. Визначивши, що дія Програми поширюється на територію Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, у зв’язку із чим в назві Програми слова «міста Бахмут» виключити.
  2. Рядки 9 та 9.1 Паспорту Програми викласти у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 460865,29 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - кошти державного бюджету | 122329,0 тис. грн.; |
| - кошти обласного бюджету | 14317,7 тис. грн. |
| - кошти міського бюджету | 188992,39 тис. грн.; |
| - кошти бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 114880,0 тис. грн. |
| - кошти інших джерел | 20346,2 тис. грн. |

* 1. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.
  2. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.
  3. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2019 рік, та передбачити кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проекту бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на наступний рік.

4. Вважати такими, що втратили чинність:

п.п. 1.1 - 1.3 п.1 рішення Бахмутської міської ради від 25.09.2019 №6/133-2663 «Про внесення змін до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020» та додатки до них;

рішення Бахмутської міської ради від 26.06.2019 № 6/131-2584 «Про внесення змін до Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

*Додаток 1*

*до Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами*

*(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2731)*

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Забезпечення проведення капітального ремонту доріг | Капітальний ремонт доріг | 2016-2020 роки | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГКБ), комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 9209,4 | 6500 | 7000 | - | 22709,4 | Проведення 145 тис. м2 капітального ремонту доріг |
| міський бюджет | 1653,8 | 11263,9 | 11000 | 22000 | - | 45917,7 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 22000 | 22000 |
| інші | - | - | - | 12731,3 | - | 12731,3 |
| 2. | Забезпечення проведення реконструкції доріг | Реконструкція доріг | 2018-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | - | 7441,3 | 9400 | 10000 | 26841,3 | Проведення 60 тис. м2 реконструкції доріг |
| обласний бюджет | - | - | 4532,7 | - | - | 4532,7 |
| міський бюджет | - | - | 6762 | 6000 | - | 12762 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 4000 | 4000 |
| 3. | Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів | Капітальний ремонт тротуарів | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 13630,8 | 10000 | 2000 | - | 25630,8 | Проведення 84 тис. м2 капітального ремонту тротуарів |
| обласний бюджет | - | - | 3500 | - | - | 3500 |
| міський бюджет | 299,9 | 2110,1 | 5055 | 10000 | - | 17465 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 12000 | 12000 |
| 4. | Забезпечення поточного ремонту шляхів | Поточний ремонт доріг | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | 2510,5 | 2833 | 6500 | 6000 | - | 17843,5 | Проведення 55 тис. м2 поточного ремонту шляхів |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 11000 | 11000 |
| 5. | Забезпечення проведення капітального ремонту мостів. | Капітальний ремонт мостів | 2017-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 12665,1 | 4441,6 | - | 10000 | 27106,7 | Проведення капітального ремонту 4 мостів |
| міський бюджет | - | 198,3 | 500 | - | - | 698,3 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
| інші | - | - | - | 5737,5 | - | 5737,5 |
| 6. | Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій | Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | обласний бюджет | - | - | 6285 | - | - | 6285 | Проведення 55 тис. м2 капітального ремонту прибудинкових територій |
| міський бюджет | 3602,8 | 8188,7 | 3655,6 | 6000 | - | 21447,1 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 6000 | 6000 |
| 7. | Забезпечення зимового утримання шляхів | Зимове утримання шляхів (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами) | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | 650 | 600 | 800 | 850 | - | 2900 | Належне зимове утримання шляхів |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 1600 | 1600 |
| 8. | Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, пам’ятників, встановлення скульптурних фігур, МАФів | Будівництво парку Ювілейний; капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, пам’ятників, встановлення скульптурних фігур, МАФів:  - тематичного парку «Камені Донбасу»;  - бульвару Металургів;  - скверу по  вул. Горького;  - набережної  р. Бахмутка;  - площі Свободи;  - скверу Фонтанний | 2016-2020 роки | УРМГКБ, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради,  Управління культури Бахмутської міської ради,  комунальні підприємства | державний  бюджет | 5015,8 | 6207 | - | 7600 | - | 18822,8 | Будівництво парку Ювілейний, проведення капітального ремонту та реконструкції тематичного парку «Камені Донбасу»,  бульвару Металургів, , скверу Дружби, скверу по вул. Горького, набережної р. Бахмутка, фонтанів на площі Свободи та у Фонтанному сквері, пам’ятника « Братська могила радянських воїнів Південно-Західного фронту» та пам’ятника Васі Носакову, встановлення скульптурних фігур, МАФів на площі Свободи, бульварі Металургів |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| міський бюджет | - | - | 2106,9 | 11800 | - | 13906,9 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 12000 | 12000 |
| інші | - | - | 322,1 | 300 | 300 | 922,1 |
| 9. | Забезпечення капітального ремонту кладовищ | Капітальний ремонт території кладовища по вулиці Маріупольська,  кладовища №1  (с. Іванівське) | 2018-2020 роки | УРМГКБ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») | міський бюджет | - | - | 3500 | - | - | 3500 | Збільшення терміну придатності елементів благоустрою |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 6500 | 6500 |
| 10. | Забезпечення поточного утримання дорожньо-мостового господарства | Поточне утримання вулиць, доріг, мостів, майданів, парків, скверів, створення умов для зручного і безперешкодного пересування інвалідів | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | 900 | 1120 | 4150 | 5000 | - | 11170 | Забезпечення належного санітарного та естетичного стану Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 8000 | 8000 |
| 11. | Забезпечення капітального та поточного ремонту, утримання зливової каналізації | Капітальний та поточний ремонт, утримання зливової каналізації | 2016-2020 роки | УРМГКБ,  КП «БККП» | міський | 175,28 | 344 | 639 | 800 | - | 1958,28 | Забезпечення належного санітарного стану Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
| 12. | Забезпечення поточного ремонту і утримання дитячих і спортивних майданчиків та благоустрій прибудинкових територій | Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків | 2016-2020 роки | Балансоутриму-вачі, комунальні підприємства | міський бюджет | 56,3 | 209,1 | 200 | 900 | - | 1365,4 | Забезпечення належних умов для відпочинку населення |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 1080 | 1080 |
| інші | 41 | - | 80 | 100 | 120 | 341 |
| 13. | Придбання техніки | Придбання та реєстрація техніки для підприємств житлово-комунального господарства | 2017-2020 роки | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, УРМГКБ, комунальні підприємства | міський бюджет | - | 5343,9 | 6235 | 6500 | - | 18078,9 | Придбання та реєстрація 19 од. техніки для підприємств житлово-комунального господарства |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  | 10000 | 10000 |
| 14. | Встановлення в’їзних стел, знаків | Встановлення в’їзних стел, знаків на в’їздах до населених пунктів Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 2020 рік | УРМГКБ | бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | Встановлення 8 од. в’їзних стел, знаків |
| 15. | Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше | Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше) | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | державний  бюджет | - | 1218 | - | - | - | 1218 | Покращення естетичного стану Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| міський бюджет | 873,16 | 1665,4 | 2335 | 3505 | - | 8378,56 |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 9400 | 9400 |
| інші | - | 118,1 | - | - | - | 118,1 |
| 16. | Забезпечення задовільного санітарного стану | Санітарна очистка  (поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, утримання зупинок, утримання кладовищ, захоронення безпритульних осіб, придбання обладнання для зберігання померлих, придбання мобільних туалетних кабінок, інше) | 2016-2020 роки | УРМГКБ, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства | міський бюджет | 290,05 | 505,7 | 2402,2 | 2500 | - | 5697,95 | Покращення санітарного стану Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 2800 | 2800 |
| інші | 33,7 | 162,5 | 100 | 100 | 100 | 496,2 |
| 17. | Приведення документації до нормативних показників | Розробка проектно-кошторисної документації, документів дозвільного характеру, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень) | 2016-2020 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства-балансоутримувачі | міський бюджет | 1207,7 | 1573,6 | 1621,5 | 1500 | - | 5902,8 | Приведення документації до нормативних показників |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 17309,99 | 79166,6 | 100664,9 | 128323,8 | 135400,0 | 460865,29 |  |
|  | у тому числі: |  | державний бюджет | | | 5015,8 | 42930,3 | 28382,9 | 26000,0 | 20000,0 | 122329,0 |  |
| обласний бюджет | | | - | - | 14317,7 | - | - | 14317,7 |  |
| міський бюджет | | | 12219,49 | 35955,7 | 57462,2 | 83355,0 | - | 188992,39 |  |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | | | - | - | - | - | 114880,0 | 114880,0 |  |
| інші джерела | | | 74,7 | 280,6 | 502,1 | 18968,8 | 520,0 | 20346,2 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми благоустрою на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 2*

*до Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами*

*(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2731)*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Назва показника** | | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | | **І етап виконання Програми** | | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 рік** | | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | | тис. грн. | **-** | | 17309,99 | 79166,6 | | 100664,9 | 128323,8 | 135400,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площа доріг, яку планується відновити капітальним ремонтом | | тис. м2 | **-** | | 4,195 | | 37,8 | 38,605 | 40,4 | 24,0 |
| 2. | Площа тротуарів, яку планується відновити капітальним ремонтом | | тис. м2 | **-** | | 0,305 | | 32,9 | 28,095 | 11,7 | 11,0 |
| 3. | Площа шляхів, яку планується відновити поточним ремонтом | | тис. м2 | **-** | | 7,157 | | 5,8 | 6,043 | 13,0 | 23,0 |
| 4. | Кількість мостів, які планується відновити капітальним ремонтом | | од. | **-** | | - | | 1 | - | 1 | 2 |
| 5. | Площа прибудинкової території, яку планується відновити капітальним ремонтом | | тис. м2 | **-** | | 11,89 | | 18,8 | 5,4 | 9,51 | 9,4 |
| 6. | Кількість скверів, бульварів, площ, набережних, які планується відновити | | од. | **-** | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Кількість скульптурних фігур, МАФів, які планується встановити | | од. | **-** | | - | | - | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Кількість техніки, яку планується придбати | | од. | **-** | | - | | 8 | 3 | 3 | 5 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Динаміка збільшення площі доріг та тротуарів з відновленим покриттям | % | | - | | 1 | | 3,5 | 10 | 15 | 25 |
| 2. | Динаміка відновлення прибудинкових територій | % | | - | | 3 | | 11 | 13 | 18 | 20 |
| 3. | Динаміка збільшення зелених насаджень | % | | - | | 10 | | 23 | 25 | 28 | 40 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Динаміка поліпшення санітарного та естетичного стану, порівняно з попереднім роком | % | | | - | 10 | | 23 | 30 | 40 | 50 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми благоустрою на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 3*

*до Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами*

*(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради*

*від 27.11.2019 № 6/135-2731)*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | | | | **Всього витрат на виконання Програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 17309,99 | 79166,6 | 100664,9 | 128323,8 | 135400,0 | **460865,29** |
| державний бюджет | 5015,8 | 42930,3 | 28382,9 | 26000,0 | 20000,0 | **122329,0** |
| обласний бюджет | - | - | 14317,7 | - | - | **14317,7** |
| міський бюджет | 12219,49 | 35955,7 | 57462,2 | 83355,0 | - | **188992,39** |
| бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - | 114880,0 | **114880,0** |
| кошти інших джерел | 74,7 | 280,6 | 502,1 | 18968,8 | 520,0 | **20346,2** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**