### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 139 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

29.01.2020  №  6/139- 2896

м. Бахмут

Про результати виконання у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки

Заслухавши інформацію від 28.12.2019 № 01-7945-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради  від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

      - 1. Звіт про результати виконання у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2771, (далі – Програма), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Красножон), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської

ради

від  29.01.2020 № 6/139-2896

ЗВІТ

про результати  виконання  у 2019 році

Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                                  на 2019 -  2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2771

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2498, - із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2771 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2019-2023 роки |

На 2019 рік Програмою заплановано заходи, на загальну суму              6706,0 тис.грн., фактично профінансовано 6318,42 тис.грн.

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів міського бюджету | 6648,40 | 6269,52 |
| За рахунок коштів державного бюджету | 52,7 | 8,0 |
| За рахунок коштів обласного бюджету | - | 36,0 |
| Інші джерела | 4,9 | 4,9 |
| Всього: | 6706,0 | 6318,42 |

Виконання заходів у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки додається у додатку 1 до Звіту.

Виконання показників результативності у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, додається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2019 році заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: Враховуючи стан виконання заходів та показники результативності у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки,  вважаємо що Програма на даний час є актуальною для створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури території  Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів Програми, пропонуємо продовжити її реалізацію.

Звіт про результати виконання у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2771, підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради                                                С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2019 Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                 на 2019 -  2023 роки, із змінами

Виконання заходів у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Обсяг фінансува-ння, тис.грн | Фактично профінансо-вано у звітньому періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення стану забезпечення об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури засобами для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури (далі – моніторинг). Проведення аналізу ефективності роботи комітету доступності, вдосконалення роботи комітету доступності за участю представників громадських організацій осіб з інвалідністю | 2019-2023 | Члени комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності) | Не потребує |  |  | Членами комітету доступності здійснено моніторинг 80 об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури (будівлі установ соціального захисту населення, закладів охорони здоров’я, освіти міської ради, об’єктів торгівлі, аптек, аптечних пунктів, об’єкти комунального господарства, вулично-шляхової, пішохідної мережі) |
|  | Обладнання засобами доступності для осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших мало-мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури | Організація роботи по обладнанню та приведенню у відповідність об`єктів житлового, громадського, адміністративного, культурного, соціального, торго-вельно-побутового призначення, об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури засобами для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019-2023 | Комітет доступності, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі – УРМГ та КБ), Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі - УПСЗН), Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» (далі – БККП) | Не потребує |  |  | Облаштовано пандусами 3 об’єкти соціального призначення: 2 заклади освіти Бахмутської міської ради, 1 заклад культури Бахмутської міської ради; розміщено 108 тактильних табличок:106 од. – в будівлі закладу охорони здоров’я Бахмутської міської ради; 2 од. в будівлях ТОВ «Бахмут Енергія»; пристосовано 3 санітарно – гігієнічні кімнати для осіб з інвалідністю: 2 од. в закладах освіти Бахмутської міської ради; 1 в адмінбудівлі Бахмутської міської ради. |
|  | Організація заходів щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | Організація роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | 2019-2023 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує |  |  | Облаштовано пандусом 1 об’єкт культурного призначення: КЗК «Бахмутський міський народний Дім» |
|  | Визначення стану забезпечення житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, засобами для безперешкодного доступу. | Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання осіб з інвалідністю | 2019-2023 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі - БЖУК), УПСЗН, житлово-будівельний кооператив (далі – ЖБК), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), УМР, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради (далі – ДАБК) | Не потребує |  |  | За зверненнями людей з інвалідністю, із залученням членів комітету доступності, представників ДАБК, БЖУК, УПСЗН здійснювалися перевірки доступності житлових будинків- 2 од., в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, питання розглядалися на засіданнях комітету доступності. |
|  | Забезпечення під час облаштування стоянок для паркування автотранспортних засобів, наявність місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю, а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату | Контроль за забезпеченням під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих місць для паркування автотранспортних засобів, місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату | 2019-2023 | ДАБК, УМР, УРМГ та КБ | Не потребує |  |  | Протягом 2019 проектування, будівництво нових або реконструкція існуючих місць для паркування автотранспортних засобів не здійснювалася. За зверненнями осіб із інвалідністю відповідно рішенню виконкому надано згоду на встановлення 2 тимчасових збірно – розбірних гаражів. ТОВ «Бахмут-Енергія». обладнано 1 паркувальне місце для автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю. |
|  | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019-2023 | УРМГ та КБ | Не потребує |  |  | При виконанні капітальних ремонтів тротуарів міста обов’язково планується виконання з’їздів для маломобільних груп населення. Здійснено 10 перевірок із залученням представників ДАБК, УМР, УРМГ та КБ, виконавця робіт щодо облаштування тротуарів з’їздами. Облаштовано з’їздами ( здійснено зниження бордюрного каменю) на тротуарах - 33 одиниці. 1 світлофорний об’єкт обладнано системою звукового сповіщення. |
|  | Забезпечення комфортного та безпечного пересування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Придбання низькопольних тролейбусів | 2019-2023 | Комунальне підприємство «БАХМУТЕЛЕК-ТРОТРАНС» | 5457,0 Міський бюджет | 5457,0 | 100% | Придбано низькопольний тролейбус -1 од. |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Облаштування пандусу до будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» за адресою: м.Бахмут, вул.Перемоги,23-А | 2019 | Департамент капітального будівництва Донецької облдержадміністрації | 36,0 Державний бюджет Обласний бюджет 4,0 Міський бюджет | 36,0 4,00 | 100% | Облаштувано пандус – 1 од. |
|  |  | Облаштування пандусу до будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» за адресою: м.Бахмут, вул. Незалежності, 26 | 2019 | Управління культури Бахмутської міської ради, Комунальний заклад культури «Бахмутський краєзнавчий музей» | 8,7 Державний бюджет | - | - | Не виконано |
|  | Інформування людей з вадами зору | Вивіска тактильних табличок з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля на вході в адмінбудівлю по вул. Зелена, 41 та абонентний відділ по вул.Миру,40 Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» (далі – ТОВ «Бахмут-Енергія») | 2019 | ТОВ «Бахмут-Енергія» | 2,4 Кошти ТОВ «Бахмут-Енергія» | 2,4 | 100 % | Вивіска табличок – 2 од. |
|  |  | Улаштування тактильного покриття поверхні для осіб з вадами зору до будівлі ТОВ «Бахмут-Енергія» за адресою: м.Бахмут, вул. Зелена, 41 |  |  | 1,0 Кошти ТОВ «Бахмут-Енергія» | 1,0 | 100% | Не виконано /улаштовано антислизьке покриття на вході до будівлі/ |
|  | Обладнання спеціальних місць для МГН | Обладнання спеціалізованого паркувального місця, позначеного розміткою на стоянці ТОВ «Бахмут-Енергія» за адресою: м.Бахмут, вул. Зелена, 41 |  |  | 1,0 Кошти ТОВ «Бахмут-Енергія» | 1,0 | 100% | Обладнано спеціальні паркувальні місця для інвалідів – 1 од. |
|  | Обладнання спеціальними пристроями вхідних дверей для МГН | Встановлення кнопки виклику на висоті 0,9- 1,2 м на вході у будівлю ТОВ «Бахмут-Енергія» за адресою: м.Бахмут, вул. Зелена, 41 |  |  | 0,5 Кошти ТОВ «Бахмут-Енергія» | 0,5 | 100% | Розташовано кнопку виклику – 1 од. |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало-мобільних груп населення до закладів охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Вивіска тактильних табличок з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля у будівлі КНП «ЦПМД м.Бахмута» по вул.О.Сибірцева, 15 м.Бахмут | 2019 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м.Бахмута» | 25,0 Міський бюджет | 11,0 | 44,0% | Вивіска табличок – 106 од. .(захід виконано в повному обсязі за рахунок економії коштів) |
|  | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та облаштування пандусу до шкільних навчальних закладів освіти Бахмутської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломобільних груп населення | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Маріупольська, 2, м.Бахмут | 2019 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | 266,0 Міський бюджет | 164,0 | 61,6% | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус не обладнано. |
| 13.2. |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №1 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Тургенєва, 1-А, м.Бахмут |  | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів №1 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | 500,0 Міський бюджет | 420,0 | 84% | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1 од. (захід виконано в повному обсязі за рахунок економії коштів) |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до адміністративних будівель Бахмутської міської ради | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати (поточний ремонт) для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями у будівлі Бахмутської міської ради по вул.Миру, 44, м.Бахмут | 2019 | Бахмутська міська рада | 300,0 Міський бюджет | 155,6 | 51,9% | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати – 1 од. (захід виконано в повному обсязі за рахунок економії коштів) |
|  | Забезпечення безперешкодного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення тротуарами, пішохідними переходами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Облаштування тротуарів з’їздами (в рамках виконання капітального ремонту тротуарів) | вул.Ціолковського (від вул.Ковальська до вул.О.Сибірцева) (8 з’їздів) | 2019 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | 8,0 Державний бюджет | 8,0 | 100% | Облаштовано в рамках виконання капітального ремонту – 8 од |
|  |  | вул.Ювілейна від вул.Леваневського до вул.Декабристів з боку відділення поштового зв’язку Бахмут – 10 | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 11,0 Міський бюджет | 11,0 | 100% | Облаштовано з’їздів – 11 од. |
|  |  | Перехрестя вул. Б.Горбатова – вул. Миру. (2 з’їзди) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 2,0 Міський бюджет | - | - | Не виконано |
|  |  | Перехрестя вул. Б.Горбатова – вул. О.Сибірцева. (1 з’їзд) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 2,0 Міський бюджет | - | - | Не виконано |
|  |  | вул.О.Сибірцева (вхід в парк з боку автостоянки) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 5,0 Міський бюджет | - | - | Не виконано |
| 15.2. | Облаштування тротуарів з’їздами | вул. В.Першина - вул. Садова (1 з’їзд) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 7,0 Міській бюджет |  | - | Не виконано Не виконано |
|  |  | Верхній парк - «Каскад» ( 4 з’їзди) |  |  |  |  | - |  |
| 15.3. | Облаштування тротуарів з’їздами | вул.Торгова-вул.Незалежності (2 з’їзди) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 11,4 Міській бюджет | 11,37 | 99,7% | Облаштування з’їздів: вул.Торгова-вул.Незалежності – 6 од. Не виконано Не виконано |
|  |  | біля житлових будинків: вул. Чайковського №№ 30-34 (3 з’їзди) |  |  |  |  | - |  |
|  |  | вул. Нижня Маріупольська ( 2 з’їзди). |  |  |  |  | - |  |
| 15.4. | Зниження бордюрного каменю | вул.Ковальська ( біля обеліску «Слави») (1 з’їзд) | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 33,0 Міській бюджет | 13,35 | - | Не виконано вул.Б. Горбатова (від вул. Незалежності до будівлі УТСЗН)- 5 од. вул. Миру (від. Б.Горбатова до вул. Привокзальна) (3 од.) Не виконано |
|  |  | вул.Б. Горбатова (від вул. Незалежності до будівлі УТСЗН) (5 з’їздів) |  |  |  |  | 40,5% |  |
|  |  | вул. Миру ( від вул. Б.Горбатова до вул.Привокзальна) (20 з’їздів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | біля житлового будинку: вул. О.Сибірцева, 148 (1 з’їзд) |  |  |  |  | - |  |
| 15.5 | Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщення на перехресті | вул. Незалежності – вул. Торгова | 2019 | УРМГ та КБ, БККП | 25,0 Міський бюджет | 22,2 | 88,8% | Світлофорний об’єкт обладнано системою звукового сповіщення – 1 од.(захід виконано в повному обсязі за рахунок економії коштів) |
|  | Всього: |  |  |  | 6706,0 | 6318,42 | 94,2% |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  | 52,7 | 8,0 | 15,2% |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  | - | 36,0 |  |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  | 6648,40 | 6269,52 | 94,3% |  |
|  | Бюджет Бахмутської міської ОТГ |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування |  |  |  | 4,9 | 4,9 | 100% |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                          Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2019 Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                                    на 2019 -  2023 роки, із змінами

Виконання показників результативності у 2019 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури

на 2019 -  2023 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн | 6706,0 | 6318,42 | 94,20% Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість пандусів, які планується облаштувати | од. | 4 | 2 | 50 % Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| 2. | Кількість гідравлічних підйомників (ножничного типу), які планується облаштувати | од. | 1 | - | Не виконано через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| 3. | Кількість ліфтів, які планується встановити (модернізувати) | од. | 2 | 1 | 50% Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| 4. | Кількість будівель що планує встановити кнопки виклику | од. | 1 | 1 | 100% |  |
| 5. | Кількість будівель що планує облаштувати паркувальні місця | од. | 1 | 1 | 100% |  |
| 6. | Кількість будівель що планує облаштувати тактильне покриття | од. | 1 | - | Не виконано через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| 7. | Кількість будівель що планує встановити таблички шрифтом Брайля | од. | 2 | 2 | 100% |  |

| 8. | Кількість з’їздів, які планується облаштувати | од. | 61 | 33 | 54,1 % Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кількість світлофорних об’єктів, які планується облаштувати системами звукового сповіщення | од. | 1 | 1 | 100% |  |
| 10. | Кількість санітарно-гігієнічних кімнат, які планується облаштувати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | од. | 3 | 3 | 100% |  |
| 11. | Кількість низькопольних тролейбусів що планується придбати (4 од. низькопольних на автономному ході, 6 од. низькопольних тролейбусів) | од. | 1 | 1 | 1 |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пристосування об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | % |  | 53,5 | 57,7 |  |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута | % | 29 | 27 |  |  |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                   Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2019 Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                                             на 2019 - 2023 роки, із змінами

Пояснювальна записка про виконання у 2019 році  заходів                         Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2019-2023 роки

Програма по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2019-2023 роки (далі – Програма), яка затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03. 2019  №  6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2771, спрямована на реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального призначення і громадського транспорту, вільного пересування їх на території міста, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, залучення в усі сфери суспільного життя.

Одним із основних напрямків заходів, спрямованих на адаптацію в суспільстві людей з обмеженими фізичними можливостями є створення умов безперешкодного доступу їх до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення.

З метою забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських будинків, інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо - тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, вимогам чинних будівельних норм, діє комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності).

У 2019 році проведено 3 засідань комітету доступності, на яких були розглянуті основні проблеми, питання щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, до розгляду питань залучалися спеціалісти виконавчих органів Бахмутської міської ради, комунальних підприємств міста.

За звітний період здійснювався моніторинг будівель та споруд установ соціального захисту населення, закладів  охорони здоров’я, освіти  Бахмутської міської ради, інших об’єктів соціальної інфраструктури щодо облаштування доступності для осіб із інвалідністю та інших маломобільної груп населення.

Представниками відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, за участю представників відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради та комітету доступності здійснено обстеження будівлі Бахмутсько-Лиманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області по вул. Миру, 35, будівлі КНП «ЦПМД м.Бахмут» по вул. О. Сибірцева, 15, приміщень МПП «ГАЛЕНІКА» по                                    вул. Незалежності, вул. Торгова,6, вул. Леваневського,150, житлових будинків по вул. П. Лумумби. 78-а, вул. Миру,2-б смт. Красна Гора, інші об’єкти соціальної інфраструктури.

Крім того, здійснено  моніторинг щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими  фізичними  можливостями до об'єктів торгівлі та аптечних пунктів (аптек), обстежено 71 об’єкт та  встановлено що 70 % з обстежених мають доступність, інші - не мають доступність, в тому числі через технічні умови.

В рамках реалізації заходів Програми при проведенні модернізації закладу культури Бахмутської міської ради, облаштовано пандусом будівлю Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» по                       вул. Перемоги, 23-А.

Облаштування пандусу до будівлі  Комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» за адресою: м.Бахмут,  вул. Незалежності, 26,  планується виконати при проведенні реконструкції в наступних періодах дії Програми.

Також будівлю Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 по вул.Тургенєва, 1-А у м.Бахмут обладнано елементами доступності та пристосовано санітарно – гігієнічну кімнату для осіб з інвалідністю,  в будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням по вул. Маріупольська, 2 пристосовано санітарно – гігієнічну кімнату для осіб з інвалідністю.

Крім того, за рахунок коштів  ТОВ «Бахмут-Енергія» для інформування людей з вадами зору на вході до будівель по вул. Миру,40, вул. Зелена,41  розміщено тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля, обладнані 1 місце  для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю,  розташовано кнопку виклику на вході до будівлі по вул. Зелена, 41.

В рамках реалізації заходів Програми, за рахунок коштів місцевого бюджету для інформування людей з вадами зору в будівлі КНП «ЦПМД м.Бахмут» по вул. О.Сибірцева, 15 розміщено тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля, з інформацією - 106 од.

У 2019 році у будівлі КНП «ЦПМД м.Бахмут» по вул. О. Сибірцева, 15  проведено модернізацію існуючого ліфту, встановлено нову кабіну, розширено вхід до ліфтового підйомнику для безперешкодного в’їзду на інвалідних візках.

При проведенні поточного ремонту виконано пристосування санітарно – гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями у будівлі Бахмутської міської ради по вул. Миру, 44, у м.Бахмут.

Одним із важливих питань, яке необхідно вирішити - це пристосування  вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

В рамках реалізації заходів Програми у 2019 році, при проведенні капітального ремонту тротуару по вул. Ювілейна, облаштовано 11 з’їздів;              вул. Цілковського - 8 з’їздів; за рахунок коштів місцевого бюджету КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» облаштовано тротуари з’їздами:                     вул. Торгова – вул. Незалежності – 6 одиниць,  здійснено пониження бордюрного каменю по вул. Б. Горбатова  (від вул. Незалежності до будівлі УТСЗН) – 5 одиниць, по вул. Миру (від вул. Б. Горбатова до                                   вул. Привокзальна) – 3 одиниці.

Один світлофорний об’єкт (вул. Незалежності – вул.Торгова) обладнано системою звукового сповіщення.

Необхідно зауважити, що через відсутність фінансування не всі  заплановані заходи щодо пристосування вулично-шляхової мережі виконано, їх виконання буде включено до наступних періодів Програми.

В 2019 році за рахунок міського бюджету придбаний низкопольний тролейбус для зручного користування маломобільної групою населення.

Станом на теперішній час, практично по всіх районах міста є об’єкти соціальної інфраструктури, які обладнані елементами доступності  для маломобільних груп населення, що надає їм змогу вирішувати свої побутові та соціальні  потреби за місцем проживання.

Всього на 2019 рік Програмою було заплановано заходи, на загальну суму  6706,0 тис.грн., фактично виконано заходів на  6318,42 тис.грн (94,2%).

Незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю залишається актуальним, тому реалізація заходів Програми в подальшому буде продовжена.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				                            Н.С. Отюніна