

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 145 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

26.08.2020 № 6/145-3066

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки***

Заслухавши інформацію начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. від 12.08.2020 № 01-1045-08 (вх.№ 01-4559-06 від 14.08.2020) щодо внесення змін до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434 (із змінами), враховуючи висновки Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 17.08.2020 № 543/02, Фінансового управління Бахмутської міської ради від 17.08.2020 № 03-29/472, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро - та автомобільного транспорту, затверджених наказом Державного комітету України по житлово - комунальному господарству від 15.05.95 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.05.95 за № 160/696, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 189/8788 (із змінами), Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434 із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № 6/99-1810, від 20.12.2017 № 6/108-2039, від 27.11.2019 № 6/135-2772 (далі – Програма):

1.1. Викласти п. 9 та п.п. 9.1 Паспорту Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 99. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн: | 4711,3 |
| 99.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів міського бюджету  - коштів бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  - коштів інших джерел | -  -  2847,70  1863,6  - |

1.2. Викласти розділ 7 «Строки та етапи виконання Програми» Програми у новій редакції:

«Програма виконується у три етапи:

І етап: 2016 - 2018 роки – 2502,60 тис.грн;

ІІ етап: 2019 рік – 345,0 тис.грн.;

ІІІ етап: 2020 рік – 1863,6 тис.грн.

1.3. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.4. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.5. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел), Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (Капарунін), КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), продовжити подальшу роботу щодо реалізації заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади.

4. Вважати такими, що втратили чинність:

- рядки 9, 9.1 п.п. 1.1., п.п. 1.6 - 1.8 п.1 рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2039 «Про внесення змін до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки».

- п.п.1.2, п.п.1.4-1.7. п.1 рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2772 «Про внесення змін до Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2019 - 2023 роки».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел), Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

*Додаток 1*

*до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434,із змінами*

*(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 26.08.2020 № 6/145-3066)*

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. 1 | Капітальний ремонт зупиночного пункту громадського транспорту (далі – зупиночного пункту)  «Залізнична» (пров. 1й Пушкіна) | Фарбування конструкції павільйону очікування громадського транспорту ( далі- павільйону), виконати бетонну стяжку, заміну покрівлі, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. 2 | Капітальний ремонт зупиночного пункту  «Міськгаз»  (з міста) (пров. 1й Пушкіна) | Фарбування конструкції, виконати бетонну стяжку для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. 3 | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Міськгаз»  (в місто) (пров. 1й Пушкіна) | Виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, фарбування павільйону. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 18,6 |  |  | 18,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. 4 | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Сквер воїнів Інтернаціона- лістів» ( вул. Польова) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 73,1 |  |  |  |  | 73,1 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин «Геолог» (з міста)  зупиночна платформа (вул. Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 29,3 |  |  |  |  | 29,3 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин «Геолог» (в місто) (вул. Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону з урахуванням демонтажу, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 49,5 |  |  |  |  | 49,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Школа №18» (вул. Ювілейна) | Фарбування конструкції павільйону та лав, заміна фронтону, встановлення  бортового каменю( далі - б/каменю), виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Дитяча лікарня» ( вул. Декабристів) | Фарбування конструкції павільйону та лав, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 41,7 |  |  | 41,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул.  Чайковського» (вул. Захисників України) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 97,0 |  |  |  |  | 97,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Інженерна академія» (вул. Чайковського) | Заміна покрівлі, з урахуванням водостоку фарбування конструкції, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. Встановлення дорожнього знаку зупинки та урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 33,8 |  |  | 33,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. О. Кошового»  (з міста) (вул. Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна асфальтного покриття, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 26,4 |  |  | 26,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « вул. О. Кошового»  (в місто) (вул. Леваневського) | Заміна асфальтового покриття, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 26,4 |  |  | 26,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Крайня»  (в місто) ( вул. Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, заміна асфальтового покриття на плитку ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 22,5 |  |  |  |  | 22,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул.Крайня»  (з міста) (вул. Леваневського) | Реконструкція павільйону, фарбування конструкції виконання мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 24,2 |  |  |  |  | 24,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Бульвар Металургів» (в місто) (вул.  Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, виконання мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 10,7 |  |  | 10,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Фармфабри-ка»  (з міста)  (вул. Леваневського) | Фарбування конструкції та лав, заміна покрівлі, обшивки стін павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 23,2 |  |  |  | 23,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод кольорових металів»  ( в місто) (вул. Героїв праці) | Фарбування конструкції та лав, заміна покрівлі, обшивки стін павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення лав, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 39,1 |  |  | 39,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод кольорових металів»  (вул. Героїв праці) | Фарбування конструкції павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення Встановлення лав, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 48,6 |  |  | 48,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Героїв Праці» (в місто)  (вул.Героїв праці) | Фарбування конструкції павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 17,6 |  |  | 17,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « Завод ВІСТЕК» (вул. Незалежності) | Встановлення б/каменю, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 24,1 |  |  |  | 24,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону  «Залізничний технікум» (вул. Миру) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Магазин «Стрела»  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Реставрація павільйону ( ремонт покрівлі, фронтону), фарбування конструкції павільйону та лав, виконання бетонної стяжки, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 22,5 |  |  |  |  | 22,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин «Стрела»  (в місто) (вул. П. Лумумби) | Виконати будівництво зупиночного павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення бортового каменю, урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 79,7 |  |  |  | 79,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту « Кар’єр»  (в місто) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції павільйону, обшивка стін, встановлення б/каменю, урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Будматеріали  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням потреб маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 79,7 |  |  |  | 79,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Сільський РЭС»  (з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування та відновлення фронтону, реставрація павільйону, ремонт покрівлі, встановлення б/каменю, виконання бетонної стяжки, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Сільський РЭС»  (зупиночна платформа)  ( в місто)  (вул. П. Лумумби) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 80,8 |  |  |  |  | 80,8 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Меблева фабрика» (в місто) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції та лав. виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення , встановлення урни. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 20,1 |  |  |  | 20,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Завод Артвайнери» (вул.Горького) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, фарбування павільйону, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 66,6 |  |  |  |  | 66,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Індустріальний технікум»  (в місто) (вул. Чайковського) | Встановлення покрівлі, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 25,2 |  |  |  |  | 25,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Індустріальний технікум»  (з міста) (вул. Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 72,2 |  |  |  |  | 72,2 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Шевченка»  (з міста) (вул. Горького) | Реконструкція існуючого павільйону, встановлення урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 18,2 |  |  |  |  | 18,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Шевченка»  (в місто) (вул. Горького) | Фарбування конструкції та лав, виконати бетонну стяжку, заміна покрівлі, заміна лав, ремонт стін павільйону, встановлення урни . | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 28,4 |  |  |  |  | 28,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Оптика»  (зупиночна платформа) (вул. Горбатова) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 38,6 |  |  |  |  | 38,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул. Космонавтів» ( зупиночна платформа) (вул. Космонавтів) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 73,1 |  |  |  |  | 73,1 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Корсунського  (вул. Корсунського) | Фарбування конструкції павільйону, встановлення б/каменю | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 3,4 |  |  |  | 3,4 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Меблева фабрика» ( з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування конструкції павільйону. | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Незалежності» (вул. Незалежності) | Виконати належну висоту б/каменю, перекласти мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 16,1 |  |  | 16,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Тролейбусне ДЕПО»  (в місто) (вул. Героїв Праці) | Фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 27,5 |  |  | 27,5 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Тролейбусне ДЕПО»  (вул. Героїв Праці) | Фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати бетонну стяжку. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
| 1. « | Будівництво зупиночного павільйону  «Інститут Економіки» (вул.Некрасова) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет | 66,5 |  |  |  |  | 66,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Магазин ТРІО»  (вул. Шевченко,123) | Капітальний ремонт, фарбування конструкції, встановлення лав, дорожнього знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «пл. Булавіна» (вул. Незалежності, 71) | Фарбування конструкції павільйону та лав, заміна а пластикової обшивки. Зробити належну висоту б/каменю, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет |  |  | 11,6 |  |  | 11,6 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Чорна сотня»  (вул.  Тургенєва, 36) | Заміна покрівлі, фарбування конструкції павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 17,7 | 17,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Ступки» ( з міста) (вул. Свято-Георгіївська, 4-а) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет |  |  | 25,5 |  |  | 25,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин»  (в місто) (вул.  Свято-Георгіївська, 49) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет |  |  | 34,4 |  |  | 34,4 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Очисні споруди»  (вул. Трудова, 28) | Фарбування конструкції встановити лави, ремонт покрівлі, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод «Буддеталь» (вул. Трудова,20) | Фарбування конструкції, зробити належну висоту б/каменю, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Поточний ремонт зупиночного пункту «Заготзерно» ( вул.  Чайковського, 1-а) | Фарбування конструкції павільйону, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | Покращення технічного стану зупиночного пункту громадського транспорту |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «ДК Вогник»  (зупиночна платформа) (вул. Ломоносова, 55) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 30,8 | 30,8 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону « СІНІАТ» (вул. П.Лумумби,89) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення вказівного знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет |  |  | 26,6 |  |  | 26,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул. Ломоносова» (зупиночна платформа) (вул. Ломоносова, 12) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 35,7 | 35,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин»  (зупиночна платформа) (з міста) (пров.2 й Ломоносівсь-кий) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 34,6 | 34,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «вул. Шевченко» (вул. Шевченко,50) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 34,6 | 34,6 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону пункту «Школа №4» (вул. Алебастрова, 42) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 35,7 | 35,7 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «пров. Шевченко» (зупиночна платформа) (пров.3-й Шевченко, 38) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного павільйону «Стадіон Авангард» (зупиночна платформа) (пров.3-й Шевченко, 38) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 30,8 | 30,8 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту «вул. Тевосяна» (зупиночна платформа) (вул. Федора Максименко) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту «вул. Гаршина» (зупиночна платформа) (вул.Гаршина) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту «АТП» ( зупиночна платформа) (вул.  Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту «вул.  Сількорівська» (вул. Сількорівська,103) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення та водостоку за межі посадкової площадки, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту (с.Зайцеве вул.Централь на) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 73,0 | 73,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту (с.Весела Долина вул.Зелена) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 73,0 | 73,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту (с.Іванівське вул.Терешко вої) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 25,5 | 25,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Будівництво зупиночного пункту (с.Іванівське вул. 40 років Перемоги) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 25,5 | 25,5 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Відновлення автобусних зупиночних пунктів (с.Покровське) | Відновлення зупиночних павільйонів, виконання мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, становлення урни, дорожнього знаку зупинки. | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | Відновлення автобусних зупиночних пунктів – 4 одиниці |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту громадського транспорту «Медичний комплекс» (з міста) (вул. Миру,27) | Капітальний ремонт, встановлення нового павільйону очікування, , встановлення лав, дорожнього знаку зупинки,урни | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту громадського транспорту «Стадіон Металург» (в місто) вул. Б.Горбатова,34 | Капітальний ремонт, встановлення нового павільйону очікування, , встановлення лав, дорожнього знаку зупинки,урни | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту громадського транспорту «Оптика» (з міста) вул.  Б.Горбатова,21 | Капітальний ремонт, встановлення нового павільйону очікування, , встановлення лав, дорожнього знаку зупинки,урни | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Капітальний ремонт зупиночного пункту громадського транспорту «Оптика» (в місто)  вул. Б.Горбатова,16 | Капітальний ремонт, встановлення нового павільйону очікування, , встановлення лав, дорожнього знаку зупинки,урни | 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «БАХМУТ  ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмут ської міської ОТГ |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | Створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам громадського транспорту, забезпечення захисту пасажирів від несприятливих погодних умов. |
|  | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2016-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет  Бюджет Бахмут ської міської ОТГ | 100 | 150 | 170 | 195 | 250 | 615  250 | Утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані |
|  | Утримання автобусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2016-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | Міський бюджет  Бюджет Бахмут ської міської ОТГ | 100 | 150 | 170 | 150 | 205 | 570  205 | Утримання зупинок громадського транспорту в належному санітарному стані |
|  | Всього: |  | | | | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 345,0 | 1863,6 | 4711,3 |  |
|  | у тому числі: | Міський бюджет | | | | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 345,0 | - | 2847,7 |  |
| Бюджет Бахмутської міської  об’єднаної територіальної громади | | | |  |  |  |  | 1863,6 | 1863,6 |  |

*Додаток №1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки (із змінами), підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 2*

*до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами*

*(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 26.08.2020 № 6/145-3066)*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **І етап виконання програми** | | | **ІІ етап** | **ІІІ етап** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн |  | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 345,0 | 1863,6 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати капітальний ремонт | од. |  | 8 | 5 | 16 | - | 7 |
| 2. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати поточний ремонт, відновлення | од. |  |  | 1 | 2 | - | 5 |
| 3. | Кількість зупиночних пунктів, де планується побудувати нові павільйони очікування | од. |  | 9 | 3 | 3 | - | 7 |
| 4. | Кількість зупиночних  пунктів, які планується побудувати | од. |  |  |  | 4 | - | 4 |
| 5. | Кількість зупиночних пунктів, що планується утримувати | од. | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Приведення у відповідність технічного стану та архітектурного вигляду зупиночних пунктів | % |  | 11,9 | 20,9 | 46,3 | 86,9 | 95,3 |
| 2. | Будівництво зупиночних павільйонів (пунктів) громадського транспорту | % |  | 32,1 | 42,9 | 67,9 | 71,4 | 82,3 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1. | Створення сприятливих, комфортних, безпечних умов пасажирам громадського транспорту, утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Додаток № 2 «Показники результативності Програми» до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки (із змінами), підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 3*

*до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами*

*(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 26.08.2020 № 6/145-3066)*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | | **ІІ** | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 345,0 | 1863,6 | 4711,3 |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| міський бюджет | 1011,7 | 568,3 | 922,7 | 345,0 |  | 2847,7 |
| бюджет Бахмутської міської ОТГ |  |  |  |  | 1863,6 | 1863,6 |
| кошти інших джерел |  |  |  |  |  |  |

*Додаток № 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на 2016 – 2020 роки (із змінами), підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**