У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

145 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.08.2020 № 6/145-3067

м. Бахмут

Про внесення змін до Програми

розвитку міськелектротранспорту

на 2017-2020 роки

Заслухавши інформацію директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» Капаруніна В.М. від 07.08.2020 № 03/545 (вх. № 01-4427-07 від 10.08.2020) про внесення змін до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2017-2020 роки, затвердженої у новій  редакції  рішенням  Бахмутської  міської  ради  від  18.12.2018 №6/124-2398, (із змінами), враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 13.08.2020 № 03-29/458, Управління економічного  розвитку Бахмутської міської ради від 14.08.2020 №536/02, відповідно до  Закону України «Про міський електричний транспорт»,  Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку   міськелектротранспорту на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2398,                                 із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради                                                  від 20.12.2019 №6/137-2788, від 27.05.2020 № 6/142-3000, (далі – Програма):

  - П.9 та п.9.1 Паспорту Програми викласти у новій редакції:

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 298700,65 тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | в тому числі: ▪кошти міського бюджету ▪кошти Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади (дали ОТГ) ▪кошти обласного бюджету ▪кошти державного бюджету ▪кошти інших джерел ▪кошти підприємства | 40425,0 тис. грн. 64827,6 тис. грн. 22000,0 тис. грн. - 167053,55 тис. грн. 4394,5 тис. грн. |

1.2. Підпункт 6 пункту 7.1 розділу 7 «Строки та етапи виконання Програми» Програми виключити.

1.3. Додаток  2 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.4. Додаток  3 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.5. Додаток 4 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) продовжити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в бюджеті Бахмутської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

4. Вважати такими, що втратили чинність п.п. 1.4 – 1.6 п.1 рішення Бахмутської міської ради від 27.05.2020 №6/142-3000  «Про внесення змін до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2017-2020 роки»

5. Організаційне виконання рішення покласти на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (Капарунін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський  голова                                                         			О.О.РЕВА

Додаток 2

до Програми розвитку

міськелектротранспорту на 2017-2020

роки, затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради від

18.12.2018 №6/124-2398, із змінами

(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської

міської ради від 26.08.2020 № 6/145-3067)

Заходи з реалізації Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Обсяги фінансування по роках, тис грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | Придбання тролейбусів (в т.ч. 3 одиниці на умовах лізингу, та оплату умов договору фінансового лізингу) | 2017-2020 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі УМР БМР) Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва (далі УМГтаКБ) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЕМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРО-ТРАНС» (далі «БАХМУТЕЛЕКТРО-ТРАНС») | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Обласний бюджет | - - 39000 - | 1400 - 12600 - | 5500 - - - | - 7737,6 - 22000,0 | 6900,0 7737,6 51600,0 22000,0 | 12 од. (з них 4 од. на автоном ному ходу) |

|  | Разом по п.1 |  |  |  |  | 39000 | 14000 | 5500 | 29737,6 | 88237,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Розвиток транспортної мережі | Капітальний ремонт контактної мережі | 2018 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела | - - | 200 1800 | - - | - - | 200,0 1800,0 | Ремонт 10 км к/м |
|  |  | Будівництво розворотного кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерського пункту | 2017-2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела | - - 27400 | 2740 - 24660 | - - - | - 2750 24750 | 2740,0 2750,0 76810,0 | Будівництво 1 маршруту |
|  | Разом по п.2 |  |  |  |  | 27400 | 29400 | - | 27500 | 84300 |  |
| 3 | Поліпшення технічного стану тролейбусів | Капітальний ремонт тролейбусів | 2017-2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти під приємства | 3000 - 1775 225 | 300 - 2565 135 | 3500 - - 135 | - 3000 - 200 | 6800,0 3000,0 4340,0 695,0 | 7 од. |
|  | Разом по п. 3 |  |  |  |  | 5000 | 3000 | 3635 | 3200 | 14835 |  |
| 4 | Поліпшення технічного стану тролейбусів | Середній ремонт тролейбусів | 2017-2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти під- приємства | - - 2292 108 | 240 - 2052 108 | 100 - - 108 | - 240 3252 108 | 340,0 240,0 7596,0 432,0 | 42 од. |
|  | Разом по п. 4 |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 208 | 3600 | 8608 |  |
| 5 | Забезпечення кваліфікованого ремонту тролейбусів | Придбання верстатів | 2018 | УМР БМР УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела Кошти під- приємства | - - - | 150 1282,5 67,5 | - - - | - - - | 150,0 1282,5 67,5 | 4 од. |
|  | Разом по п. 5 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 6 | Створення комфортних умов на зупинках для пасажирів | Прибирання міських зупинок | 2019-2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти під- Приємства | - - - - | - - - - | 195 - - - | - 250 - - | 195,0 250,0 - - | 64 од. |
|  | Разом по п. 6 |  |  |  |  |  |  | 195 | 250 | 445 |  |
| 7 | Забезпечення якісного ремонту тролейбусів | Придбання для тролейбусів матеріалів, запасних частин | 2019-2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти під приємства | - - - - | - - - - | 500 - - 500 | - 1000 - 500 | 500,0 1000,0 - 1000,0 | для ремонту 10 од. |
|  | Разом по п. 7 |  |  |  |  | - | - | 1000 | 1500 | 2500 |  |
| 8 | Забезпечення рентабельної діяльності підприємства | Компенсація витрат від перевезення пільгових категорій громадян | 2019-2020 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Бахмутська міська об’єднана територіальна громада Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | 21500 - - - | - 32340 - - | 21500,0 32340,0 - - | для пере везення пасажирів (платні) |
|  | Разом по п. 8 |  |  |  |  | - | - | 21500 | 32340 | 53840 |  |
| 9 | Забезпечення якісного ремонту контактної мережі | Придбання матеріалів та запасних частин для поточного ремонту контактної мережі | 2019-2020 | УМР БМР УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Бахмутська міська об’єднана територіальна громада Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | 700 - - 300 | - 1000 - 300 | 700,0 1000,0 - 600,0 | для ремонту 2,6 км |
|  | Разом по п. 9 |  |  |  |  | - | - | 1000 | 1300 | 2300 |  |
| 10 | Забезпечення безаварійної роботи тролейбусів | Придбання пневматичних шин на тролейбуси | 2019-2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Бахмутська міська об’єднана територіальна громада Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | 400 - - 200 | - 1000 - 300 | 400,0 1000,0 - 500,0 | 190 од. |
|  | Разом по п. 10 |  |  |  |  | - | - | 600 | 1300 | 1900 |  |
| 11 | Оновлення парку спеціалізованих машин | Придбання автомобіля аварійного МАЗ – 4371 Т2-542-011 | 2020 | УМР БМР УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Бахмутська міська об’єднана територіальна громада Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | - - - - | - - 1750 - | - - 1750,0 - | 1 од. |
|  | Разом по п. 11 |  |  |  |  | - | - | - | 1750 | 1750 |  |
| 12 | Розвиток транспортної інфраструктури | Капітальний ремонт адмінбудівлі КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | 2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - | - - - | - - - | - 19875,05 - | - 19875,05 - | 1 будівля |
|  | Разом по п. 12 |  |  |  |  | - | - | - | 19875,05 | 19875,05 |  |
| 13 | Створення умов для збільшення пасажиро перевезень | Відновлення рухомого складу, який знаходиться на консервації | 2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - | - - - | - - - | - 2000 - | - 2000,0 - | 3 од. |
|  | Разом по п. 13 |  |  |  |  | - | - | - | 2000 | 2000 |  |
| 14 | Створення комфортних умов для пасажирів | Встановлення цифрового, електронного табло, GPS | 2020 | УМР БМР УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | - - - - | - - - 100 | - - - 100 | 1 од. |
|  | Разом по п. 14 |  |  |  |  | - | - | - | 100 | 100 |  |
| 15 | Поліпшення технічного стану тролейбусів | Проведення капітального ремонту електродвигунів тролейбусів | 2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | - - - 600 | - 800 - 200 | - 800 - 800 | 15 од. |
|  | Разом по п. 15 |  |  |  |  | - | - | 600 | 1000 | 1600 |  |
| 16 | Створення комфортних умов для працівників | Проведення поточного ремонту центральної диспетчерської | 2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | - - - - | - - - 200 | - - - 200 | 1 од. |
|  | Разом по п. 16 |  |  |  |  | - | - | - | 200 | 200 |  |
| 17 | Поліпшення технічного стану тролейбусів | Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | 2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Міський бюджет Кошти Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти підприєм ства | - - - - | - - - - | - - - - | - 8000 - - | - 8000 - - | для ремонту 4 од. |
|  | Разом по п. 17 |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |
| 18 | Комплекс заходів щодо забезпечення життєдіяльності підприємства | Фінансова підтримка | 2020 | Фінансове управління | Кошти Бахмутської міської ОТГ | - | - | - | 3500 | 3500 | Забезпечення безперебійної робот підприємства |
|  | Разом по п. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |
| 19 | Поліпшення технічного стану зупиночних пунктів | Поточний ремонт зупиночних пунктів | 2020 | УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти Бахмутської міської ОТГ | - | - | - | 330 | 330 | 66 од. |
|  | Разом по п.19 |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 330 |  |
| 20 | Будівництво об’єктів благоустрою: майданчиків для зупиночних пунктів | Будівництво зупиночних пунктів по вул. Незалежності м. Бахмут | 2020 | УМР БМР УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти Бахмутської міської ОТГ | - | - | - | 2000 | 2000 | Будівництво 21 од. зупиночних пунктів |
|  | Разом по п. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 21 | Створення комфортних умов на зупинках для пасажирів | Придбання та встановлення зупиночних пунктів | 2020 | УМР БМР УМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти Бахмутської міської ОТГ | - | - | - | 880 | 880 | Встановлення нових зупиночних пунктів 4 од. |
|  | Разом по п. 21 |  |  |  |  |  |  |  | 880 | 880 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 73800,0 | 50300,0 | 34238,0 | 140362,65 | 298700,65 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет Міський бюджет Бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіаль ної громади Інші джерела Кошти підприєм ства | - 3000,0 - 70467,0 333,0 | - 5030,0 - 44959,5 310,5 | - 32395,0 - - 1843,0 | 22000,0 - 64827,60 51627,05 1908,0 | 22000,0 40425,0 64827,60 167053,55 4394,5 |  |

Додаток  «Заходи з реалізації Програми» до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами, підготовлено КП«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Директор КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                        В.М.Капарунін

Секретар Бахмутської міської ради                                                                                                                       С.І.Кіщенко

Додаток 3

до Програми розвитку

міськелектротранспорту на 2017-2020

роки, затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради від

18.12.2018 №6/124-2398, із змінами

(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської

міської ради від 26.08.2020 № 6/145-3067)

Показники результативності Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальний обсяг витрат на реалізацію програми | тис.грн. | - | 73800,0 | 50300,0 | 34238,0 | 140362,65 |
| - Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | од. |  | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Капітальний ремонт контактної мережі | км. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Будівництво розворотного кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерського пункту | маршрут | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. |  | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Середній ремонт тролейбусів | од. |  | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 6 | Придбання верстатів | од. | 0 | - | 4 | - | - |
| 7 | Відновлення рухомого складу, який знаходиться на консервації | од. | 6 | - | - | - | 3 |
| 8 | Цифрове, електронне табло, GPS | од. | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Поточний ремонт зупиночних пунктів | од. | - | - | - | - | 66 |
| 10 | Будівництво зупиночних пунктів по вул. Незалежності м.Бахмут | од. | - | - | - | - | 21 |
| 11 | Придбання та встановлення зупиночних пунктів | од. | - | - | - | - | 4 |
| - Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевезення пасажирів: - платні - пільгові | тис осіб тис. осіб |  | 4000,0 10800,0 | 4000,0 10800,0 | 4000,0 10800,0 | 3575,0 10725,0 |
| 2 | Доходи від перевезення | тис.грн. |  | 29018,0 | 29750,0 | 34648,0 | 37692,0 |
| 3 | Витрати на перевезення пасажирів | тис.грн. |  | 28929,0 | 29677,0 | 34753,0 | 37802,0 |
| 4 | Фінансові результати | тис.грн. |  | +89 | +73 | +105 | +10 |
| - Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задоволення потреб населення міста Бахмут з перевезень міським електротранспортом з додержанням графіку руху тролейбусів | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Додаток  «Показники результативності Програми» до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами, підготовлено КП«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Директор КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                        В.М.Капарунін

Секретар Бахмутської міської ради                                                                                                                      С.І.Кіщенко

Додаток 4

до  Програми розвитку

міськелектротранспорту на 2017-2020

роки, затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради від

18.12.2018 № 6/124-2398, із змінами

(Додаток 3 у редакції рішення

Бахмутської  міської ради

від 26.08.2020 № 6/145-3067)

Ресурсне забезпечення Програми

| Джерела фінансування | Етапи виконання програми та обсяг коштів, що пропонується залучити |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 р. (тис.грн.) | 2018 р. (тис.грн.) |  | 2019 р. (тис.грн.) | 2020 р. (тис.грн.) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 73800,0 | 50300,0 |  | 34238,0 | 140362,65 | 298700,65 |
| - державний бюджет | - | - |  | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - |  | - | 22000,0 | 22000,0 |
| - міський бюджет | 3000,0 | 5030,0 |  | 32395,0 | - | 40425,0 |
| - Кошти Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - |  | - | 64827,60 | 64827,60 |
| - кошти інших джерел | 70467,0 | 44959,5 |  | - | 51627,05 | 167053,55 |
| - кошти підприємства | 333,0 | 310,5 |  | 1843,0 | 1908,0 | 4394,5 |

Додаток  «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами,  підготовлено КП«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Директор

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС »                                                В.М.Капарунін

Секретар Бахмутської міської ради                                         С.І.Кіщенко