УХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету

Бахмутської міської ради

13.10.2020 № 298

# Проєкт Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на

# 2021-2025 роки

**Бахмут – 2020 рік**

**З М І С Т**

Паспорт Програми………………...…………………………………………………3

Вступ ......................................................................................................................... 5

1.Мета і основні завдання Програми……………………….................................. 7

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…………....7

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми…………………………………………………...…………………………8

4. Очікувані результати……………………………………………………………..8

5. Обсяги та джерела фінансування.. ..................................................................... 9

6.Строки та етапи виконання Програми…………………………………………..9

7. Координація та контроль за виконанням Програми.........................................9

Додаток № 1 Заходи з реалізації Програми …..………………………………….11

Додаток № 2 Показники результативності Програми ........................................ 20

Додаток № 3 Ресурсне забезпечення Програми ................................................. 23

**ПАСПОРТ**

Програми охорони та збереження культурної спадщини на території

Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2025 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення | Управління культури Бахмутської міської ради. |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 05.08.2020 № 166 рр «Про створення робочої групи з розробки проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» |
| 3. | Головний розробник Програми | Робоча група з розробки проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – робоча група) |
| 4. | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради. |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління культури Бахмутської міської ради. |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, організації, підприємства та установи різної форми власності. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки. |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | I етап – 2021-2022 роки;  II етап – 2023-2024 роки;  III етап – 2025 рік. |
| 8. | Мета програми | Створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини , забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті громади. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 5952,0 тис. грн. |
| 9.1. | в тому числі кошти:  -державного бюджету;  - обласного бюджету;  - бюджету Бахмутської міської ОТГ;  - інших джерел фінансування. | -  -  1405,0тис. грн.;  4547,0тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | -забезпечення удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини на території ОТГ;  -забезпечення виконання заходів з першочергових, протиаварійних робіт щодо збереження об’єктів культурної спадщини, забезпечення збереження об’єктів у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохороних заходів;  -продовження реалізації комплексної роботи з інвентаризації, обліку та паспортизації ;  -позитивний вплив на розвиток туристичної галузі. |
| 11. | Ключові показники ефективності | -охорона та збереження культурної спадщини, покращення зберігання рідкісних архівних документів. |

**ВСТУП**

Культурна спадщина є важливим ресурсом стратегічного розвитку суспільства держави, вагомою складовою культури людської цивілізації. Ставлення до культурної спадщини є показником рівня розвитку суспільства та духовної зрілості громадян. Цілеспрямована діяльність органів місцевого самоврядування у пам’яткоохороній сфері, з метою передачі культурних цінностей майбутнім поколінням , їх ефективного використання в суспільному житті сприяє самоідентифікації нації, має соціально значиму функцію підтримки стабільності і сталого розвитку.

Історико-культурна спадщина Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади є невід’ємною частиною культурної спадщини Донецької області і частиною культурного надбання України. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами .

Місто Бахмут в 2001 році був внесений до історичних міст України ( постанова КМУ від 26.07.2001 р. № 878 ). «Історико-архітектурний план межі та режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів міста Артемівська Донецької області» затверджений наказом Міністерством культури України № 766 від 29.09.2015 року. Історичний ареал «Бахмут» (S=200 га) в м. Бахмуті складається з двох ділянок (194,06 га і 5,94 га) і охоплює основну частину сформованої історичної забудови центральної частини міста.

Об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форма забудови, які включені в межі даного історичного ареалу, наступні: 1-пам’ятка архітектури та 11 пам’яток історії місцевого значення, 31 щойно виявлених об’єктів архітектурної спадщини та 1 об’єкт археології місцевого значення, 18 об’єктів, що рекомендовано до внесення до переліку об’єктів культурної спадщини (з них 2-архітектури та історії, 6-архітектури, 10-історії, 3-монументального мистецтва).

На даний момент на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади знаходиться 309 одиниць об’єктів культурної спадщини, з них паспортизовані 59 одиниць.

З моменту визначення зон охорони пам’яток до теперішнього часу кардинально змінилася і розширилася нормативно-методична база щодо охорони пам’яток. Тому існуюча документація щодо зон охорони, наприклад, у паспортах пам’яток,- потребує перегляду. Слід зазначити, що для пам’яток (в т.ч. архітектури) Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, що знаходяться на державному обліку, на даний момент відсутня нова облікова документація (облікова картка і паспорт). Згідно з сучасними вимогами, один с пунктів облікової документації вимагає наявності графічного матеріалу з зазначенням території об’єкта та його охоронної зони.

Проєктом Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки передбачено виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини (10 об’єктів):

2021 рік:

1. Жіноча гімназія ім. імператриці Катерини ІІ кінець 19століття початок 20 століття, нині Управління освіти (пам’ятка історії місцевого значення, щойно виявлений об’єкт архітектурної спадщини місцевого значення), нині Управління освіти;
2. Комерційний клуб, будівля кінець 19століття початок 20 століття, нині Мистецька школа №1, м.Бахмут (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини).

2022 рік:

1. Всіхсвятська церква, кінець 19 століття, нині діючий храм (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини);
2. Свято-Миколаївський храм, кам’яна дзвіниця Івана Предтечі,нині діючий храм(щойно виявлений об’єкт культурної спадщини).

2023 рік:

1. Особняк купця I гільдії І.А. Апаренка, зараз станція швидкої допомоги (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини);
2. Архітектурний комплекс площі Свободи, включаючи МКЦіД ім.Є.Мартинова (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини).

2024 рік:

1. Будинок підприємця В.Французова початок 20 століття, нині КЗК «БКМ» (пам’ятка історії місцевого значення, щойно виявлений об’єкт архітектурної спадщини місцевого значення);
2. Земська лікарня. Комплекс будівель кінець 19 століття початок 20 століття, вул.Миру,10 (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини).

2025 рік:

1. Азово-Донський банк, кінець 19 століття початок 20 століття (пам’ятка архітектури місцевого значення);
2. Вокзал Бахмут південної залізничної дороги, нині вокзал Артемівськ – Бахмут 1.

В межах виконання пам’ятко-охоронного законодавства на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади продовжується робота щодо складання технічних паспортів на об’єкти культурної спадщини, укладення охоронних договорів, визначення охоронних зон, балансоутримувачів і вартості пам’яток. КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» проводиться науково-дослідницька робота по об’єктам культурної спадщини Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади.

Програма - це система заходів, що здійснюються шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини .

Програма спрямовується на забезпечення сприятливих умов щодо реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини .

**1. Мета і основні завдання Програми**

Створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті громади.

Основні завдання Програми:

- проведення обліку пам’яток культурної спадщини на території ОТГ, шляхом їх паспортизації;

- раціональне використання та консервація об’єктів культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі;

-проведення невідкладних реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини;

- покращення туристичної привабливості Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади через історико-культурну спадщину;

- здійснення системних заходів з популяризації пам’яток культурної спадщини;

- створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини.

Заходи з реалізації Програми наведені у Додатку 1до Програми.

**2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації.

Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини.

Ця Програма створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для об’єктів культурної спадщини для їх збереження, визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до туристичних маршрутів, а також для забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Одним із завдань Програми є визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях.

В сучасних умовах підвищились вимоги до інформації про об’єкт культурної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу об’єкту під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць. У зв’язку з цим, виникла потреба у проведенні суцільної паспортизації об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, ландшафтних та садово-паркового мистецтва), яка дасть змогу збільшити обсяг даних про об’єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про них, яка відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об’єкти культурної спадщини.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

Механізм реалізації проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки передбачає здійснення заходів з охорони культурної спадщини. Паспортизації, інвентаризації та реставрації об’єктів культурної спадщини.

Кошти Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади спрямовуються на:

-здійснення обліку (виявлення, класифікації , державної реєстрації) об’єктів культурної спадщини;

-інвентаризацію, паспортизацію об’єктів культурної спадщини (10 об’єктів);

-проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації, музеєфікації, ремонту об’єктів культурної спадщини з метою їх збереження, підтримання належного технічного стану, відповідного використання та обслуговування. -розроблення необхідної науково-проєктної документації;

-здійснення заходів з охорони культурної спадщини з метою забезпечення захисту. Запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди об’єктам культурної спадщини.

**4*.* Очікувані результати**

Реалізація заходів Програми дозволить вирішити наступні питання:

-забезпечення удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади;

-забезпечення виконання заходів з першочергових, протиаварійних робіт щодо збереження об’єктів культурної спадщини, забезпечення збереження об’єктів у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохороних заходів;

-продовження реалізації комплексної роботи з інвентаризації, обліку та паспортизації ;

-позитивний вплив на розвиток туристичної галузі.

Виконання завдань та заходів Програми сприятиме збереженню і відтворенню об’єктів культурної спадщини, активному використанню культурної спадщини в процесі духовного відродження нації, перетворення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади у більш привабливу для туристичної діяльності.

Реалізація Програми сприятиме кращому задоволенню потреб громадян в культурних послугах і товарах, в повнішому забезпеченні їхніх прав, в істотному підвищенні якості дозвілля.

Показники результативності Програми наведені у Додатку 2 до Програми.

**5. Обсяги та джерела фінансування**

Головний розпорядник коштів і виконавець Програми – Управління культури Бахмутської міської ради.

Програма виконується за рахунок бюджетних коштів Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у Додатку 3 до Програми.

**6. Строки та етапи виконання Програми**

Реалізація заходів за відповідними напрямками Програми передбачена в період 2021-2025 років.

Виконання Програми розраховано у 3 етапи: I етап 2021-2022 роки, II етап 2023-2024 роки, III етап-2025 рік.

**7. Координація та контроль за виконанням Програми**

Координацію виконання Програми забезпечує Управління культури Бахмутської міської ради. Виконавцями програми визначені Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури.

Щороку в строки, визначені рішенням Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради інформує про виконання Програми постійні депутатські комісії Бахмутської міської ради та Бахмутську міську раду.

Після закінчення строку реалізації Програми Управління культури Бахмутської міської ради готує підсумковий звіт про її виконання та надає на розгляд Бахмутській міській раді.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Бахмутської міської ради з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту.

Основні напрямки і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії.

*Проєкт Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки розроблено робочою групою з розробки проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 05.08.2020 № 166 рр.*

**Заступник голови робочої групи,**

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради О.А.Падалка**

**Керуючий справами виконкому**

**Бахмутської міської ради Л.С.Герасимова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, ухваленого рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради  13.10.2020 № 298 |

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| I етап | | II етап | | III етап |  |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| План | План | План | План | План | План |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Науково-дослідне забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини** | 1.1.Виявлення, дослідження нових об’єктів нерухомої культурної спадщини та збір інформації для створення наукової частини паспорту об’єкта .  Складання акту технічного стану об’єкта культурної спадщини. | 2021  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради. | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Виявлення статусу 5 споруд, як об’єктів нерухомої культурної спадщини.  «Інженерна споруда - станція водопостачального вузла», с. Іванівське;  Церква с. Кліщіївка;  Об’єкт природно-заповітного фонду ботанічного заказника «Ступки Голубовські-2»;  Гіпсові шахти с. Іванград |
| 1.2.Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.  Проведення обмірів, фото-фіксації та складання облікових карток на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини та підготовка пропозицій щодо надання їм статусу «пам’яток». | 2021-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради. | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (10 об’єктів) |
| **1.3. Визначення історичної складової території Бахмутської міської ОТГ.** | 2021-2025 | Управління культури Бахмутської міської ради.  Комунальний заклад культури «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Поповнення бази даних історичної складової території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. |
| **1.4.Виготовлення облікової документації на об’єкти археології для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.**  Проведення обмірів, фото-фіксації та складання облікових карток на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини та підготовка пропозицій щодо надання їм статусу «пам’яток». | 2021-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради. | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Паспортизація об’єктів археології Бахмутської міської ОТГ (10 об’єктів) |
| 2. | **Охорона, збереження та використання об’єктів культурної спадщини** | 2.1. Інвентарізація нерухомих об’єктів культурної спадщини | 2021-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради. | Не потребує | - | - | - | - | - | - | **Інвентаризація 175 об’єктів.** |
| 2.2. Забезпечення укладання охоронних договорів (зобов’язання) на об’єкти культурної спадщини в установленому законодавством порядку. | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради. | Не потребує | - | - | - | - | - | - | **Укладання охоронних договорів за додатковою угодою 127 об’єктів.** |
| **2.3.Виготовлення та встановлення охоронних дощок єдиного зразка для всіх пам’яток археології, історії, монументального мистецтва та архітектури.** | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 80,0 | **Встановлення 65 дошок.** |
| **2.4. Встановлення пам’ятного знаку і меморіальної дошки на будівлі, в якій жив відомий епідеміолого вчений-зоолог Б.С. Вальх .** | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради | Інші джерела | 6,2 | - | - | - | - | 6,2 | **Встановлення 1 нового пам’ятного знаку на честь видатних особистостей, а також пам’ятних дощок на вулицях, які названі на честь видатних постатей** |
| 3 | Ремонтно-реставраційні роботи та розвиток культурної спадщини | **3.1. Реставрація головного фасаду Комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей», який знаходиться за адресою: м. Бахмут, вул. Незалежності, 26»** | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради | Інші джерела | 2740,8 | - | - | - | - | 2740,8 | **Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та збереження пам’яток. Організація ремонтно-реставраційних робіт.**  **Загальна площа об’єкту, яка буде реставрована-860,1 м2** |
| **3.2 Розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реставрація мансарди, парапету та малих архітектурних форм житлового будинку, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Незалежності,58»** | 2021 | ОСББ «Незалежний» | Інші джерела | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | **Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та збереження пам’яток.** |
| **3.3. Розробка проєктно-кошторисної документації на реставрацію фасаду двох будівель Мистецкої школи №1 м. Бахмут.** | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | - | 500,00 | - | - | - | 500,00 | **Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та збереження пам’яток.** |
| **3.4. Розробка проєктно-кошторисної документації по проєкту: «Реставрація фасаду  нежитлової будівлі, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Незалежності, 60» (пам’ятка архітектури місцевого значення будинок колишнього Азово-Донського комерційного банку).** | 2025 | Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, Управління культури Бахмутської міської ради | Інші джерела | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | **Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та збереження пам’яток.** |
| **3.5. Розробка проєктно-кошторисної документації по проєкту: «Реставрація внутрішнього приміщення  нежитлової будівлі, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Незалежності, 60» (пам’ятка архітектури місцевого значення будинок колишнього Азово-Донського комерційного банку).** | 2025 | Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, Управління культури Бахмутської міської ради | Інші джерела | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | **Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та збереження пам’яток.** |
| **3.6 Розробка проєктно-кошторисної документації по проєкту: «Реставрація внутрішнього приміщення  нежитлової будівлі, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Садова, 149» (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини Будівля Окружного суду, поч. 20 ст).** | 2023 | Головне Управління Національної поліції в Донецькій області, Управління культури Бахмутської міської ради | Інші джерела | - | - | 600,0 | - | - | 600,0 | **Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та збереження пам’яток.** |
| 4. | **Створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини** | **4.1. Видання путівників, буклетів по Бахмутській міській об’єднаній територіальній громаді.** | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | **Видання путівників, буклетів (500 одиниць).** |
| **4.2.Створення хронікально-документальних та відеофільмів за краєзнавчою тематикою.** | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  **Комунальний заклад культури « Бахмутський краєзнавчий музей»** | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | **Створення 10 фільмів.** |
| **4.3. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій тощо з питань охорони, культурної спадщини.** | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  **Комунал ьний заклад культури « Бахмутський краєзнавчий музей»** | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 5 заходів. |
| **4.4.Ведення електронного банку даних на об’єкти культурної спадщини на території Бахмутської міської ОТГ.** | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  **Комунальний заклад культури «Бахмутський краєзнавчий музей»** | Не потребує | - | - | - | - | - | - | **Створення умов для оперативного отримання інформації фахівцями та всіма бажаючими, хто цікавиться культурною спадщиною** |
| 4.5.Робота міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради. | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 10 засідань. |
|  | **Всього, у тому числі:** |  |  |  |  | 3128,0 | 681,0 | 181,0 | 781,0 | 1181,0 | 5952,0 |  |
|  | **Державний бюджет** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Обласний бюджет** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Бюджет Бахмутськлї міської ОТГ** |  |  |  |  | 181,0 | 681,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 1405,0 |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | 2947,0 | - | - | 600,0 | 1000,0 | 4547,0 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 року розробленого робочою групою з розробки проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 05.08.2020 № 166 рр.*

**Заступник голови робочої групи,**

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради О.А.Падалка**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки,  ухваленого рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради  13.10.2020 № 298 |

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | | **Одиниця виміру** | | **Вихідні дані на початок дії програми** | | I етап | | | | | II етап | | | | | | | III етап |
| **2021 рік** | | **2022рік** | | | **2023 рік** | | | **2024 рік** | | | | **2025 рік** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | |  |
| І. Показники витрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяги ресурсів | | тис. грн. | | - | | 3128,0 | | 681,0 | | | 181,0 | | | 781,0 | | | | 1181,0 |
| ІІ Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кількість виданих путівників, буклетів | | одиниць | | - | | 100 | | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 100 | |
| 2. | Кількість створених фільмів | | одиниць | | - | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | |
| 3. | Кількість паспортів на історичні будівлі Бахмутської міської ОТГ | | одиниць | | - | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | |
| 4. | Кількість паспортів на об’єкти археології | | одиниць | | - | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | |
| 5. | Кількість меморіальних дошок | | одиниць | | - | | 13 | | 13 | 13 | | | | | 13 | | | 13 | |
| 6. | Кількість пам’ятних знаків | | одиниць | | - | | 1 | | - | - | | | | | - | | | - | |
| 7. | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів,виставок, презентацій з питань охорони культурної спадщини | | одиниць | | - | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
| 8. | Кількість розроблених (скоригованих) проєктно-кошторисних документацій | | одиниць | | - | | 1 | | 1 | 1 | | | | | - | | | 2 | |
| 9. | Кількість об’єктів після реставрації | | одиниць | | - | | 1 | | - | - | | | | | - | | | - | |
| 10. | Інвентаризація нерухомих об’єктів культурної спадщини | | одиниць | | - | | 35 | | 35 | 35 | | | | | 35 | | | 35 | |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Рівень відповідності облікової документації на об’єкти архітектури вимогам Порядку обліку об’єктів культурної спадщини | % | - | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 2. | | Рівень відповідності облікової документації на об’єкти археології вимогам Порядку обліку об’єктів культурної спадщини | % | - | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | |
| ІV Показники якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Фактичне виконання заходів щодо реставрації фасаду закладу культури | % | - | | 100 | | | - | | - | | - | | | - | | | |
| 2. | | Питома вага паспортизованих історичних будівель міста від загальної кількості запланованих | % | - | | 20 | | | 40 | | 60 | | 80 | | | 100 | | | |

*Додаток 2«Показники результативності Програми» до проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 року розробленого робочою групою з розробки проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 05.08.2020 № 166 рр.*

**Заступник голови робочої групи,**

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради О.А.Падалка**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  до проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки,  ухваленого рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради  13.10.2020 № 298 |

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми*** | ***Етапи виконання Програми*** | | | | | |
| I етап | | II етап | | III етап |  |
| 2021рік | 2022рік | 2023рік | 2024рік | 2025рік | Всього |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 3128,0 | 681,0 | 181,0 | 781,0 | 1181,0 | 5952,0 |
| - державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - бюджет Бахмутської міської ОТГ | 181,0 | 681,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 1405,0 |
| - кошти інших джерел | 2947,0 |  |  | 600,0 | 1000,0 | 4547,0 |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 року розробленого робочою групою з розробки проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 05.08.2020 № 166 рр.*

**Заступник голови робочої групи,**

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради О.А.Падалка**