

# **У К Р А Ї Н А**

#### **Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## **148 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

#### 21.10.2020 № 6/148-3151

#### м. Бахмут

***Про затвердження Програми***

***«Підвищення безпеки дорожнього руху на***

***території Бахмутської міської об’єднаної***

***територіальної громади на 2021-2025 роки»***

На виконання рішення виконкому Бахмутської міської ради від 13.10.2020 № 295 «Про ухвалення проєкту Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», враховуючи висновки: Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 21.08.2020 № 559/02, Фінансового управління від 26.08.2020 № 03-29/494, результати громадського обговорення проєкту Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (витяг з протоколу засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради від 08.09.2020 № 10), відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Програму «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі – Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Гармаш), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської міської ради

21.10.2020 № 6/148-3151

**П Р О Г Р А М А**

**«Підвищення безпеки дорожнього руху на території**

**Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади**

**на 2021-2025 роки»**

м. Бахмут-2020

**Зміст**

1. Паспорт Програми………………………………………………………….3
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма……...4
3. Визначення мети Програми……….………………………………………4
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності…………………………….……………………..…...….5
5. Очікувані результати виконання Програми………………………..…….5
6. Обсяги та джерела фінансування Програми…...…………………..……..5
7. Строки та етапи виконання Програми……………………………..……..5
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………6
9. Додаток 1. Заходи з реалізації Програми………………...……..………..7
10. Додаток 2. Показники результативності Програми……………………12
11. Додаток 3. Ресурсне забезпечення Програми………………...…….…..14
12. **Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи Бахмутської міської ради, підрозділи Національної поліції |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства житлово-комунального господарства, Бахмутський відділ поліції ГУ НП України в Донецькій області, батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | І етап: 2021-2022 роки  ІІ етап: 2023-2024 роки  ІІІ етап: 2025 рік |
| 8. | Мета Програми | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі, створення умов, що сприятимуть забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 16145,0тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ  - коштів інших джерел | -  -  16145,0 тис. грн.  - |
| 10. | Очікувані результати виконання | * покращення дорожньої інфраструктури; * забезпечення комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів; * поліпшення системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах; * підвищення рівня дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього руху. |
| 11. | Ключові показники ефективності | * зменшення рівня аварійності на дорогах; * удосконалення системи керування дорожнім рухом; * підвищення рівня безпеки дорожнього руху. |

1. **Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

У комунальній власностіБахмутської міської об’єднаної територіальної громади знаходяться 282,582 км автодоріг, 10 світлофорних об’єктів, 2348 дорожніх знаків.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування міста, старостинського округу (СО) | Протяжність автомобільних доріг, км | Кількість світлофорних об’єктів, од. | Кількість світлофорів в світлофорних об’єктах, од. | | Кількість дорожніх знаків, од |
| лампові | світло діодні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| м. Бахмут | 239,53 | 10 | 40 | 79 | 2348 |
| Зайцівський СО | 6,64 | - | - | - | - |
| Іванівський СО | 12,75 | - | - | - | - |
| Клинівський СО | 10,46 | - | - | - | - |
| Опитненський СО | 8,64 | - | - | - | - |
| Покровський СО | 4,562 | - | - | - | - |
| ВСЬОГО: | 282,582 | 10 | 40 | 79 | 2348 |

Основними проблемами дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади є:

* технічно застарілі лампові світлофори, які споживають велику кількість електроенергії;
* потреба в капітальному ремонті світлофорних об’єктів;
* старі зношені дорожні знаки, що не відповідають нормам;
* недостатня кількість дорожніх знаків;
* недостатня кількість пішохідних огороджень;
* низький рівень дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього руху;
* неналежне виконання Правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами .

1. **Визначення мети Програми**

Основною метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі, створення умов, що сприятимуть забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів.

1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,**

**показники результативності**

Досягнення мети Програми можливе за умови комплексного підходу до розв’язання проблем шляхом:

* заміни лампових світлофорів на сучасні світлодіодні із зворотнім відліком;
* проведення капітального ремонту світлофорних об’єктів;
* подальшої розробки та впровадження схеми організації дорожнього руху на території Бахмутської міської ОТГ;
* проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед різних соціально-вікових груп населення щодо безпеки дорожнього руху.

Заходи з реалізації Програми викладені у Додатку 1 до Програми.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

Виконання заходів Програми дозволить:

* покращити дорожню інфраструктуру;
* забезпечити комфортний та безпечний рух транспортних засобів та пішоходів;
* поліпшити систему інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;
* підвищити рівень дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього руху.

Показники результативності Програми викладені у Додатку 2 до Програми.

1. **Обсяги та джерела фінансування Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів інших джерел, незаборонених чинним законодавством України Бюджетні кошти виділяються в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання завдань Програми.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у Додатку 3 до Програми.

1. **Строки та етапи виконання Програми**

Реалізація заходів за відповідними напрямками Програми передбачена в період з 2021 по 2025 роки в 3 етапи:

І етап: 2021-2022 роки

ІІ етап: 2023-2024 роки

ІІІ етап 2025 рік

1. **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Організація роботи щодо виконання заходів Програми покладається на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств.

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради щорічно надає звіт Бахмутській міській раді про стан виконання заходів Програми та підсумковий звіт після закінчення Програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку, з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів.

*Програму «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 1*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради   
від 21.10.2020 № 6/148-3151*

**Заходи з реалізації Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу вання** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікува ний результат** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Організаційно - методичні заходи** | **1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі** | | 2021-2025 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГ та КБ),  проєктна організація | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **350,0** | **350,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **1000,0** | Отримання комплексної схеми 1 од. |
| **1.2 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі** | | Постійно | Бахмутський відділ поліції ГУНП України в Донецькій області (далі – Бахмутський ВП) | не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення аналізу дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі громади |
| **1.3 Проведення комісійних обстежень автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів** | | Двічі на рік | Батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції (далі – БПП)  УРМГ та КБ,  КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ»  (далі -  КП «БККП») | не потребує | - | - | - | - | - | - | Виявлення недоліків експлуатацій ного утримання автомобіль них доріг загального користування, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів для подальшого їх усунення |
| **2** | **Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху** | **2.1 Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів** | 2021 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **100,0** | **-** | - | - | **-** | **100,0** | Встановлення 2 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів |
| **2.2 Виконання проєктних робіт по встановленню світлофорних об’єктів** | 2021 | | УРМГ та КБ,  проєктна організація | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **100,0** | **100,0** | - | **-** | **-** | **200,0** | Отримання проєктно-кошторисної документації на встановлен ня 2 од. світлофорногооб’єкту |
| **2.3 Будівництво світлофорних об`єктів у м. Бахмут** | 2021-2022 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **800,0** | 400,0 | **-** | **-** | **-** | **1200,0** | Встановлення 2 од. світлофорних об’єктів |
| - перехрестя  вул. Ковальська –  вул. Космонавтів | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 |
| вул. Свято-Георгіївська  (магазини) | - | 400,0 | - | - | - | 400,0 |
| **2.4 Виконання капітального ремонту світлофорних об’єктів у м. Бахмут** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **700,0** | **800,0** | **800,0** | **700,0** | **900,0** | **3900,0** | Виконання капітального ремонту 5 од. світлофорних об’єктів |
| - перехрестя вул. Горбатова – вул. Садова | 700,0 | - |  | - | - | 700,0 |
| - перехрестя  вул. Леваневського – вул. Захисників України | - | 800,0 | - | - | - | 800,0 |
| - перехрестя вул. Горбатова – вул. Магістратська | - | - | 800,0 | - | - | 800,0 |
| - перехрестя вул. Корсунського  (ЗОШ № 2) | - | - | - | 700,0 | - | 700,0 |
| - перехрестя  вул. Ювілейна –  вул. Леваневського | - | - | - | - | 900,0 | 900,0 |
| **2.5 Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання у м. Бахмут** | 2024-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | - | - | **-** | **40,0** | **40,0** | **80,0** | Встановлення на світлофорних об’єктах 2 од. системи звукового сповіщення |
| - перехрестя вул. Корсунського  (ЗОШ № 2) | - | - | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 |
| - перехрестя  вул. Ювілейна –  вул. Леваневського | - | - | **-** | - | 40,0 | 40,0 |
| **2.6 Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **55,0** | **65,0** | **75,0** | **85,0** | **100,0** | **380,0** | Встановлення 250 од. інформаційно-вказівних дорожніх знаків з нови ми назвами |
| **2.7 Поточне утримання**  **світлофорних об`єктів** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **180,0** | **200,0** | **220,0** | **250,0** | **280,0** | **1130,0** | Виконання поточного обслуговування 10 од. світлофорних об’єктів |
| **3** | **Організація дорожнього руху** | **3.1 Придбання та встановлення дорожніх знаків** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **275,0** | **300,0** | **325,0** | **350,0** | **375,0** | **1625,0** | Встановлення 1250 шт. дорожніх знаків |
| **3.2 Поточне утримання дорожніх знаків** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **1400,0** | Виконання поточного обслуговування 2348 од. дорожніх знаків |
| **3.3 Встановлення пішохідних огороджень у м. Бахмут** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **300,0** | **-** | **330,0** | **-** | **-** | **630,0** | Встановлення 420 п. м пішохідних огороджень |
| - вул. Свободи (від вул. Незалежності до вул. Садова) – 100 п. м | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |
| - вул. Незалежності  (від вул. Свободи до вул. Бахмутська) – 200 п. м | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 |
| - вул. Незалежності (від вул. Маріупольська до пров. Цегляний) – 100п.м | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |
| - вул. Чайковського  (від вул. Польова до вул. Ювілейна) – 20 п. м | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
| **3.4 Виконання дорожньої розмітки** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **800,0** | **850,0** | **900,0** | **950,0** | **1000,0** | **4500,0** | Нанесення дорожньої розмітки 30500 м2 |
| **4** | **Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху** | **4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху** | 2021-2025 | | Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 1000 публікацій |
| **4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху** | 2021-2025 | | Бахмутський ВП, місцеве телебачення | Інші  джерела | - | - | - | - | - | - | Виготовлення300 матеріалів |
| **4.3 Розповсюдження методичних матеріалів для закладів освіти з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах** | 2021-2025 | | Управління освіти Бахмутської міської ради (далі Управління освіти) | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Розповсюд ження 2000 методичних матеріалів |
| **4.4 Організація проведень занять у закладах освіти з питань безпеки дорожнього руху** | 2021-2025 | | Управління освіти,  Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 700 заходів |
|  | **Всього,**  **у тому числі:** |  |  | |  | бюджет  Бахмутської міської ОТГ | **3910,0**  **3910,0** | **3315,0**  **3315,0** | **3050,0**  **3050,0** | **2775,0**  **2775,0** | **3095,0**  **3095,0** | **16145,0**  **16145,0** |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

*Додаток 2*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної*

*територіальної громади на 2021-2025 роки»,*

*затвердженої рішенням Бахмутської міської ради   
від 21.10.2020 № 6/148-3151*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **І етап виконання Програми** | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. |  | 3910,0 | 3315,0 | 3050,0 | 2775,0 | 3095,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести | м2 |  | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 2 | Кількість світлодіодних світлофорів, які планується встановити | од. |  | 12 | 16 | 9 | 6 | 16 |
| 3 | Кількість інформаційно-вказівних знаків з новими назвами, які планується встановити | од. |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Кількість дорожніх знаків, які планується встановити | од. |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, які планується провести | од. |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської ОТГ порівняно з попереднім роком | % |  | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка покращення дорожньої інфраструктури на території Бахмутської міської ОТГ порівняно з попереднім роком | % |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

*Додаток 3*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради  
від 21.10.2020 № 6/148-3151*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **3910,0** | **3315,0** | **3050,0** | **2775,0** | **3095,0** | **16145,0** |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | **-** |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | **-** |
| бюджет Бахмутської міської ОТГ | 3910,0 | 3315,0 | 3050,0 | 2775,0 | 3095,0 | **16145,0** |
| кошти інших джерел | - | - | - | - | - | **-** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**