

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## **148 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

21.10.2020 № 6/148-3152

м. Бахмут

***Про затвердження Програми***

***зовнішнього освітлення території***

***Бахмутської міської об’єднаної***

***територіальної громади на 2021-2025 роки***

На виконання рішення виконкому Бахмутської міської ради від 13.10.2020 № 294 «Про ухвалення проєкту Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», враховуючи висновки: Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 18.08.2020 № 545/02, Фінансового управління Бахмутської міської ради від 25.08.2020 № 03-29/488, результати громадського обговорення проєкту Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (витяг з протоколу засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради від 08.09.2020 № 10), відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Програму зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Гармаш), Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Управління культури Бахмутської міської ради (Падалка), Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (Миронова), Управління освіти Бахмутської міської ради (Дроздова), Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (Лис), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), ОПИТНЕНСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОГРЕС» (Шевченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської міської ради

21.10.2020 № 6/148-3152

**П Р О Г Р А М А**

**зовнішнього освітлення території**

**Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади**

**на 2021-2025 роки**

м. Бахмут-2020

**Зміст**

1. Паспорт Програми………………………………………………………….3
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма……...4
3. Визначення мети Програми……….………………………………………4
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності…………………………….……………………..…...….5
5. Очікувані результати виконання Програми ..…………………..………..6
6. Обсяги та джерела фінансування Програми……………………………..6
7. Строки та етапи виконання Програми……………………………..……..6
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………6
9. Додаток 1. Заходи з реалізації Програми………………...……..………..8
10. Додаток 2. Показники результативності Програми……………………13
11. Додаток 3. Ресурсне забезпечення Програми………………...…….…..15
12. **Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи Бахмутської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства житлово-комунального господарства |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми  *(для довгострокової програми)* | І етап: 2021-2022 роки  ІІ етап: 2023-2024 роки  ІІІ етап: 2025 рік |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення якісних послуг зовнішнього освітлення території Бахмутської міської ОТГ, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 81486,9 тис. грн**.** |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ  - коштів інших джерел | -  -  81286,9 тис. грн.  200,0 тис грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | * створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення; * економія електроенергії; * покращення благоустрою території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. |
| 11. | Ключові показники ефективності | * зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення; * поліпшення умов проживання громадян. |

1. **Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

У комунальній власностіБахмутської міської об’єднаної територіальної громади знаходяться 371,204 км ліній зовнішнього освітлення, 7974 світлоточок, 130 шаф обліку (табл.1).

табл. 1

Лінії зовнішнього освітлення на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади станом на 01.08.2020 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування міста, старостинського округу (СО) | Лінії зовнішнього освітлення, км | | | Кількість світлоточок, од. | | | | Пункти управління,  шафи обліку, од |
| кабельні лінії | повітряні лінії | Разом | розжарювання | натрієві | світлодіодні | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Бахмут | 158,02 | 140,854 | 298,874 | - | 6205 | 579 | 6784 | 77 |
| смт Красна Гора | 3,91 | 0,16 | 4,07 | - | 54 | - | 54 | 1 |
| Зайцівський СО | - | 15,0 | 15,0 | - | 233 | - | 233 | 5 |
| Іванівський СО | - | 21,51 | 21,51 | - | 213 | 185 | 398 | 24 |
| Клинівський СО | - | 10,12 | 10,12 | - | 116 | 2 | 118 | 6 |
| Опитненський СО | 9,7 | 3,3 | 13,0 | - | 99 | 102 | 201 | 6 |
| Покровський СО | 0,2 | 8,43 | 8,63 | - | 186 | - | 186 | 11 |
| ВСЬОГО: | 171,83 | 199,374 | 371,204 | - | 7106 | 868 | 7974 | 130 |

Встановлена потужність освітлювальних установок 972,77 кВт   
(м. Бахмут, смт. Красна Гора - 810,76 кВт, Зайцівський СО - 49,0 кВт, Іванівський СО – 29,71 кВт, Клинівський СО – 19,0 кВт, Опитненський СО – 43,5 кВт, Покровський СО - 20,8 кВт).

Основними проблемами зовнішнього освітлення на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади є:

* технічно застарілі світильники з натрієвими лампами, які споживають велику кількість електроенергії;
* лінії, що виконані неізольованим проводом і частково зношеним кабелем;
* потреба в капітальному ремонті шаф обліку електроенергії.

1. **Визначення мети Програми**

Головна мета Програми – забезпечення якісних послуг зовнішнього освітлення території Бахмутської міської ОТГ, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення.

1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,**

**показники результативності**

Пріоритетний напрямок на найближчі п’ять років – підвищення якості

надання послуг в комунальному господарстві за рахунок впровадження передових енергозберігаючих технологій.

Головні складові частини передових технологій в галузі зовнішнього освітлення:

* економія електроенергії,
* покращений світловий потік,
* збільшення строків експлуатації електроламп.

Порівняльний аналіз показників натрієвих та світлодіодних світильників

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1 натрієвий світильник потужністю 150 Вт** | **1 світлодіодний світильник потужністю 60 Вт** |
| 1 | Споживча потужність | |
|  | 170 – 190 Вт | 60 Вт |
| 2 | Світловий потік | |
|  | 7430 лм | ~ 7000 лм |
| 3 | Термін використання (ресурс роботи) | |
|  | 10 000 год | 100 000 год |
| 4 | Термін використання (ресурс роботи), роки | |
|  | 10 000 год /2 533 год = 3,94 ~ 4 роки,  де 2533 год - відпрацьовано годин  1 світильника згідно з графіком включення та відключення зовнішнього освітлення м. Бахмут | згідно з інформацією виробників не менш 15 років |
| 5 | Споживання електроенергії за 1 рік | |
|  | 2533 год х 0,150 кВт = 380 кВт/рік | 2533 год х 0,60 кВт = 152 кВт/рік |
| 6 | Витрати на споживання електроенергії за рік з урахуванням діючого тарифу (3,13 грн.) станом на 20.05.2020 | |
|  | 2533 год х 0,150 кВт х 3,13 грн. =  1189, 24 грн./рік | 2533 год х 0,060 кВт х 3,13 грн. =  475,70 грн./рік |
| 7 | Сумарні витрати на електроенергію 1-го світильника за 5 років з щорічним зростанням вартості електроенергії на 10 % | |
|  | 1189,24 грн. х 5 р. х 1,1 = 6540 грн. | 475,70 грн. х 5 р. х 1,1 = 2616 грн. |
| 8 | Витрати на заміну 1 натрієвого світильника на світлодіодний без заміни кабелю, опори | |
|  | - | 700 грн. + 3200 грн. = 3900 грн.,  де 700,0 грн. – установка 1 світильника,  3200,0 грн. - вартість 1 світильника |
| 9 | Окупність заміни 1 натрієвого світильника на світлодіодний. | |
|  | Економія витрат за сплату електроенергії за 5 років складає:  6540 грн. – 2616 грн. = 3924 грн. | |

Таким чином, окупність заміни натрієвого світильника 150 Вт на світлодіодний світильник 60 Вт складає 5 років.

Досягнення мети Програми можливе за умови комплексного підходу до розв’язання проблем шляхом:

* заміни ліхтарів з натрієвими лампами на сучасні більш економічні та екологічно безпечні світлодіодні світильники;
* заміни голого алюмінієвого дроту марки А, АС на ізольований дріт марки «СІП»;
* проведення капітального ремонту шаф обліку електроенергії;
* придбання мобільної техніки для обслуговування ліній зовнішнього освітлення.

Заходи з реалізації Програми викладені у Додатку 1 до Програми.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

Виконання заходів Програми дозволить забезпечити:

* економію електроенергії;
* створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення;
* покращення благоустрою території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади.

Показники результативності Програми викладені у Додатку 2 до Програми.

1. **Обсяги та джерела фінансування Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів інших джерел, незаборонених чинним законодавством України. Кошти бюджету виділяються в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання завдань Програми.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у Додатку 3 до Програми.

1. **Строки та етапи виконання Програми**

Реалізація заходів за відповідними напрямками Програми передбачена в період з 2021 по 2025 роки в 3 етапи:

І етап: 2021-2022 роки;

ІІ етап: 2023-2024 роки;

ІІІ етап 2025 рік.

1. **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Організація роботи щодо виконання заходів Програми покладається на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, якими планується залучення до її виконання комунальних підприємств, організацій, установ, закладів.

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради щорічно надає звіт Бахмутській міській раді про стан виконання Програми та підсумковий звіт після закінчення Програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку, з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів.

*Програму зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 1*

*до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням*

*Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152*

**Заходи з реалізації Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення (далі – МЗО) | Виконання проєктних робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення | 2022 - 2025 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі –  УРМГ та КБ) | бюджет Бахмут ської міської ОТГ | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** | Отримання проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи 8 од. |
| **2.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів з встановленням світлодіодних світильників | 2021 - 2025 | УРМГ та КБ,  КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ» (далі КП «БККП») | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 6200,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | **10700,0** | Встановлення світлодіодних світильників 1053 шт., прокладення ліній зовнішнього освітлення – 23,9 км |
| **3.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів культури | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 45,0 | - | - | - | - | **45,0** | Встановлення світильників 15 шт., опор 15 шт., прокладка 0,4 км кабелю |
| **4.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення медичних закладів | 2021, 2023 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 149,6 | - | 190,1 | - | - | **339,7** | Встановлення світильників – 16 шт., прокладка 1,35 км кабелю |
| **5.** | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | - | 1005,2 | - | - | - | **1005,2** | Встановлення світильників – 67 шт., прокладка 1,154 км кабелю |
| **6.** | Виконання поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | 2021-2025 | Управління з питань фізичної культури т спорту Бахмутської міської ради | інші джерела | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | **200,0** | Утримання приборів освітлення в дієвому стані |
| **7.** | Виконання капітальних ремонтів шаф управління | 2021-2025 | КП «БККП» | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 1500,0 | 420,0 | 480,0 | 540,0 | 540,0 | **3480,0** | Виконання капітальних ремонтів шаф управління – 116 од. |
| **8.** | Придбання мобільної техніки для обслуговуван ня МЗО | Придбання телескопічного підйомнику АП-18 | 2021 | УРМГ та КБ, Управління муніципаль ного розвитку Бахмутської міської ради | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 3000,0 | - | - | - | - | **3000,0** | Придбання телескопіч ного підйомнику – 1 од. |
| **9.** | Покращення естетичного вигляду території | Проведення робіт з ілюмінації | 2021-2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, УРМГ та КБ  КП «БККП»  ОСКП «Прогрес» | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 407,0  150,0  50,0 | -  150,0  - | -  150,0  - | -  150,0  50,0 | -  150,0  - | **407,0**  **750,0**  **100,0** | Придбання і встановлення ілюмінації - 8 од |
| **10.** | Забезпечення надійного функціонування системи зовнішнього освітлення | Заміна приладів диференційного обліку електроенергії, термін держповірки яких закінчився | 2021-2025 | КП «БККП» | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **150,0** | Заміна приладів диференційного обліку електроенер гії, термін держповірки яких закінчив ся - 75 од. |
| **11.** | Отримання технічних умов на збільшення потужності приєднань | 2021-2022 | УРМГ та КБ | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 350,0 | 350,0 | - | - | - | **700,0** | Отримання технічних умов |
| **12.** | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення  Іванівського старостинського округу  Зайцівського старостинського округу  Покровського старостинського округу  Клинівського старостинського округу | 2021-2025 | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 3500,0  100,0  80,0  30,0  50,0 | 4500,0  110,0  85,0  35,0  55,0 | 5000,0  110,0  85,0  35,0  55,0 | 5500,0  120,0  90,0  40,0  60,0 | 6000,0  120,0  90,0  40,0  60,0 | **24500,0**  **560,0**  **430,0**  **180,0**  **280,0** | Щомісячне обслуговування 6,838 тис. світлоточок, 303,0 км елек тромереж, 78 од., пунктів керування, 78 од. шаф обліку  0,277 тис. світлоточок,  31,8 км електро мереж, 24 од. шаф обліку  0,233 тис. світлоточок,  15,0 км електро мереж, 5 од. шаф обліку  0,189 тис світлоточок, 10,0 км електро мереж, 11 од. шаф обліку  0,114 тис. світлоточок  10,0 км електро мереж, 6 од. шаф обліку |
| Опитненського старостинського округу | УРМГ та КБ,  ОСКП «Прогрес» | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | **810,0** | 0,173 тис. світлоточок, 9,235 км елек  тромереж, 4 од. шаф обліку |
| **13.** | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення  м. Бахмута  Іванівського старостинського округу  Зайцівського старостинського округу  Покровського старостинського округу  Клинівського старостинського округу  Опитненського старостинського округу | 2021-2025 | УРМГ та КБ  УРМГ та КБ  УРМГ та КБ  УРМГ та КБ  УРМГ та КБ  УРМГ та КБ  ОСКП «Прогрес» | бюджет  Бахмут ської міської ОТГ | 5500,0  120,0  110,0  100,0  100,0  100,0 | 5500,0  130,0  120,0  110,0  110,0  110,0 | 6000,0  130,0  120,0  110,0  110,0  110,0 | 6500,0  140,0  130,0  120,0  120,0  120,0 | 7000,0  140,0  130,0  120,0  120,0  120,0 | **30500,0**  **660,0**  **610,0**  **560,0**  **560,0**  **560,0** | Споживання лініями зовнішнього освітлення електроенергії 8,0 млн. кВт·год.  0,25 млн. кВт·год.  0,20 млн.. кВт·год.  0,15 млн. кВт·год.  0,15 млн. кВт·год.  0,15 млн. кВт·год. |
|  | **Всього,**  **у тому числі:** |  |  |  | кошти бюджету  Бахмут ської міської ОТГ  Інші джерела | **21851,6**  21821,6  30,0 | **16115,2**  16080,2  35,0 | **13515,1**  13475,1  40,0 | **14525,0**  14480,0  45,0 | **15480,0**  15430,0  50,0 | **81486,9**  81286,9  200,0 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

*Додаток 2*

*до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням*

*Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **І етап виконання Програми** | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | - | 21851,6 | 16115,2 | 13515,1 | 14525,0 | 15480,0 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість світлоточок, які планується встановити | од. | - | 328 | 159 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується прокласти | км | - | 0,262 | 0,127 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Кількість шаф управління, які планується відремонтувати | од. | - | 50 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 4 | Кількість ПКД, які планується виготовити | од. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Кількість телескопічних підйомників, які планується придбати | од. | - | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Кількість ілюмінації, яку планується встановити | од. | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка зменшення кількості спожитої електроенергії | % | - | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка поліпшення естетичного стану території Бахмутської міської ОТГ порівняно з попереднім роком | % | - | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**

*Додаток 3*

*до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3152*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **21851,6** | **16115,2** | **13515,1** | **14525,0** | **15480,0** | **81486,9** |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | **-** |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | **-** |
| бюджет Бахмутської міської ОТГ | 21821,6 | 16080,2 | 13475,1 | 14480,0 | 15430,0 | **81286,9** |
| кошти інших джерел | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | **200,0** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

Н**ачальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.М. Гармаш**